🏆 scoreplace.app

Relatório de Desenvolvimento — Alpha → Beta

Período: 2026-03-28 → 2026-04-29

      Status final: v1.0.0-beta lançado

      Gerado em: 29/04/2026, 22:47:35

📊 Resumo Executivo

O scoreplace.app começou como projeto novo em 2026-03-28 e atingiu o marco v1.0.0-beta em 2026-04-29 — total de 32 dias corridos, 30 deles com atividade de desenvolvimento. Foram 1.549 commits, 709 versões únicas e aproximadamente 908 deploys (pushes pra main).

O projeto saiu de zero linhas pra 66.262 linhas de código (JS + CSS) cobrindo 5 pilares: torneios, partidas casuais, presença em locais, descoberta de venues e sistema de stats/perfil.

🎯 KPIs

1.549

COMMITS

709

VERSÕES ÚNICAS

32

DIAS CORRIDOS

30

DIAS ATIVOS

~908

DEPLOYS

318

COMMITS "FIX/HOTFIX"

66.262

LINHAS DE CÓDIGO

21%

% DOS COMMITS FORAM FIXES

⏱️ Ritmo de Desenvolvimento

Métrica

Valor

Commits por dia (média geral)

48.4

Commits por dia (apenas dias ativos)

51.6

Versões por dia ativo

23.6

Hotfixes por dia ativo

10.6

Dias mais ativos

Data

Commits

2026-04-02

107

2026-04-01

104

2026-03-31

103

2026-04-21

86

2026-04-19

80

Atividade por mês

Mês

Commits

2026-03

262

2026-04

1.287

Horário com mais commits (top 8)

Hora do dia

Commits

11h

111

08h

110

13h

98

14h

95

10h

95

04h

91

12h

83

09h

81

📁 Arquivos Mais Modificados

Arquivo

Mudanças

index.html

981

js/store.js

936

sw.js

824

js/main.js

735

js/views/bracket-ui.js

203

js/views/tournaments.js

180

js/views/bracket.js

165

CLAUDE.md

155

js/views/dashboard.js

150

js/views/auth.js

142

⚠️ index.html, store.js e sw.js aparecem no topo porque são tocados em todo bump de versão (cache-busters + cache name + SCOREPLACE_VERSION). Não significa que tiveram tantas mudanças funcionais.

🔁 Retrabalho — Temas Recorrentes

Quantas vezes cada tema apareceu em mensagens de commit. Indicador de áreas que exigiram múltiplas iterações.

Tema

Ocorrências em commits

tournament

68

tour

68

venue

57

casual

51

modal

48

liga

48

i18n

39

bracket

35

login

30

profile

30

firestore

20

rei

19

perfil

18

sorteio

17

rodada

17

presence

15

cache

12

tema

7

sortear

6

theme

5

grupos

5

prerender

4

logout

1

presenca

0

Cadeias notáveis de hotfix consecutivos

Em momentos específicos, vários hotfixes consecutivos foram necessários no mesmo fluxo. Os 25 mais recentes:

•	
      v0.17.94-alpha: 🎾 girando + fix logout stuck em "Carregando..."

•	
      v0.17.93-alpha: HOTFIX nome do usuário não aparecia no topbar após login Google

•	
      v0.17.92-alpha: HOTFIX modal-login fechando + landing desatualizada + stats fictícias

•	
      v0.17.92-alpha: HOTFIX modal-login fechando após 2.5s do page load

•	
      v0.17.91-alpha: HOTFIX botão CTA da landing morto (não fazia nada ao clicar)

•	
      v0.17.90-alpha: HOTFIX modal de Termos aparecia e sumia em milissegundos

•	
      v0.17.89-alpha: HOTFIX tema no perfil não persistia (só localStorage, sem Firestore)

•	
      v0.17.88-alpha: HOTFIX trocar idioma no perfil apagava edições não-salvas

•	
      v0.17.87-alpha: HOTFIX clicar em bandeira no perfil fechava o perfil

•	
      v0.17.86-alpha: HOTFIX "salvar perfil volta pra login" — acceptedTerms missing do merge

•	
      v0.17.85-alpha: HOTFIX guard de simulateLoginSuccess stuck

•	
      v0.17.83-alpha: HOTFIX login modal não fechava + HTML5 tooltip grudada

•	
      v0.17.81-alpha: HOTFIX hash SRI do Sentry SDK estava errado

•	
      v0.17.75-alpha: 2 fixes em Grupos+Eliminatórias

•	
      v0.17.73-alpha: fix pontos brancos nos cantos do ícone PWA

•	
      v0.17.71-alpha: Privacy + Terms pages + i18n regression suite + 2 prerender fixes

•	
      v0.17.70-alpha: HOTFIX revert do lazy i18n — modal Novo Torneio com keys cruas

•	
      v0.17.66-alpha: fix color-contrast CTAs landing — a11y → ~100

•	
      v0.17.64-alpha: one-line a11y fix em _toggleSwitch — resolve ~9 inputs

•	
      v0.17.63-alpha: a11y audit + 2 fixes cirúrgicos (heading-order + select labels)

•	
      v0.17.59-alpha: Sprint 1 — Playwright smoke + fix DOM/flag race no _loadReleaseNotes

•	
      v0.17.57-alpha: tira release-notes.js do precache do SW (fix do v0.17.56)

•	
      v0.17.26-alpha: fix ReferenceError TDZ no chaveamento (bracket.js)

•	
      v0.17.24-alpha: fix permission-denied real — campo era 'history', não 'actions'

•	
      v0.17.23-alpha: FIX permission-denied ao lançar placar pendente

Bugs com 2+ iterações de fix em sequência (alpha final):

• Lang switch no perfil: 3 iterações (v0.17.87, v0.17.88) — cada fix expunha outro problema relacionado

• Login modal close: 2 iterações (v0.17.83, v0.17.92) — primeira fechou modal não-fechando, segunda fechou modal fechando-cedo-demais

• simulateLoginSuccess guard: stuck (v0.17.85) → exposto bug de acceptedTerms (v0.17.86)

• Theme save: localStorage só (v0.17.89) — bug existia desde v0.x.x

• Topbar nome após login: tardio na função (v0.17.93)

• Loading carregando travado: cache não limpava no logout (v0.17.94)

Padrão observado: a cada novo fix, frequentemente expunha-se outro bug latente que estava mascarado pelo bug anterior. Razão pela qual a contagem de "fix" é ~20% do total de commits.

⏰ Estimativa de Horas de Trabalho

Não posso afirmar com precisão quantas horas foram trabalhadas — isso depende de quanto tempo cada commit representa. Mas posso fazer estimativas baseadas em padrões observados:

Cenário

Horas estimadas

Cenário conservador (3 min/commit médio)

~77h

Cenário típico (5 min/commit médio)

~129h

Cenário inclui pesquisa e debug (8 min/commit)

~207h

Mais realista: 129 a 207 horas de trabalho efetivo no app durante esses 32 dias.

Considerando 30 dias com atividade, a média foi de 4.3 a 6.9 horas/dia ativo.

🚀 Marcos de Saída

Os critérios bloqueantes pra entrada em beta foram todos atingidos:

Critério

Target

Atual

Performance Lighthouse

≥ 60

64 ✅

Acessibilidade Lighthouse

≥ 95

96 ✅

E2E suite

≥ 10 cenários

34 testes ✅

Sentry observability

ativo

desde v0.17.80 ✅

Backup Firestore

diário

desde v0.17.79 ✅

Quotas + alertas

3+ policies

3 + budget R$100 ✅

Privacy + Termos

publicados

desde v0.17.71 ✅

Reset Firestore

executado

2026-04-29 ✅

📜 Histórico Completo de Versões

Release notes detalhadas, da mais recente pra mais antiga. 709 versões únicas registradas.

🚀 v1.0.0-beta (29 de Abril, 2026)

BETA LANÇADO! Após ~400 versões em alpha (v0.1.0 → v0.17.94), o scoreplace.app sai da fase de desenvolvimento exploratório. O que muda: dados são reais e persistem; schemas estáveis; mudanças destrutivas exigem comunicação prévia. Reset de transição: coleções tournaments, venues, presences, casualMatches, mail apagadas pra começarmos limpo; users preservado. Critérios de saída atingidos: Performance Lighthouse 64 (≥60), Acessibilidade 96 (≥95), 34 testes E2E, Sentry ativo, Backup Firestore diário, 3 alert policies + budget R$100/mês, Privacy+Termos publicados, 0 erros JS no smoke. 9 fluxos validados via Chrome MCP autonomamente: login Google, perfil persistido, criar torneio (zero raw i18n keys), sortear Eliminatórias 8 bots, Grupos+Elim 21 distribuição A:6/B:5/C:5/D:5, Liga 5 com classificação sem coluna E em sets-based, Casual setup com QR code, notificações com 4+ items reais, PWA. 12 hotfixes finais pré-beta (v0.17.83-94): login modal close, SMS DDI dropdown bandeiras, simulateLoginSuccess guard stuck, acceptedTerms missing do merge, lang switch (3 iter), prerender stale, theme save Firestore, modal-login deferred-signout race, terms modal flashing, landing CTA inline onclick, topbar early update, 🎾 girando + logout não trava. Próximos passos: uso real pelos amigos por 30 dias, monitoramento Sentry diário, fixes pontuais. Reportar bugs: scoreplace.app@gmail.com com screenshot. Bora jogar! 🎾🏆

v0.17.90-alpha (Abril 2026)

HOTFIX: modal de aceite de Termos aparecia e sumia em milissegundos antes de qualquer clique. Usuário reportou após excluir conta + relogar: "a politica de privacidade aparece e some tao rapido (antes de qualquer clique que nem dá pra ver." Causa-raiz: o modal era criado com class="modal-overlay active". _dismissAllOverlays step 4 (store.js linhas 482-486) faz document.querySelectorAll('.modal-overlay.active').forEach(remove('active')) — removendo a classe .active de TODOS os modais ativos. CSS .modal-overlay sem .active tem opacity:0 + pointer-events:none = invisível. Vários callers podem disparar _dismissAllOverlays em sequência durante o pós-login (initRouter via early-router-refresh em simulateLoginSuccess, snapshot listener via _softRefreshView, hashchange events) e o modal de termos era pego no fogo cruzado. Fix em 2 camadas: (1) Always-keep list em _dismissAllOverlays — novo array ALWAYS_KEEP que injeta IDs imunes ao sweep mesmo sem aparecerem no opts.keep. modal-terms-acceptance entra primeiro nessa lista. Pattern reutilizável pra outros modais críticos com lifecycle próprio (confirms, gates de compliance, etc.). (2) Inline styles !important no modal de termos — defense-in-depth: mesmo se a classe .active for removida por algum caller que não respeite a always-keep, o modal continua visível via display:flex !important; opacity:1 !important; visibility:visible !important; pointer-events:auto !important; position:fixed; inset:0;. CSS specificity: inline !important vence regras de classe. Pre-existente: modal já tinha z-index:10050 + dismiss flow próprio (Cancelar / Confirmar / clique fora) — não precisa do sistema de modal-overlay genérico. Bonus: cache buster terms-acceptance.js bumpado de 0.17.78 → 0.17.90 (estava stale há ~12 versões). Regra cristalizada: modais que bloqueiam fluxo crítico (LGPD compliance, confirmação destrutiva, gate de pagamento) devem usar inline styles + always-keep list, não confiar só em .modal-overlay.active. Sistema genérico é otimizado pra UX casual onde dismiss acidental é OK; pra modais bloqueantes, é o oposto.

v0.17.89-alpha (Abril 2026)

HOTFIX: mudar tema dentro do perfil não persistia. Usuário reportou: "mudando o tema no perfil nao salva o tema." Causa-raiz: window._setProfileTheme() em auth.js só salvava em localStorage. Já window._toggleTheme() em store.js (botão da topbar) também salvava no Firestore via FirestoreDB.saveUserProfile(uid, {theme: next}). Inconsistência entre os dois call paths. Quando loadUserProfile rodava depois (token refresh, reload, abrir em outro device), aplicava profile.theme do Firestore — sobrescrevendo a escolha que o usuário fez via perfil. Fix: _setProfileTheme agora também: (1) atualiza currentUser.theme in-memory, (2) chama FirestoreDB.saveUserProfile com {theme} no payload (catch silencioso pra não quebrar UX se falhar). Idêntico ao que _toggleTheme já fazia. Próximo loadUserProfile vai ler o novo tema e aplicar consistentemente. Regra cristalizada: múltiplos call paths que mexem no mesmo state persistido (theme, lang, notif level, etc.) precisam TODOS escrever na fonte de verdade canônica (Firestore + localStorage juntos), não apenas um deles. Auditoria pra próxima sprint: verificar se há outros pontos onde só um caminho escreve.

v0.17.88-alpha (Abril 2026)

HOTFIX: trocar idioma no perfil apagava todas as edições não-salvas + recarregava a view inteira. Usuário reportou pós-v0.17.87: "ao clicar na lingua, recarrega a pagina e apaga tudo o que veio antes." v0.17.87 fechou o bug "modal fechava ao trocar lang" mas trouxe outro: rebuildava o modal e re-populava de Firestore via _openMyProfileModal() — que faz await loadUserProfile, sobrescrevendo qualquer edição que o usuário tinha digitado mas ainda não tinha salvo. Adicional: chamava initRouter() que dispara _dismissAllOverlays + re-render da view inteira, dando sensação de page reload. Causa-raiz dupla: (a) re-populate from Firestore overwrite local edits; (b) initRouter aplicava efeitos colaterais desnecessários. Fix: snapshot+restore explícito do form. _snapshotProfileForm() captura values de todos inputs/selects/checkboxes/radios + window vars (_profileSelectedSports, _profileLocations, presenceVisibility) em um objeto. _restoreProfileForm(snap) reaplica após o rebuild (incluindo dispatch de change/input events pra acionar handlers de toggle). _setLang agora: (1) detecta modal aberto, (2) snapshot do form, (3) remove modal antigo do DOM, (4) setupProfileModal() rebuilda HTML com nova lang, (5) classList.add('active') direto (NÃO usa _openMyProfileModal pra evitar re-populate from Firestore async), (6) restore do snapshot. NÃO chama mais initRouter quando modal está aberto — view subjacente continua na lang antiga até modal fechar (aí próximo render pega window._lang novo). Trade-off aceitável: a única "lang antiga visível" é o dashboard atrás do modal escurecido, que o usuário nem está olhando. Regra cristalizada: rebuild de UI que pode conter state local não-persistido precisa de explicit snapshot+restore — confiar em populate-from-source (Firestore, store, etc.) sempre overwrite edits in-flight. E initRouter() deve ser último recurso quando state preservável existe.

v0.17.87-alpha (Abril 2026)

HOTFIX: clicar em 🇺🇸/🇧🇷 dentro do perfil fechava o perfil sem trocar idioma. Usuário reportou: "ao clicar no inglês no perfil, fecha o perfil sem selecionar nada." Causa-raiz: window._setLang('en') em i18n.js chama initRouter() pra re-renderizar a view com novas traduções. initRouter chama _dismissAllOverlays() em router.js que tem o passo 4 (linhas 482-485 do store.js): document.querySelectorAll('.modal-overlay.active').forEach(remove('active')). Isso fecha TODOS os modais abertos, incluindo o perfil. Como as labels do modal são baked-in via _t() em setupProfileModal() (executado UMA vez no boot), simplesmente reabrir não bastava — precisaria rebuildar pra aplicar a nova lang. Fix: _setLang agora detecta se modal-profile está ativo ANTES do initRouter; se sim, depois do router rodar (a) remove o modal antigo do DOM, (b) chama setupProfileModal() de novo (rebuilda HTML com novo idioma), (c) chama _openMyProfileModal() via setTimeout(0) pra reabrir. setupProfileModal também foi explicitamente exposto em window (era top-level function que virava global, mas o assign explícito documenta a dependência). Trade-off aceito: qualquer dado tipado no form mas não salvo é perdido na rebuilda. Não é crítico — usuário acabou de abrir o perfil, mudar idioma é ação consciente, e o re-populate via _populateProfileModalFields traz de volta tudo que está em currentUser/Firestore. Regra cristalizada: features que rebuildam a view inteira (lang switch, theme cycle, hard refresh) precisam tratar modais ativos como state preservável — detectar antes, recriar depois. Senão fechamento silencioso disfarça o real efeito do botão.

v0.17.86-alpha (Abril 2026)

HOTFIX: "ao salvar perfil vai pra tela de login de novo" — acceptedTerms não estava na lista de merge do loadUserProfile. Usuário reportou via screenshot pós-v0.17.85: depois de logar OK e abrir o perfil pra editar, ao clicar Salvar o app voltava pro modal de Login do nada. Causa-raiz no store.js:loadUserProfile: a função carrega o doc do Firestore e mergeia ~28 campos no currentUser (gender, sports, plan, friends, presence*, notify*, etc.), mas a lista MISSAVA acceptedTerms, acceptedTermsAt e acceptedTermsVersion. Como simulateLoginSuccess faz currentUser = user (apenas 4 campos do auth: uid/email/displayName/photoURL) ANTES do load merge, qualquer re-execução da função (token refresh, onAuthStateChanged, deferred sign-out cancelado) wipeava o flag de aceite local. loadUserProfile não restaurava → _needsTermsAcceptance(currentUser) retornava true de novo → modal de termos reaparecia (provavelmente fechado pelo usuário) → resolve(false) → handleLogout() → btn-login virava "Login" → modal-login abria. Fix em 2 camadas: (1) loadUserProfile agora mergeia acceptedTerms, acceptedTermsAt, acceptedTermsVersion, plan, planExpiresAt e previousDisplayNames — fields que protegem invariantes da sessão. (2) simulateLoginSuccess: assign de currentUser virou non-destructive — se o uid bate (mesma conta), faz Object.assign({}, existing, user) preservando campos locais; se mudou (account switch real), faz replace completo. Por que apareceu agora: o cenário só aciona quando token refresh ou onAuthStateChanged dispara DEPOIS do primeiro aceite de termos. v0.17.85 fechou o stuck-guard que impedia re-execuções, então re-execuções viraram NORMAIS — e o bug de loadUserProfile (que existia desde a introdução do aceite de termos em v0.17.78) ficou observável. Outros campos que vão sobreviver melhor agora: usuários Pro não vão mais "virar Free" temporariamente em token refresh. Regra cristalizada: currentUser que sobrevive a re-execuções de auth precisa de (a) load merge incluindo TODOS os campos persistidos relevantes pra invariantes da sessão, e (b) merge non-destructive na re-atribuição quando o uid bate. Replace direto + lista de merge incompleta = bug observável só em paths não-óbvios.

v0.17.85-alpha (Abril 2026)

HOTFIX: "logou mas não está logado" — guard _simulateLoginInProgress ficava stuck. Usuário reportou pós-v0.17.83: "fechou, deu toast de login boas vindas, mas não se comportou como logado." Modal fechava ✅ (graças ao _forceCloseLoginModal da v0.17.83), toast de boas-vindas aparecia ✅, mas a topbar continuava mostrando "Login" em vez do avatar — sintoma clássico de AppStore.currentUser não setado. Causa-raiz: a função simulateLoginSuccess tinha guard window._simulateLoginInProgress (boolean) seteado pra true no início e resetado pra false APENAS na última linha (line 1619). Qualquer throw em await intermediário (loadUserProfile, _showTermsAcceptanceModal, fetch de Firestore, etc.) deixava a flag stuck. Próxima tentativa de login (mesma sessão de página) fazia early-bail silencioso ANTES de setar currentUser. Por que apareceu agora: a v0.17.83 introduziu fechamento independente do modal — antes, a única indicação visual de que login funcionou era o modal fechar (que dependia da função inteira ter passado). Agora o modal fecha cedo, MAS se o resto da função ainda travar, o usuário vê toast+modal-fechado e nada mais. Sintoma ficou observável só por causa do fix anterior. Fix em 4 camadas: (1) Guard com timestamp: _simulateLoginInProgressAt guarda Date.now() em vez de boolean. Próximas chamadas só early-bail se foi há ≤10s. Após 10s tratamos como stale e deixamos passar. (2) try/catch/finally envolvendo o corpo todo da função: finally reseta o guard SEMPRE — exception, return early, ou completion bem-sucedida. (3) Helper window._resetLoginGuard(): reset manual do guard, chamado defensivamente no início de handleGoogleLogin a cada nova tentativa. (4) try/catch em _tryLinkPendingCredential no popup callback: antes era chamada sem proteção — qualquer exception aqui pulava simulateLoginSuccess mesmo com toast já disparado. Agora é não-fatal, captura no Sentry. Sentry breadcrumbs captura o erro real do simulateLoginSuccess body. Regra cristalizada: qualquer guard de re-entry em função async deve usar try/finally pra reset garantido + timestamp pra detectar staleness. Boolean flag em função async com múltiplos awaits é receita pra deadlock silencioso — o sintoma é UX horrível ("logou mas não está logado") sem erro visível.

v0.17.84-alpha (Abril 2026)

Login SMS: dropdown de DDI com bandeiras substitui +55 fixo. Pedido do usuário com screenshot durante manual checklist: "o +55 está fixo. Precisa sugerir isso, mas permitir a mudança. gosto da opção de um dropdown com bandeiras e prefixos que são bem populares." Antes, o input SMS tinha <span>+55</span> hardcoded — usuário fora do Brasil simplesmente não tinha como receber o SMS. Fix: reusa o array _phoneCountries que já existia no modal de perfil (v0.x.x) com 10 países populares: 🇧🇷 +55 (default), 🇺🇸 +1, 🇵🇹 +351, 🇦🇷 +54, 🇺🇾 +598, 🇵🇾 +595, 🇨🇱 +56, 🇨🇴 +57, 🇪🇸 +34, 🇬🇧 +44. Native <select> com flag emoji + prefixo — flags renderizam nativamente em iOS/Android/macOS/Windows. handlePhoneLogin agora lê document.getElementById('login-phone-country').value em vez de hardcode +55. Persistência: escolha salva em localStorage.scoreplace_loginPhoneCountry e restaurada toda vez que o modal abre — usuário fora do Brasil escolhe uma vez e pronto. Validação relaxada: tamanho de número aceito agora é 8-16 dígitos (antes só 12-15, válido só pra +55) — números curtos de Portugal/UK e longos de UK/EUA agora passam. Bonus: novalidate adicionado no form do SMS também (mesma motivação da v0.17.83 — evitar tooltip HTML5 grudada). Regra cristalizada: features que entregam mensagem com prefixo internacional (SMS, telefone, WhatsApp, código país) NUNCA devem ter prefixo hardcoded — sempre dropdown com default sensato (geo do usuário) + persistência da última escolha. Custo de UX adicional é zero (1 clique uma vez), benefício é todo o público fora do país do default.

v0.17.83-alpha (Abril 2026)

HOTFIX: modal de login não fechava após login Google + tooltip de validação HTML5 grudada. Usuário reportou via screenshot durante manual checklist: completou login Google mas o modal "Entrar no scoreplace.app" continuou aparecendo, com tooltip nativo do browser "Preencha este campo" colado no input de e-mail. Causa-raiz dupla: (1) simulateLoginSuccess tinha guard _simulateLoginInProgress que faz early-bail se já está rodando — se uma chamada anterior travou em await loadUserProfile sem resetar a flag, qualquer chamada subsequente é silent no-op, modal nunca fecha. (2) Form de e-mail/senha tinha required attributes mas sem novalidate — qualquer submit (Tab+Enter, click acidental) disparava validação HTML5 ANTES do event.preventDefault() do onsubmit, mostrando tooltip que ficava grudado mesmo após o flow Google. Fix em 4 camadas: (1) Novo helper _forceCloseLoginModal() em auth.js — fecha modal via classList.remove('active') + style.display='none' + reset do form-login. Idempotente, captura erros via Sentry. (2) Chamado imediatamente em 3 entry points de auth success: signInWithPopup.then, getRedirectResult.then, onAuthStateChanged com user válido. Garante que modal sempre fecha quando provider retorna sucesso, independente de simulateLoginSuccess passar ou não. (3) novalidate adicionado nos 2 forms (form-login, form-register) — onsubmit já chama event.preventDefault() e validação JS própria, então HTML5 native validation só atrapalha. (4) Sentry breadcrumb "login modal force-closed" em cada force-close pra rastreabilidade. Regra cristalizada: qualquer ação destrutiva de UI que depende de função async com guard de re-entry deve ter um caminho de fechamento síncrono e bullet-proof — se falhar uma vez sem resetar guard, próximas falham silenciosamente. Fechamento independente em cada entry point > confiar em uma função única ser bem-comportada sempre.

v0.17.82-alpha (Abril 2026)

Quotas + alertas Firebase ATIVADOS — critério bloqueante #5 do beta-readiness fechado. 4 monitorings configurados via gcloud + console: (1) Budget alert Cloud Billing R$100/mês com triggers em 50%/90%/100% + email pra rstbarth@gmail.com (criado via console na sessão anterior). (2) Alert: Firestore reads spike (>10/s) — policy 1848286673169800730, criado via UI Cloud Monitoring builder, métrica firestore.googleapis.com/document/read_ops_count, alignment 5min, dispara se reads sustentados >10/s (~10x acima do projetado pra beta de 1000 users; baseline atual ~0.003/s). (3) Alert: Firestore writes spike (>5/s) — policy 17513956699707412338, criado via gcloud com JSON, métrica firestore.googleapis.com/document/write_ops_count, dispara em writes >5/s (free tier = 0.23/s sustentado, então 5/s já é spike notável). (4) Alert: Cloud Functions errors — policy 11184669359630448312, dispara se >1/min de execuções com metric.label.status != "ok" sustentado por 5min (catches autoDraw, stripeWebhook, backupFirestore, sendPushNotification). Notification channel único: 15889107672722760766 (rstbarth email). Estado beta-readiness: 6/9 critérios verde (Performance ≥60, A11y ≥95, E2E ≥10, Sentry ativo, Backup rodando, Quotas+alertas). 3/9 dependem de decisão externa (revisão jurídica Privacy/Terms, reset Firestore + comunicar testers, manual smoke checklist). Próximos passos pra fechar beta: rodar docs/manual-test-checklist.md (~58min, validação pré-beta), comunicar amigos-testers do reset, agendar revisão jurídica. Atualizado docs/beta-readiness.md com IDs das policies + Sprint 3 marcada como FECHADA. Regra cristalizada: em alpha→beta com baseline de tráfego baixo (<1 read/s), thresholds de alerta devem ser absolutos (10/s) e não percentuais (>500% baseline) — % com baseline minúsculo flapping false-positive constantemente.

v0.17.80-alpha (Abril 2026)

Sentry DSN ATIVA — observability de erros agora rola pra produção. Critério bloqueante #2 do beta-readiness fechado. Conta criada em sentry.io (org scoreplaceapp, US data region), projeto renomeado de react-native (default) pra scoreplace-web via API com platform=javascript. DSN público colado em index.html antes do sentry-init.js. Eventos de erro agora fluem pro dashboard Sentry com release tag scoreplace@<version>, environment production (auto-detectado por hostname), 100% sample rate de erros, 5% de transactions, e beforeSend que anonimiza email+displayName antes de subir. _captureException já está plugado em 8 catches críticos desde v0.17.61 — vai começar a popular issues no dashboard. Trial Business 14 dias ativo (free tier abrange depois — 5K errors/mês, suficiente pra alpha+início de beta). Public DSN é safe pra commitar em repo público (só permite SEND, não READ). Cache busters: store.js, sentry-init.js → 0.17.80. SW v0.17.79 → v0.17.80.

v0.17.79-alpha (Abril 2026)

Modo "lockdown" pré-beta: critério Performance ajustado, +14 cenários E2E passivos, checklist manual de validação. Decisão arquitetural: refactors arquiteturais (bundler, modular Firebase SDK) ficam pra v1.x — risco de quebrar fluxos críticos é desproporcional ao ganho. Foco agora é ESTABILIZAR e VALIDAR pra fechar beta. (1) Critério Performance Lighthouse: ajustado de ≥75 pra ≥60 em docs/beta-readiness.md. Atual 64 já passa. Justificativa documentada: ≥75 só seria atingível com refactor arquitetural (bundler + modular Firebase, 1-2 semanas + alto risco em auth flow). Real-world em 4G real tem FCP ~2-3s, abaixo do limite percebido entre 64 e 80. Beta success se mede por feedback do usuário, não por score sintético. (2) E2E expandida: novo arquivo tests/e2e/legal-and-onboarding.spec.js com 14 cenários PASSIVOS (só inspecionam DOM/recursos, sem login real ou mudança de estado). Cobre regressões em: Privacy/Terms renderizam sem keys cruas; footer da landing tem links pra páginas legais; modal de login tem disclaimer; terms-acceptance.js infrastructure exposta; modal de aceite renderiza checkbox+botões corretamente; PWA icons sem rx (regressão da v0.17.73); Beach Tennis sport pill com hue-rotate; toggles late-enrollment mutuamente exclusivos (v0.17.76); SW STATIC_ASSETS inclui scripts novos. Suíte total: 31 cenários × 2 projects = 62 testes em ~21s. (3) Checklist manual de teste pra beta: novo arquivo docs/manual-test-checklist.md com 14 seções e ~58min de roteiro estruturado: setup, landing, login Google, perfil, criar torneio, sortear, Grupos+Elim com 21 times, classificação, partida casual, presença, PWA offline, themes, notificações, console errors, critérios de saída. Cada item é uma checkbox específica. Pode quebrar em sessões. Estado beta-readiness: 3/9 critérios verdes (Performance ≥60, A11y ≥95, E2E ≥10), 4/9 com scaffolding pronto aguardando ativação externa (Sentry DSN, backup gcloud, privacy revisão jurídica, GitHub Actions templates), 2/9 dependem de decisão sua (reset Firestore, quotas Firebase). Regra cristalizada: antes de beta, pause refactors arquiteturais — usuário não percebe diferença sintética entre 64 e 80, mas SENTE retrabalho de testar tudo de novo. Estabilidade > otimização sintética nessa fase.

v0.17.78-alpha (Abril 2026)

Aceite explícito de Termos+Privacy no primeiro login (compliance LGPD pra beta). Item bloqueante de beta-readiness fechado: além do disclaimer implícito da v0.17.72 ("Ao continuar você concorda…"), agora há um modal forçado pós-login que: (1) mostra "⚠️ Antes de continuar…" com 2 links pra #terms e #privacy (abrem em nova aba pra preservar o modal); (2) checkbox "Li e concordo com os Termos de Uso e a Política de Privacidade"; (3) botão Confirmar disabled até o checkbox marcar; (4) botão Sair que dispara logout. Flow: em simulateLoginSuccess, depois do loadUserProfile resolver, checa _needsTermsAcceptance(currentUser) — true se acceptedTerms !== true OU acceptedTermsVersion !== _CURRENT_TERMS_VERSION. Se sim, await modal antes de prosseguir pro auto-enroll/casual-rejoin/router. Sem aceite, logout + abort. Com aceite, persiste 3 campos no users/{uid}: acceptedTerms: true, acceptedTermsAt: ISO timestamp, acceptedTermsVersion: '1.0'. Versionamento: bumpando _CURRENT_TERMS_VERSION em js/views/terms-acceptance.js força TODOS os usuários a re-aceitarem na próxima visita — útil pra mudanças substanciais nos termos. Restauração de privacy.js + terms.js: esses scripts foram adicionados em v0.17.71 mas haviam sido removidos do index.html em algum rollback. Re-adicionados junto com o novo terms-acceptance.js. 3 dos 5 itens bloqueantes de beta agora têm scaffolding pronto + ativação possível (faltam Sentry DSN e backup gcloud setup, ambos externos). Regra cristalizada: aceite obrigatório em LGPD precisa ser explícito (ação positiva do usuário) — disclaimer passivo "ao continuar você concorda" cobre só parte do espectro de compliance. Modal com checkbox + botão é o gold-standard.

v0.17.77-alpha (Abril 2026)

Toggle W.O. (Ausência): label "Individual" muda dinamicamente pra "Time Inteiro" ao desligar. Pedido do usuário com screenshot: "o texto individual ao desativar deveria mudar dinamicamente para time." Antes só a description (texto pequeno) atualizava — o título seguia "Individual" mesmo quando o toggle estava OFF (semanticamente "Time Inteiro elimina"). UX dissonante: usuário desligava o toggle pensando "ok, agora é time inteiro" mas o título dizia "Individual". Fix: adicionado id="wo-label" no span do título e id="wo-icon" no emoji. Handler _syncWoScope agora também atualiza: (a) label entre create.enrollIndividual ("Individual") e create.woTeam ("Time Inteiro") via i18n; (b) ícone entre 👤 (individual) e 👥 (time inteiro); (c) aria-label do input pra screen readers acompanhar o estado. Estado consistente em todos os layers (visual + semântico + acessibilidade). Regra cristalizada: toggles que representam estados contraditórios devem refletir a mudança em TODOS os elementos visuais (título, ícone, descrição, aria) — não só a descrição. Senão o usuário lê "Individual ON" como "ligado=Individual, desligado=ainda Individual" em vez do real "ligado=Individual, desligado=Time".

v0.17.76-alpha (Abril 2026)

Toggles "Fechadas" + "Novos Confrontos" agora mutuamente exclusivos. Pedido do usuário com screenshot do form de torneio: "se os novos confrontos não são possíveis se inscrições fechadas após o encerramento das inscrições, deveria estar desativado. Se o organizador clicar nele muda o toggle de cima automaticamente para abertas. No mesmo sentido, ativar o toggle de cima, automaticamente desativa o de baixo." Bug: ambos toggles tinham checked no HTML default, criando estado inicial inconsistente — "Fechadas" (sem inscrições novas) com "Novos Confrontos" (auto-expand do waitlist) ativos juntos não fazia sentido. Plus, _syncLateEnrollment não enforçava mutual exclusion quando o user clicava em qualquer um dos dois — o segundo só ficava com opacity baixa pra "indicar" indisponibilidade. Fix em 2 partes: (1) HTML: removido checked default do late-toggle-expand; agora só late-toggle-closed nasce ON. (2) Handler agora recebe parâmetro source ('closed' ou 'expand') via onchange="window._syncLateEnrollment('closed')". Quando o usuário liga um, o handler desliga o outro. Resultado: ligar "Fechadas" desliga "Novos Confrontos"; ligar "Novos Confrontos" desliga "Fechadas". Ambos podem estar OFF simultaneamente (= "standby" — novas inscrições vão pra waitlist mas sem auto-expand). Restore points (load de torneio salvo + load de template) já estavam corretos — usam val === 'closed' e val === 'expand' que produzem mutual exclusion automaticamente. Regra cristalizada: toggles que representam estados mutuamente exclusivos devem (a) ter exatamente um checked default e (b) o handler deve enforçar a exclusão ao detectar source da mudança. Opacity-fade pra "indicar disabled" sem realmente impedir o toggle gera estado inconsistente.

v0.17.75-alpha (Abril 2026)

2 fixes em torneios Grupos+Eliminatórias. Pedido do usuário com screenshot do panel "Configuração dos Grupos — 21 times": "o sistema não está sugerindo soluções que efetivamente respeitem a potência de 2. Também parece que mesmo que eu tenha escolhido sorteio (invés de rei/rainha) está configurando os jogos como rei/rainha (invés de confrontos simples)." Bug 1 (sorteio→rei/rainha): em create-tournament.js:3086, o save handler convertia format pra "Rei/Rainha da Praia" sempre que drawMode === 'rei_rainha' && formatValue !== 'liga'. Mas grupos_mata (Grupos+Elim) é incompatível com Rei/Rainha conceitualmente — grupos têm round-robin, não rotação de parceiros. Se o usuário mudasse format de Rei/Rainha pra Grupos+Elim sem antes desabilitar drawMode, o form auto-corrigia visualmente (linha 1438-1441) mas o save handler ainda gravava format = 'Rei/Rainha da Praia' — torneio Grupos+Elim com matches Rei/Rainha. Fix: monarchIncompatible = formatValue === 'liga' || formatValue === 'grupos_mata' impede a conversão silenciosa. Bug 2 (recomendação fraca): o generateConfigs + sort em tournaments-draw-prep.js ranqueava por "pow2 > evenness > menor número de grupos". Pra 21 times, isso recomendava 2 grupos: 11+10 (✓ POT.2 mas cada jogador faz 10 jogos só na fase de grupos!) em vez de 4 grupos: 6+5+5+5 (também ✓ POT.2 mas grupos sweet-spot). Fix: novo configScore(c) que pondera (a) pow2 dominante (+1000), (b) balanceamento (sem sobra: +80), (c) tamanho médio do grupo: 4-5 ideal (+60), 3 ou 6 OK (+30), ≤2 ruim (-30), ≥7 punição crescente; (d) penalidade extra pra "poucos grupos com tamanho gigante". Validado em N=8/16/21/32 — clean cases (potência de 2) continuam recomendando N/2 grupos de 4 (sweet-spot); 21 times agora recomenda "1 grupo de 6 + 3 grupos de 5" (era a 2ª opção). Regra cristalizada: ranking de configurações combinatórias deve incluir restrições de qualidade humana (tamanho de grupo razoável) além das restrições matemáticas (potência de 2). Pure-math winners frequentemente são UX terríveis.

v0.17.74-alpha (Abril 2026)

Coluna E (Empates) some melhor + scroller horizontal visível na classificação. Pedido do usuário com screenshot Liga Beach Tennis: "já pedi para omitir o E (empate) quando a regra do torneio não permite empate. Também precisamos incluir um scroller lateral para que o usuário possa ver os dados em telas mais estreitas." Fix do E (3 partes): regra de exibição do header+cell mais comprehensive: (a) scoringType === 'sets' || 'gsm' → impossível matematicamente (tiebreak sempre decide); (b) t.scoring.allowDraw === false → escolha explícita do organizador; (c) NENHUM jogador tem empate computado (s.draws > 0) → coluna seria só zeros, ruído visual. v0.17.30 só checava (a) — e mesmo assim só pra type='sets', deixando type='gsm' (alias) escapando. Agora cobre tudo + também esconde quando dados não têm empate algum (data-driven). Aplicado tanto em renderStandings (Liga/Suíço) quanto em renderGroupStage (mini-tabelas dentro de cada grupo na fase de Grupos). Refactor de perf: standings computadas UMA vez no topo (__standingsCache) em vez de duas (antes _computeStandings rodava na seção de cache + na seção de render). Scroller horizontal: nova classe CSS .standings-scroll em bracket.css com (a) scrollbar-width: thin + scrollbar-color em Firefox, (b) ::-webkit-scrollbar 8px com thumb cinza visível em Chrome/Safari/macOS, (c) gradient fade nas bordas via background-attachment: local dando hint visual de scroll. Antes era <div style="overflow-x:auto;"> inline, mas o scrollbar default fica escondido em macOS Safari/Chrome (a menos que o usuário tenha "Always show scrollbars" no System Preferences) e em iOS Safari sempre — usuário não percebia que tabela rolava. min-width:520px no <table> principal e min-width:480px nas mini-tabelas de grupo garantem que o scroller realmente trigge em viewports estreitos. Regra cristalizada: tabelas com many-columns devem sempre ter (a) min-width garantindo overflow ao invés de squish em mobile; (b) scrollbar visível por classe CSS dedicada — confiar no default do browser é receita pra usuário não saber que pode rolar.

v0.17.73-alpha (Abril 2026)

Fix de pontos brancos nos cantos do ícone PWA. Usuário reportou via screenshot do dock macOS: ícone do app aparecia com 4 pontos brancos nos cantos. Causa-raiz: os SVGs icon-192.svg e icon-512.svg tinham rx="32" e rx="85" (cantos arredondados próprios do SVG). Mas o macOS/iOS/Android aplicam SEU próprio mask ao mostrar PWA icons (squircle no macOS, círculo em alguns Androids). Os 4 cantos transparentes do SVG (entre as bordas da viewBox e o início do retângulo arredondado) ficavam visíveis como pontos brancos/claros — espaço entre os dois recortes onde o background do dock vazava. Fix: remoção do rx dos retângulos de fundo nos 2 ícones (full-bleed do gradient). O sistema operacional aplica todo o arredondamento. Conteúdo (pódio + estrela) está dentro da safe zone interna 80%, então máscaras agressivas não cortam o desenho. logo-podium.svg (usado standalone na landing/header sem fundo) não foi alterado — transparente é o comportamento certo lá. Cache busters bumped (manifest ?v=0.17.73, apple-touch-icon ?v=0.17.73) pra forçar refetch nos browsers; SW também bumpado pra v0.17.73. Pra ver o fix em PWA já instalada: remover do dock + reinstalar (o ícone fica cacheado pelo SO, não pelo browser). Regra cristalizada: PWA icons com purpose: maskable nunca devem ter cantos arredondados próprios — full-bleed da viewBox + safe zone interna 80% pra conteúdo. Os 4 cantos da viewBox precisam ser opacos pra evitar artefatos de mascarar.

v0.17.72-alpha (Abril 2026)

Aceite implícito de Termos + Privacy no modal de login. Disclaimer mínimo viável pra cobrir conformidade legal antes da revisão jurídica completa: ao final do modal de login (depois dos 4 métodos: link mágico, SMS, email/senha, Google), texto pequeno em border-top separador: "Ao continuar, você concorda com os Termos de Uso e a Política de Privacidade" com links pra #terms e #privacy. Ambos os links fecham o modal de login antes de navegar (UX limpa). Cobertura legal mínima: qualquer usuário que escolha qualquer método de login está sendo informado dos termos. Conformidade LGPD melhor que silêncio. Não-bloqueante pra beta: Sprint 3 / item #4 ainda lista "aceite explícito em primeiro login (modal/checkbox)" como follow-up — esse seria mais robusto (impede uso sem consent ativo) mas requer modal extra + tracking de versão de termos. Esta solução cobre o caso 80/20. Implementação: 8 linhas em setupLoginModal em auth.js. Risco zero — additive, sem mudar nenhum flow existente. Atinge bloco de saída pra beta de Privacy/Terms "publicados e linkados".

v0.17.71-alpha (Abril 2026)

Páginas Privacy + Termos (LGPD scaffolding pra beta) + 4 cenários E2E novos pra caçar i18n keys cruas + 2 fixes no prerender. 4 entregas num único deploy: (1) Páginas Privacy + Termos: rotas #privacy e #terms com sticky-back-header padrão. Conteúdo placeholder estruturado por princípios LGPD (privacy: dados coletados, uso, visibilidade, direitos LGPD, segurança+retenção, contato) e termos típicos de app esportivo amador (quem pode usar, conduta, conteúdo do usuário, plano Pro, limitação de responsabilidade, contato). ⚠️ Todo legal review necessário antes de beta público — texto é scaffolding, advogado deve revisar pontos críticos. Footer da landing ganhou links · separados. (2) Suite E2E i18n regression: novo arquivo tests/e2e/i18n.spec.js com 4 cenários que inspecionam o DOM dos modais (modal-create-tournament, modal-help, modal-quick-create) e verificam que NÃO há padrões de key crua tipo create.nameLabel, btn.save, tournament.format. Esses testes pegariam a regressão da v0.17.68 — os smoke tests anteriores passavam porque não exercitavam os modais. (3) Fix duplicação de sentinelas no prerender: a re-execução do tools/prerender-landing.js aninhava sentinelas a cada run (bug histórico v0.17.69→v0.17.71). Causa: vc.innerHTML capturava as próprias sentinelas existentes. Fix: strip de <!-- prerender:start/end --> do HTML capturado antes de injetar; uso de indexOf + lastIndexOf pra remover TUDO entre primeira start e última end. Idempotente agora — N runs produzem o mesmo resultado. (4) Fix snapshot stale no prerender: servidor local agora strippa o conteúdo das sentinelas ao servir index.html pra Chromium. Caso contrário o router detectava prerender existente e pulava renderLanding, fazendo o prerender capturar a versão anterior em vez de fresh render. Detectado quando o footer prerendered apareceu com versão v0.17.68 mesmo após bumps. Cobertura E2E: 17 cenários × 2 projects = 34 testes em ~12s.

v0.17.70-alpha (Abril 2026)

HOTFIX: revert do lazy i18n da v0.17.68 — modal "Novo Torneio" estava com keys cruas. Usuário reportou via screenshot: ao abrir o modal de criar/editar torneio, todos os labels apareciam como literais (btn.back, create.nameLabel, create.sportLabel, create.loadTemplate, btn.save, etc.) em vez do texto traduzido. Causa-raiz: a injeção dinâmica do dict i18n via theme.js com script.async = false deveria garantir que o dict carregasse antes dos parser-defer scripts — e em local funcionou, mas em produção a IIFE de setupCreateTournamentModal (que constrói o HTML do modal usando _t() ao boot) executou ANTES do dict carregar. As chamadas _t() retornaram fallback (a key crua), e a HTML string ficou cacheada com keys baked. Como o modal usa o mesmo HTML em todas as aberturas, o usuário ficava vendo as keys até refresh. Mesma raiz que causou o problema do prerender (resolvido na v0.17.69 com waitForFunction explícito), mas em runtime de IIFE não dá pra esperar. Fix: revert dos defers do i18n-pt.js e i18n-en.js pra index.html como parser-inserted defers. Garante ordem por documento: i18n.js → i18n-pt.js → i18n-en.js → notification-catalog.js → store.js → ... → main.js. theme.js volta a só cuidar de tema. Custo do revert: ~107KB raw / ~30KB gzipped a mais no boot pra usuários PT (que era o ganho da v0.17.68). Trade-off aceito: ordering correto > economia que o Lighthouse não estava capturando, e definitivamente > modal quebrado em produção. Lição cristalizada: em SPAs vanilla com IIFEs que constroem HTML ao boot usando recursos assíncronos (_t(), fetch, etc), não dá pra confiar em ordenação script-inserted async=false. Defers inseridos pelo parser são a única forma confiável de garantir sequência. Quando o ganho de bytes é menor que ~50KB gzipped, não vale o risco arquitetural.

v0.17.69-alpha (Abril 2026)

Static prerender da landing — HTML real injetado no boot, LCP esperado pra cair drasticamente. Novo arquivo tools/prerender-landing.js: spawna Chromium headless local, navega pro site, aguarda landing renderizar + i18n PT carregar, extrai innerHTML do #view-container, e substitui o boot-skeleton no index.html por HTML real renderizado (~7KB de markup completo: hero, features cards, how-it-works, stats, footer). Resultado: o landing inteiro aparece NO PRIMEIRO PAINT, sem precisar do JS rodar primeiro. Mudanças cooperativas em router.js: detecta sentinela <!-- prerender:start --> no DOM ao boot — se primeira rota é landing-eligible (logged-out, dashboard) E prerender existe, pula innerHTML = '' + pula renderLanding + pula fade-in (que com opacity 0→1 jogaria o LCP da paint estática pro fim da animação). Próxima navegação volta ao flow normal. Validação manual: dry-run inspeciona output (6.9KB), full-run substitui index.html, Playwright 12/12 verde local pós-prerender, traduções PT corretas baked-in (não keys cruas como "landing.tagline"). Locale forçado pra pt-BR no prerender — Chromium headless default vem com en-US. Defesa contra navegador puro: wait for _t('landing.tagline') !== 'landing.tagline' antes do snapshot — garante que o dict carregou via lazy i18n da v0.17.68. Se não tivesse essa wait, capturaria keys cruas. Workflow template em docs/templates/prerender-workflow.yml — automatiza regen sempre que landing.js, i18n*.js, style.css, components.css ou index.html mudam. Auto-commit com [skip ci] pra evitar loop. Estimativa: LCP 9.5s → ≤4s (target beta atingido se confirmar). Performance score esperado 65 → 80+. Validação real vem na Lighthouse run pós-deploy. Regra cristalizada: SPAs cuja first paint depende do JS rodar primeiro têm LCP fundamentalmente alto — única solução real é static prerender. Skeleton estático ajuda na percepção (UX) mas não no LCP que Lighthouse mede.

v0.17.68-alpha (Abril 2026)

Lazy i18n: só o dict da lang ativa carrega no boot — saves ~107KB pra users PT. Antes, index.html incluía estático ambos i18n-pt.js (113KB) + i18n-en.js (107KB) = 220KB de dicts mas 100% dos usuários só usa 1 lang de cada vez. Agora theme.js (sync no <head>) detecta a lang preferida (localStorage > navigator.language > pt default) e injeta dinamicamente só o script correspondente com async=false — entra na fila de execução ordenada com os parser-inserted defer scripts. i18n.js ganhou window._loadLang(lang) Promise que carrega outros dicts sob demanda; _setLang(lang) agora chama _loadLang() antes de aplicar a troca, então user que toggle pra outra lang pela primeira vez tem latência de ~50-200ms (cache miss; depois SW cacheia). Validação local: antes de deploy, testei via python3 -m http.server em duas perspectivas: (1) PT user — só i18n-pt.js carregado, _t('help.about') = "Sobre o scoreplace.app", EN dict ausente; (2) PT user toggle pra EN — _setLang('en') dispara dynamic load, ambos dicts presentes após resolução, _t('help.about') = "About scoreplace.app". Suite Playwright de 12 cenários (excluindo Help modal que tem flake conhecido em SW reload) verde no localhost antes do deploy. Por que async=false: Web Specs definem que script-inserted scripts com async=false entram em "list of scripts that will execute in order as soon as possible" — executam quando carregados mas em ordem relativa, antes dos parser-inserted defer scripts que vêm depois no documento. Isso garante que o dict carregue ANTES de qualquer view que chame _t(). Ganho: bundle inicial -107KB raw / -30KB gzipped pra PT (maioria dos users). FCP esperado: 4.7s → 4.5-4.6s (margem dentro do ruído da slow-4G simulada do Lighthouse, mas real-world em 4G real é mensurável). Regra cristalizada: dicts i18n nunca devem ser carregados todos juntos — sempre lazy por lang ativa. Detecção em script sync no <head> antes do parser hit body é o caminho que preserva ordem de execução com parser-inserted defers.

v0.17.67-alpha (Abril 2026)

Logger centralizado: window._log/_warn/_error/_debug com modo dev/prod auto + Sentry breadcrumbs. Novo arquivo js/logger.js carregado sync no <head> imediatamente após Sentry — define wrappers compatíveis com console: (1) _log(...) e _debug(...) são silenciados em produção (hostname=scoreplace.app), passam direto pro console.log/debug em dev (localhost ou outros hosts); (2) _warn e _error sempre visíveis no console + populam Sentry breadcrumbs. Forçar verbose em prod: localStorage.setItem('scoreplace_debug', '1'); location.reload(). Sentry breadcrumbs: quando DSN estiver plugada (Sprint 4 — beta entry), todos os _log/_warn/_error populam o trail de eventos automaticamente — quando um erro real acontecer, o Sentry mostra histórico do que aconteceu antes. Sem DSN, breadcrumbs são no-op silencioso. Migração progressiva (não-bloqueante): os 200+ console.log/warn/error existentes continuam funcionando sem mudança. Novos call-sites podem usar o wrapper. Refactor massivo em sprint dedicada (provável Sprint 3, começando por auth.js que tem 81 calls + firebase-db.js com 40). Por que adicionar agora se não vou refatorar: infra de logging precisa estar plugada antes do refactor pra que o trabalho seja "trocar console.X por _X" mecanicamente, sem decisões de arquitetura no caminho. Mesmo princípio do Sentry boilerplate em v0.17.60. Regra cristalizada: wrappers de logging devem detectar dev vs prod por hostname (não NODE_ENV — não existe em frontend) + flag de localStorage pra debug remoto, e nunca quebrar o fluxo do app se algum side-effect (breadcrumb, send) falhar.

v0.17.66-alpha (Abril 2026)

Fix de color-contrast nos 2 CTAs da landing — a11y projetado pra ~100. Lighthouse v0.17.65 a11y=96 com 1 audit pendente: color-contrast nos 2 botões "Crie seu torneio grátis" da landing. Texto branco em #10b981 (emerald-500) tem contrast ratio 2.53:1 — falha WCAG AA (mínimo 4.5:1). Fix: override CSS específico em .landing-cta-btn (CSS inline em landing.js) — background trocado de #10b981 (default .btn-success) pra #047857 (emerald-700, ~5:1 ratio, passa AA). Hover pra #065f46 (emerald-800). Escopo cirúrgico: só os 2 CTAs da landing — outros botões .btn-success do app continuam #10b981 (Inscrever-se, Iniciar Torneio, Sortear, etc) porque eles estão sobre fundos diferentes (cards escuros) onde o ratio é OK. Se precisar mudar todos, é um ajuste em components.css:219. Validação: Playwright smoke 12/12 verde antes do commit. Score projetado: a11y 96 → ~100. Sprint 2 com 4 dos 4 thresholds Lighthouse no "good" (Performance ainda em 63, target ≥75 — restantes na Sprint 3 via lazy i18n / Firebase / static prerender). Regra cristalizada: contrast fixes devem ser cirúrgicos (override em classe específica) ao invés de globais — botões com mesmo background solid podem estar em contextos de contraste diferentes (CTA hero vs botão dentro de card escuro), e mudança global derruba consistência visual desnecessariamente.

v0.17.65-alpha (Abril 2026)

Batch a11y final: aria-label nos 20 inputs restantes — Lighthouse a11y projetado pra ~100. Após v0.17.64 fixar 9 toggles via helper, restavam 20 inputs em create-tournament.js + 1 em auth.js (text input profile-edit-name). Aplicado aria-label via batch script Python — 19 toggles + date/time inputs (toggle-public, tourn-reg-date, tourn-reg-time, tourn-start-date/time, tourn-end-date/time, toggle-venue-public, tourn-court-count, game-toggle-simples/duplas, enroll-toggle-individual/team, wo-toggle-individual, late-toggle-closed/expand, re-toggle-organizer/players/referee) + profile-edit-name no auth.js. Por que aria-label e não <label for=>: a regra dos toggles inline em create-tournament.js já tem <label class="toggle-switch"> wrappando o input — semanticamente correto, mas Lighthouse exige label "discoverable" no próprio input quando ele tem id. aria-label resolve sem mexer em estrutura HTML existente, zero risco visual. Score projetado: a11y 93 → ~100 (passa target ≥95 do beta com folga). Validação real vem na próxima Lighthouse run pós-deploy. Restam 2 issues weight 7: color-contrast em 2 botões CTA da landing — pendente, requer review visual nos 4 temas. Regra cristalizada: Lighthouse a11y é binário por audit — 20 issues e 0 issues no mesmo audit produzem o mesmo score. Pra mover o score, fix tudo OU nada. Implicação: priorizar fixes que resolvem audits inteiros, não cobrir parcialmente vários.

v0.17.64-alpha (Abril 2026)

One-line a11y fix: _toggleSwitch helper agora injeta aria-label automaticamente — resolve ~9 dos 28 inputs sem label. Após v0.17.63 fixar select-name e heading-order (a11y 88 → 93), restavam 28 form inputs sem label associado. Ao auditar os call-sites, descobri que 9 deles (todos os toggles do modal de perfil — accept-friends, filter-todas/importantes/fundamentais, notify-platform/email, presence-auto-checkin, hints-enabled) usam o helper compartilhado window._toggleSwitch em js/ui.js. Single fix lá: o helper agora extrai opts.label (ou novo opts.ariaLabel explícito), strip de tags HTML, e injeta como aria-label no <input>. Zero call-site change — todos os toggles existentes pegam a11y de graça. Pendentes: 11 toggles inline em create-tournament.js que não usam o helper (são HTML direto), 7 inputs de date/time (com labels visuais mas sem for=), 1 text input (profile-edit-name). Doc docs/a11y-audit.md mantém a lista. Score projetado: a11y 93 → ~96 com este commit (passa o target ≥95 de beta). Regra cristalizada: ao auditar inputs sem label, sempre verificar primeiro se há helper compartilhado — fixar no helper resolve dezenas de call-sites com 1 linha. Mais barato e menos arriscado que mexer em cada call individualmente.

v0.17.63-alpha (Abril 2026)

A11y audit + 2 fixes cirúrgicos: heading-order e selects sem label. Auditoria via Lighthouse v0.17.62 (score 88, target ≥95) identificou 4 categorias de issues: color-contrast (2 botões CTA da landing — pendente), heading-order (1 elemento — corrigido), label (28 inputs — documentado pra revisão), select-name (2 selects — corrigidos). Fix #1 (heading-order): a section "landing-features" pulava do <h1> direto pros <h3> dos cards. Adicionado <h2 class="sr-only">Recursos da plataforma</h2> antes do grid — visualmente invisível (clip-path screen-reader-only padrão WAI-ARIA), lido por screen readers. Nova classe .sr-only em style.css + chave landing.featuresTitle em PT/EN. Fix #2 (select-name): 2 selects no modal de perfil (profile-edit-gender, profile-phone-country) ganharam aria-label. O label de gender também ganhou for= apontando pro id. Pendência documentada: 28 inputs sem label associado (`for=` ausente nos labels adjacentes). Lista completa por arquivo:linha em docs/a11y-audit.md. Não corrigido nesta release porque é mecânico mas extensivo (2h+) — o doc pode servir como roadmap pra um próximo PR focado em a11y. Score projetado: 88 → ~91 pós-v0.17.63, → ~94 pós-fix dos 28 labels (sufficient pra target beta de ≥95). Regra cristalizada: auditoria de a11y deve sempre listar issues por elemento com path/seletor — Lighthouse JSON expõe audits["X"].details.items[].node.snippet que é diretamente actionable, evita "review geral" abstrato.

v0.17.62-alpha (Abril 2026)

Boot skeleton no HTML estático — reduz LCP no first paint. Lighthouse v0.17.58 mostrou LCP em 9.8s (target ≤ 2.5s) — gargalo era que nada visível no above-the-fold pintava antes do JS rodar e renderizar a hero box. Agora, index.html tem um skeleton inline dentro do #view-container: 1 bloco grande (180px) + 3 cards menores (120px) com efeito shimmer suave. Sem JS — pinta no momento exato do FCP. Vira o LCP element até o router substituir via innerHTML = '' (já existia em router.js:55 — sem mudança de comportamento). Detalhes: (a) skeleton respeita os 4 temas via CSS variables; (b) shimmer animado via gradiente translucent que se move (1.6s loop), pausado pra prefers-reduced-motion (acessibilidade); (c) aria-hidden=true pra screen readers pularem direto pro conteúdo real; (d) classes skeleton-block e skeleton-shimmer reusáveis em outras views futuras (ex: card de torneio carregando do Firestore). Risco mitigado: skeleton é puramente HTML+CSS estático — zero JS, zero state, zero auth. Removido naturalmente pelo router quando chama qualquer rota, sem precisar de cleanup. Estimativa: LCP 9.8s → 2-3s no mobile slow-4G (medição empírica vai validar). Performance score Lighthouse esperado de 64 → 75-85. Regra cristalizada: em SPAs onde o first paint depende do JS pra render, sempre ter um skeleton estático no HTML — custa ~500 bytes em peso, paga vários segundos de LCP.

v0.17.61-alpha (Abril 2026)

Sprint 2 — Sentry observability plugada em 8 catches críticos + 9 cenários E2E novos. Mudanças aditivas (zero risco): cada chamada window._captureException(err, ctx) é no-op enquanto a DSN do Sentry não estiver plugada (próxima Sprint 4 — beta entry). Pontos cobertos: store.syncImmediate (save de torneio), loadTournaments, loadUserProfile, stripeCheckout, addTournament, presenceCancel, loadMyActive, googleLogin, casualMatchAutoSave, deleteTournament, loadAllTournaments. Cobertura E2E expandida pra 24 testes: novo tests/e2e/navigation.spec.js com 9 cenários (rotas públicas, theme cycling, version exposure, Sentry DSN inativa = no-op, reload preserva tema, version === release-notes). Smoke + navigation rodam em ~9s. Beta-readiness checklist em docs/beta-readiness.md documenta os 15 itens (5 bloqueantes / 5 importantes / 5 nice-to-have) entre alpha atual e 1.0.0-beta. Regra cristalizada: infra de observabilidade (sentry, logger) deve ser plugada como boilerplate inativo desde alpha — adicionar a infraestrutura ANTES de precisar dela é ordens de magnitude mais barato que retrofitar erros perdidos depois que aparecem em produção.

v0.17.60-alpha (Abril 2026)

Sentry boilerplate plugado (DSN ainda não configurada — silent no-op). Último item da Sprint 1 do roadmap pra beta. Novo arquivo js/sentry-init.js carregado sync no <head> antes de qualquer outro script — captura erros desde o momento zero do boot. Comportamento: sem DSN configurada (default atual), o módulo só expõe window._captureException(err, ctx) e window._captureMessage(msg, level) como no-op — callers podem chamar sem checar disponibilidade. Com DSN, instancia Sentry SDK CDN async, drena buffer de erros pré-init, e começa a reportar. Como ativar pra beta: descomentar 1 linha em index.html (template já lá com // <script>window.SENTRY_DSN = "..."</script>) ou usar localStorage em dev (scoreplace_sentry_dsn). Defaults configurados: 100% dos erros, 5% das traces (custo controlado), release = scoreplace@<version> (agrupa por deploy), environment auto-detectado (production se hostname=scoreplace.app), ignoreErrors filtra ResizeObserver/chrome-extension/etc., beforeSend anonimiza email+displayName e adiciona tag route. Doc completa em docs/observability.md. Sprint 1 oficialmente fechada: 6/6 tasks completas — schemas, code-debt audit, bundle audit + lazy release notes, lighthouse + defer (FCP -49%), Playwright smoke (3/3 passando), Sentry boilerplate. Sprint 2 começa com LCP optimization, lazy i18n EN, route splitting. Regra cristalizada: observability deve ser plugada como boilerplate inativo desde o alpha — adicionar a infra antes de precisar dela é mais barato que retrofitar erros perdidos depois que o app começou a falhar em produção.

v0.17.59-alpha (Abril 2026)

Sprint 1 / Beta-readiness encerrada com 5 docs + Playwright smoke + ordem DOM/flag corrigida. Refinamento do _loadReleaseNotes em main.js: a ordem das ops virou DOM-update primeiro, flag _releaseNotesLoaded = true depois — antes era o inverso, criando uma janela de race onde observadores externos (Playwright em E2E test, hint system) viam a flag virar true antes do placeholder.outerHTML = window._RELEASE_NOTES_HTML rolar. Fix descoberto pelo primeiro test E2E que falhava intermitentemente verificando texto pós-load. Entregas Sprint 1: docs/schemas.md (schemas das 9 collections Firestore), docs/code-debt-audit.md (auditoria de TODOs — zero ativos), docs/bundle-audit.md (análise de peso + plano), docs/lighthouse/README.md (baseline + 4 runs documentadas), docs/lighthouse/*.json + *.html (relatórios bruto), tests/e2e/smoke.spec.js (3 cenários: home + help+lazy-load + PWA), tests/e2e/README.md (setup + roadmap), playwright.config.js + package.json (devDeps). Métricas pré→pós Sprint 1: Performance score Lighthouse 56 → 64. FCP 9.2s → 4.5s (-51%). Speed Index 9.2s → 4.5s (-51%). Bundle inicial main.js 1.16MB → 152KB (-87%, lazy-load). 45 scripts deferidos. Próximo: Sprint 1 task 6 (Sentry boilerplate) e depois Sprint 2 (LCP, lazy i18n EN, route splitting). Regra cristalizada: sempre que código introduz "flag observável + side-effect", garantir side-effect primeiro, flag depois — observadores externos veem estado consistente sem precisar de double-check.

v0.17.58-alpha (Abril 2026)

defer em todas as 45 tags <script> do index.html — FCP esperado cai vários segundos. Lighthouse v0.17.57 mostrou que o lazy-load das notas reduziu bytes (~210KB gzipped) mas FCP/LCP só caiu 5-6% (~9.0s) — o gargalo de paint não era o tamanho do main.js, era o parse-blocking dos 42 scripts em série. Cada <script src> sem defer faz o parser HTML pausar pra fetch+execute antes de continuar — gerando uma cadeia serial de 42 round-trips. Fix: adicionado atributo defer a todas as tags <script src> exceto js/theme.js (que continua sync no <head> pra evitar FOUC do tema). Comportamento com defer: browser inicia downloads em paralelo durante parse do HTML, e executa scripts em ordem APÓS o parser terminar. Mesma ordem de execução, zero parse-block. Inline scripts (Google Maps loader + SW registration) ficaram como estão — o primeiro só registra um global lazy, o segundo escuta window.load que dispara depois de tudo. Risco mitigado: nenhum script depende de DOM-not-ready ou de ordem de execução não-trivial — toda lógica é IIFE registrando globais, e defer preserva ordem. Estimativa: -3 a -5s no FCP mobile slow-4G, score Performance Lighthouse esperado de 57 → 75-85. Validação real vem após cache-bust dos usuários ativos. Regra cristalizada: em SPAs vanilla com bloco grande de <script src> sem framework, defer em massa é o quick-win de FCP mais barato — pré-requisito é que o código não rode lógica que dependa de DOM-em-construção (escapa em IIFEs registrando globals, que é o nosso caso).

v0.17.57-alpha (Abril 2026)

Follow-up do lazy-load: release-notes.js sai do STATIC_ASSETS do SW. Lighthouse pós-v0.17.56 mostrou ganho ínfimo (FCP 9.2s → 9.0s, LCP 10.0s → 9.5s) — bem abaixo do esperado. Bug óbvio: eu havia adicionado js/release-notes.js ao array STATIC_ASSETS do sw.js, e cache.addAll(STATIC_ASSETS) roda durante o SW install — ou seja, o navegador continuava baixando o 1MB no primeiro paint, anulando o ganho. Fix: remover release-notes.js do precache. O fetch handler do SW (network-first pra same-origin) cacheia o arquivo na primeira solicitação real (quando alguém abre o changelog). Quem nunca abre nunca paga o 1MB. Comentário inline no sw.js explicando o porquê pra evitar regressão futura. Regra cristalizada: ao introduzir lazy-load, sempre verificar que o asset NÃO está no precache do service worker — caso contrário o SW silenciosamente reverte o ganho. Adicione apenas no fetch handler runtime se quiser cache offline pós-primeira-visita.

v0.17.56-alpha (Abril 2026)

Lazy-load das notas de versões — -1MB no first paint. Auditoria de bundle (Sprint 1 do roadmap pra beta) revelou que 87% do tamanho do main.js (1.01MB de 1.16MB) era HTML inline das release notes — uma seção do modal de Ajuda que praticamente nenhum usuário abre. Custo concreto: mobile com 4G de 1Mbps gastava ~8 segundos baixando notas de versão a cada visita, mesmo quem nunca clicava em "📋 Notas de versões". Fix: conteúdo extraído pra js/release-notes.js (definindo window._RELEASE_NOTES_HTML), carregado on demand via tag <script> dinâmica. Triggers de carregamento: (1) primeiro clique no header da seção "Notas de versões"; (2) primeira busca com ≥2 caracteres no campo de busca (pra que a busca dentro do changelog continue funcionando como antes). Após o load, data-search da seção é estendido com o texto plano das notas — busca passa a achar conteúdo completo. Ganho: main.js caiu de 1,160KB → 152KB (-87%), reduzindo o first paint do bundle em ~1MB. Quem realmente quer ver as notas paga ~1MB uma vez (cacheado pelo SW depois). Regra cristalizada: conteúdo estático grande (changelog, manual longo, dados de referência) deve sempre ser lazy-loaded — nunca inline em arquivo carregado no boot. Custo de 1 round-trip on-demand << custo de 1MB no critical path em toda visita.

v0.17.55-alpha (Abril 2026)

CTAs Row 1: white-space:normal explícito pra finalmente quebrar em viewports estreitos. Pedido do usuário com screenshot mostrando "Partida Cd" e "Novo Torn" cortados em viewport ~640px: "perceba que está cortando ou ficando descentralizado/sem borda. ajuste isso". Causa-raiz: a classe .btn em components.css:192 aplica white-space: nowrap em TODOS os elementos com classe .btn — herdado por descendentes. Os labels da Row 1 (em spans dentro de buttons com classe .btn) herdavam nowrap, então mesmo com display:block; width:100% da v0.17.54, o texto não quebrava nas linhas — só excedia horizontalmente, e o overflow:hidden que adicionei por defesa cortava o resto. Resultado: "Partida Casual" virava "Partida Cd" (pedaço do "Casual" cortado). Fix v0.17.55: adicionado white-space: normal explícito no inline-style do span do label. Inline-style tem maior especificidade que classe — vence o nowrap herdado de .btn. Combinação completa pra quebra responsiva: display:block (fila própria) + width:100% (largura definida) + white-space:normal (quebra permitida) + overflow:hidden no botão como defense-in-depth pra casos extremos. Comportamento esperado agora: em viewport largo, "Partida Casual" cabe em 1 linha; em viewport estreito (~320-380px), quebra em "Partida" + "Casual" no espaço; em ULTRA estreito (impossível atualmente), o overflow:hidden corta — mas só último recurso. Regra cristalizada: sempre que sobrescrever um estilo herdado de uma classe parent (especialmente white-space, color, font-*), declarar EXPLICITAMENTE no elemento alvo. Não confiar em herança "natural" pra retornar ao default — a regra mais específica vence, e .btn { white-space: nowrap } propaga pra descendentes via cascata mesmo quando o filho tem outros estilos próprios.

v0.17.54-alpha (Abril 2026)

CTAs Row 1: labels quebram em 2 linhas APENAS quando não cabem (responsivo). Pedido do usuário corrigindo a v0.17.53: "na verdade, seria necessário quebrar em 2 linhas apenas quando não cabe o texto dentro do botão." v0.17.53 forçava sempre 2 linhas via <br> explícito — funcionava em mobile mas em desktop "Partida Casual" cabia em 1 linha tranquilamente, então 2 linhas viravam desperdício vertical. Fix v0.17.54: removido o <br>; adicionado display:block; width:100% no span do label. Por que isso resolve: span padrão é display:inline = sem largura, content extends naturalmente sem quebrar. Com display:block; width:100%, o span ocupa todo o espaço horizontal disponível dentro do botão (button width − padding). O default white-space:normal então quebra automaticamente no espaço quando o conteúdo excede a largura. Comportamento responsivo: em viewport largo (≥440px), botão tem ~140px+ → "Partida Casual" cabe inteiro em 1 linha. Em viewport estreito (~320px), botão tem ~95px → "Partida Casual" não cabe → quebra em "Partida" + "Casual" no espaço (2 linhas). Sem cortar mid-word (sem word-break agressivo). Regra cristalizada: pra labels que devem ter quebra responsiva (1 linha quando cabe, 2 linhas quando não), a fórmula é: pai com width definido (ex: flex:1; min-width:0) + filho com display:block; width:100% + white-space:normal (default). Não precisa de word-break ou overflow-wrap — esses só servem pra forçar quebra mid-word em casos extremos onde nem o espaço ajuda.

v0.17.53-alpha (Abril 2026)

CTAs Row 1: labels multi-word sempre quebram em 2 linhas explicitamente (Partida / Casual, Novo / Torneio). Pedido do usuário corrigindo a v0.17.52: "vc não entendeu. ficaria Partida (em cima) e Casual (abaixo) - mesma lógica para Novo Torneio." Antes (v0.17.52): tentei resolver com word-break:break-word; overflow-wrap:break-word — em viewports muito estreitos isso podia cortar mid-word ("Partid
a Casual") em vez de quebrar no espaço. Agora: substituição explícita de espaço por <br> via JS — _t('dashboard.casualMatch').replace(/\s+/g, '<br>'). Comportamento: "Partida Casual" → "Partida" + "Casual" (sempre 2 linhas), "Novo Torneio" → "Novo" + "Torneio" (sempre 2 linhas), "Place" → "Place" (1 linha, sem espaço pra quebrar). Funciona em qualquer viewport — narrow, médio ou wide; Row 1 sempre tem hierarquia visual idêntica entre os 3 CTAs com 2 linhas de label. Em viewports largos, o uso vertical é ligeiramente maior, mas min-height: 80px já acomoda 2 linhas de texto + ícone confortavelmente. line-height: 1.15 mantém as linhas próximas (pre-wrap fica compacto). Regra cristalizada: quando UI exige quebra POR PALAVRA específica em pontos previsíveis (labels curtos com 2 palavras), forçar via <br> é mais robusto que CSS word-break/overflow-wrap, que dependem de constraints de width e podem cortar em pontos estranhos. CSS é responsivo "automágico" mas pouco previsível; HTML explícito é determinístico.

v0.17.52-alpha (Abril 2026)

3 ajustes: ícone Beach Tennis emoji+filter / overlays casual respeitam tema / labels CTA wrap em telas estreitas.

(1) Beach Tennis: ícone agora é o emoji 🎾 com hue-rotate pra laranja vibrante. Pedido do usuário: "vamos tentar fazer o ícone da bola de beach tennis ser a mesma do tênis só que com o hue puxado para o laranja?" + após preview comparativo: "usemos a sat 1.8". Substituição: antes era SVG bicolor de 3 elementos (círculo laranja + path amarelo do "gomo" + linha branca curva do seam) — visualmente correto mas não mantinha a identidade visual da bola de tênis tradicional. Agora é o emoji 🎾 com filtro CSS hue-rotate(-50deg) saturate(1.8): a base verde-amarelada do emoji vira laranja vibrante mantendo a textura 3D nativa do OS, e a seam line branca permanece branca (saturação 0 não rotaciona com hue-rotate). Implementação: uma única linha em store.js — window._BEACH_TENNIS_ICON = '<span style="filter:hue-rotate(-50deg) saturate(1.8);...">🎾</span>'. O resolver window._sportIcon('Beach Tennis') retorna essa string e todos os call sites do app pegam automaticamente — pills do dashboard, cards de torneio, view de Place, casual match overlay, etc. Vantagens: (1) Identidade visual consistente com Tênis — mesma bola, mesma seam line, só a cor distingue (mesma técnica usada em "tennis ball" em design tradicional); (2) Renderização nativa — em iOS/macOS/Android/Windows, o emoji 🎾 já está cuidadosamente desenhado pelo OS com sombras e textura; o filtro só recolore, mantendo a qualidade visual; (3) Menos código — substitui 3 elementos SVG por 1 span + filter; (4) Sem custo de manutenção — se o emoji 🎾 for atualizado pelo OS (ex: nova versão do iOS), o Beach Tennis automaticamente herda a melhoria. Trade-off: a cor exata do laranja varia ligeiramente entre OS porque depende da renderização base do emoji 🎾 — em iOS a base é mais "amarelo-limão", em Android é mais "verde-vivo", então o resultado pós-rotate diverge sutil. Em todos os casos resulta em laranja distinto e legível. Regra cristalizada: CSS hue-rotate em emoji funciona quando: (a) a parte colorida que você quer mudar é uniforme (sem múltiplas cores que se misturariam errado); (b) as outras partes são branco/preto (saturação 0, não afeta). Beach Tennis 🎾 atende ambos — base unificada amarelo-verde, seam branca. Não funcionaria pra emojis com múltiplas cores temáticas (ex: 🏓 com raquete azul + bola amarela — recolorir afeta as duas, sem como isolar).

(2) Overlays de partida casual respeitam o tema escolhido pelo usuário. Pedido: "na partida casual o fundo está sempre escuro. deveria respeitar o tema escolhido pelo usuário." Antes: casual-match-overlay e live-scoring-overlay tinham background: #0a0e1a hardcoded — sempre dark navy independente do tema. v0.17.47 tinha forçado tokens dark internos pra texto ficar legível sobre o bg fixo. Agora: bg dos 2 overlays vira var(--bg-darker) (cream em Claro/Sunset, navy em Noturno/Ocean). Override dos tokens dark removido — texto naturalmente herda --text-main/--text-bright do tema ativo (warm-gray escuro nos light themes, branco nos dark). Adicionado par de regras CSS pra converter tints rgba(255,255,255,0.04)/0.02) em rgba(0,0,0,0.05)/0.03) dentro dos overlays nos light themes — cards de jogador continuam visíveis sobre cream.

(3) Labels dos CTAs principais (Casual/Torneio/Place) quebram em 2 linhas em telas estreitas. Pedido: "num tela extremamente estreita os botões partida casual e novo torneio poderiam quebrar o texto em duas linhas para não estourar para os lados dos respectivos botões e haver sobreposições." Antes (em mobile ~320px): "Partida Casual" e "Novo Torneio" eram ~14 chars × 0.95rem = ~112px de largura, mas cada botão tinha apenas ~100px disponíveis (3 botões em row de 320px - gaps). Texto estourava pros lados, sobrepondo botões adjacentes — visualmente quebrado. Fix: span do label ganhou line-height:1.1; word-break:break-word; overflow-wrap:break-word; text-align:center; max-width:100%. Botão pai ganhou overflow:hidden defensivo. Agora "Partida Casual" vira "Partida
Casual" em 2 linhas, "Novo Torneio" idem — sem overflow, sem sobreposição. Em viewports largos onde cabe em 1 linha, mantém comportamento atual.

Regra cristalizada: CSS hue-rotate em emoji funciona quando: (a) parte colorida uniforme (sem múltiplas cores que se misturariam errado); (b) outras partes são branco/preto (saturação 0, não afeta).

v0.17.51-alpha (Abril 2026)

Lobby de partida casual mais compacto — caber melhor em mobile. Pedido do usuário com screenshot mostrando muito espaço vazio entre "Voltar" e o ⚡ Partida Casual: "diminua esse espaço em cima pagina para que caiba melhor todas as informações num celular." Ajustes em _renderLobby (logged-in flow) em bracket-ui.js: (1) padding do container principal 1.5rem 1rem → 0.5rem 1rem 1rem (top reduzido de 24px → 8px); (2) ⚡ ícone font-size: 2.5→1.8rem, margin-bottom: 0.5→0.25rem + line-height: 1 pra cortar entrelinha extra; (3) título "Partida Casual" 1.3→1.15rem, margin-bottom 0.2→0.15rem; (4) "Beach Tennis · Dupla" 0.9→0.88rem, margin 0.3→0.2rem; (5) "Criada por X" 0.78→0.76rem, margin-bottom 1.5→0.8rem (corte de ~12px); (6) seção "JOGADORES NA SALA" margin-bottom 1.5→0.8rem, header margin-bottom 10→8px; (7) status "Você está na partida!" padding 14→10px 12px, margin 1rem→0.6rem, text-align:left e ícone flex-shrink:0 (alinhamento melhor); (8) animated dots indicator padding 12→6px, margin-bottom 1rem→0. Total economizado: ~80-100px de scroll vertical no topo, sem perder nenhuma informação ou comprometer hierarquia. Regra cristalizada: em telas que mostram lista de itens ativos (lobby, presence, check-in), header decorativo deve ser o mais compacto possível — usuário quer ver os ITENS, não o título da página. Padding generoso é luxo de desktop; em mobile cada pixel vertical desperdiçado significa um item a menos visível sem scroll.

v0.17.50-alpha (Abril 2026)

Filter pills da hero box: linha sobrante centralizada (não mais alinhada à esquerda). Pedido do usuário com screenshot mostrando 4 pills em layout 3+1 (Todos/Organizados/Participando na linha de cima, Inscrições Abertas sozinha à esquerda na linha de baixo): "os box de baixo da hero box não deveriam ser organizados dessa forma (3 na linha de cima e 1 na linha de baixo). acho que centralizados ficaria melhor." Causa: CSS Grid com auto-fit minmax(110px, 1fr) — quando 4 pills entram em viewport médio onde cabem 3 por linha, o 4º vai pra próxima linha alinhado à esquerda (CSS Grid sempre alinha-início). Fix: trocado de display:grid pra display:flex; flex-wrap:wrap; justify-content:center; gap:0.6rem — pills wrap normalmente mas a última linha vira centralizada (o flex justify-content respeita main-axis em CADA linha). Cada pill ganhou flex:0 1 130px; min-width:110px — base 130px, encolhe se necessário até min 110, NÃO cresce além do conteúdo (flex-grow: 0) — assim 1 pill sozinho na última linha NÃO vira banner gigante. Comportamento responsivo: viewport largo = 1 linha de 4; viewport médio = 2+2 centralizadas; viewport estreito = 1+1+1+1 empilhadas centralizadas. Regra cristalizada: CSS Grid auto-fit/auto-fill é ótimo pra galerias/cards com tamanhos uniformes onde linha sobrante alinhada à esquerda fica natural; pra layouts de "filtros/chips/tags" onde a última linha sobrante fica visualmente desbalanceada, flex+wrap+justify-center é a escolha certa. Diferença chave: grid distribui antes de quebrar; flex quebra primeiro e depois centraliza dentro de cada linha.

v0.17.49-alpha (Abril 2026)

Voltar na partida casual antes do início = libera vaga (ou desmobiliza tudo se for organizador) + botão duplicado removido. Pedido do usuário em 2 mensagens: "na partida casual o botão voltar antes da partida começar deve retirar o participante efetivamente da partida. Se for o organizador deve desmobilizar a partida casual e retirar a todos os demais participantes." + "não precisa do botão no final voltar ao dashboard (o voltar já deveria fazer a função)." Comportamento anterior: o "Voltar" do back-header (topo) era um link href="#dashboard" simples que só navegava — deixava o slot do usuário ocupado no Firestore, e a partida do organizador continuava ativa pra outros participantes. Pra liberar, o usuário precisava clicar no botão extra "← Voltar ao Dashboard" no rodapé. Confuso ter 2 botões de voltar com comportamentos diferentes. Fix: nova função _smartBack() registrada no onClickOverride do back-header — capturada por closure sobre match, docId e roomCode, e re-renderiza o back-header em runtime após o match carregar do Firestore. Lógica em 3 casos: (1) match já active (em andamento) → só navega, não cancela partida em curso por engano; (2) usuário é o organizador (match.createdBy === uid) → chama cancelCasualMatch(docId) que deleta o doc no Firestore; o lobby polling de cada guest detecta o doc deletado (!fresh) e evacua via flag matchCancelled. Limpa activeCasualRoom do perfil + sessionStorage do organizador. Toast informativo "Partida desmobilizada". (3) usuário é participante regular → chama _casualLeaveMatch() que já existia (libera só o slot dele via leaveCasualMatch). Em todos os casos: termina com _evacuateToDashboard() robusto da v0.17.48. Bonus cleanup: botões "← Voltar ao Dashboard" do rodapé removidos em ambos os fluxos do _renderLobby (logged-in e not-logged-in) — função absorvida pelo "Voltar" do topo, sem duplicação. Nova chave i18n casual.matchCancelledByYouMsg em pt + en. Regra cristalizada: botões com mesmo verbo ("Voltar") devem ter o mesmo comportamento. Quando UI tem 2 botões de "voltar" com lógicas diferentes (um navega só, outro libera estado), o usuário hesita ou escolhe o errado. Consolidar em UM botão com a lógica completa elimina a ambiguidade — e remover o duplicado limpa visualmente.

v0.17.48-alpha (Abril 2026)

Partida casual sobrevive a auto-update + botão "Voltar ao Dashboard" não fica mais preso. Pedido do usuário (cenário com screenshot da tela "Aguardando jogador..."): "nelson estava organizando uma partida casual; rodrigo entrou na partida de nelson; antes da partida começar houve uma atualização de versão; nelson não está mais na partida casual, mas rodrigo ainda via nelson lá. Rodrigo clicou em deixar a partida, mas está preso nessa página. o correto seria nelson voltar para a partida depois da atualização; e rodrigo conseguir sair efetivamente da partida ao clicar em deixar a partida." Bug 1 (Nelson não volta à partida após auto-update): o auto-updater faz window.location.reload() preservando o hash. O profile listener em store.js já tinha resume automático via activeCasualRoom do Firestore — mas se o save de perfil estava em flight quando o reload disparou (race), o campo nunca chegou ao Firestore e o resume falhava. Fix: backup síncrono em sessionStorage._activeCasualRoom setado em 2 pontos: (a) host após criar match (linha 7349-7355 de bracket-ui.js); (b) guest após joinCasualMatch bem-sucedido (linha 7811). sessionStorage é síncrono e sobrevive ao reload, garantindo que o boot check tem fonte de verdade local. Profile listener (store.js:1321+) modificado pra fallback em sessionStorage quando Firestore profile vem sem o campo. Limpeza em todos os 3 paths de close (_closeLiveScoring, _casualSetupClose, e o setup overlay close handler) garante que sair da partida limpa sessionStorage também. Bug 2 (Rodrigo preso ao clicar Voltar ao Dashboard): _evacuateToDashboard tinha 2 fragilidades — (1) se container closure variable era stale ou null, container.innerHTML = "" falhava silenciosamente no try/catch e o usuário continuava vendo a lobby; (2) window.location.hash = "#dashboard" não dispara hashchange se o hash já era #dashboard (caso raro mas possível em renders pós-rota). Fix: _evacuateToDashboard reescrito com defesa em camadas: (a) limpa sessionStorage primeiro; (b) tenta render direto via document.getElementById("view-container") como fallback ao closure variable; (c) usa window.location.replace("#dashboard") em vez de = "#dashboard" (replace garante navegação sem poluir history); (d) se hash já era #dashboard, força window.initRouter() pra re-render. Cobre todos os caminhos de "como a navegação pode falhar". Regra cristalizada: features dependentes de Firestore em ações críticas (especialmente "lembrar contexto após reload") precisam de backup local síncrono — sessionStorage é o storage certo pra dados de sessão (some quando aba fecha, sobrevive ao reload). Sem fallback, races de save+reload criam UX "fantasma" inconsistente.

v0.17.47-alpha (Abril 2026)

Sunset: contraste do overlay de Partida Casual + Live Scoring. Pedido do usuário com screenshot da tela de setup do casual (Beach Tennis · Dupla, Sortear Duplas, NA SALA, SUA SALA J56YR4): "o tema sunset parece estar muito mal escolhidas as cores das fontes (sem contraste, ilegíveis)". Causa-raiz: os overlays imersivos (Partida Casual, Live Scoring, TV Mode) têm background:#0a0e1a hardcoded — design intencionalmente dark pra modo de jogo (foco/imersão). Mas as variáveis de texto vêm do tema ativo: em Sunset (light cream) --text-main: #44403c (warm-gray-700) e --text-bright: #1c1917 (warm-gray-900) — texto DARK em bg DARK = invisível. Fix: scope override de CSS vars dentro de #casual-match-overlay e #live-scoring-overlay em style.css — força tokens dark-compatibles (--text-main: #e5e7eb, --text-bright: #ffffff, --text-muted: #94a3b8, --bg-card: #1e293b, --border-color: rgba(255,255,255,0.1)) + color: #e5e7eb no próprio overlay. CSS vars são herdadas por todos os filhos automaticamente — qualquer elemento que usa color: var(--text-bright) ou background: var(--bg-card) dentro do overlay agora pega versões claras adequadas pro bg dark, independente do tema do app. Regra cristalizada: overlays imersivos com bg fixo (modo de jogo, modo TV, fullscreen players) devem hospedar suas próprias CSS vars override — caso contrário, o tema do app vaza pro overlay e quebra contrastes. Solução escalável: agrupar todos os overlays imersivos numa classe (ex: .dark-overlay) com vars override; novos overlays só precisam adicionar a classe pra ganhar tema dark automático.

v0.17.46-alpha (Abril 2026)

Pro e Apoie movidos pra Row 3 (menores, mais discretos). Pedido do usuário: "vamos reduzir os botões pro e apoie e colocá-los numa terceira linha da hero box". Reorganização: Row 2 agora tem só Pessoas + Convidar (interativos sociais frequentes); Row 3 nova só com Pro + Apoie (utilitários/monetização menos frequentes). Tamanhos Row 3: height: 54px → 34px, font 0.92rem → 0.78rem, padding 20px → 14px, radius 12px → 9px, gap entre botões 10px → 8px, opacity: 0.9 pra ficar visualmente um pouco menos chamativo. margin-top: -2px aproxima Row 3 da Row 2 (sugere "subnível"). Pro continua com display: none default — só aparece pra usuários free. Hierarquia final da hero box: Row 1 CTAs primários (80px) → Row 2 secundários (54px, 2 botões) → Row 3 utilitários (34px, 2 botões) → Filter pills (~85px, mas peso visual menor por serem informativos). Cada nível diminui em altura, font e opacity — o olho segue do mais importante pro mais utilitário. Regra cristalizada: "menos é mais" não significa esconder features, e sim hierarquizar. Pro/Apoie continuam visíveis e clicáveis, só perdem o protagonismo de Row 2. Quem precisa, encontra; quem não precisa, ignora visualmente.

v0.17.45-alpha (Abril 2026)

Hero box rebalanceado — Row 1 e Row 2 mais altas, filter pills menores. Pedido do usuário: "quero aumentar a altura dos botões da row 1 e 2 da hero e diminuir os boxes abaixo deles (dentro da hero)". Mudanças: (1) Row 1 (CTAs principais — Casual/Torneio/Place): min-height: 64px → 80px, ícone 1.4rem → 1.7rem, font 0.9rem → 0.95rem, gap interno 2px → 4px, padding vertical 6px → 8px. CTAs ficam mais "presentes" e tocáveis em mobile. (2) Row 2 (secundários — Pessoas/Convidar/Pro/Apoie): height: 46px → 54px, font 0.88rem → 0.92rem, padding horizontal 18px → 20px, radius 11px → 12px (mantém proporção visual com Row 1). (3) Filter pills (Todos/Organizados/Participando/etc.): reduzidos pra dar respiro aos CTAs acima — padding 1.5rem 1rem → 0.9rem 0.75rem, ícone 2rem → 1.4rem, número grande (count) 2.5rem → 1.7rem, label 1rem → 0.78rem, radius 16px → 12px, glow 20px → 16px. Grid também ajustado: minmax(140px, 1fr) → minmax(110px, 1fr) + gap 1rem → 0.6rem — pills menores podem ficar mais juntas, cabem mais filtros sem wrap em mobile. Hierarquia visual resultante: Row 1 CTAs (80px, ícones grandes 1.7rem) >> Row 2 secundários (54px, sem ícones grandes) >> Filter pills (compactos, ~85px de altura). Os CTAs principais ficam visivelmente mais importantes; os filtros viram navegação utilitária. Regra cristalizada: hierarquia de tamanho de elementos numa hero box deve ser monotônica top-down — botões primários > secundários > filtros utilitários. Quando um filtro fica mais imponente que o CTA principal (caso de pills 2.5rem count vs CTA com ícone 1.4rem), o usuário hesita em qual é a ação esperada.

v0.17.44-alpha (Abril 2026)

Botão "Pessoas" (antes "Explorar") sai do topbar e vai pra hero box; secundários ficam mais altos. Pedido do usuário em 3 mensagens encadeadas: "vamos remover o botão explorar do menu e incluí-lo na hero box? logo abaixo do place? ou onde seria melhor colocar ele?" + "vamos chamar de pessoas e usar o ícone de pessoas" + "ok, mas vamos aumentar um pouco a altura desses botões da hero box." Mudanças aplicadas: (1) link "Explorar" + ícone de lupa REMOVIDO da nav-group do topbar (junto com o link "Início" e "Notificações"); rota #explore continua válida via router fallback. (2) Novo botão btn-people adicionado como PRIMEIRO da Row 2 (secundários) da hero box em dashboard.js — antes de Convidar, Pro e Apoie. Por que primeiro: Pessoas é mais frequente que Pro/Apoie, merece destaque relativo. (3) Renomeado de "Explorar" pra "Pessoas" + ícone 👥 (pessoas) substitui o ícone de busca/lupa — reflete melhor o propósito real da view: conectar com jogadores da comunidade. i18n: nova chave dashboard.people em pt + en. (4) Texto stale "Adicione amigos na Explorar" no widget de presenças vazias do dashboard atualizado pra "Adicione amigos em Pessoas". (5) Altura dos 4 botões da Row 2 bumpada de height: 38px pra 46px; font-size: 0.82rem → 0.88rem; padding: 0 16px → 0 18px; font-weight: 600 explícito; border-radius: 10px → 11px. Mais presença visual sem competir com a Row 1 (CTAs principais a 64px). Aplicado nos 4 botões — Pessoas, Convidar, Pro, Apoie. Por que não Row 1: com 4 CTAs de flex:1 em row de max-width:580px, cada um ficaria ~78px no mobile — labels "Partida Casual" e "Novo Torneio" ficam apertadas. Pessoas é "ocasional" (descobrir gente) vs Casual/Place/Torneio que são "constantes". Regra cristalizada: botões de navegação no topbar são caros — competem com identidade do app, modal de hambúrguer, perfil. Quando uma feature pode ser acessada via hero box ou widget na home, vale tirar do topbar pra deixar a navegação enxuta. Topbar deve ter no máximo 3-4 itens — qualquer feature além disso vira clutter.

v0.17.43-alpha (Abril 2026)

Sunset: contraste das info-box/stat-box dentro de cards com venue photo. Pedido do usuário com screenshot mostrando "INSCRITOS / Formato: Liga / Acesso: Público / PROGRESSO" em cor cinza-marrom escura sobre fundo dark teal — quase invisível: "no tema sunset as letras aqui ficam bem dificil de ler (quase sem contraste). ajuste isso." Causa-raiz: Sunset é tema light cream, então definimos --info-box-bg: rgba(120,80,40,0.05), --stat-box-bg: rgba(120,80,40,0.06) — opacidades super baixas que ficam invisíveis sobre cream. Quando o card de torneio TEM venuePhotoUrl, o overlay aplicado é DARK (rgba(15,118,110,0.85) teal pra participating, etc.) — então o card vira escuro. Os boxes quase-transparentes mostram o dark teal através, e o texto warm-gray-700 (--text-main: #44403c) fica ilegível sobre dark teal. Fix: bumpadas as opacidades pra cream opaco 88% (rgba(255,253,248,0.88)) — boxes têm fundo cream visível tanto sobre bg cream da página quanto sobre overlay escuro de venue photo. Texto warm-gray fica legível em ambos os contextos. Aplicado a --info-pill-bg, --info-box-bg, --stat-box-bg no bloco [data-theme="sunset"] de style.css. Regra cristalizada: backgrounds quase-transparentes em CSS vars são frágeis quando o componente pode ser renderizado dentro de containers de cores variáveis. Pra elementos visualmente "agrupadores" (cards de info, stats, pills), bg semi-opaco (≥80%) garante que o componente preserva sua identidade visual independente do contexto.

v0.17.42-alpha (Abril 2026)

Removido o botão "Visão Organizador / Visão Participante" do topbar. Pedido do usuário: "vamos eliminar o botão visão organizador/visão participante. Ele não faz mais sentido no app." Por que removemos: (1) permissões já são checadas per-torneio via isOrganizer(t) que compara t.organizerEmail/t.creatorEmail/t.coHosts com currentUser.email — o toggle só "mascarava" essas permissões artificialmente; (2) bracket-ui.js:130 já tinha comentário admitindo "independente de viewMode" — a maior parte do código já ignorava o toggle; (3) caso de uso "preview como participante" é nicho — todas as views já mostram o mesmo conteúdo pros dois lados, só os botões de admin variam, e isso é checado per-torneio; (4) ruído cognitivo — organizador clica sem querer, vê botões de admin sumindo, fica confuso. Mudanças: (a) div#view-mode-container removido do index.html; (b) AppStore.toggleViewMode() removido do store.js; (c) isOrganizer(t) agora ignora completamente this.viewMode — checa só email/coHosts; (d) getMyOrganized() idem — não retorna mais [] só por estar em modo participante; (e) updateViewModeVisibility() virou no-op (mantido como stub pra compat); (f) seção "Organizador" do manual reescrita removendo a referência ao botão; (g) campo viewMode mantido no AppStore como sempre "organizer" pra não quebrar callers que ainda leem (mas nunca mais flipa). Regra cristalizada: toggles globais que tentam alterar permissões são frágeis — permissões devem ser sempre derivadas do contexto da entidade (qual torneio, qual usuário) em vez de um estado global. Toggle global só faz sentido pra preferências de display puro (tema, idioma, densidade), nunca pra autorização.

v0.17.41-alpha (Abril 2026)

Modal de explicação de Buchholz/Sonneborn redesenhado — overlay próprio com cabeçalho padrão, max-width 640px e seções em cards distribuídos. Pedido do usuário: "melhore a apresentação dos tooltip (distribua melhor na pagina e mantenha os cabecalhos padrao)". Antes usava showAlertDialog com max-width: 380px — narrow demais pra explicação multi-seção, ficava espremido em mobile/tablet com texto colado. Nova UX: overlay dedicado tiebreak-info-overlay com (1) cabeçalho padrão — ícone temático + título + subtítulo (Buchholz/Sonneborn-Berger) à esquerda + botão X redondo à direita; gradient sutil no header (azul pra Buchholz, roxo pra Sonneborn) pra dar identidade visual; (2) max-width 640px (vs 380 anterior) — espaço pra distribuir conteúdo; (3) 5 seções em cards separados — cada uma com ícone+título colorido (texto uppercase letter-spacing) + body em parágrafo legível: 📖 O que é, 🎯 Pra que serve, 🔢 Exemplo numérico, 📜 De onde veio, 🎲 Quando aplicar; (4) gap 12px entre cards, padding interno 14px×16px, line-height 1.55 — leitura confortável; (5) números do exemplo destacados em verde/vermelho pra mostrar o resultado da comparação. Interações: click no backdrop fecha; ESC fecha; X redondo no header com hover state. Estilo idêntico ao padrão do app — usa var(--bg-card), var(--border-color), var(--text-bright), var(--text-main), var(--text-muted) pra adaptar a qualquer tema (Noturno/Claro/Pôr do Sol/Oceano). Aplicado a Buchholz e Sonneborn-Berger via window._showTiebreakInfo(criterion) em create-tournament.js. Regra cristalizada: alert dialogs (showAlertDialog) servem pra mensagens curtas (1-2 parágrafos); pra conteúdo educativo/multi-seção, vale o investimento de fazer overlay próprio com layout otimizado — leitura é mais agradável e o usuário se engaja com o conteúdo em vez de fechar logo.

v0.17.40-alpha (Abril 2026)

Critérios de desempate: ordem padrão recomendada alinhada UI↔computação + tooltips e explicação detalhada de Buchholz e Sonneborn-Berger. Pedido do usuário em duas mensagens: "dentre esses critérios de desempate, qual seria a ordem padrão de torneios? podemos deixar sempre nessa ordem mais recomendada por padrão e o organizador altera se quiser?" + "no app explique melhor o 4 e 5 (com dicas, manual e ao parar o mouse em cima). Pode explicar até de onde veio e porque." Ordem padrão recomendada (universal, baseada em ITF tênis, FIDE xadrez, FIBA basquete): 1. Confronto Direto, 2. Saldo de Pontos, 3. Vitórias, 4. Buchholz, 5. Sonneborn-Berger, 6. Sorteio. Inconsistência corrigida: a UI em create-tournament.js já mostrava esses 6 itens nessa ordem, mas _computeStandings em bracket-logic.js tinha default truncado ['confronto_direto', 'saldo_pontos', 'vitorias', 'buchholz'] (sem Sonneborn nem Sorteio). Default agora alinhado com UI nos 2 lugares (linhas 413 e 724). Bonus fallback: (Array.isArray(t.tiebreakers) && t.tiebreakers.length > 0) ? t.tiebreakers : defaultTb — array vazio agora cai no default em vez de pular todos os tiebreakers. Explicação dos critérios 4 e 5 em 3 camadas: (1) Tooltip ao passar o mouse — atributo title em cada <li> com resumo curto (um parágrafo); (2) Botão ℹ️ inline ao lado de Buchholz e Sonneborn — abre showAlertDialog com explicação completa em 5 partes: O que é, Pra que serve, Exemplo numérico, De onde veio (criadores + ano), Quando aplicar; (3) Manual de Ajuda expandido em main.js seção "Critérios de Desempate" — agora detalha cada critério com explicação, dica de aplicação e contexto histórico pra Buchholz (Bruno Buchholz, 1932, FIDE) e Sonneborn-Berger (William Sonneborn + Johann Berger, 1873-1886, originalmente "Neustadtl score"). Nova função window._showTiebreakInfo(criterion) em create-tournament.js. i18n: 6 chaves novas em pt + en (create.tbHeadToHeadTip, tbPointDiffTip, tbWinsTip, tbBuchholzTip, tbSonnebornTip, tbInfoBtn). Regra cristalizada: features que dependem de critérios "técnicos" com nome obscuro (Buchholz, Sonneborn-Berger, Elo, etc.) precisam de explicação acessível em múltiplos níveis — tooltip rápido pra hover casual + modal detalhado pra clique deliberado + manual pra estudo profundo. Esconder o significado por trás do nome cria barreira de entrada injustificada.

v0.17.39-alpha (Abril 2026)

Badge "Começa hoje/amanhã/em X dias" some quando torneio já está "Em andamento". Pedido do usuário: "quando temos a informação de 'em andamento' (torneio já começou), não tem sentido manter o 'começa hoje' no card do torneio." Antes, um torneio que começou hoje E já teve sorteio realizado mostrava no card o status "Em andamento" + badge "Começa hoje!" — informação contraditória/redundante. Fix: nova condição no IIFE do badge em dashboard.js linha 522 — pula renderização quando sorteioRealizado === true. sorteioRealizado já estava no escopo do card (calculado em linha 184 a partir de t.matches.length > 0 ou t.rounds.length > 0 ou t.groups.length > 0). Agora a condição completa é: if (isFinished || !t.startDate || sorteioRealizado) return "". Badge só aparece em torneios pré-sorteio com data futura (ou hoje, sem sorteio ainda). Regra cristalizada: elementos de UI que comunicam "vai acontecer em breve" devem desaparecer assim que o evento já está acontecendo — caso contrário criam dissonância cognitiva. Status "Em andamento" + countdown "Começa hoje" no mesmo card é o usuário pensando "como assim, está em andamento OU vai começar?" e perdendo confiança no app.

v0.17.38-alpha (Abril 2026)

Lista de Espera no Inscritos: alfabético misturado pra facilitar marcar Presente; painel separado mantém ordem de chegada. Pedido do usuário em duas mensagens encadeadas: "existem participantes da lista de espera que não estão aparecendo consistentemente na lista normal." seguido por "os da lista de espera deve estar na lista de espera na ordem de chegada, mas devem aparecer também na lista regular (para facilitar o registro da presença)." e "na lista regular em ordem alfabética entre todos os participantes (na lista de espera ou não)." Decisão de UX: dois renderizadores com 2 propósitos diferentes — (1) painel "Lista de Espera" em bracket.js: ordem de chegada (FIFO por ci[name] ascendente) pra deixar claro quem é o próximo da fila; (2) lista de Inscritos em participants.js: alfabético total intermixando regulares + waitlist + W.O. orphans, pra que o organizador encontre rapidamente pelo nome ao marcar Presente. Fix: ordenação _dedupedIndividuals.sort agora é puramente alfabético via localeCompare pt-BR sensitivity:base — sem agrupamento por categoria. Waitlist intermixado com regulares em ordem A-Z. Quando organizador procura "Bot 15" pra marcar Presente, ele aparece na posição alfabética dele independente de estar em waitlist ou ser inscrito regular. Regra cristalizada: mesma fonte de dados pode ter renderizações diferentes pra propósitos diferentes — Lista de Espera dedicada (gestão de fila, FIFO) ≠ Inscritos (busca por nome, alfabético). Não tentar unificar em um único sort: cada view atende sua função.

v0.17.37-alpha (Abril 2026)

Substituição W.O. agora respeita a ordem visível da Lista de Espera (FIFO real por timestamp). Pedido do usuário: "tem algum erro na lista de espera. o bot15 está lá como próximo mas quem entra não é ele quando decretamos o W.O. de outro." Causa-raiz: 3 caminhos diferentes pra escolher substituto, 2 deles desalinhados com o display da Lista de Espera. Display em bracket.js ordena por ci[name] ascendente — quem checou primeiro fica no topo (pill amarela "1"). _autoSubstituteWO em bracket-ui.js (chamado quando standby marca Presente e há W.O. pendente) já usava timestamp FIFO desde v0.17.33. Mas o caminho mais comum — _declareAbsent em participants.js (chamado quando organizador clica W.O. no card de um participante) — usava simples for-loop em standby.length e parava no primeiro checkedIn[name]=true que encontrasse — ou seja, ordem do ARRAY (standbyParticipants primeiro, depois waitlist), NÃO ordem de chegada. Resultado: usuário vê Bot 15 como "próximo" no display (porque ele checou primeiro), clica W.O. em outro jogador, mas a substituição pega Bot X que estava em posição menor no array (registrado mais cedo na lista de espera). Mismatch entre o que se vê e o que acontece. Fix: reescrita do _declareAbsent nos 2 branches (W.O. individual + W.O. de equipe) pra usar mesma fórmula de ordenação do display: filtra Presentes (todos os membros checados, no caso de equipe), ordena por ts ascendente, pega o primeiro. Pra equipe, teamTs = max(ts dos membros) — última pessoa a chegar é quem completou a equipe, então usa o ts dela como referência (equipe que ficou completa primeiro vence). Agora os 3 caminhos (display + auto-sub + declare-absent) usam EXATAMENTE a mesma ordenação. Bot 15 mostrado como "próximo" = Bot 15 escolhido pra substituição. Regra cristalizada: quando UI promete "próximo da fila", o critério de ordenação do DISPLAY e o critério da AÇÃO precisam ser bit-identicais. Trocar um deles pra "FIFO de array" enquanto outro é "FIFO de timestamp" cria dissonância silenciosa que fica meses passando despercebida em testes simples (com 1 standby, ambos resolvem pra mesma pessoa).

v0.17.36-alpha (Abril 2026)

Card do parceiro do W.O.'d volta a mostrar Jogo N + adversários — lookup por nome de membro. Pedido do usuário com screenshot mostrando Bot 04 (parceiro de Bot 13 que foi W.O.'d) sem "Jogo N" nem adversários, apenas "● Bot 04" solo: "No card do bot04 deve continuar aparecendo o jogo em que estava - agora com seu novo parceiro que veio da lista de espera e com seus adversários originais." Causa-raiz: a v0.17.34/35 mudou pra filtrar membros W.O.'d do team line, mas o lookup de matchNum/opponent ainda era por TEAM STRING (nameToMatch[pName]). Quando substituição acontece, a match é atualizada pra "Bot 04 / [sub]" mas t.participants pode ficar com "Bot 04 / Bot 13" se a sincronização tiver formato/separador diferente (" / " vs "/"). Lookup falha → matchNum/opponent ficam null → card mostra Bot 04 sem nada. Fix: indexar match data por NOME DE MEMBRO em vez de team string. 4 maps novos em participants.js: memberToMatch, memberToMatchDecided, memberToOpponent, memberToTeam. Iteração de matches divide cada team string em membros, e cada membro vira chave própria. No render, lookup usa o nome do membro direto → encontra a match independente do team string em t.participants. Bonus: memberToTeam[n] dá o team string ATUAL (do match, source of truth) — então o team line do parceiro reflete a composição da match, não o cache stale de t.participants. Resultado: Bot 04 com Bot 13 W.O.'d sem sub → exibe "Bot 04" (filter) + "Jogo 1" + "vs Bot 41 / Bot 10". Quando sub entra → match atualiza pra "Bot 04 / [sub]" → memberToTeam["Bot 04"] = "Bot 04 / [sub]" → card mostra "Bot 04 / [sub]" + "Jogo 1" + "vs Bot 41 / Bot 10". "Como se o sorteio original tivesse sido esse" — exatamente. Regra cristalizada: renderização que depende de match/team data deve usar a chave mais específica disponível — nome de membro vence team string em cenários de mutação (substituição, merge, split). Lookup por team string é frágil porque depende de exact-match contra dado que pode mutar via outros caminhos.

v0.17.35-alpha (Abril 2026)

W.O. orphan aparece desde o momento da decretação + card só com "Jogo N com [parceiro]" + parceiro fica sozinho até substituto chegar. Pedido do usuário com screenshot mostrando Bot 38 W.O.'d ainda no time "Bot 36 / Bot 38" com dot vermelho no nome dele: "aqui no card do bot38 que teve o W.O. decretado deveria aparecer o número do jogo que ele estava antes do W.O. e seu parceiro antes do W.O. SÓ ISSO. no caso do bot36 que não teve o W.O. decretado, mas trocou de parceiro porque seu parceiro teve o W.O. decretado e quem assumiu a parceria veio da lista de espera, deveria manter o jogo n com seu novo parceiro e seus adversários (como se o sorteio original tivesse sido esse)." 3 mudanças encadeadas: (1) woHistory rastreado IMEDIATAMENTE quando W.O. é decretado — antes ficava só populado APÓS substituição (no fluxo "sem substituto presente", o early return em _declareAbsent pulava o tracking, então o W.O.'d player continuava no time normal sem orphan card). Agora é populado no início do callback do confirm dialog, antes da branch de substituição. Se sub rolar depois, o entry é completado com replacedBy. (2) Texto do orphan card simplificado — antes "❌ W.O. — Estava no Jogo N com [parceiro] · substituído por [substituto]"; agora "❌ W.O. — Estava no Jogo N com [parceiro]" (SÓ isso, conforme pedido literal). Substituto aparece naturalmente no time atualizado, redundante incluir no orphan card. Aplicado nos 2 renderers (participants.js + tournaments.js). (3) Membros W.O.'d são filtrados do team line do parceiro — antes Bot 36 mostrava "Bot 36 / Bot 38" com dot vermelho de Bot 38; agora o iterador de membros pula nomes em t.woHistory. Bot 36 fica solo até sub chegar. Quando sub entra, t.participants é atualizado pra "Bot 36 / Bot 37" → renderiza naturalmente como time novo (filter não exclui Bot 37 porque ele NÃO está em woHistory). "Como se o sorteio original tivesse sido esse" — exatamente. (4) Bonus reverter limpo: _markAbsent ao desfazer ausência também limpa t.woHistory[playerName] SE não houve substituição (replacedBy ausente). Player volta ao time normal. Se sub já rolou (replacedBy preenchido), woHistory persiste — não dá pra desfazer substituição automaticamente, organizador ajusta manualmente. Regra cristalizada: mudanças de UI que dependem de "estado intermediário" (W.O.'d sem sub ainda) precisam tratar TODOS os caminhos do flow — early returns, sucesso, falha. Tracking de metadata DEVE acontecer no momento da ação, não no momento do efeito colateral.

v0.17.34-alpha (Abril 2026)

Jogador W.O.'d aparece como solo nos inscritos com nota "Estava no Jogo N com [parceiro]". Pedido do usuário: "quando decretamos o W.O. de algum jogador, o próximo da lista de espera (presente) deve ocupar o lugar do W.O. formando dupla com o outro que não teve o W.O. decretado. O que teve W.O. decretado deve sair do time (sozinho - se a regra assim permitir). Ele não tem a dupla formada no sorteio ao ser decretado W.O. (apenas menciona no card dele que estava no jogo n com o parceiro x)." Antes da v0.17.34: substituição individual W.O. já funcionava (substituto tomava o lugar formando dupla com o parceiro remanescente), MAS o jogador W.O.'d desaparecia da lista de inscritos — sumia do t.participants sem deixar rastro visível pro organizador. Agora ele aparece como entrada SOLO com card próprio, ghosted (opacity 0.75 + grayscale no avatar), badge vermelho "W.O." e nota: "❌ W.O. — Estava no Jogo N com [parceiro] · substituído por [substituto]". Implementação em 4 camadas: (1) novo campo t.woHistory map por nome — armazena {originalTeam, partner, matchNum, replacedBy, timestamp}. (2) populado em _declareAbsent (participants.js, fluxo de declarar W.O. via card do participante) ao final da substituição individual. (3) populado em _autoSubstituteWO (bracket-ui.js, fluxo via toggle Presente do standby quando há W.O. pendente) — mesmo schema. (4) na renderização de inscritos em participants.js E em tournaments.js (dois renderers idênticos), iteração extra em t.woHistory adiciona entradas órfãs ao final da lista; flag isWOOrphan dispara card especial (avatar grayscale, name riscado em vermelho, nota explicativa, sem toggle, sem botão W.O. — não há ação possível pra quem já foi W.O.'d). Dedup por nome preserva entrada de time/standby se o jogador voltar a ser adicionado por outro caminho. Filtro "Ausentes" mostra orphans (eles têm isAbsent=true forçado). Liga não tem W.O. (sem chave eliminatória, sem lista de espera) — não afetada. Regra cristalizada: quando uma operação remove uma entidade da estrutura ativa (time/bracket), preservar metadata num registry separado (woHistory, auditLog, etc.) é o jeito certo de manter visibilidade pro usuário sem poluir a estrutura ativa. Apagar e perder o histórico é hostile UX — o usuário esquece o que aconteceu com aquele inscrito.

v0.17.33-alpha (Abril 2026)

Toggle Presente volta a funcionar na Lista de Espera + substituição W.O. com FIFO real por timestamp. Pedido do usuário com screenshot da Lista de Espera mostrando Rodrigo com toggle verde mas texto "Ausente" ainda em vermelho: "o botão de presença parou de funcionar. quando clicamos em presente deve ficar verde e o texto ausente deve mudar para presente dinamicamente em verde. se clicar novamente volta o ausente com a cor anterior. na lista de espera quando registra a presença do participante ele passa para o próximo lugar disponível - primeiro que chega, primeiro que joga (isso se aplica a todos os torneios menos na liga que não tem lista presença, nem lista de espera)." Causa-raiz: a função _reRenderParticipants em participants.js só tratava 2 hashes — #participants/ e #tournaments/. A Lista de Espera vive em bracket.js (rota #bracket/) e o toggle Presente daí também chama _toggleCheckIn → save → _reRenderParticipants. Como o hash não bate, a função sai sem fazer nada. O CSS reactive (.toggle-switch input:checked + .toggle-slider { background: green }) flipa o toggle visualmente, mas o texto label ("Ausente"/"Presente") é renderizado server-side e só atualiza num re-render real do DOM. Estado salva, visual fake muda, texto fica stale. Fix: adicionado branch else if (hash.startsWith('#bracket/')) que chama renderBracket(container, id) — re-render completo do bracket com Lista de Espera atualizada. Bonus FIFO real (segundo pedido): antes _autoSubstituteWO (bracket-ui.js) escolhia substituto via standby.find(p => ci[name]) — pega o primeiro NO ARRAY que está checked-in. Ordem do array é standbyParticipants primeiro, depois waitlist — não respeita ordem de check-in. Agora filtra Presentes e ordena por ci[name] timestamp ascendente — quem marcou Presente PRIMEIRO entra na vaga primeiro, "primeiro que chega, primeiro que joga" literal. Override manual (clique no botão de substituição) continua tendo prioridade — só o caminho automático foi melhorado. Liga não tem check-in nem waitlist (já era assim por design), então não afetada. Regra cristalizada: funções de re-render que escutam mutações de estado precisam cobrir TODAS as rotas onde a UI mutável é renderizada — não basta cobrir o caminho mais óbvio. Quando uma feature migra entre views (Lista de Espera saiu de participants.js pra bracket.js na v0.15.75), o sistema de re-render precisa ser auditado pra incluir a nova rota.

v0.17.32-alpha (Abril 2026)

Cards de torneio voltam a ser escuros nos temas Noturno + Oceano + Pôr do Sol corrigido pra cream light. Pedido do usuário: "as cores dos box (não da hero) no noturno e oceano ficaram horríveis. ficaram claras quando deveriam ser escuras. corrija isso." Causa: a lógica bgGradient em dashboard.js (linhas 378-398) e tournaments.js (591-611) tinha cores HARDCODED por tema pros 3 estados de card (default/participating/organizer). Em Noturno, participating=#0f766e→#14b8a6 (teal-700→teal-500) e organizer=#4338ca→#6366f1 (indigo-700→indigo-500) — ambos tons MÉDIOS saturados que parecem claros contra bg dark do tema. Em Oceano idem: participating=#155e75→#0891b2 (cyan-800→cyan-600 bright). Visual quebrado: o usuário esperava 3 variações dark com hue tint sutil, recebia 1 dark + 2 médios saturados que dominavam visualmente. Fix: deep tints pra todas as 3 variações em dark themes — Noturno participating #0f3a36→#0d2826 (teal-950→teal-darker), organizer #1e1b4b→#161339 (indigo-950→indigo-darker); Oceano participating #0c4a6e→#0e3a52 (sky-900→navy), organizer #1e3a5f→#1a2f4d (deep navy + tint). Identidade hue preservada (teal/indigo/cyan/navy reconhecíveis), mas escuro de verdade — text white continua AAA. Bonus fix: Pôr do Sol virou tema LIGHT cream desde v0.17.25 (Apple HIG redesign), mas a lógica bgGradient ainda usava brown-950 (#2d1f1b→#1a1210) — cards apareciam DARK BROWN sobre cream! Regressão silenciosa que sobreviveu ao redesign. Agora Sunset usa cream-warm tons (#fdf6e3→#f7e5cb default, #fef3c7→#fde68a participating amber-100, #fed7aa→#fdba74 organizer orange-200). Variável _isLight também passa a ser true pra Sunset (era só pra Claro), então _cardTextColor vira dark — texto preto sobre cream. Mudança aplicada nos DOIS arquivos (dashboard.js + tournaments.js) com lógica idêntica. Regra cristalizada: qualquer redesign de tema (light↔dark, paleta nova) precisa de auditoria de TODOS os pontos onde o nome do tema é hardcoded em JS — CSS variables protegem só o que usa var(--bg-card); lógicas que checam _theme === 'sunset' e devolvem cores hex fixas são vetores de regressão silenciosa.

v0.17.31-alpha (Abril 2026)

Hero box agora acompanha o tema — light em temas claros, dark em temas escuros. Pedido do usuário: "as cores da hero box devem acompanhar as cores das demais boxes do tema (ser clara quando as demais boxes forem claras e escuras quando as demais boxes forem escuras). Podem ser um pouco mais escuras do que as demais boxes em geral, mas devem acompanhar. como está estão parecendo sempre escuras." Causa: na v0.17.28 o fix anterior fixou bg DARK pra Noturno + Ocean, mas Claro e Pôr do Sol continuavam usando var(--primary-color)/var(--secondary-color) direto — cores Apple HIG vibrantes (systemBlue saturado, amber-700) que dão impressão de "carregado/escuro" quando o resto da tela é light. Refactor com tokens CSS por tema: 11 novas variáveis no :root e em cada [data-theme] bloco — --hero-bg (gradient), --hero-text/--hero-text-soft (texto principal/secundário), --hero-glass-bg/--hero-glass-bg-hover/--hero-glass-border (botão Estatísticas translúcido), --hero-pill-active-bg/--hero-pill-active-border/--hero-pill-inactive-bg/--hero-pill-inactive-border/--hero-pill-glow (filtros Todos/Organizados/etc). Definições por tema: Noturno gradient deep blue→violet (#1e3a8a→#5b21b6), texto branco; Claro gradient soft indigo (#c7d2fe→#a5b4fc), texto preto; Pôr do Sol gradient cream warm (#fed7aa→#fcd34d), texto warm-gray-900; Oceano gradient deep teal→navy (#0e4d6b→#1e3a5f), texto branco. Em todos os 4, a hero é "um pouco mais escura" que cards comuns mas acompanha o mood do tema. Refactor de dashboard.js: remoção do color: white hardcoded da div.hero-box (vem do CSS agora), h2 ganha color:var(--hero-text) explícito, botão Estatísticas e label de versão usam tokens, função _fStyle dos pills filtros usa --hero-pill-*. CTAs grandes (Casual/Torneio/Place/Convidar/Pro/Apoie) ficam intactos — eles têm bg próprio saturado, texto branco neles funciona em qualquer tema. Regra cristalizada: componentes-chave que precisam adaptar ao tema (hero, banners, callouts) merecem variáveis CSS dedicadas, mesmo com 5-10 tokens. Inline color: white hardcoded em template literal é dívida — alguma hora o tema vai pedir uma cor diferente e não vai dar pra resolver com filter brightness.

v0.17.30-alpha (Abril 2026)

Coluna E (Empates) some quando torneio não permite empate + tooltips em todas as colunas. Pedido do usuário com screenshot do header da classificação Liga: "em muitos torneios não existe empate (decide por tie-break ou prorrogação) quando for esse o caso (a configuração do torneio não permitir empate) omita essa coluna na classificação (tanto na geral quanto nas rodadas). Existe aqui uma coluna J. O que é isso?" Sobre a coluna J: J = "Jogos disputados" (número de partidas que o jogador efetivamente jogou no torneio). Cumulativo, contabilizado em _computeStandings via scoreMap[name].played++ a cada match com m.winner. Bots/desativados com 0 J são jogadores que ainda não disputaram nada. Sobre coluna E: em torneios com sistema de pontuação Sets/GSM (t.scoring.type === "sets"), o tiebreak/super-tiebreak garante vencedor em todo set decisivo — empate é matematicamente impossível. Mostrar coluna E sempre 0 polui o header. Fix em 2 tabelas: (1) Standings principais (renderStandings): novo boolean _drawsAllowed = !(t.scoring && t.scoring.type === "sets"). Header e linhas só renderizam <th>/<td> de E quando _drawsAllowed === true. Como tirar a 5ª coluna shifta as outras, recalculei data-sort-col de D, Saldo, PA (avançado), ±S/±G (GSM) e J via _drawShift — ordenação clicável continua funcionando. (2) Mini tabelas de Grupos+Elim (renderGroupStage): mesma lógica via _drawsAllowedGS. (3) Tooltips agora em todas as colunas via atributo title: Pts="Pontos", V="Vitórias", E="Empates", D="Derrotas", Saldo="Saldo de pontos (pró − contra)", ±S="Saldo de sets (vencidos − perdidos)", ±G="Saldo de games (vencidos − perdidos)", J="Jogos disputados". Hover em qualquer header mostra a explicação — antes só PA tinha tooltip. Regra cristalizada: coluna que sempre mostra 0 por design do sistema é ruído visual — vale a pena gastar branch condicional pra omitir, principalmente em mobile onde espaço é caro. E todos os headers de tabela com letra abreviada precisam de title attribute — abreviação economiza espaço mas custa cognição.

v0.17.29-alpha (Abril 2026)

Liga: quando você está fora da rodada, classificação geral aparece primeiro + pill seu destacado. Pedido do usuário com screenshot da seção "Ficaram de fora desta rodada" mostrando ele em "Desativados" e Bot 39 em "Sem grupo": "quando o usuário ficou de fora da rodada por qualquer motivo (desativado ou sem grupo) já mostre a classificação geral antes dos outros grupos da rodada (afinal ele não participa de nenhum e nesse caso a informação mais relevante para ele é a classificação geral até aqui)." + dúvida sobre o "+0 pts" do "Sem grupo": "os sem grupo recebem sua média do torneio... isso está sendo considerado? vai aparecer o número dos pontos? esse número vai para a pontuação geral?" Resposta da segunda parte: SIM, três coisas já implementadas — (a) _computeAvgPointsPerRound(t, name) em bracket-logic.js calcula a média de pontos por rodada que o jogador efetivamente disputou (V=3, E=1, D=0); (b) o pill mostra +N pts via m.sitOutPoints; (c) _computeStandings linha 294-297 soma scoreMap[m.p1].points += sitOutPoints — vai como bônus na classificação geral. O Bot 39 do screenshot mostra +0 pts porque ainda não disputou nenhuma rodada (sem média = 0, regra v0.16.97). Mudanças nesta release: (1) Detector _userIsOutOfRound: antes de montar o currentRoundHtml, varre currentRoundData.matches filtrando isSitOut e checa se o nome bate com o usuário logado (helper _nameMatchesCurUser que cobre nome direto, dupla "X/Y" e email). Se SIM, vira true. (2) Pill destacado em ciano + badge "VOCÊ": dentro de _renderRow da seção "Ficaram de fora", todo pill cujo m.p1 bate com o usuário ganha border #22d3ee, color #22d3ee, bg rgba(34,211,238,0.12) e badge "VOCÊ" colado ao nome — leitura imediata do "estou de fora porque…". (3) Reordenação visual: nas DUAS IIFEs que renderizam jogos da rodada (Rei/Rainha + Liga normal), branch novo no topo: if (isLigaFmt && _userIsOutOfRound) stash todos os grupos/jogos em ligaOtherMatchesHtml como collapsible "▸ Jogos da rodada (N)" e retorna string vazia. Resultado no layout final: currentRoundHtml fica com título + sit-outs (com VOCÊ) + nada + standingsTablesHtml + ligaOtherMatchesHtml collapsed. Classificação geral é a primeira coisa que o usuário vê após saber por que está de fora. Regra cristalizada: em layouts onde o conteúdo principal varia conforme a participação do usuário, a ordem dos blocos deve seguir a relevância do momento — usuário-fora-da-ação prioriza panorama (standings), usuário-em-ação prioriza foco (próximo jogo). Detector único + reordenação em vários pontos é mais robusto que múltiplos detectores espalhados.

v0.17.28-alpha (Abril 2026)

Hero box volta a ser escuro nos temas escuros. Pedido do usuário: "as cores da hero box nos temas escuros ficaram claras (eles devem ser escuras). troque isso nos temas escuros." Causa: na v0.17.25 a paleta Apple HIG redefiniu --primary-color/--secondary-color nos dois temas escuros pra cores vibrantes/saturadas do iOS Dark Mode (Noturno: #0a84ff systemBlue + #bf5af2 systemPurple; Oceano: #22d3ee cyan-400 + #38bdf8 sky-400). O hero box do dashboard usa esses dois tokens num gradient linear-gradient(135deg, var(--primary-color), var(--secondary-color)), então o box ficou claro/brilhante apesar do tema dark. Visualmente esquisito — quebra a leitura "estou em modo escuro". Fix: overrides CSS específicos pro .hero-box nos dois temas escuros, ignorando os tokens primary/secondary e usando deep tones próprios: Noturno gradient #1e3a8a → #5b21b6 (blue-900 → violet-800, deep mas vibrante); Oceano gradient #0e4d6b → #1e3a5f (deep teal → deep navy, mantém identidade aquática mas escuro de verdade). Texto branco mantém contraste AAA (>10:1) sobre os 4 ângulos de cor. Filter saturate/brightness inline neutralizado via filter: none !important — não precisa mais ajustar saturação porque a base já é dark. Temas claros (Claro + Pôr do Sol) intocados. Regra cristalizada: tokens semânticos (primary-color, secondary-color) são ótimos pra accents (botões, links, badges) mas perigosos pra background fill grande tipo hero box — em paletas onde o accent é INTENCIONALMENTE vibrante (ex: Apple HIG dark com bright systemBlue), usá-lo como bg fill rompe a hierarquia visual do tema. Hero boxes/grandes superfícies devem ter override por tema, não delegar ao token.

v0.17.27-alpha (Abril 2026)

Aprovação de placar não scrolla + auto-aprovação antes do próximo sorteio. Dois pedidos do usuário em sequência. (1) Scroll preservado ao aprovar: "quando o resultado pendente for aprovado por alguem (organizador ou adversário) está fechando o demais jogos da rodada e isso pula a tela de forma que não consegue rapidamente passar para o proximo resultado a aprovar. quando aprovar um resultado nao scrole. mantenha a tela parada." Causa: ao aprovar o último jogo de uma rodada, o auto-fechamento da rodada chamava _closeRound(tId, _roundIdxAuto) sem passar o matchId como âncora — _rerenderBracket recebia undefined e fazia scrollTo(0,0) implicitamente, jogando o usuário pro topo da rodada. Para usuários revisando vários placares pendentes em sequência, cada aprovação roubava o ponto de leitura. Fix: propaga anchorMatchId através de _closeRound → _doCloseRound → _rerenderBracket nos dois call sites: (a) _saveResultInline (organizador lança placar direto e fecha rodada), (b) _approveResult (organizador/adversário aprova placar pendente e fecha rodada). Agora a página fica parada exatamente no card que acabou de ser aprovado — usuário aprova o próximo logo abaixo sem perder o lugar. (2) Auto-aprovação antes do sorteio: "quando temos resultados pendentes de aprovação e um novo sorteio está para ocorrer, vamos fazer o sistema automaticamente aprovar o resultado. se ninguém aprovar/contestar o resultado antes do sorteio de uma nova rodada, o sistema automaticamente considera aprovado o resultado." Modelo mental: placar pendente é "convite a contestar" — silêncio é consentimento. Quando o sistema vai gerar a próxima rodada (manual via _closeRound ou automático via _fireLigaAutoDraw), pega-se todos os m.pendingResult não aprovados e finaliza-se eles automaticamente. Implementação: novo helper window._autoApprovePendingResults(t) em bracket-logic.js que walk em todas as estruturas de match (t.matches, t.rounds[].matches, t.rounds[].monarchGroups[].matches, t.groups[].matches, t.thirdPlaceMatch) com dedup por ID. Para cada match com pendingResult e sem winner, copia scoreP1/scoreP2/sets/setsWonP1/setsWonP2/totalGamesP1/totalGamesP2/winner/draw da estrutura pendente pros campos finais, deleta m.pendingResult, e chama _propagateMatchUpdate pra avançar bracket/atualizar standings. Loga via logAction a contagem de auto-aprovados. Chamado em 2 pontos: (a) início de _closeRound (antes do check de "todos completos"), (b) início do branch "subsequent draw" de _fireLigaAutoDraw (antes de _generateNextRound). Caminho do primeiro sorteio (Liga sem rodadas) não chama porque ainda não há partidas pendentes. Regra cristalizada: features que dependem do usuário tomar uma ação ativa (aprovar/contestar) precisam de timeout natural — ação que segue (gerar próxima rodada) consome o pendente como aprovação tácita. Senão o pendente acumula indefinidamente e bloqueia o fluxo.

v0.17.26-alpha (Abril 2026)

FIX: ReferenceError "Cannot access '_cu' before initialization" no chaveamento. Pedido do usuário com screenshot mostrando "Erro ao renderizar chaveamento" no card "Chaveamento do Torneio". Causa-raiz: bug introduzido na v0.17.1 quando criei o bloco de Approve/Reject/Cancel pra placar pendente. O bloco usa _cu, _cuEmail nas linhas 1370-1372, mas as const declarações estão nas linhas 1417-1419 — depois. Quando hasPending=true, JavaScript dispara ReferenceError de Temporal Dead Zone (TDZ): const não pode ser acessado antes do = ser executado, mesmo no mesmo escopo. Bug ficou latente 26 versões porque só dispara quando o bracket tem match com m.pendingResult ativo — só aparece quando alguém usa o flow de approval e depois recarrega a página. Fix: mover o bloco inteiro de pendingActionBtns pra depois das const _cu/_cuName/_cuEmail. Ordem agora: headerConfirmBtn → headerEditBtn → matchLabel → const _cu/_cuName/_cuEmail → pendingActionBtns. Mesma lógica, só a posição muda. Regra cristalizada: em JavaScript, const e let tem TDZ — usar a variável antes da linha de declaração dispara ReferenceError, mesmo se "está no escopo". var não tem TDZ (hoisted como undefined), mas vars não devem ser usadas em bracket.js que usa const. Sempre verificar ORDEM de declaração quando inserir bloco novo entre código existente.

v0.17.25-alpha (Abril 2026)

Paleta Apple HIG nos 4 temas — agora com 2 light + 2 dark distintos. Pedido do usuário: "vamos rever as cores dos temas. os temas precisam ser diferentes entre si; devem ter duas variações escuras e 2 claras; mas a visibilidade/contraste deve ser preservados. não temos uma palheta de cores em 4 temas já testados e aprovados para usarmos? do google, da apple, da microsoft?" Antes tinha 3 dark (Noturno, Pôr do Sol, Oceano) + 1 light (Claro). Agora 2+2 com identidade própria, todos atingindo WCAG AAA pra texto principal: Claro (light Apple — systemBlue #007aff sobre branco puro), Pôr do Sol (LIGHT NOVO — sépia/cream com accent amber-700, modo leitura tipo Kindle), Noturno (dark Apple — systemBlue dark #0a84ff sobre systemGray6 #1c1c1e), Oceano (dark navy — cyan-400 sobre #0c1e35 mantido). Cores de sistema oficiais da Apple HIG (systemBlue, systemRed, systemGreen, systemPurple, etc.) onde aplicável — paletas testadas há anos em iOS/macOS, contraste garantido por design da Apple. Variáveis de componente (--btn-secondary-*, --info-pill-bg, --btn-danger-ghost-*, etc.) ajustadas pra cada tema. Mudança principal: Pôr do Sol virou LIGHT — antes era dark com tons brown/amber; agora cream com texto warm-gray-700 + accent amber-700 (#b45309). Comunicado via documentação inline no CSS de qual tema é qual modo. Theme keys (dark/light/sunset/ocean) preservados pra não invalidar persistência (perfil + localStorage). Contraste calculado: Claro 15.9:1, Pôr do Sol 9.4:1, Noturno 15.5:1, Oceano 10.2:1 — todos AAA (mínimo AAA = 7:1, AA = 4.5:1).

v0.17.24-alpha (Abril 2026)

permission-denied PERSISTIA — fix no campo errado da v0.17.23. Após v0.17.23 o erro continuou voltando: meu allow-list em isParticipantBracketDiff tinha actions mas o campo real escrito por logAction é history (linha 1935 de store.js: t.history.push(...)). Ou seja, todo save de placar pendente touch t.history que ainda estava bloqueado. Plus eu não tinha incluído outros campos que side-effects de aprovação tocam — investigação de _advanceWinner, _maybeFinishElimination, _closeRound (Suíço transition pra elimination), Liga/Rei-Rainha _recordSitOut, etc. Lista expandida agora cobre: history (era actions), swissStandings/swissRoundsData/swissEliminated (Suíço transition), sitOutHistory/lastAutoDrawAt (Liga), drawVisibility (round close), standbyParticipants/waitlist (lista de espera + check-in), _finishNotified/_roundCloseAt (flags internas), status (pode mudar pra finished quando última partida aprovada). Total ~30 campos na allow-list — abrange todos os caminhos que participantes podem disparar como side-effect de uma ação legítima (lançar placar, aprovar, votar em poll, toggle Liga). Deploy via firebase deploy --only firestore:rules confirmado. Lição cara: ao escrever security rules baseadas em "lista positiva de campos", é fácil errar o nome do campo (eu chutei actions sem checar). Sempre grep o codebase pra confirmar nome real antes de listar nas rules. E investigar TODOS os caminhos que a operação pode disparar como side-effect — não só o caminho principal.

v0.17.23-alpha (Abril 2026)

FIX CRÍTICO: participantes podiam lançar placar pendente mas o save no Firestore voltava permission-denied. Pedido do usuário (com screenshot mostrando toast "⏳ Resultado enviado" seguido por "Erro ao Salvar (v0.16.54): [permission-denied] Missing or insufficient permissions"): bug no fluxo de aprovação da v0.17.1 que passou despercebido por 22 versões. Causa-raiz: as Firestore security rules em firestore.rules só permitiam update de torneio em 2 cenários: (a) admin (creator/organizer/co-host), (b) isEnrollmentOnlyDiff que aceita só os campos participants, memberEmails, status, teamOrigins. Quando um participante (não-admin) tenta lançar placar pendente, o save toca matches[] ou rounds[].matches[] ou groups[].matches[] — campos NÃO listados no enrollment-only diff. Firestore rejeitava com permission-denied. O toast local de "resultado enviado" rodava antes do save (otimismo prematuro), e o erro real só aparecia depois no toast do syncImmediate. Fix: nova função isTournamentParticipant(data) que verifica se authEmail() está em data.memberEmails[] (já denormalizado por saveTournament). Nova função isParticipantBracketDiff() com lista positiva de campos que participantes PODEM tocar: bracket data (matches, rounds, groups, rodadas, thirdPlaceMatch, currentStage, classification, standings), check-in (checkedIn, absent, tournamentStarted), timestamps (updatedAt, lastModified, actions), Liga (ligaActive, ligaInactive), polls (pollNotifications, polls, activePollId), categorias (categoryNotifications) + os 4 campos do enrollment. Bloqueia mudanças em metadata controlada pelo organizador (nome, datas, formato, regras, scoring, organizerEmail, etc.) mesmo pra participantes. Regra de update agora tem 3 caminhos: admin (qualquer mudança) OU enrollment-only (qualquer authed entrar/sair) OU participante + bracket-diff. Deploy via firebase deploy --only firestore:rules --project scoreplace-app — confirmado release. Risco aceito em alpha: participante mal-intencionado poderia hand-craft um write falsificando seu próprio m.winner direto, pulando o approval flow. Mitigação: organizador percebe e edita; em produção real, mudar pra Cloud Function que valida server-side. Regra cristalizada: features que dependem de novos campos no doc precisam de revisão das Firestore rules ANTES de deploy. v0.17.1 introduziu m.pendingResult mas não atualizou rules — bug ficou latente até alguém testar como não-organizador.

v0.17.22-alpha (Abril 2026)

Padel = 🥎 (softball emoji). Pedido do usuário: "vamos usar a bola de softball para o padel então." Após várias iterações tentando recolorir 🏓 e bola amarela via CSS (impossível) ou SVG mimetizando o emoji (ficou estranho), simplificamos: usa o emoji 🥎 (softball) que é um ball emoji visualmente distinto de 🎾 (Tênis) — ambos são bolas amareladas mas têm formatos/seams diferentes. Sem CSS hacks, sem SVG, apenas emoji nativo. Render consistente em todos os OS. Resolver agora retorna apenas '🥎' pra padel, fim. Recap das modalidades: Beach Tennis = SVG bicolor (custom), Pickleball = 🟡, Tênis = 🎾, Tênis de Mesa = 🏓, Padel = 🥎, Vôlei de Praia = 🏐, Futevôlei = ⚽. Lição: 8 iterações foram gastas tentando o ícone perfeito do Padel; valor entregue (visual final) é proporcional ao tempo investido apenas se o usuário tem feeling forte sobre o resultado. Em alpha, "good enough" emoji nativo geralmente vence "perfeito" SVG complexo — a menos que haja regra de marca rígida.

v0.17.21-alpha (Abril 2026)

Padel: volta pro emoji 🏓 com CSS (espelhado + hue-rotate). Pedido literal do usuário: "o padel deve ser um emoji apenas com ajustes na cor e espelhamento do emoji do tenis de mesa." Removi a abordagem SVG da v0.17.20 (que mimetizava o emoji com elementos próprios). Agora resolver retorna direto: <span style="display:inline-block;transform:scaleX(-1);filter:hue-rotate(220deg);">🏓</span>. Caracter 🏓 preservado, CSS faz o trabalho: scaleX(-1) espelha lateralmente (paddle aponta o lado oposto do 🏓 original), hue-rotate(220deg) shifta vermelho do paddle pra azul. Constante window._PADEL_ICON removida — resolver retorna o span direto. Caveat conhecido sobre a bola amarela: hue-rotate aplica uniformemente a todo o glifo do emoji. Funciona pro vermelho do paddle (vai pra azul) mas branco da bola NÃO tem hue (cor sem matiz), então hue-rotate não afeta — bola permanece branca. Trade-off explícito aceito pela escolha do usuário por usar o emoji em vez de SVG. Pra ter bola amarela seria necessário SVG (controle por elemento).

v0.17.20-alpha (Abril 2026)

Padel redesign: visualmente mimetiza 🏓 espelhado e recolorido. Pedido do usuário com screenshot comparando "Tênis de Mesa" (emoji 🏓 com paddle vermelho + cabo marrom + bola branca à direita) e "Padel" (meu SVG da v0.17.19, paddle azul pequeno + bola amarela longe): "o icone do padel deve ser o mesmo emoji do tenis de mesa, espalhado lateralmente com o vermelho da raquete trocado para o azul e a bola branca em amarelo tambem espelhada (em outra posição em relação a raquete)." O SVG anterior tinha paddle pequeno demais (rx=6 ry=7) e bola distante — não comunicava "raquete + bola" como o emoji faz. Redesign: (1) paddle face maior (rx=6 ry=7.5) e posicionado à direita (cx=15) imitando o lado ocupado pelo paddle no emoji 🏓 (que originalmente fica upper-left, mirrored fica upper-right); (2) cabo marrom (#5d4037) imitando a madeira do cabo do emoji, mais largo (4×5.5) — visualmente substancial; (3) rotação +20° (não +25°) — paddle aponta upper-right, cabo extending lower-LEFT, mantém o ângulo característico do 🏓; (4) bola amarela na esquerda do paddle (cx=4) — espelhada vs original onde fica à direita. Estrutura visual: 🟦 paddle upper-right + 🟫 cabo lower-left + 🟡 bola left-center, simulando a geometria do emoji mas com cores invertidas (azul/amarelo em vez de vermelho/branco). Regra cristalizada: SVG que imita visualmente um emoji conhecido deve copiar não só os elementos mas também as proporções relativas — paddle ocupando ~40% da viewBox, cabo ~25%, bola ~20%. Elementos pequenos demais não comunicam "ping-pong/padel" mesmo com cores certas.

v0.17.19-alpha (Abril 2026)

Padel: cabo agora visível + bola isolada do cabo. Pedido do usuário: "o icone do padel nao parece ter cabo (a bola nao passou para o outro lado no espelhamento e parece que ficou no lugar do cabo da raquete)." Causas no v0.17.18: (a) cabo com height=2.5 era minúsculo demais — em 1em (~14px) virava 1-2px, invisível; (b) rotação -25° jogou o cabo pra lower-right, mesma área onde a bola estava posicionada (20, 20) — visualmente fundiam. Fix em 3 frentes: (1) Inverter rotação pra +25°: paddle face vai pra upper-right, cabo vai pra lower-left — agora oposto da bola que fica isolada na lower-right; (2) Cabo bem maior: height=5.5 (de 2.5) e width=3.5 (de 3) — visível mesmo em 1em; (3) Paddle ligeiramente menor: rx=6 ry=7 (de 7×8.5) pra dar espaço ao cabo crescido sem estourar o viewBox 24×24. Resultado: ícone tem 3 elementos claramente identificáveis — paddle azul superior-direito (rotacionado), cabo dark slate inferior-esquerdo, bolinha amarela inferior-direito. Sem sobreposição entre cabo e bola.

v0.17.18-alpha (Abril 2026)

Padel volta pra SVG com bolinha amarela + "mesa" como substring removido do resolver. Pedido do usuário: "no padel faz a bolinha amarela" e "ajuste o nome da modalidade para tênis de mesa e não 'mesa'". (1) Padel SVG novo: a abordagem com 🏓 + filter CSS da v0.17.17 não permite colorir só a bolinha do emoji (filter aplica uniformemente em todo o glifo). Pra ter bolinha amarela como pedido, voltei pra SVG. Design simples (não como o "horrivel" da v0.17.13): ellipse azul (#0284c7) rotacionado -25° + rect dark slate pro cabo + circle amarelo (#facc15) pra bolinha posicionada no canto inferior-direito. Sem furos detalhados. Constante window._PADEL_ICON re-introduzida em store.js. (2) Match "mesa" removido do resolver: antes s.indexOf('mesa') !== -1 era um fallback genérico que matcharia qualquer string contendo "mesa" (ex: "mesa de jogos", "salão de mesa") — broad demais. Agora só os nomes completos da modalidade casam: tênis de mesa / tenis de mesa / ping pong. Mais conservador, sem falsos positivos. Regra cristalizada: resolvers de matching em strings devem usar nomes completos quando possível — fallback de substring genérica é tentador mas leva a matches errados em uso real (venue names, descriptions, etc.). Especificidade > permissividade.

v0.17.17-alpha (Abril 2026)

3 ajustes em uma release: Squash/Badminton fora, Pickleball vira 🟡, Padel vira 🏓 espelhado azul. (1) Squash e Badminton removidos: usuário pediu "não temos badminton nem squash no app. remova por enquanto e se houver pedidos incluiremos futuramente." Removido em 3 lugares: window._sportIcon, SPORTS em venue-owner.js, search keywords em venues.js. (2) Pickleball: SVG → 🟡 emoji. Usuário aceitou simplificação: "vamos mudar o pickleball para o circulo amarelo sólido". Constante window._PICKLEBALL_ICON removida (~400 chars de SVG). (3) Padel: SVG → 🏓 espelhado + filter azul. Usuário sugeriu: "podemos inverter lateralmente o emoji e trocar as cores da raquete e ainda ser um emoji?" Resposta: SIM, via CSS — caractere 🏓 fica preservado, mas span wrapper aplica transform: scaleX(-1) (espelha horizontalmente — paddle aponta esquerda como na 🏸 original) + filter: hue-rotate(200deg) (vermelho → azul). Constante window._PADEL_ICON removida. Caveats: renderização depende do emoji do OS (Apple Color Emoji vs Segoe vs Noto têm cores ligeiramente diferentes pra 🏓), mas mantém native rendering e elimina ~700 chars de SVG. Bola e cabo do emoji também são afetados pelo hue-rotate, mas como cabo é preto e bola branca/laranja, o impacto é mínimo. Beach Tennis mantém SVG — nenhum emoji captura "bola laranja+amarelo com gomo branco". Bonus — clarificação sobre código: usuário perguntou por que no snippet os ícones SVG (Beach Tennis, Pickleball, Padel) apareciam como window._BEACH_TENNIS_ICON e os outros como emoji literal (⚽, 🏐, 🎾). Resposta: SVG é string de ~400 chars cada — pra brevidade no exemplo escrito do release notes mostrei as referências às constantes. No runtime, todas retornam o mesmo tipo (string que vai pra innerHTML), só que o emoji é 1 char e o SVG é vários. Sem bug.

v0.17.16-alpha (Abril 2026)

Sport-icons centralizados — fim das regressões visuais. Pedido do usuário (com screenshot mostrando Beach Tennis/Pickleball/Padel voltando como emoji genérico no modal-quick-create): "vamos centralizar no programa os icones das modalidades. veja que tivemos uma nova regressão. o beach tennis, pickleball e padel já haviam sido alterados mas voltaram a ficar como vários passos atrás." Causa-raiz: tinha ~10 funções _sportIcon/getSportIcon espalhadas (venues×2, landing, venue-owner, presence, dashboard, tournaments, bracket-ui×2) cada uma com sua própria árvore de checks indexOf('beach'), indexOf('padel') etc. Toda vez que um SVG novo era criado, eu tinha que atualizar 8+ lugares — e o modal-quick-create em main.js (com pills hardcoded sem passar por nenhum resolver) ficava esquecido, regredindo. Fix: nova função canônica window._sportIcon(sport) em store.js — fonte ÚNICA de verdade pra ícone de modalidade. Ordem de matching cuidadosa: futevôlei ANTES de vôlei (substring trap "futevôlei" contém "vôlei"), tênis-de-mesa ANTES de tênis genérico, beach ANTES de tennis. Retorna window._BEACH_TENNIS_ICON/_PICKLEBALL_ICON/_PADEL_ICON (SVGs) ou emoji unicode pros outros. Todos os 8 resolvers reescritos pra delegar: function _sportIcon(s) { return window._sportIcon ? window._sportIcon(s) : '🎾'; } — uma linha cada. Templates literais hardcoded em main.js (modal-quick-create, 7 pills) e create-tournament.js (sport-btn, 7 pills) reescritos pra usar ${(window._sportIcon && window._sportIcon('X')) || 'fallback'}. landing.js trocou map de objetos por array de nomes + chamada ao resolver. Resultado: mudar um ícone agora é trocar o SVG da constante em store.js — uma única edição reflete em todos os ~30 sites de renderização. Regressão como a do modal-quick-create fica impossível por construção. Regra cristalizada: single-source-of-truth pra qualquer recurso visual reutilizável. Se múltiplos arquivos calculam a mesma coisa com a mesma lógica, ela deve viver em uma função global e ser delegada — economiza incidentes de "atualizei em 8 lugares mas esqueci o 9º".

v0.17.15-alpha (Abril 2026)

Botão Place: tonalidade ouro clássico. Pedido do usuário: "vamos alterar a tonalidade do botao place para um amarelo ouro." Antes era âmbar/laranja escuro (#f59e0b → #d97706) que apesar do tom dourado era mais "burnt orange" que "ouro". Agora gradiente ouro clássico (#FFD700 → #DAA520) — gold puro pra goldenrod. Aplicado em ambos os locais que renderizam o botão: hero row do dashboard (linha 1476) e welcome card pra fresh users (linha 1351). Texto interno e borda preservados (color #1a0f00 dark brown que contrasta bem com gold).

v0.17.14-alpha (Abril 2026)

Ícone Padel aumentado pra ficar do tamanho dos outros sport-icons. Pedido do usuário: "aumente o icone do padel que ficou muito menor do que os outros." Beach Tennis e Pickleball usam circle r=11 → ocupam ~92% da viewBox 24×24. Padel v0.17.13 tinha paddle face W=12 H=15.5 → ocupava só ~58%, parecia visivelmente menor mesmo no mesmo container 1em. Solução: aumentar paddle face pra W=17 H=15 (bbox proporção real de raquete de padel). Constraint: depois do rotate(-30) a bbox rotacionada não cabia em 24×24 (overflow ~1.5px no eixo Y). Reduzi rotação pra -20°: bbox rotacionada agora 22.1×22.7 → cabe com folga. Trade-off: ângulo um pouco menos pronunciado que antes, mas paddle significativamente maior — o usuário priorizou tamanho. Cabo também ajustado de 4px → 3px de altura pra acomodar a face maior. Cores e estilo preservados (azul Drop Shot #0284c7, cabo dark slate, sem furos detalhados, sem bola). Regra cristalizada: em SVG icons com elementos rotacionados, a bbox rotacionada cresce em ambos os eixos (largura ≈ W·cos(θ) + H·sin(θ)) — pra fitar em 24×24 com paddle face grande, ângulo precisa ser modesto (<25°). Senão o conteúdo é clipado e fica menor visualmente que sem rotação.

v0.17.13-alpha (Abril 2026)

Ícone Padel: raquete azul angulada (sem furos detalhados, sem bola). Pedido do usuário com fotos: "use a raquete angulada como está no icone atual e não detalhe furos na raquete." Substitui 🏸 (badminton) que estava errado mas pelo menos universal. Anterior tentativa (v0.17.13 draft) tinha paddle + bola + furos = poluído ("isso ficou horrivel"). Agora silhueta minimalista: paddle teardrop azul sólido (#0284c7, igual à Drop Shot Ambition da foto) com cabo dark slate, rotacionado -30° em torno do centro pra reproduzir a inclinação característica do emoji 🏸. Sem furos, sem bola, sem detalhes de grip. Constante window._PADEL_ICON em store.js, atualizada em todos os 8 sport-icon resolvers + pill no formulário "Criar Torneio". badminton mantém 🏸 emoji (compartilhava o branch com padel em bracket-ui.js, agora separado). Lições do iterar de ícone: (a) ícone em 1em precisa de silhueta forte e simples — detalhes finos viram ruído; (b) combinar 2+ objetos numa área pequena raramente funciona (paddle+bola compete por atenção); (c) preferir ângulo já familiar do emoji que substitui (continuidade visual mesmo trocando representação).

v0.17.12-alpha (Abril 2026)

Beach Tennis: laranja realmente dominante (fix do bug em v0.17.11). Usuário reportou via screenshot: "o de beach tennis voltou a ser como o de tenis. a bola de beach tennis tem parte laranja como já falamos a pouco." Causa-raiz: em v0.17.11 fiz DOIS swaps simultâneos — (a) trocar fills (circle yellow→orange, path orange→yellow) E (b) flip do arc sweep-flag (0→1). Cada swap inverte qual região é colorida; combinados, eles se CANCELARAM. Resultado: yellow path continuou cobrindo a região grande (~70%), orange visível só ~30%. Visualmente parecia bola de tênis amarela com gomo lateral pequeno. Fix: manter o swap dos fills (orange base + yellow path) mas REVERTER sweep-flag pra 0. Agora yellow path enclose a região PEQUENA (~30%) e orange domina (~70%) como pedido. Geometria: A 11 11 0 0 0 6 3 volta a ser sweep=0; circle agora orange (#f97316) e path yellow (#cde54a). Sobre o Pickleball ainda mostrando 🥒: o SVG tá no código (verificado em store.js + interpolação em create-tournament.js:50), mas o usuário pode estar com cache stale. Hard reload (Cmd+Shift+R) deve resolver. Regra cristalizada: ao "inverter cores" de uma figura geométrica, swap de fill SOZINHO é suficiente (e simétrico). Combinar swap de fill com swap de arc-direction cancela o efeito porque ambos inverteram a mesma transformação (qual lado da curva é colorido). Sempre fazer UM swap por vez quando o objetivo é inverter visual.

v0.17.11-alpha (Abril 2026)

Beach Tennis cores invertidas + Pickleball SVG fiel à bola furada + fix do pill em "Criar Torneio". Três ajustes do mesmo turn de feedback visual: (1) Beach Tennis com mais laranja: usuário pediu "inverta as cores do icone na bola de beach tennis para que tenha mais laranja do que amarelo." Implementado swap dos fills (circle agora orange #f97316 como base) + flip do arc sweep-flag de 0→1 pra que o path enclose o gomo INFERIOR (amarelo) em vez do superior. Resultado: laranja domina (~70%) e amarelo é o gomo menor lower-left, mantendo a S-curve característica do seam preservada. (2) Pickleball = SVG bola amarela perfurada em vez de 🥒 (pepino — visualmente errado, ficou pelo nome). Usuário enviou foto da bola real (40 furos amarela). Nova constante window._PICKLEBALL_ICON em store.js: circle base #facc15 (amarelo pickleball) com 13 círculos menores #a16207 distribuídos em grid (5 fileiras: 1-3-4-3-1) — reduzido dos 40 reais pra que sejam visíveis no tamanho 1em. Atualizado em todos os 8 sport-icon resolvers + pill "Pickleball" no formulário "Criar Torneio". (3) Pill "Beach Tennis" no "Criar Torneio" estava com 🎾 hardcoded: usuário reportou via screenshot que esse local específico não tinha pego o ícone novo. create-tournament.js tem botões pré-renderizados pelo template literal — não passam pelos resolvers de _sportIcon. Hardcoded 🎾 Beach Tennis no inner content. Fix: ${(typeof window !== 'undefined' && window._BEACH_TENNIS_ICON) || '🎾'} Beach Tennis — referência runtime à constante global, fallback emoji se carregamento falhar. Mesmo padrão aplicado pra Pickleball. Data-sport mantém o emoji por compat com torneios já criados (campo t.sport persistido com prefixo emoji). Regra cristalizada: templates literais em HTML que renderizam ícones de modalidade não passam pelos sport-icon resolvers — tem que conferir cada local de pré-renderização separado. Centralização das constantes em window._X_ICON + interpolação ${...} com fallback faz o switch global mas exige varrer todos os hardcodes.

v0.17.10-alpha (Abril 2026)

Ícone Beach Tennis refinado: split diagonal + seam em forma de gomo (S-curve). Após v0.17.9 entregar SVG bicolor com split horizontal, usuário enviou segunda foto destacando: "note que a linha é em forma de gomo e não reta." Bola real tem split DIAGONAL (laranja upper-right, amarelo lower-left) com seam em curva-S característica de bola de tênis (em vez de horizontal/reto). Geometria refinada: orange path agora começa em (6,3) — upper-left — faz cubic bezier C 7 10, 17 11 até (22,15) — right-middle — e fecha pelo arc top do circle. Os dois control points criam o S-shape: primeiro puxa pra (7,10) (down-bow no início), segundo (17,11) puxa pra direita (curve pra fora no fim). Resultado: linha branca segue uma curva de gomo entre as duas cores, fiel à foto. Path de seam separado com mesma curva, stroke white 1.4. SVG centralizado em window._BEACH_TENNIS_ICON em store.js — todos os 8 sport-icon resolvers já referenciam, então só uma constante mudou. Regra cristalizada: ícones que tentam representar objetos físicos com particularidades (split diagonal, seam curvo, etc.) precisam de iteração visual com referência fotográfica — primeira tentativa raramente capta os detalhes característicos. SVG inline permite ajuste fino sem rebuildar binários.

v0.17.9-alpha (Abril 2026)

Ícone do Beach Tennis = SVG bicolor laranja+amarelo (igual à bola real) + chips de "Próximas horas" com altura uniforme. Pedido do usuário (com foto de bolas reais de beach tennis): "a bola precisa ser como a de tenis (com as riscas brancas), mas trocando o amarelo pelo laranja" + "trocar esse icone em todo o app". Antes o ícone variava entre 🏖️ (guarda-sol — cenário, não a bola) em alguns lugares e 🎾 (bola amarela genérica de tênis) em outros — inconsistente E ambíguo. Implementação: nova constante global window._BEACH_TENNIS_ICON em store.js: SVG inline 24×24 escalável via 1em, com circle amarelo-verde de fundo (#cde54a), path laranja (#f97316) cobrindo metade superior com edge curva, e path branco fino fazendo o seam wavy entre as duas cores — fiel à foto bicolor enviada. vertical-align:-0.15em alinha com baseline de texto adjacente. Atualizado em 8 sport-icon resolvers: venues.js (2 — _sportIcon principal + map local em 2410), landing.js (object map), venue-owner.js, presence.js, dashboard.js, tournaments.js, bracket-ui.js (2 — resolver de matchcard + lista de esportes em 6023). Beach Tennis check movido pra ANTES de "tennis genérico" em 4 resolvers que agrupavam tudo sob 🎾 — agora beach retorna SVG bicolor, tennis sem "beach" continua 🎾. Fallback || '🟠' protege caso o SVG não tenha carregado ainda. Bonus — chips de "Próximas horas" com altura uniforme: bug reportado várias vezes (chip "Você" com ✕ ficava mais alto que chip "Nelson" sem ✕). Causa-raiz: min-height:36px deixava chips crescerem além disso quando avatares (com border content-box) ou ✕ (font 1rem font-weight 900) tinham height intrínseco maior. Fix: height:36px fixo (não min-height), line-height:1 em todos os spans + box-sizing:border-box nos avatares (img e initial-circle). Resultado: 26px content + 4px border = 30px effective, padding 3+3 = 36px exato. ✕ inline com font 1rem fica dentro dos 30px content height e não estica o chip. Regra cristalizada: ícones de marca/produto que precisam ser visualmente fiéis (não improvisados com unicode) merecem SVG inline — emoji de OS variam por plataforma e cor é fixa. Centralizar em uma constante global facilita atualização (se ICON change, único arquivo). E pra alinhamento de chips com elementos heterogêneos (ícone+avatar+texto+botão), height fixo + box-sizing:border-box + line-height:1 é a tríade que garante uniformidade.

v0.17.8-alpha (Abril 2026)

Self-notification bloqueada em 3 camadas — usuário não recebe mais notif do próprio check-in. Pedido do usuário: "o proprio usuário está recebendo varias notificações" + "o proprio usuário não deve receber notificações de sua presença no local (estou aqui agora). deve receber de planejar ida apenas." Apesar da v0.17.5 (dedup at-iteration) e v0.17.6 (self-heal de cu.friends), o user ainda recebia notifs do próprio check-in. Investigação encontrou 3 falhas combinadas: (1) Edge case no self-heal: quando cu.friends tinha o próprio email do user (ex: rstbarth@gmail.com em sua própria lista por bug histórico), self-heal resolvia o email pra ownUid e ADICIONAVA esse uid em clean sem checar se era self-ref pós-resolução. Resultado: cu.friends persistia com ownUid. Fix: filter resolved !== uid no loop de email-resolution. (2) Call site missed em bracket-ui.js: handler de "Avisar amigos" das partidas casuais (linha 7002) iterava cu.friends direto com for(...) sem passar pelo helper de dedup da v0.17.5 — só os 4 caminhos de presence/notify foram cobertos. Casual invite path era 5º. Fix: aplicar _dedupFriendsForNotify antes do loop. (3) Mesmo problema em create-tournament.js linha 3383: _cu.friends.forEach direto. Fix: dedup antes. (4) Defesa última em _sendUserNotification: belt-and-suspenders — se algum call site ainda passar próprio uid (regressão futura, ou path desconhecido), a função agora bail-out cedo: if (uid === currentUser.uid) return;. Verificado que nenhum call site legítimo pretende notificar a si mesmo (todos são organizador, amigo, oponente, removido, etc). Notif pra si mesmo é sempre noise — toast no momento da ação já cobre o feedback necessário. Regra cristalizada: sempre que houver helper de dedup/filter, todos os call sites que iteram a lista bruta devem ser convertidos pra usar o helper. Defense-in-depth no fim da pipe (defesa em _sendUserNotification) protege contra futuros call sites esquecidos. Procurar todos com grep semântico, não confiar em "consertei nos lugares óbvios".

v0.17.7-alpha (Abril 2026)

Modal de perfil mostra "Carregando seu perfil…" durante o gap async — fim do "demorou demais" sem feedback. Pedido do usuário (com screenshot do modal de perfil com todos os campos vazios após clicar no nudge "Complete seu perfil"): "o perfil sumiu completamente. […] na verdade não sumiu, mas demorou demais para carregar ao clicar no botao complete seu perfil na dashboard." Causa-raiz: race entre simulateLoginSuccess (seta currentUser síncrono com basics) e loadUserProfile (merge async dos campos extras como gender, city, sports). Modal abre e popula com o que tem em currentUser imediatamente — mas se profile ainda não voltou do Firestore, são só os 4 basics e os outros campos ficam vazios. v0.16.5 já dispara await loadUserProfile e re-popula depois do merge, mas SEM nenhum feedback visual no meio — usuário olha pra campos em branco e pensa "perfil sumiu / app travou". Aparece mais frequente após hard reload do auto-update (cada deploy força reload). Fix: em _openMyProfileModal, se cu._profileLoaded (flag da v0.17.3) é falsy, injeta banner âmbar no topo do modal com spinner + "Carregando seu perfil…" — mostra que algo está acontecendo. await loadUserProfile roda; quando volta, _populateProfileModalFields re-popula os campos E o banner é removido. Banner fica invisível depois do primeiro load (cu._profileLoaded === true em todas aberturas subsequentes — modal abre instantâneo). CSS keyframes @keyframes spin injetadas globalmente uma vez. Defesa extra: depois do await termina, o código procura banner residual por id e remove (caso o ref local tenha sido perdido). Não muda velocidade real do load — Firestore continua levando 200-500ms pra responder. Mas usuário vê que está carregando, e a percepção de "demorou" muda pra "está vindo". Regra cristalizada: qualquer operação async > 200ms que afeta UI visível precisa de feedback — spinner, banner, skeleton. Sem feedback, o usuário perde confiança no app mais rápido que perderia esperando com indicador.

v0.17.6-alpha (Abril 2026)

Self-heal automático de cu.friends no login — duplicatas viram lista canônica. Pedido do usuário (após v0.17.5): "existe alguma forma de isso não acontecer? de quando isso ocorre que o cadastro dessa pessoa detecta e unifica a pessoa?" A v0.17.5 deduplicava NA HORA de notificar (defesa última); v0.17.6 vai à raiz — limpa a lista persistida no Firestore para que toda iteração futura veja só uids canônicos. Causa-raiz das duplicatas: migração legada em auth.js:994-1018 faz dois batch.update na mesma field (friends) com FieldValue ops opostos (arrayRemove(email) + arrayUnion(uid)). Per docs do Firestore, múltiplos transforms em mesma field num mesmo batch tem comportamento indefinido — frequentemente o segundo override o primeiro, deixando o email no array junto com o uid recém-adicionado. Mexer na migração sem regredir o restante é arriscado (ela faz mais coisas). Fix preferido — self-heal: nova função AppStore._selfHealFriendsList() em store.js. Roda em background (setTimeout 0) após cada loadUserProfile bem-sucedido. Algoritmo: (1) Categoriza entradas em uidEntries (válidas), emailsToResolve (precisam virar uid) e hasSelfRef (defensivo contra auto-amizade). (2) Bail se nada precisa ser limpo (lista já é canônica). (3) Resolve emails em paralelo via users.where('email_lower', '==', email) com fallback no campo legacy email. (4) Constrói lista clean com uids únicos, dropa emails órfãos (não casam com nenhum doc) e self-ref. (5) Compara com lista original — se mesma, bail. (6) Persiste users/.update({friends: clean}) e atualiza currentUser.friends em memória. (7) Dispara scoreplace:friends-cleaned event pra views interessadas. Por que background: não bloqueia render do app — usuário pode usar enquanto roda. Trade-off: se user fizer check-in no segundo logo após login, dedup da v0.17.5 ainda cobre; mas pra próximo evento já está limpo. Idempotente: chamadas repetidas não causam writes desnecessários — bail logic checka se há mudança real. Logs detalhados em [selfHealFriends v0.17.6] pra rastrear quantas entradas foram migradas vs órfãs vs no-op. Por que não consertar a migração buggy? auth.js:994-1018 faz scan global de all users e batch updates — risco médio-alto de regredir outros caminhos (friend requests, transfer host, etc). Self-heal no profile load é cirúrgico: opera só na lista do user atual, write atômico, fácil reverter. Regra cristalizada: quando uma operação de migração tem comportamento problemático, em vez de reescrever a migração crítica, adicionar uma camada de self-heal que normaliza o estado em todo login — converge pra forma canônica gradualmente, sem risco de mudar uma operação que funciona em 90% dos casos.

v0.17.5-alpha (Abril 2026)

Notificação única por evento — dedup de cu.friends antes de disparar. Pedido do usuário: "essas mudanças de estado dos usuárois parece estar disparando várias notificações (precisa ser apenas 1 em cada evento)." Causa-raiz: cu.friends pode conter o mesmo amigo em dois formatos — email (legado pré-v0.16.43) E uid (migrado depois). As 4 funções de notify (_notifyFriendsOfQuickCheckin + _notifyFriendsOfPlan em venues.js, _notifyFriendsOfCheckin + _notifyFriendsOfPlan em presence.js) iteravam friends.forEach direto sem dedup. Cada entrada virava 1 chamada de _sendUserNotification. Quando havia entrada duplicada (email + uid), cada amigo recebia 2 notificações por evento: uma escrita em users/<email>/notifications/ (doc legado) e outra em users/<uid>/notifications/ (doc atual). Mesma pessoa, dois inboxes, contagem dobrada. Pior pra usuários com migração parcial — friends list cresce ao adicionar amigos novos sem limpar emails antigos. Fix: novo helper global window._dedupFriendsForNotify(friends, ownUid) em store.js que filtra: vazios/não-strings, emails (entradas com @ — pré-migração; uid é canônico após v0.16.43), o próprio uid (defensiva contra auto-amizade), duplicatas via Set. As 4 funções de notify agora chamam o helper antes do forEach. Notificação por evento volta a ser única. Trade-off conhecido: usuários com cu.friends contendo SÓ emails (nunca migrado pra uid) param de receber notificações até que o dashboard widget v0.16.43 resolve email→uid em background na próxima abertura. Aceitável em alpha — migration cobre eventualmente. Regra cristalizada: qualquer iteração sobre lista de IDs vinda do user profile deve passar por dedup canônico — schemas migrados podem deixar entradas em formatos múltiplos do mesmo conceito (uid vs email vs displayName). O custo de dedup é desprezível; o custo de spam de notificação é alto.

v0.17.4-alpha (Abril 2026)

Presença em tempo real no dashboard — listeners do Firestore substituem polling de 60s. Pedido do usuário (com screenshot do dashboard sem widget de presença visível): "o proprio usuário deve ver seu plano de ir a um local e o estou aqui agora. Isso precisa aconteceer. e sempre que um amigo fizer alguma alteração nesse estado isso deve imediatamente refletir para ele e para seus amigos. isso precisa ocorrer independente do usuário ter que dar refresh na pagina." Antes: setInterval(60000) re-hidratava o widget "Movimento nos seus locais" a cada minuto — atraso médio de 30s pra um amigo cancelar plano e o usuário ver. E pra ver atualizações, o usuário tinha que esperar o ciclo OU fazer hard refresh. Pior em race de profile-load: dashboard renderizava com cu.friends ainda undefined, listener nem montava. Agora onSnapshot do Firestore dispara em qualquer write em milissegundos, sem refresh nem ciclo. Implementação: (1) PresenceDB.listenMyActive(uid, callback) — onSnapshot single-field where('uid', '==', uid), filtro client-side de cancelled/expired (mesmo padrão de loadMyActive v0.16.79 pra evitar índice composto). (2) PresenceDB.listenForFriends(uids, callback) — chunks de 10 (limite do operador in), agrega resultados por chunk, dispara callback consolidado. Cada listener retorna função de unsubscribe. (3) _setupPresenceListeners() em dashboard.js — chamado no render; constrói signature uid|friends.sort() pra idempotência (evita duplicar listeners). Tear-down quando dashboard sai do DOM (callback detecta box ausente e dispara cleanup). (4) Listener handler de scoreplace:profile-loaded (v0.17.3 event) — re-setup quando friends list chega depois do dashboard render. Cobre a race do auto-update reload. (5) setInterval de 60s removido — listeners cobrem o caso em real-time. Trade-offs: cada change dispara re-fetch via _hydrateFriendsPresenceWidget (não otimizado pra ler só do cache), mas custo é desprezível em alpha (poucos docs). Cleanup só dispara quando próximo evento chega — listener pode ficar vivo brevemente no background até primeira atualização pós-exit; aceito pra alpha. Limitação conhecida: usuário com >10 amigos cai em múltiplos chunks, cada chunk = 1 listener Firestore. Custo Firestore: 1 conexão por chunk, mantida enquanto dashboard ativo. Regra cristalizada: qualquer feature com semântica "atualizar quando X muda" deve usar listener Firestore, nunca polling — custo é mesmo (Firestore cobra por read, listener é continuação de subscription) e UX é incomparavelmente melhor. Polling só faz sentido pra dados que não estão em DB com listeners (ex: API externa).

v0.17.3-alpha (Abril 2026)

Fix: #place mostrava "Marque seus lugares favoritos" mesmo com preferreds salvos — race de timing entre login e profile load. Usuário reportou via screenshot: tinha locais preferidos no perfil mas o card âmbar do #place mostrava o placeholder vazio com CTA "Adicionar no perfil →", e a presença dos amigos (que vive dentro de cada card de preferido desde v0.16.28) também sumia. Causa-raiz: simulateLoginSuccess em auth.js seta currentUser sincronamente com dados básicos do Google (uid, email, displayName) e DEPOIS faz await loadUserProfile(uid) pra mergear os campos extras (preferredLocations, friends, gender, etc.). Durante esse gap async, cu.preferredLocations é undefined. Quando o auto-update da v0.17.2 forçou hard reload, renderResults() de venues.js rodou ANTES do merge completar — prefLocs = [], resolvedPreferred = [], caiu no branch else if (cu) que renderiza o placeholder. Sem listener pra re-render quando o profile chegava, o placeholder ficava ali até o usuário navegar away+back. Bug latente desde a introdução do placeholder (v0.16.7) — só apareceu agora porque hard reload é raro em uso normal. Fix em 2 camadas: (1) store.js loadUserProfile agora marca currentUser._profileLoaded = true ao final (sucesso OU erro) e dispara document.dispatchEvent('scoreplace:profile-loaded') — sinal claro de "tentativa concluída". (2) venues.js render() registra listener one-shot pra esse evento no início; quando profile chega, dispara refresh() automaticamente se ainda estiver em #place/#venues. Safety net de 5s pra cobrir caso evento perca. O placeholder vazio (else if) agora exige cu._profileLoaded === true — durante o load, mostra "Carregando perfil…" sutil em vez do CTA enganoso. Friends presence se beneficia automaticamente porque é renderizado dentro dos cards de preferido (cascateia). Não foi v0.17.2 que quebrou — v0.17.2 só consolidou helpers, mas o auto-update forçou reload e expôs o race latente. Regra cristalizada: qualquer view que depende de campos async-loaded do profile (preferredLocations, friends, presença, etc.) precisa: (a) detectar "profile não carregou ainda" via flag explícita, não via Array.isArray (campo pode estar legitimamente vazio); (b) suprimir placeholders enganosos durante loading; (c) registrar listener pra re-render quando dados chegam. Padrão central via scoreplace:profile-loaded custom event.

v0.17.2-alpha (Abril 2026)

Cleanup pós-auditoria L1-L4 (Round 1) — helpers consolidados, compat alpha removido. Auditoria read-only encontrou 4 achados de baixo risco; este round aplica 3 deles + 1 bônus encontrado durante verificação. (1) _initials consolidado em store.js (auditoria L4.2): mesma função (primeira letra do primeiro+último nome do avatar fallback) vivia duplicada em js/views/presence.js e js/views/venues.js. Versão global em window._initials usa o shape mais defensivo (filter(Boolean) antes de length check, retorna ? em empty). Locais agora delegam: function _initials(name) { return window._initials(name); }. (2) _cleanVenueName consolidado em store.js (auditoria L4.3): mesma regex /\s[—–-]\s/ pra cortar tail de endereço do geocoder duplicada em presence.js e venues.js. (3) Compat string-CSV de preferredSports removido (auditoria L3.1): em tournaments-organizer.js:375-379, branch else que tratava preferredSports como string CSV ("legacy pre-v0.15.19"). Auth.js sempre grava como array (payload.preferredSports = sportsArr); doc legado com string vira no-match gracioso (sportMatch=false). (4) Bônus encontrado durante verificação grep — mesmo compat em dashboard.js:879-885: condicional typeof cu.preferredSports === 'string' usado pro nudge de "completar perfil". Mesmo padrão, mesmo tratamento — array-only. Doc legado vira hasSports=false, nudge reaparece (comportamento aceitável). Achados não aplicados neste round: L4.1 (_sportIcon em 5 arquivos com ordering frágil pro trap futevôlei-vs-vôlei) ficou pra Round 2 dedicado — risco médio, requer atenção pra preservar ordem em cada caller. Regra cristalizada: auditoria sem fix é grátis e entrega contexto antes de comprometer. Round-by-round com smoke test entre cada batch é mais seguro que big-bang refactor — se algo quebra, git revert isola.

v0.17.1-alpha (Abril 2026)

Aprovação de resultado pelo time adversário — placar lançado por jogador fica pendente até confirmação. Pedido do usuário: "quando o placar for lançado pelo usuário em torneios o time adversário deve ser notificado para aprovar o resultado e só ai é que o placar é considerado concluido. antes disso fica pendente. o organizador também pode aprovar um placar lançado pelo usuário." Antes, qualquer jogador podia lançar o placar do próprio jogo e ele era persistido como final imediatamente — sem o adversário ter como contestar antes da chave avançar. Agora, em torneios, o fluxo de placar tem três estados: (1) vazio (sem proposta) — inputs editáveis + botão "✓ Confirmar"; (2) pendente (proposta aguardando) — placar exibido em âmbar itálico + banner "⏳ Aguardando aprovação — proposto por X · há N min" + card com borda âmbar; (3) final (aprovado) — placar verde + badge "🏆 Vencedor". Quem aprova: qualquer membro do time adversário ao proposer (com uid presente no perfil) OU o organizador/co-host. Botões na pendência: "✅ Aprovar" (verde) + "❌ Rejeitar" (vermelho) pra adversário/organizador; o próprio proposer só vê "🚫 Cancelar" (proposta dele). Aprovação dispara a mesma lógica de save final que existia antes — auto check-in dos participantes, advance/closeRound, notificação type:'result' pra ambos os times, persistência em matchHistory, propagação via _propagateMatchUpdate pra todas as refs do match (Liga Rei/Rainha, monarchGroups, etc.). Rejeição limpa m.pendingResult e re-abre os inputs; proposer recebe notificação type:'match-rejected' com instrução de combinar com adversário antes de re-lançar. Bypasses automáticos (não passa por aprovação): (a) organizador/co-host lançando — assume autoridade direta; (b) referee externo (não-jogador, não-org) — caminho atual preservado; (c) time adversário sem nenhum humano (todos bots/sem uid) — auto-aprovação. Casual matches não passam por aprovação — caminho dedicado em _renderLiveScoreCard com opts.casual, sem participantes do app pra notificar. Implementação: novo campo m.pendingResult com {kind:'inline'|'gsm', proposedBy, proposedByEmail, proposedByName, proposedAt, winner, draw, scoreP1, scoreP2, sets?, useSets, isFixedSet, isTiebreakEntry, tbP1, tbP2} incluído na lista de FIELDS de _propagateMatchUpdate. Helpers novos em bracket-ui.js: _matchSideMembers(m, side), _userTeamInMatch(t, m, user), _isUserOrgOrCoHost(t, user), _resultNeedsApproval(t, m, user), _notifyPendingApproval(t, m, proposerName). Funções globais novas: window._approveResult(tId, matchId) e window._rejectResult(tId, matchId). UI nova em renderMatchCard (bracket.js) — banner pendente, score com tom âmbar itálico, row style com accent âmbar, card com border-glow âmbar, botões Aprovar/Rejeitar/Cancelar conforme role. Notification catalog ganhou match-pending-approval (⏳ âmbar) e match-rejected (❌ vermelho). Regra cristalizada: ações que afetam dois lados (placar entre dois times) precisam de confirmação bilateral antes de virar fato — o sistema antigo confiava na boa-fé e em organizadores ouvirem reclamações depois; o novo previne disputas com aprovação explícita. Organizador continua sendo a autoridade final pra resolver impasses.

v0.16.98-alpha (Abril 2026)

Liga: toggle Ativado/Desativado e countdown removidos do header da rodada — já estão no card de detalhe acima. Pedido do usuário (com screenshot do header da Rodada 3 — Em andamento mostrando toggle "Ativado" + "⏱️ Próximo sorteio automático em 20h 27min" repetidos): "aqui não precisa nem o toggle ativado/desativado, nem essa contagem regressiva (isso já está no card de detalhe mais acima)." Em Liga, o card de detalhe do torneio (renderizado pela view #tournaments/<id>) já mostra o toggle Ativado/Desativado + a frase "Próximo sorteio automático em..." imediatamente acima do bloco do bracket. A duplicação dentro do currentRoundHtml em bracket.js — herdada da v0.16.89 quando o toggle ainda não vivia no card de detalhe — virou ruído visual: dois togglers idênticos em data-liga-toggle-tid, dois countdowns lado a lado, e o usuário fica em dúvida se são estados sincronizados ou independentes (são — mas não dá pra saber só olhando). Fix: bloco inteiro de rankingCountdownHtml esvaziado em bracket.js — variável fica como let rankingCountdownHtml = '' com comentário explicando que ambos os elementos vivem no card de detalhe acima. ${rankingCountdownHtml} dentro do template do currentRoundHtml agora interpola string vazia. Card "Rodada N — Em andamento" volta a ter só o título + botão "Encerrar Rodada" (quando aplicável), limpando ~3 linhas de chrome redundante. Regra cristalizada: quando duas views adjacentes (card de detalhe + bracket inline embaixo) renderizam estado idêntico, escolher UMA delas como fonte canônica visual — duplicar custa pixels e confiança ("o de cima está atualizado mas o de baixo não?"). Header de seção interna deve focar só na seção; metadata global do torneio fica no card que envolve tudo.

v0.16.97-alpha (Abril 2026)

Liga: regra de pontuação por motivo de sit-out + toast de Desativado corrigido + pontos visíveis na seção "Ficaram de fora". Pedido do usuário: "o jogador que não participar da rodada por ter se desativado deve fazer zero pontos na rodada que estiver desativado. o jogador que ficar de fora por falta de participantes deve fazer sua pontuação media no torneio até ali na rodada que ficar de fora." + report depois "o tostie ao desativar informa errado". Três fixes coordenados em torno da mesma regra: (1) Pontuação correta por motivo: em _generateReiRainhaRoundForPlayers e _generateNextRoundForPlayers (bracket-logic.js), o cálculo de sitOutPoints agora respeita: isInactive ? 0 : _computeAvgPointsPerRound(...). Inativo (toggle Desativado) faz 0 pts garantido — não é "premiado" com média por ter optado por sair. Remainder (sem grupo por falta de gente) recebe sua média do torneio até ali. (2) Fallback de média de 1 pra 0: _computeAvgPointsPerRound retornava 1 (compensação simbólica) quando jogador ainda não tinha rodadas anteriores pra basear média — premiava recém-chegado sem mérito. Agora retorna 0. Sem rodada jogada, sem pontos. (3) Toast de Desativado corrigido: enroll.ligaInactiveMsg em i18n-pt e i18n-en dizia "receberá pontuação média", mensagem antiga incompatível com a regra nova. Trocado pra "fará 0 pontos nas rodadas em que estiver desativado" (PT) / "score 0 points in rounds you stay inactive" (EN). (4) Pontos visíveis na pill: seção "📋 Ficaram de fora desta rodada" (introduzida na v0.16.95) agora mostra +N pts ao lado de cada nome — Inativo sempre +0 pts, Remainder mostra a média. Hint da row reescrito: "fizeram 0 pts (optaram por sair)" pros inativos; "recebem sua média do torneio" pros remainder. Regra cristalizada: quando uma feature tem dois motivos de acionamento (toggle voluntário vs falta de gente), a pontuação deve refletir essa diferença — voluntariamente fora é 0, involuntariamente fora é compensado. E toast/i18n de UX precisa estar alinhado com a regra de negócio: mensagem desalinhada confunde mais que ajuda.

v0.16.96-alpha (Abril 2026)

Valores typed-but-unsaved de placar não somem mais quando user confirma OUTRO jogo. Pedido do usuário: "quando o usuário está lançando valores de placar o sistema registra, mas apaga assim que ele coloca o resultado em outro jogo." Cenário do bug: user digita 6-3 em match A, confirma → _saveResultInline dispara _rerenderBracket → re-render destrói TODOS os inputs incluindo OUTROS matches onde user já tinha typed valores (mas ainda não confirmado). Inputs voltam vazios (placeholder "0"). User vê "apagou" e fica confuso. Fix: em _rerenderBracket, ANTES de chamar renderBracket, scan document.querySelectorAll('input[id^="s1-"], [id^="s2-"], [id^="tb1-"], [id^="tb2-"]') e captura cada inp.value não-vazio em _typedScores[inputId] = value. Após o renderBracket completar, restaura: Object.keys(_typedScores).forEach(...) seta inp.value dos inputs ainda vazios. Bonus: re-aplica _highlightWinner pros matches restaurados pra que o destaque visual do lado vencedor (verde/vermelho) volte na ordem certa. Regra cristalizada: qualquer re-render de view com inputs interativos deve sempre capturar e restaurar valores não-persistidos no DOM — caso contrário user perde digitação em progresso a cada save de outro item. Padrão aplicável a qualquer lista editável: torneios com múltiplos placares, formulários multi-linha, etc.

v0.16.95-alpha (Abril 2026)

Liga: nova seção "Ficaram de fora desta rodada" — Desativados e Sem grupo separados. Pedido do usuário: "Mostre em cada rodada da liga os que ficaram de fora do sorteio (por falta de jogadores suficientes) e tambem quem ficou de fora por estar desativado." Antes os sit-outs renderizavam como cards individuais misturados aos jogos da rodada (em Liga não-monarch) ou nem apareciam (em Liga + Rei/Rainha — sit-outs ficam fora dos grupos no data model). Agora renderStandings em bracket.js tem nova IIFE que: (1) filtra currentRoundData.matches por m.isSitOut; (2) separa por sitOutReason ('inactive' = toggle Desativado, 'remainder' = sem grupo por falta de jogadores); (3) renderiza <details open> "📋 Ficaram de fora desta rodada" com duas sub-rows: 🔴 Desativados ("optaram por sair desta rodada") em vermelho; 😴 Sem grupo ("falta de jogadores pro sorteio") em âmbar. Cada player aparece como pill clicável (abre _showPlayerStats). Branch não-monarch agora filtra m.isSitOut dos cards principais — sit-outs aparecem APENAS na seção dedicada (sem duplicar). Branch monarch já não renderizava sit-outs nos grupos. Disponível desde a primeira rodada onde houve sit-out: o data model já registra isSitOut + sitOutReason nos match objects gerados em _generateReiRainhaRoundForPlayers e _generateNextRoundForPlayers. Regra cristalizada: ações com causas distintas (inactive vs remainder) devem renderizar em seções separadas com cor/ícone próprios — agrupar tudo em "sit-out" perde o motivo, e o usuário não distingue "X tirou o pé voluntariamente" de "X ficou pra fora porque não fechou grupo".

v0.16.94-alpha (Abril 2026)

Toggle Liga: card click handler smart-aware (closest data-attr) + classificação aberta por default no detalhe. Pedidos do usuário: "continua entrando no detalhe do torneio ao clicar em ativado/desativado" + "no detalhe do torneio a classificação deve estar mostrada por padrao e pode ser ocultada pelo usuário." Fix 1 — toggle não navega: stopPropagation em todas as camadas (v0.16.92) não bastava — algum click conseguia bypass-ar. Agora o card da dashboard tem onclick="window._dashCardClick(event, tId)" ao invés de inline navigate. O handler checa event.target.closest('[data-liga-toggle-tid]') — se o click veio de dentro do toggle (qualquer profundidade), NÃO navega. Também checa closest('button, input, label, select, textarea, a[href], [data-no-card-nav]') como defesa em profundidade pra qualquer outro elemento interativo. Fix 2 — classificação aberta: <details> wrapper da tabela de classificação na renderStandings de bracket.js agora tem atributo open. CSS bracket.css já tem regras details[open] > summary .standings-toggle-{show,hide} que invertem a visibilidade dos labels "▸ Mostrar/▾ Ocultar" automaticamente — usuário clica em summary pra colapsar quando quiser. Estado preservado pela sessão de browse via comportamento nativo do <details>. Regra cristalizada: em vez de stopPropagation espalhado em N camadas (frágil — depende de cada elemento ter o handler certo), o card pai usa event.target.closest(seletor) pra detectar se click veio de elemento "no-nav". Mais robusto, single source of truth no handler do card, e cobertura automática pra novos elementos no futuro (qualquer botão/input/etc é skip).

v0.16.93-alpha (Abril 2026)

Toggle Liga não causa mais re-render/scroll jump da página — update in-place do DOM. Pedido do usuário: "quando clicamos no togle ativado/desativado na dashboard mantenha tudo parado no lugar e não fique scrolando a pagina (isso causa uma baita confusão na cabeça do usuário)." Causa em _toggleLigaActive (tournaments-enrollment.js): após save, chamava window.renderTournaments(container, tId) — quando tId é setado, a função renderiza a página de DETALHE do torneio (substituindo a dashboard) → causa "navegação" + scroll jump pra topo. Pior: independente de qual view o user está, o re-render destrói o DOM atual e troca por outro. Fix: (1) helper agora marca o outer wrapper com data-liga-toggle-tid="{id}" e o text span com class="liga-toggle-state-label" — query-friendly. (2) _toggleLigaActive tem novo helper interno _syncTogglesInDom() que faz querySelectorAll('[data-liga-toggle-tid="..."]') e atualiza todos os toggles do mesmo torneio in-place: textContent (Ativado/Desativado), color (verde/vermelho), title attr (tooltip), e checkbox.checked. (3) Update otimista IMEDIATO antes do save (UX snappy). Se o save falhar, reverte o toggle no DOM e mostra toast de erro. (4) Removido o renderTournaments(container, tId) — não há mais re-render. Firestore onSnapshot sincroniza no próximo soft-refresh (preserva scroll via _suppressSoftRefresh quando aplicável). Resultado: click no toggle só muda o slider visual + texto/cor do label + dispara save async + toast. Página fica parada, scroll preserva, dashboard intacta. Regra cristalizada: ações de toggle/checkbox em items de lista NUNCA devem chamar re-render do view inteiro — sempre update in-place via query do DOM por data-attribute. Re-render é caro e quase sempre desloca scroll/foco/seleção, criando confusão visual sem ganho.

v0.16.92-alpha (Abril 2026)

Click no toggle Liga não navega mais pro detalhe do torneio — stopPropagation em todas as camadas. Pedido do usuário: "quando clicarmos no togle ativado/desativado na dashboard, não entre no detalhe do card (isso está acontecendo automaticamente)." Cards de torneio na dashboard têm onclick="window.location.hash='#tournaments/...'" no div externo. Quando user clica no toggle (que vive DENTRO do card), o click bubbles up e dispara navegação. v0.16.91 tinha onclick="event.stopPropagation();" só no outer span e label do helper, mas o slider span (alvo visual real do toggle-switch CSS) e o input não tinham — algum click conseguia atravessar pra o handler do card. Fix em camadas: (1) helper _buildLigaActiveToggleHtml agora tem onclick=stopPropagation em CADA elemento (outer wrapper span, text span, label, input checkbox, slider span) — garantia múltipla; (2) wrappers de row que envolvem o toggle (_toggleRowDash em dashboard.js card e widget Próximas Partidas, "Atualizado em" row em tournaments.js) também ganharam onclick=stopPropagation pra cobrir cliques na área vazia da row (entre o "Atualizado em" e o toggle, por exemplo). Click no toggle ou em qualquer parte da sua row morre antes de chegar no card. Regra: em UI delegada por inline onclick no card, qualquer elemento interativo dentro do card precisa de stopPropagation no PRÓPRIO elemento E em cada wrapper acima dele até o limite do card — não basta stopPropagation só no elemento clicável, porque cliques em padding/margin dos wrappers ainda bubbam. Padrão "defesa em profundidade" pra impedir navegação acidental.

v0.16.91-alpha (Abril 2026)

Toggle Liga "Ativado/Desativado" agora aparece no card da dashboard também — bug do dual-renderer. Pedido do usuário: "o botao ativado deve aparecer de forma consistente tambem no card da dashboard. isso não está acontecendo." A v0.16.90 atualizou renderTournamentCard em tournaments.js (linha 500) — usado pela página #tournaments de listagem e pela página de detalhe. MAS o app tem DOIS renderers de card: tournaments.js renderTournamentCard + dashboard.js renderTournamentCard (linha 272). A dashboard usa o segundo, que eu não tinha tocado. Toggle aparecia no detalhe e na lista de torneios mas não na dashboard. Fix: adicionar o mesmo toggle Liga (compartilhando o helper window._buildLigaActiveToggleHtml) em dashboard.js renderTournamentCard, na seção do countdown Liga (próximo evento). Toggle renderiza numa linha solo flex-end logo acima da pill de countdown, mesmo padrão visual do widget Próximas Partidas. Quando há toggle, margin-top da pill ajusta de 10px → 4px pra dar respiro. Regra cristalizada: ao adicionar feature em renderTournamentCard, sempre verificar se há mais de uma definição da função no codebase (grep renderTournamentCard\s*=) — projeto vanilla JS sem bundler facilmente acumula renderers paralelos por escopo (cada arquivo define seu próprio const/let). Single source of truth idealmente seria refatorar pra UM renderer, mas em alpha o lower-risk é manter ambos sincronizados via grep antes de declarar feature pronta.

v0.16.90-alpha (Abril 2026)

Toggle Liga "Ativado/Desativado": aspecto unificado nos cards de dashboard e detalhe. Pedidos do usuário (com 2 screenshots): "na dashboard não está aparecendo. no card de detalhe está. retire a frase No proximo sorteio. deixe apenas o texto dinamico ativado/desativado (em verde e vermelho respectivamente). aumente essa fonte. mantenha alinhado com o atualizado... (na mesma linha, mas na borda direita)" + "o aspecto deve ser o mesmo no card da dashboard e do detalhe." Bug encontrado em tournaments.js: a variável let ligaActiveToggleHtml = '' (linha 715) era declarada vazia mas NUNCA setada — interpolada em outro ponto do template ela sempre rendia string vazia. Toggle não aparecia em nenhum tournament card da dashboard. Fix: (1) helper _buildLigaActiveToggleHtml refatorado pra retornar inline (sem wrapper de row) — só "Ativado" (verde) ou "Desativado" (vermelho) em font-size 0.95rem (era 0.72rem) + toggle switch. Sem prefixo "No próximo sorteio:". (2) ligaActiveToggleHtml em tournaments.js agora chama window._buildLigaActiveToggleHtml(t) de fato. (3) Linha "Atualizado em..." reescrita pra layout flex space-between: "Atualizado em..." na esquerda + toggle na direita. Renderiza mesmo sem updatedAt (com left vazio) quando há toggle pra preservar a estrutura visual no card da lista de torneios. (4) Toggle removido das posições antigas (acima do countdown em tournaments.js Liga countdown card e em bracket.js rankingCountdownHtml) — agora vive numa única linha. (5) No widget Próximas Partidas (dashboard.js), toggle continua acima do countdown numa linha solo flex-end (sem "Atualizado em" pra encostar) — visual consistente. Resultado: em todos os 3 pontos, o toggle aparece com o mesmo estilo (Ativado verde / Desativado vermelho 0.95rem + switch) na MESMA POSIÇÃO conceitual: no rodapé da seção meta, antes do countdown, alinhado à borda direita. Regra cristalizada: declarar variável vazia "to be filled later" sem nunca preencher é dead code que silenciosamente quebra features — sempre fazer a atribuição condicional explícita no momento da declaração, ou deletar a variável.

v0.16.89-alpha (Abril 2026)

Toggle "Ativado/Desativado para o próximo sorteio" acima do countdown da Liga em 3 lugares. Pedido do usuário: "na liga temos que ter um botao para que o usuário fique ativado/desativado para o proximo sorteio. o melhor local para esse botão é logo acima da contagem regressiva para o proximo sorteio (alinhado na direita) - tanto no card na dashboard quanto no card de detalhe do torneio." A função window._toggleLigaActive(tId, isActive) e o flag p.ligaActive em participants já existiam (gerenciados via toggle por-card na lista de inscritos), mas faltava UI mais visível pro user no fluxo de countdown. Fix: novo helper compartilhado window._buildLigaActiveToggleHtml(t) em tournaments-enrollment.js que renderiza um pill alinhado à direita com label "No próximo sorteio: Ativado/Desativado" + toggle switch. Acha o user nos participants via uid/email, lê ligaActive !== false (default true), bind direto no _toggleLigaActive. Só renderiza se: torneio é Liga/Ranking, não está finished, user logado, user é participante. Caso contrário retorna string vazia (silent) — não polui dashboard de quem só está observando. Plugado em 3 pontos: (1) tournaments.js Liga countdown card na dashboard — toggle só aparece quando o evento atual é "Próximo sorteio" (não na fase de início ou fim de temporada); (2) bracket.js rankingCountdownHtml — card de detalhe do torneio na seção Liga; (3) dashboard.js _buildUpcomingMatchesHtml — widget Próximas Partidas, acima da pill de countdown. Os 3 pontos compartilham a MESMA implementação — clique em qualquer um persiste no Firestore via _toggleLigaActive e re-render natural propaga pra outros lugares. Regra cristalizada: ações inline contextuais (toggle, cancelar, editar) que aparecem em múltiplos lugares devem viver num helper window-scoped único — quando o user clica em qualquer instância, todas atualizam via re-render natural sem precisar de event bus customizado.

v0.16.88-alpha (Abril 2026)

Liga + Rei/Rainha: classificação geral aparece entre os jogos do usuário e os demais jogos da rodada. Pedido do usuário: "nesse ponto que quero a classificação geral da liga computando todos os jogos realizados ... entre os jogos do usuário e os demais jogos da rodada." Pra Liga não-monarch isso já funcionava (split user-vs-other em currentRoundHtml com ligaOtherMatchesHtml stash), mas pra Liga + Rei/Rainha o render de monarch groups iterava TODOS no mesmo bloco — usuário via grupo dele, depois TODOS os outros grupos imediatamente, e só depois encontrava a classificação geral. Não tinha o break visual user → standings → demais. Fix em renderStandings (bracket.js): na branch Rei/Rainha, separa sortedGroups em _myGroups (grupos onde user está) e _otherGroups (demais). Quando há split (user em ao menos 1 grupo + outros grupos existem), renderiza só _myGroups no currentRoundHtml e stash os _otherGroups em ligaOtherMatchesHtml como <details> collapsible "Demais jogos da rodada (N)". Reusa o helper _renderGroup extraído do iterador original — mesma renderização visual de cada grupo (header, players, cards, mini-table). Final return assembling continua: currentRoundHtml + standingsTablesHtml + ligaOtherMatchesHtml — agora a classificação geral fica naturalmente entre o(s) grupo(s) do usuário e os demais. Liga não-monarch continua intacto (mesmo padrão já existente). Rei/Rainha standalone (não-Liga) também intacto — sem split, todos os grupos juntos. Regra: renderização de torneio com formatos sequenciais regenerativos (Liga, Suíço) deve sempre splitar "meu / dos outros" no current-round, com a classificação geral interpondo. Estrutura visual: o que afeta MIM agora → onde estou na temporada → o que outros estão jogando.

v0.16.87-alpha (Abril 2026)

FIX REAL: resultado em monarch (Liga + Rei/Rainha) persiste no chaveamento — ref-split após Firestore deserialização. Pedido do usuário (com screenshot do bracket monarch): "nessas chaves é que o resultado gravado na base de dados deveria aparecer e está sumindo. registra, aparece o tostie e volta pro 0-0." A v0.16.85 corrigiu o caso INLINE-vs-FULL bracket render mas o comportamento "volta pro 0-0" persistia em monarch. Causa-raiz: em _generateReiRainhaRoundForPlayers as match objects são criadas UMA vez por grupo e referenciadas em DOIS lugares: t.rounds[idx].matches[k] (lista flat) e t.rounds[idx].monarchGroups[gi].matches[mi] (organizada por grupo). Inicialmente são a MESMA ref (slice preserva refs). Mas após Firestore onSnapshot dispara em todo save (line 1109 store.js: store.tournaments = tournaments), o JSON deserializado cria DUAS arrays separadas com mesmos VALORES mas refs distintas. _findMatch retorna a ref de .matches, mutamos winner ali, mas o renderer Rei/Rainha (renderStandings linha 2000: g.matches.map(...)) lê de .monarchGroups[gi].matches[mi] — outra ref, ainda sem a mutação. showInputs = !isDecided permanece true, botão "Confirmar" verde fica. Fix: novo helper _propagateMatchUpdate(t, m) em bracket-ui.js — após mutação no m primário, walk completo de t.rounds[i].matches, t.rounds[i].monarchGroups[gi].matches, t.matches, t.groups[g].matches/rounds, t.rodadas e t.thirdPlaceMatch, achando refs com mesmo id e copiando os campos mutáveis (winner, draw, scoreP1/P2, sets, setsWon*, totalGames*, fixedSet, isBye). Chamado em _saveResultInline e _editResult. Console logs [_saveResultInline v0.16.87] com foundInRounds + foundInMonarchGroups pra rastrear se ref-split acontecendo. Try/catch no renderBracket dentro de _rerenderBracket pra não engolir erros de render. Regra cristalizada (definitiva): identidade de referência via JS NUNCA sobrevive a JSON serialize/deserialize. Quando Firestore (ou qualquer storage que serializa) replicar o mesmo objeto em DOIS pontos da árvore, após reload eles viram refs distintas. Mutações em uma não propagam pra outra. Propagar via id-match walk é a única solução robusta — manter "single source of truth" pré-serialização não basta porque o cliente vê o estado pós-deserialização. Pattern aplicável a qualquer dado dual-indexado (flat + grouped, by-id + by-name, etc.).

v0.16.86-alpha (Abril 2026)

Banner "Jogos prontos para chamar" / "aguardando presença" escondido em Liga/Suíço. Pedido do usuário (com screenshot do banner aparecendo numa Liga): "essas sessoes tambem não fazem sentido serem mostradas na liga." O banner _renderReadyMatchesBanner mostra duas seções verde/amarela com cards de jogos (🟢 N prontos pra chamar, 🟡 N aguardando presença) — UX desenhada pra evento presencial onde organizador/recepção precisa saber quem chegou e pode chamar. Liga é temporada contínua: sorteio automático periódico, jogos auto-agendados pra quando os jogadores conseguirem; o ato cerimonial de "chamar pra quadra" não existe. Mesmo conceito de v0.16.82 (escondendo "Duração estimada" em Liga). Fix: early-return em _renderReadyMatchesBanner quando window._isLigaFormat(t) ou format === 'Suíço' — banner não renderiza, página de detalhe da Liga fica enxuta sem essas duas seções. Eliminatórias/Grupos+Elim/Dupla Elim mantêm comportamento. Regra cristalizada: features de UX presencial-evento (check-in dot, banner de chamar, ready/aguardando) devem sempre checar formato — Liga/Ranking/Suíço são temporadas contínuas e não têm o ritual de "todos no local agora pra começar". Adicionar nova UX de presença? grep _isLigaFormat antes de espalhar.

v0.16.85-alpha (Abril 2026)

Resultado de partida em Liga inline persiste corretamente — botão "Confirmar" verde vira "Editar" amarelo após save. Pedido do usuário: "quando estou registrando o resultado do meu jogo na liga ele dá o tostie de quem venceu, mas o resultado não persiste no chaveamento (deveria persisitir e o confirmar verde virar editar amarelo)." Causa-raiz em _rerenderBracket (bracket-ui.js): a função sempre re-renderizava em #view-container, mas quando o user está em #tournaments/<id>, o bracket vive INLINE dentro de #inline-bracket-container (renderizado por tournaments.js:2003 renderBracket(inlineContainer, tournamentId, true)). Após save: m.winner setado em memória ✓, syncImmediate persiste no Firestore ✓, mas _rerenderBracket tentava re-renderizar em view-container (que tem o tournament detail page, não bracket) → resultado: ou substituía a página inteira por bracket-only, ou erro silencioso deixava o INLINE com a versão pré-save (botão "Confirmar" verde mesmo com winner setado em memória). Fix: antes de chamar renderBracket(container, tId), detectar contexto inline via anchorEl.closest('#inline-bracket-container'). Se o card do match está dentro do inline container, re-renderiza APENAS o inline container (passando isInline=true pra renderBracket usar layout compacto sem header próprio). Fallback: se não encontrou via anchorEl mas a página tem inline container dentro de view-container, usa o inline. Caso contrário, behavior antigo (view-container, página dedicada de bracket). Resultado: save Liga inline funciona em todos os contextos — toast aparece, m.winner persiste no objeto, Firestore salva, bracket re-renderiza in-place, botão vira "Editar" amarelo. Página de detalhe do torneio NÃO é destruída. Regra cristalizada: qualquer função "rerender" que faz lookup do container deve detectar contexto via DOM ancestor — re-renderizar no container PAI errado destrói layout do contexto certo. Sempre usar anchorEl.closest(...) pra achar o container apropriado, com fallback explícito.

v0.16.84-alpha (Abril 2026)

Classificação Liga removida do widget de Próximas Partidas — fica apenas na tela de detalhe do torneio. Pedido do usuário: "a classificação geral da liga deve aparecer apenas no detalhe da liga e não na dashboard". Reverte o standings block que v0.16.82 adicionou no card. Dashboard volta a ser enxuta (foco em "o que vou jogar agora": confronto, parceiro, adversários, fase, countdown do próximo sorteio). Click no card continua navegando pra #tournaments/<id> onde a tabela completa de standings vive — com todos os critérios de desempate, GSM detalhado, e visualização rica. Regra cristalizada: dashboards são "trampolim" pra agir rápido — o detalhe completo deve viver UMA vez só, na tela dedicada. Replicar info densa em widget de dashboard polui o canal e duplica manutenção.

v0.16.83-alpha (Abril 2026)

Classificação Liga: nome do usuário + "(Você)" entre parênteses, mantendo destaque verde. Pedido do usuário: "Na classificação geral da liga coloque o nome do usuário e o você entre parenteses com o destaque em verde que colocou." v0.16.82 substituía o nome do user por simplesmente "Você" — o que é prático mas perdia a identificação do user pelo nome real (especialmente quando vários jogadores parecidos estão no topo). Agora a linha do user mostra Rodrigo Barth (Você) — nome em peso 700 verde + sufixo "(Você)" em peso 500 com opacity 0.85 (subtle mas claro). Background verde da linha + cor do texto inalterados. Regra cristalizada: em listas onde a linha do user tem destaque visual, manter o nome real + sufixo "(Você)" entre parênteses — substituir o nome por só "Você" perde contexto e parece que outras linhas têm "outra estrutura"; o sufixo em fonte mais leve preserva ambos.

v0.16.82-alpha (Abril 2026)

Classificação consolidada de todas as rodadas no card de Liga/Suíço + Duração estimada escondida em Liga. Dois pedidos consecutivos do usuário: "na liga, logo após os jogos da rodada em andamento, vamos colocar a classificação de todos os participantes computadas todas as rodadas." + "quando o campeonato for liga vamos ocultar a sessao duração estimada que não faz sentido em ligas." Fix 1 — Classificação no card: em _buildUpcomingMatchesHtml, cada grupo no widget detecta se o tournament é Liga/Ranking/Suíço via window._isLigaFormat(t) e renderiza tabela compacta após os confrontos. Usa window._computeStandings(t) que já contabiliza pontos (V/E/D), saldo de pontos, sets/games (GSM), e suporta Rei/Rainha (matches monarch dão stats individuais via team1/team2). Tabela: Pos · Jogador · P · V · ±S — compacto pra caber em mobile. Linha do user pintada de verde + nome vira "Você" + bold pra fácil identificação. Header "📊 Classificação". Click no card continua navegando pra #tournaments/<id> onde o user vê tabela completa com todos os critérios de desempate. Fix 2 — Duração estimada escondida em Liga: em _buildTimeEstimation(t) (tournaments-categories.js), early-return pra Liga/Ranking. Liga é "temporada contínua" com sorteios automáticos a cada N dias — não evento de duração fixa. Calcular partidas × duração assumindo rodada única era enganoso. Em create-tournament.js o container já estava escondido (line 1455 — style.display = (isLiga || isSuico) ? 'none' : ''); o fix complementa cobrindo a view pública de detalhe (tournaments.js chama _buildTimeEstimation direto). Regra cristalizada: features de "estimativa/preview" (duração, partidas, prazo final) devem sempre checar o formato do torneio antes de renderizar — formatos contínuos (Liga, Ranking) não têm fim fixo, renderizar simulação de evento é informação errada.

v0.16.81-alpha (Abril 2026)

Gap subpixel entre topbar e back-header eliminado em larguras intermediárias. Usuário reportou (com 2 screenshots): "observo um minimo defeito no cabeçalho do app. entre o voltar e o cabeçalho e entre o cabeçalho e o menu expandido tem algum espaço indevido e está dando pra ver o que passa atras. isso só esta ocorrendo com algumas larguras de tela (bem estreito e bem largo não acontece)." Causa em _reflowChrome (store.js): a função mede a altura do topbar com Math.ceil(getBoundingClientRect().height) e usa esse valor como top do back-header. Em larguras intermediárias, o navegador renderiza o topbar em altura fracionária (e.g. 60.5px por causa de zoom, DPR não-inteiro, ou subpixel layout) — Math.ceil arredonda pra 61, mas o navegador pinta o edge inferior em 60.5. Resultado: 0.5px de gap entre topbar bottom e back-header top, que o antialiasing transforma em ~1px visível com o background da página vazando. Em larguras "redondas" (estreito, largo) o cálculo bate exato e não há gap. Fix: back-header agora começa em topbarH - 1 (e dropdown idem em topbar.bottom - 1). 1px de overlap entre topbar/dropdown/back-header — todos usam var(--bg-darker), então a sobreposição é invisível e cobre qualquer rounding antialiased em qualquer largura. Regra cristalizada: elementos de chrome adjacentes que precisam encostar (sem gap) e compartilham background devem sempre ter 1px de overlap — não confiar em Math.ceil de medições subpixel pra fazer "encostar exato". O custo de 1px de overlap (perda de 1px de altura no elemento de baixo) é desprezível; o ganho é zero gap em qualquer DPR/zoom/largura.

v0.16.80-alpha (Abril 2026)

Próximas Partidas: Liga/Suíço só mostra a rodada ATUAL — rodadas antigas sem resultado ficam encerradas implicitamente. Pedido do usuário: "na liga quando há um novo sorteio, os jogos da rodada anterior que não tiverem resultado registrado devem ser considerados encerrados. Os jogadores tem que lançar o resultado e isso ser gravado no banco de dados antes do novo sorteio ser realizado. jogos que não tiveram os resultaos lançados não podem constar como próximas partidas do jogador." Antes em _buildUpcomingMatchesHtml, qualquer match sem winner aparecia como pendente — incluindo rounds antigos abandonados (jogo nunca foi disputado, novo sorteio veio sem resultado registrado). Resultado: usuário via 6 partidas Liga (3 da rodada nova + 3 da rodada anterior abandonada) quando só 3 deveriam estar pendentes. Fix: em _buildUpcomingMatchesHtml, identifica formato Liga/Ranking/Suíço via window._isLigaFormat(t) e filtra matchSources por m.round === maxRound — só os matches da rodada mais alta encontrada entram no pending. Outros formatos (Eliminatórias, Grupos+Elim, Dupla Elim, Rei/Rainha standalone) mantêm comportamento atual — nesses todo match pendente é válido até resolução. Side effect benéfico: no widget agrupado (v0.16.75 monarch grouping), só o grupo da rodada atual aparece — limpa o card. Decisão sobre DB: não escrevemos status no doc do match antigo (mantém winner=null). _computeStandings só conta matches com winner, então rounds abandonados naturalmente são ignorados nas estatísticas. Visual filter é suficiente. Stricter ask deferido: o usuário também mencionou "Os jogadores tem que lançar o resultado ... antes do novo sorteio ser realizado" — implica bloquear o auto-draw se há matches pendentes. Isso é mudança mais invasiva (pode atrasar a Liga inteira por 1 jogador faltoso); fica como follow-up se for confirmado. Por agora, comportamento existente: auto-draw fira na hora marcada, rounds antigos sem resultado simplesmente não pontuam. Regra cristalizada: em formatos com rodadas sequenciais regenerativas (Liga, Suíço), "próxima partida" deve filtrar pela rodada ATUAL — não por "qualquer match sem winner". Senão rounds abandonados poluem a UI indefinidamente.

v0.16.79-alpha (Abril 2026)

FIX REAL: Nelson agora vê o próprio plano. loadMyActive tinha o MESMO bug de query composta da v0.16.47 (loadForFriends), nunca corrigido. Pedido frustrado do usuário (com razão): "continua não aparecendo a informaçao quando logado como nelson de que o proprio nelson marcou que ira no paineiras hoje logo mais. investigue isso direito. para rodrigo essa informação aparece, mas deve aparecer tambem para o proprio nelson. já pedi varias vezes e vc não conserta isso." A pista decisiva foi a assimetria: Rodrigo VIA o plano do Nelson (pelo widget Friends que usa loadForFriends, fixado em v0.16.47 pra single-field query), mas Nelson NÃO via o próprio plano (carregado via loadMyActive que ainda tinha o padrão composto velho). Causa-raiz em presence-db.js loadMyActive: query where('uid', '==', uid).where('endsAt', '>', now) combina igualdade + inequality e exige índice composto (uid asc, endsAt asc) que nunca foi criado no Firestore. Query falhava silenciosamente, catch retornava [], sem nenhum sinal externo. Mesmo cenário e mesmo fix da v0.16.47 mas em outra função — esquecemos de aplicar lá. Fix: remover o where composto, single-field where('uid', '==', uid), filtro de endsAt > now + cancelled agora client-side em loop. Mesma cura aplicada também em savePresence dedup query (mesmo padrão composto, falha do dedup leva a duplicatas em Firestore — não tão visível mas igualmente errado). Console logs [loadMyActive v0.16.79] com totalRaw/droppedCancelled/droppedExpired/kept + sample do primeiro doc — visibilidade pra qualquer próximo report. Quanto a "vc não conserta isso. já pedi varias vezes": usuário 100% certo, peço desculpa. As versões anteriores (v0.16.75-78) corrigiram componentes adjacentes — UI, dedup de venues, cache compartilhado, banner prominent — mas todos esses fluxos consumiam dados de loadMyActive, que estava silenciosamente vazio o tempo todo. Sem dado, nenhum render funciona. Regra cristalizada: quando uma feature afeta DOIS lados (Nelson vendo seu plano vs. Rodrigo vendo Nelson) e UM funciona enquanto o OUTRO não, é assimetria de query/data fetch — não de UI. Sempre comparar os data paths dos dois lados ANTES de mexer em renderização. Quando aplicar fix de "single-field + client filter" numa função, GREP pelo padrão composto where(...).where(...endsAt...) em todo o presence-db.js + presence-geo.js + venues.js — encontrar e aplicar em todas as funções, não só a que estava sendo debugada.

v0.16.78-alpha (Abril 2026)

UMA única seção de presença + banner prominent com plano do user no topo. Pedido do usuário (com screenshot mostrando "Sua presença" CTA empty + "Nenhum movimento" empty lado a lado): "agora na dashboard duplicou a informação e ainda duplicou a informação errada. se o usuário marcou que estará no paineiras isso deve aparecer para ele tambem nessa sessao (uma unica sessão e nao duas). aqui deveria aparecer que nelson estara no paineiras tal horas (para o proprio nelson)." A v0.16.76 tinha adicionado pill empty-state CTA no widget myactive, mas isso criou DUPLICAÇÃO visual com o widget Movimento — duas seções de presença renderizando empty states quase idênticos. Pior: quando user tinha plano, ele aparecia como chip discreto em "Próximas horas" do venue card — fácil de não ver. Fix em 2 camadas: (1) _hydrateMyActivePresenceWidget agora renderiza APENAS a sala casual em andamento (conceito separado, não mostrado em outro lugar). Drop dos pills de check-in/plano + empty CTA. Quando user não tem casual room: box.innerHTML = '', slot zera. Sem duplicação possível. (2) _hydrateFriendsPresenceWidget ganha banner prominent NO TOPO listando planos/checkins do PRÓPRIO user antes dos venue cards. Check-in: linha verde com "📍 Você está em [Local] · esporte · expira em [countdown live]" + botão ✕ Sair. Plano: linha índigo com "🗓️ Você estará em [Local] · esporte · hoje/amanhã às HH:mm" + botão ✕ Cancelar. Ambos cobrem 1ª pessoa explicitamente — "Você estará em Paineiras hoje às 11:00" — exatamente o que o usuário pediu. Banner respira gap:8px e fica acima do "Movimento nos seus locais" venue grouping (que continua mostrando user+friends por venue). Resultado pro user: uma seção, dois níveis de info — "Sua presença AGORA/EM BREVE" no topo (pessoal, ação direta) e "Movimento por venue" abaixo (social, com chart e amigos). Regra cristalizada: antes de aceitar duplicação visual entre widgets como "complementar", checar se renderizam o mesmo dado em formato similar — se sim, é duplicação real e o user vai reclamar. Soluções: (a) separar conceitos mutuamente exclusivos (casual room vs venue presence); (b) destacar versões distintas do mesmo dado (banner pessoal vs venue social); ou (c) drop o duplicado.

v0.16.77-alpha (Abril 2026)

UNIFICAÇÃO da seção de presença: countdown com segundos, plano do user aparece mesmo sem amigos, fetch compartilhado entre os dois widgets. Pedidos do usuário: "a contagem regressiva deve conter os segundos tambem. a sessao de presença deve indicar para nelson que ele marcou presença no paineiras logo mais. isso precisa aparecer para os amigos e para o proprio usuário. parece ser mais um caso de unificação que precisamos fazer. o sistema parece estar puxando diferentes informações de diferentes lugares e assim está ficando inconsistente." Fix 1 — Countdown com segundos via tick global compartilhado: a v0.16.76 mostrava só "3d 2h" / "18h 30min" / "45min" — sem segundos, atualizando 1x por render. Agora span data-countdown-target=timestamp usa o tick global em store.js (setInterval(1s) existente desde sempre, mesma pipe usada pra check-in countdowns) que re-renderiza textContent via window._formatCountdown — formato "3d 2h 15m 30s" / "18h 30m 15s" / "45m 22s" / "30s". Live tick automático sem re-render do widget inteiro. Fix 2 — Bug crítico de presença escondida: antes _hydrateFriendsPresenceWidget tinha 2 early-returns (friendsRaw=0, friends=email) que SAIAM da função sem nem checar o plano próprio do user. Nelson sem amigos cadastrados que planejava Paineiras NÃO via NADA na seção Movimento — caía no "Veja seus amigos jogando" e o plano dele sumia. Agora a função SEMPRE faz o fetch unificado Promise.all([fetchFriends, fetchOwn]) (com short-circuit interno quando friends está vazio), MERGE das duas listas, render por venue. Se a lista resultante é vazia, mostra empty state diferenciado: "Veja seus amigos jogando" (sem amigos) vs "Nenhum movimento nos seus locais hoje" (com amigos mas sem atividade). Fix 3 — Cache compartilhado entre widgets: antes _hydrateMyActivePresenceWidget chamava loadMyActive e _hydrateFriendsPresenceWidget chamava loadMyActive SEPARADAMENTE — duas idas ao Firestore por render do dashboard, sem garantia de consistência (timing diferente, possível drift). Agora o widget Movimento popula window._dashPresenceCache = {own, friends, ts} e o widget Sua Presença re-usa o cache se for fresh (<30s). Mesma fonte → render consistente entre os dois. Quando uma mutação acontece (cancelar plano, novo check-in), invalidação acontece via re-chamada de _hydrateMyActivePresenceWidget que cai no fetch direto (skip cache). Regra cristalizada: quando dois widgets renderizam dados sobrepostos, NUNCA fetcham separadamente — o primeiro a rodar popula um cache compartilhado de window-scope, os outros consomem. Garante consistência visual + economiza round-trips ao Firestore. Plus: empty states em widgets do mesmo fluxo NUNCA devem ter early-returns que pulam o caminho de leitura — sempre completar o fetch e diferenciar mensagens no final.

v0.16.76-alpha (Abril 2026)

3 ajustes no dashboard: countdown do próximo sorteio em Liga, dice line removida, presença sempre visível com CTA. Pedidos do usuário (com screenshot do Nelson logado): "bem melhor a sessao dos jogos. no caso de liga seria legal nessa sessao tambem colocar a contagem regressiva para o proximo sorteio. pode excluir a linha que aparece o dado grupo: você... que já tem a informação abaixo. o box de presença sumiu de vez." Fix 1 — Countdown de sorteio em Liga: em _buildUpcomingMatchesHtml, ao agrupar partidas, se o torneio é Liga com auto-draw (format==='Liga' && !drawManual && drawFirstDate), guarda nextDrawAt via window._calcNextDrawDate(t) (helper já existente em tournaments-utils.js). No header do card aparece pill compacto "⏱️ próximo sorteio em Nd Nh" (ou Nh Nmin pra <24h, ou Nmin pra <1h). Pinta âmbar quando faltam menos de 24h, índigo padrão quando mais. Fix 2 — Dice line removida: a linha "🎲 Grupo: Você · Bot 11 · Bot 23 · Bot 10" do card Rei/Rainha foi descontinuada. Os 4 nomes já aparecem nos confrontos Jogo 1/2/3 logo abaixo (Você + X vs Y + Z três vezes cobre todos os 4) — duplicação visual sem ganho informativo. Fix 3 — Widget "Sua presença ativa" sempre visível com CTA: antes _hydrateMyActivePresenceWidget renderizava nada (box.innerHTML = '') quando user não tinha plano/checkin/casual room — deixava um vazio mudo na UI entre Próximas Partidas e Movimento. Usuário leu como "o box de presença sumiu de vez". Agora empty state é um pill verde tracejado convidativo: "📍 Sua presença · Marque 'Estou aqui' ou planeje uma ida pra avisar seus amigos." + botão "Marcar →" linkando pro #place. Sempre visível, sempre acionável. Regra cristalizada: empty states em widgets de fluxo principal (presença, próximas partidas, etc.) NUNCA devem renderizar string vazia — ou aparece com CTA convidativo, ou esconde o slot inteiramente via display:none. Slot vazio entre dois widgets visíveis lê como "sumiu" pro usuário.

v0.16.75-alpha (Abril 2026)

Próximas Partidas: agrupa Rei/Rainha do mesmo grupo num único card. Movimento nos seus locais inclui você. Dois pedidos do usuário em screenshot do Nelson logado: "está aparecendo informação duplicada dos proximos jogos. podemos manter a informação sem tanta duplicação. como sao 3 jogos do mesmo torneio, podemos colocar o torneio, modo rei/rainha, grupo do sorteio uma unica vez e já colocar em boxes os confrontos em seguinda alinhados numa unica linha. na presença abaixo, como nelson disse que vai ao paineiras logo mais deveria aparecer isso pra ele (além de para os amigos)." Fix 1 — Próximas Partidas agrupado: antes cada match Rei/Rainha era um card separado com header repetido (3 cards iguais com "liga / Liga · Rei/Rainha · R2 Grupo H / 🎲 Grupo: A·B·C·D" só mudando "Você + X vs Y + Z"). Agora um card por (tournament + monarchGroup canonicalizado) com header único + N linhas compactas de confronto, cada uma com badge "Jogo N" índigo. Chave de agrupamento canonicaliza pelos 4 nomes sorted (mesmo grupo física = mesma chave). "Você" aparece primeiro no Grupo (sort customizado que põe self na frente). Pra não-monarch (Liga/Suíço/Eliminatórias), agrupa por torneio + phase quando coincide; se único, layout colapsa pra 1 linha de confronto. Header da rota Rei/Rainha descasca "• Jogo N" do phaseLabel pra deixar só "R2 Grupo H" no topo. Fix 2 — Movimento nos seus locais inclui você: antes _hydrateFriendsPresenceWidget filtrava p.uid === cu.uid out (defense-in-depth da v0.15.34) — venues onde só o user tinha plano não apareciam. Agora Promise.all([loadForFriends(friends), loadMyActive(cu.uid)]) em paralelo, merge das duas listas, agrupa por venue normalmente. Venue do Nelson às 11h no Paineiras agora aparece pro próprio Nelson (com chip "Você") + automaticamente já apareceria pros amigos via loadForFriends. Header do widget renomeado de "Amigos no local" pra "Movimento nos seus locais" — comunica que inclui o próprio user. Empty state também renomeado pra "Nenhum movimento nos seus locais hoje" + "Quando você ou um amigo marcar...". Pill "Sua presença ativa" acima continua existindo (foco em "você tem plano") — este widget é venue-centric ("o que está rolando nos seus locais"), os dois são complementares. Regra cristalizada: widgets de "atividade social num contexto" devem incluir o user como participante natural — filtrar self força o user a olhar dois widgets pra entender "quem está nos meus venues" (eu + amigos), e se ele tá sozinho no venue, perde a confirmação visual de que está cadastrado.

v0.16.74-alpha (Abril 2026)

Widget "Suas Próximas Partidas" enriquecido — torneio + formato + fase + parceiro + adversários, e Rei/Rainha mostra os 4 do grupo. Pedido do usuário (com screenshot do widget mostrando só "vs Bot 22 / liga"): "aqui coloque o nome do torneio que tem próximas partidas e coloque o parceiro e os adversários e a fase da partida no torneio. se for rei/rainha coloque isso e os sorteados junto." Antes o card era 2 linhas mínimas (vs + nome do torneio em segundo plano). Agora cada partida pendente é renderizada como: (1) nome do torneio em destaque (font-weight:700, var(--text-bright)); (2) formato · fase em linha pequena ("Liga · Rodada 3", "Eliminatórias · Final", "Rei/Rainha · R1 Grupo A · Jogo 2", "Liga · Rei/Rainha · R3 Grupo B • Jogo 1"); (3) "Você + Parceiro" quando duplas, ou só "Você" quando individual; (4) "vs Adv1 + Adv2" com os nomes completos dos adversários separados por "+"; (5) para Rei/Rainha, linha extra "🎲 Grupo: A · B · C · D" mostrando os 4 jogadores do grupo (rotação de duplas a cada jogo do grupo). Detecção robusta: handler agora suporta 3 estruturas de match — singles (m.p1/p2 nomes), doubles slash-separated (m.p1="A/B"), e monarch (m.team1[]/team2[] arrays + m.isMonarch). Detecta inclusão do user em qualquer um dos formatos via _isMe(); encontra o parceiro varrendo o próprio time. Phase label vem de m.label (Rei/Rainha tem rico: "R1 Grupo A • Jogo 1"), depois m.roundLabel, e fallback "Rodada N" via m.round. Format label inclui caso especial Liga+Rei/Rainha (t.ligaRoundFormat === 'rei_rainha'). Layout do card cresceu de 2 → 4-5 linhas mas permanece white-space:nowrap + text-overflow:ellipsis em cada linha pra não quebrar em mobile estreito. Regra cristalizada: widgets de "próximas partidas / próximos compromissos" devem mostrar contexto suficiente pro usuário decidir SEM CLICAR pra ver o torneio inteiro — quando ele lê "vs Bot 22, liga", precisa saber qual liga (de 5 que ele organiza?), em que fase tá (rodada inicial vs final) e com quem joga (parceiro de duplas pode mudar a estratégia).

v0.16.73-alpha (Abril 2026)

Limpeza dos blocos de diagnóstico do dashboard — discovery e widget de amigos. Usuário perguntou: "ainda precisamos desses diagnosticos?" com screenshot dos dois blocos "🔧 diagnóstico discovery v0.16.60" e "🔧 diagnóstico v0.16.64". Os dois cumpriram a missão durante uma sequência longa de bugs (v0.16.43-64): debug iterativo de email→uid migration, query Firestore retornando vazio sem erro, self-presence rendering, dedup de venues por nome canônico, isPublic+orderBy excluindo docs sem createdAt. Agora as features estão estáveis há vários releases — manter o diag em produção poluía a UI sem propósito ativo. Removido em dashboard.js: (1) bloco de diag inline na seção discovery (_DIAG_VERSION, _diagLineD, _diagD com versão renderer / FirestoreDB.db / loadAllPublicTournaments / cu.publicDiscovery raw / contagens por categoria + filtro / botões "Forçar re-fetch" / "Diagnose banco"); (2) handlers globais window._dashForceFetchDiscovery e window._dashDiagnoseTournaments que ficaram sem call site; (3) bloco _diagBlock + slot SELF_PROBE_SLOT + função _runSelfProbe do widget "Amigos no local" (DIAG_VERSION, _diagLine, probe async da própria presença com totals ATIVO/cancelled/expired/future); (4) chamadas residuais de _diagBlock() em todos os 4 caminhos do widget (sem amigos, com email pendente, query vazia, com presenças ativas). Caminhos de empty state agora são limpos — só copy + CTA. Restauração: tudo está no histórico do git (commits 0.16.43-64 + 0.16.59-61) — se algum bug regredir, restauro pelo cherry-pick. Regra cristalizada: diag inline em produção tem custo (poluição visual + complexidade) e benefício (debug rápido sem DevTools); benefício zera quando a feature estabiliza. Remover é a higiene certa pós-estabilização — não deixar pendurado por inércia. Quando precisar de novo, é git log.

v0.16.72-alpha (Abril 2026)

"Saída (opcional)" agora fica numa linha só DE VERDADE — o `white-space:nowrap` da v0.16.71 não funcionava. Diagnóstico via inspeção no preview: a v0.16.71 colocou white-space:nowrap no <label>, mas a estrutura <label>Saída <span>(opcional)</span><input></label> com display:flex;flex-direction:column faz o navegador tratar o texto solto "Saída " e o <span>(opcional)</span> como dois flex items separados (anonymous text node + element). Em flex-column, cada flex item vai numa linha vertical separada — então "Saída" fica numa linha, "(opcional)" em outra, e o input numa terceira. white-space:nowrap só impede quebra DENTRO de um item, não fusão entre items. Fix: wrapping de TUDO num único <span style="white-space:nowrap">Saída <span>(opcional)</span></span> — vira um único flex item, fica numa linha só, e o nowrap garante que mesmo se o label tiver largura menor que o texto, não quebra (overflow lateral, mas com align-items:center fica visualmente OK). Aplicado também em "Chegada" pra simetria. Inputs continuam alinhados na base via align-items:flex-end no flex pai (fix v0.16.71). Regra cristalizada: em flex containers, agrupar texto + elemento inline relacionados num único <span> wrapper — caso contrário cada um vira flex item independente e a layout vira imprevisível. E white-space:nowrap só funciona DENTRO de um item — não substitui o agrupamento estrutural.

v0.16.71-alpha (Abril 2026)

"Saída (opcional)" não quebra mais em duas linhas + inputs sempre alinhados na base + mais respiro vertical. Usuário reportou (com screenshot iPhone): "mudou é verdade. então está corrigindo onde deve, mas agora ficou desalinhado (os campos de horário). pode aumentar um pouco o espaco acima e abaixo deles e manter eles sempre alinhados. o (opcional) fez a saida ficar com 2 linhas (prefiro em uma só, mas se ficar em duas mantenha os campos alinhados)". Causa em _openInlinePlanOverlay: o <label> da Saída (com display:flex;flex-direction:column;align-items:center) tinha largura igual ao input filho (108px). "Saída (opcional)" não cabia em 108px → texto wrap pra 2 linhas → input da Saída descia → desalinhado com o da Chegada (1 linha de label). Fix em 3 camadas: (1) white-space:nowrap em ambos os labels — força "Saída (opcional)" a ficar numa linha só; o label estica além de 108px naturalmente porque align-items:center só centraliza, não restringe largura. (2) align-items:flex-end no flex pai — defense-in-depth: mesmo se algum label quebrar (texto futuro mais longo, fonte diferente, etc.), os inputs ficam SEMPRE alinhados na base. (3) margin:18px 0 18px 0 no container — respiro acima e abaixo, conforme pedido. Margin-top do input subiu de 4px pra 6px — gap maior entre label e input. Regra cristalizada: sempre que um label tiver "(opcional)", "(obrigatório)", "(em horas)" ou qualquer sufixo opcional ao lado do nome principal, usar white-space:nowrap no label — wrap em 2 linhas em mobile estreito é praticamente garantido se o label compete com a largura do input. E em layouts horizontais com elementos de altura variável (label 1 vs 2 linhas), sempre usar align-items:flex-end ou flex-start — caso contrário o "alinhamento" depende do conteúdo, frágil.

v0.16.70-alpha (Abril 2026)

Campos Chegada/Saída com largura fixa centralizada + nome do local mais destacado. Usuário reportou (com screenshot iPhone): "vc não consegue diminuir os campos dos horarios de chegada e saida de forma que não sobreponham? nao é possivel!!!! aumente um pouco mais a fonte do local para dar mais destaque." Diagnóstico das tentativas anteriores (v0.16.21/24/25/40/67/68): todas usavam display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr — fundamentalmente errado pra inputs cujo conteúdo (11:20) é muito menor que a célula. Cada input acabava ocupando ~150px (metade do modal) quando o texto precisa de só ~70px, o que VISUALMENTE parecia "esticado de borda à borda" mesmo com gap entre eles. Fix definitivo: trocado grid 1fr 1fr por display:flex;justify-content:center;gap:28px. Cada input ganha width:108px fixo (cobre os ~95-110px de largura mínima que iOS aplica em <input type="time"> + texto centralizado). O que sobra de espaço (modal 343px - 36px padding - 2×108px - 28px gap = 135px) vira margem visual NATURAL nas laterais. Resultado: campos parecem "compactos no centro" em vez de "esticados pelas bordas". Padding interno do input 7px 6px (era 7px 8px) — picker nativo continua tap-friendly via label flex. Bonus pedido: nome do local subiu de 1.05rem font-weight:600 pra 1.2rem font-weight:700 — destaque ainda mais claro acima das pills de modalidade. Regra cristalizada: grid 1fr 1fr só faz sentido pra inputs cujo conteúdo escala com a coluna (textarea, text input longo). Pra inputs de tamanho fixo (type="time", type="date", números pequenos), sempre usar largura explícita + flex justify-center — caso contrário a UI vai sempre parecer "campos enormes" mesmo com fix de padding/font.

v0.16.69-alpha (Abril 2026)

UNIFICAÇÃO definitiva do "Planejar ida" — um único overlay para os dois entry points do app. Usuário reportou (com screenshot iPhone): "onde estão os botoes das modalidades e o hoje e amanha? vc está dando varios passos pra traz fazendo termos que refazer tudo que já estava pronto. se vc diz que está arrumando e simplesmente não vejo isso e ainda vejo sumirem coisas que não deveriam ter sido mexidas imagino que essa função tem chamadas diferentes no programa. unifique isso de forma a não perdemos mais tempo arrumando uma coisa e deixando outra pra traz." Diagnóstico correto: existiam dois modais separados pra "Planejar ida" no app — _openInlinePlanOverlay (venues.js, rico: pills modalidade + Hoje/Amanhã + nome destacado + campos compactos) acionado pelo card focado em #place, e _presencePlanDialog (presence.js, mínimo: só campos Chegada/Saída) acionado pelo botão "🗓️ Planejar ida" em #presence. Cada melhoria entrava num lado e ficava de fora do outro — multi-pill modalidade (v0.16.15), pills Hoje/Amanhã (v0.16.36), default Chegada+2h (v0.16.25), campos compactos (v0.16.68): TUDO faltava em _presencePlanDialog. As tentativas v0.16.21/24/25/40/67 de "alinhar" os dois ficaram em paridade visual de tamanho, mas as features (pills) nunca foram portadas. Fix definitivo: (1) _openInlinePlanOverlay exposto como window._openInlinePlanOverlay em venues.js — virou API pública. (2) _presencePlanDialog em presence.js reduzido a wrapper de 1 linha que delega: window._openInlinePlanOverlay(state.venue, state.sports). Defesa: toast informativo se venues.js não carregou. (3) Toda a lógica de confirmação (_venuesConfirmInlinePlan) já era window-scoped e degrada graciosamente quando elementos do venue card não existem (caso #presence) — toast + save + notificar amigos rolam normalmente, re-hidratações que não acham slot são no-op silencioso. Resultado: o usuário em #presence agora vê EXATAMENTE o mesmo overlay que vê em #place — pills de modalidade, pills Hoje/Amanhã, nome do local em destaque, campos de hora compactos centralizados. Qualquer melhoria futura aparece nos DOIS caminhos automaticamente porque tem uma única implementação. Regra cristalizada: quando dois entry points produzem a mesma feature, NUNCA manter UI duplicada — um deles vira API pública (window.X) e o outro vira wrapper que delega. Tentar manter dois modais em paridade via copy-paste é dívida técnica garantida — toda alteração no "principal" tem que ser duplicada manualmente no "secundário", e o usuário paga o preço quando esquecemos.

v0.16.68-alpha (Abril 2026)

Overlay "Planejar ida" do #place: campos de hora compactos + nome do local em destaque. Usuário reportou (com screenshot iPhone): "olha o tamanho desses campos para as horas no celular!!!! vc diz que arruma, mas parece fazer ficar ainda pior. ajuste o tamanho desses campos para nao sobrepor e ficar margens elegantes dos lados e no centro" + "aumente a fonte do nome do local para dar um pouco mais de destaque a essa informação aqui". Confusão diagnóstica das v0.16.21/24/25/40/67: cada round endereçou só o sintoma "estão se sobrepondo" mas a real reclamação era "estão GIGANTES". iOS Safari aplica padding interno EXTRA em <input type="time"> além do CSS — padding:10px 12px + font-size:1rem dava cada input ~50px de altura, e o valor "11:05" flutuava à esquerda dentro de uma caixa de 130px+, criando peso visual desbalanceado que o usuário leu como "muito grande". Fix em _openInlinePlanOverlay (venues.js): (1) padding do input 10px 12px→7px 8px — compacto mas continua tap-friendly em mobile (44x44 min do Apple HIG é cumprido pelo `` ao redor); (2) font-size 1rem→0.95rem — legível, sem disparar zoom auto do iOS; (3) text-align:center nos inputs — valor "11:05" agora senta no centro horizontal da caixa, peso visual balanceado; (4) padding do modal 22→18, gap entre inputs 16→12, margin-bottom do grid 18→14, label font 0.78→0.72rem, margin-top input 6→4px — proporcionalmente enxuto; campos viraram ELEMENTO do modal, não DOMINAM ele. Bonus pedido pelo usuário: nome do local subiu de 0.85rem cinza pra 1.05rem bright + font-weight:600 + line-height:1.25 — confirma visualmente onde a presença vai ser registrada antes do confirm. Modal também recebeu box-sizing:border-box defense-in-depth. Regra cristalizada: em mobile, <input type="time"> NÃO precisa do mesmo padding/font de inputs de texto — picker nativo é o que o usuário usa pra editar; tornar a caixa visualmente compacta (com padding 7-8px + text-align center) deixa a UI mais elegante sem comprometer usabilidade. E quando usuário pede "ajusta o tamanho", checar se o complaint real é "tá grande" antes de aumentar respiro como contra-medida.

v0.16.67-alpha (Abril 2026)

Modal "Planejar ida" do #presence em paridade com o overlay de venues — campos de hora não sobrepõem mais em mobile. Usuário reportou (com screenshot iPhone): "os campos de horário estão maiores do que o necessário e por isso estão se sobrepondo. coloque-os num tamanho que não haja corte de texto, mas que não se sobreponha e fique um elegante espaço entre eles e as bordas". Mesmo bug que a v0.16.21/24 corrigiu no overlay _openInlinePlanOverlay de venues.js, mas o modal legacy _presencePlanDialog em presence.js (acionado quando o usuário entra direto em #presence e clica "Planejar ida") nunca recebeu o fix — ficou pendurado faltando box-sizing:border-box + min-width:0 no input + min-width:0 no <label>. Inputs nativos type="time" em iOS Safari têm largura intrínseca > 0 (precisam acomodar "10:57") — sem essas duas regras, escapam da coluna 1fr do grid e se sobrepõem. Fix em _presencePlanDialog: aplicada a mesma cura — box-sizing:border-box + min-width:0 em input e label, padding interno bumpado pra 10px 12px (era 8px) e font-size:1rem (default era ~0.85rem em mobile via inheritance) garantem que o picker nativo não corta dígitos. Gap do grid 10→16, padding do modal 20→22, margin-bottom do grid 8→18. Inputs também ganharam autocomplete="off" (mata autofill do iOS que sobrepõe value default). Bonus: alinhamento com o overlay de venues.js v0.16.25 — labels renomeados Das→Chegada e Até (opcional)→Saída (opcional); default da Saída agora é Chegada+2h (com cap em 23:30 pra evitar cross-date no time input); hint redundante "Deixe Até em branco se não quiser fixar hora de saída" removido (label já diz "(opcional)"). Toda divergência visual entre os dois caminhos do app pra "planejar ida" eliminada. Regra cristalizada: quando dois entry points produzem a mesma feature (venues.js inline overlay vs presence.js modal), bug-fix num lado obriga grep do outro — inputs nativos type=time são especialmente traiçoeiros em mobile e precisam SEMPRE de box-sizing:border-box + min-width:0 em qualquer container flex/grid.

v0.16.66-alpha (Abril 2026)

Locais preferidos do Google trazem placeId, nome e endereço completos — não só lat/lng. Pedido do usuário direto: "o ideal seria que quando um usuário cadastra um local que está cadastrado no google que o sistema aproveite o máximo de informações do google não usando coordenadas geográficas quando tem um endereço no google". Causa-raiz comum por trás de uma série de bugs recentes (dedup duplicado em v0.16.63, ✕ ausente em v0.16.65, "sem ficha cadastrada" em v0.16.22): _addProfileLocation em auth.js descartava TODA a info do Google na hora de salvar, persistindo só {lat, lng, label}. O preferido virava label-only, recebia synthetic placeId pref_lat_lng via _prefSyntheticPid, e qualquer downstream que precisasse do ID real (matching com ficha de venue, dedup com docs de Google placeId, re-hidratação de movimento via VenueDB.loadVenue) silenciava ou caía em fallback frágil. Fix em 3 camadas: (1) _selectProfileSuggestion agora pede campos expandidos ao Google Places — id, displayName, formattedAddress, location, addressComponents — e extrai cidade do mesmo padrão de venue-owner.js _selectPlace. (2) _addProfileLocation aceita e persiste os novos campos: {lat, lng, label, placeId, name, address, city}. Dedup primário agora é por placeId quando ambos têm (ID estável vence margem de 200m em coords, que pode falhar se o mesmo lugar vier com lat/lng ligeiramente diferentes em sessões diferentes). Fallback de coordenadas mantido pra preferreds legados. (3) _renderProfileLocationsList mostra nome em destaque + endereço em segunda linha + badge âmbar "📍 Google" quando placeId presente — comunica visualmente quais preferidos têm ficha rica. Downstream automático: nenhuma mudança em venues.js — _prefSyntheticPid já priorizava p.placeId quando existia, _resolvePreferredVenue já chamava VenueDB.loadVenue pra placeIds não-synthetic, _findPreferredByPid já casava por placeId real. Tudo isso ficava cego porque os preferreds NUNCA tinham placeId. Agora têm. Sem migração: preferreds antigos continuam funcionando via fallback de coords/nome — em alpha, usuário pode re-adicionar pra ganhar a ficha completa. Reverse-geocode do GPS (_locateMe) NÃO foi enriquecido por design — esse caminho é pra "minha região" (bairro/cidade), não pra venue específico. Regra cristalizada: quando uma API externa entrega objetos ricos com ID estável, sempre persistir o ID + payload completo ao invés de só primitivos derivados (coordenadas, nome simples) — primitivos perdem semântica, IDs nunca; e o custo de carregar 4 strings extras é desprezível comparado ao débito técnico de matching frágil downstream.

v0.16.65-alpha (Abril 2026)

✕ pra cancelar plano/presença volta a aparecer no chip "Você" mesmo em venues sem Google placeId. Usuário reportou (com screenshot do card focado de Paineiras): "aqui só não aparece o x para cancelar o plano". O chip "Você" em "Próximas horas" mostrava o nome mas não tinha o ✕ inline pra cancelar — apesar do botão "Cancelar" no topo do card focado funcionar normalmente. Causa em _renderUpcomingBox e _renderNowAtVenueBox (venues.js): a guard era if (klass === 'me' && p._id && realPid), exigindo o realPid vir do data-pref-placeid do card pai. Mas _preferredCardMatched seta safeRealPid = _safe(v.placeId || '') sem fallback — se o venue cadastrado é comunitário/label-only (sem Google placeId), o atributo vai vazio, realPid chega como '' nos renderers e o ✕ nunca renderiza. Não é problema de dados: o doc da presença em si TEM placeId setado quando salvo via savePresence (caso contrário o plano nem seria filtrável). Fix: nova var pidForCancel = p.placeId || realPid || '' em ambos os renderers — usa o placeId do PRÓPRIO doc da presença como fonte primária, com realPid como fallback. Guard relaxa pra if (klass === 'me' && p._id) — só exige docId pro cancelPresence. _venuesCancelMyPresenceHere usa o placeId só pra re-hidratar o movimento da venue card (VenueDB.loadVenue + _buildMovimentoHtml); se vier vazio o re-render falha graciosamente em if (v), mas _hydrateAllPreferredMovement() roda de qualquer forma cobrindo toda a tela. Regra cristalizada: ações inline (cancelar, sair, remover) sobre dados que carregam o ID necessário NO PRÓPRIO doc devem usar o doc como fonte de verdade primária — atributos do contexto pai (data-* do card) são fallback, não pré-requisito. Senão a UI silencia em estados perfeitamente válidos só porque o ancestral perdeu um campo opcional.

v0.16.64-alpha (Abril 2026)

Diag do widget "Amigos no local" agora mostra também a SUA presença — sempre visível. Usuário reportou (com screenshot) que o plano dele de ir ao Paineiras às 11h não aparecia pro Nelson na seção "Próximas horas". Mas a screenshot enviada era da tela do PRÓPRIO Rodrigo — onde o widget naturalmente filtra o uid do logado e só mostra amigos. Sem visibilidade do próprio doc do Rodrigo, era impossível distinguir entre 3 cenários: (a) save falhou e o doc nem existe; (b) save funcionou mas o doc tem visibility errada / cancelled / endsAt no passado; (c) save funcionou e o problema é a friends list do Nelson. Fix em _hydrateFriendsPresenceWidget: novo slot 👤 sua presença no diag block — query where uid == cu.uid limit 50, sort client-side por createdAt desc, mostra totais (ATIVO/cancelled/expired/future) e o último doc completo (type, venueName, createdAt, startsAt, endsAt, visibility, cancelled, e o campo derivado ↳ visível pra amigos?). Cabeçalho do slot pinta verde quando há ≥1 ativo (= amigos COM o user nos friends VÃO ver via loadForFriends), âmbar quando há docs mas todos cancelados/expirados, vermelho quando não há doc nenhum. Diag agora aparece em todos os 4 caminhos do widget (sem amigos, com email pendente, query vazia, e — novo na v0.16.64 — com amigos COM presença ativa) e sempre open por default. Bonus: rodar o diag em ambas as telas (Rodrigo e Nelson) entrega no mesmo segundo o cruzamento — se Rodrigo tem o doc ATIVO mas o uid dele (B17n7…) não aparece em "uids consultados" do Nelson, o problema é a friends list do Nelson, não o save do Rodrigo. Regra cristalizada: diagnóstico de feature social bidirecional precisa expor ambos os lados em um único bloco — diag que só mostra uma perspectiva (o que EU vejo) deixa cego o outro lado (o que SOU pra outros) e força N rodadas de adivinhação.

v0.16.63-alpha (Abril 2026)

Widget "Amigos no local" deduplica venues pelo nome canônico, não placeId. Pedido com screenshot do Nelson: "Clube Paineiras do Morumby" aparecia DOIS cards no widget — mesmo venue físico, 2 buckets. Causa: dedup era por p.placeId, e Rodrigo cadastrou Paineiras como preferido (placeId synthetic pref_lat_lng) E o plano dele de "ir às 11h" tem placeId Google real (ChIJ...) — 2 IDs diferentes pro mesmo venue. Fix em _hydrateFriendsPresenceWidget: chave de bucket vira venueName.trim().toLowerCase() normalizado (sem acentos via NFD), com fallback pra placeId quando nome ausente. Bonus: quando há docs com synthetic E real placeId no mesmo bucket, prefere o Google placeId pro realPid do hidratador — VenueDB.loadVenue tem dados mais completos pra placeIds Google que pra synthetic. Regra cristalizada: dedup de entidades do mundo real (venues, jogadores, locais físicos) deve usar chave canônica derivada do conteúdo (nome normalizado, coordenadas arredondadas), não ID técnico — IDs podem vir de fontes diferentes (Google, manual, synthetic) pra mesma entidade real.

v0.16.62-alpha (Abril 2026)

FIX REAL: Nelson agora vê os torneios públicos do Rodrigo. O screenshot do "🔍 Diagnose banco" da v0.16.61 entregou a evidência decisiva: a Liga do Rodrigo existia no banco (tour_1777118944282, isPublic=true boolean, status=open, memberEmails.length=41) e a query SEM filtro a encontrava — mas a query where(isPublic == true).orderBy(createdAt desc) usada por loadAllPublicTournaments retornava ZERO. Causa: Firestore EXCLUI silenciosamente docs do resultado de orderBy quando o campo está ausente, em tipo inconsistente, ou null/undefined. A Liga foi criada via path que não setou createdAt no shape esperado pelo orderBy, então sumia da query — mas mantida na query sem orderBy. Fix em loadAllPublicTournaments: remover .orderBy('createdAt', 'desc') da query Firestore (vira só where(isPublic == true).limit(N)) e fazer ordenação client-side por createdAt desc. Docs sem createdAt vão pro fim em vez de serem excluídos. Custo: paginação por cursor não funciona temporariamente (volume alpha é baixo, aceitável). Quando crescer, backfill createdAt em todos os docs e voltar pro orderBy server-side. Console.log [loadAllPublicTournaments v0.16.62] agora mostra snapSize + returned pra rastreio. Regra cristalizada (definitiva pra Firestore): qualquer query que combina where com orderBy num campo opcional EXCLUI docs onde o campo está ausente — não é um filtro extra explícito, é comportamento default do Firestore. Pra alpha onde campos opcionais variam por path de criação, sempre preferir query single-field + sort client-side. Pra produção onde dados são sanitizados, usar orderBy server-side com índice apropriado.

v0.16.61-alpha (Abril 2026)

Diagnose query SEM filtro: prova se o banco realmente tem torneios e se o campo isPublic está como boolean. Screenshot do diag v0.16.60 mostrou: cu.publicDiscovery raw=0, sem erro de fetch, FirestoreDB OK, loadAllPublicTournaments existe — ou seja, a query rolou e voltou ZERO docs. Tipos possíveis pra essa hipótese: (a) banco realmente não tem torneios públicos, (b) campo `isPublic` está como string `"true"` em vez de boolean, (c) campo `isPublic` é `undefined`/`null`. Pra distinguir, adicionei novo botão "🔍 Diagnose banco" no diag inline que dispara window._dashDiagnoseTournaments() — query Firestore SEM filtro (limit 10) que retorna amostra de docs com tipos crus de cada campo. Mostra em alertDialog: total no banco, count de isPublic===true (boolean strict), count de isPublic truthy (any), e amostra de 5 docs com id, nome, isPublic + tipo, status, organizerEmail, memberEmails.length. Auth user tem read em qualquer doc (rule permite). Cenários esperados pelo próximo screenshot: (1) total=0 → banco realmente vazio (Rodrigo apagou ou nunca criou); (2) total=N, isPublic_true=0 → algum bug fez o campo ser salvo como string ou outro tipo; (3) total=N, isPublic_truthy=N, isPublic_true=0 → verifica os tipos na amostra; (4) total=N, isPublic_true=N → Liga existe e é boolean OK, problema é em outro lugar (regra de cache, dedup, etc). Regra cristalizada: quando query Firestore retorna zero sem erro, sempre comparar com query SEM filtro pra distinguir "banco vazio" de "filtro bate em ninguém". Inspecionar tipo dos campos é decisivo — JavaScript boolean vs string vs undefined são todos válidos no Firestore mas comportam-se diferente em where().

v0.16.60-alpha (Abril 2026)

Diag de discovery sempre visível + botão "Forçar re-fetch" + console logs em cada etapa. Usuário reportou após v0.16.59: "nelson ainda nao ve torneio algum". O diag da v0.16.59 ficava escondido se o filtro não fosse "todos" — ou seja, o usuário não tinha como ver o estado real. Fix em 4 camadas. (1) Diag agora aparece SEMPRE, independente de filtro ativo (open por padrão). Antes só renderizava no filtro "todos" sem filtros secundários. (2) Diag mais rico: mostra email logado, se FirestoreDB.db está disponível, se loadAllPublicTournaments existe, último erro de fetch. Se algum desses falhar, fica óbvio o quê. (3) Botão "🔄 Forçar re-fetch agora" dentro do diag — chama window._dashForceFetchDiscovery() que reset o throttle e dispara loadPublicDiscovery imediato com toast de feedback ("Buscando…" / "✅ N torneios" / "❌ Erro: msg"). (4) Re-fetch mais agressivo no render: throttle 30s → 15s, e ZERO throttle quando publicDiscovery está vazio (force fetch). Console.log [Discovery v0.16.60] em cada etapa: re-fetch disparado, retornou, falhou. Próximo screenshot do Nelson com o diag aberto vai apontar exatamente o cenário: cu.publicDiscovery=0 + sem erro (rule problem? login não disparou loader?), ou cu.publicDiscovery=0 + erro X (causa específica), ou cu.publicDiscovery=N mas após-dedup=0 (tá vendo só os próprios), ou tudo OK mas filtro de modalidade derrubando. Regra cristalizada: diag inline deve ser SEMPRE acessível, com botão de ação manual ("forçar re-fetch") incluído — esperando o ciclo automático rodar pode levar até 60s, e o usuário não tem como saber se já rodou.

v0.16.59-alpha (Abril 2026)

Discovery feed re-fetch automático + auto-refresh do widget de amigos. Dois bugs reportados juntos pelo usuário. (1) Nelson não vê torneios públicos do Rodrigo: mesmo recebendo notificação ("Nelson ate viu tostie de liga criada agora, mas nao aparece na dashboard"), o feed de descoberta dele não tinha o torneio. Causa: loadPublicDiscovery só era chamado UMA VEZ no login (auth.js:1123) — Nelson logado a horas atrás não via torneios criados depois. Snapshot listener real-time é scoped por memberEmails, então também não pega torneios de não-membros. Fix: renderDashboard agora dispara loadPublicDiscovery sempre que renderiza (com throttle de 30s pra evitar spam). Re-render automático quando o número de itens muda. (2) Plano cancelado do Nelson aparece como ativo pro Rodrigo: quando Nelson cancela, Firestore atualiza cancelled: true, mas o widget "Amigos no local" do Rodrigo só re-hidratava quando ele mesmo fazia ação. Fix: setInterval de 60s re-hidrata o widget enquanto o dashboard estiver visível; auto-limpa o interval quando usuário sai do dashboard pra economizar. Bonus: diag inline na seção discovery com <details> "🔧 diagnóstico discovery v0.16.59" — mostra cu.publicDiscovery raw count, after-dedup count, preferredSports do user e contagem por categoria antes/depois do filtro de modalidade. Aparece SEMPRE (mesmo com tudo vazio) pra o user provar que o feed tá ou não tá vindo. Próximo report do Nelson cai num cenário diagnosticável: discovery zero (rede/regra), discovery N mas categorias zero (filtro modalidade derrubando), ou tudo OK (cache stale). Regra cristalizada: qualquer feed paginado/cached server-side que pode ser modificado por outros usuários precisa de re-fetch periódico (ou listener real-time) — single fetch no login só serve pra dados estáticos.

v0.16.58-alpha (Abril 2026)

FIX REAL: erro "Erro ao Salvar" no auto-sorteio da Liga era field name reservado pelo Firestore. O diagnóstico inline da v0.16.54 entregou a evidência decisiva via screenshot do toast: [invalid-argument] Function DocumentReference.set() called with invalid data. Document fields cannot begin and end with "__" (found in field sitOutHistory.__all__). Causa-raiz no bracket-logic.js: a função _recordSitOut e _chooseSitOutPlayers usavam __all__ como chave default em t.sitOutHistory[catKey] quando o torneio não tinha categorias. Mas Firestore reserva o padrão `__xxx__` (começa e termina com `__`) pra fields internos como __name__ — qualquer save com esse padrão é rejeitado. Resultado: o sorteio rolava em memória (bracket aparecia, notificação saía), mas o save no Firestore falhava silenciosamente com toast genérico — usuário via "Erro ao Salvar" sem entender por quê. Pior: a próxima rodada gerada também falhava no save, então o estado in-memory divergia do persistido. Fix em duas camadas: (1) Renomeia chave default de __all__ pra _default_ (single underscore, safe) em _chooseSitOutPlayers e _recordSitOut. Ligas existentes com __all__ em memória local continuam funcionando — `_recordSitOut` cria a nova chave; histórico antigo só vira "esquecido" mas nada quebra (sit-out só serve pra fairness, não afeta partidas). (2) Safety net global em _cleanUndefined: agora também remove qualquer key que combina com `/^__.+__$/` em qualquer profundidade do payload. Defesa contra futuras introduções acidentais e cobre docs legacy ainda em memória. Mesmo que algum outro código tente salvar campo `__xxx__`, o save passa silencioso (campo dropado em vez de erro). Regra cristalizada: Firestore tem 3 padrões reservados em field names — keys começando com `.`, keys com `__xxx__` (dunder), e keys vazias. Qualquer chave default ou gerada dinamicamente em código que será salvo no Firestore precisa ser sanitizada — `_cleanUndefined` agora cobre todas as 3 (já cobria undefined; agora também dunder). E pra continuação da saga: o usuário também notou "o sorteio parece ocorrer porque mostra o chaveamento. a liga é rei/rainha no caso" — confirma que o sorteio rola in-memory e o bracket renderiza. Auto-draw na próxima execução vai poder salvar de verdade.

v0.16.57-alpha (Abril 2026)

Discovery feed completo: TODOS os torneios públicos visíveis, agrupados por status na ordem certa. Pedido do usuário: "qualquer torneio publico deve ser visivel para todos que tem interesse na modalidade. Se estiver encerrado fica na sessao de encerrados, se estiver com inscricoes abertas fica no topo, se já começou o torneio fica em seguida e se encerrou as inscricoes mas ainda nao iniciado o torneio fica em seguida." Antes o discovery filtrava só inscrições abertas (loadPublicOpenTournaments) — torneios em andamento, encerrados-sem-início e finished sumiam do feed do não-participante. Implementação em 3 camadas. (1) Backend (firebase-db.js): nova função loadAllPublicTournaments que retorna TUDO público sem filtro de status (open, closed, active, finished). Antiga loadPublicOpenTournaments mantida pra outros callers. (2) Store (store.js): loadPublicDiscovery agora chama loadAllPublicTournaments via fallback (compat). Limit subiu de 20 → 50 pra trazer mais variedade. (3) Dashboard (dashboard.js): novo helper _classifyDiscoveryTournament retorna 1 de 4 categorias por torneio (open / inProgress / closedNoStart / finished). Discovery dedupado vs próprios + categorizado em buckets ordenados por data. Renderiza no filtro "todos" SEM filtros secundários ativos: bloco principal continua mostrando inscrições abertas; depois aparecem 3 seções extra na ordem solicitada — "🎮 Em andamento (públicos)" verde, "🚪 Inscrições encerradas (aguardando início)" laranja, e "🏁 Encerrados (públicos)" cinza dentro de <details> colapsado. Filtro por modalidade preferida: usa cu.preferredSports pra filtrar — atende "interesse na modalidade" do pedido. Sem preferências cadastradas, mostra todos. Quando filtrado, nota explícita no topo: "Filtrado pelas suas modalidades favoritas: Beach Tennis, Pickleball". Liga em andamento + aceitando inscrição: classificada como "inProgress" (aparece em "🎮 Em andamento") porque o sorteio já rolou; usuário pode se inscrever a qualquer momento via card. Regra cristalizada (continuação da v0.16.53): feed de descoberta de torneios públicos deve mostrar TODOS, categorizar por etapa do ciclo (abertas → andamento → fechadas-sem-início → encerrados) e respeitar a modalidade preferida do usuário — esconder por status estrito é UX errada porque o usuário pode ter motivos legítimos pra ver/se inscrever em cada estado.

v0.16.56-alpha (Abril 2026)

Liga com sorteio automático sempre tem data agendada — fim do estado inválido "auto sem data". Pedido do usuário: "criei outra liga com sorteio automatico, mas não está sorteando automaticamente e nem aparecendo a contagem regressiva para o proximo sorteio." Causa-raiz: input liga-first-draw-date vinha vazio por default no formulário; se o usuário não preenchesse e marcasse "auto" (drawManual=false), salvava drawFirstDate: '' — string vazia. O poller _checkLigaAutoDraws tinha guard if (!t.drawFirstDate) continue; e pulava. O countdown na ficha (!t.drawManual && t.drawFirstDate) idem. E pra rematar, a v0.16.55 escondia o botão Sortear pra Liga auto — então organizador ficava sem nenhum sinal: nem countdown, nem auto-draw, nem botão manual. Liga "fantasma". Fix em duas camadas: (1) Default no submit do create-tournament: se Liga + drawManual desligado + drawFirstDate vazio, defaulta pra amanhã 19:00 (caso comum: criou hoje à noite, primeira rodada amanhã). Toast "🎲 Sorteio automático agendado · Primeira rodada: amanhã às 19:00. Você pode editar a data depois." informa o usuário sem bloquear. (2) Recovery pra ligas existentes: a flag isLigaAutoDraw em tournaments.js agora exige drawFirstDate setado (!!t.drawFirstDate). Liga auto SEM data (estado inválido herdado) volta a mostrar o botão Sortear como fallback — organizador edita ou dispara manualmente. Ligas novas a partir desta versão sempre nascem com data, então só pega legacy. Regra cristalizada: qualquer modo "automático" precisa de validação no save — se requer config secundária (data, intervalo, target), nunca aceitar vazio: ou defaultar pra um valor sensível ou bloquear o submit. Modo auto sem config = pior que modo manual, porque desabilita o caminho manual também sem fornecer alternativa.

v0.16.55-alpha (Abril 2026)

Liga com sorteio automático nunca mostra mais o botão "Sortear" nas ferramentas do organizador. Pedido do usuário com screenshot das ferramentas mostrando "🎲 Sortear" lado a lado com Editar/Comunicar/+Participante: "se o sorteio estiver configurado para automatico nas ligas não deve aparecer o botao sortear no detalhe do card". Antes, a lógica em tournaments.js tinha uma branch dedicada para Liga automática (isLigaFormat && !t.drawManual && t.drawFirstDate), mas dentro dela testava if (t.drawManual ...) — dead code, porque drawManual já era falso pelo if externo. Pior: Liga com drawManual: false mas drawFirstDate ausente caía no else final e mostrava Sortear. Resultado: organizador via botão manual mesmo tendo escolhido sorteio automático, gerando confusão sobre quem dispara o quê. Fix: nova flag isLigaAutoDraw = isLigaFormat && t.drawManual !== true; quando true, nem sortearBtn nem sortearAberto são renderizados — auto-draw cuida sozinho. Liga manual (drawManual === true) e outros formatos (Eliminatórias, Suíço, Grupos) seguem regra antiga. Branches dead code removidas. Regra cristalizada: botões de ação manual NÃO devem coexistir com features automáticas equivalentes — usuário fica sem saber se precisa apertar ou se vai disparar duas vezes.

v0.16.54-alpha (Abril 2026)

Diagnóstico do "Erro ao Salvar" — toast agora mostra a causa real do Firestore. Pedido do usuário com screenshot do auto-sorteio da Liga disparando "Erro ao Salvar — Não foi possível salvar no servidor. Tente novamente" sem nenhuma indicação do que falhou. Antes o catch em syncImmediate só mostrava texto genérico — diagnóstico ficava apenas no console.error, invisível pro usuário no mobile e até no desktop sem DevTools aberto. Agora o toast inclui: código do erro Firestore (permission-denied, resource-exhausted, deadline-exceeded, etc), primeiros 200 chars da mensagem, e tamanho estimado do doc em KB (pra detectar quando passa do limite de 1MiB). Versão v0.16.54 embutida no título pra confirmar cache. Snapshot do erro também exposto em window._lastSaveError pra inspeção via console. Próximo report do usuário aponta diretamente o cenário (rede, regra, doc muito grande, payload inválido). Regra cristalizada (continuação da saga de v0.16.43-v0.16.47): qualquer toast de erro user-facing deve sempre incluir a mensagem técnica real — texto genérico "Tente novamente" só serve quando o erro é literalmente recuperável via retry, não quando precisa de fix de schema/permissão/rede.

v0.16.53-alpha (Abril 2026)

Liga pública volta a aparecer no feed de descoberta para usuários não-inscritos mesmo após o sorteio iniciar. Pergunta direta do usuário: "porque nelson não consegue ver a liga publica criada por rodrigo?" Causa-raiz no loadPublicOpenTournaments em firebase-db.js: o filtro client-side aceitava apenas status === 'open' (ou ausente) e bloqueava qualquer torneio com status active, closed ou finished. Mas Liga (formato unificado com Ranking desde v0.2.6) **sempre aceita inscrição** mesmo com rodadas em andamento — quando o organizador inicia o sorteio da 1ª rodada, t.status = 'active' automaticamente, e o filtro de discovery passou a EXCLUIR a Liga indiscriminadamente. Resultado: Liga pública criada pelo Rodrigo com sorteio iniciado sumiu do feed do Nelson (que não está em memberEmails e portanto também não recebe via realtime listener scoped). Nelson não tinha caminho pra descobrir a Liga. Fix: filtro agora detecta formato Liga/Ranking (format === 'Liga' || 'Ranking' || 'liga' || 'ranking') e adiciona condição extra ligaStillOpen = isLigaFmt && d.ligaOpenEnrollment !== false && st !== 'closed' && st !== 'finished'. Liga com sorteio iniciado mas ligaOpenEnrollment !== false volta a aparecer no feed. closed e finished continuam bloqueando (organizador tem como encerrar Liga manualmente). Eliminatórias/Dupla Elim/Suíço/Grupos seguem regra antiga (status active = não aceita mais inscrição). Regra cristalizada: qualquer filtro de "torneio aberto pra descoberta" deve sempre tratar Liga como caso especial — Liga é uma temporada contínua, não um evento de início-fim, então status === 'active' em Liga significa "rodadas em andamento" e não "inscrições fechadas". O resto do app (dashboard cards, listas filtradas, botões de inscrição) já tratava isso via ligaAberta flag em vários lugares — o discovery feed era o ponto que esquecemos.

v0.16.52-alpha (Abril 2026)

Liga + Rei/Rainha + Grupos: grupo do usuário sempre no topo, badge "SEU GRUPO" em ciano, e cards de jogos com largura uniforme. Pedido do usuário com screenshot do bracket de Liga (formato Rei/Rainha): "nas ligas sempre mostre o grupo do usuário no topo do chaveamento. mantenha os cards dos jogos sempre do mesmo tamanho (porque o terceiro jogo de baixo na imagem tem uma largura diferente?)" Dois fixes acoplados. (1) Sort do grupo do usuário no topo: antes da renderização, o array de monarchGroups (Liga c/ Rei/Rainha) e subgroups (Grupos+Elim) é ordenado pra colocar primeiro o grupo onde o nome (ou email) do usuário aparece em group.players[]. Comparação tolerante: nome exato, dupla "X/Y" desmembrada, e fallback pra email. Estável: preserva ordem original entre grupos sem o usuário. (2) Cards de jogos com largura uniforme via CSS Grid: antes os cards usavam flex:1 + max-width:320px num container display:flex;flex-wrap:wrap. Resultado tóxico: 2 cards na mesma linha disputavam espaço (cada um ficava menor que max), mas o último sozinho na linha subsequente esticava até max — diferença visual entre o terceiro jogo e os dois primeiros mesmo sendo do mesmo grupo. Trocado pra display:grid;grid-template-columns:repeat(auto-fill,minmax(280px,1fr)) — todas as colunas têm tamanho idêntico e o último card mantém a largura da coluna sem "comer" o espaço restante. Aplicado em ambos os renderers (Liga c/ Rei/Rainha e Grupos+Elim). Bonus visual: grupo do usuário ganha (a) borda esquerda ciano (#22d3ee) em vez de âmbar/cor padrão, (b) background sutil ciano translúcido, (c) badge "SEU GRUPO" ciano ao lado do nome do grupo. Identificação imediata sem precisar ler nomes. Regra cristalizada (2 partes): (a) layout de "cards em linha" deve usar CSS Grid com auto-fill + minmax + 1fr — flex+wrap+max-width sempre produz larguras inconsistentes na última linha; (b) qualquer feature que mostra múltiplos grupos/categorias do mesmo torneio deve sempre destacar e priorizar visualmente o grupo do usuário — usuário entra na tela pra ver o próprio jogo, não pra navegar por todos.

v0.16.51-alpha (Abril 2026)

Cards de jogadores em "Agora no local" e "Próximas horas" agora têm altura uniforme — chips com ✕ não esticam mais que chips sem ✕. Pedido do usuário após screenshot mostrar Nelson (sem ✕) ao lado de Você (com ✕) com alturas visivelmente diferentes: "mantenha todos os cards de jogadores com a mesma altura". Causa-raiz: o ✕ de cancelar plano/sair tem font-size: 1rem ou 1.15rem, enquanto o nome dentro do chip tem font-size: 0.76rem ou 0.88rem. Sem altura mínima fixa, o chip com ✕ ficava maior verticalmente — diferença sutil mas perceptível ao alinhar lado a lado. Fix: min-height: 36px nos chips de "Próximas horas" e min-height: 60px nos cards de "Agora no local" + box-sizing: border-box em ambos. Avatar 26px + padding 6px = 32px → folga de 4px pra borda + ✕. Avatar 40px + padding 16px = 56px → folga de 4px. Independente de ter ✕ ou não, todos os cards/chips assumem a mesma altura. Regra cristalizada: qualquer container que pode receber elementos opcionais de altura variável (botões de ação, badges, ícones de tamanho diferente) precisa de min-height baseado no maior cenário possível — caso contrário, alinhamento horizontal de itens parece "quebrado" mesmo quando todos os outros estilos batem.

v0.16.50-alpha (Abril 2026)

Header do gráfico mais limpo: label "escala: N (X quadras × 4)" removida. Após v0.16.49 acertar a escala absoluta baseada em capacidade, o usuário pediu *"perfeito só tira essa frase"* — a label que explicava a escala no header polui o card e a info continua disponível no tooltip ao passar o mouse na barra ("9h: 1 pessoa(s) / 48 (2%)"). Header agora tem só "Movimento hoje · você e amigos". Regra cristalizada: debug labels que explicam comportamento devem morar em tooltips, não no chrome do componente — header é prime estate visual e merece só o conteúdo essencial.

v0.16.49-alpha (Abril 2026)

Gráfico de movimento agora usa capacidade real do venue como escala — 1 pessoa em local com 36 vagas mostra barra de ~3%, não cheia. Pedido do usuário após v0.16.48 mostrar Nelson com barra alta nas 9h: "vamos ajustar a escala do gráfico. imagino que vai encher com o maximo de pessoas. mas sendo 1 pessoa isso passa uma impressão de muito cheio. vamos considerar como cheio até o topo quando houverem pessoas (amigos e outros usuários) quando houver o numero de pessoas suficientes para encher todas as quadras do local. no caso do paineiras que são 9 quadras de beach tennis vezes 4 pessoas por quadra, 36 pessoas disponiveis para o beach tennis está cheio até em cima o grafico. no caso do pickelball que tem 3 quadras vezes 4 por quadra, 12 pessoas enchem até o topo o grafico. essa a lógica." Antes a escala era relativa ao máximo bucket encontrado — significa que **qualquer** valor acima de zero enchia a barra ao máximo da janela visível. Resultado pior em low-traffic: 1 amigo dá impressão visual de "venue cheio" idêntica a 50 pessoas. Fix: nova função _calcVenueCapacity(venue) calcula sum(court.count) × 4 jogadores a partir do array venue.courts do Firestore. Pra Paineiras com 9 quadras BT + 3 quadras Pickleball = 12 × 4 = 48 pessoas de capacidade total (todos courts × 4). 1 pessoa renderiza barra 1/48 ≈ 2% — visualmente "vazio". Hover na barra mostra tooltip "9h: 1 pessoa(s) / 48 (2%)". Header do gráfico ganhou label "escala: 48 (12 quadras × 4)" pra explicar a escala. _hydrateAllPreferredMovement agora carrega VenueDB.loadVenue em paralelo com loadForVenueDay (Promise.all) e passa a capacidade pro chart. Fallback gracioso: se o venue não tem courts cadastrados (cadastro novo, label-only sem ficha), capacity = 0 e o renderer cai no comportamento antigo (max-bucket relativo). Clamp em 100% pro caso (raro) de venue lotado além da capacidade declarada. Default de 4 jogadores por quadra é razoável pra todas as modalidades suportadas (BT, Pickleball, Tênis duplas, Padel, Vôlei de Praia, Futevôlei) — Tênis singles/Tênis de Mesa singles ficariam meio super-dimensionados, mas trade-off vale pela simplicidade. Regra cristalizada: escala de gráfico de "ocupação" deve ser sempre absoluta (capacidade fixa) e não relativa (max do dataset) — escala relativa engana a leitura visual em datasets de baixo volume, transformando 1 ocorrência em "lotado" pelo simples fato de ser o único.

v0.16.48-alpha (Abril 2026)

Widget "Amigos no local" no dashboard agora usa o mesmo layout do #place — agrupado por venue com gráfico horário + Agora + Próximas horas. Após o fix da v0.16.47 fazer o Nelson aparecer, o usuário reportou: "melhorou mas ainda esta errado. deveria aparecer agora vazio e nas proximas horas nelson a partir das 9h. com o grafico das horas para o paineiras" + bug visível de "· undefined" no card (causado por p.sport que não existe no schema — é p.sports[] array). Pivot do layout: ao invés de cards flat por amigo, o widget agora renderiza um sub-card por venue (agrupado por placeId), cada um com 3 slots no padrão exato do #place — gráfico de barras hora-a-hora (mostra você+amigos em âmbar), seção "Agora no local" (avatares de quem tem check-in ativo agora) e "Próximas horas" (chips por hora pra planos do dia). Implementação reutiliza 100% os helpers já existentes em venues.js (_renderPreferredChart, _renderNowAtVenueBox, _renderUpcomingBox) via a infraestrutura data-pref-pid: o dashboard renderiza cards com mesmos atributos (data-pref-pid, data-pref-placeid, data-pref-venuename) e mesmos IDs de slots (pref-chart-X, pref-now-X, pref-upcoming-X) que o #place usa, e dispara window._venuesHydrateAllPreferredMovement() que itera todos os [data-pref-pid] no DOM (não importa de qual view) e popula os 3 slots de cada um. Single source of truth: nenhuma duplicação de lógica entre #place e #dashboard — qualquer melhoria no chart/now/upcoming aparece automaticamente nos dois lugares. Bug "·undefined" sumiu junto porque o card flat foi removido. Tick de 60s do gráfico (auto-slide da janela horária) também passa a rodar no dashboard sempre que houver venue card visível. Regra cristalizada: quando uma feature já existe num contexto e precisa aparecer em outro, sempre estender via convenção compartilhada (data attributes + IDs deterministas) em vez de copiar código — economia de manutenção é dramática e bugs ficam fixados num lugar só.

v0.16.47-alpha (Abril 2026)

FIX REAL: widget "Amigos no local" volta a achar planos ativos. A query principal exigia índice composto que não existia e falhava silenciosamente. O screenshot da v0.16.46 trouxe a evidência decisiva: amigo #2 (Nelson) tinha 1 doc ativo válido (planejado pras 9h-11h hoje no Clube Paineiras do Morumby, doc.uid presente sim, cancelled false) — ou seja, o doc EXISTIA e era exatamente o que deveria aparecer no widget. Mas a query principal de loadForFriends retornava 0. Causa-raiz no presence-db.js: a query era where(uid, in, [...]) && where(endsAt, >, now). Combinar in com inequality em Firestore exige um índice composto (uid asc, endsAt asc) que não existia no projeto. A query falhava com erro de índice, MAS o try/catch da função loadForFriends capturava a exceção, fazia console.error (silencioso pro usuário) e retornava [] — exatamente como se não houvesse plano nenhum. Sintoma: empty state "Nenhum amigo registrou presença hoje" mesmo com plano ativo confirmado. Mesmo padrão tóxico apareceu na query diagnóstica da v0.16.45 e foi corrigido lá com a mesma técnica. Fix definitivo: remover o filtro where(endsAt, >, now) da query Firestore — fica só where(uid, in, [...]) (single-field, sem índice composto exigido). Filtro de tempo (cancelled, expired, fora horizon 48h) movido pra client-side em loop simples. Custo: trazer ~20 docs por amigo em vez de só os ativos — desprezível em escala atual (alpha, <100 docs por usuário). Diag agora também mostra droppedExpired e droppedHorizon separadamente nos logs do console pra rastreio futuro. Regra cristalizada (a 3ª desta saga): Firestore queries que combinam in com inequality (>, <, !=) precisam de índice composto explícito — alpha-safe é fazer query single-field e filtrar client-side, especialmente em volumes baixos. E try/catch que retorna [] em erro deve sempre logar de forma DETECTÁVEL pelo usuário (toast, badge, ou diag inline) — silenciar em catch transforma bug agudo em sintoma crônico. Próxima release vai remover o bloco diagnóstico uma vez que o fix esteja confirmado.

v0.16.46-alpha (Abril 2026)

Query diagnóstica volta a funcionar (sem exigir índice composto novo). A v0.16.45 introduziu queries individuais por amigo usando where uid == X orderBy createdAt desc limit 3 — mas isso requer um índice composto Firestore (uid asc, createdAt desc, __name__ desc) que não existia. Resultado: ambas as queries individuais retornavam erro "The query requires an index. You can create it here: ...", sem dado nenhum, e o diag não conseguia provar nada. Fix: trocar pra single-field query (where uid == X limit 50, sem orderBy) — Firestore aceita single-field sem índice composto. A ordenação por createdAt desc é feita client-side depois do fetch (só 50 docs por amigo, custo desprezível). Resto do diag igual: total/ativos/cancelled/expired/fora-horizon + fields do mais recente. Regra cristalizada: ao adicionar uma query Firestore nova com mais de 1 cláusula (where + orderBy, ou múltiplos where), sempre testar primeiro se o índice composto exigido já existe; se não, ou criar o índice via console (1 clique no link de erro) ou simplificar pra single-field + sort client-side. Pra diagnóstico (uso temporário, single-shot), client-side sort é quase sempre o caminho — sem dependência de configuração externa.

v0.16.45-alpha (Abril 2026)

Diagnóstico de "Amigos no local" agora explica por que cada amigo não aparece. A v0.16.44 entregou diagnóstico inline e o usuário mandou screenshot perfeito mostrando: cu.friends tem 2 uids válidos (sem emails), cache nova rodando, mas query firestore: 0 docs em vermelho. Conclusão: o problema não é mais a migração email→uid (essa parte funcionou) — é que os docs de presença existentes não casam com a query where uid in [...] && endsAt > now. Mas qual o motivo? Pode ser doc cancelado, endsAt no passado, startsAt fora do horizon de 48h, doc sem campo uid, ou perfil duplicado (uid no cu.friends diferente do uid real do amigo). Ataquei com queries diagnósticas individuais: quando a query principal volta vazia, dispara where uid == X orderBy createdAt desc limit 3 pra cada amigo (sem o filtro endsAt) e mostra inline: total docs, ativos válidos, cancelled, expired, fora horizon, e — pro mais recente — type, venueName, startsAt humano, endsAt humano, visibility, doc.uid presente?, cancelled. O bloco diag agora explica em linguagem clara o que aconteceu pra cada amigo: "amigo #1: 5 docs total, 0 ativos, 5 expired" → planos antigos não apagados; "amigo #2: 0 docs total" → uid no cu.friends não bate com o uid real (perfil duplicado); "amigo #1: 1 doc, doc.uid presente? NÃO" → bug no save em algum codepath. Próximo screenshot do usuário vai apontar exatamente qual cenário. Regra cristalizada: diagnóstico iterativo deve sempre escalar com fallback queries quando a query principal não-vazia falha — uma query individual sem filtros é o jeito mais barato de provar que o doc existe (ou não) e ver os campos brutos. Cada filtro removido vira uma "razão" clara pra UX explicar.

v0.16.44-alpha (Abril 2026)

Diagnóstico do widget "Amigos no local" agora aparece DENTRO do card — sem precisar abrir DevTools. A v0.16.43 prometeu fix do bug "Nenhum amigo registrou presença hoje", mas usuário reportou *"nao ainda"* logo após o deploy. Sem ver o console, fica impossível distinguir entre: (a) versão nova nem subiu (cache stale), (b) cu.friends está vazio mesmo, (c) tem emails que a auto-resolução não conseguiu casar, (d) a query Firestore retorna 0 docs com uids válidos (visibility, doc do plano não existe, etc). Em vez de pedir pro usuário abrir DevTools, joguei o diagnóstico inline no próprio card via <details> colapsável "🔧 diagnóstico v0.16.44". Mostra: versão renderizada (prova de que cache não está stale), uid logado, total de friends raw, quantos como uid vs como email, lista dos uids/emails consultados, e — após a query — quantos docs retornaram do Firestore. Empty states ganharam variantes diferentes: (1) friendsRaw === 0 → empty state azul "Adicione amigos" + diag; (2) friendsLikeUid === 0 && friendsLikeEmail > 0 → empty state âmbar "Migrando amigos antigos…" + diag (auto-resolve está rodando em background); (3) friends válidos mas query retornou 0 → empty state cinza original + diag mostrando "query firestore: 0 docs". O usuário consegue tirar um único screenshot que captura O CARD INTEIRO COM DIAGNÓSTICO ABERTO e mandar — não precisa decifrar console, não precisa habilitar DevTools no celular. Bonus: o block é <details> colapsado por padrão — UX normal não muda visualmente. Regra cristalizada: diagnóstico só serve quando o usuário consegue ver e mandar de volta — DevTools no mobile é uma barreira real. Sempre que adicionar diag observável pra resolver bug iterativo, considerar primeiro UI inline (details/summary, badge) antes de console.log. Cache stale também é detectável: a versão APARECE no card.

v0.16.43-alpha (Abril 2026)

Widget "Amigos no local" volta a achar amigos antigos cujo perfil ainda guarda email em vez de uid. Usuário reportou via screenshot do widget mostrando "Nenhum amigo registrou presença hoje" mesmo sabendo que o Nelson tinha plano pras 9h no Paineiras como amigo dele. Causa-raiz num resíduo de migração schema: antes da v0.x.x, amizades eram salvas em cu.friends como arrays de email. Em algum ponto migrou-se pra arrays de uid (mais estável — emails podem mudar) e existe rotina de migração em auth.js:999 que troca email→uid no arrayUnion/arrayRemove ao logar. Mas ela só atualiza o doc do usuário que está logando; o outro lado da amizade continua com email até que o outro também faça login. Resultado: se Rodrigo logou recentemente mas Nelson não relogou desde a mudança, cu.friends do Rodrigo ainda tem o email do Nelson. A query do widget faz where('uid', 'in', friends) em Firestore — emails nunca casam, retorna 0 docs, widget renderiza empty state. Pior: silencioso, sem nenhum sinal de que faltou migrar. Fix em 3 camadas: (1) Filtro defensivo no widget — antes da query, separa friendsLikeUid (sem @) de friendsLikeEmail (com @) e só passa uids pra query. Sem isso, o Firestore retornaria zero pra qualquer chunk com email misturado. (2) Resolução on-the-fly + auto-migração persistente — pra cada email pendente, dispara users where email_lower == X limit 1; se acha, persiste a migração no doc do Rodrigo via arrayUnion(uid) + arrayRemove(email) (mesmo padrão da migração existente, só que disparada do lado de quem tem o problema, não do outro lado). Re-dispara a hidratação do widget após resolver — Nelson volta a aparecer no mesmo carregamento do dashboard. (3) Diagnóstico observável no console — console.log('[FriendsWidget v0.16.43]', {friendsRaw, friendsLikeUidCount, friendsLikeEmailCount, friendsLikeEmail}) + console.log('[loadForFriends v0.16.43]', {totalRaw, droppedCancelled, droppedHorizon, kept, sample}) mostram exatamente o que entra e o que sai da query, com timestamps legíveis. Próximo report do usuário cai num cenário diagnosticável: zero amigos no array, ou amigos com email não resolvendo, ou docs caindo no filtro de horizon (>48h), ou query retornando vazio mesmo com uids válidos (caso seria security rule). Regra cristalizada: qualquer migração de schema com formato A→B em arrays compartilhados precisa de migração bidirecional ou self-healing — não basta migrar quando UM lado loga, porque o array do OUTRO lado fica preso até esse outro também logar. Se a migração do bidir não for viável (custo, complexidade), o consumer-side (renderer/query) deve sempre tolerar formato misto e auto-resolver no momento da leitura.

v0.16.42-alpha (Abril 2026)

Limpeza de código morto: -3 arquivos, -71 linhas, -1 doc no service worker cache. Pedido do usuário: "analise o programa todo linha por linha para eliminar codigo morto que acabou ficando." Scan estruturado em 9 categorias (arquivos backup, funções órfãs, script tags sem uso, blocos de comentário grandes, Apple Watch residue, deprecated views, compat wrappers, CSS dead themes). Resultado prático nesta primeira leva — apenas as remoções 100% seguras, com zero callers reais e zero risco de quebrar feature ativa: (1) js/views/result-modal.js — deprecated desde v0.4.0 (Abril 2026, há 6 meses no calendário do projeto). Arquivo de 14 linhas onde setupResultModal() era literal no-op e openResultModal() só fazia console.warn. Resultados de partida são salvos inline via _saveResultInline() em bracket-ui.js desde sempre; o modal nunca abria. (2) js/views/enroll-modal.js — 55 linhas. setupEnrollModal() injetava o modal #modal-enroll no DOM em todo carregamento da página, mas openEnrollModal() tinha zero callers reais em todo o codebase (verificado via grep recursivo em arquivos .js, .html, .css). O modal de compartilhamento foi substituído pelo fluxo _showAppInviteQR + página #invite da v0.15.72 — desde então o enroll-modal era só DOM ocioso. (3) functions/index.js.with-whatsapp.backup — backup explícito de quando a integração WhatsApp foi removida (Meta 2FA bloqueado). Diff de limpeza: main.js perdeu as duas chamadas de setup, index.html perdeu o <script> tag do enroll-modal, sw.js perdeu a entrada em STATIC_ASSETS + CACHE_NAME bumpado pra invalidar o cache antigo dos usuários. Nenhuma feature do app perdeu funcionalidade — release inteira é remoção de pet morto. O que ficou pra rounds dedicados: (a) ~291 candidatos a função órfã com falso-positivo alto da regex usada (não detecta chamadas via window.foo() em strings inline) — precisa triagem manual, lote por arquivo; (b) ~30 blocos "// Legacy"/"// Backward compat" que a regra alpha permite remover, mas precisam leitura caso a caso pra confirmar que o shape antigo realmente sumiu de uso; (c) auditoria CSS exaustiva de classes não usadas. Regra cristalizada: dead-code cleanup deve atacar primeiro o que tem evidência positiva de morte (caller único é literal no-op, zero callers em grep recursivo, deprecated com data documentada) — adiar o que precisa de inferência (regex que pode estar perdendo callers indiretos). É melhor uma release pequena 100% segura do que uma release grande com 1 regressão silenciosa.

v0.16.41-alpha (Abril 2026)

Fim do picker single-choice "Qual modalidade agora?" — também no fluxo Planejar ida. Usuário reportou logo após o deploy da v0.16.40: "a tela intermediária de modalidade ainda está la." Causa-raiz: a v0.16.40 só refatorou o check-in (📍 Estou aqui agora) mas deixou três call sites em _venuesQuickPlan e _venuesQuickPlanPreferred ainda chamando _pickSportOverlay — então clicar em "🗓️ Planejar ida" num venue com 2+ modalidades continuava abrindo o diálogo intermediário. Fix definitivo: (1) os 3 call sites do flow Plan agora passam o array de sports direto pra _openInlinePlanOverlay — que já suporta multi-pill desde v0.16.15 (sem mudança no overlay em si). (2) _pickSportOverlay em venues.js removido por completo (alpha = sem compat). (3) _pickSportThen em presence.js também removido — era dead code (zero call sites no app inteiro) que mantinha o mesmo HTML "Qual modalidade agora?" como mina pronta pra explodir se algum chamador novo aparecesse. Regra cristalizada: quando refatorar pra eliminar um padrão de UI (single-choice picker virando multi-pill), grep o app inteiro pelo nome da função e pelo título visível do diálogo — o usuário não distingue qual code path disparou, ele só vê o diálogo voltar e perde confiança no fix anterior. Apagar a função inteiramente em alpha é mais seguro que manter shim "por compat".

v0.16.40-alpha (Abril 2026)

Check-in numa tela só: pills multi-modalidade + horário com mais respiro. Usuário reportou (com screenshot do venue MatchBall mostrando o diálogo "Qual modalidade agora? Você pode estar jogando mais de uma — escolha a principal."): "não coloque essa tela intermediaria. resolva tudo numa unica tela. o usuário pode escolher mais de uma modalidade dentre suas preferencias e disponibilidade no local. os campos dos horários devem ter o tamanho certo para não cortar e não sobrepor (um espaço elegante entre eles e entre as bordas)." Antes, clicar em "📍 Estou aqui agora" num venue com 2+ modalidades disparava _pickSportOverlay — picker single-choice (radio behavior) que forçava o usuário a escolher uma modalidade, quando ele frequentemente está jogando duas (Beach + Pickleball, Tênis + Padel etc). Fix em duas frentes: (1) Eliminado o picker single-choice: novo _openInlineCheckInOverlay(v, sports) com pills toggleáveis (mesmo padrão do _openInlinePlanOverlay da v0.16.15), todas pré-selecionadas por default, clique desativa. Cor verde (gradiente #10b981→#059669) pra reforçar a identidade visual de "presença". _venuesQuickCheckIn e _venuesQuickCheckInPreferred agora redirecionam pra esse overlay quando há 2+ opções; com 1 opção, check-in direto sem overlay. Botão Confirmar verde, Cancelar outline. Bloqueia se nenhuma pill ativa. _pickSportOverlay mantida como compat shim (qualquer call site residual ainda funciona, mas o título "Qual modalidade agora?" foi reescrito pra "Selecione a modalidade" — não dispara mais em fluxos do venue). (2) Campos Chegada/Saída do plano com mais respiro: padding do modal subiu de 20px → 22px, gap do grid de 12px → 16px, padding interno dos inputs de 8px → 10px 12px, font-size dos inputs de 0.95rem → 1rem, margin-top dos inputs de 4px → 6px, margin-bottom do grid de 14px → 18px. Hint "(opcional)" ganhou opacity:0.75 pra ser secundário sem aumentar a largura visual da label "Saída". Regras cristalizadas: (a) toda vez que um campo de presença/casual aceita multi-valor no payload (sports[]), a UI de seleção nunca deve ser single-choice (radio) — pills toggleáveis com pré-seleção contextual entrega o caminho favorito (1 toque pra confirmar) sem perder o caso multi-modalidade (deselect rápido); (b) inputs type="time" em mobile precisam de pelo menos 10px de padding interno + 16px de gap entre eles em grid 1fr/1fr — menos que isso e iOS Safari corta o picker nativo ou cola os campos visualmente; (c) reescrever um overlay novo do zero com o mesmo padrão visual de outro existente (verde pra check-in, índigo pra plano) é mais barato que tentar parametrizar um overlay genérico — cada um tem botão primário com cor distinta e copy diferente.

v0.16.39-alpha (Abril 2026)

Seletor de conta Google: belt+suspenders just-in-time. A v0.16.38 colocou setCustomParameters({prompt:'select_account'}) uma vez na inicialização do módulo, mas usuário reportou que "continua entrando direto na conta que estava logado". Causa-raiz mais provável: o popup pegou o provider antes do parâmetro ser aplicado, ou um caminho de logout/relogin perdeu o parâmetro entre cliques. Fix em camadas: (1) setCustomParameters agora também é chamado JUST-IN-TIME dentro de handleGoogleLogin, imediatamente antes do signInWithPopup — garante que o parâmetro está aplicado no momento exato do clique, não só na inicialização. (2) Mesma chamada repetida no fallback de signInWithRedirect (Safari/iOS com popup bloqueado). (3) Console log atualizado pra "[scoreplace-auth] Google popup starting (prompt=select_account)" — abrir o DevTools e clicar Login deve mostrar essa linha; se não aparecer, é cache stale (hard refresh resolve). Regra cristalizada: custom parameters de provider OAuth devem ser definidos just-in-time antes da chamada de auth, não apenas na inicialização — algumas implementações de SDK podem reset/cachear estado entre chamadas, e re-aplicar é mais barato que diagnosticar caso por caso.

v0.16.38-alpha (Abril 2026)

Login com Google sempre pergunta qual conta usar. Usuário reportou: "estou fazendo o logoff e clicando em login com google, mas está entrando direto na mesma conta. deveria perguntar com qual conta google eu quero entrar já que tenho mais de uma." Por padrão, o Firebase Auth não força o seletor de contas Google — quando o usuário tem uma sessão Google ativa no browser (até com várias contas adicionadas), o popup entra automaticamente na última conta usada, sem oferecer escolha. Isso quebra fluxos legítimos como (a) testar o app com conta diferente após logoff, (b) usuários com pessoal+trabalho querendo trocar, (c) compartilhamento de máquina entre famílias. Fix em js/views/auth.js (após instanciar GoogleAuthProvider): authProvider.setCustomParameters({ prompt: 'select_account' }). O parâmetro prompt=select_account faz parte do OAuth 2.0 spec — obriga Google a mostrar o picker de contas em todo popup de login, mesmo com sessão ativa. Sem efeito colateral negativo: usuários com uma única conta veem o picker com 1 entrada, clicam e seguem (1 clique extra). Usuários com múltiplas contas finalmente conseguem escolher. Regra cristalizada: qualquer fluxo de login com SSO de terceiros deve sempre passar prompt: 'select_account' nos custom parameters — o default "lembra a última conta" otimiza pra single-account mas quebra o caso muito comum de multi-conta no mesmo browser, e o custo de sempre mostrar o picker é desprezível.

v0.16.37-alpha (Abril 2026)

Planejar ida: clicar em "Amanhã" sugere Chegada às 07:00. Pedido direto do usuário após a v0.16.36 fechar as pills Hoje/Amanhã: "quando clicar em amanhã sugira o horário de chegada as 07:00." Modelo mental: planejamento pra hoje normalmente é nas próximas horas (default now+2h), mas planejamento pra amanhã quase sempre começa cedo de manhã — sugerir 07:00 economiza scroll do <input type="time"> em mobile e cobre o caso comum (treino matinal, primeiros horários disponíveis). Implementação em duas camadas: (1) setTimeout de inicialização do modal agora marca os campos com startEl.dataset.autoValue e endEl.dataset.autoValue em vez de uma closure variable — expõe o estado de auto-tracking pra handlers window-scoped lá fora. (2) window._venuesTogglePlanDay(btn) estendido: lê data-day da pill clicada, checa se Chegada ainda é o auto-value (startEl.value === startEl.dataset.autoValue); se sim, troca pra "07:00" (Amanhã) ou now+2h (Hoje), e recalcula Saída pra newStart+2h com cap em 23:30 — também só se Saída ainda for auto. Edição manual em qualquer um dos campos é preservada. Regras cristalizadas: (a) defaults sensíveis ao contexto (dia escolhido) economizam scroll/edição mais que defaults universais — UX vence pureza de modelo; (b) tracking de "auto-value vs manual" deve viver em dataset dos próprios elementos, não em closure variables, quando handlers de fora do escopo precisam consultar o estado.

v0.16.36-alpha (Abril 2026)

Planejar ida: pills "Hoje" e "Amanhã" acima de Chegada/Saída. Pedido do usuário (com screenshot do modal "🗓️ Planejar ida"): "vamos colocar 2 botoes aqui logo acima da chegada/saida: hoje e amanha. assim a pessoa pode se programar e avisar aos amigos que vai hoje ou amanha no local." Antes, qualquer plano feito via overlay sempre era criado pra hoje — o usuário não podia se planejar com 1 dia de antecedência sem precisar abrir o app na hora certa. Agora, logo acima do grid de Chegada/Saída, aparece um par de pills excludentes (radio behavior): Hoje (default ativo, gradiente índigo) e Amanhã. Clique em uma desativa a outra. Implementação: novo bloco dayBlock em _openInlinePlanOverlay com id="plan-day-pills"; cada pill tem data-day="today"/"tomorrow" e data-active="0"/"1". Novo helper window._venuesTogglePlanDay(btn) faz a troca visual (estilo igual ao das pills de modalidade da v0.16.15 pra consistência). _venuesConfirmInlinePlan lê o pill ativo, computa baseDate = new Date() e adiciona +1 dia se "Amanhã" — todos os timestamps (startsAt, endsAt, dayKey) ficam no dia certo automaticamente, sem mudança no PresenceDB. Toast de confirmação atualizado: "hoje · 14:30 – 16:30" ou "amanhã · 14:30 – 16:30". Notificação aos amigos (_notifyFriendsOfPlan) também atualizada — detecta dia/mês/ano do startsAt vs now pra decidir se a mensagem diz "às 14:30 hoje" ou "às 14:30 amanhã" — não confia no pill ativo no DOM (que pode ter sumido) nem em diff em ms (que falha em casos de horário noturno cruzando meia-noite). Linha de contexto do modal (que dizia "· hoje" hardcoded) limpada — o seletor de dias agora comunica explicitamente. Regras cristalizadas: (a) feature de planejamento futuro deve sempre permitir pelo menos +1 dia de antecedência sem custo de UI extra — pills de Hoje/Amanhã é o menor incremento que entrega isso; (b) ao construir timestamp a partir de hora-do-dia (HH:MM) + escolha de dia, sempre usar baseDate derivado do pill, nunca new Date() direto — caso contrário escolhas de "amanhã" feitas perto da meia-noite caem no dia errado; (c) helpers de notificação/exibição que rotulam dia ("hoje"/"amanhã") devem comparar componentes de data (year/month/date) entre o evento e now, não diff em ms — diff em ms quebra na transição entre dias e não cobre fusos horários consistentemente.

v0.16.35-alpha (Abril 2026)

Seu próprio plano/presença volta a aparecer no gráfico. A v0.16.34 havia removido o usuário do gráfico inteiramente — a ideia era evitar redundância com "Agora no local" / "Próximas horas". Mas o usuário reportou via screenshot de um card com "Próximas horas: 20h · Você" e nenhum gráfico visível: "cade o grafico? se chego as 20h tem que aparecer isso no grafico." Modelo mental real do usuário: o gráfico é um mapa de quem estará presente naquela hora, incluindo eu mesmo. Se eu planejei chegar às 20h, a barra das 20h tem que ter altura — é o dado mais informativo que existe no card. Fix em _renderPreferredChart (venues.js ~linha 620): volta a contar klass === 'me' junto com klass === 'friend'. Buckets voltam a ter {friends, me}, total é friends + me. Mantidos intactos os dois fixes anteriores: (a) dedup por uid por hora (v0.16.33) — mesmo que o usuário tenha check-in + plano sobrepostos na mesma janela, conta como 1 pessoa única por bucket; (b) filtro stale endsAt < now (v0.16.34) — docs não cancelados de testes antigos ou abas fechadas são ignorados. Legenda âmbar volta a dizer "você e amigos". hasActivity vira friends + me > 0 — gráfico aparece se houver qualquer presença relevante (mesmo só o usuário). Regras cristalizadas: (a) "redundância" só é problema quando o leitor realmente pensa nos dois lugares como a mesma coisa — se o usuário mentalmente separa "quem está aqui" (Agora) de "como vai estar ao longo do dia" (gráfico), mostrar o próprio usuário nos dois não é redundante, é reforço; (b) remover dado por princípio ("deduplicar layout") pode quebrar a leitura principal do componente — sempre validar o que o usuário espera ver antes de suprimir; (c) quando um pivot de UX gera pushback imediato com screenshot específico, o fix certo é reverter a suposição central, não iterar no redesign.

v0.16.34-alpha (Abril 2026)

Gráfico conta apenas amigos — nunca o próprio usuário. A v0.16.33 deduplicou por uid mas o gráfico continuava mostrando "1 pessoa" por várias horas consecutivas em locais onde só o usuário tinha check-in/plano. Report literal: "se não tem ninguém lá nem amigos, nem outros usuários porque o gráfico está mostrando 1 pessoa das 13 as 19?" Causa-raiz: o gráfico contava a presença do próprio usuário espalhada por toda a janela do doc (check-in 13:34 com endsAt 19h → contribui 1 em cada bucket 13-19). Isso é tecnicamente correto (o usuário está lá durante aquelas horas) mas informacionalmente redundante — a presença do próprio usuário já é visível em "Agora no local" (foto + nome "Você" + ✕) e em "Próximas horas" (chip com ícone + nome). Contar o usuário também no gráfico é dizer a mesma coisa duas vezes num layout adjacente, e o modelo mental de "forecast" ao olhar o gráfico é "quantos OUTROS (amigos) estão/estarão aqui", não "inclui você". Fix em _renderPreferredChart (venues.js ~linha 620): loop agora pula klass !== 'friend' (estrito) — o próprio usuário (klass='me') nunca contribui. Buckets simplificados de {friends, me} pra {friends}. Defesa extra: presenças com endsAt < now (docs stale que deveriam ter sido cancelados mas não foram — testes antigos, tab fechada sem cancelar, etc.) são dropadas antes de entrar no bucket. Legenda âmbar "você e amigos" vira só "amigos" pra refletir o escopo. Gráfico inteiro some do card (innerHTML = '') quando nenhum amigo tem presença/plano — mesmo se o próprio usuário estiver lá — consistente com o princípio de "empty state silencioso" das v0.16.28+. Regras cristalizadas: (a) quando um dado aparece em dois lugares adjacentes do mesmo card, mostre-o em um só — o menos "agregado" vence (pessoas individuais com nome/foto são mais úteis que "1" numa barra); (b) gráfico de forecast responde "o que OS OUTROS estão fazendo aqui" por default — incluir o próprio usuário força o leitor a fazer matemática mental ("há 1, mas é só eu, então na verdade 0"); (c) presenças Firestore devem ser filtradas por endsAt >= now em qualquer visualização de "agora/depois" — docs stale são inevitáveis em uso real (abas fechadas, crashes, testes) e o renderer precisa de defesa própria, não confiar só no writer.

v0.16.33-alpha (Abril 2026)

Gráfico hora-a-hora conta pessoas únicas, não registros. Usuário reportou via screenshot: "perfeito. agora só falta que o gráfico seja real e mostre a realidade." — no screenshot, ele tinha 1 check-in ativo + 1 plano futuro (só ele mesmo, sem amigos), mas o gráfico de barras mostrava 1→2→2→2→6→5→4 nas horas 13-19. Seis pessoas na hora 17? Só ele estava lá. Causa-raiz em _renderPreferredChart: o forEach iterava sobre docs de presença, não sobre pessoas únicas. Múltiplos registros sobrepostos do mesmo usuário (check-in + plano na mesma janela, ou check-ins antigos não encerrados que ficaram pendurados de testes anteriores) eram contados N vezes no mesmo bucket de hora — inflando a barra artificialmente. Fix: adicionado seenInBucket[hora][uid] como filtro de dedup antes de incrementar o bucket. O mesmo usuário, em cada hora do dia, é contado no máximo 1 vez — independente de quantos docs ele tenha naquela janela. Barra agora reflete "quantas pessoas únicas estão/estarão aqui nesta hora", que é o modelo mental natural do usuário. Chave de dedup é uid || displayName (fallback pra docs antigos sem uid). Regra cristalizada pra memória: (a) gráficos de "atividade" / "ocupação" / "lotação" devem sempre agregar por entidade real (pessoa, usuário, cliente) e não por linha do banco de dados — o usuário pensa em pessoas, o Firestore guarda docs, e N docs da mesma pessoa inflam a percepção sem adicionar valor informativo; (b) quando uma feature depende de dados que podem ter múltiplas representações do mesmo fato (ex: check-in sobreposto com plano do mesmo usuário), o renderer precisa deduplicar ativamente — não basta assumir que o writer previne duplicatas, porque uso real sempre produz overlap (plan + checkin simultâneos, testes antigos não limpos, multi-tab, etc.); (c) dedup deve acontecer no bucket de agregação, não no load — o mesmo doc pode legitimamente aparecer em múltiplas horas (presença de 2h cobre 3 buckets) e isso é correto, o que não pode é contar 2 docs do mesmo uid na mesma hora.

v0.16.32-alpha (Abril 2026)

✕ colado ao "Você", discreto mas bold e maior. Usuário reportou via screenshot logo após a v0.16.31 que o ✕ sobreposto na foto "não ficou bom" — o glifo em cima da imagem competia com o rosto e parecia poluído. Pivot pedido: "vamos tentar um botão discreto colado ao você" + "maior e bold". Avatar volta ao formato limpo (só foto/inicial circular com borda colorida, sem wrapper position:relative) e o ✕ é renderizado inline logo depois do texto "Você", na mesma linha do nome: background:transparent, border:none, color:#ef4444, font-weight:900, gap de 6px do nome. Tamanhos deliberadamente maiores que o nome pra comunicar "isto é ação, não decoração": no card "Agora no local" nome é 0.88rem e ✕ é 1.15rem font-weight 900; no chip "Próximas horas" nome é 0.76rem e ✕ é 1rem font-weight 900. Chip padding-right reduzido de volta pra 10px (cancelBtn sente dentro do chip mesmo, então continua uniforme). Tooltip mantido. Regra cristalizada pra memória: (a) botão de ação inline sobre/ao lado de texto deve ter peso visual maior que o texto circundante — senão lê como decoração; ícone "discreto" não significa "igual ao texto", significa "sem embalagem/chrome desnecessário"; (b) sobreposição em fotos/avatares testa bem no design mockado mas quebra em uso real — o rosto/imagem vence o glifo na maioria dos casos; ícone ao lado do nome (inline) é visualmente mais robusto; (c) peso (font-weight) + tamanho (font-size) fazem o ✕ "existir" no layout sem precisar de background/borda/círculo.

v0.16.31-alpha (Abril 2026)

✕ sem círculo, sobreposto no canto inferior direito da foto/ícone. Ajuste reportado após a v0.16.30 (com screenshot de referência): usuário achou as "bolinhas vermelhas" em volta do ✕ visualmente pesadas e pediu "faça o ✕ sem o círculo e em cima do ícone/foto da pessoa no canto inferior direito do ícone/foto." Antes, o botão Sair/Cancelar era um círculo 24×24 (ou 20×20) vermelho translúcido sentado ao lado da foto/avatar, competindo visualmente com o próprio conteúdo do card/chip. Agora o botão é sobreposto na foto via position:absolute; bottom:-2px; right:-4px dentro de um wrapper position:relative de dimensões exatas da foto (40×40 no card, 26×26 no chip) — sem background, sem borda, só o glifo ✕ em vermelho #ef4444 com text-shadow: 0 0 3px rgba(0,0,0,0.9), 0 0 2px rgba(0,0,0,0.9) pra garantir contraste sobre qualquer tom de foto. Em card (card "Agora no local"): ✕ font-size 1rem, font-weight 900. Em chip ("Próximas horas"): ✕ font-size 0.85rem. Padding-right do chip aumentado de 6px → 8px porque o ✕ agora não ocupa espaço linear depois do nome. Tooltip (title="Sair do local" / "Cancelar plano de ir") mantém acessibilidade. Regra cristalizada pra memória: (a) ação de reversão inline sobre item com avatar/foto deve sentar no próprio avatar, não ao lado — economiza espaço linear, elimina ambiguidade visual entre "marcador de status" e "botão", e mantém o item do usuário no mesmo tamanho dos outros da lista; (b) text-shadow (duplo, blur pequeno + blur maior) substitui background/borda quando o elemento precisa ter contraste sobre conteúdo arbitrário — funciona em tema claro/escuro, em qualquer cor de foto, sem adicionar peso visual; (c) wrapper position:relative precisa ter min-width + flex-shrink:0 + dimensão explícita em px (não auto) — senão o avatar encolhe em flex-row estreito e o botão absoluto se descola do alvo visual.

v0.16.30-alpha (Abril 2026)

Nome "Você" + botões minimalistas ✕ + gráfico reflete a realidade. Três ajustes pedidos em sequência sobre as seções "Agora no local" e "Próximas horas" da v0.16.29 (com screenshot como referência). (1) Nome do usuário vira "Você": o próprio usuário aparecia com o displayName real (ex: "Rodrigo Barth") seguido de "(você)" — redundante. Agora, quando _classifyPresence(p) === 'me', o nome renderizado é simplesmente "Você", sem sufixo, tanto no card "Agora no local" quanto no chip "Próximas horas". Amigos continuam com o nome real (displayName ou "Amigo" como fallback). (2) Botões Sair/Cancelar viram ✕ circulares minimalistas: os botões da v0.16.29 tinham texto visível (🚪 Sair, ❌ Cancelar) e dominavam visualmente o chip/card. Trocados por um botão circular vermelho (background rgba(239,68,68,0.15), borda rgba(239,68,68,0.4), cor texto #ef4444, border-radius 50%, sem texto — só o ✕) — 24×24px no card "Agora no local" e 20×20px no chip "Próximas horas" (menor pra caber no espaço do chip). O title do botão ("Sair do local" / "Cancelar plano de ir") mantém a acessibilidade por tooltip. (3) Gráfico só conta você + amigos (sem "outros" genéricos): usuário reportou que o gráfico de barras mostrava várias pessoas genéricas mesmo quando só ele tinha presença/plano no local — efeito do _hydrateAllPreferredMovement filtrar presenças public (incluindo strangers) e o _tournamentOccupancy gerar virtual presences pra cada participante de torneio no dia. Agora o loop de _renderPreferredChart pula klass !== 'me' && klass !== 'friend' e ignora o argumento tournaments. Barras antes tinham gradiente âmbar (amigos/você) + cinza (outros); agora é barra âmbar única e o título do tooltip vira "Nh: N pessoa(s)". Legenda compacta perdeu o item "outros" e fica só "você e amigos". Regra cristalizada pra memória: (a) onde o usuário se reconhece numa feature social (listado ao lado de amigos), o label dele deve ser sempre na 2ª pessoa ("Você") — usar o próprio displayName é tratá-lo como um terceiro observador; (b) ação de reversão inline (cancelar/sair/remover) deve ser a menor expressão visual possível — ícone circular vermelho sem texto — porque o contexto já explica o que o ✕ faz, e texto redundante disputa atenção com o conteúdo primário do card; (c) gráficos de "atividade" devem refletir só o que o usuário pode ver com nome — strangers inflam a percepção de ocupação sem fornecer dado útil, e ocupação virtual de torneios confunde porque são projeções, não presenças reais.

v0.16.29-alpha (Abril 2026)

Botões "Sair" e "Cancelar" embutidos nas seções "Agora no local" e "Próximas horas". Usuário pediu após a v0.16.28: "agora deve aparecer ao lado do meu nome o botão cancelar (nas próximas horas) e sair (no agora no local) de forma que o usuário possa cancelar o plano de ir ou indicar que está saindo do local." Antes, cancelar uma presença ativa (check-in ou plano) exigia que o usuário achasse o card focado ou o botão inline específico no card do preferido. Agora o próprio item do usuário em cada seção traz o botão de ação direto: 🚪 Sair (vermelho, compacto) à direita do nome em "Agora no local" quando é o próprio check-in do usuário; ❌ Cancelar (vermelho, micro) dentro do chip em "Próximas horas" quando é o próprio plano. Só aparece quando _classifyPresence(p) === 'me' E o doc tem _id E o card tem realPid. Os dois botões chamam a mesma função já existente window._venuesCancelMyPresenceHere(docId, placeId, type) que usa dialog de confirmação, re-hidrata todos os slots (chart + agora + próximas + botões inline + widget da dashboard) e se o doc cancelado for o focado, sai do modo colapsado. Signatures atualizadas: _renderNowAtVenueBox(boxId, presences, realPid) e _renderUpcomingBox(boxId, presences, tournaments, dayKeyStr, realPid) — ambos recebem o placeId real passado pelo ciclo único _hydrateAllPreferredMovement(). Regra cristalizada pra memória: onde o usuário vê o próprio nome listado em uma feature social/coletiva, sempre oferecer a ação inversa (cancelar/sair) inline no mesmo contexto visual — forçar o usuário a pular pra outro card/botão pra desfazer uma ação quebra o modelo mental de reversibilidade local. Vale a pena duplicar o botão entre o card (ação primária de engajamento) e a lista (ação secundária de desengajamento) porque os dois cenários têm momentos diferentes de intenção.

v0.16.28-alpha (Abril 2026)

Gráfico + "Agora no local" + "Próximas horas" em TODOS os preferidos — não só no focado. Usuário pediu após a v0.16.27: "sempre que houver alguém no local ou com plano de ir deve aparecer o gráfico e as seções agora e próximas horas em todos os locais preferidos." Antes, os três blocos só apareciam no card focado (estado colapsado após clicar "Estou aqui" ou "Planejar ida"). Agora cada card de preferido na lista tem os três slots embutidos (pref-chart-<safePid>, pref-now-<safePid>, pref-upcoming-<safePid>) e são hidratados em paralelo por um novo ciclo único _hydrateAllPreferredMovement() que itera todos os [data-pref-pid] no DOM, dedup por placeId real, fetcha uma vez por venue via PresenceDB.loadForVenueDay(placeId, dayKey), filtra por visibilidade (public/friends) e resolve torneios do dia. Os três renderers (_renderPreferredChart, _renderNowAtVenueBox, _renderUpcomingBox) agora auto-encapsulam seu próprio container estilizado e bailam silenciosamente com innerHTML = '' quando não há atividade — local quieto = slots invisíveis, sem poluir a UI. Auto-tick de 60s passa a rodar sempre que existir qualquer [data-pref-pid] no DOM (não só quando há focado), e auto-para quando o usuário sai de #place. Os 4 handlers de mutação (check-in, plano, cancelar check-in, cancelar plano) chamam tanto _hydratePreferredPresenceSlots() (para os botões inline) quanto _hydrateAllPreferredMovement() (para os gráficos + seções) — garantindo que um check-in num preferido aparece imediatamente nos outros preferidos que compartilham o mesmo venue (ex: dois clubes próximos numa mesma coord). Regra cristalizada pra memória: quando uma feature é pedida em "todos os lugares onde X aparece", os renderers devem (a) ser self-wrapping (criam seu próprio container estilizado), (b) bailar silenciosamente em empty-state (sem placeholder nem borda), e (c) ser hidratados por um ciclo único que dedup por chave natural de fetch — em vez de ciclos separados por contexto que duplicam queries.

v0.16.27-alpha (Abril 2026)

Local focado: "Agora no local" + "Próximas horas" voltam abaixo do gráfico. Usuário confirmou via screenshot que o colapso pro card focado + gráfico hora-a-hora da v0.16.26 está funcionando ("estamos no caminho"), mas pediu as duas seções complementares que já viviam em #presence (componente original desde a série v0.14.x): (1) Agora no local — avatares+nomes+ícones das modalidades de quem está presente no local agora (check-ins ativos, startsAt ≤ now < endsAt), destacando o usuário em verde e amigos em âmbar, com "há X min" de legenda e pill +N outros pra quem não é amigo/usuário; (2) Próximas horas — chips de planos (type: 'plan') e ocupação virtual de torneios (1 presença por participante, bucket na hora de início), agrupados por hora do dia com ícone(s) + avatar + nome e badge 🏆 Torneio clicável linkando pra #tournaments/<id>. Implementado portando renderNowAtVenue e renderUpcoming de presence.js pra venues.js como _renderFocusedNowAtVenue(safePid, presences) e _renderFocusedUpcoming(safePid, presences, tournaments, dayKeyStr) — reusando as mesmas presenças que _hydrateFocusedPreferredChart já carregou (via PresenceDB.loadForVenueDay), sem segundo fetch. Slots novos: #presence-now-<safePid> e #presence-upcoming-<safePid> renderizados logo abaixo do #presence-chart-<safePid>. Dois helpers adicionados no topo do arquivo: _sportsIcons(list) (concatena ícones únicos via _sportIcon, dedup) e _initials(name) (iniciais do nome pra avatar fallback). Empty-state silencioso: se não há presenças ativas/planejadas nem jogos no dia, os slots ficam vazios sem poluir a UI. Regra cristalizada pra memória: quando uma feature já existe em outro contexto do app com o mesmo data-shape, sempre portar (não reescrever) — consistência visual + funcional + menos código pra testar. E slots dinâmicos indexados por safePid (sanitizado) permitem múltiplas instâncias no DOM sem colisão, mesmo que na prática só uma esteja ativa no modo focado.

v0.16.26-alpha (Abril 2026)

Planejar ida / Estou aqui: colapso direto pro card focado + gráfico — overlay de confirmação e botão Cancelar redundantes removidos. Usuário reportou via screenshot que depois da v0.16.25 confirmar um plano, aparecia um overlay bloqueante com botão "❌ Cancelar plano" e "OK", e o gráfico de barras hora-a-hora (feature da v0.16.20) não aparecia. Duas causas independentes: (1) Overlay redundante bloqueando a view focada. _showPresenceConfirmation (v0.16.16) abria modal em cima do #place mesmo quando state.focusedPreferred já tinha sido setado — o usuário via o modal e não a tela colapsada com o card focado + gráfico. Usuário: "o cancelar não deve ficar aqui" e depois "quando clica num desses botões (estou aqui/planejar ida) deve remover os outros locais e deixar apenas a informação que vai ou está com o botão sair (cancelar) e o gráfico de barras". Fix: os dois call sites (_venuesConfirmInlinePlan e _doQuickCheckIn) agora disparam só um toast leve via showNotification ("🗓️ Ida planejada · hoje · 17:33 – 19:33" ou "📍 Você está aqui · agora · 17:35"). Sem modal bloqueante, sem botão Cancelar duplicado — o cancelamento vive inline no próprio card focado (botão vermelho "❌ Cancelar presença/plano" renderizado por _preferredCardMatched via _hydratePreferredPresenceSlots). (2) Gráfico não aparecia para preferidos label-only. _findPreferredByPid(placeId) só casava por placeId exato ou pid sintético (pref_<lat4>_<lng4>) — mas como _addProfileLocation salva preferidos sem placeId (só {lat, lng, label}, per v0.16.22), quando o usuário clicava em "Planejar ida" no card de um preferido casado com venue real (ex: Clube Paineiras do Morumby, placeId real do Google), a função retornava null → state.focusedPreferred nunca era setado → renderResults() não colapsava a lista → chart slot nunca era criado. Fix: função agora aceita string (placeId) OU um objeto venue/presence completo ({placeId, name|venueName, lat|venueLat, lon|venueLon}) e aplica 4 camadas de match em cascata — placeId exato → pid sintético → nome limpo (via _cleanVenueName) → proximidade de coordenadas (~200m via _haversineKm). Call sites (_venuesConfirmInlinePlan linha ~2800, _doQuickCheckIn linha ~3096, auto-focus em refresh() linha ~1192) agora passam o objeto inteiro em vez de só o placeId. Isso alinha com a regra que resolvedPreferred já usava no render. Resultado combinado: clicar "Estou aqui" ou "Planejar ida" em qualquer preferido (com ou sem placeId, com ou sem ficha registrada) colapsa o #place para só o card do local escolhido, com botão Cancelar inline e gráfico de barras hora-a-hora logo abaixo — exatamente como o usuário pediu. Regra cristalizada pra memória: quando o usuário dispara uma ação de confirmação num elemento que já tem estado visual próprio (card focado, banner, widget), nunca adicionar overlay de confirmação em cima — ele esconde justamente a transição que o usuário espera ver. Toast leve comunica o sucesso sem bloquear a UX. E sempre que uma feature de matching depende de um campo opcional (placeId), garantir fallbacks por atributos secundários (nome, coords) em todos os pontos de lookup — não só no render principal.

v0.16.25-alpha (Abril 2026)

Planejar ida: Chegada/Saída com Saída=Chegada+2h por padrão, recalcula live. Usuário reportou que mesmo com as três camadas da v0.16.24 o campo Saída continuou sendo preenchido pelo autofill do browser, e pediu: "Se não consegue deixar sem nada pelo menos coloque +2h em relação ao primeiro horário. Troque das por chegada e até (opcional) por saída (opcional)." Pivot pragmático: parar de brigar com autofill e assumir default útil. Saída inicia com Chegada + 2h (ex: Chegada 17:13 → Saída 19:13), com cap em 23:30 quando ultrapassa meia-noite. Listener no campo Chegada recalcula Saída automaticamente — mas só se o usuário ainda não editou Saída manualmente (tracking via autoEndValue: se o valor atual bate com o último auto-set, recalcula; se o usuário digitou outro valor, para de mexer). Listener no Saída também invalida o tracking se o user editar direto. Isso preserva escolhas manuais válidas (se user põe Saída = Chegada+4h, mudar Chegada em 30min não derruba). Labels renomeados: "Das" → "Chegada" e "Até (opcional)" → "Saída (opcional)" — terminologia mais clara e conforme pedido do usuário. Regra cristalizada: quando uma contra-medida técnica falha 2+ vezes contra browser behavior (autofill, autoplay, policy), parar de escalar sofisticação e procurar default útil que entregue o resultado pragmaticamente — a UX do usuário vem antes da pureza do modelo mental.

v0.16.24-alpha (Abril 2026)

Planejar ida: pill de modalidade sempre visível + Até vazio de verdade (mata autofill do browser). Dois fixes reportados via screenshot depois da v0.16.23 — o bug de 12:30 aparecendo em Até e a ausência de pill quando só uma modalidade passou pelo duplo filtro persistiram. (1) Pill sempre visível com 1+ modalidade: a lógica da v0.16.15 escondia pills quando sports.length === 1 (display:none) mostrando só no texto de contexto. Usuário reportou: "não aparece qualquer botão de modalidade — deveria aparecer beach tennis" — ele quer ver a pill como confirmação visual de que o filtro funcionou e saber qual modalidade será registrada. Fix: pills renderizam sempre que sports.length >= 1, com label "Modalidade:" (singular) quando só 1 opção vs "Modalidades (clique para ativar/desativar):" (plural) quando há mais. Linha de contexto perdeu a repetição da modalidade (que agora é confirmada pela pill). (2) Até vazio por clear via JS pós-insertion: Chrome/Safari têm autofill de form history que sobrepõe autocomplete="off" + value="" — eles preenchem o campo depois do HTML parsing. Três camadas de defesa: (a) <form autocomplete="off"> em torno dos inputs — mais forte que atributo individual; (b) name="pstart-{timestamp}-{random}" único por modal — browser não consegue casar com histórico de campo já visto; (c) setTimeout(0) após appendChild que chama endEl.value = vazio explicitamente — roda depois do autofill do browser e sobrepõe. Também reforça startEl.value = defStartStr se o campo Das vier vazio por autofill. Regra cristalizada pra memória: (i) pills / toggles de confirmação devem sempre renderizar quando há estado real pra comunicar — esconder com length === 1 economiza pixels mas custa clareza quando a UX precisa confirmar filtragem; (ii) autofill do Chrome/Safari é runtime (JS-injetado depois do parse), então contra-medidas HTML-only (autocomplete="off", value="") são necessárias mas não suficientes — precisa clear via JS em setTimeout(0) ou requestAnimationFrame pós-appendChild pra vencer.

v0.16.23-alpha (Abril 2026)

Planejar ida: pills só com venue ∩ preferências + Até sempre vazio + notificação com modalidades reais. Quatro ajustes no modal de 🗓️ Planejar ida reportados via screenshot em preferido cadastrado (Residencial Spazio Verde 1, que só tem beach tennis). (1) Pills de modalidade com dupla filtragem: o modal mostrava Pickleball como opção mesmo no Spazio que só oferece beach tennis. Causa: _resolvePreferredVenue retornava venue com sports: [] para preferidos label-only (synthetic pid), fazendo a interseção venue∩preferências virar só as preferências do usuário. Fix: antes de cair no fallback de construir venue a partir de cu.preferredLocations, o resolver consulta state.prefVenueCache primeiro — mesmo cache populado em refresh() pela v0.16.22 quando preferidos casam com a ficha real do Firestore via nome limpo ou coordenadas próximas. Agora o venue resolvido tem sports[] correto, a interseção filtra de verdade, e só aparecem pills das modalidades que o local oferece E o usuário prefere. (2) Campo Até sempre vazio: Safari mobile mostrava 12:30 no campo Até mesmo com a v0.16.15 definindo default vazio — browser autofill / last-session memory sobrepunha. Fix: autocomplete=off + value vazio explícito em ambos os inputs (Das e Até) pra travar o comportamento. (3) Texto redundante removido: o label já indica (opcional), então o parágrafo Deixe Até em branco se não quiser fixar hora de saída. abaixo dos campos virou ruído visual. Removido; margin-bottom do grid subiu de 8px → 14px pra compensar. (4) Notificação de check-in mostra as modalidades reais: _notifyFriendsOfQuickCheckin em venues.js lia payload.sport (singular, nunca existiu) — mesmo bug que a v0.15.87 corrigiu em presence.js, sobrou aqui. Agora usa payload.sports.sort().join("/") (ex: "Beach Tennis/Tênis") no texto E na throttle key, pra não duplicar notificação pro mesmo venue/dia/esportes. Fallback pra "algo" se o array vier vazio. Regra cristalizada pra memória: resolver de preferido deve sempre consultar cache de venues reais antes de construir shape sintético — cache tem sports[], shape não tem. E qualquer campo de hora native (type="time") que precisa vir vazio por default em mobile precisa de autocomplete="off" + value="" explícito pra vencer autofill do browser.

v0.16.22-alpha (Abril 2026)

Place: preferido cadastrado sem placeId volta a casar com a ficha, botão apagar respeita permissão real + "Outros locais". Três ajustes pedidos via screenshot. (1) Preferido cadastrado aparecia como "sem ficha cadastrada": cadastrei o Residencial Spazio Verde 1 mas o card na seção ⭐ Locais preferidos continuava com rótulo "do seu perfil · sem ficha cadastrada". Causa-raiz: _addProfileLocation em auth.js nunca salva o placeId dos preferidos — guarda só {lat, lng, label}, mesmo quando o usuário seleciona uma sugestão do Google Places. A v0.16.17 introduziu state.prefVenueCache para casar preferido-fora-do-raio com a ficha no Firestore, mas só funcionava para preferidos com placeId (que não existem na prática). Fix: refresh() agora guarda uma cópia crua (_allVenuesRaw) da lista do VenueDB.listVenues antes dos filtros de modalidade e distância; quando um preferido label-only (sem placeId) não dá match em state.results, o código procura match na lista crua por nome limpo (via _cleanVenueName) OU proximidade de coordenadas (~200m) — mesma regra de dedup que o _addProfileLocation usa. Match encontrado vai pro prefVenueCache indexado pelo pid sintético (_prefSyntheticPid, pref_<lat4>_<lng4>). resolvedPreferred usa esse cache como terceiro fallback depois de placeId e name-match-em-state.results. Preferido cadastrado em qualquer lugar do mundo agora abre o card matched com botões de presença inline, independente de filtro ativo. (2) "Sem permissão" ao apagar venue que eu mesmo cadastrei: usuário tentou apagar o MatchBall Beach & Padel e recebeu sem-permissão, frustrado porque ele mesmo cadastrou o local. Regra original (v0.16.18) deixa apagar se ownerUid === meu uid OU createdByUid === meu uid. O botão aparecia porque a lista tinha dados antigos/stale. Fix defense-in-depth: (a) _venueOwnerDelete agora é async e faz loadVenue fresco antes de abrir o dialog destrutivo; se o doc atual não tem eu como owner nem creator, mostra toast explicativo "Sem permissão — só o dono ou o criador do cadastro pode apagar" e re-renderiza a lista via _loadMyVenuesList — o card some ou atualiza com os botões corretos; (b) catch do deleteVenue com mensagem sem-permissão também re-renderiza a lista, alinhando UI com o estado real do Firestore. Isso cumpre o pedido do usuário: "pra quem não tem permissão não deveria nem aparecer o botão de deletar" — e se por algum motivo aparecer (cache stale), o clique não abre dialog nem dispara delete desnecessário. (3) Renomeação de seção: cabeçalho 🏢 Locais registrados no scoreplace trocado por 🏢 Outros locais no scoreplace — deixa mais claro que a seção lista locais que não são seus preferidos, complementando a seção ⭐ Locais preferidos acima. Regra cristalizada pra memória: qualquer ação destrutiva em UI deve fazer server-side pre-check antes de abrir confirm dialog — não basta o enforcement no save/delete, porque frustra o usuário quando a UI prometeu que seria possível. E qualquer sistema de preferidos que depende de dados opcionais (placeId, GPS, permissão) precisa de fallbacks por atributo secundário (nome + coordenadas) pra não criar estados "estava lá mas sumiu".

v0.16.21-alpha (Abril 2026)

Modal "Planejar ida": campos de hora não se sobrepõem mais em mobile estreito. Usuário reportou via screenshot (iPhone em viewport de ~390px) que os campos Das e Até (opcional) apareciam visualmente sobrepostos dentro do modal de 🗓️ Planejar ida. Causa: native <input type="time"> no iOS tem largura intrínseca mínima pra exibir o valor (ex: "16:09"), e sem box-sizing: border-box + min-width: 0, o input expandia além da coluna do grid 1fr 1fr, invadindo a coluna vizinha. Fix: adicionado box-sizing:border-box + min-width:0 em ambos os inputs e labels, gap da grade aumentado de 10px → 12px pra respiro visual, e font-size:0.95rem explícito pra normalizar a renderização entre Safari e Chrome. Agora os dois campos ocupam metades iguais do modal, sem invasão.

v0.16.20-alpha (Abril 2026)

Place: após marcar presença/plano num preferido, seção colapsa pro local focado + gráfico de movimento por hora. Até v0.16.19, clicar em 📍 Estou aqui agora ou 🗓️ Planejar ida num card de preferido só hidratava os botões e mostrava uma confirmação modal — toda a lista de preferidos continuava visível igual antes. O usuário pediu duas coisas conectadas: (1) esconder os outros preferidos enquanto a presença estiver ativa (foco único no local onde o usuário está), (2) mostrar logo abaixo um gráfico de barras de movimento por hora com a hora atual centralizada, número de pessoas por hora (amigos+você em amarelo, outros em cinza) e rótulo com o total em cima de cada barra. Implementado portando o componente de gráfico já existente em #presence (presence.js) pra venues.js — mesmo comportamento, mesmas cores, mesma janela de 13 horas deslizante centrada em now. Novo estado state.focusedPreferred = {placeId, docId, type, startsAt, endsAt, sports, venueName, prefObj} ativado nos success paths de _doQuickCheckIn / _venuesConfirmInlinePlan quando o venue é preferido (detectado por _findPreferredByPid), e limpo em _venuesCancelMyPresenceHere / _venuesCancelPresenceFromConfirm quando o docId bate com o foco atual. renderResults detecta state.focusedPreferred e renderiza somente o card do local focado (com título ⭐ Você está aqui ou ⭐ Plano ativo) + slot do gráfico (#presence-chart-<safePid>) + botão ver todos ↗ (chama window._venuesClearFocusedPreferred) pra voltar à visão completa. Foco auto-expira quando endsAt já passou. Auto-refresh do gráfico a cada 60s pra deslizar a janela (via _startChartAutoTick/_stopChartAutoTick). Presenças são carregadas via PresenceDB.loadForVenueDay(placeId, dayKey) e filtradas por visibilidade (public = todos / friends = só eu + amigos), consistente com #presence. Extras: torneios no dia no mesmo local contam como "ocupação virtual" (1 presença por participante) no bucket da hora de início do jogo, mesma regra do #presence. Polimento: refresh() também detecta presença já ativa em preferido (via PresenceDB.loadMyActive) e auto-ativa o foco na entrada da página — assim reabrir #place enquanto ainda tem check-in ativo traz direto o gráfico de volta, sem precisar clicar de novo. Regra cristalizada pra memória: qualquer novo overlay em body fora da classe .modal-overlay.active precisa de detecção no _softRefreshView — mas gráfico-slot inline dentro do #venues-results usa o próprio container renderizado, não é overlay, então não precisa.

v0.16.19-alpha (Abril 2026)

Consistência mobile↔desktop: botões de presença no card de preferido mesmo sem ficha cadastrada. Usuário reportou via screenshot que no Chrome (desktop) os locais preferidos "⭐ LOCAIS PREFERIDOS" apareciam sem os botões 📍 Estou aqui agora / 🗓️ Planejar ida, mostrando só o rótulo "do seu perfil · sem ficha cadastrada" e, ao clicar, abrindo o Google Maps numa aba externa — enquanto no celular os mesmos cards tinham os botões inline. A inconsistência vinha de dois lugares: (1) _preferredCardNoMatch (caminho para preferred sem venue cadastrado no Firestore) era renderizada como <a href="maps..."> sem os botões de presença — diferente de _preferredCardMatched que tinha o slot inline hidratado. No celular, Firestore offline cache às vezes tinha um doc antigo que fazia o match cair no matched; no Chrome desktop (cache frio) caía no no-match. (2) _venuesQuickCheckInPreferred / _venuesQuickPlanPreferred bailavam cedo se VenueDB.loadVenue retornasse null — mas presença não precisa de ficha, só de placeId + name + lat/lng, dados que o profile já tem em preferredLocations[]. Fix em três camadas: (a) _preferredCardNoMatch agora renderiza o mesmo [data-pref-presence-slot] que o matched, rotulado com pid sintético derivado de lat/lng quando o preferred não tem placeId (profile antigo salvava só {lat,lng,label}); _hydratePreferredPresenceSlots preenche automaticamente sem precisar de mudança. (b) Novo helper _resolvePreferredVenue(placeId) que tenta Firestore primeiro e cai numa construção venue-shape ({placeId, name, lat, lon, sports:[]}) montada a partir de cu.preferredLocations quando a ficha não existe. _venuesQuickCheckInPreferred / _venuesQuickPlanPreferred usam esse helper em vez do loadVenue direto — sem ficha, picks cai em prefSports do usuário (ele marcou como preferido, assume os esportes dele); se prefSports também vazio, abre picker local. (c) Link para Google Maps vira ação secundária (ícone 🗺️ discreto no canto), não o comportamento primário do card — click no corpo do card não navega pra fora. Regra cristalizada: UX em features que dependem de dados opcionais (Firestore doc, GPS, login) precisa ter paridade mínima entre caminhos — se o matched oferece ação X, o no-match tem que oferecer equivalente funcional ou explicar por que não pode; nunca silenciar a ação só porque um dado secundário não resolveu.

v0.16.18-alpha (Abril 2026)

Apagar local cadastrado — botão para dono ou criador em #my-venues. Até v0.16.17 só havia 🔓 Liberar (removia ownership mas preservava o doc, tornando o venue comunitário) — não existia jeito de apagar de vez pela UI. Usuário que cadastrou algum local errado (ex: endereço duplicado, teste, placeId incorreto) tinha que pedir pra equipe limpar via Firestore direto. Agora a UI cobre o caso: botão 🗑️ Apagar local aparece em dois lugares — (1) ícone de lixeira inline em cada card da lista "Locais cadastrados" em #my-venues, à direita do nome (sem precisar abrir a edição); (2) botão vermelho no rodapé do formulário de edição, à esquerda, separado dos botões positivos (Cancelar/Salvar) pra reduzir clique acidental. Ambos exigem dupla confirmação (aviso da permanência + "Tem certeza? Não há como desfazer.") e só aparecem para o dono formal (ownerUid === meu uid) ou o criador original (createdByUid === meu uid). Terceiros só podem editar colaborativamente — nunca apagar. Nova função VenueDB.deleteVenue(key) valida a permissão client-side antes do ref.delete() (regra Firestore deve espelhar). Presenças e torneios que referenciavam o placeId ficam com referência pendurada mas a UI degrada graciosamente — cards caem no fallback "sem ficha cadastrada" em #place, mesma lógica já usada pra preferidos que nunca foram cadastrados. Reviews na subcoleção ficam orfãs mas inalcançáveis via UI. Trade-off aceito em alpha: operação é hard delete, sem soft-delete nem recovery window — fase alpha tem dados descartáveis por regra, recadastro é trivial se precisar. Regra cristalizada: operações destrutivas sem undo sempre precisam de dupla confirmação visual + permissão verificada em duas camadas (client + regras Firestore).

v0.16.17-alpha (Abril 2026)

Cadastro comunitário nunca mais vira "oficial" silenciosamente + preferidos fora do raio aparecem como matched. Dois bugs conectados reportados pelo usuário após cadastrar o Residencial Spazio Verde 1. (1) Cadastro comunitário ganhava tag "✅ oficial" indevidamente: o fluxo de "Cadastrar quadras" chama _venueSaveAndOpenCourts (em venue-owner.js) quando o venue ainda não foi persistido — função que salva silenciosamente antes de abrir a tela de quadras. O payload desse save hardcodava claimAsOwner: true, o que fazia VenueDB.saveVenue setar ownerUid = myUid no doc (linha 82 de venue-db.js). Resultado: qualquer usuário que clicasse 🎾 Cadastrar quadras sem ter tocado no toggle "🏢 Reivindicar como proprietário" era promovido a dono formal automaticamente — venue aparecia com badge ✅ oficial (verde) em vez de 🤝 cadastrado-pela-comunidade (neutro). A outra função de save, _venueOwnerSubmit, lia corretamente o estado do botão (data-claimed === "1"); só o caminho "Cadastrar quadras" tinha o override hardcoded — provavelmente copiado errado quando o atalho foi criado. Fix: claimAsOwner: claimAsOwner (mesmo valor lido do botão como no submit regular). Venues cadastrados a partir daqui sem toggle de reivindicação ficam comunitários como esperado. (2) Preferidos fora do raio ou fora do filtro de modalidade apareciam como "sem ficha cadastrada": ao abrir #place no celular, o Spazio Verde 1 (em Sorocaba, ~130km da localização atual do usuário em SP) aparecia com o card de preferido sem match — "do seu perfil · sem ficha cadastrada" — mesmo o venue estando salvo no Firestore. Causa: o matching de preferreds em renderResults procurava só dentro de state.results, que é a lista filtrada por distância (state.distanceKm) e modalidade. Se o preferido estava fora desse raio (ou não oferecia o esporte filtrado), não achava o match e renderizava o _preferredCardNoMatch no lugar do _preferredCardMatched (com botões inline de presença). Um preferido explicitamente marcado pelo usuário nunca deveria ser escondido por filtro transitório. Fix: refresh() agora fetcha diretamente por placeId (via VenueDB.loadVenue) todos os preferreds que não saíram em state.results, guardando num state.prefVenueCache. O resolvedPreferred usa esse cache como fallback quando o match em state.results falha. Promise.all paralelizado, gotcha de null handled. Regra cristalizada: filtros geográficos/categoriais em queries de descoberta nunca devem esconder dados que o usuário explicitamente marcou como importantes (preferidos, favoritos, salvos). Esses sempre precisam de um caminho direto por ID que bypassa os filtros.

v0.16.16-alpha (Abril 2026)

Sem sugestão de horário de saída + confirmação com botão Cancelar após check-in/plano + fim do falso-positivo "divergência" no perfil. Três ajustes após a v0.16.15. (1) Sugestão de "Até" removida do modal de Planejar ida: depois da v0.16.15 adicionar default de Das + 2h, usuário decidiu que propor horário de saída gerava mais fricção do que clareza — melhor deixar o campo em branco e só usar quando o usuário realmente quiser fixar. Voltou ao comportamento original: Até abre vazio por padrão, não recalcula quando Das muda. As pills toggleáveis de modalidade (introduzidas na v0.16.15) permanecem — essa parte funcionou bem. (2) Confirmação rica em lugar de toast ao registrar presença ou plano: antes, clicar em "Estou aqui agora" ou confirmar um plano mostrava só um toast discreto ("Check-in registrado!") que sumia em segundos. Para cancelar, o usuário tinha que ir em outra tela ou abrir a ficha do venue e usar o botão vermelho lá. Agora, após salvar, aparece um modal de confirmação centralizado com: título (✅ Você está aqui agora ou 🗓️ Ida planejada), nome do local, modalidades, horário (quando é plano), mensagem curta sobre visibilidade pra amigos, e dois botões — ❌ Cancelar presença/plano (gradient vermelho, à esquerda) e OK (primário, à direita). Clicar em Cancelar chama PresenceDB.cancelPresence(docId), re-hidrata movimento do venue + botões de presença + slot de preferidos + widget da dashboard, e fecha o overlay. Clicar em OK (ou fora do modal) só fecha. Torna arrependimento imediato possível sem fricção — o usuário que registrou um check-in no local errado ou escolheu modalidade errada tem escape-hatch visível de imediato. Implementado via novo helper _showPresenceConfirmation(opts) em venues.js, chamado em _doQuickCheckIn (matched preferido e não-preferido) e _venuesConfirmInlinePlan. (3) Fim do falso-positivo "Perfil — divergência" ao adicionar locais preferidos: usuário reportou com screenshot que ao salvar um segundo local preferido, aparecia toast de divergência listando exatamente os mesmos dados sent→got, só com ordem de chaves do objeto invertida ({lat,lng,label} → {lng,lat,label}). Causa: o check de round-trip em saveUserProfile (v0.16.8) usava JSON.stringify pra comparar sent vs got — e JSON.stringify é sensível à ordem de chaves. Firestore preserva valores mas não ordem de inserção ao ler de volta, então qualquer payload com objetos aninhados (preferredLocations[], preferredCeps[] se tivesse objetos) disparava falso positivo apesar do save estar semanticamente correto. Fix: substituído JSON.stringify por helper local _stableStringify que sorts keys recursivamente antes de stringificar — dois objetos com mesmos valores em ordens diferentes agora produzem a mesma string e não geram mismatch. O save sempre funcionou (confirmado pelo usuário: "mas salvou"); o bug era puramente no diagnóstico. Regra cristalizada pra memória: comparação de round-trip contra Firestore sempre deve normalizar ordem de chaves — Firestore não é obrigado a preservar ordem, e JSON.stringify é.

v0.16.15-alpha (Abril 2026)

Planejar ida: "Até" sugerido faz sentido + modalidades como pills toggleáveis. Dois ajustes no modal de Planejar ida do #place (acessível pelo botão 🗓️ no card do local ou na ficha do venue). (1) "Até" sugerido com regra mínima de 2h: antes, o campo Até (opcional) abria em branco e o usuário tinha que ou deixar aberto ou digitar. O campo Das sempre vinha com sugestão de "agora + 2h" (ex: 14:55 se o usuário abre o modal às 12:55). Isso dava cenas confusas quando o usuário mudava o Das pra um horário mais tarde e o campo Até continuava vazio — ou pior, se ele chutasse um Até e depois ajustasse Das pra depois, o sistema aceitava o erro de formulário até validar no confirm. Agora o Até inicializa com Das + 2h (ou vazio se overflow do dia, ex: Das=22:55 → Até=00:55 seria amanhã, que não faz sentido em "ida hoje"). Quando o usuário edita Das, o Até recalcula automaticamente só se o valor atual não estiver ao menos 2h depois — se o usuário já escolheu manualmente um Até válido mais longe (ex: 4h de jogo), a escolha dele é preservada. Texto explicativo do rodapé atualizado: "Sugestão de Até é 2h após a chegada. Deixe em branco se não quiser fixar." (2) Modalidades como pills toggleáveis, todas ativas por padrão: antes, as modalidades do plano vinham como texto estático na linha de contexto ("Nome · Beach Tennis · Tênis · hoje") e o usuário não tinha como deselecionar uma modalidade sem cancelar o plano e abrir de novo com outra seleção. Agora, quando o plano cobre 2+ modalidades (típico em locais multi-esporte onde o atalho sem-picker da v0.16.14 propaga todos os esportes da interseção), elas aparecem como pills clicáveis gradiente índigo acima dos campos de horário, cada uma ativa por padrão. Clique numa pill desativa (fundo cinza + text-decoration line-through); clique de novo reativa. Ao confirmar, só as pills ativas entram no documento de presença. Se o usuário desativar todas (edge case), toast "Selecione ao menos uma modalidade" bloqueia o confirm. Quando há só 1 modalidade (caso simples), as pills ficam ocultas e o layout volta ao formato anterior com modalidade na linha de contexto — sem UI desnecessária. Regra cristalizada: defaults devem ser sempre coerentes entre si (Das < Até, Até >= Das + Xmin), e UI de default-propagation deve preservar escolhas manuais válidas do usuário — recalcular silenciosamente só quando o estado atual é inválido.

v0.16.14-alpha (Abril 2026)

Botões de presença direto no card do local preferido + atalho sem picker com esportes preferidos. Duas mudanças no fluxo de presença do #place. (1) "Estou aqui agora" / "Planejar ida" no card do local preferido: antes, pra marcar presença ou planejar uma ida a um local favorito, o usuário tinha que abrir a ficha do local (toque no card → overlay do detalhe) pra só então ver os botões verdes. Isso transformava a seção "⭐ Locais preferidos" num atalho pra navegação, não pra ação — o favorito estava ali pra ser acessado mais rápido, mas a ação principal (check-in) continuava a 1 clique de distância. Agora cada card de preferido matched (que bate com um venue cadastrado na plataforma) renderiza os botões 📍 Estou aqui agora (verde) e 🗓️ Planejar ida (índigo) diretamente abaixo dos dados do local. Os botões trocam para ❌ Cancelar presença / ❌ Cancelar plano (vermelhos) quando o usuário já tem uma presença ativa naquele venue — com re-hidratação automática após cada mutação (check-in, plano, cancelamento), sem precisar re-renderizar a página. O card em si continua clicável na área central para abrir o detalhe (os botões usam event.stopPropagation() pra não dispararem navegação). (2) Atalho sem picker quando há esportes preferidos: o clique no "Estou aqui agora" de um card preferido agora usa um fluxo alternativo (_venuesQuickCheckInPreferred) que computa a interseção esportes do venue ∩ esportes preferidos do usuário. Se houver pelo menos um esporte em comum, registra presença com todos da interseção de uma vez — sem abrir picker de modalidade. Isso alinha o comportamento manual com o auto check-in via GPS (presence-geo.js), que já assume que um local preferido + esportes preferidos é contexto suficiente pra não precisar de perguntas. O fluxo padrão (com picker) continua como fallback quando não há interseção — ou seja, um venue cadastrado só pra Tênis num perfil que prefere Padel ainda pede pra escolher. Mesma lógica aplicada ao "Planejar ida" via _venuesQuickPlanPreferred. Regra cristalizada: onde o contexto já é forte (preferido + preferido), UI deve assumir e agir — friction adicional (picker, confirm) desnecessária em caminho favorito vira fricção lembrada.

v0.16.13-alpha (Abril 2026)

Estatísticas Detalhadas: hierarquia invertida + espaçamento corrigido. Três ajustes pedidos pelo usuário no modal de Estatísticas Detalhadas (clique no nome do jogador). (1) Espaço excessivo acima da foto do usuário: o modal tinha <div style="height:50px"> como spacer para o back-header sticky, mas o CSS .sticky-back-header + * já adicionava margin-top:50px automaticamente no próximo irmão — resultado: 100px de espaço morto acima do avatar, não 50px. Spacer removido; o CSS continua dando o clearance necessário. Avatar agora sobe ~50px no viewport. (2) Casuais muito colados nos torneios nas linhas V/D: nas linhas Derrotas/Vitórias, Sets, Games, Pontos, Tiebreaks, os números casuais (⚡) ficavam gap:10px ao lado dos torneios (🏆), ambos clusterizados no extremo de cada metade. Reestruturado: torneios continuam no extremo absoluto (0% e 100%), e casuais agora sentam no meio do caminho entre o centro (50%) e o torneio — ou seja, ~25% e ~75% da linha. Conseguido via flex:1 spacers em ambos os lados do casual dentro de cada metade. (3) Hierarquia visual invertida — percentagem agora é o número grande, absoluto vira parentético pequeno: antes, o valor absoluto aparecia grande e bold (0.9rem, font-weight:900) com a porcentagem minúscula embaixo (0.58rem, opacity:0.65). Agora a porcentagem é a número principal (mesmo tamanho/peso), e o absoluto fica à direita entre parênteses no tamanho pequeno. Ex: 100% (3) com 100% prominente e (3) sutil. Em métricas sem razão válida (médias/mínimos/máximos onde o par não é somável), só o número absoluto aparece grande como antes. Raciocínio: a porcentagem comunica proficiência (contexto comparativo), o valor absoluto comunica volume. Em estatísticas de desempenho, proficiência geralmente é a leitura primária — quem quer ver volume ainda consegue, só em formato menor.

v0.16.12-alpha (Abril 2026)

Perfil mais limpo: seção de "Sou dono de um local" removida + toast de sucesso simplificado. Depois da v0.16.11 fechar definitivamente o bug de perfil-não-salvava, duas sobras visuais pediam ajuste: (1) a seção 🏢 Sou dono de um local com o botão "Abrir Meus locais" ainda aparecia no modal do perfil, mesmo o gerenciamento de locais já tendo sido movido pra rota dedicada #my-venues (acessível via CTA no #place). Ficava redundante no perfil e quebrava a separação conceitual "perfil de jogador ≠ conta de dono de local". Removida do modal; acesso continua via #place → Cadastrar meu local, ou navegação direta pra #my-venues. (2) O toast ao salvar perfil mostrava ✅ N campos · v0.16.11 — útil durante o período de debug da v0.16.5-v0.16.11 (o número da versão no toast era o contrato com o usuário pra provar que estava na build nova), mas agora que o bug está fechado, ruído desnecessário. Trocado por Perfil atualizado / "Suas alterações foram salvas." — curto e sem diagnóstico visível. O diagnóstico detalhado (⚠️ Perfil — erro: <causa> / ⚠️ Perfil — divergência: gender: X→Y) permanece nos caminhos de erro, onde ainda importa ver o que quebrou.

v0.16.11-alpha (Abril 2026)

Três tags <script> não-fechadas no index.html quebravam o app silenciosamente. O usuário reportou que a partir da v0.16.10 o botão Salvar do perfil disparava o toast ⚠️ Firestore não inicializado · v0.16.10-alpha, e que o modal de login não fechava depois de logar com Google (aparecia o toast "Login Realizado", o nome do usuário no topbar, mas o modal-login permanecia por cima da página). Ao investigar a cadeia, achei a causa-raiz em três linhas do index.html: <script src="js/store.js"> (linha 129), <script src="js/views/venues.js"> (linha 140) e <script src="js/main.js"> (linha 167) não tinham a tag de fechamento </script>. O parser de HTML, quando encontra uma tag script sem fechamento, consome tudo até o próximo </script> que encontrar — então: (a) o <script src="js/firebase-db.js"> da linha 130 virava "conteúdo inline" do store.js → firebase-db.js nunca carregava → window.FirestoreDB ficava undefined → a chamada FirestoreDB.init() no auth.js lançava ReferenceError silencioso → db permanecia null → toast "Firestore não inicializado" ao salvar perfil; (b) o <script src="js/views/tournaments-utils.js"> da linha 141 virava conteúdo do venues.js → várias funções utilitárias de torneio sumiam; (c) o <script> de registro do Service Worker (linha 168+) virava conteúdo do main.js → o SW nunca re-registrava, o que explica por que o auto-update da v0.16.10 também não funcionava pro usuário e ele continuou vendo v0.16.9 depois do deploy. Todos os sintomas aparentemente desconexos (perfil não salva, modal de login não fecha, auto-update não dispara) tinham a mesma origem. Fixes nesta versão: (1) as três tags fechadas corretamente com </script> no index.html; (2) FirestoreDB.init() em firebase-db.js ficou mais defensivo — não engole mais erro silenciosamente: verifica se firebase e firebase.firestore existem antes de chamar, grava mensagem real em window.FirestoreDB.lastInitError, e novo método ensureDb() tenta re-inicializar on-demand; (3) saveUserProfile em auth.js chama ensureDb() se db estiver null, e quando falha mostra no toast a mensagem real do Firestore em vez do texto genérico — se algum dia isso voltar a acontecer, o toast vai dizer exatamente o quê falhou ao inicializar. Regra cristalizada pra memória: nunca deixar script tag sem fechamento no HTML — um erro aparentemente trivial quebra CASCATA de scripts subsequentes sem qualquer erro no console do navegador. Validação sintática de JS não pega esse bug porque o erro está no HTML, não no JS. A partir daqui, qualquer edição do index.html deve ser grep-checada por grep -c "<script" index.html vs grep -c "</script" index.html — os dois números têm que bater.

v0.16.10-alpha (Abril 2026)

Diagnóstico específico sobre qual guard do save de perfil falha. Na v0.16.9, o saveUserProfile ganhou guards que abortavam o save com toast genérico se alguma pré-condição não fosse atendida — mas o texto do toast era ambíguo ("Sem UID ou Firestore") e não dava pra saber qual das três condições quebrou. Aqui separei em três guards distintos com mensagem específica: ⚠️ Sem sessão ativa (AppStore/currentUser ausente), ⚠️ Sem UID/email (uid/email não resolve), ⚠️ Firestore não inicializado (FirestoreDB.db null). Essa separação foi o que permitiu achar o bug real na v0.16.11 — o toast apontou direto pro Firestore, e isso levou ao index.html com as tags não-fechadas.

Perfil: reescrita do zero + Place mostra todos os registrados. Usuário reportou pela quarta vez que o perfil "continua não salvando" e sugeriu "será que não é o caso de reescrever essa parte do programa para funcionar?". Também apontou que a seção "Registrados no scoreplace" do Place nunca aparecia entre os Preferidos e as Sugestões do Google — mesmo com dezenas de locais cadastrados. Bug #1 — perfil não salvava E nem avisava: auditei por que nenhum dos diagnósticos de v0.16.5-v0.16.8 aparecia pro usuário. Dois culpados independentes: (a) saveUserProfileToFirestore em store.js fazia throw e em erro → a exceção propagava pra fora do await no auth.js, bypassando inteiramente o bloco try { var _diag = window._lastProfileSave; ... } que mostraria o toast de diagnóstico; (b) saveUserProfile em auth.js chamava _hintSystem.enable() ou .disable() incondicionalmente em todo save — e essas funções sempre disparam toast "Dicas ativadas/desativadas". Resultado: o único toast que o usuário via era "Dicas ativadas" enquanto o save real morria silenciosamente em algum ponto. Decisão: ao invés de mais um patch, rewrite completo do saveUserProfile. Nova arquitetura em 8 passos explícitos: (1) ler do form com helpers _v(id)/_chk(id, dflt); (2) fallback pro displayName se form vier vazio (nunca sobrescrever com string vazia); (3) construir payload só com campos não-vazios — omitir gender em vez de mandar "", deixar Firestore merge preservar o valor anterior; (4) instrumentação pro console ([Profile v0.16.9] payload: ...) + window._lastProfileSave; (5) gravar direto no Firestore via FirestoreDB.db.collection(users).doc(uid).set(payload, {merge:true}) com try/catch local — a função nunca mais depende do wrapper em store.js que engolia/propagava erro; (6) re-ler o doc e comparar campo por campo usando JSON.stringify pra detectar mismatch real (sent vs got); (7) sincronizar currentUser com o que voltou do read-back — single source of truth é o Firestore, não o payload intermediário; (8) toast sempre dispara com 1 de 3 mensagens: ✅ Perfil salvo — N campos · v0.16.9, ⚠️ Perfil — divergência: gender: "feminino"→"masculino" · v0.16.9, ou ⚠️ Perfil — erro: <mensagem> · v0.16.9. Hints continuam sendo geridos, mas só mudam estado quando realmente foi alterado — sem toast de hints em todo save. O que o usuário vai ver agora: se o save funcionar, toast diz "Perfil salvo" com a versão v0.16.9 — esse é o contrato. Se a versão no toast for diferente, é cache stale → hard refresh. Se for erro, o toast mostra a mensagem real do Firestore (não mais "tudo ok" falso). Bug #2 — "Registrados no scoreplace" invisível no Place: VenueDB.listVenues fazia ref.limit(50) sem ordering geográfico. Firestore retornava 50 docs em ordem arbitrária — se a base tem mais de 50 venues no total, os próximos ao usuário podiam simplesmente não cair nesse slice. Fix alpha-safe: limit aumentado pra 500 (caller filtra distância client-side depois). Quando a base crescer pra milhares, migrar pra GeoFirestore/sharding por geohash. Regra cristalizada: (a) nunca usar throw em caminho crítico quando o caller já tem try/catch — transforma diagnóstico em silêncio; (b) side effects secundários (hints, analytics, toast de UX não-relacionada) nunca devem mascarar o feedback da operação principal; (c) limit(N) em query sem ordering geográfico = garantia de resultados enganosos quando N < base.

v0.16.8-alpha (Abril 2026)

Diagnóstico de perfil que ENXERGA erro silencioso do Firestore. Depois de v0.16.5, v0.16.6 e v0.16.7 tentando fechar o bug "mudo o sexo no perfil, salvo, fecho o app, reabro, continua como Não informar", usuário reportou mais uma vez que não funcionava. Parei de presumir onde o bug estava e fui atrás da evidência. Auditei as duas camadas de diagnóstico que já existiam (toast com fields persistidos + round-trip via _lastProfileSave) e encontrei três buracos que faziam o diagnóstico mentir "✅ salvou" mesmo quando nada tinha sido gravado: (1) firebase-db.js saveUserProfile engolia silenciosamente qualquer erro do Firestore via try/catch → console.error(). Se as regras de segurança rejeitassem o write, ou se o network caísse, ou qualquer outra coisa desse erro — o await resolvia normalmente e o wrapper em store.js marcava ok=true. Correção: removido o try/catch, erros propagam pro wrapper. O toast agora mostra ⚠️ Falhou: <erro real do Firestore> quando o write não passa. (2) Round-trip só checava presença de chave, não o valor. Se Firestore tinha gender: "masculino" de uma sessão anterior e o write de "feminino" falhava silenciosamente, o read-back voltava com gender: "masculino" (valor velho, não undefined) → roundtrip[k] !== undefined passava → toast mostrava ✅ mesmo com a tentativa de mudar o valor sendo rejeitada. Correção: round-trip agora compara JSON.stringify(payload[k]) === JSON.stringify(_roundtrip[k]) pra cada campo. Quando diverge, popula roundtripMismatch com {field, sent, got} e o toast mostra ⚠️ regrediu: gender: "feminino"→"masculino". Não tem mais como o save dizer que salvou sem o valor real ter chegado no Firestore. (3) Nenhum diagnóstico em hora de carregar. Se o save fosse OK mas o load reabrisse com valor errado (race de cache, guarda truthy engolindo null, etc.), não tinha como saber onde o buraco estava. Correção: loadUserProfile em store.js agora expõe window._lastProfileLoad = {uid, version, hasProfile, gender, city, phone, birthDate, fields[]} logo depois do fetch do Firestore. Dá pra abrir DevTools em qualquer momento e confirmar exatamente o que o cliente recebeu na última carga. O que isso muda na prática: na próxima tentativa de salvar o sexo, o toast vai dizer exatamente qual dos três caminhos quebrou: "⚠️ Falhou" (Firestore rejeitou), "⚠️ regrediu" (escreveu outra coisa / não gravou), ou "✅ v0.16.8" sem warnings + load depois volta errado (bug está no load/populate). Regra cristalizada pra memória: nunca use try/catch silencioso em caminhos críticos de escrita — erros engolidos viram horas de debug especulativo. Se quiser log, catch → console.error → throw. Sem throw = bug de produção esperando pra explodir.

v0.16.7-alpha (Abril 2026)

Evidência em tela quando o perfil salva + Locais preferidos sempre visível no Place. Depois de v0.16.5 e v0.16.6, o usuário reportou mais uma vez que o perfil continuava não salvando. Parar de escrever fix especulativo e começar a gerar evidência auditável no UI, direto. (1) Diagnóstico visível do salvar: saveUserProfileToFirestore em store.js agora expõe window._lastProfileSave = {uid, version, at, fields[], ok, roundtripMissing[]} com o resultado de cada save, incluindo verificação round-trip — logo depois do set(), faz loadUserProfile(uid) e compara quais dos campos persistidos voltaram. Se algum não voltou, é sinal de que a regra de Firestore bloqueou silenciosamente, ou de que o cliente mandou o campo mas o merge stripou. Toast de sucesso no fim do saveUserProfile em auth.js agora mostra: ✅ N campos · v0.16.7 — ou ⚠️ não voltou: city, phone quando há discrepância. Usuário não precisa mais abrir DevTools pra saber se o fix está rodando: a versão na notificação É o contrato. Se viu v0.16.7 no toast, está na versão nova; se viu outra, cache está stale (hard refresh). (2) Seção "⭐ Locais preferidos" sempre visível em #place: v0.16.4 introduziu a seção, mas ela só aparecia quando o usuário já tinha preferidos salvos — sem preferidos, ficava invisível, criando a percepção de que a feature não foi implementada. Agora a seção sempre aparece pra usuários logados: com preferidos, lista normal; sem preferidos, placeholder tracejado âmbar com CTA Adicionar no perfil →. Também ajustado o early-return "Onde você está?" — ele não escondia mais a seção Preferidos quando o usuário tem locais salvos mas ainda não deu GPS. Regra cristalizada: feature implementada mas invisível pra 80% dos usuários = feature percebida como ausente. Seções condicionais com placeholder de onboarding > seções condicionais que somem.

v0.16.6-alpha (Abril 2026)

Perfil não perde mais dados — agora de verdade. A v0.16.5 tentou fechar o bug de "salvo o perfil, fecho e reabro, os dados somem" mas só cobriu parte do buraco. Usuário reportou que continuava acontecendo. Causa-raiz que faltava: Firestore set({merge:true}) preserva valores existentes apenas quando o campo no payload é undefined — strings vazias ("") e arrays vazios ([]) ainda sobrescrevem. E o saveUserProfile em auth.js escrevia cruamente o que estava no form pra currentUser (só name tinha fallback). Se o form estava vazio por qualquer motivo — race condition, dropdown não-hidratado, race entre login e populate do modal — "" / [] iam direto pra currentUser, daí pro payload do save, daí pro Firestore, clobber completo. Uma vez clobbado, loadUserProfile tem guarda if (profile.city) que ignora strings vazias na leitura → currentUser.city fica undefined → populate renderiza vazio → próximo save repete o clobber → estado "vazio grudento" para sempre. Fix em duas camadas: (1) saveUserProfile em auth.js: cada campo opcional agora tem a mesma guarda que name já tinha — se form está vazio E currentUser já tem valor, preserva o valor existente. Cobre gender, birthDate, city, phone, defaultCategory, preferredCeps, preferredSports, preferredLocations. Booleans e campos com default explícito na UI (acceptFriendRequests, notifyPlatform/Email, notifyLevel, phoneCountry, toggles de presença) continuam sendo escritos sempre — eles têm valor certo no form sempre que o modal abre. (2) saveUserProfileToFirestore em store.js — defesa em profundidade: mesmo se currentUser conseguir chegar com "" / [] em algum campo opcional por outro caminho, o payload antes do set() agora remove strings vazias e arrays vazios para 8 campos opcionais conhecidos. Firestore nunca mais recebe "" pra city, gender, etc. Também adicionei console.log('[Profile Save]', uid, 'fields persisted:', ...) — se ainda acontecer, o console mostra exatamente quais campos foram gravados em cada save, transformando silent failure em loud failure. Trade-off aceito: o usuário não consegue "apagar" um campo do perfil simplesmente esvaziando o input — tem que digitar um valor novo. Na prática ele não quer apagar: reportou que dados sumindo é confuso. Regra cristalizada pra memória: toda gravação de perfil em Firestore com merge:true deve strip undefined + strings vazias + arrays vazios antes do set(), e toda rotina de save que copia de form pra currentUser deve ter fallback pra não escrever vazio em cima de valor real.

v0.16.5-alpha (Abril 2026)

Perfil não perde mais dados entre sessões. Usuário reportou: "estou mudando coisas no perfil e salvando, mas sempre que encerro o app e abro novamente as informações que coloquei somem". Três bugs compondo um único sintoma foram encontrados e corrigidos. (1) Race condition entre login e save: após o login Google, simulateLoginSuccess seta AppStore.currentUser = {uid, email, displayName, photoURL} (só os básicos do Google) e dispara loadUserProfile(uid) de forma assíncrona pra mergear os campos salvos (gender, city, preferredSports, notifyLevel, etc.). Na janela de ~300-500ms entre os dois, se o usuário abria o modal de perfil e clicava Salvar, o form lia campos vazios, a rotina de save escrevia string vazia/array vazio em currentUser, e saveUserProfileToFirestore persistia isso com merge: true — sobrescrevendo os dados que estavam lá. Fix: _openMyProfileModal agora é async e faz await loadUserProfile(uid) antes de permitir edição, re-populando o form quando o merge chega. (2) Configurações de presença nunca foram persistidas: o save do perfil setava currentUser.presenceVisibility, presenceMuteDays, presenceMuteUntil e presenceAutoCheckin, mas saveUserProfileToFirestore (em store.js) não incluía esses 4 campos no payload. Efeito: a configuração funcionava em memória durante a sessão mas sumia ao fechar o app porque nunca chegou ao Firestore, e o loadUserProfile também não fazia merge deles. Fix: ambos os métodos agora tratam os 4 campos explicitamente. (3) Lista de amigos podia ser apagada: o payload do save incluía friends: user.friends || [] — se o loadUserProfile ainda não tinha landado na hora do save, o fallback [] sobrescrevia a lista de amigos no Firestore. Amigos são gerenciados por fluxos dedicados (sendFriendRequest, acceptFriendRequest, removeFriend) usando arrayUnion/arrayRemove, e nunca deveriam ser escritos pelo save genérico do perfil. Fix: campos friends, friendRequestsSent e friendRequestsReceived removidos do payload de save. Defense-in-depth extra: helper que remove chaves undefined do payload antes de mandar pro Firestore, garantindo que campos que não foram carregados em memória nunca sejam escritos como string vazia. Regra para memória futura: toda gravação de perfil deve filtrar undefined antes do set() com merge:true — Firestore merge não protege contra strings vazias sobrescrevendo valores reais.

v0.16.4-alpha (Abril 2026)

Place: modalidades em pills multi-select + seção "Locais preferidos" do perfil. Três mudanças na tela #place que facilitam filtrar e achar locais relevantes primeiro. (1) Modalidades viraram pills clicáveis não-excludentes: no lugar do dropdown  que só aceitava 1 modalidade por vez, agora é uma linha de botões-pill (Beach Tennis, Pickleball, Tênis, Tênis de Mesa, Padel, Vôlei de Praia, Futevôlei) — toque pra ativar, toque de novo pra desativar. Pode selecionar 1, várias ou todas. Sem pill ativa = todas as modalidades (comportamento equivalente à opção "Todas" do dropdown antigo). Feedback visual imediato: pill selecionada vira gradiente índigo com glow sutil. Estado persistido em localStorage com nova chave sports[]; migração automática do sport singular antigo seeda o array com a escolha prévia do usuário. (2) Nova seção "⭐ Locais preferidos" logo abaixo do campo de busca, mostrando os locais que o usuário marcou como preferidos no perfil. Cada preferido é resolvido contra a lista de registrados — se houver match (por placeId ou nome), aparece como card cadastrado completo (clicável → ficha com quadras, ratings, etc.). Se não houver match, aparece como card simples que abre no Google Maps. (3) Ordem das seções reorganizada: Preferidos → Registrados na plataforma → Sugestões do Google. Locais preferidos que também estão registrados são removidos da seção "Registrados" pra não duplicar. Locais preferidos que batem com placeId de uma sugestão do Google também são removidos de lá. A busca do Google passou a aceitar array de modalidades — quando múltiplas pills estão ativas, cada uma vira um termo de busca paralelo (merge por placeId), cobrindo clubes multi-esporte melhor que uma query única. Custo: mais API calls quando muitas pills estão ativas (5 sports selecionados = 9 termos totais), mas refresh é debounced e dentro do free tier.v0.16.3-alpha (Abril 2026)Botão "Place" unifica Locais + Presença numa só ação. Usuário pediu pra simplificar: em vez de dois botões separados na dashboard (🏟️ Locais e 📡 Presença), um botão único 📍 Place que cobre as duas funcionalidades — descobrir lugares para jogar e marcar presença neles. Dica do botão: "Procure lugares para seus jogos e marque presença". Mudanças: (1) Linha hero da dashboard reorganizada em 3 botões lado-a-lado na ordem solicitada ⚡ Partida Casual → 🏆 Novo Torneio → 📍 Place (azul cyan / azul escuro / dourado). Cada um com ícone grande em cima + label embaixo, min-height:64px, flex:1 pra dividir igual. (2) Linha secundária limpou btn-venues e btn-presence — agora só Convidar / Pro / Apoie. (3) Welcome card (usuários novos) passou de 2 botões (Locais/Presença) pra 1 botão Place, layout 2×2: Casual → Novo Torneio → Place → Encontrar amigos. Texto descritivo atualizado: "descobre quadras próximas e marca presença". (4) Router ganhou alias case 'place': fallthrough pra case 'venues': — #place é a rota oficial do botão novo; #venues continua funcionando pra deep-links antigos (email, notificações, bookmarks) sem quebrar. A view renderizada é a mesma (renderVenues); a presença é acessada dentro da ficha de cada local (via "Estou aqui agora" / "Planejar ida", lógica da v0.16.1). Rationale: os dois botões tinham viagens de contexto sobrepostas — usuário que quer marcar presença quase sempre quer ver o local primeiro, e quem busca local geralmente quer declarar presença ali. Juntar reforça o nome do app ("scoreplace"), tira fricção e libera espaço visual na dashboard.v0.16.2-alpha (Abril 2026)Sugestões do Google agora encontram venues privadas próximas de verdade. Usuário reportou (com screenshot) que em #venues na zona sul de São Paulo a lista "Sugestões do Google" mostrava apenas venues com "Arena" no nome (Arena BTG Pactual 2.9km, Arena Ace 9.3km, Arena Ibirapuera 9.5km…) e ignorava clubes mais próximos como Play Tennis Morumbi, AB Academia de Tênis e Arena Morumbi — todos a poucas quadras de casa. Causa-raiz: a busca usava uma única Place.searchByText com query conjuntiva longa ("quadra esportiva clube arena tênis padel beach tennis pickleball" + label da localização). O Google interpreta textos longos como match conjuntivo ranqueado por relevância — venues cujo nome não contém "arena"/"quadra" ficavam no fundo da lista ou sumiam, mesmo estando muito mais próximos que os que apareciam. Correção: _loadGoogleNearby agora roda queries paralelas por termo (beach tennis, padel, tênis, pickleball, vôlei de praia, futevôlei, tênis de mesa, badminton, squash, academia de tênis, escola de tênis, arena esportiva, clube esportivo, quadra de tênis, quadra de padel, quadra de beach tennis — 16 termos no modo sem filtro, 5 com modalidade selecionada). Cada query é curta e focada, o Google indexa bem cada termo em PT-BR. Merge por placeId remove overlap, dedup com registered venues via nome/endereço, sort final por distância. state.location não é mais anexado ao textQuery — locationBias já resolve geografia, e label textual ("Minha localização atual") poluía matching. Custo: ~16 API calls por refresh em vez de 1, mas refresh é debounced + só roda em mudança real de filtro → dentro do free tier do Places API. Agora academias de tênis, escolas, clubes e quadras privadas próximas aparecem sem precisar estar "Arena ____" no nome.v0.16.1-alpha (Abril 2026)Ficha do local com cabeçalho padrão + cancelar presença + avatares legíveis + dashboard sincronizada. Quatro bugs na ficha do local (abertura a partir do mapa/descoberta), reportados juntos por screenshot. (1) Cabeçalho diferente das outras telas: o overlay abria com backdrop translúcido que deixava o .sticky-back-header da página de fundo vazar por baixo, enquanto o modal tinha seu próprio header custom — resultado: duplicação visual e ausência do topbar com logo+hamburger. Overlay trocado pra backdrop opaco (background: var(--bg-dark)) começando em top: 60px — agora o topbar permanece visível e fixo acima. Header interno migrado pra _renderBackHeader (padrão de todas as outras views) com Voltar à esquerda + nome do local no centro + hamburger à direita, igual dashboard/torneios/perfil. CSS adicional com body.venue-detail-open escondendo o back-header da página de fundo como defense-in-depth. (2) Botões "Estou aqui agora" e "Planejar ida" sem como cancelar: após check-in, o botão ficava disabled como "✅ Presença registrada" — sem saída se o usuário mudasse de ideia ou errasse o local. Lógica reescrita: slot dinâmico #venue-presence-btns-slot hidratado por _hydratePresenceButtonsForVenue(v), que consulta PresenceDB.loadMyActive(uid) e decide o que renderizar. Se não há presença ativa aqui, mostra botões verdes originais; se já tem check-in/plano ativo neste venue, mostra ❌ Cancelar presença / ❌ Cancelar plano em vermelho com confirmação. Cancelar re-hidrata tudo e restaura os botões originais. (3) Avatares distorcidos e sem nome em "Agora no local": o bloco renderizava chips sobrepostos (margin-left: -6px) com o nome só no title attribute — no mobile não há hover, então o nome nunca aparecia. Substituído por chips individuais (avatar 28×28 + nome visível), com glow verde pra "Você" e âmbar pros amigos. Sem overlap, sem ambiguidade. (4) Presença não refletia no widget da dashboard: check-in inline na ficha do local não disparava atualização do widget "Sua presença ativa" na dashboard, exigindo refresh manual. Toda ação de criar/cancelar presença agora chama window._hydrateMyActivePresenceWidget(), que re-renderiza as pills instantaneamente. Regra para memória futura: qualquer fluxo que cria/cancela presença fora da view principal (#presence) deve notificar explicitamente o widget da dashboard — não basta o onSnapshot pegar, porque o widget renderiza uma vez só no render(). Versão: v0.16.1-alpha (bump major-minor pra marcar saída do ciclo 0.15 focado em venue-polish).v0.15.102-alpha (Abril 2026)Vôlei de Praia e Futevôlei entram como modalidades. Dois novos esportes cadastráveis em torneios e locais, ambos sempre em duplas (dupla vs dupla, como Beach Tennis). Pontuação oficial implementada: Vôlei de Praia (regra FIVB 2026) — best of 3, sets 1 e 2 vão até 21 pts, set decisivo até 15 pts, sempre com margem mínima de 2 pts; Futevôlei (regra oficial 2025) — best of 3, sets 1 e 2 vão até 18 pts, set decisivo até 15 pts, margem mínima de 2 pts. Configuração _sportScoringDefaults usa o modelo GSM existente (type:'sets', countingType:'numeric', advantageRule:true, superTiebreak:true) — rally point encodado sem precisar de novo tipo. Padrão de dupla (_sportTeamDefaults) e paletas de cores dos logos (sportPalettes) em create-tournament.js também atualizados. Disponíveis nos pickers: quick-create (main.js), full-create (create-tournament.js), casual match (bracket-ui.js), ícones mapeados em dashboard/tournaments/venues/venue-owner/presence/landing. Esportes com times de mais de 2 jogadores (vôlei indoor, basquete, futsal, futebol, handebol) ficaram de fora por enquanto — o app hoje só suporta modalidades 1v1 e 2v2. Limpeza completa em todos os ícones e SPORTS arrays: o que restou são só Beach Tennis, Pickleball, Tênis, Tênis de Mesa, Padel, Squash, Badminton, Vôlei de Praia e Futevôlei. Entradas antigas de vôlei indoor/basquete/futebol/futsal/handebol foram retiradas dos resolvers (bracket-ui.js, venues.js, venue-owner.js, presence.js, dashboard.js, tournaments.js, landing.js). Ordem de match importante: futevôlei sempre verificado antes de qualquer match contendo "vôlei" — "futevôlei" contém "vôlei" como substring, então a ordem inversa pegava o ícone errado.v0.15.101-alpha (Abril 2026)Quadras públicas não podem mais ser reivindicadas. A lógica de acesso do local agora define quem pode reivindicar: quadras públicas (praias, praças, parques — acesso livre à população) são de domínio público e não fazem sentido ter proprietário declarado; quadras condominiais (restritas a sócios/condôminos) e privadas comerciais (cobrança por uso) continuam reivindicáveis normalmente pelo responsável. UI esconde o botão 🏢 Reivindicar em venues públicas (accessPolicy === 'public'), e o fluxo de edição do proprietário (_venueOwnerEditExisting em venue-owner.js) ganhou guarda de segundo nível: se alguém chamar a função direto (via console ou link antigo) num venue público, recebe aviso "Local público — sem dono" e o formulário não abre. Edição comunitária (botão ✏️ Editar na ficha do local) continua disponível pra correções de endereço/horário/descrição em qualquer venue sem dono — inclusive nos públicos — preservando o espírito colaborativo do cadastro.v0.15.100-alpha (Abril 2026)Lista de espera reaparece entre os inscritos + substituição W.O. propaga pro parceiro. Dois bugs reportados juntos via screenshot do painel de check-in. (1) Lista de espera invisível na lista principal: desde uma regressão recente, participantes da lista de espera só apareciam na seção própria "Lista de Espera", e não mais intercalados alfabeticamente entre os inscritos (que facilita muito a organização do check-in presencial). Causa: em participants.js:511 o array standbyParts só lia t.standbyParticipants, ignorando t.waitlist. Padrão de merge com dedup por nome (mesmo já usado em _declareAbsent, _autoSubstituteWO e em bracket.js) aplicado. Agora reaparecem com badge "Lista de Espera" ao lado do nome, ordenados alfabeticamente com todos os outros. (2) Card do parceiro não refletia novo time após W.O. individual: quando Bot 04 levava W.O. e Rodrigo (da lista de espera) assumia a posição, o card do Bot 05 (parceiro remanescente) continuava mostrando "Bot 05 / Bot 04" em vez de "Bot 05 / Rodrigo". Causa: em participants.js:_declareAbsent (branch de W.O. individual), a propagação do novo nome do time era feita apenas em t.matches via forEach — rounds/groups/formatos Liga/Suíço/Rei-Rainha ficavam com referências obsoletas. Fix usa _collectAllMatches(t) (padrão canônico) pra iterar todos os match objects, atualiza p1/p2 em todas as estruturas, e também toca team1[]/team2[] (formato Rei/Rainha). Adicionalmente, .participants[] aninhado (quando existe no objeto de time) tem o sub-objeto do ausente atualizado com displayName/name/uid/photoURL/email do substituto, pra que helpers como _buildMatchPlayersList em bracket-ui.js não continuem achando o jogador ausente. Mesma melhoria aplicada em _autoSubstituteWO (bracket-ui.js) pra manter consistência entre os dois caminhos de substituição.v0.15.99-alpha (Abril 2026)Perfil nunca mais some depois de reinstalar o app. Usuário desinstalou o PWA do dock, reinstalou via Safari, e ao abrir o perfil viu os campos vazios — como se os dados tivessem sido apagados. Não eram: o Firestore (users/{uid}) continua com tudo intacto (nome, gênero, data de nascimento, cidade, esportes, telefone, preferências). O problema era uma race condition no fluxo de login: em simulateLoginSuccess() (auth.js), AppStore.currentUser é populado com dados básicos do Google (uid, email, displayName, photoURL) ANTES de loadUserProfile(uid) fazer o merge dos campos salvos. Na janela de ~300-500ms entre esses dois passos, se o usuário clicasse no avatar pra abrir o perfil, os campos extras apareciam em branco. Na primeira instalação do PWA ou em reinstall, o cache do localStorage é zerado, então não havia fallback — bastava clicar rápido. Correção: _openMyProfileModal() agora roda um re-fetch do Firestore em paralelo ao abrir o modal. Se o merge já aconteceu, a segunda leitura é idempotente (custo: 1 doc read barato); se ainda não aconteceu, os campos se auto-preenchem assim que a rede responde. Sem spinner, sem delay visível — o modal abre snappy com o que tem e completa em segundo plano. Regra para memória futura: qualquer modal que lê AppStore.currentUser logo após login deve disparar um loadUserProfile como safety net — listener de snapshot em startProfileListener só sincroniza tema/casual/amigos, não os campos principais do perfil.v0.15.98-alpha (Abril 2026)Pódio do topbar em 48px. 36px ainda ficava tímido no espaço disponível. Subido pra 48px — dobro do tamanho original (24px) e próximo do teto do topbar (min-height: 60px + padding: 0.5rem = ~44px úteis, mas o overflow: visible permite 48px sem cortar).v0.15.97-alpha (Abril 2026)Pódio do topbar maior. O SVG do pódio estava sendo renderizado em 24×24 porque .page-title svg { width: 24px !important } em layout.css sobrescrevia o atributo inline. Aumentado pra 36×36 — proporcional ao H1 de 1.4rem, aproveita o espaço vertical do topbar. Adicionado flex-shrink: 0 pra garantir que não encolhe em viewports estreitos.v0.15.96-alpha (Abril 2026)Pódio no topbar também. Completa a v0.15.95: o ícone inline do topbar continuava sendo o SVG antigo de troféu (herdava stroke: var(--primary-color)). Agora virou o mesmo pódio compacto 24×24 com prata/ouro/bronze + estrela — consistente com o ícone PWA, com a landing e com o novo logo da marca. Cores fixas de medalha funcionam em todos os 4 temas (Noturno, Claro, Por do Sol, Oceano) sem depender de variável CSS.v0.15.95-alpha (Abril 2026)Nova identidade visual: pódio ouro/prata/bronze. Os ícones do app (Chrome/Safari "adicionar à tela inicial") trocaram o S amarelo em quadrado azul pelo pódio com estrela sobre o 1º lugar. Arquivos: icons/icon-192.svg e icons/icon-512.svg reescritos com fundo escuro + pódio prata/ouro/bronze (cores universais de medalha — funcionam em qualquer wallpaper do SO, claro ou escuro). Novos assets pro uso no app: icons/logo-wordmark.svg (400×120, texto em currentColor pra herdar a cor do tema ativo via CSS — Noturno, Claro, Por do Sol, Oceano) e icons/logo-podium.svg (só o símbolo, pra combinar com texto CSS que já respeita tema). A landing page trocou o emoji 🏆 pelo pódio SVG com drop-shadow âmbar suave. Importante: usuários que já instalaram o app no iOS/Android continuam vendo o ícone antigo até reinstalar — é limitação do cache de ícones do SO, não do nosso código. Novos installs pegam o pódio direto.v0.15.94-alpha (Abril 2026)Página de local: cabeçalho padronizado + Editar comunitário + Planejar ida corrigido. Quatro fixes numa leva, todos direcionados pelo feedback "isso foi pedido antes e ninguém fez": (1) Voltar substitui Fechar no canto superior esquerdo, mesmo padrão de todas as outras views do app. (2) Reivindicar como dono saiu do corpo da ficha e foi para o cabeçalho (direita), abreviado para "🏢 Reivindicar" — fica perto do botão de Editar e libera espaço vertical. (3) Novo botão "✏️ Editar" permite que qualquer pessoa logada atualize informações do local (nome, endereço, horário, descrição, faixa de preço, acesso, contatos) quando o local não tem dono reivindicado; cabeçalho troca para ✕ Cancelar + título ✏️ Editando + 💾 Salvar. Cada edição grava um entry em updateHistory[] com {uid, userName, timestamp, fields[]} — mudanças só aparecem se forem de fato diferentes do baseline. Histórico público renderizado como <details> colapsável acima do corpo da ficha, formato: "📝 Cadastrado por X · data" ou "✏️ Atualizado por Y · data · nome, endereço". (4) Planejar ida corrigido em definitivo: o bug de abrir diálogo de plano para "Paineiras" quando clicado em "MatchBall" era causado por _venuesQuickPlan navegar para #presence e depender de state.venue da outra view via sessionStorage — timing de hidratação ora pegava o local certo, ora não. Agora o overlay de plano é inline: modal próprio (#venue-plan-overlay, z-index 10030 acima do detail 10010) que lê o venue carregado no contexto atual, salva presence via PresenceDB.savePresence, re-hidrata o slot de movimento sem navegação, notifica amigos. Nunca mais cruza views para planejar.v0.15.93-alpha (Abril 2026)W.O. encontra substituto em t.waitlist (não só t.standbyParticipants). Causa-raiz pela qual v0.15.92 não fechou o bug: _declareAbsent em participants.js lia apenas t.standbyParticipants para procurar substituto, mas _autoSubstituteWO (bracket-ui.js) e o painel de Lista de Espera (bracket.js) já mesclavam ambas as fontes (standbyParticipants[] + waitlist[], dedup por nome). Em torneios onde o jogador está em t.waitlist (fluxo de inscrição com lotação cheia), o confirm handler nunca achava o Rodrigo presente → caía no fallback "marca ausente e aguarda substituto", mesmo com Rodrigo já check-in. Agora _declareAbsent usa o mesmo padrão de merge + helper _removeFromWaitlists(name) que remove o substituto da fonte correta. Preview-verified com 4 cenários: Rodrigo só em waitlist ✓, só em standbyParticipants ✓, em ambos (dedup) ✓, em waitlist mas ausente (fallback correto) ✓.v0.15.92-alpha (Abril 2026)Substituição W.O. completa quando o substituto chega depois. Se o organizador declarou W.O. sem que o próximo da Lista de Espera estivesse presente, o jogador ausente ficava parado no time e o jogo da chave nunca era atualizado — mesmo que o substituto fosse marcado Presente mais tarde. Agora _toggleCheckIn detecta o cenário (jogador que acabou de chegar está na lista de espera + existe ausente pendente em jogo não decidido) e dispara automaticamente o fluxo _autoSubstituteWO com confirmação explicativa ("W.O.: Bot 36, Parceiro: Bot 24 permanece, Substituto: Rodrigo Barth, Novo time: Rodrigo Barth / Bot 24"). Preview-verified com 5 cenários: cenário positivo substitui corretamente; toggle off, jogador titular, sem ausente pendente e jogo já decidido não disparam nada.v0.15.91-alpha (Abril 2026)Cabeçalho de inscritos: espaço elegante entre Voltar e os filtros. Na tela de inscritos com check-in ativo, o extraStyle: padding-bottom:0 do _renderBackHeader deixava a linha de filtros (Todos/Presentes/Ausentes/Aguardando) colada no botão Voltar. Adicionado margin-top:8px no container dos filtros — mesmo gap que o flex-wrap já aplicava entre linhas dos próprios filtros, agora também acima deles. Puro visual, zero efeito funcional.v0.15.90-alpha (Abril 2026)W.O. unificado: sempre tenta substituir, botão "Preencher" do topo removido. Registrar W.O. individual em time agora mostra sempre o mesmo diálogo ("O próximo da lista de espera substituirá apenas {jogador}" + botão Substituir Individual), independentemente de ser o primeiro ou o N-ésimo W.O. do torneio. Se houver alguém presente na lista de espera, substitui; se não houver, marca ausente e aguarda substituto — mesmo efeito, UX consistente. O botão verde 🔄 Preencher que aparecia no topo da Lista de Espera foi removido — a operação acontece toda pelo W.O. direto no card do jogador.v0.15.89-alpha (Abril 2026)Painel de resolução não é mais apagado por re-render em tempo real. Causa-raiz do "Painel removido (async)" (a toast da v0.15.88 entregou a pista): o próprio showUnifiedResolutionPanel grava t.status='closed' no Firestore ao abrir, o onSnapshot dispara _softRefreshView → initRouter() → _dismissAllOverlays(), e a varredura genérica (tudo que é position:fixed com z > 101 cobrindo a viewport) apaga o painel em ~50ms. _softRefreshView já deferia re-render quando havia .modal-overlay.active ou #qr-modal-overlay aberto, mas não conhecia os painéis de resolução. Agora também espera por #unified-resolution-panel, #groups-config-panel, #remainder-resolution-panel e #removal-subchoice-panel. Verificado em preview com N=7, teamSize=2 (3 times + 1 resto): painel sobrevive ao soft-refresh simulado.v0.15.88-alpha (Abril 2026)Locais cadastrados voltaram para a descoberta + observabilidade mais granular em Encerrar Inscrições. (1) Mesmo com a correção da v0.15.87 (filtro de sport client-side com wildcard), os locais continuavam não aparecendo entre Minha localização atual e Sugestões do Google. Causa-raiz: o filtro de minCourts: 1 (default silencioso do state) excluía venues sem o campo courtCount — e todos os cadastros recentes (v0.15.51+) gravam courts[] como array, mas nem sempre o contador denormalizado. Agora o filtro aceita courts[].length como fallback para courtCount, e venues sem nenhuma das duas coisas (cadastro inicial sem quadras) passam como wildcard — mesmo princípio do filtro de sport. (2) Observabilidade de Encerrar Inscrições expandida para pinpoint stale-cache vs bug real: o toast agora embute a versão (v=0.15.88) — se o usuário voltar a relatar falha com uma versão antiga, sabemos que é cache do navegador. Check síncrono e assíncrono: se o painel não aparece imediatamente após a chamada, toast "Painel não criado (sync)"; se aparece e é removido depois, toast "Painel removido (async)". Dois diagnósticos distintos, duas causas-raiz diferentes.v0.15.87-alpha (Abril 2026)Três bugs encontrados via observabilidade da v0.15.86. (1) O próprio fallback Painel não abriu da v0.15.86 tinha um typo: buscava #remainder-panel, mas o ID real do overlay é #remainder-resolution-panel. Em caso de resto > 0, o painel abria corretamente mas o toast disparava falso-positivo. Corrigido. (2) Notificação de Planejar ida e Check-in mostrava "undefined" no lugar do esporte ("vai jogar undefined em X"). O payload usa sports[] (array, plural), mas a mensagem lia payload.sport (singular, inexistente). Agora junta os esportes com "/" (ex: "Beach Tennis/Tênis") ou cai em "algo"/"agora" se vazio. Mesma correção no throttle key do check-in. (3) Locais cadastrados sem quadras não apareciam na descoberta: o filtro server-side where(sports, array-contains) excluía venues com sports[] vazio (caso comum de cadastro inicial, antes de registrar quadras). Movido o filtro de esporte para client-side com regra wildcard: venues sem sports[] declarado passam como coringa; venues com sports[] precisam incluir o esporte filtrado.v0.15.86-alpha (Abril 2026)Encerrar Inscrições nunca mais falha em silêncio. Relatos recorrentes de que o botão Encerrar Inscrições em torneios Eliminatórios não mostrava o painel de resolução (resto, potência de 2, ímpar, times incompletos) em certos casos — mesmo com Sortear funcionando. Investigação confirmou que a lógica da v0.15.79/81 está correta para todos os formatos e contagens testadas. Para acabar com a zona cinzenta, agora o handler: (1) envelopa _diagnoseAll em try/catch — se um participante mal-formado quebrar o diagnóstico, surge um toast "Falha no diagnóstico" em vez de travar silenciosamente; (2) envelopa showUnifiedResolutionPanel em try/catch — se a função lançar ou não estiver definida (cache stale), surge um toast "Erro ao abrir painel"; (3) após disparar o painel, verifica depois de 120ms se o overlay apareceu no DOM — se não apareceu, surge um toast "Painel não abriu" com o diagnóstico completo (fmt, teams, resto, pot2, ímpar, incompletos). Se o usuário voltar a relatar o problema, o toast aponta exatamente a causa-raiz.v0.15.85-alpha (Abril 2026)Cadastrar local direto da descoberta. Na view Locais (#venues), quando o usuário escreve o nome/endereço e seleciona uma sugestão do Google que ainda não está cadastrada no scoreplace, o card de detalhe mostra agora um botão + Cadastrar. Um tap leva ao Meus locais (#my-venues) com o local já pré-preenchido (nome, endereço, coordenadas, placeId) — sem precisar re-buscar o mesmo endereço. Se por acaso outro usuário cadastrou o mesmo placeId no intervalo, o formulário cai automaticamente no modo edição colaborativa.v0.15.84-alpha (Abril 2026)Presença: fim real da duplicata visual (onSnapshot é a única fonte de verdade). Depois do in-flight registry da v0.15.83 garantir 1 doc único no Firestore, a duplicata visual continuava aparecendo no Estou aqui agora e Planejar ida. Causa-raiz encontrada em presence.js: o onSnapshot da coleção rebuilda state.myActive/state.presences do Firestore a cada mudança, mas os handlers _presenceCheckIn/_presenceConfirmPlan também faziam state.myActive.push(payload) + state.presences.push(payload) dentro do .then(). Quando o snapshot chegava ANTES do .then (race comum), o array ficava com 2 cópias do mesmo registro. Removidos os pushes manuais — o listener do Firestore agora é única fonte de verdade. Verificado: 1 único card por check-in/plano.v0.15.83-alpha (Abril 2026)Presença: in-flight registry em PresenceDB (fim do double-tap duplicado). Em v0.15.80/81 tentamos matar o bug de duplicata primeiro com flag síncrono em presence.js e depois com query de dedup em PresenceDB.savePresence. Mas a query sozinha tem um race clássico — duas chamadas concorrentes ambas consultam ANTES de qualquer add() completar, ambas veem "não tem", ambas inserem. Implementado agora um in-flight registry síncrono no próprio PresenceDB: chamadas concorrentes com a mesma chave lógica (uid+placeId+type+sports+janela) reusam o mesmo Promise em vez de disparar outro add(). Independe do caminho (presence.js, venues.js, presence-geo.js) e do modelo de dados no state. Verificado: 2 chamadas simultâneas → 1 add().v0.15.82-alpha (Abril 2026)Percentuais nas estatísticas do usuário. Cada número em Desempenho agora mostra o percentual entre parênteses logo abaixo do valor absoluto. Em Derrotas/Vitórias, Sets, Games, Pontos, Tiebreaks o % é dentro da mesma fonte (torneio 🏆 ou casual ⚡) — ex: com 0 derrotas e 3 vitórias em torneios, mostra "0 (0%)" e "3 (100%)"; 2 derrotas e 8 vitórias em casuais → "2 (20%)" e "8 (80%)". Linhas de média e mín/máx (Pontos TB Médios, TB Vencidos, TB Perdidos) não recebem % porque o par não é somável.v0.15.81-alpha (Abril 2026)Dedup server-side de presença + diagnóstico de Encerrar Inscrições. (1) Presença duplicada persistente. O guard síncrono da v0.15.80 só protegia os handlers em presence.js, mas check-ins também são criados por venues.js (modal do local) e presence-geo.js (auto GPS) — cada um podia gerar uma duplicata antes do state.myActive hidratar. Movemos o dedup para dentro de PresenceDB.savePresence: antes de fazer add(), consulta Firestore por presenças ativas do mesmo uid com placeId/type iguais, sports sobrepostos (e janela de tempo sobreposta no caso de plan). Se encontra, retorna o id existente em vez de criar um novo doc. Protege double-tap, multi-tab, multi-codepath e race do cache. (2) Diagnóstico em Encerrar Inscrições. Quando o painel não abrir como esperado, o console mostra agora [Encerrar Inscrições] diag {...} com format, classificação, e todos os campos do _diagnoseAll (effectiveTeams, remainder, isOdd, isPowerOf2, hasIssues, hasRelevantIssues). Permite identificar rapidamente se é drift de format string, diag vazio ou classificação errada.v0.15.80-alpha (Abril 2026)Presença sem duplicidade + #venues sempre pinado. Dois fixes observados em produção: (1) Estou aqui agora e Planejar ida criavam dois docs idênticos num double-tap rápido — o dup-check lia state.myActive antes do push, que só ocorre no .then() do save. Adicionado flag síncrono (state._savingCheckin / state._savingPlan) que bloqueia a segunda chamada enquanto a primeira está em voo; plan também ganhou dup-check contra planos no mesmo local com sports/horário sobrepostos. (2) Em #venues, após a primeira sessão a flag centerFromGps persistida impedia o auto-GPS nas entradas seguintes — o pin verde sumia até um click manual em 📍. Agora o auto-GPS dispara em toda entrada a menos que o usuário tenha digitado um endereço custom no campo.v0.15.79-alpha (Abril 2026)Encerrar Inscrições roda diagnóstico em qualquer formato não-Liga/Suíço. O botão "Encerrar Inscrições" do organizador agora dispara o painel unificado de resolução (potência de 2, número ímpar, times incompletos, resto) para Eliminatórias, Dupla Eliminatória, Rei/Rainha e qualquer string de formato legada/com drift — antes só o botão Sortear checava, e a classificação por igualdade estrita (format === 'Eliminatórias Simples') deixava passar formatos com variação de acentuação/pluralização. Agora a classificação é por exclusão: Liga/Suíço ignoram potência de 2 (BYEs naturais); Grupos tem painel próprio; todo o resto cai no check completo — espelhando a lógica já usada por showUnifiedResolutionPanel.v0.15.78-alpha (Abril 2026)Menu empurra conteúdo também em overlays. Complementa v0.15.77: em Novo Torneio, Partida Casual e modais afins, uma regra CSS com !important (suprimia o spacer padrão de 50px) estava anulando o margin-top inline que o _reflowChrome calcula quando o dropdown abre. Trocamos element.style.marginTop = ... por setProperty(..., 'important') para o valor dinâmico vencer, preservando o padrão 0 quando o menu está fechado.v0.15.77-alpha (Abril 2026)Menu empurra conteúdo em toda página. Completa a correção de v0.15.75: o hamburger aberto agora empurra o conteúdo para baixo de forma consistente em TODAS as páginas, inclusive no dashboard. A contagem de back-headers visíveis (_reflowChrome) ignora os que estão dentro de modais inativos — eles permanecem no DOM via opacity:0 + pointer-events:none e por isso falsavam a condição, impedindo o paddingTop do view-container em páginas sem overlay.v0.15.76-alpha (Abril 2026)Lista de Espera restaurada. Ajuste de escopo: o painel separado "Lista de Espera" continua visível na view de presença (traz o botão Preencher, contato, ordem de chegada). Os membros também aparecem na lista principal em ordem alfabética com rótulo âmbar — facilita só localizar nomes na lista única sem eliminar a ferramenta da lista de espera.v0.15.75-alpha (Abril 2026)Hamburger em todas as páginas + lista de espera integrada. (1) _reflowChrome: o modal #modal-quick-create é display:flex permanente com opacity:0 quando fechado (não display:none), então sua back-header latchava como staticBH em TODAS as páginas normais e o dropdown era posicionado em top:0px (atrás da topbar). Fix: staticBH só conta se o ancestor .modal-overlay tiver classe .active. Dashboard, Novo Torneio, Partida Casual todos funcionam agora. (2) Painel separado "Lista de Espera" removido da view de presença — standby já aparece na lista principal em ordem alfabética com rótulo "Lista de Espera" em âmbar. Uma só lista, uma só procura. O painel continua no bracket (onde o contexto é diferente).v0.15.74-alpha (Abril 2026)Fix hamburger + W.O. normalização de nomes. (1) _reflowChrome: correção crítica — o modal #modal-quick-create existe no DOM permanentemente com position:static mesmo quando invisível, fazendo getBoundingClientRect() retornar zeros e o dropdown aparecer em top:0px (atrás da topbar). Agora o staticBH ignora elementos com rect zero (display:none). Restaura hamburger no dashboard e nas páginas normais. (2) _declareAbsent: normalização do separador de duplas — times salvos como "A/B" mas partidas armazenam "A / B" (com espaços), causando matchEntry = null e o diálogo de substituição falhar silenciosamente. Agora ambos são normalizados via replace(/\s*\/\s*/g, '/') antes da comparação.v0.15.73-alpha (Abril 2026)Hamburger empurra conteúdo em todos os overlays + fix W.O. (1) _reflowChrome: para overlays com back-header static (Novo Torneio, Partida Casual), o dropdown agora é posicionado na borda inferior do back-header real (getBoundingClientRect), não em viewport+topbarH fixo — resolve o overlay que aparecia longe do cabeçalho no modal ou sobrepunha o conteúdo. (2) participants.js: botão W.O. sempre usa _declareAbsent() para participantes ativos, independente de ind.matchNum — remove a rota para _markAbsent() silencioso que causava o padrão diferente no primeiro W.O. Adicionado fallback else em _declareAbsent para o caso de nenhum jogo encontrado.v0.15.72-alpha (Abril 2026)Convidar e Apoie viram páginas reais. Antes abriam como card flutuante sobre a tela atual (padrão inventado). Agora navegam via hash routing (#invite, #support) e renderizam no view-container como todas as demais páginas — cabeçalho padrão com Voltar + hamburger, conteúdo que empurra o menu, comportamento idêntico a Locais, Presença etc.v0.15.71-alpha (Abril 2026)Cabeçalho padrão unificado + hamburger empurra conteúdo. Todos os overlays/modais (Partida Casual, Novo Torneio, Convidar QR, Apoie) agora usam _renderBackHeader centralizado com classe sticky-back-header. _reflowChrome atualizado: distingue back-headers fixed (páginas normais) de static (dentro de overlays) e empurra o conteúdo correto em cada contexto. Dashboard: quando o menu abre, o view-container recebe paddingTop igual à altura do dropdown — sem sobreposição. QR Convidar e Apoie: hamburger adicionado ao padrão. #qr-modal-overlay adicionado ao seletor de z-index elevado no _toggleHamburger.v0.15.70-alpha (Abril 2026)Fix hamburger centralizado. (1) CSS: hamburger do back-header oculto em páginas normais (topbar já o tem) — visível APENAS dentro de overlays fullscreen onde a topbar fica coberta (.modal-overlay, #casual-match-overlay, #modal-support-pix). (2) _toggleHamburger: eleva z-index do dropdown para 200000 quando disparado de dentro de overlays de alto z-index (casual=100002, apoie=100000) — menu efetivamente abre. (3) Modal QR (Convidar para o app): título volta para o corpo do card, header tem só o botão Voltar.v0.15.69-alpha (Abril 2026)Cabeçalho padrão completo em todas as páginas. (1) Hamburger + conteúdo se empurram: quando o menu abre, o conteúdo desce em vez de ser sobreposto. (2) Modal "Novo Torneio" (Criação Rápida): cabeçalho padrão com Voltar + título + hamburger substituindo o antigo botão avulso. (3) Overlay "Partida Casual": cabeçalho padrão com Voltar + título + Iniciar + hamburger substituindo o gradiente personalizado. (4) Modal "Convidar para o app" (QR): cabeçalho padrão com Voltar + título + hamburger.v0.15.68-alpha (Abril 2026)Cabeçalho padrão em todas as páginas + hamburger no Voltar. (1) Botão Voltar adicionado à tela de partida casual (#casual/CODE) — todas as branches (loading, offline, não encontrado, encerrado, lobby, erro) agora exibem o Voltar fixo no topo. (2) O botão Voltar agora inclui o ícone de menu hamburger no canto direito, visível em mobile — mesmo dentro de modais fullscreen onde a topbar fica coberta, o menu principal continua acessível. (3) Modais "Convidar" e "Apoie" ganham cabeçalho padrão com Voltar + hamburger substituindo o botão "Fechar" no rodapé.v0.15.67-alpha (Abril 2026)Botão Voltar no #venues. Cabeçalho sticky com botão Voltar → Dashboard adicionado ao topo da página de descoberta de locais.v0.15.66-alpha (Abril 2026)Fix: página #venues abria e apagava resultados. GPS re-disparava desnecessariamente quando já havia localização salva, causando race condition. Agora GPS só auto-dispara na primeira visita; nas seguintes, o centro salvo é usado diretamente.v0.15.65-alpha (Abril 2026)Descoberta de locais (#venues) melhorada. Página abre já pinada na última localização. Locais registrados no scoreplace exibidos em box separado (máx 5 + "Mostrar mais"). Sugestões do dropdown mostram locais do scoreplace primeiro, depois Google. Dropdown de esporte com margem na seta. Clicar no campo de busca seleciona tudo.v0.15.64-alpha (Abril 2026)Detalhe de local redesenhado. Endereço completo no cabeçalho (sem truncar). Tag "cadastrado por" mais discreta. Política de acesso com rótulo "Acesso público/restrito". Ícone por modalidade nas quadras. Box "Detalhes" com descrição livre e preços.v0.15.63-alpha (Abril 2026)Removido widget "Meus locais" do dashboard. Era redundante — o acesso está disponível via #venues e #my-venues na navegação.v0.15.62-alpha (Abril 2026)Card de local compacto em #venues. O card do local selecionado agora exibe apenas nome + ✅ Score em uma linha. Clicando abre os detalhes do local (quadras, esportes, avaliações).v0.15.61-alpha (Abril 2026)Fix: resolução de potência de 2 para torneios de duplas/times. O cálculo de quantos participantes remover usava "excesso em times" em vez de "excesso em participantes", causando remoção insuficiente e retorno ao painel de resto. Corrigido usando excessParticipants (= excess × teamSize) em _executeRemoval e _showRemovalSubChoice.v0.15.60-alpha (Abril 2026)Lista de Espera: botão único "Preencher" + ordem por chegada. Removidos os botões "Assumir" individuais — agora um único botão "🔄 Preencher" aparece no topo do painel quando há W.O. e alguém presente. A lista é ordenada por ordem de check-in (first come, first served): quem confirmou presença primeiro fica na posição 1 e preenche a próxima vaga.v0.15.59-alpha (Abril 2026)Sorteio imediato após resolução de lista de espera. Ao escolher "Sorteio geral" ou "Últimos inscritos" no painel de Lista de Espera, o sorteio ocorre imediatamente — sem painel intermediário adicional.v0.15.58-alpha (Abril 2026)#venues: card de local sem botões. Card do local selecionado é um link clicável que abre o Google Maps. Sem botões — apenas nome, endereço e "✅ Cadastrado no scoreplace" quando aplicável.v0.15.57-alpha (Abril 2026)#venues: detecta se local já está cadastrado. Ao selecionar uma sugestão do Google Places, o app consulta o Firestore: se o local já existe, o card exibe "✅ Já cadastrado no scoreplace" com borda verde + botão Ver (ou Editar, se for o dono). Se não existe, mostra "+ Cadastrar no scoreplace".v0.15.56-alpha (Abril 2026)#venues: mapa com bordas arredondadas e alinhado aos campos. Mapa agora tem padding lateral, cantos arredondados e borda sutil — visual consistente com os outros cards da página.v0.15.55-alpha (Abril 2026)#my-venues: lista de locais simplificada. "Meus locais reivindicados" virou "Locais cadastrados". Cards mostram só nome + modalidades, sem botões Ver/Pro/Editar/✕ — clicar no card já abre o formulário de edição.Arquivos: js/views/venue-owner.js.v0.15.54-alpha (Abril 2026)#venues: pin+zoom ao selecionar + resultados por distância. Clicar numa sugestão do Google Places finca um pin índigo no mapa e faz zoom (nível 15) naquele ponto, mostrando imediatamente um card com nome, endereço, link para o Google Maps e CTA de cadastro. Resultados (scoreplace + Google) aparecem juntos ordenados do mais próximo ao mais distante. Campo de busca seleciona todo o texto ao clicar, facilitando substituição de "Minha localização atual".Arquivos: js/views/venues.js, js/store.js.v0.15.53-alpha (Abril 2026)#venues: autocomplete dinâmico + modalidade como dropdown. O campo de busca agora mostra sugestões do Google Places em tempo real conforme você digita — selecione um local para centralizar o mapa e carregar os venues próximos. O seletor de modalidades virou um dropdown (evita o corte no mobile). Mapa ligeiramente menor para que o campo de busca fique sempre visível na tela.Arquivos: js/views/venues.js, js/store.js.v0.15.52-alpha (Abril 2026)#venues redesenhado — limpo, simples e funcional. A tela de Locais foi completamente refeita. Agora ela mostra: pills de modalidade no topo (rolagem horizontal), mapa de ponta a ponta logo abaixo, campo de busca + botão 📍 de GPS embaixo do mapa, e a lista de resultados aparece só depois de clicar no GPS ou digitar um endereço. Toda a poluição visual anterior (filtros de preço, distância, min. quadras, toggle mapa/lista) foi removida — ficou só o essencial. Clicar nas pills de modalidade atualiza os pins do mapa e a lista sem re-render completo da página.Arquivos: js/views/venues.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.51-alpha (Abril 2026)Quadras: salvo e aberto sem fricção + seleção por pills. O botão "Cadastrar quadras" agora funciona em qualquer estado — se o venue ainda não foi salvo, ele salva automaticamente e abre a tela de quadras na sequência, sem aviso "salve primeiro". A seleção de modalidades deixou de ser checkboxes e virou pills coloridas (roxo quando ativado) muito mais compactas e bonitas. Corrigido também o erro "Missing or insufficient permissions" que impedia salvar quadras — as entradas agora ficam dentro do próprio documento do venue, sem subcoleção separada.Arquivos: js/venue-db.js, js/views/venue-owner.js.v0.15.50-alpha (Abril 2026)#my-venues: mapa não duplica mais ao selecionar local. A v0.15.49 introduziu o mapa no topo, mas o formulário seguia renderizando um segundo mapa menor internamente — quando você selecionava um venue via Google Places, os dois apareciam juntos. Agora o mapa é único: fica no topo e, ao selecionar, faz zoom-in (nível 16, street-level) no venue com um pin vermelho 📌 destacando a escolha. Ao cancelar, o pin some e o mapa volta a mostrar só os cadastrados.Arquivos: js/views/venue-owner.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.49-alpha (Abril 2026)#my-venues: mapa no topo + busca unificada (cadastrados + Google). A rota agora mostra um mapa com todos os venues já cadastrados como pins no topo — você enxerga de cara o que já existe perto de você antes de cadastrar mais um. Pin âmbar = free, pin índigo = Pro. Clicar num pin abre o venue em modo edição.O dropdown de busca passou a ter duas seções distintas: "🏢 Já cadastrados no scoreplace" (com badge ✓ oficial / 🤝 comunitário) vem no topo, e "📍 Sugestões do Google — novo cadastro" logo abaixo. Se o local que você quer cadastrar já existe, você edita direto; se não existe, escolhe a sugestão do Google e cria do zero. Evita duplicatas.Arquivos: js/views/venue-owner.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.48-alpha (Abril 2026)#my-venues: preâmbulo removido, busca direta. O header "🏢 Cadastre locais" + o parágrafo explicativo ("Cadastre clubes, arenas ou quadras — seu ou de qualquer lugar...") foram removidos. Quem entra na rota cai direto no input de busca + formulário. Menos atrito, menos scroll no mobile.Arquivos: js/views/venue-owner.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.47-alpha (Abril 2026)Fix crítico: cadastrar local voltou a funcionar. Desde a v0.15.43 (que introduziu a grade 7×24 de horário de funcionamento) nenhum local conseguia ser salvo — o Firestore rejeitava o payload com Function Transaction.set() called with invalid data. Nested arrays are not supported porque o grid era persistido como array 2D ([[d0h0..d0h23],[d1h0..d1h23]...]) e o Firestore não aceita arrays dentro de arrays.Correção: o grid agora é persistido como array flat de 168 posições (day * 24 + hour) — Firestore aceita. Em memória a UI continua trabalhando com a matriz 2D; helpers _flattenGrid (na gravação) e _expandGrid (na leitura) fazem a conversão na borda de persistência.Arquivos: js/views/venue-owner.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.46-alpha (Abril 2026)Nova tagline: "Jogue em outro nível". A frase "Organize seus torneios" / "Plataforma de gestão de torneios esportivos e board games" foi substituída por "scoreplace.app — Jogue em outro nível" em todos os pontos de branding do app: <title> da página, meta description (SEO), manifest.json (PWA), footer de e-mail, modal "Sobre" e landing page (PT/EN).A nova tagline reflete melhor os 5 pilares do produto (torneios, partidas casuais, presença, locais e stats) sem reduzir o posicionamento a "só gestão de torneios". Frases explicativas dentro do manual (ex: "o scoreplace.app notifica sobre tudo que acontece nos seus torneios") seguem intactas.Arquivos: index.html, manifest.json, js/store.js, js/main.js, js/email-templates.js, js/i18n-pt.js, js/i18n-en.js, sw.js.v0.15.45-alpha (Abril 2026)Fix: tie-break do placar ao vivo consistente com a regra do torneio. O placar ao vivo disparava o tie-break quando os games empatavam em gamesPerSet × gamesPerSet (ex: 6-6 em set de 6 games), enquanto a regra exibida ao usuário em #rules e o save path do overlay de resultado tratam TB em (gamesPerSet-1) × (gamesPerSet-1) (ex: 5-5, final 6-5). Agora o live scorer em _checkSetWon dispara em 5-5, consistente com tudo.Bônus: corrigido o _checkSetComplete do overlay de resultado set-a-set, que fazia o indicador "TB" aparecer em 6-6 (nunca alcançável na prática, já que o save fechava o set em 6-5) mas não em 5-5. Adicionado também oninput nos inputs de tie-break do overlay — antes, digitar pontos do TB não revalidava o estado (botão Salvar ficava preso em disabled).Arquivos: js/views/bracket-ui.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.44-alpha (Abril 2026)Limpeza de código defensivo de compat — fase alpha. Aplicando a regra persistida no CLAUDE.md ("dados no Firestore são descartáveis até o beta"), removidos todos os branches if (legacy_shape) ... que eu tinha acumulado entre venues/courts e presences:venue-db.js: addVenueCourt e updateVenueCourt não gravam mais sport: sports[0] (mirror back-compat). Apenas sports[]. Aggregate aggregateVenueCourts drop do fallback c.sport ? [c.sport] : [] — lê só c.sports.presence-db.js: loadForVenueSportDay era uma query dupla (uma em sports[] + uma em sport escalar) com dedup por doc id — agora só a query array-contains em sports[]. Reduz 1 round-trip por leitura de presença.presence.js: 8 sites de Array.isArray(p.sports) && p.sports.length ? p.sports : (p.sport ? [p.sport] : []) substituídos por Array.isArray(p.sports) ? p.sports : []. Campo state.sport (derivado redundante) deletado do objeto de estado. Payloads de savePresence não gravam mais sport: normSports[0].venues.js / dashboard.js / presence-geo.js: todos os sessionStorage._presencePrefill agora gravam sports: [...] (array) em vez do shape antigo com string vazia. Quick check-in a partir do modal de venue também dropou o mirror singular.venue-owner.js: deletado _venueCourtsRefresh (função dead code pós-redesign do v0.15.43 — a inline courts list do form antigo não existe mais). Drop do fallback ex.openingHoursGrid (flat shape nunca usado) e || ex.website. Listagem de courts na tela nova lê só c.sports.Regras ficam explícitas agora: um único shape canônico por campo, zero defensive reads para shapes antigos. Se um doc no Firestore ainda tiver sport singular e não sports[], vai aparecer quebrado — e tudo bem, é fase alpha, Rodrigo apaga e refaz.Arquivos: js/venue-db.js, js/presence-db.js, js/presence-geo.js, js/views/venue-owner.js, js/views/presence.js, js/views/venues.js, js/views/dashboard.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.43-alpha (Abril 2026)Cadastro de locais reformulado: foco no essencial + grade de horários pintável. Cinco mudanças na UX de #my-venues:Mapa inline + pin: abaixo do nome/endereço aparece um mapa interativo de 180px centrado no local selecionado. Imports lazy de maps + marker libs quando o user selecionar o local no autocomplete.Grade 7×24 de horários: nova UI substitui o campo de texto livre. 7 linhas (Seg–Dom) × 24 colunas (h 0–23), cada célula começa vermelha (fechado); arraste o dedo pra pintar várias verdes (aberto) — primeiro toque decide a cor-alvo, pointermove + elementFromPoint aplica à célula sob o dedo. Dados do Google Places (regularOpeningHours.periods) já pré-preenchem a grade respeitando mudanças de dia à meia-noite.Campos removidos: modalidades (deriva de courts), contagem de quadras, faixa de preço, horário texto livre, valores, texto promocional, URLs de fotos. Dados legados preservados por {merge:true} — o usuário só deixa de ver/editar essas campos.Botões grandes: Reivindicar como proprietário (toggle) + Cadastrar quadras/campos — dois retângulos lado a lado acima do Salvar.Cadastro de quadras simplificado: clicar "Cadastrar quadras" abre tela nova (overlay full-screen) com nome do local, botão ➕, e lista de entradas existentes abaixo. ➕ expande form inline com quantidade + checkboxes de modalidades (multi-select = uso compartilhado, ex: 3 quadras que atendem Beach Tennis e Futvôlei).Modelo de dados: venues/{id}.openingHours.grid (array 7×24 de booleans). venues/{id}/courts/{id}.sports[] (array — shared quando length > 1). Backward compat: sport singular continua espelhando sports[0]; aggregator lê ambos os shapes.Arquivos: js/views/venue-owner.js (reescrito form + nova tela de courts + grid helpers + Google hours parser), js/venue-db.js (addVenueCourt + updateVenueCourt + aggregateVenueCourts aceitam sports[]), js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.42-alpha (Abril 2026)Rollback completo do controle pelo Apple Watch (v0.15.39 → v0.15.41). Tentativa de três rodadas de controlar o placar via Apple Shortcuts foi abandonada — a UX de construir/instalar o Shortcut no iPhone era pesada demais (ações de Dicionário, variáveis, loop, menu) pro ganho marginal. Apple bloqueia instalação one-click de Shortcuts via web; tudo que sobrava era instruções de múltiplos passos no app Atalhos do iPhone, que na prática ninguém iria seguir. Decisão: abandonar o caminho Shortcuts e, quando for hora, partir direto pra app nativo watchOS (Swift + Firebase SDK).Removido: arquivo js/remote-control.js, botão "⌚ Apple Watch" no #bracket, botão ⌚ no header do placar ao vivo casual, processamento de pendingRemoteActions no onSnapshot, Cloud Function remoteScore (deletada do projeto Firebase), rules do remoteSessions (rollback no Firestore), precache de remote-control.js no SW. Docs de versão 0.15.39/40/41 consolidadas neste único bloco de rollback pra não poluir o changelog.Mantido: arquitetura planejada documentada neste parágrafo pra referência futura — se algum dia voltarmos a essa feature sem native, o padrão de server enqueue → client applies (fila de pendingRemoteActions processada pelo motor de pontuação existente) já foi validado conceitualmente e é reusável.v0.15.38-alpha (Abril 2026)Descobrir locais: GPS automático na abertura + layout mais legível. Dois ajustes de UX no #venues baseados em feedback direto do usuário: "quero que a página abra como se o clique no pin já tivesse ocorrido e coloca Modalidade logo abaixo do Local pra melhorar a leitura". (1) GPS automático em TODOS os devices: antes só mobile disparava o getCurrentPosition direto — desktop só fazia isso se a permissão já estivesse em granted, o que deixava a primeira visita "sem centro". Agora _tryAutoGeolocate chama _venuesUseMyLocation(false) sempre, equivalente a um clique silencioso no 📍 assim que a view carrega. Se o user negar, cai graciosamente no fallback da cidade do perfil/filtro salvo (sem toast de erro, porque userTriggered=false). Idempotência mantida pelo flag state.centerFromGps — filtros que o user ajustar depois não são sobrescritos. (2) Layout empilhado: Local (com botão 📍) passou a ocupar linha própria full-width, e Modalidade foi para a linha seguinte também full-width. Antes estavam lado a lado em grid-template-columns:1fr 1fr, o que comprimia endereços longos e forçava truncamento no mobile. Mín. quadras + Distância continuam lado a lado (esses sim cabem bem em 2 colunas). Arquivos: js/views/venues.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.37-alpha (Abril 2026)Follow-up v0.15.36: sync sports[] automático + dicas novas. Duas melhorias pós-entrega do cadastro em 2 camadas. (1) Sync automático do array sports[] no venue doc: quando um usuário adiciona uma quadra de [modalidade], addVenueCourt agora também dispara um arrayUnion(sport) no doc pai via Firestore update. Garante que o filtro de modalidade na descoberta (#venues) capture o venue — sem esse sync, um venue com Squash só na subcoleção mas sem "Squash" no array pai ficava invisível pra quem filtrasse por Squash. arrayUnion é idempotente (adicionar duas vezes não duplica). Falha silenciosa se a rule bloquear (ex: venue claimed e user não é owner — nesse caso o user nem chegaria a adicionar court mesmo). (2) 4 novas dicas sobre o fluxo colaborativo cobrem contextual: política de acesso do venue, lista de quadras, botão adicionar, e reivindicação de propriedade. Arquivos: js/venue-db.js, js/hints.js, js/main.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.36-alpha (Abril 2026)Cadastro de local em 2 camadas: estabelecimento + quadras colaborativas. Baseado em pedido real do usuário: "Clube Paineiras do Morumby — localizo, horário, só sócios; depois cadastro tantas quadras exclusivas de Beach Tennis, tantas compartilhadas com Futvôlei; outro usuário cadastra quadras de Tênis saibro e piso duro; outro adiciona Squash e Pickleball; etc." O cadastro antigo era flat (uma modalidade + um courtCount). Agora é relacional.Camada 1 — Estabelecimento (venues/{id}): nome, endereço, horário, contatos + novo campo accessPolicy com 4 opções:🌐 Público — aluguel aberto a qualquer pessoa👥 Só sócios — acesso restrito👥🏆 Sócios + convidados de torneios oficiais🔒 Privado — não aceita externosBadge correspondente aparece destacado na modal do venue — jogadores sabem de cara se podem ir jogar ali ou se precisam de convite.Camada 2 — Quadras (venues/{id}/courts/{courtId}, subcoleção colaborativa): cada entrada tem sport, count, shared (compartilhada/exclusiva), surface opcional (saibro, piso duro, areia), notes e contributorUid. Novos métodos em VenueDB: addVenueCourt, listVenueCourts, updateVenueCourt, deleteVenueCourt, aggregateVenueCourts (resumo por modalidade).Duas fases de edição com contrato claro:Colaborativa (venue sem dono): qualquer autenticado adiciona entradas. Cada um só edita/apaga as próprias. Enforced na rule Firestore + UI.Assumida pelo dono (venue com ownerUid): quando alguém reivindica, "assume tudo" — inclusive entradas da comunidade ficam sob sua gestão. Dono passa a ser o único editor. Outros usuários não adicionam novas. Contributors originais veem as entradas em read-only.Na modal do venue: nova seção "🎾 Quadras disponíveis" agrega tudo por modalidade: "6 quadras de Beach Tennis (saibro, areia) · 🔁 compartilhada · 2 de Tênis (piso duro) · ✓ exclusiva". Rodapé cita "Informações contribuídas por X jogadores". Badge de política de acesso aparece acima. Firestore rules: nova match /venues/{id}/courts/{courtId} com create permitido só em fase colaborativa ou pelo dono; update/delete segue mesma regra. Deploy requer firebase deploy --only firestore:rules. Arquivos: js/venue-db.js, js/views/venue-owner.js, js/views/venues.js, firestore.rules, js/main.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.35-alpha (Abril 2026)Fix: "Você está aqui" aparecendo em duplicidade na dashboard. Usuário reportou ver o mesmo check-in próprio em dois lugares. Investigação apontou duas causas possíveis:Docs duplicados em Firestore — double-tap no botão de check-in antes do state.myActive atualizar podia criar 2 docs com mesmo venue+sport. Widget mostrava 2 pills idênticos.Auto-amizade por dado corrompido — se o uid do usuário aparecia em cu.friends (via migração ou bug antigo), a própria presença vinha tanto no widget "Sua presença ativa" quanto no "Amigos no local".Fixes:Dedup no my-active widget: agrupa presenças por type + placeId + sport e mantém só a mais recente (maior startsAt). Elimina duplicatas mesmo se Firestore tem docs redundantes.Filtra self do friends widget: cu.friends filtrado pra remover o próprio uid antes da query; depois do load, filtra outra vez qualquer presença com p.uid === cu.uid. Defense-in-depth.A mesma presença só pode aparecer uma vez agora. Arquivos: js/views/dashboard.js, js/main.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.34-alpha (Abril 2026)Fix: nudge "Complete seu perfil" aparecia mesmo com perfil completo. Usuário reportou a banner âmbar insistindo "faltam modalidades preferidas e locais preferidos" enquanto o perfil tinha Beach Tennis selecionado e São Paulo como cidade. Duas causas:Sports em formato legacy (string): o nudge usava Array.isArray(cu.preferredSports), mas perfis salvos antes de v0.15.19 têm preferredSports como string CSV ("Beach Tennis"). Array.isArray na string retorna false → contava como "faltam". Fix: nudge agora aceita array OU string não-vazia, espelhando o pattern dos outros readers (bracket-ui, explore, tournaments-organizer).Locais exigidos quando cidade já preenchida: o nudge listava "locais preferidos" como requisito separado, mas city sozinha já é suficiente pra torneios perto, sugestões de parceiros e base de presença. preferredLocations (pins específicos no mapa) é um plus pra check-in rápido, não um bloqueio. Fix: só reclama de "cidade" se tanto city QUANTO preferredLocations estão vazios. Se tem city → nudge ignora locais como campo faltando.Agora o nudge só aparece quando realmente falta algo relevante — não incomoda usuários com perfil funcional. Arquivos: js/views/dashboard.js, js/main.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.33-alpha (Abril 2026)Perfil: nascimento como dd/mm/aaaa + altura alinhada. Dois problemas reportados no campo "Nascimento" do perfil: (1) o valor aparecia em formato longo "25 de fev. de 1974" porque o <input type="date"> nativo renderiza conforme o locale do sistema — era cortado à direita e ilegível; (2) o campo ficava mais alto que o irmão "Sexo" na mesma linha, quebrando o alinhamento visual. Fix: trocado pra <input type="text" inputmode="numeric"> com mask JavaScript que formata conforme o usuário digita (25021974 → 25/02/1974). Placeholder adapta pra língua: dd/mm/aaaa em PT-BR, mm/dd/yyyy em inglês. Armazenamento: Firestore continua guardando em ISO (YYYY-MM-DD) pra que queries/ordenação funcionem independente de locale; helpers _isoToDisplayDate e _displayDateToIso convertem na carga e no save. Validação no save: data inválida (ex: 32/13/1990) mantém o valor anterior em vez de apagar — protege contra typo. A altura agora bate com o Sexo porque texto não tem o chrome do date picker nativo. autocomplete="bday" ajuda keyboards de mobile a sugerir a data do contato. Arquivos: js/views/auth.js, js/main.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.32-alpha (Abril 2026)Perfil: preenche dados do provedor (Google/Apple) com mais robustez. Usuário reportou que após login com Google, o modal de perfil mostrava o nome vazio ou pedindo pra preencher — quando o Google já tem displayName, email e foto. Investigação: cenários de race condition (loadUserProfile ainda não completou, authCache sem displayName, profile antigo com campo vazio) deixavam cu.displayName indefinido. Fix triplo em _openMyProfileModal:Fallback pra firebase.auth().currentUser — quando cu não tem displayName/photoURL/email/phone, consulta direto o usuário do Firebase Auth (sempre reflete o provedor). Hidrata cu de volta pra outras partes do app usarem.Fallback de nome em cadeia — se displayName ausente, tenta firstName + lastName; se ausente, derive do email (ex: "rodrigo.barth@gmail.com" → "Rodrigo Barth"). Nunca mais o genérico "Usuário".phoneCountry auto-detectado do navigator.language — pt-BR → 55, en-US → 1. Evita que o dropdown de DDI comece vazio pra usuários de fora.authProvider gravado em cu (google.com, apple.com, password...) pra futuras UIs mostrarem "✓ do Google" ou similar.Salvar sem limpar nome: em saveUserProfile, se o campo nome vier vazio, mantém o displayName anterior (ou busca via firebase.auth) em vez de gravar string vazia. Protege contra "apagou sem querer e salvou". Arquivos: js/views/auth.js, js/main.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.31-alpha (Abril 2026)Dashboard: pill "⚡ Partida casual em andamento" com botão Voltar. Extensão do widget "Sua presença ativa" (v0.15.23) pra cobrir também partidas casuais ativas. Cenário resolvido: usuário cria ou entra numa partida casual → live scoring aberto → navega pra dashboard (back button ou hash change) → o overlay some mas a partida no Firestore permanece active. Antes, o usuário não tinha feedback visual desse estado e podia esquecer. Agora, o widget #dashboard-myactive-widget detecta cu.activeCasualRoom (já sincronizado via startProfileListener) e renderiza um pill ciano com gradient: "⚡ Partida casual em andamento · Sala ABC123" + botão "⚡ Voltar" que faz hash = '#casual/<room>'. Roteador já sabe abrir live scoring quando a partida está em status active. Posição: pill de casual match vai ANTES das presenças (check-in/plan) porque é o estado mais "live" — partida casual acontece ao vivo, presença é menos urgente. Degradação graciosa: se a query de presenças falha (rede ou rules), o pill de casual ainda aparece. Se presença silenciada (presenceMuteUntil) mas casual ativo, casual aparece sozinho. Nova hint dash-my-active atualizada pra mencionar os 3 tipos. Arquivos: js/views/dashboard.js, js/hints.js, js/main.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.30-alpha (Abril 2026)Landing page: features atualizadas pros 5 pilares (torneios + casual + presença + locais). A landing de visitantes não-logados mostrava 6 features, todas focadas em torneios (Chaveamento Auto, 5 Formatos, Inscrições, Modo TV, QR Code, Estatísticas). Os 3 pilares novos (Partida Casual, Presença, Locais) entregues em v0.14-0.15 ficavam invisíveis pra quem ainda não tinha conta — o pitch da landing subrepresentava o app. Os 3 últimos slots foram substituídos:📺 Modo TV → ⚡ Partida Casual: "Placar ao vivo em tela cheia pra partidas avulsas. Convide amigos via QR Code e jogue."📱 QR Code → 📍 Presença no Local: "Marque 'Estou aqui agora' e amigos veem. Veja quem tá jogando nos seus clubes."📊 Estatísticas → 🏢 Descobrir Locais: "Mapa com clubes e arenas abertos ao público. Filtros por modalidade, distância e preço."Chaveamento Automático, 5 Formatos e Inscrições Online (feat1-3) permanecem — ainda são o core do app pra quem busca organizar torneios. Modo TV e QR Code seguem existindo como features, só deixam de ocupar destaque na conversão. Estatísticas também continuam (acessíveis via modal do player). i18n PT + EN atualizado; ícones na grid de cards do landing trocados (⚡ 📍 🏢 no lugar de 📺 📱 📊). Arquivos: js/i18n-pt.js, js/i18n-en.js, js/views/landing.js, js/main.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.29-alpha (Abril 2026)Cards de torneio: badge "HOJE / Amanhã / Em Xd" na data. Release notes de v0.2.27 documentaram um "Countdown de Início" (torneios com data futura mostram "Começa hoje/amanhã/em X dias"), e as i18n keys tournament.startsToday / startsTomorrow / startsIn existiam em i18n-pt.js e i18n-en.js — mas nada no dashboard usava elas. Feature estava silenciosamente ausente, provavelmente perdida numa refatoração. Fix: pill ao lado da data na linha do calendário dos cards de torneio. Lógica: diff em dias entre startDate e hoje (ignorando fuso horário via comparação de year/month/day local). Cores semânticas: verde "Começa hoje!" (16,185,129), âmbar "Começa amanhã!" (251,191,36), índigo "Começa em X dias" (99,102,241). Filtros: skip em torneios encerrados, sem startDate, ou que já começaram (_dayDiff < 0). Cap em 14 dias — badge irrelevante pra torneios distantes. Apenas visual; não altera lógica existente. Arquivos: js/views/dashboard.js, js/main.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.28-alpha (Abril 2026)Meus Locais: busca dinâmica + botão "👁️ Ver" na lista. Dois ajustes na view #my-venues (cadastro de locais). (1) Busca do Google Places: mínimo de caracteres 3 → 2 e debounce 220ms → 150ms pra bater com a busca do profile (v0.15.19). Digitar "Ar" já começa a sugerir "Arena..." em tempo quase real. (2) Botão "👁️ Ver" adicionado na lista "Meus locais reivindicados" — abre a modal pública do venue (#venues/<placeId>) pra que o dono veja exatamente o que os usuários veem: movimento ao vivo, reviews, contatos, torneios. Útil antes de compartilhar o link ou reivindicar mudanças visuais. Posicionado antes de "🚀 Pro" e "Editar" pra destacar como ação principal de preview. Nova hint myvenues-view cobre o botão. Arquivos: js/views/venue-owner.js, js/hints.js, js/main.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.27-alpha (Abril 2026)Amigos no local: nome clicável abre stats do jogador. O widget "Amigos no local" da dashboard tinha o card inteiro clicável — qualquer tap navegava pra #presence com o venue/sport prefilado. Mas não havia como ver as estatísticas do amigo (histórico, V/D, parceiros frequentes, adversários recorrentes) a partir dali. Fix: o nome do amigo agora tem seu próprio onclick que dispara _showPlayerStats(name) com event.stopPropagation() pra não triggerar o click do card pai. Visual: underline dashed sutil no nome pra indicar que é clicável, com tooltip "Ver estatísticas". Mesmo pattern já usado em outras partes do app (bracket, standings, player cards). Rest do card continua navegando pra #presence. Arquivos: js/views/dashboard.js, js/main.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.26-alpha (Abril 2026)Torneio → Local: botão "🏢 Local" abre modal do venue. A página de detalhes do torneio mostrava endereço + botão 🗺️ (Google Maps externo) mas não tinha link pra modal do venue DENTRO do scoreplace — onde aparece movimento ao vivo (check-ins + torneios do dia), contatos (📞 💬 📷 ✉️) e reviews. Usuário querendo saber "quem mais joga aqui" ou "qual o WhatsApp do clube" tinha que sair do torneio, ir pra #venues, filtrar, achar... 4-5 cliques. Fix: novo botão azul ciano "🏢 Local" na linha do endereço, entre o texto e o 🗺️. Clique chama _openVenueFromTournament(tId) que resolve a venueKey via VenueDB.venueKey(placeId, name) — mesma chave usada pelo deep-link #venues/<key> — e navega. Roteador já sabe abrir a modal do venue após renderizar a lista. Compatível com torneios do discovery feed (hidrata via AppStore.publicDiscovery quando o id não está no scoped). Nova hint tournament-venue-link cobre o botão. Conecta mais um nó no grafo de navegação: Torneio ↔ Local bi-direcional (modal do venue já tinha "🏆 Criar torneio aqui" desde v0.14.70). Arquivos: js/views/tournaments.js, js/views/tournaments-sharing.js, js/hints.js, js/main.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.25-alpha (Abril 2026)Presença ativa: contador "expira em" em tempo real. O pill "Sua presença ativa" da dashboard (v0.15.23) mostrava "expira em Xh" mas o valor era calculado uma vez no render e ficava estático. Após 10min num check-in de 3h, o usuário continuava vendo "2h 50min" quando o real era "2h 40min" — stale até reload. Fix: o span do "expira em" agora usa data-countdown-target="<endsAt>" e o ticker global de store.js (setInterval 1s) atualiza o textContent automaticamente — "2h 45m 30s" conta em tempo real. Zero overhead extra (o ticker já existia pra countdowns de torneios). Quando diff <= 0, vira "Agora!" — próximo renderiza do widget (ex: abrir/fechar dashboard) remove a entrada expirada. Arquivos: js/views/dashboard.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.24-alpha (Abril 2026)Partida casual: botão "📤 Compartilhar" no result screen. Tournament matches tinham _shareMatchResult desde v0.2.29, mas partidas casuais não tinham maneira de compartilhar o resultado. Pós-partida, usuário via o placar e podia "Jogar Novamente" mas não tinha jeito de mandar pro WhatsApp dos amigos ausentes. Fix: botão verde WhatsApp (📤) adicionado ao lado de "Jogar Novamente" no finish screen. Layout: singles ganham grid 2-col (Jogar / 📤), duplas mantêm layout existente mas com "Re-sortear" compacto e botão 📤 entre eles. Payload: "⚡ [Título] · 🎾 [P1] vs [P2] · 📊 [placar set-a-set com tiebreak em parênteses] · 🏆 Vitória: [vencedor] · 🔗 scoreplace.app". Usa navigator.share mobile (WhatsApp, Instagram DM, SMS) com fallback pra clipboard + toast "Resultado copiado". Formato do placar: em GSM (sets) monta "6-4 · 3-6 · 7-6(5)" com tiebreaks em parênteses; em simple monta "15 x 13" baseado em currentGameP1/P2. Nova hint casual-share-result cobre o botão no contexto casual-match. Manual atualizado na seção Partida Casual → Tela de Resultado. Arquivos: js/views/bracket-ui.js, js/hints.js, js/main.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.23-alpha (Abril 2026)Dashboard: status "Sua presença ativa" no topo. Antes, usuário fazia "📍 Estou aqui agora" num local e ao voltar pra dashboard não via feedback visual do próprio check-in — só os amigos dele viam. Adicionado novo widget #dashboard-myactive-widget renderizado logo abaixo dos filtros e antes de "Amigos no local". Check-in ativo: pill verde gradient com dot luminoso "📍 Você está em [Local] · expira em Xh" e tempo restante formatado (min ou h/min). Plan futuro: pill índigo "🗓️ Planejado: [Local] hoje às HH:mm". Ações por pill: "Ver local" (abre modal do venue com movimento + contatos) e "Cancelar" (com confirmação, dispara PresenceDB.cancelPresence). Condicional: silent quando não há presença ativa — não polui a UI. Respeita presenceMuteUntil — usuário silenciado nem carrega o widget. Carrega via PresenceDB.loadMyActive(uid) (busca endsAt > now), filtra e ordena client-side. Mostra até 1 check-in + 2 plans mais próximos. Nova hint dash-my-active cobre o widget na sessão "Complete seu perfil" das dicas. Arquivos: js/views/dashboard.js, js/hints.js, js/main.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.22-alpha (Abril 2026)Dicas visuais para todas as features novas + contextos de Venues, Presença e Casual. O sistema de hints (hints.js) tinha 173 dicas mas cobria só dashboard, tournament-detail, bracket, create-tournament, explore, player-stats e algumas overlays — TODAS as features que foram adicionadas nas pilars A (Presença), B (Locais) e polish recente (calendário, compartilhar venue, nudge de perfil, widget Meus Locais, Partida Casual com convite) estavam sem dicas. Três melhorias:(1) Contextos novos no detector — _getCurrentContext() em hints.js agora reconhece: venues (rota #venues), venue-detail (modal inline aberta), presence (#presence), casual-match (overlay ativo ou #casual/...), my-venues (cadastro), notifications (#notifications). Overlays full-screen (casual, venue-detail) têm prioridade sobre o hash pra não cair em dashboard quando um modal está aberto.(2) 17 hints legacy migradas — entradas de Partida Casual usavam um campo area: 'casual' que o engine de filtragem ignorava (só olha context). Todas migradas pra context: 'casual-match' via sed — dicas que estavam dormentes há versões voltam a aparecer.(3) 34 hints novas distribuídas:Venues descoberta (8): Local, GPS, Modalidade, Distância, toggle Mapa/Lista, Expandir raio, CTA CadastrarVenue detail modal (6): Estou aqui, Planejar, Compartilhar, Criar torneio aqui, Avaliar, ReivindicarPresença (7): seletor de venue, pills de modalidade, Check-in, Planejar, Adicionar à agenda, Cancelar, GráficoCasual Match (2): Avisar amigos do scoreplace, Código de salaDashboard widgets (5): Meus locais, Amigos no local, Nudge de perfil, botões Presença/Locais do heroTournament detail (1): Adicionar à agendaMy venues (2): Autocomplete Google, Reivindicar proprietárioNotificações (3): Marcar lida, Convite casual, Check-in de amigoTotal agora: 207 dicas (antes 173). Manual (seção "💡 Dicas do App") ganhou blocos dedicados pra cada contexto novo e o contador atualizou pra "mais de 200 dicas". Aparecem quando usuário fica parado 6s em qualquer tela; respeitam requiresLogin e requiresPlan igual as existentes. Arquivos: js/hints.js, js/main.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.21-alpha (Abril 2026)Partida casual: "Avisar amigos do scoreplace" com 1 clique. O modal de convite da Partida Casual tinha QR Code, Copiar link e WhatsApp — mas nenhum jeito de notificar direto os amigos do scoreplace sem sair do app. Pra quem já tá no app, era redundante passar pelo WhatsApp. Novo botão: "👥 Avisar meus N amigos do scoreplace" (gradient índigo, abaixo dos botões de share tradicionais). Um clique dispara notificação casual_invite pra todos os amigos. Mensagem: "Fulano começou uma partida casual de X. Entra junto: CÓDIGO". Botão de ação na notificação: "⚡ Entrar na partida" (gradient ciano, identidade visual da partida casual) navega direto pra #casual/<code> — o roteador já sabe lidar com status waiting (abre lobby) ou active (abre live scoring). Throttle: botão desabilita após 1 clique pra evitar spam. Contador adaptativo: mostra o número exato de amigos no botão ("Avisar meus 3 amigos") pra reforçar que o impacto é real. Catálogo: casual_invite adicionado com ⚡ ciano, nível 'all'. Só aparece quando o usuário tem pelo menos 1 amigo; sem amigos, o espaço fica vazio (widget não força descoberta aqui — tem outros lugares pra isso). Arquivos: js/views/bracket-ui.js, js/notification-catalog.js, js/views/notifications-view.js, js/main.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.20-alpha (Abril 2026)Welcome card da dashboard: botão "⚡ Partida Casual" adicionado. O welcome card pra usuários novos (v0.15.8) tinha 4 CTAs — Criar torneio, Descobrir locais, Registrar presença, Encontrar amigos — mas faltava Partida Casual, que é o caminho MAIS rápido pra começar a usar o app (sem setup de torneio, sem inscrições, só scanear QR com amigos e jogar). Adicionado como 2º botão (ciano, entre Criar torneio e Descobrir locais) pra reforçar visualmente que são os 2 caminhos principais de "jogar agora". Subtítulo do welcome atualizado pra mencionar as 5 áreas (torneios + partida casual + presença + locais + amigos). Max-width do container de botões aumentado de 540px → 600px pra acomodar o botão extra sem wrapping apertado. Arquivos: js/views/dashboard.js, js/main.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.19-alpha (Abril 2026)Perfil: esportes preferidos como botões + busca de locais mais dinâmica. Dois ajustes baseados em uso real. (1) Esportes preferidos → pills toggleáveis no lugar do input de texto livre. Antes o usuário precisava digitar os nomes exatamente como o app esperava ("Tênis" com acento, "Beach Tennis" com ambas as palavras); inconsistências quebravam filtros e sugestões silenciosamente. Agora 5 botões canônicos (Beach Tennis, Pickleball, Tênis, Tênis de Mesa, Padel) — um clique seleciona/desseleciona, âmbar quando ativo. Fonte de verdade: window._profileSelectedSports (array). Dados gravados em cu.preferredSports como array (forma moderna e canônica); hidden input #profile-edit-sports sincroniza CSV equivalente pra readers legacy. Readers blindados pra aceitar array OU string: bracket-ui.js (userSport picker), explore.js (subtitle chip), tournaments-organizer.js (nearby sport match). presence.js e presence-geo.js já usavam String(pref).split() que tolera array. (2) Busca de locais mais responsiva: mínimo de caracteres caiu de 3 → 2, debounce de 300ms → 150ms. Agora digitar "Pi" já começa a mostrar bairros/POIs relevantes em tempo quase real. Focus/blur handlers ajustados pro novo threshold. Arquivos: js/views/auth.js, js/views/bracket-ui.js, js/views/explore.js, js/views/tournaments-organizer.js, js/main.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.18-alpha (Abril 2026)Dashboard: novo widget "🏟️ Meus locais" — check-in em 1 tap. Encurta o caminho mais usado da presença: "cheguei no clube, quero marcar que tô aqui". Antes o fluxo era: dashboard → clicar hero "📍 Presença" → abrir dropdown de local → escolher venue → clicar "Estou aqui agora". 5 cliques. Agora: dashboard → botão 📍 verde no card do venue → já cai com local prefilado. 2 cliques. Conteúdo do widget: até 5 locais que o usuário tem relação — preferredLocations do perfil (prioridade máxima, explicitamente marcados) + venues dos torneios visíveis (organizador + participante). Dedup por venueKey. Grid responsivo auto-fill minmax(200px). Dois alvos clicáveis por card: (1) nome do venue → abre modal do venue (#venues/<placeId>) com Movimento e contatos; (2) botão verde 📍 → prefilla _presencePrefill em sessionStorage e navega pra #presence com o local já setado no dropdown. Link "Descobrir outros →" no header leva pra #venues pra expandir. Condicional: só aparece se o usuário tem pelo menos 1 venue — fresh users veem o welcome card em vez. Posicionado abaixo do widget "Amigos no local" pra formar uma narrativa: "veja quem tá jogando onde → vá pro seu local também". Arquivos: js/views/dashboard.js, js/main.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.17-alpha (Abril 2026)Presença planejada → "Adicionar à agenda" (mesmo picker de torneios). Complementa o fix de v0.15.16: agora "Planejar ida" também ganha botão 📅 ao lado de "Cancelar" na lista de presenças ativas (#presence-myactive). Abre o mesmo picker com Google Calendar, Outlook.com, .ics — reusa os helpers _googleCalendarUrl, _outlookCalendarUrl, _icsDownload e window._calPick de tournaments-sharing.js (zero duplicação). Payload específico de presença: título 📍 [Local] · [Modalidade], janela startsAt → endsAt (ou startsAt + 2h se openEnded, evita evento de 12h que é o cap default do presence-db), local = nome do venue, descrição com modalidade/local + link /#venues/<placeId>. Só aparece em type === 'planned' — check-in ativo não faz sentido botar na agenda (evento já está rolando). Loop completo: Planejar ida → Notifica amigos → Adiciona à tua agenda → Você + amigos chegam no local. Manual atualizado na seção Presença. Arquivos: js/views/presence.js, js/main.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.16-alpha (Abril 2026)Adicionar torneio à agenda (Google Calendar / Outlook / .ics). Qualquer usuário pode agora adicionar o torneio à sua agenda em 2 cliques — evita o esquecimento clássico ("eu me inscrevi mas não lembrei do horário"). Botão "📅 Adicionar à agenda" aparece no header da página do torneio (abaixo do nome, ao lado de Convidar/Compartilhar) quando startDate está definido. Abre picker com 3 opções: 🟦 Google Calendar (abre em nova aba com evento pré-preenchido via calendar.google.com/calendar/render), 🔷 Outlook.com (equivalente Microsoft via outlook.live.com/deeplink/compose), 📄 Apple/Outlook (.ics) (gera arquivo .ics conforme RFC 5545 — iOS/macOS abre no Apple Calendar, Outlook desktop e Thunderbird importam). Payload: título 🏆 [Nome], janela startDate → endDate (se ausente, assume +4h), local venue + endereço, descrição com modalidade/formato + link canônico, URL do torneio. Se usuário criou torneio com só data (sem hora), default 09:00 local pra evitar evento cruzando dias por fuso horário. Disponível pra organizador e participante igual — o flow é genérico. Arquivos: js/views/tournaments-sharing.js, js/views/tournaments.js, js/main.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.15-alpha (Abril 2026)Dashboard: banner "Complete seu perfil" smart + dismissível. Muitas features do app dependem de campos que o usuário pode ter pulado na primeira vez (cidade, modalidades preferidas, locais preferidos) — torneios perto da sua região, sugestões de parceiros, presença rápida nos locais que você frequenta. Sem esses dados, várias experiências ficam degradadas silenciosamente. Adicionado _buildProfileNudgeHtml() em dashboard.js que detecta quais campos estão faltando e renderiza um banner âmbar dismissível acima da lista de torneios. Regras de exibição: (1) só aparece se o usuário JÁ tem torneios (allUnique.length > 0) — fresh user já tem o welcome card com CTAs, não empilha dois banners; (2) só aparece se pelo menos um dos três campos (city, preferredSports[], preferredLocations[]) está vazio; (3) dismiss persiste em sessionStorage (não em localStorage, proposital) — na sessão atual some, mas no próximo login reaparece se os campos continuam vazios, reforçando o nudge sem virar spam. Mensagem adaptativa: texto enumera especificamente o que falta e os benefícios correspondentes ("notificar torneios na sua região", "sugerir parceiros da sua modalidade", "ativar presença rápida"). CTA "Completar perfil" abre a modal do perfil direto. Arquivos: js/views/dashboard.js, js/main.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.14-alpha (Abril 2026)Venue detail: botão "📤 Compartilhar" (viral growth). Até agora a modal do venue tinha 5 ações (Estou aqui, Planejar ida, Ver no mapa, Ver presenças, Criar torneio aqui) mas nenhuma pra compartilhar o local em si. Adicionado botão verde "📤 Compartilhar" (cor do WhatsApp, cobrindo o use case principal). Fluxo: tenta navigator.share (Web Share API — mobile nativo abre dialog com WhatsApp, Instagram DM, SMS, Telegram, etc; Chrome/Edge desktop também). Se o browser não suporta ou o usuário cancela com erro não-Abort, cai no fallback navigator.clipboard.writeText + toast "Link copiado! Cole no WhatsApp ou em qualquer rede." Último fallback: mailto:. Payload compartilhado: título "🏢 [Nome do local]", até 3 modalidades, endereço, e link canônico /#venues/<placeId> — destinatário abre direto na modal do venue com movimento, torneios e contatos. Viral growth: quem receber sem conta pode explorar, quem tem conta cai na modal completa. Manual atualizado na seção Descobrir Locais. Arquivos: js/views/venues.js, js/main.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.13-alpha (Abril 2026)Check-in imediato notifica amigos (📡) + botão "Vou também". Até v0.15.12 só "Planejar ida" avisava amigos; "Estou aqui agora" ficava silencioso — amigos descobriam só via refresh do widget do dashboard. Mas check-in imediato é o convite MAIS forte ("cheguei, vem jogar agora") — faz sentido notificar. Implementação: _notifyFriendsOfCheckin em presence.js e _notifyFriendsOfQuickCheckin em venues.js (para os dois entry points) percorrem cu.friends[] e disparam notificação tipo presence_checkin. Mensagem: "Fulano chegou em [local] pra jogar [modalidade]. Vem junto!". Throttle anti-spam: chave localStorage scoreplace_checkin_notified_<placeId>_<sport>_<dayKey> impede que múltiplos check-ins do mesmo usuário no mesmo local/modalidade/dia acionem notificação repetida (ex: cancelar e refazer). Catálogo: presence_checkin adicionado com 📡 vermelho pra distinguir visualmente do 🗓️ verde do presence_plan. Botão de ação na view de notificações: "📡 Vou também" (pra checkin) vs "🏢 Ver local" (pra plan). Ambos levam pra modal do venue onde o amigo pode marcar sua própria presença. Respeita presenceVisibility: 'off' — usuários com presença desligada não disparam nem recebem. Manual atualizado nas seções Presença e Notificações. Arquivos: js/views/presence.js, js/views/venues.js, js/notification-catalog.js, js/views/notifications-view.js, js/main.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.12-alpha (Abril 2026)Manual atualizado: 4 pilares + Presença + Locais + Busca rápida expandida. O manual estava desatualizado em relação às features entregues nos pilares A (Presença) e B (Locais/Venues) + polimento recente. Esta versão sincroniza tudo. (1) Nova seção "📍 Presença no Local" — cobre os dois tipos de presença (check-in imediato / planejar ida), multi-modalidade, visibilidade (amigos/público/desligado + silenciar temporário), e a integração com torneios e modais de venue. (2) Nova seção "🏢 Descobrir Locais" — filtros (Local/GPS/Modalidade/Mín. quadras/Distância/Faixa de preço), map vs lista, hierarquia de pins (âmbar=cadastrado free, índigo=Pro, cinza=Google, verde=você), barra de resumo com CTA "Expandir raio", modal de detalhe com todos os CTAs inline (Estou aqui, Planejar ida, Criar torneio aqui), e explicação do cadastro colaborativo + reivindicação de propriedade + plano Pro. (3) Primeiros passos agora abre com os 4 pilares — Torneios, Partida Casual, Presença, Locais — dando ao usuário novo a visão completa das áreas do app em vez de cair direto no login. (4) Dashboard expandida — documenta o welcome card pra usuário novo, a semântica da contagem "Inscrições Abertas" (união de seus + discovery), o widget "Amigos no local" e seus empty states, e o botão de inscrição inline com hidratação defensiva do discovery feed. (5) Atalhos de teclado ganhou bloco explicando o que a busca rápida (Ctrl+K) encontra agora — torneios scoped + discovery, locais, jogadores de todos os torneios visíveis. (6) Notificações menciona presence_plan (amigo planejando ida) com CTA "🏢 Ver local". Arquivos: js/main.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.11-alpha (Abril 2026)Notificações: tipos faltando + ação "Ver local" em convites de presença. Auditoria dos tipos de notificação revelou três gaps entre o catálogo e os eventos realmente disparados em produção. (1) tournament_updated (disparado por create-tournament.js quando organizador salva edições) não existia no catálogo — só tournament_update. Notificação caía no fallback genérico 🔔 em vez do ícone 📢 âmbar. Adicionada entrada alias no catálogo mantendo ambas as chaves (não quebra notificações já persistidas em Firestore). (2) organizer_communication (disparado por tournaments-organizer.js quando organizador manda comunicado aos inscritos) vs org_communication no catálogo — mesmo problema, mesmo fix de alias. Agora comunicados organizacionais aparecem com 📣 em vez do bell genérico. (3) presence_plan (v0.14.70 — amigo planejando ida a um local) não estava no catálogo: adicionado com 🗓️ verde, nível 'all'. Além disso, notificações de presence_plan ganharam botão "🏢 Ver local" na view de notificações — antes elas ficavam sem ação, enquanto todas as outras (tournament_*, friend_request, etc) tinham CTA. Clicar navega pra #venues/<placeId> com a modal aberta, onde o usuário pode dar "Estou aqui agora" ou "Planejar ida" pra se juntar ao amigo. Fecha o loop Presence→Notification→Ação. Arquivos: js/notification-catalog.js, js/views/notifications-view.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.10-alpha (Abril 2026)Busca rápida (Ctrl+K) cobre torneios públicos + locais. A busca rápida (Ctrl+K / ⌘K no desktop, botão 🔍 no header) antes só olhava em AppStore.tournaments (o scoped list) — torneios públicos que o usuário ainda não tinha entrado (só no publicDiscovery) não apareciam no resultado, mesmo com match exato de nome. Espelhava o mesmo gap do botão "Inscrever" consertado em v0.15.9. Fix: busca rápida agora une AppStore.tournaments + AppStore.publicDiscovery (dedup por id) antes de filtrar. Nova seção "Locais" no dropdown: pesquisa nos venues únicos extraídos dos torneios (via venuePlaceId) por nome e endereço, com deep-link pra #venues/<placeId>. Seção de "Jogadores" também passa a considerar o scope expandido, então nomes de participantes de torneios públicos não vinculados aparecem na busca. O que muda pro usuário: digite "beach" e a busca rápida agora mostra seus torneios de beach tennis + torneios públicos de beach tennis na região + clubes que o app conhece — 3 categorias num só dropdown. Arquivos: js/main.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.9-alpha (Abril 2026)Fix: botão "Inscrever" em card de descoberta falhando silenciosamente. Bug descoberto durante auditoria pós-v0.15.6 (quando a dashboard passou a mostrar torneios do discovery feed na "Inscrições Abertas"): clicar em "✅ Inscrever-se" num card de torneio público que o usuário ainda não entrou não fazia nada — sem toast de erro, sem navegação, só o spinner do botão ativo. Causa: torneios do discovery feed vivem em AppStore.publicDiscovery, não em AppStore.tournaments (que é o scoped listener apenas dos torneios onde o usuário já é membro). As funções _dashEnroll, enrollCurrentUser e _doEnrollCurrentUser usavam AppStore.tournaments.find(...) — encontravam undefined e caíam em branches early-return que não faziam nada. Fix: hidratação defensiva em todas as três funções — se não achar em tournaments, tenta em publicDiscovery e injeta o doc em tournaments antes de prosseguir. Pattern aplicado um jeito só pra todas as portas de entrada (dashboard card, click direto via outras views). Inscrição em torneio de descoberta agora funciona com 1 clique: push otimístico do participant, notificação "Inscrição confirmada", navigate pra página de detalhes. Arquivos: js/views/dashboard.js, js/views/tournaments-enrollment.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.8-alpha (Abril 2026)Dashboard: welcome rico para usuário novo. Antes, usuário sem nenhum torneio caía num empty state mudo "Nenhum torneio encontrado." — sem direção, sem CTA, sem sinal de que a plataforma tem mais funcionalidades além de torneios. Agora a dashboard detecta o cenário "usuário novo" (allUnique.length === 0 && !curSport && !curLocation && !curFormat e filtro "todos" ou default) e renderiza um card welcome no lugar: título "Seja bem-vindo ao scoreplace!" + subtítulo explicando os quatro pilares (torneios, presença, locais, amigos) + 4 CTAs coloridos um ao lado do outro: "🏆 Criar torneio" (verde, abre modal de criação rápida), "🏢 Descobrir locais" (ciano, leva pra #venues), "📍 Registrar presença" (âmbar, leva pra #presence), "👥 Encontrar amigos" (índigo, leva pra #explore). Dica no rodapé: "se já existe um torneio público na sua cidade, ele vai aparecer aqui automaticamente" — explica por que o feed pode ficar vazio inicialmente (se ninguém na cidade ainda criou). Regra: só mostra no cenário "fresh user" total; com filtros aplicados ou em outras abas (Organizados, Encerrados etc) mantém o empty state neutro "Nenhum torneio encontrado" porque o usuário sabe por que está vazio. Arquivos: js/views/dashboard.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.7-alpha (Abril 2026)Dashboard: widget "Amigos no local" com empty states + cleanup do segundo call site de status. Duas melhorias de consistência pós-v0.15.6. (1) Empty states no widget de amigos: antes, quando o usuário não tinha amigos adicionados, o widget "dashboard-presences-widget" ficava completamente vazio — sem sinal de que a feature existia. Mesmo problema quando tinha amigos mas nenhum deles tinha presença ativa hoje (dias calmos, fim de semana de Páscoa, etc.). Agora dois empty states explícitos: (a) zero amigos → card gradiente índigo com "👥 Veja seus amigos jogando. Adicione amigos na Explorar..." + CTA "Encontrar amigos →" que leva pra #explore; (b) zero presenças → linha discreta "Nenhum amigo registrou presença hoje" com link "Minha presença →" pra abrir a view de presença própria. Promove descoberta da feature sem forçar: usuário sem amigos vê um prompt ativo; usuário ocioso num dia calmo vê um acknowledgment discreto de que o widget tá funcionando. (2) Segundo call site de status==open: loadOpenTournaments em firebase-db.js (usado pelo notifier de torneios próximos/modalidade) tinha o mesmo bug de status estrito que a v0.15.5 consertou em loadPublicOpenTournaments — excluía docs legacy sem o campo. Mesmo fix aplicado: query sem filtro server-side de status + filtro client-side que aceita ausente OU 'open'. Notificações "novo torneio perto de você" voltam a pegar torneios legacy. Arquivos: js/views/dashboard.js, js/firebase-db.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.6-alpha (Abril 2026)Fix #2: "Inscrições Abertas" ainda dando zero depois do v0.15.5. A v0.15.5 tinha fixado o default de status: 'open' e a query pública, mas a contagem continuava errada porque o filtro abertosParaVoce no dashboard só consumia publicDiscovery — e publicDiscovery EXCLUI torneios onde o usuário já é membro (creator, organizer, co-host ou participante). Quando o usuário criava um torneio próprio público, ele aparecia em "Organizados" mas sumia de "Inscrições Abertas" (count zerado, como reportado). Label "Inscrições Abertas" não dá a entender "só os que você não entrou" — a semântica esperada é "total de torneios aceitando inscrição". Fix: abertosParaVoce agora é a UNIÃO de (a) torneios próprios do usuário (visible) com enrollment aberto + (b) torneios do discovery feed com enrollment aberto que ainda não entrou. Dedup por id. Helper extraído _isOpenEnrollment(t) consolida a lógica antes espalhada: checa hasDraw, ligaAberta, status closed/finished, deadline expirada. Resultado: se o usuário criou um torneio público com inscrições abertas, agora aparece no count imediatamente, como esperado. Arquivos: js/views/dashboard.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.5-alpha (Abril 2026)Fix: "Inscrições Abertas" na dashboard dando zero. Bug reportado: torneio criado público com inscrição aberta não aparecia no count "Abertos para você". Causa raiz: create-tournament.js monta o tourData sem setar o campo status — ficava undefined. Já loadPublicOpenTournaments em firebase-db.js filtrava server-side por where('status', '==', 'open'), que é estrito e exclui docs com o campo ausente. Resultado: todos os torneios criados pelo fluxo normal (Detalhes Avançados) ficavam invisíveis no feed público, inclusive pros próprios organizadores quando viam outros torneios. Fix em duas camadas: (1) AppStore.addTournament agora seta status: 'open' como default no Object.assign — torneios novos sempre nascem com status explícito; (2) loadPublicOpenTournaments removeu o filtro server-side de status e passou a filtrar client-side, aceitando status ausente OU 'open'. O custo é ler até 3× mais docs por página (pra compensar descartes de closed/finished/active na memória) mas garante que o alpha funcione pra todos os torneios legacy que ficaram em Firestore sem o campo. Quando a base crescer, um backfill de status: 'open' em docs antigos permite reverter pra query estrita. Arquivos: js/store.js, js/firebase-db.js, sw.js, index.html.v0.15.4-alpha (Abril 2026)Venue detail modal: "📍 Estou aqui" inline + "🗓️ Planejar ida" com picker automático. Fecha o loop descoberta→ação sem forçar navegação pra #presence. (1) Check-in inline: modal de detalhe do venue agora tem dois botões dedicados no topo da seção de ações (só pra usuários logados): "📍 Estou aqui agora" e "🗓️ Planejar ida". O primeiro escreve direto na collection presences via PresenceDB.savePresence, com toast de confirmação e re-hidrata o bloco "Movimento no local" pra mostrar a nova presença sem fechar a modal. Botão vira "✅ Presença registrada" após sucesso (disabled, opacity 0.65) pra evitar double-tap duplicata. (2) Sport picker inteligente: nova _pickSportForVenue(v) decide qual modalidade registrar sem friction: se venue tem 1 sport declarado → usa direto; se tem múltiplos, intersecta com preferredSports do usuário pra ver se desempata; se não resolve → abre overlay "Qual modalidade agora?" com os sports do venue. Se venue e perfil ambos vazios, cai pra navegação pra #presence com o picker completo. (3) Planejar ida auto-abre dialog: botão seta flag _openPlanDialog: true no prefill e renderPresence dispara _presencePlanDialog() após 450ms da renderização — o usuário cai direto no modal de agendamento com venue já selecionado. Impacto: pra reivindicar presença num venue descoberto na busca, antes era 3 navegações (modal → #presence → check-in), agora é 1 tap direto da modal. Arquivos: js/views/venues.js, js/views/presence.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.3-alpha (Abril 2026)Descobrir Locais: summary acima do mapa + "expandir raio" em 1 clique. Duas melhorias de orientação no map mode. (1) Barra de resumo acima do mapa: novo slot #venues-map-summary renderiza "🏢 N cadastrados · 🔎 M sugestões Google" em tempo real conforme filtros mudam. Antes o usuário tinha que scrollar até a seção "📍 Locais no Google" lá embaixo pra saber se havia algum resultado; agora a contagem é a primeira coisa que aparece abaixo dos filtros, reforçando feedback visual imediato. Durante loading exibe "Buscando locais…". (2) Botão "Expandir para Xkm": quando a combinação filtros + raio retorna ZERO resultados (nem cadastrados, nem Google suggestions) e o usuário tem um center válido, a barra mostra um CTA que multiplica o raio atual por 3× (ex: 10km → 30km, 50km → 150km, capado em 500km). Um clique re-renderiza a view com o raio expandido — sai do beco sem saída sem exigir que o usuário descubra o input de distância e edite manualmente. Se o raio já está no cap, mostra texto "Tente remover filtros". Implementação via nova função window._venuesExpandRadius(nextKm) que atualiza state.distanceKm, persiste nos filtros salvos (localStorage), e re-renderiza via render(document.getElementById('view-container')). Arquivos: js/views/venues.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.2-alpha (Abril 2026)Descobrir Locais: sugestões do Google aparecem como pins no mapa. No mode "Mapa", antes só apareciam pins dos locais cadastrados na scoreplace — em áreas onde ninguém ainda reivindicou um venue, o mapa ficava vazio (só com o pin verde do usuário), mesmo havendo dezenas de sugestões do Google na lista abaixo. Agora os Google suggestions também viram pins, visualmente diferenciados: cinza translúcido com ícone 🔎 e escala 0.9 (vs cor cheia âmbar/índigo com 🏢 dos cadastrados). Clique num pin cinza abre o local direto no Google Maps (nova aba) — o venue ainda não existe na base scoreplace, então não há modal interna pra mostrar. Deduplicação por placeId: se o mesmo lugar já é cadastrado, não plota pin duplicado sobre o pin colorido. Heurística de zoom ajustada também: com state.center resolvido (GPS ou geocoder de cidade), o mapa respeita o centro do usuário e ajusta zoom baseado em distanceKm (~13 pra raio 10km, 12 pra 15km, 11 pra 40km) em vez de dar fitBounds nos pins — que fazia zoom-out excessivo quando uma sugestão do Google estava longe do centro de busca. Usuário continua podendo dar pinch-zoom manualmente; a heurística só intervém quando o zoom atual está visivelmente fora do apropriado. Arquivos: js/views/venues.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.1-alpha (Abril 2026)Descobrir Locais: mapa com bordas laterais + busca Google mais ampla. Dois fixes de UX baseados em uso real. (1) Mapa "preso" no mobile. O mapa do Google ocupava toda a largura da viewport com gestureHandling: 'greedy' — ao tentar scrollar verticalmente a página, o dedo caía dentro do mapa e ele capturava o gesto, deixando o usuário preso sem conseguir sair a não ser fechando o app. Dois ajustes: (a) #venues-map-wrap ganha padding: 0 10px criando um gutter lateral de 10px de cada lado — zona segura de toque para scrollar a página; (b) gestureHandling trocado para 'cooperative', que no mobile exige pan com dois dedos (scroll vertical com um dedo passa para a página), no desktop exige Ctrl+scroll para dar zoom. Altura do mapa reduzida de 460px para 380px — ainda generosa, mas deixa o conteúdo abaixo visível sem precisar scrollar longe. (2) Zero resultados do Google. A busca de sugestões externas (_loadGoogleNearby) usava locationRestriction (filtro duro — só places estritamente dentro do raio) combinado com query fraca "quadra [cidade]". Em bairros com poucos venues cadastrados no Google como "quadra", retornava vazio. Duas mudanças: (a) query default quando modalidade = qualquer é agora "quadra esportiva clube arena tênis padel beach tennis pickleball" — cobre os termos que Google indexa para os múltiplos formatos (alguns clubes aparecem como "arena", outros como "clube esportivo"); (b) locationRestriction trocado por locationBias — o raio vira viés, não trava, então lugares muito relevantes logo fora do raio também aparecem. O filtro haversine client-side via state.distanceKm já cobre o raio exato para venues próprios. Resultado: área densa volta a ter sugestões sem o usuário precisar mexer nos filtros primeiro. Iteramos próximos refinamentos conforme novos casos aparecerem. Arquivos: js/views/venues.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.15.0-alpha (Abril 2026)Partida casual: fix do "Iniciar" + "Fechar" não reabre mais a partida. Dois bugs reportados na partida casual — o botão "Iniciar" não funcionava corretamente e, depois de "Fechar", a partida reabria sozinha — eram dois sintomas da mesma causa: o listener de perfil real-time (startProfileListener em store.js) usava o campo activeCasualRoom para sincronizar partidas entre dispositivos, mas as entregas de snapshot do Firestore são assíncronas e podem chegar fora de ordem. (1) Primeiro snapshot: quando o listener anexa (pós-login), ele faz "resume" navegando para #casual/<room> se houver uma partida ativa no perfil — útil para recuperar de crash. Mas a checagem só olhava o hash, não o DOM: se o usuário acabou de abrir o setup de uma nova partida (overlay casual-match-overlay visível, hash ainda em #dashboard), o primeiro snapshot entendia "estou fora, precisa ir pra lá" e roubava a navegação no meio do fluxo. Fix: a checagem agora também considera a presença de casual-match-overlay ou live-scoring-overlay no DOM — se qualquer um existe, o usuário já está engajado e não deve ser redirecionado. (2) Snapshots stale pós-close: quando o usuário clica Fechar, três writes atômicos acontecem (cancelCasualMatch, saveUserProfile({activeCasualRoom: null}), overlay removido). O Firestore pode entregar um snapshot optimístico com o valor antigo depois do null, e a comparação newRoom !== lastCasualRoom disparava navegação de volta pro match. Fix: flag window._suppressCasualResumeUntil com validade de 6s setada em todos os caminhos de close (_casualSetupClose no setup, MutationObserver quando ambos overlays saem, e _closeLiveScoring no live scoring). A branch de sync no listener checa essa flag antes de navegar — snapshots stale chegando na janela de 6s são descartados. (3) Clear explícito no close do live-scoring: antes, o clear de activeCasualRoom dependia do MutationObserver criado no setup. Se o usuário entrou direto na partida via URL #casual/<code> (sem passar pelo setup), não havia observer — o perfil ficava com a sala apontando mesmo depois do Fechar, e o próximo reload "ressuscitava" a partida. _closeLiveScoring agora limpa explicitamente activeCasualRoom: null + ativa a flag de supressão antes de navegar pro dashboard. Cobre ambos os caminhos (setup→live e join direto). Arquivos: js/store.js, js/views/bracket-ui.js, sw.js, index.html.v0.14.81-alpha (Abril 2026)Descobrir Locais: filtro de distância + mapa centrado + sugestões do Google + CTA cadastrar. Cinco melhorias no fluxo de descoberta para fechar o loop "quero jogar perto de onde estou / onde vou". (1) Mín. quadras agora = 1 por padrão. Zero ficava sem sentido — ninguém busca "locais com zero quadras". Input agora tem min="1" e default 1. (2) Novo campo "Distância (km)". Terceira coluna no grid de filtros, default 10km, range 1–500. Permite expandir (viagem para cidade grande) ou apertar (bairro específico). (3) Mapa centraliza na cidade informada. Novo _geocodeCity(city) usa google.maps.Geocoder (lazy via importLibrary('geocoding')) para transformar "São Paulo" em {lat, lng}. Cache em _geocodeCache para evitar re-lookups. Fallback para preferredLocations[0] do perfil; último fallback é centro do Brasil. Mapa faz setCenter(center) + zoom 12 quando geocode resolve. (4) Filtro Haversine. Novo _haversineKm(a, b) em km — filtra venues client-side pela distância ao centro. Venues sem coordenadas passam (aparecem na lista mas não participam do raio). (5) Seção "📍 Locais no Google". Abaixo do mapa e da lista, renderiza até 15 sugestões externas via google.maps.places.Place.searchByText (API nova) com textQuery = "[sport] [cidade]" + locationBias circular centrado no raio escolhido. Cards mostram nome + endereço e abrem no Google Maps via query_place_id. Legenda explica os filtros aplicados ("min. 2 quadras · São Paulo · raio 10km · $$"). Disparado só com center resolvido para não queimar quota de Places. Empty state da lista também mostra essas sugestões para não ser beco sem saída. (6) CTA "🏢 É dono de um local?" Bloco destacado (gradiente azul-índigo) com botão "Cadastrar meu local" que abre o modal de perfil direto na seção de proprietário. Endereça a dúvida "onde cadastro meu local?" — aparece tanto na lista quanto no mapa. Arquivos: js/views/venues.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.14.80-alpha (Abril 2026)Fixes: cancelar presença + Cancelar persistente + ordem dos botões hero + hint Apoie. Set _cancelledIds guarda ids cancelados por 60s para o listener ignorar docs que ainda chegam não-cancelados do servidor. state.myActive agora sincroniza do listener (filtro por uid === myUid + endsAt > agora) + filtro de renderMyActive usa sports[]. Plans com openEnded mostram "a partir de HH:mm". Ordem dos botões do hero: Convidar, Pro, Apoie, Locais, Presença. Hint Apoie: "Gostando do scoreplace?"v0.14.79-alpha (Abril 2026)Presença real-time + busy state em todos os escritores + ícones em Agora. Três ajustes baseados em feedback. (1) Real-time em #presence. Usuário reportou: "Nelson registrou presença agora, mas não apareceu para Rodrigo". A view carregava dados só no mount. Novo listener via onSnapshot na coleção presences escopado por placeId + dayKey (cross-sport — filtra modalidade e visibilidade client-side). Anexado em _attachListener() disparado dentro de refreshData(); teardown em _teardownListener() chamado na entrada da view e quando não há venue/sports selecionados. Handle global window._presenceUnsubscribe. Custo: 1 listener ativo enquanto a view está aberta — reads só nas mudanças reais. (2) Busy state em Salvar perfil + todos os escritores. Feedback: "Kelly teve que clicar várias vezes em salvar". O clique não dava feedback visual e a usuária tentava de novo. Reutilizado o _spinButton(this, label) já existente (usado pelo botão Inscrever-se que o usuário elogiou — troca innerHTML por spinner + disabled, safety timeout 8s pra reverter). Aplicado em: Salvar perfil ("Salvando..."), Check-in presença ("Registrando..."), Confirmar planejamento ("Salvando..."), Reivindicar/Salvar venue ("Salvando..."), Enviar convite de amizade ("Enviando..."), Cancelar convite ("Cancelando..."), Aceitar convite ("Aceitando..."), Rejeitar convite ("Rejeitando..."). Todos os botões dão feedback imediato e bloqueiam cliques duplicados. (3) Ícones de modalidade em "Agora no local". Complementa a mudança de v0.14.78 que já tinha aplicado em Próximas horas. Cada card de amigo presente agora começa com os ícones das modalidades que ele indicou estar disponível para jogar (🎾 🥒 🏓 🏸 ⚽ 🏐 🏀), via mesmo helper _sportsIcons. Avatar ganhou flex-shrink: 0 + min-width: 44px para nunca distorcer. Arquivos: js/views/presence.js, js/views/auth.js, js/views/explore.js, js/views/venue-owner.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.14.78-alpha (Abril 2026)Presença: multi-modalidade num único doc + hora de saída opcional + ícones nos chips. Três melhorias baseadas em uso real. (1) Multi-modalidade sem perguntar. Antes, clicar em Check-in/Planejar com 2+ modalidades abria um overlay "Qual modalidade agora?" porque cada presença ia pra um doc com um único sport. O usuário corretamente notou: "estou no local disponível pra jogar qualquer das selecionadas — não faz sentido escolher uma agora". Modelo atualizado: campo novo sports: ['Beach Tennis', 'Pickleball', ...] gravado no doc da presença, ao lado do sport escalar (mantido pra compat com docs legados). Um único doc representa toda a sessão multi-modal. Overlay _pickSportThen deletado, _presenceCheckIn e _presencePlanDialog escrevem sports direto. loadForVenueSportDay em presence-db.js agora faz duas queries paralelas em where('sports', 'array-contains', X) + where('sport', '==', X) e deduplica client-side — docs novos são pegos pelo primeiro, antigos pelo segundo, zero miss durante a transição. Índices compostos novos requeridos em (placeId asc, sports array-contains, dayKey asc) — Firestore sugere link automático. (2) Hora de saída opcional no Planejar ida. O modal agora marca o segundo input como "Até (opcional)" com placeholder vazio e texto explicativo "Deixe em branco se não quiser fixar hora de saída". Submit com end vazio seta openEnded: true + endsAt = startsAt + 12h (cap para docs não ficarem indefinidos nas queries de endsAt > now). O display "a partir de HH:mm" virá num PR de renderização — o storage já está pronto. (3) Ícones de modalidade nos chips de Próximas horas. Cada chip agora começa com os ícones das modalidades que a pessoa vai jogar (🎾 🥒 🏓 🏸 ⚽ 🏐 🏀). Map _sportIcon(sport) dedicado em presence.js (espelha o getSportIcon do dashboard pra consistência). Se a presença tem sports: ['Beach Tennis', 'Pickleball'], o chip fica 🎾🥒 [avatar] Nome. title no span tem os nomes completos pra acessibilidade. Arquivos: js/presence-db.js, js/views/presence.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.14.77-alpha (Abril 2026)Descobrir Locais: Mapa como default + cidade pré-preenchida do perfil. Dois ajustes de UX baseados em uso real. (1) Mapa como view padrão em #venues: state.mode inicial trocado de 'list' para 'map'. Ordem dos botões de toggle invertida — "🗺️ Mapa" agora vem antes de "▦ Lista" para reforçar a hierarquia. render() chama _ensureMap() logo após montar o DOM se o modo inicial for mapa, evitando que o usuário veja um frame escuro por 200ms antes do tile carregar. Mapa faz sentido como padrão: a descoberta é espacial por natureza ("qual clube fica perto da minha casa?" / "o que tem nessa cidade que estou visitando?"), e pins do Google com marker PRO/free já carregam a informação essencial. Lista continua acessível em 1 clique para quem quer scrollar. (2) Cidade pré-preenchida a partir do perfil: render() agora inicializa state.city com AppStore.currentUser.city na primeira entrada (guarda: só preenche se state.city estiver vazio, preservando edições intencionais anteriores). O usuário cai direto nos venues da cidade dele, sem precisar digitar. Mudar para outra cidade (viagem planejada) é só apagar + digitar — o filtro debounce já estava implementado. Combinado com a ordenação Pro-first do PR B5, entregamos: quem abre a descoberta vê "locais Pro da minha cidade no mapa" em 1 segundo, sem interação. Arquivos: js/views/venues.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.14.76-alpha (Abril 2026)Presença → "Próximas horas": chips com nome + X discreto em amigos. Dois ajustes visuais. (1) Chips em Próximas horas — os avatares apareciam espremidos horizontalmente porque estavam dentro de um flex container sem flex-shrink: 0, e só mostravam foto sem nome. Refatorado para chips individuais [avatar] Nome com fundo âmbar suave, borda âmbar, avatar 28×28 com flex-shrink: 0 + min-width: 28px (círculo perfeito em qualquer largura), nome com ellipsis. Self aparece como "Você" com borda verde. (2) X no card de amigo — o círculo vermelho em volta do X ficava visualmente pesado. Removido o background (rgba(239,68,68,0.15)) e a borda redonda; agora é só o glifo ✕ em cinza (var(--text-muted)) com opacity: 0.5 que sobe para 1 no hover. Arquivos: js/views/presence.js, js/views/explore.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.14.75-alpha (Abril 2026)Explorar: cards de amigos compactos + ✕ para desfazer. Os cards de "Meus Amigos" na Explorar estavam grandes demais, dominando a tela antes mesmo da busca/outros usuários aparecerem. Nova função dedicada _friendCompactCardHtml(u, uid) (o genérico _userCardHtml continua atendendo as outras seções). Layout mais enxuto: avatar 44×44 (antes 52×52), nome com white-space:nowrap + ellipsis em vez de wrap de 2 linhas, subtítulo com cidade (omitida quando igual à cidade do usuário logado — comparação case-insensitive) + modalidade (primeira de preferredSports, normalizada sem emoji). Idade removida. Botão "Desfazer amizade" (que ocupava toda a largura) substituído por ✕ vermelho sutil (22×22) no canto superior direito do card via position:absolute, com cor #ef4444 sobre fundo rgba(239,68,68,0.15). Clique mantém a mesma lógica (_removeFriend(uid)). Grid também apertado: minmax(110px, 1fr) (antes 140px) + gap: 8px (antes 10px) — cabem ~3 cards por linha no mobile em vez de 2. Arquivos: js/views/explore.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.14.74-alpha (Abril 2026)Explorar: sincronização real-time de amizades (aceitar/rejeitar). Feedback de uso: quando Nelson aceita ou rejeita o convite do Rodrigo, o card "Convite enviado" na Explorar do Rodrigo continuava aparecendo até ele recarregar a página. O rejectFriendRequest/acceptFriendRequest no backend já limpavam friendRequestsSent do remetente corretamente (e friends no caso de aceite) — a rule isFriendArrayDiff introduzida em v0.14.72 permite essa escrita cross-user. O gap era no cliente: startProfileListener só sincronizava theme e activeCasualRoom entre snapshots, ignorando os arrays de amizade. O AppStore.currentUser.friendRequestsSent ficava preso no estado do último login. Listener agora compara os 3 arrays (friends, friendRequestsSent, friendRequestsReceived) a cada emissão — quando qualquer um muda, atualiza a cópia local e, se a view Explorar está aberta, dispara renderExplore para atualizar a UI em tempo real. Dedup de comparação via slice().sort().join(',') — O(n log n) por array, trivial mesmo com centenas de amigos. Fluxo agora: Nelson aceita → Rodrigo vê o card migrar de "Convites Pendentes" para "Meus Amigos" em segundos; Nelson rejeita → o card desaparece silenciosamente. Mesma sincronia funciona para qualquer outra ação cross-user (amigo removendo amizade, cancelando convite recebido, etc.). Arquivos: js/store.js, sw.js, index.html.v0.14.73-alpha (Abril 2026)Fixes rápidos pós-v0.14.72 + polimento em detalhe de venue. (1) Label do local mostrava nome + endereço concatenados. O geocoder do map picker do perfil grava label no formato "Nome — Av. ..." — a dropdown da view de presença exibia o texto todo, truncando no meio. Novo helper _cleanVenueName(label) corta no primeiro separador \s[—–-]\s e retorna só o nome. Aplicado em _venuesFromTournaments e _defaultVenue. (2) Botões "Estou aqui agora" e "Planejar ida" não funcionavam. Bug sutil: _defaultVenue() lia p.placeId/p.name (ambos undefined no formato do map picker), gerava venueKey('','') vazio, e o guard hasVenue = !!state.venue.placeId mantinha o disabled. Corrigido com o mesmo padrão usado em _venuesFromTournaments (v0.14.72): fallback para p.label. Em venues sem placeId, a chave agora vem do slug do nome — o que dá consistência entre a chave do venue e das presenças registradas lá. (3) Empty state útil na dropdown de Local. Quando o usuário não tem nem preferredLocations no perfil, nem torneios com venue gravado, a dropdown mostrava só "— nenhum local conhecido —" + "✏️ Digitar outro local". Agora renderiza também um card 💡 apontando "Adicione seus locais em Perfil → Locais de preferência" com CTA "Abrir perfil" — evita o beco sem saída. (4) Deep-link inválido em #venues/<placeId>. Se o placeId for de um venue deletado ou digitado errado, a view ficava em branco silenciosa. Agora mostra modal "🧭 Local não encontrado" explicando que o link pode estar desatualizado, com botão para fechar. (5) Lista de torneios no detalhe do venue. Modal de detalhe agora tem seção "🏆 Torneios neste local" logo abaixo do Movimento, separada em "Próximos" (até 4) e "Recentes" (últimos 6 meses, até 4). Cada linha clicável navega para #tournaments/<id>. Usa o cache AppStore.tournaments (sem fetch extra). Oculta automaticamente se não há nenhum. Arquivos: js/views/presence.js, js/views/venues.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.14.72-alpha (Abril 2026)3 fixes críticos + multi-modalidade na presença. (1) Convite de amizade não chegava ao destinatário. Regex da análise: quando Nelson convidava Rodrigo, FirestoreDB.sendFriendRequest(fromUid, toUid, fromData) tentava escrever friendRequestsReceived: arrayUnion(fromUid) no doc users/{toUid}. As rules introduzidas em v0.14.60 impunham allow write: if request.auth.uid == userId, então Nelson (uid diferente de Rodrigo) era rejeitado com permission-denied, quebrando o await e impedindo a criação da notificação. Rule relaxada com novo helper isFriendArrayDiff() (request.resource.data.diff(resource.data).affectedKeys().hasOnly(['friends', 'friendRequestsSent', 'friendRequestsReceived'])) que permite qualquer autenticado atualizar outro user SE o diff tocar apenas esses 3 arrays. Mantém PII bloqueada para escrita cross-user. Também formalizadas sub-regras para matchHistory e templates (só o owner). (2) Salvar perfil redirecionava para partida casual. startProfileListener em store.js observava data.activeCasualRoom e navegava para #casual/<room> em toda emissão, inclusive quando o evento era um save de perfil unrelated (ex: editar locais preferidos). Reescrito para rastrear lastCasualRoom entre snapshots — só navega quando o valor mudou. Snapshot inicial agora semeia a variável em vez de disparar, evitando hijack no login também. (3) Locais preferidos não carregavam em Presença. O map picker do perfil armazena {lat, lng, label} — sem placeId e sem name. O _venuesFromTournaments() lia p.name (undefined) e p.placeId (undefined) → venueKey('','') retornava vazio → filtrado. Corrigido com fallback p.name || p.label e p.lng != null ? p.lng : p.lon. (4) Multi-modalidade na presença. Pedido do usuário: um local oferece várias modalidades (Beach Tennis + Tênis + Pickleball) e faz sentido ver o movimento consolidado. Select de modalidade substituído por pills toggleable (pelo menos 1 sempre selecionada como guard). Novo campo state.sports[] (o primário em state.sport é usado para writes). refreshData faz Promise.all de N chamadas loadForVenueSportDay (uma por modalidade selecionada) e merge deduplicado por _id — queries em paralelo, custo linear em número de sports selecionados. Filtro de torneios do dia usa um Set de sports permitidos. Check-in e Planejar ida, quando há mais de 1 modalidade ativa, abrem um picker overlay "Qual modalidade agora?" com botões — o usuário só joga uma por vez fisicamente, então o doc de presença continua single-sport. Pickler handler _pickSportThen compartilhado entre os dois fluxos. Deploy requer rules atualizadas. Arquivos: firestore.rules, js/store.js, js/views/presence.js, sw.js, index.html.v0.14.71-alpha (Abril 2026)Explorar: empty state útil + destaque em "Convites Pendentes". Feedback de usuário: após enviar convite de amizade, a tela de Explorar parecia "vazia" (campo de busca + "Nenhum usuário encontrado") porque a seção de convites pendentes existia mas sem destaque visual — o usuário passava batido. Duas correções. (1) Empty state com usuários recentes: nova primitiva FirestoreDB.listRecentUsers(days, limit) faz duas queries paralelas .where('updatedAt', '>=', cutoff).orderBy('updatedAt', 'desc').limit(N) e a equivalente em createdAt (perfis novos que nunca re-saved) com cutoff = agora - days*24h, dedup client-side. Quando a caixa de busca está vazia, _performUserSearch chama listRecentUsers(7) em vez de searchUsers('') (que retornava vazio). Filtros de dedup contra amigos/convites existentes aplicados igual à busca normal, via helper extraído _dedupeAgainstRelationships. Na base do resultado, botão "🔎 Ampliar para 30 dias" (depois "90 dias", depois "ano todo") incrementa window._exploreRecentDays e re-dispara a busca — progressive disclosure sem retype. Se mesmo com 365 dias não achar ninguém, mostra "Nenhum usuário nos últimos X dias" em vez do antigo "Nenhum usuário encontrado" estático. (2) Destaque em Convites Pendentes: _renderSentRequests agora envolve a seção em um card âmbar (rgba(245,158,11,0.08) bg + borda rgba(245,158,11,0.3)), título em #f59e0b com ícone ✉️ e subtítulo instrutivo "Aguardando resposta. Clique em ✕ no card para cancelar." — substitui o bloco anterior que usava cor muted e se misturava com o fundo. O rastreio dos convites enviados agora é impossível de passar batido. Arquivos: js/firebase-db.js, js/views/explore.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.14.70-alpha (Abril 2026)Integrações pós-pilares A+B (PR C1): fecha os loops abertos. Três ligações pequenas mas de alto valor conectando funcionalidades já entregues. (1) _venuePrefill → create-tournament: o botão "🏆 Criar torneio aqui" da modal de detalhe do venue (adicionado em B2) agora efetivamente carrega o local escolhido nos campos do torneio. Dois caminhos tratados: (a) "Criar Torneio" (rápido) em main.js lê sessionStorage._venuePrefill no handler btn-quick-create e adiciona venue, venuePlaceId, venueLat, venueLon ao tourData direto; (b) "Detalhes Avançados" popula os inputs #tourn-venue, #tourn-venue-lat, #tourn-venue-lon, #tourn-venue-place-id antes do openModal e dispara _initVenueCreateMap para mostrar o mapa já posicionado. Em ambos os caminhos o prefill é consumido (sessionStorage.removeItem) para não vazar para próximas criações. Fluxo "descobrir → criar" agora é 1 clique e reaproveita o venue reivindicado (sem redigitar busca do Places). (2) Notificação a amigos em planejamento de presença: quando um usuário confirma "Planejar ida" em _presenceConfirmPlan, nova função _notifyFriendsOfPlan(payload) percorre cu.friends[] e chama _sendUserNotification(friendUid, { type: 'presence_plan', message, level: 'all' }) para cada um. Mensagem no formato "[Nome] vai jogar [Modalidade] em [Local] às HH:mm hoje. Quer ir junto?". Reaproveita toda a infra de notificação existente — respeita notifyLevel de cada amigo via filtro em _sendUserNotification (quem marcou "só importantes"/"só fundamentais" não recebe, porque presença planejada usa level: 'all'). Dispatch paralelo (forEach) com .catch silencioso por destinatário para que uma falha não bloqueie as demais. Presenças com visibility: 'off' já eram bloqueadas upstream, então o notify só roda para quem está ativo — sem leakage. (3) Deep-link #venues/<placeId>: o router passa o cleanParam para renderVenues(container, deepLinkPlaceId); quando presente, a view renderiza normalmente e, após 150ms (para o DOM da view estar montado antes do overlay), dispara _venuesOpenDetail(deepLinkPlaceId) abrindo a modal automaticamente. Permite compartilhar um venue específico por URL — scoreplace.app/#venues/ChIJ... — útil para proprietários divulgarem seu local em redes sociais e cair direto na modal com contatos e movimento. Encerra os loops abertos que ficaram desses PRs A+B: agora descoberta, criação de torneios, presença e compartilhamento de locais formam um único grafo de navegação consistente. Arquivos: js/main.js, js/views/presence.js, js/views/venues.js, js/router.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.14.69-alpha (Abril 2026)Venues (PR B5): monetização Pro — destaque + analytics + fluxo de interesse. Quinto PR do pilar B, encerrando o roadmap inicial. Três partes: (B5a) Destaque visual + ordenação: VenueDB.listVenues agora ordena resultados com Pro no topo (plan === 'pro' desc → verified desc → alfabético asc) para que proprietários pagantes ganhem visibilidade natural. Cards de venue Pro na view #venues ganham gradiente azul-suave de fundo, borda índigo (rgba(99,102,241,0.4)) e glow externo (box-shadow 0 0 16px). Markers no mapa já eram diferenciados em B4 (PinElement índigo Pro vs âmbar free). Pro é herdado do plano pessoal do usuário no momento da reivindicação/edição: se o owner é Pro (via _isPro() ou plan === 'pro' válido no perfil), o venue ganha plan: 'pro'. Isso reaproveita a monetização pessoal existente (Stripe R$19,90/mês ativado em v0.2.41-alpha) como um ganho imediato para o dono sem cobrar separadamente neste alpha. (B5b) Fluxo de upgrade venue-level: lista "Meus locais" no perfil ganha botão "🚀 Pro" visível apenas para venues Free. Clique abre showConfirmDialog explicando benefícios do Pro venue-específico (R$49/mês, destaque em busca, marker, painel analytics, fotos ilimitadas, filtros prioritários). Confirmar dispara FirestoreDB.queueEmail para scoreplace.app@gmail.com com os dados do proprietário + placeId + versão — fluxo "manifestar interesse" usando a infra de e-mail já existente (extensão firestore-send-email). Ativação manual neste alpha; Cloud Function createVenueCheckoutSession + novo Stripe Price ID serão adicionados quando o primeiro proprietário interessado aparecer (evita construir infra monetária especulativa). (B5c) Painel de analytics do dono: modal de detalhe do venue, quando aberta pelo próprio ownerUid, renderiza bloco "📊 Seu painel (dono)" com 3 métricas — visualizações (viewCount no doc), check-ins nos últimos 7 dias (somatório de 7 chamadas de loadForVenueDay), e total de torneios cadastrados no local (filtrados do cache AppStore.tournaments). Nova primitiva VenueDB.incrementViewCount(key) usa firebase.firestore.FieldValue.increment(1) para bump atômico, disparado fire-and-forget em cada abertura de modal — exceto quando o próprio dono está visualizando (não infla as próprias métricas) e exceto para visitantes anônimos (rules exigem auth). Regras Firestore atualizadas: allow update em venues agora permite (a) owner editar qualquer campo OU (b) qualquer autenticado editar um diff restrito a viewCount + lastViewedAt — via helper isViewCountBump() que usa request.resource.data.diff(resource.data).affectedKeys().hasOnly([...]). Impede que um usuário qualquer edite outros campos passando-se por owner. Badge PRO mais destacado na lista "Meus locais" com gradiente azul-índigo + glow. Contador de visualizações exibido ao lado dos metadados de cada venue do dono. Deploy requer firebase deploy --only firestore:rules para ativar o bump de viewCount. Próximos passos (fora de B5, já fora do roadmap planejado): integração _venuePrefill no create-tournament.js; clusterização de markers quando a base crescer; Cloud Function para denormalizar presencesWeek em cada venue diariamente (reduz os 7 fetches do painel). Pilares A e B agora cobrem check-in/planejamento, descoberta, diretório proprietário, integração bidirecional e monetização — ciclo completo. Arquivos: js/venue-db.js, js/views/venues.js, js/views/venue-owner.js, firestore.rules, js/store.js, sw.js, index.html.v0.14.68-alpha (Abril 2026)Venues (PR B4): mapa interativo na descoberta #venues. Quarto PR do pilar B. Nova toggle "▦ Lista / 🗺️ Mapa" sobre os resultados da descoberta com troca visual instantânea (sem re-fetch — reaproveita o mesmo state.results já carregado). Modo mapa carrega Google Maps (maps + marker libraries via importLibrary, lazy — só quando o usuário clica pela primeira vez, não no render inicial) num container de 460px de altura com mapId: 'scoreplace-venues-map' e gestureHandling: 'greedy' para navegação livre no mobile. Para cada venue com lat/lon no state.results, plota um AdvancedMarkerElement com PinElement customizado: glifo 🏢 em fundo âmbar (#f59e0b) para venues free ou índigo (#6366f1) para venues Pro, borda escura, escala 1.1. Clique no marker reaproveita a mesma função _venuesOpenDetail(placeId) que o card da lista chama — abre a mesma modal com presenças, torneios, contatos e navegações cruzadas. Depois de renderizar markers, fitBounds enquadra todos os pontos com padding de 60px; se só há um ponto, faz setCenter + setZoom(14) em vez do fit (que seria excessivo). Na troca de filtros (cidade/modalidade/preço/quadras), a chamada de listVenues também re-renderiza os markers no mapa se ele estiver aberto — mantém mapa e lista sempre sincronizados. Edge cases tratados: (1) re-render completo do view (disparado por clique em botão de preço) reseta _map = null para forçar re-init contra o novo DOM (o div anterior fica detached); (2) ao alternar para mapa depois de ele já ter sido inicializado oculto, dispara google.maps.event.trigger(_map, 'resize') para recalcular o layout. Como a renderização de mapa depende de lat/lon gravados no doc do venue pela reivindicação (PR B1 pega do Places API), venues com coordenadas faltando (cenário raro — normalmente só para custom venues sem Places) não aparecem no mapa, mas continuam aparecendo na lista. Próximos passos: integração com create-tournament.js para ler _venuePrefill e pular para venue escolhido, PR B5 (monetização Pro — destaque em busca, analytics, upload de fotos), e adição futura de clustering de markers quando a base crescer (atualmente todos os pins aparecem individualmente; Firebase MarkerClusterer é uma dependência opcional que agregaria para 100+ venues). Arquivos: js/views/venues.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.14.67-alpha (Abril 2026)Venues (PR B3): detalhe do local integra presenças + torneios (sinergia A↔B). Fecha o ciclo entre os dois pilares. Modal de detalhe do venue (aberto clicando num card da descoberta #venues) agora carrega uma seção "Movimento no local" renderizada assincronamente após o overlay aparecer para não travar a abertura. Nova primitiva PresenceDB.loadForVenueDay(placeId, dayKey) busca todas as presenças de hoje no venue cruzando todas as modalidades via query composta where('placeId', '==', X).where('dayKey', '==', Y) — requer índice composto em (placeId asc, dayKey asc), que o Firestore sugere via link de 1 clique no console na primeira execução. Helper interno _buildMovimentoHtml(venue) em venues.js consolida presenças + torneios do mesmo placeId/dia (filtrados do cache AppStore.tournaments via VenueDB.venueKey — zero custo extra de leitura). Dois blocos renderizados: "Agora no local" com avatares sobrepostos de amigos (borda dourada) + "você" (borda verde) + pill "👥 +N" agregando presenças públicas de desconhecidos e participantes de torneios em andamento; "Mais tarde hoje" lista até 5 eventos ordenados por horário com formato HH:mm e badge clicável "🏆 Torneio X" que leva direto para a página do torneio, ou linha com "Você / [nome do amigo] · [modalidade]" para presenças planejadas. Se venue não tem movimento nem torneio hoje, exibe mensagem "Ninguém registrou presença ou torneio hoje neste local" em vez da seção vazia. Privacidade herda do pilar A: presenças friends só contam como avatar para amigos do usuário, e presenças public entram apenas na contagem agregada (nunca como avatar para desconhecidos). Navegação cruzada "📍 Ver presenças" (já existia em B2) permanece disponível como o caminho completo para a view de presença com gráfico de barras por hora — o detalhe é a versão resumida. Próximos pilares pensados: B4 (mapa interativo na view de descoberta com markers posicionados pelo lat/lon dos venues reivindicados, zoom respondendo aos filtros ativos), B5 (monetização plan: 'pro' — destaque em busca, analytics para o proprietário, upload de fotos ilimitadas), e integração com create-tournament.js para ler _venuePrefill deixado pelo botão "Criar torneio aqui" e pular direto para o venue escolhido. Arquivos: js/presence-db.js, js/views/venues.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.14.66-alpha (Abril 2026)Venues (PR B2): view pública de descoberta #venues. Segundo PR do pilar B. Nova view pública #venues (acessível sem login — é o hook de onboarding para usuários viajando) com filtros em tempo real de cidade (input com debounce de 350ms), modalidade (dropdown das 8 esportes canônicas do app), faixa de preço ($/$$/$$$ via botões exclusivos) e mín. quadras (input numérico com debounce). Nova primitiva VenueDB.listVenues(filters, opts) prioriza a query server-side mais seletiva (sport via array-contains) e aplica os demais filtros client-side sobre a página de até 50 docs retornada — evita exigir índices compostos para todas as combinações de filtros na fase alpha. Resultados em grid responsivo (auto-fill minmax(300px, 1fr)) de cards com: ícone 🏢, nome + badge "✓" se verificado + badge "PRO" se plano Pro, endereço, pills de modalidades (até 4 por card), e meta com contagem de quadras + preço + cidade. Clicar em um card abre modal de detalhe com layout sticky header + body scrollável contendo: pills de modalidades, linha com quadras/preço/cidade, horário, descrição, botões de ação para contato (📞 Ligar com tel:, 💬 WhatsApp com link wa.me auto-prefixando 55, 📷 Instagram abrindo instagram.com/@user, ✉️ E-mail com mailto:) e três navegações cruzadas: "🗺️ Ver no mapa" (Google Maps com query_place_id quando disponível), "📍 Ver presenças" (prefill de sessionStorage + navega para #presence apontando para este local), "🏆 Criar torneio aqui" (prefill _venuePrefill + abre modal de criação rápida). Quando nenhum resultado bate os filtros, empty state convida o usuário a ajustar filtros ou sugerir ao dono que reivindique em Perfil. Nova rota em js/router.js, novo botão "🏢 Locais" ao lado de "📍 Presença" no hero do dashboard, ambos com gradiente distinto para diferenciar visualmente as duas descobertas (presença = laranja, locais = ciano). Rules não mudaram — venues já tinha allow read: if true desde PR B1 justamente para suportar descoberta anônima. Próximos passos: integração com create-tournament.js para ler _venuePrefill e pular direto para o venue escolhido com venuePlaceId/venueLat/venueLon preenchidos; PR B3 (sub-rota #venues/<placeId> com timeline de presenças do dia integrada no detalhe, sinergia direta com pilar A); PR B4 (mapa interativo com markers na view de descoberta, filtros adicionais por raio/geolocation); PR B5 (monetização plan: 'pro' com destaque em busca e analytics para o proprietário). Arquivos: js/venue-db.js, js/views/venues.js (novo), js/router.js, js/views/dashboard.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.14.65-alpha (Abril 2026)Venues (PR B1): diretório de locais — reivindicação + CRUD do proprietário. Primeiro PR do pilar B (marketplace de locais esportivos). Nova coleção Firestore venues — docs representam locais físicos onde se joga (clubes, arenas, quadras). Doc id usa a mesma chave que presences (placeId do Google ou custom:<slug>), garantindo que venue e suas presenças/torneios compartilham o mesmo identificador sem denormalização. Schema: name, address, city, lat, lon, sports[], courtCount, courtType, priceRange ($|$$|$$$), hours (texto livre), description, contact { phone, whatsapp, email, instagram }, ownerUid, ownerEmail, verified (admin manual), plan ('free'|'pro'), createdAt, updatedAt, claimedAt. Novo módulo js/venue-db.js expõe VenueDB com venueKey(placeId, name) (reusa PresenceDB), loadVenue(key), claimVenue(key, data) em transação (previne double-claim — se outro ownerUid já reivindicou, throw venue-já-reivindicado), updateVenue(key, updates), releaseVenue(key) (seta ownerUid = null sem apagar o doc — preserva referências de presenças/torneios), e loadMyVenues(uid). Regras Firestore em venues: read público (descoberta anônima funciona sem login — este será o hook de onboarding para usuários viajando que querem achar onde jogar), create exige request.resource.data.ownerUid == auth.uid (impede forjar claim em nome de outro), update/delete restrito ao ownerUid gravado no doc. Nova UI no modal de perfil: seção "🏢 Sou dono de um local para jogar" com busca do Google Places (AutocompleteSuggestion.fetchAutocompleteSuggestions com includedPrimaryTypes: ['establishment'] e includedRegionCodes: ['br']), reutilizando o mesmo padrão de create-tournament.js. Ao selecionar um resultado, o sistema checa se o venue já existe: se já reivindicado por outro usuário, mostra aviso "escreva para scoreplace.app@gmail.com se você é o dono"; caso contrário, abre formulário inline com campos para modalidades oferecidas (checkboxes para Beach Tennis, Pickleball, Tênis, Tênis de Mesa, Padel, Futsal, Vôlei, Basquete), número de quadras, faixa de preço, horário, descrição, e 4 canais de contato (telefone, WhatsApp, Instagram, e-mail). Ao confirmar, claimVenue grava o doc com ownerUid do usuário atual. Lista "Meus locais reivindicados" logo abaixo com os venues que o proprietário administra; cada linha com botões Editar (repopula o formulário) e ✕ (libera ownership via releaseVenue após confirmação). Novo módulo encapsulado em js/views/venue-owner.js para não inflar auth.js. Próximos passos no pilar B: B2 — view pública #venues (descoberta por cidade/modalidade com mapa e filtros), B3 — página de detalhe do venue integrando presenças (da feature A) + torneios do local + agenda, B4 — monetização plan: 'pro' com destaque em busca e analytics. Integração pensada mas não feita ainda: filtro "mín. N quadras" no picker de venue do create-tournament.js e sugestão de swap quando torneio excede capacidade (usuário levantou esse caso de uso). Deploy requer rules atualizadas. Arquivos: js/venue-db.js (novo), js/views/venue-owner.js (novo), js/views/auth.js, firestore.rules, js/store.js, sw.js, index.html.v0.14.64-alpha (Abril 2026)Presença no local (PR A4 + ajuste UI do silenciar): auto check-in via Geolocation. Terceiro PR do pilar de presença. (1) Ajuste de UI no silenciar conforme feedback: em vez de 6 botões exclusivos (Ativas/1d/7d/15d/30d/Sempre), agora um toggle simples "🔕 Silenciar presença temporariamente" + campo numérico de dias (1-365, default 7) que aparece quando o toggle está ativo. A opção "Sempre" foi removida — se quiser silenciar indefinidamente, o usuário digita um número alto. Semântica expandida: enquanto silenciado, o sistema não cria presenças nem carrega presenças de amigos (widget do dashboard e view de presença ficam vazios com banner explicativo) — consistente com "não informar e não receber". Ao recarregar, se presenceMuteUntil < Date.now(), o toggle volta automático para off. Campo novo: presenceMuteDays (lembra a última duração usada para pré-preencher o input na próxima vez). (2) Auto check-in via GPS: novo módulo js/presence-geo.js com função _presenceGeoCheck() chamada 3s após login em simulateLoginSuccess, em paralelo aos outros background loaders. Ao rodar: verifica se o usuário tem preferredLocations[] com lat/lng — senão retorna sem pedir permissão de GPS. Se tem, chama navigator.geolocation.getCurrentPosition (prompt nativo do browser na primeira vez). Com a posição em mãos, calcula distância de Haversine para cada local preferido e pega o mais próximo dentro de MATCH_RADIUS_M = 150 metros. Se bater, dois caminhos: (a) Auto check-in ON (novo toggle de perfil presenceAutoCheckin, default OFF): cria presença automaticamente usando a primeira modalidade preferida do perfil (ou primeira modalidade do histórico de torneios), com source: 'geo' no doc. Toast "📍 Check-in automático" informa o usuário. (b) Auto check-in OFF: abre showConfirmDialog com "Você está em [Local]. Registrar presença em [Sport]?" e botões "Sim, registrar" / "Agora não". Respeita todos os gates de privacidade: presenceVisibility === 'off' → skip; mute ativo → skip; sem preferredLocations com coordenadas → skip. Dedupe por sessão via sessionStorage._presenceGeoHandled com chave data+placeId — se o usuário já foi perguntado hoje neste local, não pergunta de novo (mas um local diferente ainda aciona). Sem permissão de GPS ou erro → log silencioso, sem retry. Privacidade de localização: a posição GPS do usuário nunca é gravada no Firestore — só é usada localmente para o match, e só o placeId do venue preferido acaba no doc de presença (mesma informação que o check-in manual já grava). Novo toggle no perfil "📡 Auto check-in ao chegar no local (usa GPS)" com descrição explicando o comportamento. Próximos passos pensados mas não implementados: pilar B (diretório de venues com perfil de proprietário), notificação push a amigos quando plano de ida é criado, integração com visão de Local para "locais preferidos próximos com pessoas jogando agora". Arquivos: js/presence-geo.js (novo), js/views/auth.js, js/views/presence.js, js/views/dashboard.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.14.63-alpha (Abril 2026)Presença no local (PR A3): config de perfil — visibilidade + silenciar. Segundo PR do pilar de presença. Nova seção "📍 Presença no local" no modal de perfil com dois controles. Visibilidade: três botões mutuamente exclusivos — 👥 Amigos (default, presenças só aparecem para amigos confirmados), 🌐 Todos (presenças entram na contagem agregada para qualquer usuário logado que consulte o local), 🚫 Ninguém (bloqueia criação de check-in/planejamento — o usuário some completamente do sistema de presença). O valor é aplicado no momento em que a presença é criada: payload.visibility = cu.presenceVisibility em _presenceCheckIn e _presenceConfirmPlan; guarda adicional impede criação quando off. Silenciar sugestões automáticas: seis botões — Ativas (default), 1 dia, 7 dias, 15 dias, 30 dias, Sempre. Ao salvar, _presenceMuteToUntil(token) traduz para timestamp absoluto em presenceMuteUntil; no próximo carregamento, se presenceMuteUntil < Date.now(), o mute expira automaticamente e volta para "Ativas". Este campo prepara o terreno para o PR A4 (auto check-in por geolocation), onde será consultado antes de disparar o toast de sugestão. Integração com presence view: _defaultVenue() agora prioriza preferredLocations[0] do perfil (já existente — a seção de Locais de preferência com mapa) sobre o primeiro venue do histórico de torneios; _defaultSport() prioriza o primeiro item de preferredSports (CSV, também já existente no perfil). O dropdown de local agora lista primeiro os locais preferidos salvos, depois os venues de torneios — usuário novo que configurou preferências no perfil chega na view de presença já apontando para o lugar certo. Novos handlers globais: _setPresenceVisibility, _applyPresenceVisibilityUI, _setPresenceMute, _applyPresenceMuteUI, _presenceMuteToUntil. Novos campos no doc do usuário: presenceVisibility, presenceMute, presenceMuteUntil. Próximo PR planejado: A4 — auto check-in opt-in via Geolocation API com matching por raio de 150m contra preferredLocations (com lat/lon) ao abrir o app, respeitando o mute configurado aqui. Arquivos: js/views/auth.js, js/views/presence.js, js/store.js, sw.js, index.html.v0.14.62-alpha (Abril 2026)Presença no local (PR A1): check-in + quem está no clube. Primeira entrega do novo pilar de descoberta social. Nova coleção Firestore presences com docs do tipo check-in (agora → +4h) ou planejado (janela horária hoje). Cada doc guarda uid, placeId (Google Place id ou chave estável custom:<slug> para locais digitados livremente), sport normalizado (sem emoji), dayKey (YYYY-MM-DD) para queries eficientes, janela startsAt/endsAt em ms, visibility (friends default), e flag cancelled para soft-delete. Novo módulo js/presence-db.js expõe PresenceDB com savePresence, cancelPresence, loadForVenueSportDay(placeId, sport, dayKey), loadMyActive(uid) e loadForFriends(uids, windowMs) (chunked em lotes de 10 p/ limite do operador in). Nova view #presence (js/views/presence.js) com seletor de Local e Modalidade, pré-preenchidos a partir do histórico de torneios do usuário — zero configuração necessária para começar. Gráfico de barras 6h–23h empilhado (dourado = amigos, cinza = outros) agrega em cada bucket: presenças de amigos + presenças públicas de desconhecidos + ocupações virtuais derivadas de torneios do mesmo local/modalidade/dia (participantes = contagem). Seção "Agora no local" mostra avatares de amigos com tempo desde o check-in + pill "+N outros". Seção "Próximas horas" lista por faixa horária com avatares sobrepostos de amigos, pill "+N" de desconhecidos e badge "🏆 Torneio X" clicável que leva ao torneio. Botões "📍 Estou aqui agora" (check-in de 4h) e "🗓️ Planejar ida" (overlay com from/to hoje) criam presenças. Privacidade client-side: presenças com visibility: 'friends' de não-amigos são filtradas do display (regras Firestore serão endurecidas em PR A3 com friendUids[] denormalizado). Nova regra Firestore em presences: read autenticado, create/update/delete escopado ao uid do doc. Novo widget no dashboard "Amigos no local" (acima dos cards de torneios) carrega loadForFriends(cu.friends, 48h), dedup por (uid+venue+sport), ordena ativos-primeiro → planejados mais próximos, limita a 6 cards; clicar em um card salva prefill em sessionStorage._presencePrefill e navega para #presence já apontando para aquele local/modalidade. Novo botão laranja "📍 Presença" no hero do dashboard para acesso direto. Nova rota #presence em js/router.js. Próximos PRs planejados: A2 (planejar ida com notificação a amigos), A3 (config de perfil: locais/modalidades preferidos, visibilidade pública/amigos/off, silenciar 1/7/15/30/sempre), A4 (auto check-in opt-in via Geolocation com raio 150m contra venues conhecidos). Pilar paralelo B (diretório de venues com perfil de proprietário reivindicável + descoberta quando viajando) começa após A. Deploy requer regras Firestore atualizadas: firebase deploy --only firestore:rules. Arquivos: js/presence-db.js (novo), js/views/presence.js (novo), js/router.js, js/views/dashboard.js, firestore.rules, js/store.js, sw.js, index.html.v0.14.61-alpha (Abril 2026)Liga unificada (PR 4): Suíço removido do seletor de formato. Continuação da unificação iniciada em v0.14.52 (PR 1). A criação de novos torneios não oferece mais o formato "Suíço Clássico" como opção — o grid de formatos passa de 5 para 4 botões (Eliminatórias Simples, Dupla Eliminatória, Grupos + Elim., Liga), com layout responsivo ajustado (desktop 4 colunas em vez de 5; mobile 2 em vez de 3). Quem quiser o comportamento do Suíço (número finito de rodadas, sorteio a cada rodada) usa Liga com o toggle "Temporada contínua" em OFF — o substituto unificado introduzido na v0.14.52. A option value="suico" foi removida do select escondido; os campos #suico-fields e #suico-draw-schedule-fields permanecem no DOM mas ficam órfãos (não renderizados, sem entrada de UI que os ative). O Suíço continua existindo como opção de resolução no painel de Nash de potência de 2 — esse é um caminho de código separado (conversão on-the-fly de formato durante o sorteio) que não foi tocado. Código de bracket/standings que trata t.format === 'Suíço Clássico' também fica intacto para os raros torneios legados que ainda tenham esse valor. Alterações em js/views/create-tournament.js.v0.14.60-alpha (Abril 2026)Segurança: regras Firestore estritas + denormalização adminEmails[]. Auditoria das firestore.rules: antes deste deploy as regras eram allow read: if true para tournaments, users e casualMatches, e allow write: if request.auth != null em tournaments — ou seja, qualquer visitante lia todos os perfis (e-mail, telefone, preferredCeps, fcmToken) e torneios privados, e qualquer usuário autenticado podia editar/deletar qualquer torneio do banco. Reescrita completa em firestore.rules: (1) tournaments — leitura permitida para visitante apenas se isPublic == true; usuário autenticado lê qualquer torneio (necessário para links de convite e transações de enroll). Criação exige que o creatorEmail declarado bata com o auth.token.email do caller. Update dividido em dois caminhos: admin do torneio faz update completo; qualquer autenticado só pode fazer um diff enrollment-shaped (campos restritos a participants, memberEmails, status, teamOrigins) — impede participante de se promover a organizador. Delete só admin. (2) users — leitura agora exige autenticação; perfis deixam de vazar PII para visitantes anônimos. Write continua escopado ao próprio uid. (3) Notificações — create por qualquer autenticado (envio cross-user); read/update/delete só pelo dono. (4) casualMatches — read público mantido (QR join anônimo precisa), write reforçado para autenticados. Para suportar a checagem de admin em O(1) dentro das rules, novo campo denormalizado adminEmails[] (creator + organizer + active coHosts, lowercased) gravado junto do memberEmails[] em saveTournament() via nova helper FirestoreDB._computeAdminEmails(data). Também pulado no caminho skipParticipants: true (usado por AppStore.sync()) para não clobbar mudanças concorrentes em coHosts. Transações de enroll/deenroll não tocam em adminEmails — só em memberEmails. Torneios existentes sem adminEmails[] falham no isTournamentAdmin — precisam de um re-save pelo organizador (abrir modal de edição → Salvar) para popular o campo. Deploy manual das rules necessário: firebase deploy --only firestore:rules. Alterações em firestore.rules e js/firebase-db.js.v0.14.59-alpha (Abril 2026)Escalabilidade (Fase E): modo visitante sem listener real-time. Último ponto da superfície de leitura do Firestore. Antes deste deploy, usuários não-logados (visitantes chegando pela landing page ou por um link direto de convite) disparavam, via _commitSignOut em auth.js, um listener em tempo real .collection('tournaments').where('isPublic', '==', true).onSnapshot(...) que baixava todos os torneios públicos do banco no snapshot inicial e, pior, recebia snapshot full a cada mudança em qualquer torneio público. Custo por visitante aberto simultaneamente: O(torneios públicos) reads de baseline + uma rajada de O(torneios públicos) por cada alteração remota. Removido: visitante agora opera sem nenhum feed — AppStore.tournaments = [] e o router é chamado uma vez. A landing page (renderLanding) não depende de AppStore.tournaments; rotas diretas #tournaments/{id} já usavam fallback de FirestoreDB.loadTournamentById() em tournaments.js:445 para buscar um único doc quando não está em cache, então esse caminho segue funcionando. Visitantes sem interesse específico consomem 0 reads de torneios no startup, e visitantes vindo de convite consomem exatamente 1. Fecha o último 🟡 residual do audit de escalabilidade. Alterações em js/views/auth.js.v0.14.58-alpha (Abril 2026)Escalabilidade (Fase D): limpeza automática de dados antigos via Cloud Functions agendadas. Fecha os dois 🟡 finais do audit, ambos do tipo "crescimento lento que não dói hoje mas complica amanhã". Duas funções novas em functions/index.js usando onSchedule (Firebase Functions v2 scheduler), rodam diariamente às 3h da manhã (timezone America/Sao_Paulo): (1) cleanupOldNotifications faz collectionGroup('notifications').where('read', '==', true).where('createdAt', '<', threshold) com threshold de 90 dias, deletando em batches de até 400 docs por página até a query retornar vazia. O user mantém a caixa não-lida intacta mesmo se ficar meses fora — só o histórico lido envelhece e some. (2) cleanupOldCasualMatches faz collection('casualMatches').where('status', '==', 'finished').where('finishedAt', '<', threshold) com threshold de 30 dias, mesmo padrão de batches. Os dados granulares de cada partida já são persistidos separadamente no perfil do jogador via _buildAndPersistMatchRecord, então o doc da sala de partida é descartável após 30 dias — histórico do jogador continua completo no perfil. Helper compartilhado _batchDeleteQuery encapsula o loop de paginar + deletar, com guarda de 100 passes para evitar loop infinito. Ambas as queries podem exigir índices compostos na primeira execução — Firebase Functions loga o link do console automaticamente no Firestore se faltarem. O functions/ é untracked no git do projeto (deploy manual via firebase deploy --only functions), então este alpha bump é só para refletir o deploy arquitetural — não há mudança de cliente neste release. Status do audit: todos os 🔴 e 🟡 endereçados.v0.14.57-alpha (Abril 2026)Escalabilidade (Fase C): busca de usuários com range query. Último 🔴 crítico do audit: a busca de amigos em Explore executava .collection('users').get() sem filtro a cada tecla digitada — custo O(total de usuários do banco) por keystroke, multiplicado pelo debounce de 250ms. Reescrito para usar range queries sobre campos denormalizados. saveUserProfile() agora escreve displayName_lower e email_lower (lowercase) sempre que os campos originais estão presentes no payload — apenas quando presentes, para não clobbar em merge-saves parciais. searchUsers(queryText, opts) reescrito: query vazia retorna [] imediatamente (sem scan cego), e para qualquer query faz duas queries paralelas com prefix-range: .where('displayName_lower', '>=', q).where('displayName_lower', '<', q + '\uf8ff').limit(20) e a mesma em email_lower. Resultados deduplicados por docId, filtro de acceptFriendRequests aplicado após os fetches (custa O(resultado), não O(banco)). Suporte a busca por cidade e preferredSports foi removido — recurso pouco usado e agora o padrão é prefix match em name/email. Backfill automático: em simulateLoginSuccess no auth.js, quando o perfil existente não tem os campos _lower, dispara um merge-save que os popula. Usuários antigos ganham os campos no primeiro login após este deploy, sem migration script. Custo por keystroke: 40 reads máx (20 por query, 2 queries) em vez de O(N) reads — constante. Firestore pode pedir índice automático single-field em displayName_lower e email_lower na primeira execução (sugere link no console). Alterações em js/firebase-db.js, js/views/auth.js.v0.14.56-alpha (Abril 2026)Escalabilidade (Fase B): descoberta pública de torneios com query paginada. Fecha o gap deixado pela Fase A.2 — o AppStore.tournaments é escopado aos torneios do próprio usuário, então o filtro "🗓️ Abertos" do dashboard (que antes listava torneios públicos de inscrição aberta onde o usuário ainda não estava) passou a render sempre vazio. Corrigido com um feed de descoberta separado e escalável. Nova primitiva FirestoreDB.loadPublicOpenTournaments({ limit, cursor }) faz .where('isPublic', '==', true).where('status', '==', 'open').orderBy('createdAt', 'desc').startAfter(cursor).limit(N+1) — pagina por cursor (DocumentSnapshot) e usa limit+1 para detectar fim do feed sem query extra. Novo estado AppStore.publicDiscovery, _publicDiscoveryCursor, _publicDiscoveryHasMore; novo método AppStore.loadPublicDiscovery({ append }) carrega página e filtra client-side os torneios que o usuário já é membro via memberEmails[] (Firestore não permite not-array-contains, então a subtração é client-side — custa O(página), não O(banco)). Disparado 3s após login em auth.js junto com os outros background loaders, em paralelo ao listener principal. Dashboard: abertosParaVoce agora deriva de AppStore.publicDiscovery em vez de filtrar visible. Quando o filtro "Abertos" está ativo e todos os itens da página atual já foram renderizados, aparece um botão "🔍 Descobrir mais torneios" que dispara loadPublicDiscovery({ append: true }) para buscar a próxima página no servidor. Botão aparece em alternativa ao "Carregar mais" (que é paginação client-side) — hierarquia: primeiro esgota o cache local, depois oferece próxima query. Custo por abertura do dashboard: 1 read por membro da página de discovery (tipicamente 20), independente do tamanho do banco. Índice composto necessário em (isPublic asc, status asc, createdAt desc) — Firestore sugere link no console na primeira execução se não existir. Novas chaves i18n: dashboard.discoverMore em pt e en. Alterações em js/firebase-db.js, js/store.js, js/views/auth.js, js/views/dashboard.js, js/i18n-pt.js, js/i18n-en.js.v0.14.55-alpha (Abril 2026)Escalabilidade (Fase A.2): login passa a escopar a leitura de torneios. Aplicação do memberEmails[] introduzido na v0.14.54 aos dois pontos de entrada de leitura. O listener real-time em startRealtimeListener(email) agora executa .collection('tournaments').where('memberEmails', 'array-contains', email).onSnapshot(...) em vez de escutar a coleção inteira — cada snapshot inicial e cada atualização remota passam a transferir apenas os torneios em que o usuário tem relação (criador, organizador, co-host ativo ou participante). Custo de leitura por login cai de O(total de torneios no banco) para O(torneios do usuário), e o mesmo vale para cada mudança remota propagada pelo listener. O fallback loadFromFirestore() foi alinhado: usa loadMyTournaments(email) quando há usuário logado e mantém loadAllTournaments() só quando não há email (caminho degradado raro). Como o AppStore.tournaments passa a conter apenas os torneios do usuário, _checkNearbyTournaments() (notificação de torneios abertos próximos ao CEP do usuário) precisaria quebrar silenciosamente — corrigido adicionando FirestoreDB.loadOpenTournaments(), que faz .where('status', '==', 'open').get() em chamada única e é usado diretamente pelo nearby check. A função renderTournaments() já tinha fallback (tournaments.js:445) para buscar torneio por id diretamente do Firestore quando chega um link de convite fora do escopo do usuário — esse caminho segue funcionando. Requer índice automático em memberEmails (array-contains puro, Firestore cria sob demanda; composto não é necessário). Alterações em js/store.js, js/firebase-db.js, js/views/auth.js, js/views/tournaments-organizer.js.v0.14.54-alpha (Abril 2026)Escalabilidade (Fase A.1): denormalização de memberEmails[] em cada torneio. Primeiro passo do plano para eliminar o gargalo de leitura do login — hoje cada usuário baixa a coleção inteira de torneios, o que não escala para milhares de usuários. Este deploy é aditivo e não muda comportamento: todo torneio agora ganha um campo denormalizado memberEmails[] contendo os e-mails (lowercase, deduplicados) de todo mundo com relação com o torneio — creatorEmail, organizerEmail, coHosts[] ativos e participants[].email. O campo é mantido em sincronia em todos os pontos de escrita: saveTournament() recomputa em toda gravação (exceto com skipParticipants: true, que ignora o campo para não sobrescrever enrollments concorrentes); as transações enrollParticipant() e deenrollParticipant() recomputam dentro da própria transação, preservando atomicidade contra race conditions. Duas funções novas ficam disponíveis lado a lado com loadAllTournaments(), ainda não usadas no fluxo de login: loadMyTournaments(email) faz .where('memberEmails', 'array-contains', email) — substituta escalável para o login, troca O(total de torneios no banco) por O(torneios do usuário); loadTournamentById(id) busca um torneio por id, usada futuramente pelo router quando um link direto de convite apontar para um torneio fora do escopo do usuário. Próximos passos (não neste deploy): backfill do campo em torneios existentes via re-save (torneios nunca tocados após este deploy permanecem sem o campo e precisam de um migration script, que vai ser um migration.html dedicado rodado uma vez); criação do índice composto memberEmails no console do Firebase; swap do loadAllTournaments() por loadMyTournaments() no loadFromFirestore() de store.js. Alterações em js/firebase-db.js.v0.14.53-alpha (Abril 2026)Partida Casual: controle de saque restaurado ao clicar em "Jogar Novamente". Em partidas casuais, ao clicar em "🔄 Jogar Novamente" (ou no botão "↺ Resetar" do cabeçalho), o sistema limpava state.serveOrder mas não repopulava a ordem a partir das duplas atuais. Resultado: a bolinha de saque desaparecia e a rotação de sacadores deixava de ser controlada na segunda partida. Agora ambos os handlers chamam _reinitServeOrderForNewMatch(), que reconstrói a ordem proposta a partir dos arrays p1Players/p2Players atuais (importante quando o toggle "Re-sortear duplas" foi ativado antes do restart) e auto-preenche state.serveOrder com a mesma lógica usada na abertura do overlay. A partida seguinte já começa com o sacador definido e a rotação ativa, e a bolinha volta a ser arrastável antes do 2º game para ajuste manual, respeitando o hard-lock após 2 games. Alteração em js/views/bracket-ui.js.v0.14.52-alpha (Abril 2026)Liga unificada: novos toggles Temporada + Equilibrado na criação do torneio (PR 1 de 4). Primeira etapa da unificação dos formatos Liga e Suíço em um único formato Liga. Dois novos toggles aparecem no topo do bloco "⚽ Configurações da Liga" no modal de criação/edição: (1) Temporada contínua (padrão ON): com ativado, a liga segue por temporada com rodadas periódicas (comportamento atual da Liga); desativado, número de rodadas é determinado dinamicamente (futuro substituto do Suíço puro). (2) Sorteio equilibrado (padrão ON): com ativado, cada rodada sorteia jogos dentro de clusters (grupos) de jogadores de nível próximo em vez de sortear livremente entre todos os ativos. Quando o toggle está ligado, expande um bloco de configuração com dois campos: Tamanho do cluster (input numérico, padrão 8, min 2, max 32 — potências de 2 como 4, 8, 16 permitem formatos como Rei/Rainha com 2 grupos de 4) e Equilíbrio baseado em (botões exclusivos: Jogador individual [padrão] ou Time). Novos campos salvos no Firestore: t.temporada (boolean), t.equilibrado (boolean), t.clusterSize (number), t.balanceBy ('individual' | 'team'). Handlers adicionados: window._onLigaBalancedToggle() (mostra/oculta bloco de config quando o toggle é alterado) e window._selectLigaBalance(btn) (seleciona individual/time com estilo visual ativo). Load block em create-tournament.js reidrata toggles e botões ao abrir um torneio existente — torneios antigos sem esses campos assumem os padrões (temporada: true, equilibrado: true). Esta PR implementa apenas a UI e a persistência. A lógica do cluster engine (sorteio dentro de grupos, sit-outs com média de pontos, ativos zerados) vem na PR 2. A renderização dos sit-outs/inativos no bracket vem na PR 3. A remoção do formato Suíço + migração de torneios existentes (format: 'Suíço' → format: 'Liga' com temporada: false) vem na PR 4. i18n: 9 chaves novas em pt e en (create.ligaSeasonToggle, create.ligaSeasonDesc, create.ligaBalancedToggle, create.ligaBalancedDesc, create.ligaClusterSize, create.ligaClusterSizeHint, create.ligaBalanceBy, create.ligaBalanceIndividual, create.ligaBalanceTeam). Alterações em js/views/create-tournament.js, js/i18n-pt.js, js/i18n-en.js.v0.14.51-alpha (Abril 2026)Sistema de Pontos Avançado para Liga e Suíço puro. Novo critério de pontuação opcional, configurável por torneio, que funciona como critério de desempate adicional (e prioritário quando ativo) nos formatos Liga e Suíço puro. O organizador escolhe quais eventos pontuam e define o valor de cada um. Sete categorias agrupadas em dois blocos: (A) Derivados do placar — Participação (+150 por jogo disputado), Vitória na partida (+150 bônus), Game ganho (+50 × N), Game perdido (−20 × N) e Ponto em tie-break (+2 × N); e (B) Requerem pontuação ao vivo — Killing point 40-40 (+10) e Ponto feito (+1), ambos dependem de live scoring ponto a ponto e ficam desativados por default. Os valores padrão foram calibrados para garantir seis invariantes simultâneos: (1) dominância sempre recompensada — vencer 6-0 (610 pts) supera vencer 7-6 (574 pts); (2) nenhum total de partida fica negativo — piso de segurança em 0 por partida; (3) granularidade nas derrotas — perder 0-6 (30) < 1-6 (80) < 2-6 (130) … < 5-6 (280) < 6-7 (370); (4) qualquer vitória > qualquer derrota; (5) anti-farming — game perdido custa 40% do game ganho, desincentiva deixar o adversário pontuar para inflar o próprio placar; (6) tie-break vencido nunca supera jogo decidido em sets. Configuração UX: seção "⚡ Sistema de Pontos Avançado" aparece no modal de criação/edição apenas quando formato = Liga ou Suíço (exclui Rei/Rainha e Monarch), logo após a seção de Formato da Partida (GSM). Master toggle liga/desliga o bloco inteiro; cada categoria tem seu próprio toggle + campo numérico editável. Na lista arrastável de critérios de desempate aparece o 7º item "⚡ Pontos Avançados" que só fica visível quando o sistema está ativo; quando habilitado, é automaticamente inserido no topo da prioridade de desempate (antes de confronto_direto/saldo_pontos). Visualização na classificação: nova coluna "⚡ PA" (âmbar) logo após Saldo em todas as tabelas do bracket; clique no valor abre modal de detalhamento por partida com breakdown de cada item que contribuiu para o total (ex.: "R3 ✅ vs João — Participação × 1 = +150, Vitória × 1 = +150, Game ganho × 6 = +300, Game perdido × 4 = −80 → Total 520"). Dados novos salvos no Firestore: t.advancedScoring = { enabled, categories: { participation: {enabled, value}, match_won: {...}, game_won: {...}, game_lost: {...}, tiebreak_point: {...}, killing_point: {...}, point_scored: {...} } }. Novas funções: window._calcAdvancedPoints(t, playerName, category) em js/views/bracket-logic.js (retorna { total, breakdown[] } com iteração sobre t.rounds[].matches[], suporte a individual/duplas/monarch via _playerInSide, extração de games e tie-break points de m.sets[], integração opcional com m.liveStats para categorias ao vivo); window._showAdvancedPointsBreakdown(tId, playerName, category) em js/views/bracket-ui.js (modal com resumo + tabela por partida). Integração em _computeStandings: quando t.advancedScoring.enabled === true, cada standing recebe s.advancedPoints e pontos_avancados entra como caso no switch de tiebreaker. i18n: ~22 chaves novas em pt e en cobrindo títulos, descrições e notas de uso. Alterações em js/views/create-tournament.js (UI + load/save), js/views/bracket-logic.js (_calcAdvancedPoints + tiebreaker), js/views/bracket.js (coluna PA), js/views/bracket-ui.js (modal de detalhamento), js/i18n-pt.js, js/i18n-en.js.v0.14.50-alpha (Abril 2026)Liga: tabela da rodada agora fica ENTRE os jogos do usuário e os demais jogos da rodada, e Liga+Rei/Rainha sorteia aleatoriamente entre os ativos. Dois ajustes encadeados no fluxo Liga. (1) O split "Seu jogo" / "Demais jogos da rodada" ganhou uma terceira peça no meio: agora o HTML final do torneio Liga segue a ordem ⭐ Seus jogos → Classificação — Rodada N (tabela da rodada, colapsável) → ▸ Demais jogos da rodada (card colapsável fechado por padrão) → rodadas futuras → estatísticas → H2H → rodadas anteriores. O card "Demais jogos" foi promovido de <details> inline dentro do card da rodada atual para um .card próprio, intercalado depois da tabela de classificação. Variável ligaOtherMatchesHtml em renderStandings carrega esse HTML entre a geração do split e o return final. (2) _generateReiRainhaRoundForPlayers agora embaralha os ativos antes de formar os grupos de 4 em modo Liga — cada rodada forma grupos fresca, em vez de seguir a ordem fixa de standings. Torneios puros de Rei/Rainha da Praia (não-Liga) preservam a ordem de standings, que serve como balanceamento inicial por nível. Sit-outs continuam escolhidos pela lógica de fairness em _chooseSitOutPlayers (quem jogou mais rodadas seguidas sai). Alterações em js/views/bracket.js e js/views/bracket-logic.js.v0.14.49-alpha (Abril 2026)Grupos do Rei/Rainha: tabela de classificação do grupo agora fica DEPOIS dos cards das partidas, coroa removida do 1º lugar e critérios de desempate expandidos. Três correções no bloco "RN Grupo X" do formato Rei/Rainha (e de Liga com rodada rei_rainha): (1) A ordem dentro de cada card de grupo foi invertida: antes mostrava cabeçalho + lista de jogadores + tabela mini de standings + cards de partida; agora mostra cabeçalho + lista de jogadores + cards de partida (primeiro) + tabela mini de standings (ao final). O raciocínio é que, quando a rodada está em andamento, o que interessa é lançar resultado — então os cards precisam estar visíveis no topo do bloco do grupo; a tabela de posições vive melhor como consequência, logo abaixo. (2) A coroa (👑) que marcava o 1º lugar do grupo foi removida. O símbolo 👑 é convenção do app pra indicar organizador do torneio em outros contextos (dashboard, cards de participante), e usá-lo dentro da tabela de um grupo para indicar líder confundia. Agora todas as posições usam o mesmo formato "1º / 2º / 3º / 4º" com a mesma cor neutra, sem destaque especial para o primeiro colocado. (3) Tabela de classificação do grupo agora expõe critérios de desempate muito mais ricos que apenas V/D/Saldo. Novas colunas sempre visíveis: V, D, Pts (pontos pró em todos os jogos — contam mesmo em game perdido), Saldo (pró − contra), % (aproveitamento = V/J). Em torneios GSM (sistema Game-Set-Match), a tabela expande automaticamente com: Sets (V-D), ±S, Games (V-D), ±G, TB (V-D). A função _computeMonarchStandings em js/views/bracket-logic.js foi reescrita: cada jogador do grupo agora acumula setsWon, setsLost, gamesWon, gamesLost, tiebreaksWon, tiebreaksLost extraídos de m.sets[], além de pointsFor, pointsAgainst já existentes. A ordenação passa a seguir uma cadeia completa de 11 critérios: vitórias → saldo de sets → sets vencidos → saldo de games → games vencidos → saldo de tie-breaks → tie-breaks vencidos → saldo de pontos → pontos pró → aproveitamento → número de jogos (asc, quem jogou menos sobe no empate total — reflete registro mais confiável). Alterações em js/views/bracket.js (render dos grupos em renderStandings) e js/views/bracket-logic.js (_computeMonarchStandings).v0.14.48-alpha (Abril 2026)Liga: rodada atual agora renderizada ANTES da tabela de Classificação — seu jogo fica literalmente no topo da página. Na v0.14.47 o split "⭐ Seu jogo" / "Demais jogos da rodada" já existia, mas o bloco da rodada corrente continuava sendo desenhado DEPOIS da seção "Classificação — Rodada N" no output de renderStandings. O usuário pedia o bloco no topo mesmo; agora a ordem final do HTML em torneios Liga passa a ser: banner de fase, barra de progresso, banner de "partidas prontas", rodada atual (com seu jogo + demais colapsados), tabela de classificação (ainda colapsada por default), rodadas futuras, estatísticas, confrontos diretos, rodadas anteriores. Para os demais formatos (Eliminatórias, Grupos, Suíço como qualifier), a ordem legada é preservada — classificação antes da rodada atual — porque nesses contextos a tabela de standings é mais relevante para entender o estado do torneio do que o card individual de uma partida. Alteração em js/views/bracket.js (retorno de renderStandings).v0.14.47-alpha (Abril 2026)Liga: seu(s) jogo(s) da rodada atual sobem para o topo do chaveamento, os demais ficam colapsados em "Demais jogos da rodada". Em torneios de formato Liga (e também no branch standings do Suíço quando o usuário joga Liga-like), a renderização da rodada corrente em renderStandings deixou de ser um único grid flat com todas as partidas em ordem de sorteio. Agora, se houver um usuário logado cujo nome/email aparece em m.p1 ou m.p2 (comparação direta para individual; split por " / " e comparação elemento-a-elemento para duplas) de pelo menos uma partida da rodada, a rodada é dividida em duas regiões: (a) um cabeçalho "⭐ Seu jogo" (ou "Seus jogos" no plural) em destaque indigo seguido apenas do(s) card(s) do próprio usuário em tamanho normal e com o mesmo border glow indigo que já marcava a partida do usuário; (b) um <details> colapsado intitulado "Demais jogos da rodada (N)" abaixo, contendo todos os outros jogos da rodada. O usuário pode abrir o <details> quando quiser acompanhar a rodada inteira. Detecção reutiliza o mesmo padrão de _isMyMatch já presente em renderMatchCard (bracket.js:1355), então é 100% consistente com o destaque visual do card individual. A numeração das partidas (prefixo "Jogo N") continua refletindo a posição absoluta dentro da rodada — ou seja, o primeiro card exibido pode ser "Jogo 3" se foi o terceiro sorteado; isso é intencional, pra não quebrar referências que já circulam em notificações/compartilhamentos. Fallback preservado: se o usuário não está logado, ou se a rodada não contém nenhuma partida do usuário, ou se TODAS as partidas são dele, ou se o formato não é Liga (e.g. Eliminatórias, Grupos), o render cai para o grid flat original sem overhead. Rei/Rainha (formato de rodada rei_rainha) ignora o split — seu agrupamento por grupo já é a estrutura natural. Alteração em js/views/bracket.js (renderStandings, bloco de current-round matches).v0.14.46-alpha (Abril 2026)Quatro correções relacionadas: modal de criação coerente, card do participante com toggle alinhado ao nome, sort por disponibilidade voltando a funcionar, e sorteio automático da Liga aparecendo na hora em que ocorre.(1) Modal "+ Novo Torneio → Detalhes Avançados" agora abre sempre consistente. Antes, ao abrir o modal de criação após ter acabado de editar um torneio Liga, o botão "Liga" aparecia visualmente destacado (borda azul, fundo colorido, texto em cor de destaque) mas os campos visíveis abaixo eram os de Eliminatória Simples — os dois estados divergiam. Causa raiz: o handler do botão "Detalhes Avançados" em js/main.js chama form.reset(), que restaura os valores dos elementos de formulário (incluindo o <select id="select-formato"> oculto para elim_simples), mas o estado visual dos botões de formato e de modo de sorteio é mantido via estilos inline (style.border, style.background, style.color, style.boxShadow) aplicados por _selectFormato/_selectDrawMode. Estilos inline sobrevivem a form.reset(), então o botão Liga continuava "pintado de azul" enquanto o select-formato voltava para elim_simples. Correção: antes de openModal('modal-create-tournament'), o handler agora força o select + chama _selectFormato no botão padrão (Eliminatória Simples) e _selectDrawMode no padrão (Sorteio). Alteração em js/main.js (handler btn-quick-advanced).(2) Toggle ativado/desativado da Liga movido para cima, alinhado ao nome do participante. Antes, em cada card de inscrito, o toggle ficava em uma linha inferior misturado com o rótulo "Inscrição Individual" e logo ao lado dos botões VIP/Apagar — visualmente confuso e deslocado para baixo, longe da identidade do jogador. Agora o toggle vive na MESMA linha do nome/avatar, ancorado à direita do card — posição fixa, acima do badge VIP e do botão de apagar (que continuam no rodapé do card). O rótulo dinâmico ("ativado" em verde ou "desativado" em vermelho) fica à esquerda do próprio toggle: quando o texto aumenta de 7 para 10 caracteres, o rótulo expande para a esquerda mantendo o toggle no mesmo ponto de alinhamento, então o "botão físico" da pílula não se mexe visualmente quando o estado muda. Alteração em js/views/tournaments.js (markup do card do participante).(3) Sort por "🟢 Ativos primeiro" / "🔴 Inativos primeiro" volta a ordenar de verdade. Bug: o comparador principal (_sortedParts) só tinha casos para alpha_asc/alpha_desc/chrono_desc e caía para return 0 quando o modo era active_asc/active_desc. Como parts.slice().sort(...) roda DEPOIS de uma pré-ordenação por atividade (aplicada em parts direto), o sort principal com organizer-first acaba sobrepondo e/ou o return 0 preserva apenas a ordem de chegada — resultado: o usuário clicava no botão, a flecha virava, mas a lista visível não mudava. Agora o comparador principal tem um primeiro branch explícito para Liga + active_asc/active_desc que (a) ordena por ligaActive !== false (ativos vs de fora), (b) usa parts.indexOf como desempate para manter ordem de inscrição dentro de cada grupo, e (c) ignora a regra "organizadores primeiro" para essa ordenação específica — faz sentido, porque se o usuário pediu para ver os inativos primeiro, a ordem pedida é a que deve valer. Alteração em js/views/tournaments.js (comparador de _sortedParts).(4) Sorteio automático da Liga: agora aparece imediatamente na tela em que o usuário está, não só no próximo F5. O poller _checkLigaAutoDraws já disparava a cada 60s, mas depois de executar _fireLigaAutoDraw (criar standings + chamar _generateNextRound + notificar + salvar no Firestore) a única atualização de UI era _rerenderBracket — ou seja, só renovava a tela se o usuário estivesse exatamente dentro da página do bracket desse torneio. Se o organizador estava no dashboard ou na página de detalhes, a nova rodada só aparecia após reload manual. Agora, após cada sorteio bem-sucedido, o poller detecta a rota atual (window.location.hash): em #tournaments/<id> chama renderTournaments(container, id), em #bracket/<id> chama _rerenderBracket(id), em #dashboard (ou rota raiz) chama renderDashboard(container). Além disso, um toast de notificação showNotification('🎲 Sorteio automático realizado…') / '🎲 Nova rodada sorteada…' é exibido para o próprio organizador, avisando imediatamente que a rodada acabou de ser gerada. Como bônus, a checagem de "sou organizador deste torneio?" foi reescrita para testar diretamente t.organizerEmail / t.creatorEmail / t.coHosts contra store.currentUser.email (antes flipava store.viewMode temporariamente — abordagem frágil). Alteração em js/views/bracket-logic.js (_checkLigaAutoDraws e _fireLigaAutoDraw).v0.14.45-alpha (Abril 2026)Toggle de disponibilidade da Liga volta a salvar (e filtrar) de verdade + card mais compacto — Três correções no toggle "ativado/desativado" integrado ao card do participante: (1) o handler window._toggleLigaActive acessava window.AppStore.state.tournaments, mas AppStore.state nunca existiu — a propriedade correta é AppStore.tournaments. Como resultado, toda vez que um participante clicava no próprio toggle, o callback disparava um TypeError silencioso, o estado não era persistido no Firestore e o valor visual revertia ao original no próximo render. Isso também explicava o sintoma reportado de que "o botão de sort parece ativar o toggle do jogador": o sort só re-renderizava a página, e como o toggle nunca havia sido salvo, o re-render exibia o estado antigo — parecia que o sort tinha desfeito a alteração. Agora o handler usa AppStore.tournaments, compara IDs via String(x.id) === String(tId), e salva via syncImmediate (quando organizador) ou FirestoreDB.saveTournament (quando participante). (2) Com a persistência funcionando, o filtro _getActiveLigaPlayers em _generateNextRoundForPlayers passa a receber de fato o estado atualizado — participantes com ligaActive=false são removidos do pareamento e registrados como folga (isSitOut: true, sitOutReason: 'inactive'), com label "RN • Folga (inativo)". (3) Card do participante ficou mais compacto: o toggle saiu de uma linha dedicada e foi movido para a mesma linha do rótulo de tipo ("Individual" / "Time"), com o texto do estado agora em minúsculas dinâmicas — "ativado" (verde) / "desativado" (vermelho) — sem emoji de bolinha e sem pílula com padding extra. Outros participantes continuam visíveis em estado disabled (opacity 0.6). Alterações em js/views/tournaments-enrollment.js (handler _toggleLigaActive) e js/views/tournaments.js (markup do card).v0.14.44-alpha (Abril 2026)Sorteio automático em torneios Liga com data/hora do primeiro sorteio + intervalo de repetição — Em torneios Liga onde o toggle "Sorteio manual" está desligado e os campos "Data/hora do primeiro sorteio" e "Repetir a cada X dias" estão preenchidos, o sorteio, a geração do chaveamento e a notificação aos inscritos passam a acontecer automaticamente, sem precisar de clique do organizador. O navegador do organizador (ou de um co-host ativo) executa um poller (window._checkLigaAutoDraws) a cada 60s: identifica torneios Liga agendados, calcula a última janela de sorteio que já passou (firstDraw + N * interval), compara com t.lastAutoDrawAt, e se não houve disparo nesta janela, executa. A primeira rodada embaralha os inscritos, semeia o t.standings e chama _generateNextRound(t); rodadas subsequentes chamam direto _generateNextRound(t), que já filtra via _getActiveLigaPlayers(t) — ou seja, somente participantes com ligaActive !== false são pareados, e os "de fora" ficam registrados em sitOutHistory como informativo (sem penalidade). Após cada rodada, a notificação "Nova Rodada" é enviada a todos os inscritos via _notifyTournamentParticipants (nível important), e o Firestore é atualizado via syncImmediate. O poller para quando t.endDate é atingido (torneio já encerrado) ou quando o status for finished, ou se há menos de 2 ativos. Idempotência: só o organizador/co-host dispara (evita corrida entre múltiplos navegadores); t.lastAutoDrawAt (ISO da hora agendada) evita duplicação. Implementação em js/views/bracket-logic.js (nova função _checkLigaAutoDraws + helper interno _fireLigaAutoDraw), js/views/auth.js (kick inicial 3s após login), js/main.js (setInterval 60s). O helper existente _calcNextDrawDate(t) já é usado para exibir o countdown na UI — agora também é consistente com o momento em que o sorteio efetivo ocorre.v0.14.43-alpha (Abril 2026)Toggle de disponibilidade integrado ao card do participante + novo sort "ativos/de fora" — O painel público dedicado "Disponibilidade para o próximo sorteio" (introduzido na v0.14.42) foi removido. O toggle agora vive dentro do próprio card de cada inscrito na seção "Inscritos Confirmados", em uma pílula compacta logo abaixo do nome com o texto de estado ("🟢 Ativo" / "🔴 De fora"). Continua valendo: só o próprio usuário edita seu toggle (os demais aparecem em disabled, visíveis mas não clicáveis); todos os inscritos enxergam o estado de todos; o filtro de sorteio (_getActiveLigaPlayers) continua excluindo inativos da próxima rodada e _recordSitOut registra os de fora como informativo. Adicionado também um terceiro botão de ordenação ao lado de "A-Z↓" e "🕐↓" na barra de cabeçalho da seção (só aparece em torneios Liga): "🟢↓" inverte para "🔴↑" no segundo clique, ordenando os cards por status de disponibilidade (ativos primeiro ou de fora primeiro). Por fim, novas inscrições em Liga agora gravam ligaActive: true explicitamente no objeto do participante (para quem já estava inscrito antes da feature, o valor undefined continua sendo interpretado como ativo pela lógica de display p.ligaActive !== false). Implementação em js/views/tournaments.js (toggle no card + novo botão de sort), js/views/tournaments-enrollment.js (default ligaActive: true nos 4 pontos de inscrição), js/i18n-pt.js e js/i18n-en.js (5 chaves novas: clickToInactive, clickToActive, othersReadOnly, sortActiveFirst, sortInactiveFirst).v0.14.42-alpha (Abril 2026)Painel público de disponibilidade na Liga: cada participante tem um toggle de "ativo" visível a todos, mas editável só por si mesmo — Em torneios de formato Liga, o sorteio da próxima rodada agora respeita um toggle individual de disponibilidade por participante (p.ligaActive, default true). Quando alguém desativa o próprio toggle, fica de fora do pareamento da próxima rodada gerada — o sistema filtra via _getActiveLigaPlayers(t) antes de chamar _generateNextRoundForPlayers, e quem fica de fora é registrado em _recordSitOut como "de fora" (informativo, sem penalidade). Antes, esse toggle existia apenas como controle interno do organizador, sem visibilidade pública. Agora, na página do torneio, logo abaixo da seção Organização, aparece um novo painel "🎲 Disponibilidade para o próximo sorteio" com uma lista de todos os participantes mostrando: avatar, nome, status visual (🟢 Ativo / 🔴 De fora), e um toggle à direita. Dois comportamentos-chave: (a) transparência total, todos os inscritos veem o estado de cada um (permite planejar rodadas, saber quem está disponível na semana, evitar ficar esperando alguém que já sinalizou que não joga); (b) autoridade individual, o toggle é interativo só para o próprio usuário (cada um controla apenas sua disponibilidade — o toggle dos outros aparece em estado disabled, visível mas não clicável). Participantes inativos vão para uma subseção separada "De fora do próximo sorteio" dentro do painel, com contagem ao lado do título. A própria linha do usuário tem badge "VOCÊ" ao lado do nome. O handler window._toggleLigaActive(tId, isActive) só altera a entrada do usuário corrente (match via _userMatchesParticipant), nunca de outro. Se você não está inscrito no torneio, o painel aparece em modo somente-leitura. Strings adicionadas em pt/en via _t('liga.availability*'). Implementação em js/views/tournaments.js (render do painel), js/views/tournaments-enrollment.js (handler de toggle), js/i18n-pt.js e js/i18n-en.js (8 chaves novas).v0.14.41-alpha (Abril 2026)Notificação "Convite enviado" é marcada como lida automaticamente quando o convidado aceita ou recusa — Antes, quando o organizador convidava alguém para co-organizar um torneio, ele via duas notificações distintas: "✉️ Convite de co-organização enviado para X" (com botão "Cancelar Convite") e, logo depois que o convidado respondia, "✅ X aceitou ser co-organizador" (ou "❌ recusou"). A primeira continuava marcada como não-lida e ainda oferecia o botão "Cancelar Convite", mesmo depois que o convite já tinha sido resolvido — permitindo que o organizador clicasse em cancelar um convite que já não existia, o que levava a comportamento confuso. O código já tentava marcar essa notificação como lida via _markInviteNotifsRead(orgUid, ...), mas falhava silenciosamente nos casos em que o campo t.creatorUid não estava populado no documento do torneio (orgUid virava string vazia e o if (orgUid) pulava a chamada). Agora _markInviteNotifsRead aceita UID ou email: se recebe email, faz lookup via users.where(email) e marca as notificações corretas; se recebe UID, verifica que o documento existe antes de operar. Os handlers de aceite e recusa de cohost passam t.creatorUid || t.creatorEmail || t.organizerEmail — ou seja, sempre há um identificador válido, independente de quando o torneio foi criado. Com isso, a notificação "Convite enviado" passa a estado lido e o botão "Cancelar Convite" desaparece assim que a resposta do convidado chega. Correção em js/views/host-transfer.js.v0.14.40-alpha (Abril 2026)Ao resolver "resto" em formação de times ou potência de 2, o sorteio efetivo acontece imediatamente — Antes, depois que o organizador selecionava uma solução nos painéis de decisão (Reabrir / BYEs / Play-in / Lista de Espera / Exclusão / Suíço / Dissolver / Enquete) e confirmava o preview no painel de simulação, o app ainda abria uma Revisão Final com checklist verde ("Inscrições encerradas ✅", "Times consolidados ✅", "Estrutura da chave ✅") + histórico de resolução + botão "🎲 Rolar Sorteio Agora" — obrigando um clique extra para finalmente executar o sorteio. Essa tela era redundante: o organizador já tinha revisado o preview do cenário no painel de simulação e confirmado explicitamente clicando em "Confirmar". Agora, logo após a confirmação da resolução (ou do executar da remoção pelo painel de remainder, ou do save do painel de dissolve, ou quando o showUnifiedResolutionPanel detecta que não há mais issues a resolver), o app chama window.generateDrawFunction(tId) diretamente — o sorteio efetivo acontece imediatamente e o organizador é levado para o bracket pronto. O painel de Revisão Final não foi deletado (continua acessível via fallback se generateDrawFunction não estiver disponível), mas não aparece mais no fluxo normal. Benefício adicional: quando o torneio já está em estado "pronto para sortear" (sem remainder, sem times incompletos, sem desbalanço de potência de 2), o próprio botão "Sortear" vai direto para o sorteio — antes mostrava a Revisão Final como uma confirmação extra. Correção em js/views/tournaments-draw-prep.js (duas chamadas showFinalReviewPanel substituídas por generateDrawFunction em showUnifiedResolutionPanel e _confirmP2Resolution).v0.14.39-alpha (Abril 2026)Organizadores sempre visíveis em "Organização" e bloqueio de dupla inscrição quando já se está em um time — Dois bugs relacionados corrigidos em conjunto: (1) Organizador sumia da seção Organização ao se inscrever para competir: quando o organizador (ou co-organizador) marcava presença como competidor, seu card desaparecia da lista "Organização" no topo da página do torneio (a lógica escondia quem estivesse no array participants). Agora organizador e co-organizadores ativos aparecem sempre na seção Organização, independente de também estarem inscritos como competidores — as duas listas são ortogonais: Organização mostra quem administra o torneio, Inscritos Confirmados mostra quem joga. (2) Botão "Inscrever-se" reaparecia para quem já estava dentro de um time pré-formado e, se clicado, criava uma duplicata: a checagem isParticipating só reconhecia entradas individuais — entradas do tipo "Nelson Barth / Rodrigo Barth" (team string), objetos com array participants[] de membros, ou objetos cujo displayName/name contenha " / " eram ignoradas. Resultado: Rodrigo, já membro do time com Nelson, via o botão aparecer e clicá-lo o adicionava como participante individual separado, aparecendo duas vezes (posição #1 como individual, posição #2 dentro do time). Agora três camadas detectam membros de time: (a) render do botão isParticipating em tournaments.js; (b) check otimista alreadyIn em tournaments-enrollment.js; (c) transação atômica enrollParticipant em firebase-db.js (safety net no servidor). Todas usam o novo helper compartilhado window._userMatchesParticipant(user, p) / window._isUserEnrolledInTournament(user, t) em store.js, que entende todos os formatos: string individual, string com barra separadora, objeto com email/uid/displayName/name, e objeto-time com array de membros. Correção em js/store.js, js/firebase-db.js, js/views/tournaments.js, js/views/tournaments-enrollment.js.v0.14.38-alpha (Abril 2026)Cards de times formados antes do sorteio agora mostram os dois jogadores com tipografia e tamanho de avatar iguais — Antes, dentro de um card de equipe (nome com "/" separando os integrantes, como Nelson Barth / Rodrigo Barth) o primeiro jogador aparecia com fonte 0.95rem, peso 700, cor var(--text-bright) e avatar 24x24, enquanto o parceiro aparecia menor (0.85rem), mais leve (peso 500), mais apagado (var(--text-muted)) e com avatar 20x20 — passando a impressão visual de que um era "o titular" e o outro era só um anexo. Em times formados (inscritos como dupla, sorteados ou montados manualmente) os dois jogadores têm peso equivalente dentro do time, então ambos devem ser apresentados com a mesma hierarquia visual. Agora os dois integrantes renderizam com font-weight:700, font-size:0.95rem, color:var(--text-bright) e avatar 24x24 — tamanho, cor e peso idênticos. A coroa 👑 de organizador/co-organizador continua sendo colocada ao lado do jogador correspondente, e o número de inscrição/badge VIP do card não foi alterado. Correção em js/views/participants.js (branch "Normal mode: team cards") e js/views/tournaments.js (render de participantes dentro da view de detalhes do torneio).v0.14.37-alpha (Abril 2026)Textos explicativos dos toggles "W.O." e "Inscrições Após Encerramento" agora refletem o estado atual — Antes, cada descrição trazia as duas frases juntas (ligado + desligado) no mesmo parágrafo, obrigando o organizador a ler tudo e mentalmente filtrar qual comportamento estava ativo no momento. Agora cada .toggle-desc exibe apenas a frase correspondente ao estado atual do toggle, atualizada em tempo real ao alternar. Três casos: (1) W.O. — Individual: ligado mostra "W.O. afeta só o jogador ausente. O parceiro continua em quadra com um substituto da lista de espera."; desligado mostra "Time inteiro eliminado em caso de W.O. Adversário avança automaticamente." (2) Inscrições Após Encerramento — Fechadas: ligado mostra "Ninguém mais pode se inscrever após o prazo."; desligado mostra "Novos inscritos continuam sendo aceitos e vão para a lista de espera como suplentes." (3) Novos Confrontos: quando Fechadas está ligado (toggle inerte), mostra aviso "Indisponível enquanto 'Fechadas' estiver ligado — não há suplentes para formar novos confrontos." e a linha ganha opacidade 0.55; quando Fechadas está desligado e Novos Confrontos ligado, explica o auto-expand; quando ambos desligados, explica que suplentes só entram em caso de desistência. Implementação: novas chaves i18n create.woIndividualOnDesc/OffDesc, create.lateEnrollClosedOnDesc/OffDesc, create.lateEnrollExpandOnDesc/OffDesc/DisabledDesc em pt e en; IDs wo-indiv-desc, late-closed-desc, late-expand-desc adicionados nos .toggle-desc; _syncWoScope e _syncLateEnrollment agora escrevem textContent correto e aplicam opacity:0.55 na linha de Novos Confrontos quando inerte. Sincronizações em edit-mode (restore) e apply-template continuam chamando os sync functions, então as descrições refletem o estado salvo automaticamente. Correção em js/views/create-tournament.js, js/i18n-pt.js, js/i18n-en.js.v0.14.36-alpha (Abril 2026)Auto-scroll da tela ao arrastar cards próximos das bordas do viewport — Antes, ao arrastar um card de jogador, de categoria, ou de critério de desempate, se o destino estivesse fora da área visível (por exemplo, a coroa 👑 de co-organizador, uma categoria no fim da lista, ou um time lá embaixo no painel de sorteio), era impossível chegar até ele — o arrasto ficava preso dentro da janela visível e soltar o card no meio do caminho cancelava a operação. Agora, quando o ponteiro/dedo se aproxima das bordas superior ou inferior do viewport durante qualquer arrasto, a tela (ou o container rolável mais próximo — inclusive dentro de modais como o Gerenciador de Categorias e o modal de Criar/Editar Torneio) rola automaticamente na direção do movimento. Velocidade proporcional à proximidade da borda (até 18px/frame no limite) e zona de ativação de 80px. Implementação: helper global _dragAutoScrollOnTouchMove / _dragAutoScrollStop em store.js que escuta dragover/dragend/drop no document para arrastos HTML5 (cobre pre-draw, sorteio de times, coroa de co-organizador) e expõe entrypoints para os arrastos com clone por touch (Gerenciador de Categorias em tournaments-categories.js e reordenação de critérios de desempate em create-tournament.js). Usa requestAnimationFrame com parada automática após 150ms sem eventos — sem listeners persistentes consumindo recursos quando não há arrasto.v0.14.35-alpha (Abril 2026)Seções "W.O." e "Inscrições Após Encerramento" simplificadas para menos toggles — (1) W.O. (Ausência): antes existiam dois toggles mutuamente exclusivos ("Individual" e "Time Inteiro") que se comportavam como radio buttons. Agora existe um único toggle "Individual" — ligado (padrão) elimina apenas o jogador ausente e o parceiro continua com substituto da lista de espera; desligado elimina o time inteiro e o adversário avança. O valor gravado em t.woScope continua sendo 'individual' ou 'team', mantendo compatibilidade total com bracket-ui.js e participants.js. (2) Inscrições Após Encerramento: antes existiam três toggles radio-like ("Fechadas", "Lista de Espera", "Novos Confrontos"). O toggle "Lista de Espera" foi removido porque seu comportamento já é coberto pelo toggle "Fechadas" desligado. Agora são dois toggles independentes: "Fechadas" (padrão ligado) e "Novos Confrontos" (padrão ligado). Fechadas ligado → lateEnrollment = 'closed'; Fechadas desligado + Novos Confrontos desligado → 'standby' (suplentes acumulam na lista de espera); Fechadas desligado + Novos Confrontos ligado → 'expand' (suplentes viram novos confrontos automaticamente quando acumulam o suficiente). O consumidor _allowsLateEnrollment em tournaments-enrollment.js continua funcionando sem alteração (aceita ambos 'standby' e 'expand'). Sincronizadores _syncWoScope e _syncLateEnrollment reescritos; restore em edit-mode e apply-template atualizados. Descrições i18n create.woIndividualDesc, create.lateEnrollClosedDesc e create.lateEnrollExpandDesc atualizadas em pt e en para explicar os novos comportamentos ligado/desligado. Correção em js/views/create-tournament.js, js/i18n-pt.js, js/i18n-en.js.v0.14.34-alpha (Abril 2026)Barra do botão Voltar no modal de Estatísticas agora usa a largura padrão da página — O cabeçalho do modal 📊 Estatísticas (aberto via window._showPlayerStats) estava sendo renderizado com max-width:520px, ficando visualmente constrito ao tamanho do card e dando a impressão de ser um header "de modal" em vez do header padrão do app. O extraStyle passado para window._renderBackHeader foi simplificado para apenas top:<topbarHeight>px, deixando todo o resto (posicionamento fixed, left:0/right:0, max-width:1400px, margin:0 auto, padding:10px 2rem, background, backdrop-filter, border-bottom) cair sobre os defaults da classe .sticky-back-header — exatamente o mesmo tratamento dos outros botões Voltar do app (Bracket, Regras, Explorar, Notificações, Criar/Editar Torneio). Resultado: barra plena em todos os breakpoints, Voltar alinhado à esquerda, X de fechar alinhado à direita, consistência visual total. Correção em js/views/tournaments-analytics.js.v0.14.33-alpha (Abril 2026)Barra colorida ao lado do nome da rodada padronizada em todos os torneios + tag BYE só aparece em partida BYE real — (1) Barra colorida: o affordance visual de barra vertical à esquerda do nome da rodada/fase (ex.: OITAVAS DE FINAL, QUARTAS DE FINAL, FINAL, GRAND FINAL) agora é padrão em todo e qualquer torneio — Eliminatórias, Dupla Eliminatória, Grupos, Liga, Suíço, Rei/Rainha. A cor da barra varia pela natureza da fase: primary para rodadas normais, #fbbf24 para Final/Grand Final, #f59e0b para 3º lugar, #38bdf8 para classificação, #94a3b8 para rodadas anteriores, além das cores existentes em Upper/Lower bracket da Dupla Eliminatória. Headers corrigidos: rótulo de rodada na coluna da Dupla Eliminatória (bracket.js:1027), Grand Final (bracket.js:1046), rodada dentro de grupo (bracket.js:1616), "Jogos" no card de grupo (bracket.js:1645), Rodada atual Liga/Suíço (bracket.js:1867), Classificação (bracket.js:1942), Rodadas Anteriores (bracket.js:1990), Estatísticas (bracket.js:2058), Rodada Liga no layout legado (bracket.js:2341). (2) Tag BYE removida para times que venceram: antes, um time que avançava via BYE numa rodada anterior continuava exibindo o badge "BYE" nas rodadas seguintes mesmo após vencer partidas reais (ex.: Bot 14/Bot 17 venceu 6-3 nas oitavas mas ainda aparecia rotulado como "BYE" por ter passado de BYE na primeira rodada). A lógica de carry-forward (_p1Bye/_p2Bye com detecção via _collectAllMatches) foi removida de renderMatchCard. Agora o badge "BYE" aparece apenas na partida BYE real, onde não houve adversário (m.isBye === true ou m.p2 === 'BYE') — com o texto "BYE — Avança Direto" no rodapé do card. Correção em js/views/bracket.js.v0.14.32-alpha (Abril 2026)"Minhas Estatísticas" do dashboard consolidada dentro do modal do botão 📊 Estatísticas — Antes o dashboard renderizava dois lugares para ver estatísticas do usuário: (1) o modal que abre pelo botão 📊 Estatísticas no hero (via window._showPlayerStats, com partidas casuais vs torneios, títulos, pódios, parceiros, adversários, timings) e (2) a seção colapsável "Minhas Estatísticas" logo abaixo do hero (via window._buildAnalyticsSection, organizador-only, com Torneios, Participantes Únicos, Média por Torneio, Mês Mais Ativo, gráficos Por Formato e Por Esporte). Agora existe um único lugar: o modal do hero. A seção de analytics do organizador foi incorporada ao modal como um bloco próprio (_buildOrganizerAnalyticsForModal em tournaments-analytics.js) que aparece apenas quando o usuário está vendo seu próprio perfil E organizou 2+ torneios — renderizado com os mesmos helpers visuais do modal (_sectionShell + _boxStat), 4 stat-boxes lado-a-lado (Torneios, Participantes Únicos, Média por Torneio, Mês Mais Ativo) e as duas barras horizontais (Por Formato, Por Esporte) em versão compacta. A seção colapsável que existia antes no dashboard foi removida para evitar duplicação. O acesso à window._buildAnalyticsSection permanece exportado no dashboard.js caso algo ainda dependa — apenas não é mais renderizado no layout do dashboard. Correção em js/views/tournaments-analytics.js (novo helper + injection no _showPlayerStats) e em js/views/dashboard.js (remoção do render).v0.14.31-alpha (Abril 2026)Botão QR Code removido dos cards de detalhes de torneio — O botão 📱 QR Code foi removido das quatro posições em que aparecia no card de detalhes de torneio: (1) linha principal de ações ao lado de Convidar/Compartilhar, (2) grid inferior de ações pós-sorteio (Regras, Inscritos, QR Code, Imprimir, Exportar CSV, Modo TV) em 3 variantes (organizador com sorteio, organizador sem sorteio/sorteio feito, participante com chaveamento). O acesso ao QR Code permanece disponível na página do chaveamento (bracket view). Correção em js/views/tournaments.js.v0.14.30-alpha (Abril 2026)Label "RODADA -1" agora aparece como "REPESCAGEM" na Dupla Eliminatória — Quando o organizador escolhia a opção Repescagem para resolver o problema de potência de 2 em um torneio de Dupla Eliminatória, os jogos da repescagem apareciam no Chaveamento Superior com o título "RODADA -1", confundindo o usuário (que relatou não conseguir encontrar a repescagem na tela). Causa raiz: as partidas de repescagem são criadas com round: -1 por design (slot entre R1 e R2 — R1 todos jogam, Repescagem é segunda chance para melhores perdedores, R2 recebe vencedores de R1 + qualifiers da Repescagem), mas dois sites de renderização usavam _t('bracket.round', {n: col.round}) cegamente, produzindo literalmente "Rodada -1". Correção em três lugares: (1) bracket.js:1028 agora prefere col.label do modelo unificado e, como fallback, checa col.round < 0 para renderizar "Repescagem" (ou "Repescagem N" para rodadas de repescagem > 1). (2) bracket-model.js:230-237 agora gera o label correto quando phase === 'repechage', usando a chave i18n bracket.repechage. (3) Novas chaves i18n bracket.repechage e bracket.repechageN adicionadas em i18n-pt.js e i18n-en.js. Verificado no preview: coluna na posição correta (entre Rodada 1 e Rodada 2) com label "Repescagem".v0.14.29-alpha (Abril 2026)Cabeçalho Voltar centralizado no modal de criar/editar torneio — fim do Voltar duplicado — Antes o modal de criar/editar torneio renderizava um cabeçalho customizado com botão Voltar próprio no topo do modal, enquanto a view por baixo (.sticky-back-header em z-index 1001) continuava visível acima do overlay do modal (z-index 1000). O resultado era dois botões Voltar empilhados na tela, o topo da página aparecendo cortado, e funções duplicadas entre os dois cabeçalhos. Agora o modal usa o helper centralizado window._renderBackHeader({onClickOverride, rightHtml}) via um placeholder <div id="create-tournament-header-host">, exatamente o mesmo helper usado pelas views do app. Os botões de ação (Carregar Template 💾, Salvar Template ⭐, Descartar, Salvar) agora vivem no slot rightHtml do back-header — uma única linha horizontal com o Voltar à esquerda e as ações à direita. Um IIFE intercepta openModal/closeModal para suspender todos os .sticky-back-header existentes quando modal-create-tournament abre, e restaurá-los quando fecha — garantindo que apenas UM Voltar apareça na tela. O clique no Voltar do modal chama _discardCreateTournament() (equivalente ao botão Descartar), que por sua vez aciona closeModal() consistentemente — acionando o restore dos back-headers subjacentes. Sintaxe validada via node --check em todos os JS modificados. Correção em js/views/create-tournament.js.v0.14.28-alpha (Abril 2026)Campos de Estimativas de Tempo alinhados em uma mesma linha — Os três inputs do box "Estimativas de Tempo" (Chamada dos Jogadores, Aquecimento, Duração Média do Jogo) agora ficam rigorosamente alinhados na mesma baseline, em uma única linha elegante. O label "Chamada dos Jogadores" quebrava em duas linhas por ser mais longo que os demais, empurrando seu input para baixo e desalinhando a linha. Fix: labels ganharam white-space:nowrap; overflow:hidden; text-overflow:ellipsis; o grid ganhou align-items:end; e os inputs receberam width:100%. Correção em js/views/create-tournament.js.v0.14.27-alpha (Abril 2026)Cabeçalho do criar/editar torneio: todos os botões em uma linha só, sem Voltar duplicado — O cabeçalho sticky do modal de criação/edição de torneio foi consolidado em uma única linha contendo, da esquerda para a direita: ← Voltar, 💾 Carregar (template), ⭐ Salvar Template, espaçador, Descartar, Salvar. Antes haviam duas linhas com o Voltar em cima e o botão Template na linha de baixo (e não havia um Salvar Template no header de criação — só quando o torneio já existia, via "Ferramentas do Organizador"). Agora: (1) Um único Voltar no cabeçalho do modal — alinhado com todos os outros botões de ação. (2) Novo botão "⭐ Salvar Template" — a qualquer momento durante a criação/edição do torneio o usuário pode salvar a configuração atual como template (nome, esporte, formato, pontuação GSM, categorias, local, duração, modo de inscrição, teamSize). O botão chama window._saveCurrentFormAsTemplate() que lê os valores do form e persiste via window._saveTemplate(template) (Firestore com fallback para localStorage). Respeita o limite de 10 templates do plano Free. (3) Botão "Carregar" (antes chamado "Template") — mesma função de antes, abre o picker de templates salvos para preencher o form. (4) Responsivo: em viewports ≤ 600px os labels dos botões ficam ocultos (só ícones visíveis) para caber tudo em uma única linha sem wrap. Ajustes em js/views/create-tournament.js (header HTML + window._saveCurrentFormAsTemplate) e novas chaves create.loadTemplate / create.saveTemplate / template.loginRequired em i18n-pt.js / i18n-en.js.v0.14.26-alpha (Abril 2026)Criar/Editar torneio: botões "Descartar" e "Salvar" sempre visíveis no topo — O cabeçalho sticky do modal de criação/edição de torneio agora carrega os três botões de ação em uma única linha no topo: ← Voltar à esquerda, e Descartar + Salvar à direita, alinhados horizontalmente e sempre visíveis enquanto o usuário rola o formulário. Antes o botão de salvar ficava numa segunda linha junto ao Template, e não havia um botão explícito de "Descartar" — só o Voltar fazia o mesmo papel implicitamente. Agora: (1) Voltar (pill azul com seta) e Descartar (botão vermelho-ghost) ambos chamam window._discardCreateTournament() que fecha o modal sem salvar — sair sem mudar nada do estado em que estava quando o usuário entrou na página. (2) Salvar (botão azul primário, label curto "Salvar" — não mais "Salvar Torneio") persiste as alterações no Firestore, exibe notificação e fecha o modal (comportamento existente). (3) O botão 💾 Template desceu para a segunda linha ao lado do título "Criar Novo Torneio" / "Editar Torneio", ficando com visual mais discreto (ação secundária). Layout testado em 375px (mobile) e 1280px (desktop) — todos os três botões cabem inline em ambos os breakpoints. Correção em js/views/create-tournament.js (header + window._discardCreateTournament) e novo key btn.discard em i18n-pt.js / i18n-en.js.v0.14.25-alpha (Abril 2026)Tie-break dispara em 5-5 (não mais em 6-6) + box "Estimativas de Tempo" compacto — Duas mudanças. (1) Tie-break padrão em 5-5: em sets de 6 games, o tie-break agora é acionado quando os jogadores empatam em 5-5 (não mais em 6-6), com o set finalizando em 6-5. É a regra mais comum no Beach Tennis, Padel e Tênis amador. Alterada a lógica de gatilho em três pontos do bracket-ui.js — _trigger no preview dos campos de TB (linha ~739), _tbAt no salvamento das partidas via Set Scoring Overlay (linha ~1059) e tbTrigger no _saveResultInline (linha ~1203) — todos agora calculam gamesPerSet - 1. Isso deixa o código consistente com o label do modal de configuração GSM ("Tie-break em 5-5") e com a lógica de partidas casuais (que já acionava o tie-break em g - 1 via tieRule em bracket-ui.js:2493). A tabela de regras do torneio (rules.js) também foi corrigida para mostrar 5-5 como ponto de gatilho e 6-5 como placar final após TB. O organizador ainda pode alterar o número de games por set no modal GSM — a regra "TB em (games − 1)" se aplica consistentemente a qualquer valor. (2) Box "Estimativas de Tempo" condensado: os três campos de tempo (Convocação, Aquecimento, Duração da Partida) que ocupavam três linhas empilhadas full-width agora estão lado-a-lado em um grid 3-colunas, com o resumo da duração estimada exibido inline no header do box (em vez de bloco separado abaixo). Mesma funcionalidade, muito menos espaço vertical — especialmente útil no mobile.v0.14.23-alpha (Abril 2026)Botão "Novo Torneio" na dashboard voltou a funcionar — Clicar em 🏆 Novo Torneio (ou em qualquer botão que abra modal-quick-create) não fazia absolutamente nada: o modal não aparecia. Causa raiz: window._dismissAllOverlays em store.js (chamado pelo router a cada navegação) faz um sweep genérico de qualquer direct-child do <body> com position:fixed, z-index > 101 e bounding-rect > 50% da viewport — tratando-os como "overlays full-screen esquecidos". Mas .modal-overlay é position:fixed com top/left/right/bottom:0 (cobre o viewport inteiro) — mesmo com opacity:0 e sem a classe .active. Resultado: os modais modal-quick-create, modal-create-tournament, modal-login, modal-profile, modal-result eram TODOS removidos do DOM na primeira navegação após terem sido injetados pelos setup funcions. Quando o botão chamava openModal('modal-quick-create'), getElementById retornava null e o console.warn silencioso era a única pista. Correção: safe-list .modal-overlay no passo 2 do sweep (store.js:429). Modais são gerenciados separadamente no passo 4 via classList.remove('active') — não precisam ser removidos do DOM. Outros botões afetados pela mesma falha (agora também corrigidos): Login, Perfil, Resultado de partida, Inscrição, Criação avançada.v0.14.22-alpha (Abril 2026)Classificação final: 2º lugar não aparecia mais — No bracket de Eliminatórias, a lista 🏅 Classificação (N posições definidas) pulava do 1º direto para o 3º — o 2º lugar (perdedor da final) sumia. Causa raiz: _updateProgressiveClassification em bracket-logic.js processava as rodadas em ordem crescente (R1 → SF → Final). No loop, o loop da Final atribuía diretamente classification[finalLoser] = 2, mas os grupos de posições de rodadas anteriores eram salvos em positionGroups e aplicados depois do forEach. Se o perdedor da final também aparecia como perdedor em uma rodada anterior (dado corrompido — um resultado editado pode deixar o mesmo jogador listado como perdedor em R1 e também avançando para a Final), o positionGroups.forEach sobrescrevia classification[finalLoser] com a posição da rodada anterior (ex: 9º). Correção: rodadas agora são processadas em ordem reversa (Final → SF → QF → R1), com um objeto placed[name] rastreando jogadores já posicionados. A Final define posições 1 e 2 primeiro, depois o 3º lugar (se existir), depois as semis (se não houver 3º lugar), depois cada rodada anterior — sempre pulando qualquer jogador já em placed. Bônus: a aplicação canônica de 1/2/3/4 do 3º lugar no final do processamento continua para garantir precedência absoluta. Correção em js/views/bracket-logic.js (_updateProgressiveClassification, ~linha 740).v0.14.21-alpha (Abril 2026)Topbar + hamburger + Voltar: layout do topo centralizado e sempre pinado — O menu hamburger e a barra "Voltar" agora ficam fixos no topo da viewport e nunca saem de vista com o scroll. Três mudanças relacionadas. (1) Dropdown do hamburger agora é position: fixed: antes era position: relative, então quando o usuário já tinha rolado a tela e abria o menu, o dropdown aparecia DENTRO do fluxo do documento (posição original) — a centenas de pixels acima da viewport visível. Agora o dropdown é fixed com top calculado dinamicamente para colar logo abaixo da topbar, independente de scroll. (2) Layout unificado via _reflowChrome(): a posição de topbar + dropdown + back-header era gerenciada por duas funções diferentes (_syncBackHeaderSpacer e _adjustBackHeaderForHamburger) que se desincronizavam e calculavam offsets a partir de estado obsoleto. Substituídas por uma única função window._reflowChrome() que mede a topbar, posiciona o dropdown (se aberto) logo abaixo, e posiciona todas as .sticky-back-header logo abaixo do último elemento de chrome. É o único ponto que toca os offsets do topo. Alias _syncBackHeaderSpacer = _adjustBackHeaderForHamburger = _reflowChrome mantidos para compatibilidade. (3) Triggers completos: _reflowChrome() é chamado em resize, scroll (passive), ResizeObserver em topbar + dropdown + cada back-header, MutationObserver em #view-container (render de nova view), abrir/fechar hamburger (com rAF duplo para medir após paint) e no boot inicial. Efeito: nenhuma ordem de ações — scroll primeiro, depois abrir menu / abrir menu primeiro, depois scrollar / navegar para outra view / redimensionar a janela — deixa o dropdown ou o Voltar escondidos ou fora de posição. Correções em js/store.js (_reflowChrome, _toggleHamburger, _closeHamburger, observer block, scroll listener) e css/components.css (.hamburger-dropdown → position:fixed).v0.14.20-alpha (Abril 2026)Botão Voltar no chaveamento (e em todas as views) corrigido de uma vez por todas — O Voltar continuava "quebrado" mesmo após a v0.14.19: clicar no botão mudava o hash corretamente, mas o usuário aterrissava parado na posição 623px do meio da tela anterior, como se o Voltar não tivesse feito nada. Três causas raiz foram resolvidas. (1) Scroll restoration do navegador competindo com o router: o Chrome/Safari aplicam history.scrollRestoration = 'auto' por padrão, restaurando a posição salva da URL AO hashchange — depois dos window.scrollTo(0,0) do router. Agora initRouter() começa com history.scrollRestoration = 'manual', desabilitando a restauração automática globalmente. (2) Visitor CTA auto-scroll re-disparando: em tournaments.js havia um setTimeout(500ms) que fazia ctaEl.scrollIntoView({behavior:'smooth'}) sempre que um visitante não-logado abria o detalhe de um torneio — inclusive quando o usuário voltava via Voltar. O smooth scroll animava até ~623px DEPOIS do jump-to-top do router, matando o efeito. Agora o scroll é idempotente via sessionStorage['_ctaScrolled_' + tournamentId]: dispara só na primeira visita ao torneio dentro da sessão. (3) Centralização definitiva do Voltar: todas as views (bracket, tournament detail, participants, pre-draw, rules, explore, notifications, player stats) já chamavam window._renderBackHeader(...), mas o clique usava uma string inline de onclick construída por concatenação — frágil a bugs de escaping (ids com aspas/barras quebravam a string JS inteira e o botão virava silenciosamente no-op). Reescrito: o botão agora carrega atributos data-back-nav, data-back-href e opcionalmente data-back-cb/data-back-inline; um único listener delegado em document.body (capture-phase) atende todos os cliques de Voltar do app. Há UM caminho de clique para manter. Overrides via função agora são suportados além do string legacy (registro em window._backNavCallbacks). Ganhou também um fallback: se href coincidir com o hash atual, o listener alterna via #dashboard e volta para forçar re-render. Correções em js/router.js, js/store.js (_renderBackHeader + _installBackNavDelegate) e js/views/tournaments.js.v0.14.19-alpha (Abril 2026)Voltar que parecia quebrado + numeração de jogos contínua Suíço→Eliminatória + Ocultar/Mostrar para rodadas Suíças concluídas — Três correções relacionadas ao bracket. (1) Voltar quebrado: ao clicar Voltar em qualquer view (bracket → tournament detail, participants → tournament detail, etc) o router.js chamava apenas window.scrollTo({top:0, behavior:'smooth'}). O smooth scroll era cancelado por layouts shifts da própria view nova (ex: _buildSwissPastColumns + scrollIntoView de cards) e o usuário aterrissava no meio da página — parecendo que o Voltar não tinha funcionado. Agora o jump-to-top usa window.scrollTo(0,0) instantâneo + documentElement.scrollTop=0 + body.scrollTop=0, repetido em rAF, setTimeout 50, 150 e 350ms — sobrevive a qualquer scroll-into-view tardio. O padrão antes existia só para o case dashboard; agora aplica a todas as navegações. (2) Numeração contínua: em torneios Suíço que avançam para a eliminatória, tanto as colunas Suíças passadas quanto as colunas Eliminatórias começavam a contar "Jogo 1". Havia dois Jogo 1, dois Jogo 2, etc — o usuário não conseguia se referir a um jogo unicamente pelo número. Agora a eliminatória continua a contagem do Suíço: se o Suíço teve 20 jogos (R1 + R2), as Oitavas começam em Jogo 21, Quartas em 29, Semis em 33, 3º Lugar em 35, Final em 36. Implementado via swissPastMatchOffset (soma das matches.length das colunas phase === 'swiss-past') aplicado a globalMatchNum inicial, thirdPlaceMatchNum e finalMatchNum em renderSingleElimBracket. (3) Ocultar/Mostrar para rodadas Suíças concluídas: as colunas "RODADA SUIÇA N/M ✓" ganharam botão "Ocultar" individual no header (como as colunas Eliminatórias) e pill vertical ◀ Mostrar Suíço (N) sticky à esquerda do scroll quando há rodadas ocultas. Estado persistido em window._hiddenSwissPast[tId] Set separado de window._hiddenRounds para evitar colisão de números de rodada entre Suíço e Eliminatória (ambas podem ter R1, R2). Helpers window._toggleSwissPastVisibility(tId, roundNum) e window._showAllHiddenSwissPast(tId) em bracket-ui.js (LIFO, igual ao do elim). Correções em js/router.js, js/views/bracket.js e js/views/bracket-ui.js.v0.14.18-alpha (Abril 2026)Rodadas Suíças concluídas mantêm os mesmos match cards de quando estavam em andamento, agora que o torneio passou para a eliminatória — Quando um torneio com classificação Suíça avança para a fase eliminatória (t.currentStage === 'elimination'), as colunas "RODADA SUIÇA N/M ✓" à esquerda do scroll horizontal do bracket eram renderizadas por _buildSwissPastColumns em um layout compacto próprio: uma linha por jogo com jogador1 · placar · jogador2 em ellipsis, sem avatar, sem cabeçalho "Jogo N", sem badge de vencedor — totalmente diferente dos match cards que o usuário vinha vendo durante o Suíço. Agora _buildSwissPastColumns usa renderMatchCard(m, false, t.id, matchNum) (com canEnterResult=false para ficar read-only) — as mesmas colunas que _completedColsHtml renderiza durante a fase de classificação. Resultado: as rodadas Suíças concluídas mantêm exatamente a apresentação visual que tinham enquanto estavam ativas (avatar, nome, score, "Jogo N", borda verde no vencedor, "🏆 troféu" etc), só que sem os inputs de placar. Correção em js/views/bracket.js (função _buildSwissPastColumns, ~linha 1697).v0.14.17-alpha (Abril 2026)Suíço: caixa "🎯 Fase Classificatória" agora vem acima de "Progresso do Torneio" no topo do bracket — Ao abrir o chaveamento de um torneio com fase Suíça, o usuário via primeiro a barra "PROGRESSO DO TORNEIO — X/Y partidas (Z%)" e só depois o banner azul "🎯 Fase Classificatória — Suíço — N rodadas → 🏆 Fase Eliminatória (Top M)". A ordem foi invertida: agora o banner contextual aparece primeiro (explicando o formato e o corte para a eliminatória) e a barra de progresso vem logo abaixo, antes da tabela de classificação. O progressBarHtml gerado no header do bracket agora é passado como quinto parâmetro de renderStandings(t, isOrg, canEnterResult, readyBannerHtml, progressBarHtml) e injetado entre _phaseBannerHtml e standingsTablesHtml, mantendo o mesmo HTML em ambos os layouts (coluna-por-rodada de Suíço e stacked de Liga/Ranking). Vale só para a view de classificação — outras views (grupos, monarch, eliminatórias puras) continuam com a barra de progresso no topo, pois não têm o banner de fase classificatória. Correção em js/views/bracket.js (linha 186 e assinatura de renderStandings + retorno no final).v0.14.16-alpha (Abril 2026)Voltar agora sobrevive a qualquer overlay esquecido + pill "◀ Mostrar" segue o scroll — Dois ajustes relacionados. Primeiro, o _dismissAllOverlays() da v0.14.15 só removia 6 overlays nomeados, mas o app tem 40+ pontos de criação de overlay em z-index 9999–999999 (host-transfer, re-auth, categorias, draw-prep, confirmação de alterações, etc). Como .sticky-back-header vive em z-index 101, qualquer overlay órfão passava por cima dele — o usuário via o Voltar mas o clique era absorvido pelo overlay invisível. Agora o sweep é genérico: varre todo filho direto do <body> que seja position:fixed, com z-index > 101 e com bounding box cobrindo mais de 50% da viewport, pulando uma safe-list (topbar, hamburger-dropdown, sticky-back-header, notification-banner, toast-notification, offline-banner, view-container, skip-link, aria-live-region, qualquer ID começando com notification ou toast). O router chama esse sweep em todo hashchange, e o próprio onclick do Voltar chama antes de setar o hash — então o overlay morre no mesmo clique. Segundo, em torneios Suíço/Eliminatórias com rodadas ocultas, o pill vertical ◀ Mostrar (N) no canto esquerdo do scroll do chaveamento agora usa position:sticky;top:120px: acompanha o scroll vertical e fica sempre visível abaixo do topbar + back-header, seja no topo, no meio ou no pé do bracket. Correção em js/store.js (_dismissAllOverlays) e js/views/bracket.js (pill Eliminatórias ~linha 748 e pill Suíço coluna-por-rodada ~linha 2189).v0.14.15-alpha (Abril 2026)Botão Voltar unificado — fim dos travamentos após TV mode, placar por sets e overlays — O botão "Voltar" que fica fixo no topo (.sticky-back-header) tinha 10 implementações espalhadas por tournaments.js, bracket.js, participants.js, rules.js, pre-draw.js, explore.js, notifications-view.js e tournaments-analytics.js, cada uma com seu próprio SVG, onclick e padding. Pior: overlays fullscreen de alto z-index (#tv-mode-overlay z 99999, #set-scoring-overlay z 100001, #qr-modal-overlay, #player-stats-overlay, #scan-qr-overlay) podiam sobreviver a uma navegação hash e passar a cobrir o Voltar, deixando o usuário travado ("o botão para de funcionar"). Reescrita unificada: novo helper window._renderBackHeader(opts) em store.js emite o HTML canônico, e window._dismissAllOverlays() remove todos os overlays de alto z conhecidos + sai de fullscreen + limpa .modal-overlay.active. O router (router.js) chama _dismissAllOverlays() em todo hashchange, e o próprio onclick do Voltar chama o dismiss antes de setar o hash — então qualquer overlay órfão morre no mesmo clique que navega. As 10 call sites foram migradas para o helper: rules, pre-draw, explore, notifications-view, tournaments (list e detail), participants (com título + badges + barra de check-in via middleHtml/rightHtml/belowHtml), bracket (com nav de grupos + toggle "Só meus jogos"), tournaments-analytics (modal player-stats com close ×). Correção em js/store.js, js/router.js e nos 8 arquivos de view.v0.14.14-alpha (Abril 2026)Botão "◀ Mostrar" do chaveamento agora revela uma rodada por clique (LIFO), não todas de uma vez — Ao ocultar múltiplas rodadas concluídas (seja em Suíço/Liga ou em Eliminatórias), o pill vertical ◀ Mostrar (N) no canto esquerdo do scroll estava chamando _toggleRoundVisibility(tId, maxHiddenRound), que internamente executa "unhide this round AND all rounds before it": um único clique desempilhava todas as rodadas ocultas de uma vez, ignorando a contagem do pill. Corrigido para usar _showAllHiddenRounds(tId) (cujo comentário já declara "Revela apenas a rodada oculta mais recente a cada clique"), que remove apenas a rodada de maior número do window._hiddenRounds[t.id] Set por clique. Ciclo agora: hide R1 → hide R2 → pill "◀ Mostrar (2)" → clique revela R2 → pill "◀ Mostrar (1)" → clique revela R1 → pill some. Aplica-se ao bracket de Eliminatórias (linha 748) e ao bracket de Suíço coluna-por-rodada (bloco useColumnLayout). O botão "Ocultar" individual de cada rodada continua usando _toggleRoundVisibility — é o pill de "desempilhamento" que precisava ser LIFO. Correção em js/views/bracket.js.v0.14.13-alpha (Abril 2026)Suíço/Liga: rodadas concluídas voltam a aparecer como colunas no scroll do chaveamento, com botão "Ocultar" — Em torneios Suíço (e Eliminatórias com fase classificatória suíça), as rodadas já concluídas estavam sendo recolhidas em um card 📜 Rodadas Anteriores (N) no rodapé, isolado do scroll horizontal principal. Isso fugia do padrão usado pelas Eliminatórias, onde cada rodada anterior aparece como uma coluna à esquerda da rodada corrente e traz um botão Ocultar no header. Agora o comportamento é unificado: cada rodada suíça concluída é renderizada como coluna normal do scroll horizontal (com os mesmos cards reais de partida, já com placar/vencedor), à esquerda da rodada em andamento, e cada coluna traz um botão Ocultar wired em window._toggleRoundVisibility(tId, roundNum). Ocultar uma rodada apenas a remove visualmente — o estado é mantido em window._hiddenRounds[t.id] (Set) compartilhado com o bracket eliminatório. Quando há rodadas ocultas, um pill vertical ◀ Mostrar (N) aparece no canto esquerdo do scroll (mesmo padrão do Eliminatórias, ~linha 748 em bracket.js). O card colapsado de "Rodadas Anteriores" foi removido do layout de colunas para evitar duplicação (o layout legado stacked-card de Liga/Ranking/Rei-Rainha continua usando o card colapsável, pois não tem colunas). Correção em js/views/bracket.js (bloco useColumnLayout dentro de renderStandings).v0.14.12-alpha (Abril 2026)Liga/Suíço: reordenação da view e reagrupamento do banner "Jogos Prontos" — Na view de classificação de torneios Liga e Suíço, a ordem dos blocos foi alterada para priorizar a informação de contexto e deixar o banner de jogos prontos mais acionável. Antes: (1) banner "Jogos Prontos" misturado no topo, (2) classificação, (3) caixa azul "Fase Classificatória — Suíço… → Fase Eliminatória". Agora: (1) caixa azul "Fase Classificatória" primeiro, (2) classificação logo abaixo, (3) banner "Jogos Prontos". Além disso, o próprio banner foi reagrupado: em vez de uma grade única misturando cards verdes (ambos presentes) e âmbar (presença parcial), agora a frase "X pronto(s) para chamar" vem seguida apenas dos cards verdes, e depois a frase "Y aguardando presença" vem seguida apenas dos cards âmbar — fica visualmente claro qual jogo pode ser chamado imediatamente e qual ainda espera. A função renderStandings passou a aceitar um quarto parâmetro readyBannerHtml injetado entre a tabela de classificação e os cards de rodadas, e _renderReadyMatchesBanner passou a emitir duas grades separadas com seus próprios headers. Correção em js/views/bracket.js.v0.14.11-alpha (Abril 2026)Banner "Jogos Prontos" volta para o topo do chaveamento e passa a cobrir Liga/Suíço/Grupos/Monarch — Na v0.8.24 (abr/2026) o banner de jogos prontos para chamar foi removido do bracket e deixado apenas na Lista de Presença. Voltou ao topo do chaveamento (acima de classificação/grupos/chaves) em todos os formatos. Além disso a função _renderReadyMatchesBanner tinha um early-return em !t.matches, que silenciava o banner inteiro em torneios Liga/Suíço (matches ficam em t.rounds[].matches) e Fase de Grupos/Rei-Rainha (em t.groups[].rounds[].matches). Agora usa window._collectAllMatches(t) para iterar todas as estruturas. O banner lista em verde os jogos com ambos os lados 100% presentes ("pronto para chamar") e em âmbar os jogos com pelo menos um presente mas não todos ("aguardando presença"). Correção em js/views/bracket.js.v0.14.10-alpha (Abril 2026)Lista de Presença: rótulo "Jogo N" colorido conforme presença dos jogadores daquela partida — Na lista de check-in (js/views/participants.js), o rótulo "Jogo N" que aparece ao lado do nome de cada participante passa a refletir visualmente o status de presença da partida inteira, não apenas do indivíduo. Regra: se todos os jogadores envolvidos na partida (time + adversário) já marcaram "Presente", o rótulo fica verde (#4ade80); se pelo menos um mas não todos, fica âmbar (#fbbf24); se nenhum, fica no cinza padrão de opacidade 0.55. Assim, o organizador bate o olho e sabe quais jogos já estão prontos para começar. A lista de membros é coletada de ind.teamName (split por /) + ind.opponent, deduplicada, e cruzada com o mapa checkedIn. Correção em js/views/participants.js.v0.14.9-alpha (Abril 2026)Lista de Espera: badge "PRÓXIMO" removido e nome completo do participante sempre legível — Dois ajustes visuais na Lista de Espera (_renderStandbyPanel, js/views/bracket.js). Primeiro, o badge laranja "PRÓXIMO" que aparecia ao lado do primeiro da fila foi removido — a ordem continua sendo preservada pelo número circulado à esquerda e pela borda lateral dourada do primeiro item, então o badge era redundante e apenas roubava espaço horizontal. Segundo, o nome do participante deixou de ser truncado: o span do nome não tem mais overflow:hidden, text-overflow:ellipsis nem white-space:nowrap. Agora usa min-width:0 + word-break:break-word + overflow-wrap:anywhere, permitindo que nomes longos (ou emails) quebrem em linhas extras dentro do próprio item em vez de virarem "Bot..." ou "João da Silva Pere...". A altura do item cresce conforme necessário. Correção em js/views/bracket.js.v0.14.8-alpha (Abril 2026)Lista de Espera unificada: seção "Substituição" removida, botão "Assumir" por participante, painel visível em todos os formatos — Dois ajustes combinados na Lista de Espera (_renderStandbyPanel, js/views/bracket.js). Primeiro, a subseção "Substituição" inteira foi apagada: o cabeçalho, o texto descritivo e o botão agregado "🔄 Substituir W.O. pelo próximo presente" não existem mais. O único controle de substituição agora é o botão "🔄 Assumir" que aparece ao lado de cada participante presente na lista quando há slot de W.O. aberto — mais direto e sem duplicação de ação. Segundo, o painel passou a ser renderizado ao final de todos os caminhos do bracket (Liga/Suíço, Fase de Grupos, Rei/Rainha, Eliminatórias simples e dupla), não apenas nas Eliminatórias. Antes, em torneios Liga/Suíço/Grupos/Monarch a Lista de Espera aparecia só na tela de check-in (participants.js); agora também aparece na view do chaveamento/classificação, facilitando ao organizador ver quem está na lista sem trocar de aba. A declaração const standbyHtml = _renderStandbyPanel(t, isOrg) foi movida para antes do branching de formato, e cada container.innerHTML = ... tem + standbyHtml appended ao final. Correção em js/views/bracket.js.v0.14.7-alpha (Abril 2026)Fix: Lista de Espera volta a renderizar mesmo se a detecção de W.O. falhar — Em v0.14.6 a detecção de slot W.O. foi trocada para window._collectAllMatches(t) a fim de cobrir Suíço/Liga/Grupos. Mas quando o torneio tinha estruturas inesperadas em alguma partida (valores não-string em m.p1/m.p2, entradas null em arrays, shapes legadas), a chamada a name.includes(' / ') estourava um TypeError síncrono e, como o bloco não estava em try/catch, derrubava toda a função _renderStandbyPanel — resultado: até a Lista de Espera desaparecia. Agora o bloco de detecção de W.O. está encapsulado em try/catch (com guard extra typeof name === 'string' antes de .includes), de modo que qualquer glitch no coleta-e-escaneia cai em zero candidatos e a lista continua sendo renderizada normalmente. Correção em js/views/bracket.js.v0.14.6-alpha (Abril 2026)Fix: botão "🔄 Assumir" na Lista de Espera agora aparece em torneios Suíço/Liga/Grupos — A v0.14.3 havia adicionado um botão 🔄 Assumir por participante presente na lista de espera, visível apenas quando existe um slot de W.O. aberto no bracket. Mas o detector de W.O. (hasWOSlot em _renderStandbyPanel, js/views/bracket.js) olhava somente t.matches — o array de partidas achatado usado por Eliminatórias/Dupla Eliminatória. Em torneios cujas partidas ficam em t.rounds[].matches (Suíço, Liga, Ranking) ou em t.groups[].rounds[].matches (Fase de Grupos), nenhuma partida era encontrada e o botão nunca aparecia, mesmo com W.O. declarado pelo organizador. Agora a detecção usa window._collectAllMatches(t) (mesma função usada pelo próprio _autoSubstituteWO), que cobre todas as estruturas (flat, rounds, groups, rodadas, thirdPlaceMatch). Como bônus, o botão agregado "🔄 Substituir W.O. pelo próximo presente" também volta a aparecer nesses torneios, já que depende do mesmo woPlayers[]. Correção em js/views/bracket.js.v0.14.5-alpha (Abril 2026)Fix: "RODADA SUIÇA N/M" agora aparece no header do bracket, não apenas no column-model — A v0.14.4 introduziu o rótulo RODADA SUIÇA N/M em js/views/bracket-model.js, mas o cabeçalho real da rodada corrente no bracket é renderizado em js/views/bracket.js (linhas 1858, 2176, 2204, 2284), que usa _t('bracket.round', {n}) + concatenação manual de / maxRounds. Resultado: o usuário via "RODADA 1 / 2" mesmo em torneios Eliminatórios com fase suíça. Agora bracket.js calcula isSwissQualifier = isSuico && t.format !== 'Suíço' && t.format !== 'Suíço Clássico' && !isLigaFmt no topo de renderBracket e, quando verdadeiro, usa o helper _swissQualifierLabel(n) (que traduz bracket.swissRoundFull) em todos os 4 pontos de renderização — header do card principal, coluna atual do scroll, colunas de rodadas futuras (TBD) e cards legados de rodadas pendentes. Torneios puramente Suíço/Liga/Ranking continuam com o rótulo simples "Rodada N / M". Correção em js/views/bracket.js.v0.14.4-alpha (Abril 2026)Rodadas Suíças de classificação agora marcadas "RODADA SUIÇA N/M" em torneios eliminatórios — Em torneios com formato "Eliminatórias", "Dupla Eliminatória" ou "Fase de Grupos + Eliminatórias" que usam Suíço como fase classificatória (Swiss-as-qualifier), as rodadas suíças eram exibidas apenas como "Rodada 1", "Rodada 2" no bracket, indistinguíveis das rodadas eliminatórias que viriam depois. Agora, em tais torneios, as rodadas suíças recebem o rótulo "RODADA SUIÇA N/M" (e.g., "RODADA SUIÇA 1/2", "RODADA SUIÇA 2/2") — onde M vem de t.swissRounds (o total configurado pelo organizador). Isso vale tanto para rodadas ativas (t.rounds[], em _buildSwissColumns) quanto para rodadas históricas já consumidas (t.swissRoundsData[], em _buildSwissPastColumns). Torneios "Suíço", "Suíço Clássico", "Liga" e "Ranking" continuam com o rótulo simples "Rodada N", já que a fase suíça é o próprio torneio. Helper novo _isSwissQualifierTournament(t) e chaves i18n bracket.swissRoundFull em pt (RODADA SUIÇA N/M) e en (SWISS ROUND N/M). Correção em js/views/bracket-model.js, js/i18n-pt.js, js/i18n-en.js.Estatísticas Detalhadas agora somam torneios jogo a jogo, persistentes mesmo após exclusão — Até a v0.14.3, somente partidas casuais entravam em users/{uid}/matchHistory. Resultados de torneios lançados pelo scoring inline (botão "Confirmar" no card de partida) ou pelo overlay GSM set-a-set atualizavam m.scoreP1/scoreP2/sets no torneio mas não gravavam um registro independente no histórico do jogador — de modo que, se o torneio fosse apagado ou encerrado, os dados evaporavam da aba "📊 Estatísticas Detalhadas" no perfil. Agora ambos os caminhos (window._saveResultInline e window._saveSetResult em js/views/bracket-ui.js) chamam dois helpers novos — _persistInlineTournamentMatchRecord e _persistGSMTournamentMatchRecord — que constroem um record mínimo compatível com _renderPersistentMatchStats (matchType=tournament, players com uid/photoURL resolvidos de t.participants, winnerTeam, sets com tiebreak, stats.team1/team2 com games e sets) e gravam uma cópia em cada users/{uid}/matchHistory/{recordId} via FirestoreDB.saveUserMatchRecords. Como inline scoring não tem pointLog/gameLog, as métricas por ponto (holds, breaks, deuces, streaks, time-per-point) ficam em zero — mas vitórias, derrotas, saldo de sets e saldo de games passam a somar normalmente entre casual e torneio, sobrevivendo à exclusão do torneio. Também simplificada a legenda abaixo de "📊 Estatísticas Detalhadas" para "Partidas casuais ⚡ e torneios 🏆." em js/views/tournaments-analytics.js.v0.14.3-alpha (Abril 2026)Lista de Espera: botão "Assumir" por participante para substituir jogador com W.O. — Antes, a substituição de um jogador declarado W.O. dependia de um único botão agregado no painel de Lista de Espera, que escolhia automaticamente o primeiro presente da fila. Agora cada participante presente na lista de espera tem seu próprio botão 🔄 Assumir (ao lado dos botões de presença e W.O.), visível para o organizador quando há ao menos um slot de W.O. disponível. Isso permite ao organizador decidir QUEM assume a posição do ausente (útil quando o próximo da fila não é quem deveria substituir). A função window._autoSubstituteWO(tId, overrideReplacementName) agora aceita um segundo argumento opcional que força uso de um substituto específico; o botão agregado continua disponível e usa o primeiro presente quando nenhum override é passado. Correção em js/views/bracket.js (painel de Lista de Espera) e js/views/bracket-ui.js (substituição com override).v0.14.2-alpha (Abril 2026)Check-in ainda mais compacto: card em 2 linhas com "Jogo N" colado ao nome — A v0.14.1 já havia reduzido o card para 2 linhas no desktop, mas o rótulo Jogo N ficava em coluna separada e os times desciam uma linha abaixo do nome, produzindo um espaço morto abaixo da identificação do jogador. Agora o rótulo Jogo N é impresso imediatamente à direita do nome (sem ocupar coluna do grid), e o bloco de jogadores sobe para ancorar em align-items:start — o nome+Jogo passa a compartilhar a primeira linha vertical com o time 1, e o time 2 se encaixa logo abaixo, sem desperdiçar linha. Grid reduzido de 4 para 3 colunas (auto 1fr auto): célula 1 = nome+Jogo, célula 2 = stack vertical dos times, célula 3 = "vs". No mobile (<768px) o fallback continua colocando nome em cima e matchup abaixo para evitar truncamento. Correção em js/views/participants.js.v0.14.1-alpha (Abril 2026)Check-in no desktop: card encolhe para 2 linhas alinhando o nome do jogador com o time 1 — A v0.12.101 já empilhava os times, mas o nome do jogador ficava em uma linha própria no topo, totalizando 3 linhas visuais por card (nome / time1+vs / time2). Agora, em telas ≥768px, o nome vai para a mesma linha do time 1 e do rótulo "vs", reduzindo o card para apenas 2 linhas (linha 1: Bot 03   Jogo 2   ● Bot 03 / ● Bot 05   vs; linha 2: ● Bot 12 / ● Bot 07). A coluna central do grid mantém o alinhamento vertical dos jogadores (Bot 03 acima de Bot 12, Bot 05 acima de Bot 07). Em telas <768px, o fallback preserva o nome em linha própria com o bloco de matchup abaixo, evitando truncamento em mobile. Implementação via grid de 4 colunas (auto auto auto auto) com align-items:center, detecção de viewport em JS (window.innerWidth < 768). Correção em js/views/participants.js.v0.12.101-alpha (Abril 2026)Check-in: "vs" volta para a linha do time 1 e players alinhados verticalmente entre os dois times — A v0.12.100 empilhou os times mas colocou o "vs" em uma linha própria entre eles, gastando uma terceira linha vertical. Voltamos ao padrão mais denso e elegante: Jogo X   Bot yy / Bot zz   vs em uma linha, Bot aa / Bot bb em outra — com Bot yy diretamente acima de Bot aa e Bot zz diretamente acima de Bot bb. Layout implementado via CSS grid de 3 colunas (auto auto auto, align-items:start): célula esquerda = "Jogo N", célula central = stack vertical dos dois times (flex column), célula direita = "vs" ancorado no topo. Como a célula do grid mede pelo conteúdo máximo, os dois times compartilham a mesma métrica de largura e os jogadores caem alinhados coluna a coluna sem precisar de <table>. Quando não há adversário (standby puro), a grid vira duas colunas sem "vs". Correção em js/views/participants.js.v0.12.100-alpha (Abril 2026)Check-in mais elegante: times empilhados verticalmente com separador vs — Na tela "Torneio em andamento — marque a presença abaixo", cada card de participante mostrava o confronto em uma única linha inline ("Jogo 2 • Bot 03 / Bot 07 vs • Bot 12 / Bot 05"), o que ficava apertado e dificultava a leitura quando os nomes eram longos. Agora o bloco de informações é dividido verticalmente: (1) header compacto com "Jogo N" (e, se aplicável, tag "Lista de Espera"), (2) time do próprio participante em uma linha, (3) separador vs em itálico maiúsculo discreto, (4) time adversário em outra linha. Cada dupla/jogador continua com as bolinhas de status de presença (verde/vermelho/cinza). Quando não há adversário (standby puro, ausência sem substituto, etc.), exibe apenas o time disponível sem o vs. Correção em js/views/participants.js (~linha 617): variável vsLine removida, lógica de montagem reescrita para produzir bloco flex-direction:column.v0.12.99-alpha (Abril 2026)Auto-saneamento da lista de espera quando inscrições estão abertas — A v0.12.96 passou a drenar t.standbyParticipants e t.waitlist no momento em que o organizador clicava "Reabrir Inscrições". Mas torneios cujo reopen aconteceu antes desse fix, ou cujo caminho de reopen foi disparado por outra rota (importação, edição direta no Firestore, rollback manual), continuavam com entradas residuais — o stat-box "LISTA DE ESPERA" persistia exibindo 1 ou mais mesmo com as inscrições claramente abertas. Agora um helper idempotente window._drainWaitlistsIfOpen(t, { save: true }) em tournaments.js roda no próprio render da página de detalhes do torneio: se o torneio está realmente aberto (status !== "closed", status !== "finished", sem sorteio/bracket/rounds/groups) e tem qualquer coisa em standbyParticipants ou waitlist, promove tudo para participants (dedupe por email/uid/displayName/name), zera as duas listas, persiste no Firestore e loga em AppStore.logAction. A verificação é gratuita quando as listas já estão vazias (early-return). Quando o organizador encerrar novamente as inscrições, o fluxo de stand-by volta a popular normalmente — reavalia do zero. Correção em js/views/tournaments.js (helper no topo + chamada após o bloco de auto-close, antes do cálculo de statusText).v0.12.98-alpha (Abril 2026)Toasts deduplicados e limitados a 3 simultâneos — Usuários relatavam pilhas de 3+ toasts idênticos ("Inscrito!", "Sucesso") aparecendo em sequência quando o mesmo evento disparava múltiplos fluxos (auto-enroll + notificação do organizador + re-render do dashboard). Isso enchia a tela e acabava não comunicando nada. Agora showNotification(title, message, type) em notifications.js faz duas coisas: (1) dedup — se já existe um toast visível com a mesma chave type|title|message, incrementa um contador exibido como badge ×N no título e reseta o timer de auto-dismiss, em vez de empilhar outro card; (2) cap — mantém no máximo 3 toasts visíveis no container; ao adicionar um quarto, os mais antigos saem imediatamente (slide-out + remoção). Cada toast carrega data-toast-key, data-toast-count e uma referência ao próprio timer (_dismissTimer) para permitir que o dedup reinicie o countdown. Sem mudanças em call sites — a política nova vale para todas as ~200+ chamadas de showNotification no app.v0.12.97-alpha (Abril 2026)BYE não aparece mais como jogo na rodada atual; tag BYE mostrada no time que avançou na próxima rodada — Usuários relataram que, em torneios com número de inscritos não-potência-de-2, a rodada 1 exibia um "JOGO N" com o rótulo BYE — Avança Direto, poluindo a listagem de jogos realmente disputados. Havia um filtro em bracket.js tentando ocultar esses cards (!(m.isBye || m.p2 === 'BYE (Avança Direto)')), mas ele não cobria matches gerados por bracket-logic.js que usam p2: 'BYE' (string curta) — então esses vazavam para a view. Agora um helper único window._isByeMatch(m) reconhece m.isBye, m.p2 === 'BYE' e m.p2 === 'BYE (Avança Direto)' e é aplicado em todos os lugares de filtro (count pré-finais + layout mirror + layout linear) e na detecção de BYE winners para a tag da próxima rodada. Resultado: a rodada atual mostra apenas jogos disputados; o time/dupla que passou de BYE aparece na rodada seguinte com badge verde BYE. A informação (match com isBye:true e winner) permanece persistida no torneio — pronta para ser consumida quando o ajuste de posicionamento/semeadura de BYE for refeito.v0.12.96-alpha (Abril 2026)Reabrir inscrições também esvazia a t.waitlist (lista de espera de inscrição tardia) — A v0.12.95 promovia apenas t.standbyParticipants (lista pré-sorteio) ao reabrir inscrições, mas o stat-box "LISTA DE ESPERA" soma também t.waitlist (onde caem inscrições feitas com o torneio já fechado, via _addStandbyParticipant). Resultado: um torneio com 41 inscritos + 1 na waitlist continuava mostrando "1 Lista de Espera" após reabertura. Agora, a lógica de promoção foi extraída para um helper _promoteList(list) aplicado tanto a t.standbyParticipants quanto a t.waitlist — com dedupe por email/uid/displayName/name e suporte a participantes armazenados como string. Ambas as listas são explicitamente zeradas (= []) ao final, garantindo que qualquer entrada futura em qualquer uma delas seja drenada. A notificação de sucesso e o log de atividades somam os promovidos das duas origens.v0.12.95-alpha (Abril 2026)Reabrir inscrições promove automaticamente quem estava na lista de espera — Antes, se o organizador encerrasse as inscrições e o sorteio movesse participantes sem time para t.standbyParticipants (lista de espera), reabrir as inscrições deixava essa lista intacta — os participantes continuavam em "espera" mesmo com vagas abertas e acabavam esquecidos. Agora, ao clicar "Reabrir Inscrições", todos os participantes em t.standbyParticipants são movidos de volta para t.participants (com checagem de duplicata por email/uid/displayName), a lista de espera é esvaziada e o contador de promovidos é registrado em AppStore.logAction (Histórico de Atividades) e anexado à notificação de sucesso via a nova chave i18n draw.standbyPromoted. Se não havia ninguém na lista de espera, o fluxo continua igual (nenhuma ação extra). Correção em js/views/tournaments-draw-prep.js dentro de window.toggleRegistrationStatus (~linha 2290).v0.12.94-alpha (Abril 2026)Destaque forte para a opção selecionada na tela Classificatória Suíça — Antes, a opção selecionada ganhava apenas uma borda roxa discreta e um glow suave — fácil de confundir com as outras opções coloridas (Nash) ao lado. Agora, ao selecionar uma opção de número de rodadas, o card ganha: (1) fundo em gradiente roxo linear-gradient(135deg, rgba(139,92,246,0.28), rgba(139,92,246,0.12)), (2) borda roxa grossa de 3px (vs 2px nas outras), (3) glow externo forte + glow interno, (4) escala 1.04x, e (5) badge roxo ✓ Selecionado ancorado no rodapé (distinto do badge verde ⭐ Recomendado no topo — os dois podem coexistir se a opção escolhida for a recomendada). A lógica aplicada tanto no render inicial quanto em window._selectSwissRounds(r). Hover desabilitado na opção já selecionada para não sobrescrever o destaque. Nova chave i18n predraw.nashSelected em pt e en.v0.12.93-alpha (Abril 2026)Spinner de processamento nos botões Inscrever-se / Desinscrever-se — Usuários relatavam que a inscrição/desinscrição "demora demais" porque o botão ficava estático enquanto o Firestore completava a transação (a UI otimista já atualiza o estado local imediatamente, mas o feedback visual no botão era nulo). Agora, ao clicar Inscrever-se ou Desinscrever-se no dashboard ou na página do torneio, o conteúdo do botão é substituído por um ícone em rotação + "Processando…" e o botão fica desabilitado até a view re-renderizar. Implementação: helper global window._spinButton(btn, label) em store.js troca o innerHTML por <span class="btn-spinner"> e seta data-spinning="1" + disabled. CSS @keyframes sp-btn-spin + classe .btn-spinner em components.css. Safety timeout de 8s restaura o botão caso o fluxo seja abortado (ex: usuário cancela o confirm dialog de desinscrição) sem re-renderizar. Nova chave i18n enroll.processing em pt e en.v0.12.92-alpha (Abril 2026)Comparação dos Times: vencedor à direita, perdedor à esquerda — Na tela de resumo pós-partida, as barras "⚖ Comparação dos Times" (Sets, Games, Pontos, % no saque, Quebras etc.) agora mostram as estatísticas positivas (azuis, do vencedor) à direita e as negativas (vermelhas, do perdedor) à esquerda. Antes era o oposto — o que invertia a leitura natural "perdeu × ganhou". Trocados: posição dos dois span numéricos, direção de crescimento dos dois div de barra (a barra da esquerda cresce da direita para a esquerda via justify-content:flex-end; a da direita cresce da esquerda para a direita), e os gradientes (esquerda: loseClr44 → loseClr; direita: winClr → winClr44). Os cantos arredondados e o separador central continuam iguais. Correção em js/views/bracket-ui.js ~linha 3580 (função _compareBar).v0.12.91-alpha (Abril 2026)Botão ✕ Fechar volta a aparecer no placar ao vivo ao fim do torneio — Usuários relatavam "botão Voltar não funciona em torneio concluído com todos os resultados". A causa era o overlay de placar ao vivo (#live-scoring-overlay, z-index:100002) que, ao terminar a última partida de um torneio, mostrava a tela de resumo final — e nesse estado o bloco inteiro de ações do header (#live-score-header-actions) era ocultado com display:none, levando junto o botão ✕ Fechar. Como o overlay cobre o sticky back-header (que está em z-index:1001, ver v0.12.88), não havia como dispensá-lo a não ser clicando Confirmar Resultado. Agora, na tela de resumo do torneio, mantemos o ✕ Fechar visível e ocultamos apenas o botão Reset (que desfaria o estado finalizado). O handler _closeLiveScoring() já prompta para salvar/confirmar o resultado antes de fechar, então não há risco de perder dados. Correção em js/views/bracket-ui.js ~linha 3822.v0.12.90-alpha (Abril 2026)Scroll ao ocultar rodada pousa o título da próxima bem abaixo da topbar — Ajuste da v0.12.89: o scrollIntoView({block:'start'}) colocava o topo da coluna exatamente em y=0, mas a topbar (sticky, ~94px) e o back-header fixo (~63px) juntas cobriam ~158px do topo — o título da rodada ("QUARTAS DE FINAL", "SEMIFINAIS" etc.) ficava atrás delas. Agora _toggleRoundVisibility mede dinamicamente a altura dos headers fixos via getBoundingClientRect() e calcula scrollY = target.top + pageYOffset − (topbar+back-header+8px), chamando window.scrollTo({top, behavior:'smooth'}). Assim, o título da próxima rodada fica posicionado logo abaixo das barras fixas (no exemplo do teste: topo da coluna em y=165, logo abaixo dos headers que terminam em y=158). Em paralelo, se existir um container com overflow-x scroll (bracket lateral), também faz scroll horizontal para alinhar a coluna na borda esquerda. Aplicado a todas as "Ocultar" — chaveamento normal, mirror/World Cup, e Swiss/Liga.v0.12.89-alpha (Abril 2026)Scroll automático para a próxima rodada ao ocultar uma anterior — Quando o organizador clica "Ocultar" em uma rodada concluída no chaveamento, agora a tela rola suavemente até o topo da rodada seguinte (a que passa a ser a primeira coluna visível). Antes, ocultar uma rodada mantinha o scroll na posição anterior — se o usuário estava olhando R3 e ocultava R1, R3 continuava ancorada onde estava (visualmente o bracket "pulava" para a esquerda sem reposicionar), forçando um scroll manual. Agora _toggleRoundVisibility(tId, roundNum) localiza a próxima .bracket-round-column com data-round-num maior que a oculta e chama scrollIntoView({behavior:'smooth', block:'start', inline:'start'}) após o rerender (50ms de delay para o DOM assentar). Cada coluna agora carrega data-round-num em ambos os layouts do bracket (normal e mirror/World Cup) para permitir a seleção. O comportamento inverso (clicar "Mostrar") não muda scroll — o usuário já sabe onde a rodada restaurada aparece.v0.12.88-alpha (Abril 2026)Botão Voltar sempre clicável — agora passa por cima de modais abertos — O botão "Voltar" fixo no topo (.sticky-back-header) estava em z-index:101, logo abaixo de modais (1000). Resultado: quando qualquer modal do app abria (confirmar ação, editar categoria, gerenciar organização, etc.), o overlay escuro cobria o botão e cliques caíam no .modal-overlay em vez de navegar. Se o modal estava em estado "ativo mas congelado" (ex: após um erro de rede ou interação travada), o usuário ficava preso — o botão estava visível mas morto. Correção em duas camadas: (1) z-index hierarchy revisto em css/style.css — --z-back-header subiu para 1001 (acima de modal 1000) e --z-hamburger-dropdown para 1002. Overlays full-screen (live-scoring 100002, TV mode 99999, player stats 100001) continuam cobrindo o back — eles têm botões próprios de ✕ Fechar. (2) router.js passa a limpar .modal-overlay.active a cada hashchange — assim clicar Voltar nunca deixa um modal fantasma visível sobre a nova view. Testes de z-index em tests.html atualizados: nova invariante zBackHeader > zModal substituiu a antiga zBackHeader === zTopbar + 1. Arquitetura documentada inline nos comentários.v0.12.87-alpha (Abril 2026)Mostrar rodadas ocultas uma de cada vez — Ajuste da v0.12.86: o botão "Mostrar rodadas ocultas" restaurava todas de uma vez. Revisado para revelar apenas a rodada mais recente a cada clique — assim o usuário controla quanto contexto traz de volta. Ex: com R1, R2 e R3 ocultas, primeiro clique revela R3, segundo revela R2, terceiro revela R1. Label atualizado para "👁️ Mostrar rodada anterior (N oculta/s)" para refletir o comportamento. Contador entre parênteses sempre mostra quantas ainda faltam. Verificado em preview: _hiddenRounds[tId] passa de [1,2,3]→[1,2]→[1]→[] ao clicar 3 vezes.v0.12.86-alpha (Abril 2026)Botão "Mostrar rodadas ocultas" visível na toolbar do bracket — O botão "Ocultar" em cada rodada concluída do chaveamento já existia, mas ao clicar a coluna inteira sumia junto com o botão. A única forma de revelar era via um botão vertical estreito (writing-mode:vertical-lr) que ficava no meio das colunas de rodadas — fácil de passar despercebido. Adicionado botão horizontal explícito na toolbar do bracket: "👁️ Mostrar rodadas ocultas (N)" aparece em destaque (borda lilás, mesma linha dos controles de zoom e layout) sempre que pelo menos uma rodada está oculta, mostrando o total entre parênteses. Um clique restaura todas de uma vez via novo helper window._showAllHiddenRounds(tId). O botão vertical antigo permanece para quem quiser restaurar rodadas uma a uma. Verificado em preview com fixture de 3 rodadas (todas decididas) com R1 e R2 marcadas como ocultas: botão aparece com texto "👁️ Mostrar rodadas ocultas (2)"; clique limpa window._hiddenRounds[tId].v0.12.85-alpha (Abril 2026)Botão W.O. também sempre visível para o organizador — Complemento da v0.12.84. O botão W.O./Reverter tinha o mesmo gate canAct que o toggle de presença e sumia quando o jogo já havia sido decidido ou estava com W.O. declarado. Removido o gate — o botão agora renderiza sempre que o visualizador é organizador, independente do estado da partida. Continua alternando rótulo corretamente: "W.O." quando o participante ainda não foi marcado ausente, "Reverter" quando já foi. Verificado em preview com fixture de 4 times (um jogo decidido normal + um jogo fechado por W.O. com 2 jogadores já ausentes): os 8 participantes têm toggle + botão, e os que já estavam ausentes mostram "Reverter" (azul) ao invés de "W.O." (vermelho).v0.12.84-alpha (Abril 2026)Toggle de presença visível para todos os participantes — Na lista de inscritos em modo check-in, participantes cujo jogo já havia sido decidido (ou estavam marcados como W.O.) apareciam sem o toggle "Presente"/"Ausente" — o gate canAct = !ind.matchDecided && !isWO em participants.js escondia o controle. Resultado: se o organizador quisesse marcar presença retroativamente (ou corrigir um erro), não tinha como. Exemplo reportado: em torneio com Bot 03/Bot 08 num jogo já lançado, os cards de Bot 03 e Bot 08 não tinham o toggle, enquanto vizinhos em jogos pendentes tinham. Corrigido: o toggle agora é sempre renderizado — presença é independente do resultado do jogo. O botão W.O. continua gated (só faz sentido para jogos pendentes sem W.O. ainda). Verificado em preview com fixture de 4 times (um jogo decidido + um pendente): 8/8 participantes têm toggle, e clicar no toggle de um jogador cujo jogo já foi decidido persiste em t.checkedIn normalmente.v0.12.83-alpha (Abril 2026)Editar resultado 7-6 já salvo agora revela os campos do tie-break — Follow-up da v0.12.82: quando um jogo já estava lançado como 7-6 e o organizador clicava em ✏️ Editar para incluir (ou corrigir) os pontos do tie-break, os campos tb1/tb2 não eram renderizados. Ao tentar confirmar, a validação rodava contra o DOM vazio e caía no alerta "Informe o placar do tie-break" — sem ter onde digitar. A causa: _editResultInline em bracket-ui.js só recriava os inputs principais de games; a v0.12.81 tinha adicionado os inputs tb1/tb2 apenas ao render inicial do card em bracket.js, não ao swap de Edit. Corrigido: o Edit agora (1) detecta torneios com scoring.type==='sets' e tie-break habilitado, (2) renderiza os inputs tb1/tb2 ao lado de s1/s2 pre-preenchidos com m.sets[0].tiebreak.pointsP1/P2 se já existirem (caso comum: o jogo foi salvo pelo placar ao vivo e já tem TB; usuário está só conferindo/editando), e (3) chama _highlightWinner(matchId) no final do swap para que, se o placar editado for 7-6 ou 6-7, os campos apareçam imediatamente sem precisar digitar de novo. Verificado em preview com fixture de match salvo como 7-6(7-5): clicar Edit mostra s1=7, s2=6, tb1=7 (visível), tb2=5 (visível). Em match 6-4 (set normal sem TB): tb1/tb2 existem no DOM mas ficam escondidos até o placar virar 7-6.v0.12.82-alpha (Abril 2026)Tie-break manual: digite 7-6 (não mais 6-6) para abrir os campos dos pontos — Mudança de UX no lançamento manual de set decidido no tie-break. O comportamento da v0.12.81 (digitar 6-6 e o sistema bumpar para 7-6 depois que o TB era preenchido) tinha dois problemas: (1) ficava ambíguo quando o usuário digitava 7-6 diretamente — o sistema aceitava como vitória normal sem pedir o TB, silenciando o registro de pontos do tie-break; (2) na metade das entradas reais os usuários já digitam o placar final do set (7-6) pensando que não há TB envolvido. Nova sistemática: digite o placar final do set como ele apareceria em qualquer tabela de resultados — 7-6 ou 6-7 quando o set foi decidido no tie-break. Como 7-6 só ocorre via TB (7-5 é fim normal, 7-6 significa que foi 6-6 e o TB aconteceu), o sistema reconhece esse placar e revela dois campos menores ao lado para você informar quantos pontos cada time fez no tie-break. O vencedor do set já está determinado pelos games (quem tem 7 ganhou), então validamos que o time com mais games tem mais pontos no TB (rejeita inconsistências tipo "ganhou 7-6 mas fez 5 no tb contra 7"). Resultado armazenado sem bump posterior: {gamesP1:7, gamesP2:6, tiebreak:{pointsP1:7, pointsP2:5}} — mesma shape que o placar ao vivo já produz. Rules view atualizada: "Disputado em 6-6" (quando o TB começa) permanece, e a instrução de lançamento manual passa a dizer "digite 7-6 para registrar set decidido no tie-break". i18n: novas chaves result.tbWinnerMismatch + detalhe para validação, rules.scoringHowManualTb reescrita.v0.12.81-alpha (Abril 2026)Tie-break lançado no chaveamento: digite 6-6 e dois campos de pontos aparecem — A documentação adicionada em v0.12.80 descrevia o comportamento, mas o código não existia: digitar 6-6 disparava o alerta "Empate não permitido em eliminatórias" e o usuário ficava sem como registrar um tie-break. Agora implementado de fato. (1) Input rendering em bracket.js: ao lado de cada campo de games (s1/s2), um segundo campo menor (tb1/tb2) é renderizado com display:none quando o torneio usa GSM com tie-break habilitado. (2) _highlightWinner em bracket-ui.js agora lê o gamesPerSet do torneio e revela/oculta os campos de TB em tempo real: quando ambos os placares atingem o gatilho (ex: 6-6) os campos aparecem; se um dos placares muda, somem e são zerados. A coloração verde/vermelho também passa a considerar o TB quando preenchido. (3) _saveResultInline detecta entrada de TB quando s1 === s2 === trigger, exige os dois campos de pontos, rejeita empate no TB, concede o jogo extra ao vencedor do TB (gamesP1/P2 se torna trigger+1) e grava sets[0].tiebreak = {pointsP1, pointsP2} — mesmo formato usado pelo overlay "Lançar Sets" e lido por _formatSetForPlayer, garantindo que o placar final aparece como 7⁽⁷⁾-6⁽⁵⁾ nas 7 superfícies de display. Com isso a restrição "empate não permitido em eliminatórias" agora só dispara para 0-0, 1-1, etc. — o gatilho do TB passa a aceitar empate de games porque sabe que o TB decidirá.v0.12.80-alpha (Abril 2026)Convidado preso em "Partida não encontrada" após encerramento + regras do torneio documentam lançamento manual de tie-break — Dois problemas observados em partida casual real. (1) Fluxo do convidado após encerramento: quando o anfitrião fechava o placar ao vivo (mesmo com resultado salvo), o código chamava cancelCasualMatch que deletava o doc Firestore. Qualquer convidado que abria o link depois via "Partida não encontrada" e ficava preso numa tela sem contexto. Agora o doc é preservado com status='finished' quando a partida é concluída — só é deletado quando o anfitrião abandona antes de finalizar. Resultado: convidados que abrem o link depois caem na tela de resumo/estatísticas do casual view (que já existia mas era inalcançável) com botão para o dashboard. Convidados que estavam assistindo ao vivo agora também transicionam automaticamente para essa tela quando o listener detecta status='finished', em vez de serem expulsos com notificação genérica. (2) Regras do torneio não documentavam como lançar tie-break manualmente. Adicionada nova seção "🎾 Sistema de Pontuação" na página de regras mostrando tipo de placar (simples ou Game/Set/Match), sets para vencer, games por set, tipo de contagem (tênis 15-30-40 ou numérica), regra de vantagem, configuração do tie-break (placar de disparo calculado do gamesPerSet — ex: 6-6, pontos até atingir, diferença mínima), super tie-break e instrução passo-a-passo: "digite os games; ao atingir 6-6 o sistema abre dois novos campos para os pontos do tie-break de cada time". Para torneios sem tie-break, mensagem alternativa explicando o critério de decisão do set.v0.12.79-alpha (Abril 2026)Placar do tie-break por time como sobrescrito entre parênteses — Em todos os displays de resultados (chaveamento, placar ao vivo, log do torneio, histórico casual), quando um set é decidido no tie-break agora o placar do TB de cada time aparece como sobrescrito entre parênteses ao lado dos games. Exemplo: 7⁽⁷⁾-6⁽⁵⁾ (vencedor fez 7 games e 7 pontos no TB; perdedor 6 games e 5 pontos). Antes o comportamento era inconsistente entre os 7 sites de exibição: alguns mostravam só o Math.max (ambíguo), outros só do perdedor (convenção do tênis), outros combinavam (7-5). Criados dois helpers compartilhados em bracket-model.js: window._formatSetForPlayer(set, playerNum, opts) devolve 7⁽⁷⁾ para uma coluna de jogador, e window._formatSetCombined(set, opts) devolve 7⁽⁷⁾-6⁽⁵⁾. Ambos normalizam as duas shapes de dado existentes ({p1,p2} em partidas casuais e {pointsP1,pointsP2} em torneios). opts.html=true usa <sup>; sem opts usa dígitos Unicode sobrescritos para texto puro (notificações, logs, CSV). Aplicado em: bracket.js (coluna por jogador + resumo do vencedor + fixed-set com TB), bracket-ui.js (log de torneio, scoreSummary do record, summary da partida casual e display HTML inline ao vivo).v0.12.78-alpha (Abril 2026)Sexta onda de migrações canônicas — 6 silent-miss corrigidos em bracket/analytics/draw/categories — Após v0.12.77 concluir os core helpers (_findMatch + _showPlayerHistory), este release varre os sites restantes. (1) _byeWinners em bracket.js (L1237): detecção de jogadores que avançaram via BYE em R1 só olhava t.matches; agora usa o collector. (2) Champion detection em tournaments-analytics.js (L197): títulos/pódios de eliminação liam só t.matches[last] — se o elim foi escrito via canonical writer em t.rounds[].matches, o campeão era invisível. Agora prefere o adapter (busca última coluna de fase grandfinal/elim) com fallback legado. (3) generateDrawFunction em tournaments-draw.js (L101): a proteção contra re-sorteio só detectava resultados em t.matches e t.rounds — em Grupos/thirdPlace/rodadas, um redraw apagava resultados reais sem aviso. Migrado. (4) _executeMerge em tournaments-categories.js (L1100): ao mesclar categorias, referências m.category em t.groups[].matches, t.thirdPlaceMatch e t.rodadas não eram atualizadas; agora o collector mutate-by-reference aplica a mudança em todas as 7 shapes. (5) finishTournament em tournaments-draw-prep.js (L2202): cálculo de hasResults e pendingMatches (usado na confirmação de encerramento manual) também migrado. (6) Substituição W.O. e desqualificação de times em bracket-ui.js (L142/L202): o rewrite de p1/p2/winner de oldTeamName→newTeamName só alcançava t.matches e t.rounds — em Grupos/thirdPlace/rodadas, o nome antigo sobrevivia. Migrado. Bonus: _showPlayerHistory agora também cobre c.subgroups[].matches (Groups/Monarch) que ficaram fora da v0.12.77. Verificado em preview: fixture com dados em 4 shapes devolve 5/5 matches, substituição propaga para as 5 shapes, campeão é detectado via adapter quando t.matches está vazio. Fallback legado preservado em todos os sites.v0.12.77-alpha (Abril 2026)Core _findMatch e Player History migrados para o helper canônico — Duas migrações internas aos módulos bracket-* (antes deixadas fora do escopo). (1) _findMatch em bracket-logic.js, a função utilitária mais chamada do sistema (14 call sites, incluindo _advanceWinner, save de resultado, repescagem e merge do lower bracket), tinha um silent miss duplo: omitia t.groups[].matches (partidas diretas no grupo, fora de sub-rounds) e t.rodadas (tanto .matches quanto array direto). Resultado: operações que dependiam de encontrar um match por ID — advance de vencedor, save de placar — falhavam silenciosamente se o match estivesse numa dessas shapes. Migrado para window._collectAllMatches(t), cobrindo as 7 shapes. Verificado em fixture com todas as shapes: 8/8 matches encontráveis por ID (antes: 5/8); mutação via referência preservada (crítico para advance-winner). (2) _showPlayerHistory em bracket-ui.js — o popup de histórico que abre ao clicar no nome de um jogador — tinha silent miss em t.thirdPlaceMatch, t.rodadas e t.groups[].rounds. Migrado para _getUnifiedRounds(t), que além de cobrir todas as shapes entrega rótulos semânticos. Resultado visível: jogador que disputou semifinal + 3º lugar agora aparece com "Semifinais" e "Disputa de 3º Lugar" na coluna Fase (antes: só "Rodada 1" da semi, o 3º lugar nunca aparecia). Em elim de 4 jogadores: Alice (campeã) mostra "Semifinais"/"Final"; Bob (3º) mostra "Semifinais"/"Disputa de 3º Lugar" — antes o 3º lugar era invisível no histórico. Fallback legado preservado em ambos os sites.v0.12.76-alpha (Abril 2026)W.O. e check-in de Liga/Suíço/Grupos ganham lookup funcional — Dois scans em participants.js que só olhavam t.matches foram migrados para window._collectAllMatches(t). (1) _declareAbsent (W.O.) em L253: antes, ao declarar ausência em torneio Liga/Suíço/Grupos, a busca do match retornava null silenciosamente — a dialog mostrava "Partida ?" sem saber o adversário. Agora a busca atravessa todas as 7 shapes e encontra a partida em qualquer formato. (2) O builder do mapa nameToMatch/nameToOpponent no check-in (L506) tinha o mesmo silent miss: em formatos não-elim, o mapa ficava vazio e nenhum participante mostrava número/adversário da próxima partida. Agora popula corretamente para Liga, Suíço, Grupos e Rei/Rainha. Regressão zero em elim: a ordem do helper começa com t.matches, preservando o índice amigável ("Partida N") para chaves eliminatórias — verificado em fixtures (Alice vs Bob mantém index 1, Alice vs Charlie mantém index 3). Em Liga/Grupos, o número é o índice flat na lista coletada, o que pode não ser tão semântico quanto "Rodada 2 / Partida 1" mas é um strict improvement sobre o "?" anterior — e habilita toda a lógica downstream (detecção de decidido, opponent lookup) para esses formatos. Fallback legado preservado em ambos os sites. Com esta migração, todos os scans multi-shape fora de bracket-* passam pelo helper canônico: a refatoração da fase 3 está funcionalmente completa.v0.12.75-alpha (Abril 2026)Rotina AutoFixNames (3 scans) consome helper canônico — _scanForStaleNames em auth.js, que roda em toda abertura de sessão para detectar e corrigir nomes desatualizados de participantes (quando usuário editou displayName no perfil entre sessões), tinha 3 scans multi-shape espalhados pela rotina: _scanMatch (coleta de uid/email, L1875), _scanMatchStale (detecção de nome stale em partidas, L1985) e _collectFromMatch (coleta de strings para matching contra previousDisplayNames, L2033). Os 3 seguiam o mesmo padrão de 5 branches (t.matches, t.rounds, t.groups.matches, t.groups.rounds) — todos com o mesmo silent miss: omitiam t.thirdPlaceMatch e t.rodadas. Resultado: se um usuário mudava de displayName e só tinha partidas em fase de 3º lugar ou em rodadas legadas, o AutoFix simplesmente não detectava a divergência — o propagate (já migrado em v0.12.74) tinha consertado a correção, mas a detecção ainda escapava. Com esta migração, os 3 scans delegam para window._collectAllMatches(t), cobrindo as 7 shapes. g.players (roster) segue tratado separadamente em cada scan que precisa dele. Verificado: helper devolve 7/7 matches da fixture (antes: 4/7). Fallback legado preservado em cada site. Com estas migrações, todos os 4 scans multi-shape do auth.js (AutoFix × 3 + propagate × 1) passam pelo helper canônico — a detecção/correção de nomes stale agora cobre todas as shapes de storage.v0.12.74-alpha (Abril 2026)Propagação global de rename consome helper canônico — _propagateNameChange em auth.js (usado sempre que o usuário edita o displayName no perfil, espalhando a mudança por todos os torneios onde ele aparece como p1/p2/winner/team1/team2) era a última cópia viva do padrão de 5 branches manuais que já havia sido migrado em participants.js (v0.12.72). O scan agora delega para window._collectAllMatches(t), cobrindo as 7 shapes de armazenamento (t.matches, t.rounds[].matches, t.groups[].matches, t.groups[].rounds[] — array direto e .matches, t.thirdPlaceMatch, t.rodadas — array direto e .matches). O campo g.players (roster, não match) segue tratado separadamente. Correção de bug silencioso: nomes que só apareciam em t.thirdPlaceMatch antes não eram propagados — verificado em fixture onde "Zulu" aparecia apenas em thirdPlaceMatch: antes o rename ficava órfão, agora p1/team1/winner são atualizados corretamente. Fixture com todas as 7 shapes: 10/10 campos propagados corretamente. Fallback legado preservado caso bracket-model.js não carregue. Com essa migração, todos os 3 scans globais de rename (participants, dashboard widget, propagate) passam pelo helper canônico.v0.12.73-alpha (Abril 2026)Pódio de eliminatória e scan _nameInDraw consomem adaptador/collector canônicos — Mais duas leituras diretas de storage legado migradas. (1) O cálculo do pódio em torneios encerrados (tournaments.js L883) agora prefere as colunas grandfinal e elim devolvidas por _getUnifiedRounds(t) para localizar a partida final; cai na última coluna elim caso não haja grandfinal, e só então recorre ao scan legado Math.max(m.round) em t.matches. O 3º lugar vem da coluna canônica thirdplace. Verificado em 3 fixtures: eliminatória simples de 4 jogadores com 3º (A/D/B), elim sem 3º (X/Z/null), e dupla eliminatória com grande final (A/D/null via prioridade grandfinal). (2) O scan _nameInDraw dentro de _executeMerge em tournaments-utils.js — que verifica se um nome aparece em alguma partida antes de permitir merge de categorias — tinha uma falha silenciosa: olhava t.matches, t.rounds[].matches e t.groups[].matches, mas omitia t.thirdPlaceMatch, t.groups[].rounds e t.rodadas. Resultado: participantes que só apareciam nessas 3 shapes eram considerados "fora do chaveamento" e podiam ter a categoria mudada mesmo já tendo partida marcada. Agora delega para window._collectAllMatches(t), que cobre todas as 7 shapes. Verificado: nomes em thirdPlaceMatch.team1, rodadas[].matches e rodadas[].jogos agora retornam true corretamente (antes: false). Fallback legado preservado em ambos os sites caso bracket-model.js não carregue.v0.12.72-alpha (Abril 2026)Rename de jogador e widget "Próximas Partidas" consomem helper canônico — Duas varreduras multi-shape migradas para window._collectAllMatches(t): (1) O scan de renomeação de jogador em participants.js (que acompanha toda mudança de nome no perfil, propagando para p1/p2/winner/team1/team2 em todas as partidas do torneio) antes tinha 5 branches explícitas (t.matches, t.thirdPlaceMatch, t.rounds[].matches, t.groups[].matches + g.rounds, t.rodadas); agora é uma única chamada ao helper. O campo g.players (roster, não match) segue tratado separadamente. (2) O widget "Próximas Partidas" na dashboard — que coleta todas as partidas pendentes do usuário em torneios ativos — tinha a mesma duplicação de 5 branches. Idem. Fallback legado preservado em ambos os sites caso bracket-model.js não esteja carregado. Verificado em fixtures cobrindo as 7 variantes de armazenamento (elim, 3º lugar, swiss, groups.matches, groups.rounds sub-array, rodadas array-direto, rodadas.matches): helper coleta todas as 7 refs, rename aplicado via refs atualiza o estado original por completo (0 leftovers); widget coleta 1 match pendente por fixture em cada shape. Com estas duas migrações, 7 dos ~8 sites remanescentes de varredura "flat-across-all-shapes" fora de bracket-* agora passam pelo helper canônico.v0.12.71-alpha (Abril 2026)CSV de resultados ganha rótulos semânticos e passa a incluir Suíço/Liga; progresso de torneio consome helper canônico — Duas migrações focadas em caminhos de leitura remanescentes fora de bracket-*. (1) _getTournamentProgress(t) em tournaments-utils.js, que alimenta as barras de progresso no dashboard e na página de detalhes, agora delega sua varredura de 5 shapes legados para window._collectAllMatches(t). Paridade byte-a-byte verificada em 6 fixtures (elim com 3º lugar, Suíço, Grupos com sub-rounds, Rei/Rainha, t.rodadas com rd.jogos, e elim com BYE). (2) _exportTournamentCSV em tournaments-sharing.js, que antes duplicava um scan incompleto (silenciosamente omitia t.rounds e t.rodadas por inteiro — ou seja, exports de Suíço/Ranking vinham sempre vazios na seção de matches), agora consome as colunas canônicas de _getUnifiedRounds(t). Resultado: a coluna "Rodada/Fase" do CSV agora traz rótulos humanos do adaptador em vez de números genéricos — "Semifinais", "Final", "Quartas de Final", "Grupo A - Partida 1", "Disputa 3º lugar", "Rodada N". Em fixture de 4 jogadores com 3º lugar, o CSV passa de cabeçalho nu (0 matches exportados, bug existente) para 4 linhas rotuladas "Semifinais", "Semifinais", "Final", "Disputa 3º lugar". Fallback legado preservado em ambos os caminhos caso o adaptador não carregue; inclui agora também t.rounds e t.rodadas (fix defensivo).v0.12.70-alpha (Abril 2026)Histórico de Atividades ganha rótulos semânticos + analytics consome helper canônico — Duas migrações em tournaments-analytics.js: (1) O helper local _getAllMatches(t), que duplicava a lógica de varredura multi-shape em ~22 linhas, agora delega para window._collectAllMatches(t), com fallback legado preservado caso bracket-model.js não esteja carregado. Antes era uma das últimas cópias vivas do padrão "flat-every-match-across-shapes"; agora resta apenas o helper global. (2) _buildActivityLog passa a ler matches via _getUnifiedRounds(t), aplicando rótulos humanos do adaptador em cada partida listada. Efeito visual: o Histórico de Atividades na página de detalhes do torneio agora mostra "(Semifinais)", "(Final)", "(Quartas de Final)", "(Grupo A)" e "(Disputa 3º lugar)" em vez do genérico "(Rodada 1)", "(Rodada 2)" etc. Em um torneio eliminatório de 4 jogadores, o card de atividade passa de "Alice vs Bob → Alice (Rodada 1)" para "Alice vs Bob → Alice (Semifinais)". Fallback legado mantido: se o adaptador não carregar ou retornar colunas vazias, o scan antigo (t.matches/t.rounds/t.groups/t.rodadas/t.thirdPlaceMatch) é usado. _collectAllMatches também foi estendido para reconhecer o campo legado rd.jogos dentro de t.rodadas. Verificado em fixture de torneio de 4 jogadores com 3 matches resolvidas + disputa de 3º lugar — HTML resultante contém "Semifinais" (2x), "Final" e "Disputa 3º lugar", sem nenhum "Rodada 1".v0.12.69-alpha (Abril 2026)Modo TV — "Próximos Jogos" ganha rótulos semânticos via adaptador canônico — O quarto scan pendente (_tvBuildNextMatches) foi migrado para consumir as colunas devolvidas por _getUnifiedRounds(t). Cada coluna já carrega um rótulo humano ("Final", "Semifinais", "Quartas de Final", "Oitavas", "Rodada N", "Grupos"), e o scan usa esse rótulo como _roundLabel da partida. Resultado visível para o usuário: em torneio eliminatório de 4 jogadores, as partidas da Rodada 1 agora aparecem rotuladas como "Semifinais" e a Rodada 2 como "Final" (antes, partidas de t.matches não tinham rótulo algum no Modo TV); em 8 jogadores, "Quartas"/"Semifinais"/"Final"; em 16, "Oitavas"/"Quartas"/etc. Formatos Suíço/Liga preservam "Rodada N" (adaptador usa o mesmo rótulo) e grupos preservam "Grupo A"/"Grupo B"/etc. por subgrupo. Fallback legado mantido quando adaptador não carrega ou retorna colunas vazias (ex: torneio sem currentStage). Verificado em 5 fixtures: elim 4 jogadores, elim 8 jogadores, Suíço 2 rodadas, Grupos com currentStage='groups', e Grupos sem currentStage (exercitando o fallback). Com isso, todos os 4 sites de varredura multi-shape em bracket-ui.js agora passam por helpers canônicos (3 por _collectAllMatches, 1 por _getUnifiedRounds).v0.12.68-alpha (Abril 2026)Helper canônico de leitura _collectAllMatches unifica 3 varreduras duplicadas em bracket-ui.js — Extraído window._collectAllMatches(t) em bracket-model.js: devolve um array flat com todas as partidas espalhadas pelas 5 formas legadas (t.matches, t.rounds[].matches, t.groups[].matches, t.groups[].rounds[].matches, t.thirdPlaceMatch, e o campo legado t.rodadas com suas 2 shapes). Três sites em bracket-ui.js migrados: _substituteWO (detecção de jogador ausente para W.O., L248), _shareMatchResult (busca de match por id para compartilhar, L1124) e _tvBuildAttendance (scan de presença no modo TV, L1283). Byte-parity test confirma que o helper é um strict superset de cada scan legado — extras (3º lugar, sub-rounds de grupos, rodadas legadas) são filtrados pelos guards existentes em cada chamador (!m.winner, !m.isBye, p1 && p2, TBD guard). Como efeito colateral benigno, o scan de W.O. e o share agora também encontram matches em sub-rounds de grupos e no 3º lugar, o que antes escapava silenciosamente. Quarto scan em _tvBuildNextMatches (L1233) não migrado — ele pina _roundLabel como metadado em cada match durante a enumeração, um side-effect específico que não cabe no helper genérico. Parity verificada em fixtures elim/swiss/groups/rodadas via 6 casos unitários (helperPresent, empty, elim, swiss, groups com sub-rounds, rodadas legadas, null/undef safe), todos passaram.v0.12.67-alpha (Abril 2026)Helper canônico _appendCanonicalColumn corrige branch thirdplace e sites de inicialização migrados — O helper tinha uma branch morta para phase='thirdplace' que erroneamente empurrava o match para t.matches[] (caminho legado de fases elim/grand). Como a legacy storage do 3º lugar é o campo único t.thirdPlaceMatch, chamar o helper com essa fase corrompia o estado. Corrigido com early-return dedicado: if (phase === 'thirdplace') { t.thirdPlaceMatch = desc.matches[0]; return; }. Com a branch funcional, os 2 sites de inicialização de t.thirdPlaceMatch foram migrados: bracket-logic.js L887 (em _maybeAdvanceWinner, ao detectar que faltava o match de 3º lugar) e bracket.js L569 (em _ensureFutureRounds, garantindo o match ao renderizar). Ambos passam a criar o match via _appendCanonicalColumn(t, {phase:'thirdplace', matches:[{...}]}). Zero mudança comportamental — a saída é literalmente a mesma atribuição t.thirdPlaceMatch = {...} feita antes, mas agora roteada pelo mesmo helper usado pelas demais fases. Verificado por testes unitários (helper define campo corretamente e não toca t.matches; matches vazio não crasha) e teste ao vivo (renderizar torneio sem 3º lugar → card aparece automaticamente com placeholder TBD × TBD, conforme política "always on"). Com isso, 100% das escritas canônicas em campos legados (elim, grand, thirdplace, swiss, monarch, liga) passam pelo helper — a Fase 3 está essencialmente completa.v0.12.66-alpha (Abril 2026)Leitura do 3º lugar no renderer de eliminatória simples migrada para o adaptador — renderSingleElimBracket agora obtém o match de 3º lugar da coluna canônica thirdplace emitida por _getUnifiedRounds(t), com fallback para t.thirdPlaceMatch e depois para o placeholder vazio. Antes o renderer lia t.thirdPlaceMatch diretamente; agora segue o mesmo padrão dos demais campos (colunas elim, grand, groups, swiss-past, etc.). Verificado em 3 cenários: (1) com thirdPlaceMatch configurado, card renderiza com participantes corretos; (2) sem thirdPlaceMatch, placeholder "3º LUGAR" aparece conforme política "always on" (project memory); (3) com adaptador desabilitado, fallback legado para t.thirdPlaceMatch funciona. A/B byte-parity: com adaptador vs sem adaptador, saída idêntica (19978 bytes vs 19978 bytes, 0 delta). Essa é a última leitura direta de t.thirdPlaceMatch no renderer — futuras mudanças visuais no 3º lugar podem ser feitas em um único lugar (emissão da coluna no adaptador) e propagam para o renderer.v0.12.65-alpha (Abril 2026)Geradores de eliminatória migrados para o helper canônico — Fase 3 contínua — 8 sites de t.matches.push espalhados por 3 arquivos agora passam pelo helper _appendCanonicalColumn: 6 em tournaments-draw.js (single-elim shell rounds 2+, dupla eliminatória upper bracket, lower R1, lower merge rounds, lower battle rounds, grande final), 1 em bracket.js (rebuild de rodadas faltantes no advance-winner) e 1 em bracket-ui.js (transição Rei/Rainha → eliminatória). Cada chamada marca explicitamente a fase (elim ou grandfinal) e, quando aplicável, o bracket (upper | lower | grand). Zero mudança comportamental — o helper para fases elim apenas concatena em t.matches[] preservando ordem e semântica legada. Verificado em fixtures de 4 jogadores: single-elim (2 R1 + 1 Final, links nextMatchId corretos) e dupla eliminatória (2 upper R1, 1 upper R2, 1 lower R1, 1 grand final, todos com bracket tag). Adaptador _getUnifiedRounds consome corretamente a saída migrada — 4 colunas para dupla (upper R1, upper R2, lower R1, grand final) com labels "Rodada 1", "Rodada 2", "Grande Final". Com isso, ~90% dos writes para t.matches/t.rounds passam pelo helper. Sites remanescentes são caminhos raros (seed de times via drag-drop em tournaments-draw.js) ou operações de mutação in-place (advance winner), a migrar sob demanda.v0.12.64-alpha (Abril 2026)Geradores Swiss/Liga/Rei-Rainha migrados para helper de escrita canônico — início da Fase 3 — Extraído window._appendCanonicalColumn(t, desc) em bracket-model.js: a função encapsula o conhecimento de "qual campo legado receber o append dada a fase" (elim | grandfinal | thirdplace → t.matches[]; swiss | liga | monarch → t.rounds[round-1], com merge correto quando a posição já existe). Os 3 sites de push quase-idênticos em bracket-logic.js foram substituídos por chamadas ao helper: _generateReiRainhaRoundForPlayers (rodada de Rei/Rainha com grupos e format: 'rei_rainha'), _generateNextRound na branch Liga (matches acumulam na rodada existente quando chamado por categoria), e _generateNextRound na branch Swiss. Nenhuma mudança comportamental — o helper reproduz exatamente a sequência legada (incluindo o sobrescreve-sempre em .format). Verificado por testes unitários diretos do helper (6 casos de shape) e testes end-to-end chamando os geradores ao vivo com fixtures Swiss (4 jogadores), Liga (8 jogadores, formato duplas), e Rei/Rainha (4 jogadores com grupo AB/CD/AC/BD/AD/BC): todas as saídas têm shape canônico correto (round, status, matches, format e monarchGroups quando aplicável). Primeiro passo em unificar a escrita — próximos candidatos: sites t.matches.push em tournaments-draw.js (geração de eliminatória), rebuild de bracket-ui.js, e advance-winner em bracket.js.v0.12.63-alpha (Abril 2026)Renderer de Classificação (Liga/Suíço/Rei-Rainha) migrado para o adaptador canônico — fim da Fase 2 — renderStandings agora deriva o array de rodadas a partir das colunas swiss | monarch | liga devolvidas por _getUnifiedRounds(t), achatando cada coluna de volta para o shape legado {matches, status, format, monarchGroups, round} que a renderização consome. Todas as seções do render (classificação principal com categorias, rodada atual, rodadas anteriores, estatísticas de torneio, matriz de confrontos diretos, layout em colunas do Suíço) continuam funcionando sem alteração. Verificado por teste A/B byte-a-byte em 4 fixtures (Suíço 3 rodadas, Liga com 2 categorias, Rei/Rainha com grupo de 4 jogadores, Suíço 2 rodadas): 0 bytes de diferença entre a saída com e sem adaptador. Com isso, os 5 renderers (eliminatória simples, dupla, grupos, Rei/Rainha, Liga/Suíço) agora consomem a mesma forma canônica — qualquer refinamento visual feito uma vez propaga para todos os formatos. Próxima fase: unificar também os geradores (draw logic) para gravar direto no shape canônico.v0.12.62-alpha (Abril 2026)Renderer de Dupla Eliminatória migrado para o adaptador canônico — renderDoubleElimBracket agora consome as colunas devolvidas por _getUnifiedRounds(t), particionadas pelo novo campo bracket (upper, lower, grand). O adaptador foi enriquecido para emitir uma coluna por combinação (bracket, rodada) em vez de uma coluna por rodada: chaveamento superior e inferior aparecem como seções separadas com suas próprias rodadas, e a grande final sai etiquetada como fase grandfinal com rótulo correto em PT/EN. Single-elim continua intocado (sem campo m.bracket, o adaptador roteia pelo caminho bracketOrder = [null] preservando rótulos Semifinais/Final/etc.). Verificado em fixture dupla (upper R1+R2, lower R1, grand R1) e em fixture single-elim (regressão). Zero regressão. Quarto renderer migrado — falta apenas renderStandings (Liga/Suíço).v0.12.61-alpha (Abril 2026)Renderer de Fase de Grupos migrado para o adaptador canônico — renderGroupStage agora consome os subgrupos devolvidos por _getUnifiedRounds(t) (fase groups). O adaptador ficou um pouco mais rico: agora cada subgrupo preserva também o array rounds[] com {round, status, matches}, de modo que o renderer iterando sobre as rodadas continua tendo acesso aos rótulos "Rodada 1 — Concluído ✓", "Rodada 2 — Em andamento" etc., sem precisar reler t.groups[i].rounds. Verificado em fixture de 2 grupos × 4 jogadores × 3 rodadas (Grupo A totalmente concluído, Grupo B com rodada 2 em andamento e 3 pendente): mesmos nomes, mesmas cores por grupo (laranja/roxo), mesmas classificações com badge CLASSIF. nos top-2, mesmos rótulos de rodada, botão "Avançar para Eliminatória" corretamente oculto quando ainda há partidas pendentes. Zero regressão. Terceiro renderer migrado — faltam renderDoubleElimBracket e renderStandings.v0.12.60-alpha (Abril 2026)Renderer Rei/Rainha migrado para o adaptador canônico — _renderMonarchStage agora itera sobre os subgrupos devolvidos por _getUnifiedRounds(t) (fase monarch) em vez de ler t.groups diretamente. O cálculo de classificação via _computeMonarchStandings continua exatamente o mesmo, assim como o HTML de cada grupo (status, tabela, cards de partida). Segundo renderer consumindo o modelo canônico — verificado em fixture de 2 grupos × 4 jogadores (Grupo A finalizado, Grupo B em andamento): mesmos rótulos, mesmas bordas coloridas, mesmas tabelas de classificação, mesmos cards de partida. Zero regressão. Faltam renderDoubleElimBracket, renderGroupStage e renderStandings.v0.12.59-alpha (Abril 2026)Primeiro renderer migrado para o adaptador canônico — O renderer da eliminatória simples (renderSingleElimBracket) agora deriva a estrutura de colunas (rodadas eliminatórias + colunas históricas de Suíço classificatório) a partir de _getUnifiedRounds(t) em vez de ler t.matches e t.swissRoundsData diretamente. A saída visual é idêntica à versão anterior (verificado em dois cenários: torneio Suíço→Elim de 20 jogadores e eliminatória pura de 8 jogadores — mesmas 6 e 3 colunas, mesma largura de scroll, mesmas marcas de avanço ✓). Zero regressão, mas este é o primeiro renderer consumindo o modelo canônico. Nos próximos passos os outros 4 renderers (dupla eliminatória, grupos, Rei/Rainha, Liga/Suíço) também serão migrados, e a partir daí qualquer refinamento visual ou correção feita uma vez propaga para todos os formatos automaticamente.v0.12.58-alpha (Abril 2026)Adaptador unificado de chaves (fundação arquitetural) — Novo módulo bracket-model.js expõe window._getUnifiedRounds(t), que lê qualquer um dos três formatos internos (t.matches, t.rounds, t.groups) e devolve uma única forma canônica de "colunas da tira unificada". Cada coluna já traz fase (swiss, elim, groups, monarch, thirdplace etc.), rótulo, status e partidas — prontos para o renderer consumir de um jeito só. É código novo, inerte nesta versão (nenhum renderer o chama ainda), mas é a base para unificarmos, nos próximos deploys, os 5 renderers e os N geradores numa única pipeline — eliminando o problema de ajustes visuais e correções precisarem ser reaplicados formato a formato. Verificado com 5 fixtures (elim, Suíço→elim, Liga, Grupos+Elim, Rei/Rainha). Disponível para inspeção via window._bracketModelSanityChecks() no console.v0.12.57-alpha (Abril 2026)Tira única: Suíço + Eliminatória num só chaveamento horizontal — Na v0.12.56 a fase classificatória Suíço virava um card separado abaixo do bracket eliminatório, com botão Mostrar/Ocultar. Agora as rodadas Suíço já disputadas aparecem como colunas à esquerda do bracket, na mesma tira horizontal das Quartas/Semi/Final — uma chave única sincrética, adaptada por caso. Cada coluna Suíço leva o selo "Suíço R1 ✓", "Suíço R2 ✓" etc. com os placares compactos, e o ✓ verde marca quem avançou para a eliminatória. O organizador/participante enxerga a linha do tempo completa do torneio num só scroll, sem troca de contexto ou abrir/fechar acordeões. Primeiro passo de uma refatoração maior para unificar os caminhos de geração/renderização de todos os formatos.v0.12.56-alpha (Abril 2026)Correção: após o Suíço classificatório, bracket eliminatório aparece continuamente — Em torneios que usavam Suíço como resolução de potência de 2 (ex: 20 inscritos → 2 rodadas Suíço → top 16 eliminatória), assim que a última rodada Suíço era fechada, a tela caía num estado "Nenhuma rodada gerada ainda / 🎲 Iniciar Primeira Rodada" por uns instantes — apagando a sensação de continuidade do torneio. A transição para a eliminatória agora faz o bracket (já desenhado pelo sorteio automático) aparecer imediatamente na tela.v0.12.55-alpha (Abril 2026)"3º Lugar" com ordinal sobrescrito — As chaves i18n bracket.thirdPlace e bracket.thirdPlaceLabel em português estavam escritas como "3o Lugar" (letra "o" minúscula), o que em maiúsculas virava "3O LUGAR" e podia ser lido como "30 LUGAR". Trocado pelo caractere ordinal masculino (º), deixando "3º Lugar" — legível em qualquer casing.Classificação colapsável (oculta por padrão) — A tabela de classificação do Suíço/Liga agora aparece recolhida por padrão, com um cabeçalho clicável "▸ Mostrar classificação" no card. Ao clicar, expande para a tabela completa com todos os critérios de desempate e vira "▾ Ocultar classificação". Tira carga visual da tela inicial (os cards de partida e o bracket continuam em destaque) e dá acesso rápido a quem quer ver a tabela detalhada.Rodadas Anteriores abertas por padrão — O bloco "📜 Rodadas Anteriores" do Suíço/Liga volta a aparecer expandido por padrão (como já acontecia na eliminatória simples), mas mantém o cabeçalho clicável para ocultar quando o histórico fica longo.Botão "Ocultar" padronizado nas Rodadas Anteriores — Substituímos o antigo <details> do bloco "📜 Rodadas Anteriores" pelo mesmo botãozinho pill "Ocultar" / "Mostrar" já usado inline nas rodadas da eliminatória linear. Assim a UX fica consistente entre os formatos e o organizador/jogador identifica o controle de imediato.Botão "Voltar" no fluxo de Novo Torneio — O modal rápido de criação e o formulário avançado agora trazem o botão "← Voltar" (estilo pill padrão do app) fixo no topo, sempre visível enquanto o usuário rola o formulário. Consistente com a navegação de outras telas e oferece uma saída previsível para quem abriu por engano ou mudou de ideia.v0.12.54-alpha (Abril 2026)3º Lugar sempre visível no chaveamento futuro — Na v0.12.53 o card "🥉 3º Lugar" só aparecia quando o torneio tinha flags legadas (thirdPlace/elimThirdPlace) ligadas. Como a disputa de terceiro lugar é obrigatória no Scoreplace há tempos (não é mais opção do organizador), o card agora é sempre exibido abaixo da Final — em todo torneio eliminatório.v0.12.53-alpha (Abril 2026)Disputa de 3º Lugar no chaveamento futuro — A coluna da Final ganhou, logo abaixo do card da partida final, um card tracejado "🥉 3º Lugar" para a disputa de terceiro colocado. Antes só aparecia a Final — agora o organizador e os participantes veem desde o início que haverá disputa de 3º lugar e quantos confrontos no total (mesmo padrão do bracket linear já existente, onde o 3º lugar fica empilhado na coluna da Final).v0.12.52-alpha (Abril 2026)Cada rodada numa coluna (sistema linear) no chaveamento Suíço — Na v0.12.51 as rodadas futuras apareciam empilhadas verticalmente como cards de largura total, uma embaixo da outra. Agora a visualização segue o mesmo sistema do chaveamento eliminatório linear: cada rodada ocupa uma coluna vertical, e as colunas ficam lado a lado numa tira horizontal com scroll. A rodada atual (com inputs de placar, botões de confirmar, Encerrar Rodada) fica na primeira coluna; as rodadas Suíço pendentes seguem à direita; e, quando o Suíço é resolução de potência de 2, as rodadas eliminatórias (Oitavas → Quartas → Semi → Final, tracejadas em dourado) seguem depois. O cabeçalho "🎯 Fase Classificatória → 🏆 Fase Eliminatória" fica acima da tira, unificado. Assim o organizador enxerga o fluxo completo da esquerda pra direita, igual ao bracket linear, sem ter que scrollar pra baixo pra ver as próximas rodadas.v0.12.51-alpha (Abril 2026)Rodadas futuras com slots "A definir" no lugar dos times — As rodadas ainda não disputadas apareciam como um único card de texto ("Aguardando rodada anterior"), sem dar ideia de quantos jogos teriam nem como seriam visualmente. Agora cada rodada futura (Suíço classificatório remanescente + toda a fase eliminatória) é renderizada como um card completo, com o mesmo número de partidas que a rodada vai ter e cada partida mostrando dois slots "? A definir" em estilo tracejado. Conforme os adversários são definidos (Suíço: pela classificação da rodada anterior; eliminatória: pelos top N classificados), os slots são preenchidos. Assim o organizador e os participantes enxergam desde o primeiro jogo a estrutura completa do torneio — não só quantas rodadas, mas também quantos confrontos em cada uma.v0.12.50-alpha (Abril 2026)Correção crítica: Confirmar placar da Rodada 2/2 do Suíço não salvava — Em torneios Eliminatórios com Suíço como resolução de potência de 2 (ex: 20 inscritos → 2 rodadas Suíço → top 16 na eliminatória), ao encerrar a Rodada 1 o app disparava o fechamento dela por dois caminhos duplicados — o auto-close do último placar (v0.12.47) e a rede de segurança do render (v0.12.48) — no mesmo tick. O primeiro fechava a Rodada 1 e gerava a Rodada 2; o segundo, chamado imediatamente depois com o mesmo índice, via rounds.length = 2, achava que as 2 rodadas Suíço já estavam cumpridas e transicionava direto para a eliminatória, apagando a Rodada 2 recém-gerada. O organizador via os confrontos da Rodada 2 sumirem antes mesmo de poder lançar placares. Adicionado guard em _doCloseRound: ignora chamadas com roundIdx obsoleto (já não é a última rodada) ou para rodadas já marcadas como complete. O fechamento da rodada agora é idempotente — qualquer número de disparos produz o mesmo resultado.v0.12.49-alpha (Abril 2026)Fase eliminatória também visível quando Suíço é apenas a resolução de potência de 2 — Continuação da v0.12.48. Em torneios onde o formato é Eliminatórias mas o Suíço foi escolhido como resolução para o problema de potência de 2 (ex: 20 inscritos → 2 rodadas Suíço → top 16 entra na chave eliminatória), o chaveamento só mostrava as rodadas Suíço — parecia um torneio Suíço puro sem eliminatória. Agora o chaveamento exibe a estrutura completa desde o início: um cabeçalho azul "🎯 Fase Classificatória — Suíço — N rodadas" acima da rodada atual, e depois dos placeholders Suíço um cabeçalho dourado "🏆 Fase Eliminatória (Top N)" seguido de cards tracejados para cada rodada eliminatória (Oitavas, Quartas, Semifinais, Final — com nomes apropriados ao número de classificados). Assim o organizador e os participantes veem desde o primeiro dia todas as fases do torneio.v0.12.48-alpha (Abril 2026)Todas as rodadas Suíço visíveis desde o início + desbloqueio de torneios travados — O chaveamento Suíço mostrava só a rodada atual; o usuário tinha que deduzir pelas contagens quantas rodadas faltavam. Agora as rodadas futuras aparecem como cards tracejados ("Rodada 2/2 • Aguardando rodada anterior") abaixo da rodada em andamento — os confrontos são sorteados automaticamente quando a rodada anterior termina (pareamento Suíço precisa das classificações do round anterior pra ser justo, então não dá pra sortear tudo de uma vez). Também foi adicionada uma rede de segurança no render do chaveamento: se uma rodada está com todos os resultados lançados mas não foi encerrada (caso de torneios criados antes da v0.12.47), o app dispara o fechamento automaticamente, gerando a próxima rodada. Dashboard: a seção "Torneios Encerrados" agora abre fechada por padrão — clique na seta para expandir.v0.12.47-alpha (Abril 2026)Suíço: avanço automático para a próxima rodada — Em torneios com Suíço como resolução de potência de 2 (e em Suíço puro também), ao lançar o último resultado de uma rodada, o app não gerava a próxima rodada automaticamente — o organizador precisava clicar em "Encerrar Rodada" manualmente, e isso não estava óbvio. Relatado em torneio de 2 rodadas Suíço: após registrar todos os placares da Rodada 1, a Rodada 2 simplesmente não aparecia. Agora, quando o último resultado de uma rodada é registrado, o app dispara automaticamente o fechamento da rodada e gera a próxima (ou transiciona para a fase eliminatória, se Suíço estava sendo usado como classificação). O botão manual "Encerrar Rodada" continua disponível caso se queira encerrar antes da hora.v0.12.46-alpha (Abril 2026)Painel "Tudo Pronto para o Sorteio!": botões sempre visíveis + registro no histórico — O painel final estava cortando embaixo em telas altas: o botão "Voltar e Revisar" aparecia parcialmente atrás da barra de endereço do iOS. Reestruturado em flex-column com rodapé fixo — os botões "Rodar Sorteio Agora" e "Voltar e Revisar" ficam sempre visíveis, o meio (checklist e histórico) rola internamente se precisar. A resolução do resto (Lista de Espera, Exclusão) agora também é gravada no Histórico de Resoluções, com indicação do método (sorteio geral ou últimos inscritos) e os nomes dos afetados.v0.12.45-alpha (Abril 2026)Painel do resto: cobertura total e descrição dinâmica do toggle — Em telas altas (iPhone com barra de endereço recolhida), o overlay escuro deixava aparecer o conteúdo do torneio abaixo do painel. Trocado para cobertura absoluta (inset:0 + 100dvh) com opacidade 0.96 e blur de fundo, garantindo isolamento visual total. A descrição do toggle "Sorteio Geral" agora alterna em tempo real: com ele ativo mostra "Sorteio entre todos os inscritos."; desligado, "Aplica aos últimos inscritos.".v0.12.44-alpha (Abril 2026)Resolução do resto: painel único com toggle "Sorteio Geral" — Ao clicar em Sortear num torneio em que sobram participantes sem formar time/chave completa, o app mostrava dois painéis diferentes dependendo do caminho: um amarelo ("Times Incompletos") com Repescagem/Lista de Espera/Exclusão, e outro roxo ("Participantes Restantes") com Reabrir/Lista de Espera/Exclusão. Além disso, escolher Lista de Espera ou Exclusão abria mais um painel perguntando se deveria sortear entre todos ou remover os últimos inscritos — 3 telas para uma decisão.Agora é tudo num painel só (o roxo). Acima das opções aparece um toggle Sorteio Geral, ligado por padrão: com ele ativo, o app sorteia aleatoriamente entre todos os inscritos; desligado, retira os que se inscreveram por último. Clicar em Lista de Espera ou Exclusão aplica a ação imediatamente segundo o toggle, sem tela intermediária. O painel amarelo antigo foi removido, assim como o painel de sub-escolha.Correção de layout: o painel estava cortando embaixo em telas estreitas (iOS Safari com a barra de endereço dinâmica). Trocado 100vh por 100svh e 90vh por 94svh para que a última opção apareça inteira.v0.12.43-alpha (Abril 2026)Nomes tradicionais de rodada só até Oitavas — "Dezesseis avos" e "Trinta e dois avos" não são nomes usados na prática — torneios reais começam a nomear rodadas a partir das Oitavas de Final (8 jogos). Rodadas anteriores voltam a ser exibidas como "Rodada 1", "Rodada 2", etc. Chaveamentos com mais de 16 participantes agora mostram: Rodada 1 → Oitavas → Quartas → Semifinais → Final.v0.12.42-alpha (Abril 2026)Botão "Voltar" parou de funcionar no chaveamento depois que todos os resultados foram lançados — Sintoma: com o torneio finalizado (todos os jogos com placar e o banner "🏆 Campeão" no topo da chave), clicar em "Voltar" na barra sticky no alto da tela não tinha efeito. Causa raiz: em telas estreitas a topbar pode quebrar em duas linhas (ficando ~90px de altura em vez de 60px), mas a .sticky-back-header estava fixada em top: 60px no CSS — então a parte baixa da topbar pintava por cima do botão Voltar. Mesmo com z-index: 101 no back-header (acima do 100 da topbar), position:sticky com backdrop-filter acaba vencendo position:fixed quando os retângulos se cruzam, em vários browsers. Correção: o helper _syncBackHeaderSpacer agora mede a altura real da topbar e seta top do back-header para esse valor — header fica empurrado pra baixo até onde a topbar terminar, sem sobreposição. ResizeObserver agora também observa a topbar para recalcular na hora que ela quebra/desdobra (login/logout, filtros, redimensionamento). Não era um bug ligado a "finalizar torneio" em si — ficava aparente nessa tela porque o torneio finalizado era exibido em contextos de viewport mais estreito (tablet/mobile landscape) onde a topbar quebrava.v0.12.41-alpha (Abril 2026)Rodadas com nomes tradicionais — Oitavas de Final e além — Antes, só as três últimas rodadas de um chaveamento eliminatório recebiam nomes tradicionais: Final, Semifinais e Quartas de Final. Rodadas anteriores caíam no genérico "Rodada N". Agora a nomenclatura segue até onde os torneios de verdade nomeiam: rodada com 8 jogos = Oitavas de Final (em inglês, Round of 16), rodada com 16 jogos = Dezesseis Avos de Final (Round of 32), rodada com 32 jogos = Trinta e Dois Avos de Final (Round of 64). O cálculo continua sendo por distância da final (fromEnd), então funciona tanto em eliminatória simples quanto em repescagem/double elimination, respeitando o tamanho real do chaveamento (torneios menores pulam direto para Quartas/Semis/Final).v0.12.40-alpha (Abril 2026)Check-in da view de Inscritos — boxes de jogos uniformes e botão "Limpar" removido — Duas correções visuais na tela de check-in do torneio: (1) O botão "Limpar" (vermelho, ao lado da barra de progresso) foi removido — ele chamava _resetCheckIn e zerava todos os check-ins e ausências do torneio sem distinguir entre "corrigir engano" e "recomeçar do zero", o que era perigoso e sem atalho de desfazer. Controle fino continua disponível via toggle individual por participante. (2) Os boxes de jogos (cartões "Jogo X" com os jogadores e dots de presença) eram renderizados com flex-wrap e flex:1, o que fazia o último box de cada linha esticar para preencher a largura disponível — inconsistente quando sobrava um jogo no final da linha. Agora usam CSS grid com grid-template-columns:repeat(auto-fill, minmax(200px, 220px)): boxes sempre com o mesmo tamanho fixo (~200–220px, o tamanho de 2 colunas no mobile), e mais colunas aparecem conforme a tela fica mais larga, nunca esticando um box isolado.v0.12.39-alpha (Abril 2026)Placar ao vivo em torneio — agora faz check-in, avança o vencedor e usa "Semifinais" no plural — Três correções na gravação de resultado via placar ao vivo de um card do chaveamento: (1) Check-in automático: antes, só o fluxo do lançamento inline (_saveSetResult) marcava ambas as duplas como presentes; o _saveResult do live-scoring salvava o placar mas deixava perdedores sem checkedIn, o que disparava WO e outras heurísticas de ausência mesmo após o jogo ter sido disputado. Agora o live-scoring também popula t.checkedIn para os 4 jogadores (ou 2 no individual), limpa t.absent, e marca t.tournamentStarted se ainda não estava — suportando tanto o separador A / B do fluxo padrão quanto A/B do live-scoring. (2) Avanço antes do re-render: a ordem era syncImmediate → saveTournament → _rerenderBracket → _advanceWinner → _maybeFinishElimination. O re-render lia o estado antes do avanço, então o próximo card da rodada seguinte continuava com "TBD" até o próximo tick de sync. A nova ordem é _advanceWinner → _maybeFinishElimination → syncImmediate → saveTournament → _rerenderBracket, e o card da próxima rodada já mostra o vencedor imediatamente. (3) "Semifinais" no plural: a label bracket.semiFinal em pt e en estava como "Semifinal"/"Semifinal" mas agrupa múltiplos jogos da mesma rodada (como "Quartas de Final" / "Quarterfinals" já estão). Corrigida para "Semifinais" (pt) e "Semifinals" (en).v0.12.38-alpha (Abril 2026)Tela final do placar ao vivo em partida de torneio — só mostra "Confirmar Resultado" — Quando o placar ao vivo é aberto a partir de um card do chaveamento, a tela de vitória exibia os mesmos botões da Partida Casual: "↺ Resetar" e "✕ Fechar" no cabeçalho, e "🔄 Jogar Novamente" + toggle "Re-sortear duplas" pinados no topo. Nenhum deles faz sentido num torneio — resetar jogaria fora o resultado que já vai para o chaveamento, re-sortear misturaria as duplas do torneio, e o próprio "Fechar" era ambíguo (salva? descarta?). Agora, ao terminar a partida em modo torneio, todos esses botões somem e no lugar aparece um único botão verde "✓ Confirmar Resultado". Clicar grava o resultado na partida, avança o vencedor pelo chaveamento (via _advanceWinner e _maybeFinishElimination), fecha o overlay e o usuário cai de volta no bracket já rolado para o card daquela partida (ancoragem existente em _rerenderBracket(tId, matchId)). Modo Partida Casual continua com os botões originais.v0.12.37-alpha (Abril 2026)Cabeçalho fixo não corta mais o primeiro card em telas estreitas — O cabeçalho fixo no topo das views (Inscritos, Explorar, Notificações, Regras, etc.) usava um espaçador CSS de altura fixa (margin-top: 50px) para que o conteúdo abaixo não ficasse por trás dele. O problema: em telas estreitas o cabeçalho podia ter 2 ou 3 linhas (título + pílulas de filtro Todos/Presentes/Ausentes/Aguardando + barra de progresso + botão Limpar) e ficar com 140–160px de altura, fazendo o primeiro card de participante desaparecer atrás do cabeçalho. Agora um helper global (_syncBackHeaderSpacer) mede a altura real do cabeçalho via getBoundingClientRect() e aplica um margin-top correspondente no próximo elemento, mais 8px de folga. ResizeObserver no cabeçalho e MutationObserver no view-container mantêm o espaçador sempre em sinc — se o usuário redimensiona a janela, ativa um filtro que adiciona/remove linhas, ou navega entre views, o espaçador recalcula automaticamente.v0.12.36-alpha (Abril 2026)Placar ao Vivo em partidas de torneio — organizador, participante ou árbitro podem lançar pontos ao vivo — Antes o botão "📡 Ao Vivo" só aparecia no card de partida para o participante (quando a regra "Jogadores lançam" estava ativa) e em jogos que eram dele. Agora o mesmo botão fica disponível para qualquer um que a regra de lançamento permita: organizador (sempre, inclusive em jogos que não são dele), participante (quando "Jogadores" estiver ativo e o jogo for dele — comportamento preservado) e árbitro (quando a regra "Árbitro" estiver ativa, em qualquer jogo). Clicando abre exatamente a mesma tela de placar ao vivo das Partidas Casuais — com contagem de sets, games, pontos, tiebreak, log de rally, controle de saque — e ao final grava o resultado no card, avança o vencedor no chaveamento e sincroniza com o Firestore como se fosse um lançamento manual. Configurar quem pode lançar continua no campo "Lançamento de Resultado" das regras do torneio (organizador / jogadores / árbitro ou qualquer combinação).v0.12.35-alpha (Abril 2026)Sup do tie-break agora mostra o placar real do vencedor, não a base 7 — Quando um tie-break é decidido com a regra de 2 pontos de vantagem, pode terminar além dos 7 pontos nominais (9-7, 11-9, 13-11, etc.). O sup entre parênteses exibido no placar do set passava o menor dos dois números do TB — se o TB terminava 9-7, aparecia (7), fazendo parecer que o vencedor marcou só 7 pontos e mascarando a extensão do TB. Agora o sup mostra o placar real do vencedor do tie-break (o maior dos dois números): 9-7 vira (9), 11-9 vira (11), 7-5 vira (7), etc. Alterado em quatro pontos de renderização: resumo textual ao salvar o resultado casual, string de scoreSummary persistida por partida, sup na tela de Estatísticas Detalhadas, e sup no card de partida do bracket de torneios. Isso corresponde ao que o usuário efetivamente viu na quadra e torna imediata a leitura de TBs prolongados.v0.12.34-alpha (Abril 2026)Partida Casual — toggle "AD" agora é respeitado de verdade (migração remove chave legada) — Correção do bug que deixava a vantagem no game (AD) sendo aplicada mesmo quando o usuário desligava o toggle em Beach Tennis. Causa raiz: a migração de advantageRule → deuceRule introduzida na v0.12.32 adicionava deuceRule ao objeto salvo em localStorage, mas não removia a chave legada advantageRule. Na inicialização do estado da partida, o fallback sc.deuceRule === true || sc.advantageRule === true fazia o OR com a chave velha — então mesmo após o usuário desligar o toggle (novo deuceRule: false), o advantageRule: true remanescente forçava o modo AD a se reativar. Correção em duas camadas: (1) _getConfig() agora delete stored.advantageRule assim que migra, e reescreve o localStorage imediatamente para que o objeto persistido fique limpo; (2) a inicialização do estado (_startLiveScoring, linha 1885) passou a preferir deuceRule quando definido — só cai no advantageRule quando deuceRule está de fato ausente. Assim tanto jogadores que abriram o painel após a v0.12.32 (e já têm o objeto migrado) quanto os que nunca abriram (e ainda têm só advantageRule) terminam no comportamento correto. Resolve o relato "continua aplica a AD quando está desligado e o jogo é beach tennis".v0.12.33-alpha (Abril 2026)Partida Casual — AD desligado agora fecha o game no primeiro a 4 pontos (sem vantagem) — Ao desligar o toggle "AD" (vantagem no game, golden point) em modalidades como Beach Tennis, o game não terminava — ficava preso em 40-40 porque a função _checkGameWon continuava exigindo 2 pontos de vantagem mesmo com deuceRule: false. Agora a lógica é explícita: se deuceRule está desligado, o primeiro lado a chegar em 4 pontos vence o game independentemente da diferença — comportamento correto de golden point em tennis-style scoring.v0.12.32-alpha (Abril 2026)Partida Casual — separação clara entre "AD" (game) e "Vantagem de 2 pontos" (set); remoção de Placar Simples e da seção Tipo de Placar — Limpeza e precisão no painel de configuração da Partida Casual. (1) Removido "Placar Simples": a modalidade _simple saiu da lista de esportes — não era uma modalidade, era um modo de placar disfarçado. (2) Removida a seção "Tipo de Placar" (Simples × Game Set Match): a escolha era redundante, já que o modo "simples" não existia como modalidade de verdade e todo jogo casual agora usa o modelo Game-Set-Match. (3) Novo toggle "AD" logo abaixo da Contagem (15-30-40 / 1-2-3): representa a regra de deuce no game — ao empatar em 40-40, exige 2 pontos de vantagem (AD → jogo) em vez de ponto de ouro. Padrão por modalidade: Beach Tennis desligado (golden point), Pickleball desligado, Tênis ligado, Tênis de Mesa desligado, Padel ligado. (4) Toggle "Vantagem de 2 pontos" agora é claramente set-level: não se confunde mais com o AD do game. Ligado (padrão em todas as modalidades), o set não acaba em 5-6 — prorroga para 7 (extend) ou decide em tie-break, perguntando a cada novo empate que impossibilite a vantagem de 2 games. Desligado, o set termina no primeiro a chegar em g games, sem extensão e sem tie-break. O toggle de Tie-break só aparece quando a vantagem de 2 pontos está ligada (caso contrário não tem efeito). (5) Internamente: advantageRule foi renomeado para deuceRule no estado, com shim de migração que lê valores antigos de localStorage e de torneios salvos. twoPointAdvantage é novo, default true, e gate o _checkSetWon para terminar sets cedo quando desligado. GSM de torneios permanece inalterado — a mudança é só do painel casual.v0.12.31-alpha (Abril 2026)Estatísticas — TB Perdidos agora mostra o placar do adversário (não o seu) — Correção semântica nas linhas "TB Perdidos" e "Pontos TB Médios (lado perdidos)". Antes, quando um TB era perdido, o app mostrava o placar que você tinha feito naquele TB (sempre o menor dos dois números, já que quem perdeu tem menos pontos). Isso era informativo mas não casava com a simetria desejada: "TB Vencidos mín/máx" = os seus pontos, "TB Perdidos mín/máx" = os pontos do adversário. Agora a regra é uniforme: cada linha mostra o placar do vencedor daquele TB. À direita (vencidos, verde) = os seus pontos quando venceu. À esquerda (perdidos, vermelho) = os pontos do adversário quando venceu contra você. Assim o máximo dos TB Perdidos vira a "maior surra que tomou" (maior placar do adversário), o mínimo vira a "derrota mais apertada" (menor placar do adversário, geralmente 7), e a média do lado perdidos do bloco "Pontos TB Médios" vira a média dos placares vencedores contra você. A seção de agregação em _aggregate passou a registrar _oppPts em vez de _myPts nos três trackers de TB perdidos (tbLostPointsSum, tbLostMax, tbLostMin), então os valores recalculam automaticamente com os dados históricos já salvos. Manual também atualizado para descrever cada métrica com a nova leitura.v0.12.30-alpha (Abril 2026)Dicas contextuais nas Estatísticas, Voltar fixo no manual e manual atualizado — Três ajustes focados em descoberta e navegação: (1) Dicas na tela de Estatísticas Detalhadas: criado o contexto player-stats no sistema de hints com nove dicas específicas (Voltar, avatar, barras divergentes, linhas de tiebreak, barras casuais vs torneios, Top 3 Parceiros/Adversários, Torneios Disputados). Diferente dos outros overlays que bloqueiam dicas globais, o player-stats permite que as dicas do menu (topbar) continuem aparecendo junto com as dicas da tela — como o overlay das estatísticas fica abaixo da topbar (z-index: 90 vs 100), o menu segue interativo e merece sua própria orientação visual. Dicas da dashboard foram removidas enquanto o modal está aberto, exatamente como pedido. (2) Botão Voltar fixo no topo do manual: a Central de Ajuda ganhou o mesmo padrão das sub-views (position: sticky no cabeçalho do modal): pill "← Voltar" à esquerda com ícone SVG, título centralizado e × à direita, com a barra de busca logo abaixo. Tudo permanece visível ao rolar pelo conteúdo das 20+ seções. (3) Manual atualizado: a seção "Partida Casual" ganhou menção explícita da vantagem de 2 pontos ligada por padrão (v0.12.29) e do glow pulsante no botão de tie-break durante prorrogação (v0.12.26). A seção "Estatísticas Detalhadas" foi reescrita para refletir a nova ordem das barras (1-5 são V/D/Sets/Games/Pontos/Tiebreaks, 6-8 são Pontos TB Médios/TB Vencidos mín-máx/TB Perdidos mín-máx, todas logo após Tiebreaks), com explicação de cores e do bloco Top 3 Adversários / Parceiros. Botão de Voltar do modal de estatísticas agora aparece documentado como "fixo no topo, sempre visível durante o scroll".v0.12.29-alpha (Abril 2026)Pacote com quatro ajustes pedidos: tiebreaks detalhados, Voltar fixo, Explorar agrupado por data e vantagem de 2 pontos por padrão — (1) Estatísticas Detalhadas — três novas linhas de tiebreak mais informativas: as três últimas linhas da seção "📊 Estatísticas Detalhadas" (antes "TB Média", "TB Máximo", "TB Mínimo", todas barras casuais ⇄ torneios) foram substituídas por três linhas divergentes que separam os tiebreaks ganhos dos perdidos: "Pontos TB Médios" (média de pontos que o jogador fez em TBs perdidos à esquerda em vermelho · média em TBs vencidos à direita em verde, ícones ⚡ casuais e 🏆 torneios nas extremidades), "TB Vencidos" (mínimo e máximo de pontos que o jogador marcou dentro de um único TB vencido — ambos os lados em verde, refletindo que os dois valores vêm do mesmo grupo semântico) e "TB Perdidos" (mínimo e máximo em um único TB perdido — ambos em vermelho). A seção inteira só aparece se pelo menos um tiebreak já foi jogado. Internamente, _aggregate passou a trackear tbWonPointsSum/tbLostPointsSum, tbWonMin/tbWonMax e tbLostMin/tbLostMax, e _diffBarRow recebeu parâmetro opcional opts.leftClr/opts.rightClr para renderizar barras com mesma cor nos dois lados quando a semântica é "range dentro do mesmo grupo" em vez de vitória×derrota. (2) Estatísticas Detalhadas — botão "← Voltar" agora fica fixo no topo: antes o botão Voltar do v0.12.28 era parte do corpo do modal e desaparecia ao rolar para ver as estatísticas de tiebreak ou os Top 3. Agora a barra superior (Voltar à esquerda, × à direita) usa position: sticky; top: 0 dentro do container de scroll do overlay, com margens negativas para estender flush até as bordas arredondadas do modal e backdrop-filter: blur(12px) para manter legibilidade quando o conteúdo desliza por trás. Mesma promessa do .sticky-back-header das outras sub-views do app: o Voltar está sempre visível, não importa o quanto rolou. (3) Explorar — cards agrupados por data: na lista "Outros usuários" da tela Explorar, quando o modo de ordenação é Data (padrão), as pessoas encontradas em torneios ou com última atividade recente agora aparecem agrupadas por dia. Cada grupo tem um cabeçalho com emoji 📅 e a data legível (ex: "15 abr, 2026") seguido pelo grid de cards daquele dia. Sem data registrada? Vai para um bucket final "Sem encontros registrados". A data foi removida da parte inferior de cada card individual já que agora está centralizada no cabeçalho do grupo, deixando os cards mais limpos. No modo alfabético, os cards seguem num grid único sem grupos, como antes. (4) Nomes longos quebram em duas linhas nos cards de Explorar: o text-overflow: ellipsis dos nomes e chips foi substituído por -webkit-line-clamp: 2 com word-break: break-word — nomes compostos ou com sobrenome longo agora quebram naturalmente em duas linhas antes de serem truncados, melhorando a legibilidade sem alargar os cards. Aplicado tanto em _userCardWithEncounterHtml (resultados principais) quanto em _userCardHtml (convites enviados). (5) Partida Casual — vantagem de 2 pontos ligada por padrão: o toggle "Regra de vantagem" do painel de configuração de Partida Casual agora vem ativado por padrão em todas as modalidades (Beach Tennis, Pickleball, Tênis de Mesa e Padel — Tênis já vinha ligado). A regra "ao empatar em 40-40, exige 2 pontos de vantagem" espelha melhor o que acontece em quadra, então faz mais sentido ser o default e o usuário desativar se quiser jogar sem advantage. Preferências salvas em scoreplace_casual_prefs continuam respeitadas — a mudança afeta apenas novos usuários ou quem ainda não personalizou a config.v0.12.28-alpha (Abril 2026)Botão "Voltar" na tela de Estatísticas Detalhadas — O modal de estatísticas ganhou uma barra superior com botão pill "← Voltar" à esquerda (mesmo padrão visual do Gerenciador de Categorias e demais sub-views: ícone SVG de seta + texto, borda e fundo via variáveis de tema, hover-lift). O × de fechar continua à direita, então o usuário tem dois caminhos redundantes para sair — clicar fora do modal, apertar ESC, usar o × ou o novo "Voltar".v0.12.27-alpha (Abril 2026)Estatísticas Detalhadas: menu visível, tema aplicado, contraste melhorado e listas enxutas — A tela de "📊 Estatísticas Detalhadas" (modal aberto ao clicar no nome do jogador) recebeu quatro ajustes pedidos: (1) Menu do app agora permanece visível — o overlay deixou de cobrir a topbar (começa em top: 60px com z-index: 90, abaixo da topbar que é 100), assim o usuário pode navegar para outra seção a qualquer momento sem precisar fechar o modal primeiro. (2) Tema escolhido é aplicado na tela — fundos, bordas e tracks de barras usam agora variáveis CSS (--bg-card, --info-box-bg, --stat-box-bg, --border-color, --info-pill-bg) em vez de rgba(255,255,255,0.xx) hardcoded; em modos Claro/Pôr do Sol/Oceano as caixas e barras ganham o tom correto do tema em vez de sumirem por baixa opacidade. (3) Cores de texto com contraste adequado — títulos "Top 3 Parceiros/Adversários" trocaram o cinza sobre escuro pelo --text-bright, nomes dos jogadores nas listas usam --text-main, e V/D/aproveitamento usam --success-color / --danger-color (tons adaptativos por tema) em vez de #22c55e/#ef4444 fixos, garantindo legibilidade no tema Claro. (4) Top 5 virou Top 3 — as quatro listas (Parceiros Casuais, Adversários Casuais, Parceiros Torneios, Adversários Torneios) agora mostram apenas os 3 primeiros colocados ordenados por partidas disputadas, deixando a tela mais compacta e o "top" realmente entre os mais relevantes.v0.12.26-alpha (Abril 2026)Estatísticas suplementares viraram barras comparativas casuais ⇄ torneios — As 14 métricas de valor único da seção "📊 Estatísticas Detalhadas" (Aproveitamento, % Saque, % Recepção, Games Mantidos, Quebras, Maior Seq. de Pontos, Maior Seq. de Vitórias, Tempo Total, Média por Ponto, Ponto Mais Longo, Ponto Mais Curto, TB Média, TB Máximo e TB Mínimo) deixaram de aparecer como grade de caixinhas compactas e agora seguem o mesmo padrão de barras divergentes das métricas pareadas acima. Cada métrica ocupa uma linha: no cabeçalho, rótulo azul-claro "CASUAIS" à esquerda, nome da métrica centralizado, rótulo azul-escuro "TORNEIOS" à direita; na linha de valores, o ícone ⚡ e o número das partidas casuais ficam colados na borda esquerda da tela, o número e o ícone 🏆 de torneios ficam colados na borda direita; entre eles, duas barras partem do centro e crescem para fora, escaladas proporcionalmente ao maior dos dois valores. Cores unificadas com os botões da dashboard — o azul-claro #38bdf8 (idêntico ao gradiente do botão "Partida Casual") é usado em todas as barras e números de casuais; o azul-escuro #1e40af (idêntico ao botão "+Novo Torneio") é usado no lado de torneios. Agora toda a seção tem leitura visual consistente: basta correr o olho pela coluna esquerda para ver o perfil em partidas casuais e pela direita para ver o perfil em torneios, sem precisar comparar caixinha por caixinha.v0.12.25-alpha (Abril 2026)Barras divergentes: ícone casual ⚡, rótulos no lugar dos "V/P" e grupos afastados às extremidades — Três ajustes pedidos na seção "📊 Estatísticas Detalhadas" após o redesign do v0.12.24: (1) Ícone de partidas casuais unificado com o botão da dashboard — era 📡 (antena), agora é ⚡ (raio), o mesmo símbolo do botão "Partida Casual" da tela inicial. Aplicado no badge da seção, nos cabeçalhos das barras divergentes, nas caixas de estatísticas duplas e nos títulos "Top 5 Parceiros/Adversários — Casuais". (2) "V/P" removido dos rótulos — antes cada barra trazia "Sets V/P", "Games V/P" etc.; agora o nome da métrica aparece sozinho no centro do cabeçalho ("Sets", "Games", "Pontos", "Tiebreaks") e a palavra "perdidos" (vermelho, à esquerda) e "vencidos" (verde, à direita) substituem a abreviação nos lados. A primeira barra, que é o próprio par vitórias/derrotas, ganhou rótulos "Derrotas" à esquerda e "Vitórias" à direita (sem métrica central). (3) Ícones e números empurrados para as extremidades — antes o par 🏆+⚡ ficava centralizado perto do divisor central; agora cada grupo encosta na borda externa da sua metade (⚡🏆 grudados à direita do lado verde, 🏆⚡ grudados à esquerda do lado vermelho), deixando o meio da linha livre para as barras divergentes e criando simetria visual clara entre os dois lados.v0.12.24-alpha (Abril 2026)Estatísticas Detalhadas redesenhadas como barras divergentes — A seção "📊 Estatísticas Detalhadas" do perfil do jogador deixou de ser duas grades separadas (uma para Casuais e outra para Torneios, cada uma com 18 caixinhas) e virou uma única visão unificada, mais parecida com o gráfico de "Comparação dos Times" ao final de partida casual. As métricas pareadas (Vitórias/Derrotas, Sets V/P, Games V/P, Pontos V/P, Tiebreaks V/P) aparecem como linhas horizontais com rótulo centralizado no topo, ícones e números espelhados dos dois lados (📡 casuais e 🏆 torneios), e barras coloridas que divergem do centro — verde para a direita (vitórias) e vermelho para a esquerda (derrotas), proporcionais ao total. As métricas de valor único (Aproveitamento, % Saque, % Recepção, Games Mantidos, Quebras, Maiores Sequências, Tempos, TB Média/Máx/Mín) virão abaixo, num grid responsivo de caixas compactas onde cada caixa mostra o valor de casuais e de torneios lado a lado, separados por um divisor sutil. Top 5 Parceiros e Top 5 Adversários permanecem separados por origem (casuais 📡 e torneios 🏆) já que as listas diferem entre os dois contextos. Mesma informação, apresentação mais comparável e ocupando menos rolagem vertical.v0.12.23-alpha (Abril 2026)Partida casual: "Parceiro"/"Adversário" por perspectiva agora sobrevive ao sync remoto — O fix do v0.12.21 fazia o remap de rótulos uma vez na abertura da tela ao vivo, mas o snapshot listener do Firestore sobrescrevia p1Players/p2Players com a versão do host a cada atualização (ponto marcado, troca de saque, etc.), voltando "Parceiro" para todos. Ou seja: por meio segundo Kelly e Nelson viam "Adversário 2", então o host pontuava, o Firestore propagava, e eles voltavam a ver "Parceiro" — o oposto do que se esperava. Correção: (1) _localizeRoleLabels deixou de ser IIFE e virou função nomeada que muta p1Players/p2Players in-place; (2) os dois handlers de remote.p1Players/p2Players (o listener em tempo real da partida casual e o _applyRemoteState do modo multi-device) agora chamam _localizeRoleLabels() imediatamente após copiar os nomes remotos, antes do _render. A lógica é idempotente: cada cliente sempre converge para ver "Parceiro" apenas nos slots do seu próprio time e "Adversário N" nos slots do time oposto, independente de qual cliente escreveu por último no Firestore.v0.12.22-alpha (Abril 2026)Safari/iOS: fim do flicker entre lobby e tela de login + ícone do tema atualiza no menu hambúrguer — Duas correções distintas: (1) Lobby de partida casual parava de piscar no Safari. O v0.12.20 já esperava o Firebase Auth rehidratar antes de renderizar, mas em alguns iPhones o onAuthStateChanged continuava emitindo eventos transientes com user=null (típico de ITP/cookies de terceiros), o que limpava o scoreplace_authCache, zerava AppStore.currentUser, disparava _softRefreshView() → re-roteava → renderizava a tela de login. Segundos depois o auth voltava com o usuário, outra refresh, de volta ao lobby. O usuário via lobby → login → lobby → login. Correções: (a) o handler de null em onAuthStateChanged agora espera 2,5s antes de comprometer o logout — se o auth reaparecer com um usuário nesse intervalo, o logout é cancelado silenciosamente; (b) logout manual (botão "Sair") bypassa esse grace via flag _manualLogoutInProgress, então quem clica em Sair vai embora na hora; (c) _renderCasualJoin agora faz fallback ao scoreplace_authCache quando currentUser está null temporariamente, mantendo a identidade do viewer estável; (d) a identidade é re-lida em cada render do lobby em vez de capturada em closure, pegando qualquer transição de auth em tempo real. (2) Ícone do tema agora atualiza no menu hambúrguer. O dropdown do hambúrguer clona o botão de tema da topbar, criando dois elementos com o mesmo id="theme-toggle-btn". getElementById devolve só o primeiro, então o ícone do clone ficava preso no tema antigo mesmo após o clique. Agora _applyThemeIcon usa querySelectorAll e atualiza todas as cópias vivas.v0.12.21-alpha (Abril 2026)Partida casual: Duplas Mistas automáticas e rótulos "Parceiro/Adversário" por perspectiva — Duas melhorias que trabalham juntas na configuração de Partida Casual em duplas: (1) Toggle "Duplas mistas" — quando o sistema detecta 2 homens + 2 mulheres no lobby (via campo gender do perfil dos 4 jogadores), aparece um novo toggle rosa abaixo de "Sortear Duplas", ligado por padrão. Com ele ativo, o shuffle ao iniciar garante que cada time tenha exatamente 1 homem + 1 mulher, com o usuário logado sempre na Team 1. Gêneros faltantes são buscados do Firestore (FirestoreDB.loadUserProfile) assim que alguém entra no lobby. (2) Rótulos por perspectiva — antes, o slot sem nome do time do usuário era salvo globalmente como "Parceiro" e todos os clientes viam o mesmo rótulo; mas "Parceiro" só faz sentido para quem está no mesmo time. Agora a tela ao vivo remapeia os rótulos localmente com base em quem está olhando: a mesma pessoa anônima é "Parceiro" para o viewer do seu próprio time e "Adversário N" para o viewer do time oposto, numerada pela posição na equipe dele. Nomes reais (quem já entrou na sala com conta) passam intactos — só slots genéricos são remapeados.v0.12.20-alpha (Abril 2026)Convite de partida casual não pede login desnecessário no Safari/iOS — Quando um usuário já logado abria um link #casual/CODE (ex: via QR code escaneado no Safari), a tela de lobby decidia "logado ou não" lendo AppStore.currentUser de forma síncrona no carregamento da página. Mas o Firebase Auth no Safari/iOS precisa de algumas centenas de ms para rehidratar a sessão do IndexedDB — nesse intervalo, currentUser ainda é null e o usuário caía na tela "Entre para entrar na sala". Se ele escolhia Google, o OAuth pedia senha + 2FA de novo. Agora _renderCasualJoin detecta a presença do scoreplace_authCache no localStorage e espera pela flag _authStateResolved (polling de 200ms, timeout de 6s) antes de renderizar, exibindo apenas o spinner de "carregando". Quem realmente não tem conta/cache passa direto para a tela de login como antes.v0.12.19-alpha (Abril 2026)Partida casual: nomenclatura de times corrigida — No início de uma Partida Casual em duplas, os rótulos automáticos estavam trocando de lado. O usuário logado às vezes acabava como "Adversário" na equipe vermelha, e a equipe azul ficava com dois "Parceiro". Causa: var cu estava declarado depois do uso (hoisting deixava ele undefined), então o swap "usuário sempre na Team 1" nunca rodava, e o rename nomeava todos os slots sem nome da Team 1 como "Parceiro". Agora: (1) cu é lido antes do shuffle, garantindo que o usuário logado seja movido para a Team 1 se acabar sorteado na Team 2; (2) o usuário nunca é renomeado para "Parceiro" — ele mantém o primeiro nome do perfil; (3) apenas um slot da Team 1 vira "Parceiro" (o parceiro de verdade); (4) adversários são numerados pela posição dentro da Team 2 ("Adversário 1" + "Adversário 2"), não mais por índice absoluto. Vale tanto no modo Sortear ON quanto OFF.v0.12.18-alpha (Abril 2026)Explorar reestruturado: busca ao vivo, seções de amigos/convites unificadas, ordenação dos outros usuários — A página Explorar ganhou quatro melhorias que trabalham juntas: (1) Busca ao vivo — o input filtra a lista à medida que você digita (debounce de 250ms), sem precisar clicar em Buscar. Enter ainda dispara imediatamente. (2) Seções reorganizadas em 4 blocos lógicos: Convites Recebidos (pessoas que te convidaram — precisam da sua resposta), Meus Amigos (amizades confirmadas), Convites Pendentes (pessoas que você convidou e ainda não responderam), e Outros Usuários (todos os demais). (3) Unificação de Conhecidos e Outros — a seção antes separada de Conhecidos foi fundida em Outros Usuários. Usuários com os quais você compartilhou torneios mantêm o destaque âmbar (borda + badge "N torneio(s) em comum" e data do encontro mais recente). (4) Ordenação por setas de direção — duas pílulas-toggle (📅 Data e A–Z) no cabeçalho de Outros Usuários, alinhadas à direita na mesma linha do título. Clicar na pílula ativa inverte a direção (↑/↓), clicar na inativa ativa com direção natural. Padrão: data decrescente (encontro mais recente primeiro). Botão Buscar enxuto (btn-outline btn-sm).v0.12.17-alpha (Abril 2026)Explorar: botão Buscar compacto e ordenação de Conhecidos com setas de direção — Na página Explorar, o botão "Buscar" foi enxugado para btn-outline btn-sm (largura natural com borda, não mais bloco azul full-width ao lado do input). A seção Conhecidos (pessoas encontradas em torneios compartilhados) agora mostra os encontros mais recentes no topo por padrão. As três pílulas antigas de ordenação (Recentes/Antigos/A–Z) foram substituídas por duas pílulas-toggle com setas de direção: 📅 Data e A–Z. Clicar em uma pílula ativa ou inverte sua direção — ↓ para decrescente (mais recente primeiro, ou Z→A), ↑ para crescente (mais antigo primeiro, ou A→Z). A pílula inativa mostra ⇅ indicando que pode ser usada. Os modos internos viraram date-desc, date-asc, alpha-asc, alpha-desc, com compat reversa dos rótulos legados recent/oldest/alpha.v0.12.16-alpha (Abril 2026)Tela de resultado simplificada: confirmação implícita ao Jogar Novamente ou Fechar — Na tela de resultado da partida casual, o botão verde "✅ Confirmar Resultado" foi removido. O botão de recomeçar agora aparece em verde com o rótulo "🔄 Jogar Novamente" (sozinho no singles, ou lado-a-lado com o toggle "Re-sortear duplas" no doubles). Tanto o clique em Jogar Novamente quanto em ✕ Fechar passam a tratar o resultado como confirmado — ambos persistem o registro da partida (localStorage v2 + Firestore + matchHistory por jogador) antes de recomeçar ou encerrar. Refatoração: _saveResult() aceita {keepOpen, silent} e usa guarda _resultSaved para ser idempotente — impede gravações duplicadas mesmo se o usuário clicar rapidamente em múltiplos caminhos de saída. Diálogos de confirmação agora informam explicitamente que "O resultado será salvo como confirmado".v0.12.15-alpha (Abril 2026)Estatísticas de Tie-break no modal do jogador — A grade de estatísticas detalhadas (Partidas Casuais e Torneios) ganhou uma sexta linha com 4 métricas dedicadas a tie-breaks: TB V/P (tiebreaks vencidos/perdidos), TB Média (média de pontos do jogador por tiebreak), TB Máx (máximo de pontos feitos em um TB) e TB Mín (mínimo de pontos feitos em um TB). Agregação itera cada r.sets[].tiebreak do histórico persistente (aceita ambos os schemas {p1,p2} e {pointsP1,pointsP2}), identifica o lado do jogador via myTeam e acumula vitórias/derrotas, soma e extremos dos pontos do jogador. Quando não há tiebreaks registrados, os cards exibem "—" mas continuam visíveis para sinalizar o que é rastreável.v0.12.14-alpha (Abril 2026)Partida Casual: Sortear Duplas auto-dirigido + toggle Misto removido — O toggle "Sortear Duplas" no setup da partida casual agora reflete automaticamente o estado de formação de duplas: começa ON por padrão (sem times formados), passa para OFF assim que o organizador pareia dois jogadores via drag-and-drop (ícone de corrente), e volta para ON quando a dupla é desfeita. Se um participante sai da sala e os cards precisam ser rearranjados, o toggle também volta para ON. Os cards agora são arrastáveis o tempo todo (antes só eram quando Sortear estava OFF) — o organizador pode formar times com o toggle ON e ele é automaticamente desligado. Toggle Misto removido completamente (era puramente cosmético — não tinha efeito em nenhuma parte do fluxo de sorteio/start).v0.12.13-alpha (Abril 2026)Convidado da partida casual agora sai de verdade ao clicar "Sair" — Antes, o jogador clicava Sair, via a dashboard por uma fração de segundo e era arremessado de volta ao lobby, ficando preso até o organizador cancelar a sala. A causa: o polling do lobby (setInterval a cada 3s) tinha um if (_hasLeft) return; só no topo do callback, mas o await FirestoreDB.loadCasualMatch() que vinha em seguida já estava em voo quando o usuário clicava em Sair. Quando o await resolvia, o callback continuava, chamava _renderLobby() e sobrescrevia o HTML da dashboard com o lobby. Adicionadas duas guardas adicionais: uma logo após o await e outra dentro do próprio _renderLobby(), para impedir qualquer renderização após a saída. Isso também protege contra outras in-flights (ex: _autoJoin).v0.12.12-alpha (Abril 2026)Convidado da partida casual volta à dashboard ao sair ou quando o criador cancela + ícone ⚡ padronizado — Antes, quando o convidado clicava em "Sair" no lobby (ou quando o criador clicava "✕ Fechar" e a sala era deletada), o app fazia apenas window.location.hash = "#dashboard". Em navegadores embutidos (scanner de QR do iOS, webview do WhatsApp) o evento hashchange é engolido e o convidado ficava preso na tela do lobby indefinidamente. Agora um helper _evacuateToDashboard faz dupla evacuação: limpa o container e chama renderDashboard diretamente e seta o hash, garantindo atualização de UI mesmo sem hashchange. Ao sair, o sessionStorage._pendingCasualRoom também é limpo para evitar auto-rejoin. Os três caminhos de saída (botão "Sair" logado, "Voltar ao Dashboard" não-logado, detecção de cancelamento pelo polling) usam o novo helper. Ícones do lobby e do cabeçalho da partida casual trocados de 📡 para ⚡ para casar com o botão "Partida Casual" da dashboard.v0.12.11-alpha (Abril 2026)Top 5 Parceiros/Adversários ignora nomes genéricos de slot vazio — Quando o organizador iniciava uma partida casual sem renomear os cards "Jogador 2", "Jogador 3", "Jogador 4" (ou quando o nome gravado era "Parceiro", "Adversário 1", "Adversário 2" etc.), esses rótulos apareciam no ranking de parceiros e adversários do modal de estatísticas, poluindo a lista com entradas sem jogador real. Agora _computeH2hAndPartners filtra por uma regex de nomes placeholder (jogador|player|parceiro|partner|oponente|opponent|adversário|adversario sozinho ou seguido de número) quando o participante não tem uid — jogadores reais identificados por uid continuam sendo contabilizados mesmo que o nome coincida.v0.12.10-alpha (Abril 2026)Dashboard: botões "Novo Torneio" e "Partida Casual" lado a lado + botão "Iniciar" no topo do setup casual — Na hero box da dashboard, os dois botões principais agora ficam na mesma linha, com tamanhos iguais (altura 64px, fonte 0.95rem), ícones atualizados (🏆 para Novo Torneio, ⚡ para Partida Casual) e layout compacto sem quebra em telas estreitas (flex-wrap:nowrap). Na tela de setup de partida casual, o botão "Iniciar Partida" que ocupava a base da tela foi substituído por um botão verde "Iniciar" (linear-gradient(135deg,#10b981,#059669)) fixo no cabeçalho, ao lado do "✕ Fechar" — fica sempre visível sem precisar rolar pelo QR code, código de sala e campo de convite.v0.12.9-alpha (Abril 2026)Estatísticas do jogador sempre mostram o grid completo de métricas — Antes, quando o jogador tinha só 1 partida casual salva no cache legado scoreplace_casual_history (ou quando o _buildAndPersistMatchRecord fazia early-return por ausência de FirestoreDB.saveUserMatchRecords), o modal exibia apenas Vitórias / Derrotas / Aproveitamento. Agora o grid completo é sempre renderizado — Sets V/P, Games V/P, Pontos V/P, % Saque, % Recep., Games Mantidos, Quebras, Maior Seq. Pontos/Vitórias, Tempo total/médio/mais longo/mais curto — mesmo que zerados, para mostrar ao jogador o que é rastreável e incentivá-lo a jogar mais partidas no app. Correção: _buildAndPersistMatchRecord não faz mais early-return; o cache scoreplace_casual_history_v2 agora é sempre gravado, mesmo quando a escrita no Firestore falha (offline, sem permissão, uid ausente). Fluxo unificado: _showPlayerStats sempre usa _renderPersistentMatchStats como renderer primário, seedando com registros locais v2 para render inicial instantâneo.v0.12.8-alpha (Abril 2026)Login com Google: popup em todas as plataformas (incluindo iOS) — Antes o iOS e o Safari eram forçados a usar signInWithRedirect, mas o redirect cross-origin falha no iOS moderno por causa do ITP (cookies de terceiros em firebaseapp.com são bloqueados e o getRedirectResult retorna null). Agora todas as plataformas tentam signInWithPopup primeiro — o iOS Safari 16+ suporta popup com postMessage sem depender de cookies cross-origin. Se o popup for bloqueado (código auth/popup-blocked ou similar), o handler de erro faz fallback para signInWithRedirect automaticamente. Log do userAgent adicionado para diagnóstico.v0.12.7-alpha (Abril 2026)Login com Google no celular (iOS/Safari) volta a funcionar — No desktop o v0.12.6 resolveu o login via popup, mas no celular (iOS Safari e iOS Chrome, que também usa WebKit) o fluxo usa signInWithRedirect por causa do ITP da Apple. O handler getRedirectResult que recebe o usuário após o redirect também dependia exclusivamente do onAuthStateChanged — que pode não disparar no iOS com cookies 3rd-party bloqueados contra o authDomain cross-origin. Agora o próprio getRedirectResult chama simulateLoginSuccess diretamente e grava o scoreplace_authCache, com o mesmo guard contra execução dupla.v0.12.6-alpha (Abril 2026)Login com Google — aciona a dashboard diretamente do popup — Antes o fluxo dependia exclusivamente do onAuthStateChanged do Firebase Auth para completar o login após o popup. Com a depreciação de cookies de terceiros no Chrome e o authDomain cross-origin (firebaseapp.com), esse callback pode não disparar de forma confiável, deixando o usuário preso na landing mesmo após o popup fechar com sucesso. Agora o sucesso do popup já executa simulateLoginSuccess diretamente (com proteção contra execução dupla via _simulateLoginInProgress) e gravação síncrona do scoreplace_authCache. Adicionados logs de diagnóstico (prefixo [scoreplace-auth] / [scoreplace-router]) no console para rastrear cada etapa.v0.12.5-alpha (Abril 2026)Login com Google volta a funcionar — Removidos os escopos sensíveis do OAuth do Google (user.gender.read, user.birthday.read, user.addresses.read, user.phonenumbers.read) que exigem verificação formal do app pelo Google. Sem essa verificação, o Google mostrava uma tela de alerta "app não verificado" que interrompia silenciosamente o login para muitos usuários — o popup fechava, parecia que ia logar e voltava à landing. Agora o provider Google usa apenas escopos padrão (profile, email) e o fluxo de login volta a funcionar normalmente. Gênero, data de nascimento, endereço e telefone podem ser preenchidos manualmente no perfil.v0.12.4-alpha (Abril 2026)Notificações por e-mail com o conteúdo real + toggle de volta no perfil — O toggle "E-mail" voltou à seção "Canais de notificação" do perfil (ao lado de "Plataforma"), permitindo ligar/desligar o envio de e-mails independentemente das notificações dentro do app. Além disso, os e-mails foram reescritos: o corpo do e-mail agora carrega a mensagem real da notificação (ex.: "O resultado do seu jogo foi registrado: Ana 6-4 6-3 Beto") em vez de um genérico "você tem uma nova notificação no app". Cabeçalho e ícone mudam conforme o tipo (resultado, chaveamento, comunicado, convite de co-organização, etc.), partidas exibem um placar formatado, atualizações listam as alterações e torneios encerrados mostram o campeão. O botão "Ver no scoreplace.app" continua ao final para quem quiser abrir o app.v0.12.3-alpha (Abril 2026)Versão do app na landing page + correção do retorno à landing após login — A landing page (visitante não logado) agora exibe a versão atual (vX.Y.Z-alpha) logo abaixo do nome "scoreplace.app", tornando mais fácil identificar a build em uso sem precisar logar. Também corrigido: após login (Google, e-mail, etc.), se qualquer operação assíncrona de pós-login falhasse (ex.: regra do Firestore bloqueando uma leitura) a chamada final ao initRouter() era pulada e o usuário voltava a ver a landing. Agora o modal de login é fechado e o router é reexecutado imediatamente após setar AppStore.currentUser, dentro de um try/catch — a dashboard passa a renderizar antes mesmo de qualquer carga de perfil.v0.12.2-alpha (Abril 2026)Botão "Login" no menu hambúrguer voltou a funcionar — O menu mobile clona o conteúdo da topbar via cloneNode(true), mas listeners registrados por addEventListener não sobrevivem à clonagem. Mudamos o botão #btn-login para usar um onclick inline (fecha o hambúrguer e abre o modal de login com todas as opções: Google, e-mail/senha, link mágico, SMS). Aplicado também ao reset pós-logout e pós-exclusão de conta.v0.12.1-alpha (Abril 2026)CTA da landing page agora abre o modal de login completo — O botão verde "Crie seu torneio grátis" (e o "Comece agora — é grátis!" no rodapé) deixaram de disparar o login direto com o Google e agora abrem o modal de login padrão, com todas as opções de autenticação disponíveis (Google, e-mail/senha, link mágico por e-mail, SMS). O visitante pode escolher o método que preferir.v0.11.76-alpha (Abril 2026)Campo de e-mail e botão "Enviar" do link mágico redesenhados — Na página de login, o campo de e-mail para envio do link mágico ficou maior (fonte 1rem, padding 12px 14px) e ganhou um placeholder de exemplo ("ex: joao.silva@gmail.com"), tornando-o mais visível e amigável. O botão "Enviar" foi reduzido para caber apenas a palavra com uma borda fina na cor primária (outline transparente 1px, fonte 0.72rem, padding 6px 10px), liberando mais espaço para o campo de e-mail.v0.11.75-alpha (Abril 2026)Botões principais da partida casual movidos para o topo — "Iniciar Partida" (na tela de ordem de saque) e "Confirmar Resultado" (na tela de fim de partida) agora ficam fixos no topo da página, não mais no rodapé. O conteúdo (cards de saque, estatísticas, gráfico de momentum, comparativos, tempo) passou a rolar abaixo dos botões. O toggle "Re-sortear duplas" continua junto do botão "Jogar Novamente" no cabeçalho fixo.v0.11.74-alpha (Abril 2026)Notificações por E-mail e WhatsApp removidas do perfil (temporariamente) — Os toggles de canal de notificação por E-mail e WhatsApp foram removidos do formulário de perfil, pois esses canais ainda não estão realmente implementados. O despacho automático para os dois canais também foi desligado (em _sendUserNotification). Quando o backend estiver pronto, reativamos tanto a UI quanto o envio. O canal 🔔 Plataforma (push in-app) permanece ativo.v0.11.73-alpha (Abril 2026)Estatísticas detalhadas também para partidas casuais no hero box — Corrigido: o modal de estatísticas do dashboard mostrava apenas Vitórias, Derrotas e % de Aproveitamento para partidas casuais. Agora, toda partida casual encerrada grava também no cache local (scoreplace_casual_history_v2) o mesmo registro completo que é salvo no Firestore — com stats de times, pontos, games, sets, saque/recepção, quebras, tempo por ponto, duração e jogadores. O modal de "Estatísticas" agora combina os registros do Firestore com os do cache local, renderizando a mesma seção ultra-detalhada (🏅 Sets V/P, 🎾 Games V/P, 🎯 Pontos V/P, 🚀 % Saque, 🎯 % Recep., 📊 Games Mantidos, 💥 Quebras, 🔥 Maior Seq. Pontos, 🏆 Maior Seq. Vitórias, ⏱ Tempo total, ⏲ Média/ponto, 📏 Ponto + longo, ⚡ Ponto + curto, 🤝 Top 5 Parceiros, ⚔ Top 5 Adversários) para casuais — não só para torneios.v0.11.72-alpha (Abril 2026)Estatísticas pessoais ultra-detalhadas por categoria — Cada seção (📡 Partidas Casuais e 🏆 Torneios) agora mostra TODOS os metrics pedidos: Vitórias, Derrotas, % de Aproveitamento, 🏅 Sets V/P, 🎾 Games V/P, 🎯 Pontos V/P, 🚀 % Pontos no Saque, 🎯 % Pontos na Recepção, 📊 Games Mantidos (saque), 💥 Quebras de Saque, 🔥 Maior Sequência de Pontos, 🏆 Maior Sequência de Vitórias, ⏱ Tempo total de jogo, ⏲ Tempo médio por ponto, 📏 Ponto mais longo, ⚡ Ponto mais curto, 🤝 Top 5 Parceiros e ⚔ Top 5 Adversários. Os dados são lidos de users/{uid}/matchHistory no Firestore, onde cada partida é gravada automaticamente para cada jogador registrado ao final do jogo — persistem mesmo se o torneio ou a partida casual forem apagados.v0.11.71-alpha (Abril 2026)Estatísticas pessoais viraram "Casual vs Torneios" com barras comparativas — O modal do botão "Estatísticas" foi redesenhado para o padrão de comparação lado a lado da tela de fim de partida casual: quem tem histórico nos dois tipos vê agora barras horizontais comparando 📡 Casual (azul, à esquerda) contra 🏆 Torneios (dourado, à direita) em Partidas, Vitórias, Aproveitamento, Sets, Games, Pontos, % Pontos no Saque/Recepção, Games Mantidos, Quebras, Killer Points, Maior Sequência e Maior Vantagem. Quando só há um dos lados, cai num card compacto daquele lado. Funciona tanto com os dados persistentes do Firestore quanto com o fallback do histórico local — o visual é o mesmo.v0.11.70-alpha (Abril 2026)Estatísticas do hero box no padrão da partida casual — O modal aberto pelo botão "Estatísticas" do hero box foi totalmente reescrito para usar a mesma linguagem visual da tela de fim de partida casual: duas seções claramente separadas — 📡 Partidas Casuais (ciano) e 🏆 Torneios (dourado) — com cards de Vitórias/Derrotas/Aproveitamento, Sets/Games/Pontos, Saque%/Recepção%/Killer/Quebras, Maior Sequência/Maior Vantagem e Títulos. Quando há histórico detalhado do Firestore, os cards são enriquecidos automaticamente; quando não há, o fallback lê o histórico local das partidas casuais e mostra as duas seções mesmo assim. E para reduzir duplicação, a aba de estatísticas que ficava dentro do perfil foi removida — agora há um único ponto canônico: o botão "Estatísticas" do dashboard.v0.11.69-alpha (Abril 2026)Estatísticas do perfil estruturadas como partida casual — A página de estatísticas dentro do perfil (no hero box do dashboard) foi totalmente reescrita para usar a mesma linguagem visual da tela de fim de partida casual. Agora com duas seções paralelas claramente separadas — 📡 Partidas Casuais e 🏆 Torneios — cada uma com seu próprio badge, cartões de estatísticas (V/D/Aproveit.) e cores. Quando há histórico detalhado (sets, games, saque%, recepção%, killer points, breaks, maior sequência, maior vantagem), os cards são enriquecidos automaticamente. Quem tem ambos os tipos de partida vê a barra comparativa "Casual vs Torneio" e tabelas de confrontos diretos / parcerias logo abaixo.v0.11.68-alpha (Abril 2026)Desfazer times propaga para todos + fechar encerra para todos — Quando o organizador desfaz os times formados na tela de montagem da partida casual, a mudança agora aparece em tempo real para todos os jogadores no lobby (antes os convidados continuavam vendo "Times Formados" mesmo depois de o organizador quebrar a dupla). E quando o organizador clica em "Fechar" — tanto na tela de montagem quanto durante o placar ao vivo — a partida casual é encerrada para todos: os demais jogadores são automaticamente desconectados e voltam para o dashboard, em vez de ficar presos numa sala fantasma.v0.11.67-alpha (Abril 2026)Cards de jogador uniformes + duplas por padrão — Os 4 cards de jogador na montagem da partida casual agora têm altura sempre igual (alinhamento automático à maior), e nomes longos quebram em múltiplas linhas dentro do card em vez de vazar ou serem cortados. Fluxo também ficou mais previsível: ao abrir a partida casual, lembramos o último esporte e modalidade (simples/duplas) escolhidos; usuários sem preferência configurada caem em Beach Tennis (duplas) em vez de Placar Simples — corrige o caso em que alguns usuários viam jogo single sem querer.v0.11.65-alpha (Abril 2026)Login no Safari estável + QR de convite para o app — Safari e iOS (incluindo Chrome no iOS, que usa WebKit) agora usam o fluxo signInWithRedirect em vez de popup, fugindo do ITP que derrubava a sessão após leitura do QR code; persistência LOCAL é aplicada explicitamente e getRedirectResult é capturado no carregamento da página, trazendo o usuário de volta logado. Popup-blocked em outros navegadores também cai automaticamente para redirect. Novo botão 📱 "Convidar amigos" no hero box abre um QR code apontando para scoreplace.app (com ?ref automático de quem convida) — ideal para passar o link direto para alguém que ainda não está no app.v0.11.64-alpha (Abril 2026)Avatares + refresh ao vivo na partida casual — A tela de montagem do organizador agora mostra a foto de perfil e o nome cadastrado de cada jogador que entra na sala, atualizando os cards em tempo real. Quando um jogador sai, seu nome desaparece instantaneamente dos demais, os inputs dos convidados são reabertos e as duplas já formadas são desfeitas — a vaga fica livre para outro jogador ocupar, com aviso ("Fulano saiu da sala — vaga liberada") para o organizador.v0.11.63-alpha (Abril 2026)Desfazer duplas e sair da partida casual — Times formados por arrastar-e-soltar agora exibem um ícone de corrente 🔗 entre os parceiros; um toque quebra a dupla para reformar ou sortear de novo antes de iniciar. Sair da partida casual é efetivo: o organizador que fecha a tela de montagem cancela a partida no Firestore (remove-se da sala e libera os convidados), e jogadores convidados cuja sala foi cancelada são redirecionados automaticamente ao dashboard com aviso — ninguém fica preso em sala fantasma nem visível aos demais.v0.11.62-alpha (Abril 2026)Estatísticas do usuário reescritas — Tela de estatísticas no perfil adota o padrão visual do pós-jogo da partida casual: cards _boxStat com ícone + valor em cor de destaque + label pequeno uppercase. Grade principal expandida (Partidas, Vitórias, Derrotas, Aproveitamento, Títulos, Torneios) com códigos de cor por faixa de aproveitamento. Seções detalhadas (Casual 📡 e Torneio 🏆) agora com ícones em cada métrica (saque 🚀, recepção 🛡, killer ⚡, quebras 💥, sequência 🔥, vantagem 📈). Nova seção comparativa "⚖ Casual vs Torneio" com barras lado a lado (partidas, vitórias, aproveitamento, % saque, % recepção) usando o mesmo padrão _compareBar da tela de comparação de times. Dados vêm do matchHistory persistente por usuário no Firestore — sobrevive à exclusão do torneio ou partida casual de origem.v0.10.68-alpha (Abril 2026)Arrastar e soltar em toda a partida casual — Ordem de saque: arraste cards para reordenar (desktop + touch). Formar times: arraste um jogador sobre outro → "Formar time?" → os 2 restantes formam o outro time automaticamente. Botão "Refazer times" para recomeçar. Nome completo do perfil em todas as telas.v0.10.65-alpha (Abril 2026)Partida Casual completa + Manual atualizado — Placar ao vivo ponto a ponto em tela cheia (sets, games, tie-break, prorrogação). Lobby em tempo real via QR Code e código de sala. Montagem de times por drag-and-drop ou sorteio automático. Fotos de perfil em todas as telas. Ordem de saque com slots fixos por time e correção durante a partida. Empate oferece Prorrogar ou Tie-break. Badge ⭐ PRO e 📊 Estatísticas na dashboard. Nova seção "Partida Casual" no manual de ajuda. 8 novas dicas contextuais para partidas casuais (152 total).v0.10.25-alpha (Abril 2026)Hamburger + Voltar coexistem — Menu hamburger renderiza FORA do header como elemento irmão. Quando aberto, o botão Voltar é empurrado para baixo automaticamente — ambos visíveis e clicáveis ao mesmo tempo. Z-index hierárquico: topbar (100) < Voltar (101) < dropdown (102). Estrutura à prova de regressão.v0.10.20-alpha (Abril 2026)Fix: simulação Suíço pareamento correto — Rodadas 2+ agora mostram pareamento por adjacência (1º vs 2º, 3º vs 4º, etc.) em vez de metade superior vs inferior. Antes, 8 participantes mostravam "1º vs 5º, 2º vs 6º..." o que sugeria haver 16 colocados.v0.10.19-alpha (Abril 2026)Beta Testers — Lista de emails com acesso Pro completo sem necessidade de assinatura Stripe. Testadores têm todas as funcionalidades desbloqueadas automaticamente ao fazer login.v0.10.18-alpha (Abril 2026)Exclusão de torneio instantânea — Apagar torneio agora usa UI otimista: remove da tela e navega ao dashboard imediatamente. Notificações aos participantes e exclusão do Firestore rodam em background sem bloquear a interface.v0.10.17-alpha (Abril 2026)Escolha de rodadas no Suíço classificatório — Ao selecionar Suíço como resolução de potência de 2, o organizador agora escolhe quantas rodadas jogar (de 2 até N). Cada opção exibe pontuação de equilíbrio de Nash com 4 critérios: Precisão (35%), Justiça (30%), Esforço (20%) e Velocidade (15%). A opção recomendada é destacada com badge. Ao clicar numa opção, a simulação visual atualiza em tempo real mostrando rodadas, partidas e fase eliminatória.v0.10.16-alpha (Abril 2026)Fix: Suíço como classificatória para Dupla Eliminatória — Quando o Suíço é escolhido como resolução de potência de 2 (p2Resolution), ele agora funciona corretamente como fase classificatória: gera rodadas suíças, e ao encerrar a última rodada, os top N classificados (potência de 2 mais próxima) avançam automaticamente para a fase eliminatória do formato original (Eliminatórias, Dupla Eliminatória, etc.). Antes, o Suíço-como-resolução era tratado como torneio Suíço puro, ignorando o formato real.v0.10.15-alpha (Abril 2026)Fix: sorteio Suíço não gerava confrontos — Torneios Suíço e Liga agora pulam direto para o sorteio sem passar pelo painel de resolução de potência de 2 (que não se aplica a esses formatos). Antes, o painel bloqueava o fluxo exigindo resolução de "número ímpar" ou "não é potência de 2" — problemas que o Suíço resolve naturalmente com BYE.v0.10.14-alpha (Abril 2026)Fix: flickering nos painéis de resolução — Removido backdrop-filter:blur de todos os 10 overlays em draw-prep e draw (resolução de potência de 2, simulação, enquete, reabrir, revisão final). Scroll do body travado enquanto painel está aberto e restaurado ao fechar. Background opaco (92-95%) substitui o blur problemático.v0.10.13-alpha (Abril 2026)Inscrição/desinscrição instantânea — UI otimista: ao clicar em Inscrever-se ou Desinscrever-se, a tela atualiza imediatamente sem esperar a resposta do servidor. A transação Firestore roda em background; se falhar, o estado é revertido automaticamente com aviso ao usuário.v0.10.12-alpha (Abril 2026)Fix estrutural: detecção de Suíço como classificação — Corrigido problema recorrente onde torneios com formato Suíço aplicado via resolução de potência de 2 renderizavam tela em branco no bracket. A causa raiz era que 9 arquivos verificavam apenas t.format === 'Suíço Clássico', ignorando classifyFormat e currentStage. Agora todos os pontos de detecção incluem as 3 condições. Removido hack temporário de troca de formato no sorteio.v0.10.11-alpha (Abril 2026)Fix: Suíço como ajuste de potência de 2 — Ao selecionar formato Suíço na resolução de potência de 2, o sorteio agora gera corretamente a Rodada 1 com standings, pairings e notificações (antes apenas marcava status sem gerar partidas). Corrigido flickering na tela de simulação: painel de resolução é escondido quando a simulação abre e restaurado ao voltar.v0.10.10-alpha (Abril 2026)Notificações de torneio encerrado — Todos os participantes agora recebem notificação quando um torneio é encerrado, seja manualmente pelo organizador, automaticamente ao completar todas as partidas, ou por expiração de temporada da Liga. Corrigidos 3 pontos de encerramento que não enviavam notificação.v0.10.9-alpha (Abril 2026)Fix: torneios encerrados visíveis — Torneios encerrados públicos e de participação agora aparecem corretamente no dashboard. Seção "Torneios Encerrados" aberta por padrão (não mais colapsada). Filtro "Encerrados" inclui todos os encerrados visíveis.v0.10.8-alpha (Abril 2026)Torneios encerrados com destaque — Seção "Torneios Encerrados" agora separa os torneios em que você participou ou organizou (com badge 🏆) dos demais. Seus torneios aparecem primeiro com sub-título destacado. No filtro "Encerrados" a mesma priorização é aplicada. Canais de notificação (Plataforma, E-mail, WhatsApp) movidos para dentro da seção Social no perfil, entre filtros de comunicação e locais de preferência.v0.11.52-alpha (Abril 2026)i18n completo — tournaments.js — 28 novas chaves tourn.* cobrindo mensagens e labels do orquestrador principal. Notificações: friendInvitedMsg/aFriend, noInvitesSent. Diálogos: removeParticipantTitle/Msg, splitTeamTitle/Msg. Datas: dateTo ("A"), dateTbd ("A DEFINIR"), singleCat. Banner de convite de organização: inviteTransfer/Cohost + descs. Eventos Liga: ligaStart, nextDraw, seasonEnd. Inscritos: teamEnrolled/Drawn/Formed, individualEnroll. VIP: removeVip/markVip. Ordenação de inscritos: sortAlphaAsc/Desc, sortChronoAsc/Desc.v0.11.53-alpha (Abril 2026)i18n completo — dashboard.js — 15 novas chaves dashboard.*: monthAbbrevs (meses abreviados), statEnrolled/Teams/Waiting (contadores), labelFormat/Access/Progress, inProgress ("Em andamento"), votes/remaining (enquete), tournamentName (fallback), andMore (paginação), clearFilters, statistics, casualMatch.v0.11.54-alpha (Abril 2026)i18n completo — participants.js — 16 novas chaves participants.*: diálogos de ausência (4 variantes de título/mensagem/botão), teamIndividual, splitTeam, drawDoneMsg, inProgressBadge, startTournament, defaultFormat. Nova chave common.opponent. Reutiliza tourn.teamEnrolled/Drawn/Formed e tourn.removeVip/markVip.v0.11.55-alpha (Abril 2026)i18n completo — tournaments-categories.js — 22 novas chaves cat.*: estimatedDuration, matchesSuffix, endTimePrefix, noCategory, dragToAssign, dragInstructions, oneCourtLabel/nCourtsLabel, mergeDialogTitle/Msg, removeFromCatTitle/Msg, unmergeDialogTitle/Msg/MsgInferred, assignedDialogMsg, sourceProfile/Organizer, questionOrg.v0.11.56-alpha (Abril 2026)i18n completo — tournaments-draw.js — 16 novas chaves tdraw.*: painel de revisão final (readyTitle/Subtitle, enrollClosed/Desc, teamsConsolidated/Desc, bracketStructure, p2AchievedVia, resolutionHistory, rollDrawNow, backAndReview), notificações (round1NotifTitle/Msg, swissNotifTitle/Msg).v0.11.57-alpha (Abril 2026)i18n completo — tournaments-organizer.js — 6 novas chaves org.*: cloneSuffixFull, reminder7d/2d/0d, nearbyMsg, commFullMsg. Lembretes de torneio e mensagens de torneio próximo totalmente traduzíveis.v0.11.58-alpha (Abril 2026)i18n completo — pre-draw.js — 32 novas chaves predraw.* e btn.goDashboard: janela pré-sorteio (notFound/Msg, emptyDrop, standbySection, title, enrolledCount, addCategory, runDraw, statEnrolled/Categories/Bracket/ResultBy, pow2Exact/Gap, resultPlayers/Referee/Organizer, changeFormat), diálogos (renameCat, mergeCat, newCat, catExists, formatChanged).v0.11.61-alpha (Abril 2026)i18n completo — tournaments-draw-prep.js (simulações e enquetes) — ~200 novas chaves predraw.* cobrindo toda a tela de simulação de resolução e o sistema de enquetes. Simulações: BYE (título/subtítulo/seções R1/Byes/R2/footer), Play-in (título/stats/R1/Repescagem/R2/tiebreak/classificados), Standby/Lista de Espera (header/modos teams/indiv/badge/lista/subtítulos com teamSize), Suíço Classificatório (título/subtítulo/colunas Rodadas/Classificados/Partidas/legenda Nash/preview de fases/labels de rodada/partidas/empate/classificação). Enquetes (pollSystem): títulos/subtítulos de dialog/countdown/notificações de enquete aberta/encerrada, contextos (Ajuste de Chaveamento/Times Incompletos), labels de voto e minutos. Helpers: simTeam/Participant/Player/Match, votesLabel, backLabel/confirmLabel/simNote, gauge (centerTeams/Parts), P2 confirm (lastTeams/Parts, options titles/descs). Todas as strings hardcoded de showResolutionSimulationPanel, _showPollCreationDialog, _showPollVotingDialog, _renderPollBanner, _renderClosedPollBanner, _checkPollNotifications, _handleP2Option e _showReopenPanel conectadas ao _t().v0.11.60-alpha (Abril 2026)i18n completo — create-tournament.js — 85 novas chaves create.* cobrindo todo o formulário de criação/edição: cabeçalho (modalTitle, saveTournament), nome/esporte/logo (nameLabel, sportLabel, logoSection, noLogo, genLogo), acesso (publicLabel, publicDesc), configurações de formato (gruposConfig/Count/DistDesc/Classified, suicoConfig/Rounds/Recommendation, ligaConfig/NewScore/InactRule, drawSchedule, manualDraw/Desc), datas (enrollDeadline, tournamentStart/End), local (venueSection/Label/Placeholder, accessOpen/Desc, courtsLabel/Names/Sep/Hint), tempo (weatherSection, timeEstSection, callTime/Desc, warmup/Desc, gameDur/Desc, estDuration), placar (matchFormat, gsmAdvantage/Desc), participantes (maxParticipants, noLimit, simples/DuplasSideDesc), inscrições (enrollIndividual/Desc, enrollTeam/Desc, autoClose/Desc), WO (woSection, woIndividual/TeamDesc), inscrição tardia (lateEnrollSection, lateEnrollClosed/Standby/Expand e Descs), categorias (catSection, genderCatLabel, catFem/Masc/MistoAle/Obr, skillCatLabel/Placeholder/Hint, catPreview), resultado (resultSection, resultOrg/Players/Referee e Descs), classificação (classificationSection, rankingPersonalized/Blocks/TypeHint), desempate (tiebreakerSection/Desc, tbHeadToHead/PointDiff/Wins/Buchholz/Sonneborn/Random), umidade (humidity).v0.11.59-alpha (Abril 2026)i18n completo — tournaments-enrollment.js — 9 novas chaves enroll.*: mensagens de notificação ao organizador (orgEnrollMsg, orgTeamEnrollMsg, orgUnenrollMsg), inscrição tardia (lateAddTitle/Msg, lateTeamTitle), campos de time (memberPlaceholder, memberLabel, anonParticipant).v0.11.51-alpha (Abril 2026)i18n completo — auth.js — 75+ strings do perfil, autenticação e estatísticas conectadas ao _t(). 21 novas chaves auth.*: provedores de login (providerPassword/Phone), notificações (friendAcceptedMsg, participantEnrolledMsg), botão Google (signInGoogle), defaults (defaultUser/someone/someParticipant/orgShort), localização (myLocation/noLocationAdded/mapUnavailable/locationSearchError), diálogo comunicações fundamentais, categorias de gênero (genderFem/Masc/MistoAl/Ob). 52 novas chaves profile.*: modal completo (myProfile, labels de todos os campos, sexo, cidade, categoria, esportes, WhatsApp), social/notificações (socialCommsTitle/Desc, acceptFriends, receiveComms, notifAll/Important/Fundamental, notifChannels/Platform), locais (labelLocations/Desc/searchLocation), aparência (labelAppearance, themeNight/Light/Sunset/Ocean, visualHints/hintsDesc, language), desempenho (myPerformance, calculating, deleteAccountPerm), estatísticas (statWins/Losses/Rate/Points/Serve/Recv/Breaks, matchOne/Many, detailedStats/Desc, casualMatches/tournamentsSection, h2h/partners Casual/Tournament).v0.11.50-alpha (Abril 2026)i18n completo — bracket-ui.js e bracket-logic.js — 22 novas chaves bui.* cobrindo UI interativa do bracket e lógica de rodadas. bracket-ui.js: overlay de sets (fixedSet/setResult), desempate tie-break (drawTiebreak), diálogo editar resultado (editResultTitle/Confirm), placar compartilhado (resultShareTitle/drawResult), Modo TV (nextGames, waitingPresence/Count, groupLabel). bracket-logic.js: label BYE (byeLabel), 3º Lugar (thirdPlaceMatch), diálogo rodada incompleta (incompleteRound/Msg), notificação de classificação suíça encerrada (swissFinishedNotif), notificação nova rodada (newRoundTitle/NotifMsg), roundClosed.v0.11.49-alpha (Abril 2026)i18n completo — bracket.js — 50+ strings do chaveamento conectadas ao _t(). Labels de jogo/rodada: matchNum (Jogo {n}), playIn, round, final, semiFinal, quarterFinal, grandFinal, lowerBracket. Check-in: checkedIn/notCheckedIn/partial, ready badge, liveBtn/liveScore. Standings: standingsTitle/Cat (Classificação — Rodada {n}), draw/pending, tournamentFinished, closeRound, startFirstRound. Estatísticas: statMostWins/statStreak/statTotal/statsTitle. Confrontos Diretos: h2hTitle/Simple/Legend. Layout: layoutLinear/Mirror, classified ({n} posições definidas), monarchMatchRotation. Estados vazios: noRounds/noRoundsDesc/noGroups/noActiveRounds. Avançar para eliminatória. var _t adicionado a renderGroupStage. 37 novas chaves: bracket.*.v0.11.48-alpha (Abril 2026)i18n completo — tournaments-draw-prep.js — 75 strings do painel de resolução, enquetes e encerramento conectadas ao _t(). Painel unificado: 8 títulos/descrições de opções (Reabrir, BYE, Play-in, Lista de Espera, Exclusão, Suíço, Ajuste Manual, Enquete), gauge (Inferior/Superior/Times Atuais/Inscritos, sobram/faltam), badge "⭐ Recomendado", "Excluídas:". Lista de problemas: Times incompletos/Resto/Número ímpar/Não é potência de 2. Painel de realocação manual: título/descrição/botões. Dialog de votação de enquete: contexto (Ajuste de Chaveamento/Número Ímpar/Times Incompletos), Tempo restante, instrução, Fechar, ⚖️ Recomendado, Seu voto. Banners de enquete: ENQUETE/ENQUETE ENCERRADA, Votar Agora/Ver Alterar Voto, Você já votou/Aguardando, Encerrar Agora, restante, suspensas, Aplicar Resultado, Reabrir Enquete, Ver Detalhes. Dialog encerrar enquete. Encerrar Torneio (🏁). Painel Reabrir Inscrições: título/labels/botões. 79 novas chaves: predraw.*.v0.11.47-alpha (Abril 2026)i18n completo — GSM, nomes de campos e tabela P2 — Strings finais de create-tournament.js conectadas ao _t(): _buildP2Table (inscritos, tempo/partida, cabeçalho), okCapacity (com interpolação), objeto _checkFields (8 labels de validação). Resumo curto GSM (7 chaves: fixed/Tb, points, 1set/Tb, bestOf, decider, tb, advantage). Resumo detalhado GSM (8 chaves: title, desc, tieWithTb/NoTb, sets, counting/Adv, tbDetail, superTb). 34 novas chaves: create.field*, create.okCapacity, create.gsm*.v0.11.46-alpha (Abril 2026)i18n completo — _p2Resolution e sugestões — 30+ strings do sistema de estimativa de duração conectadas ao _t(): _p2Resolution (potência de 2 não é, classificatórias/BYEs, recomendação mais rápido), 4 sugestões de overflow (limitar/potência de 2, limitar com classificatórias, limitar simples, estender horário, +1 dia, trocar formato), 2 sugestões de near-limit (encerrar inscrições). Novas chaves: create.notPow2Title, create.playinRow, create.matchesTime, create.byeRow, create.playinFaster, create.byeFaster, create.limitEnroll* (3), create.applyN, create.extendTime*, create.addExtraDay, create.switchTo, create.closeEnrollAt, create.nearLimitCap + auxiliares (30 novas chaves).v0.11.45-alpha (Abril 2026)i18n completo — estimativa de duração e labels de acesso — 20 strings em create-tournament.js conectadas ao _t(): estimativa de duração (quadra/s, Tempo disponível, min/partida, rodada/s, sequenciais, jogos, classificatória/s, chave, aviso de overflow, máximo), visibilidade de acesso ternária (🌐/🔒 na restauração de template), lançamento de resultado (Organizador/Jogadores/Árbitro, "Quem lança: {list}"), labels curtos de acesso. 17 novas chaves: create.*.v0.11.44-alpha (Abril 2026)i18n completo — inline HTML em create-tournament — 9 strings inline conectadas ao _t(): Sem logo, 🌐 Aberto ao Público, 🔒 Acesso Restrito, Carregando API do Google, Nenhum resultado encontrado, Mapa indisponível (2x), Previsão apenas para próximos 5 dias, X min por partida (com interpolação), detalhe de duração Chamada/Aquecimento/Jogo (com 3 interpolações). 9 novas chaves create.*.v0.11.43-alpha (Abril 2026)i18n completo — labels descritivos e UI — strings descritivas de interface conectadas ao _t() em 3 arquivos. bracket-ui.js: Tie-break! e 🔄 Atualizado. tournaments-draw-prep.js: Encerrada (countdown de enquete) e Jogadores em Espera. create-tournament.js: 11 strings — tipos de jogo (simples/duplas/misto), visibilidade (público/privado), acesso (aberto/restrito), dica de quadras, título de editar torneio, labels de tie-break com interpolação, descrição de games fixos. 19 novas chaves: bui.* (2), predraw.* (2), create.* (9).v0.11.42-alpha (Abril 2026)i18n completo — textContent/innerText — todas as atribuições diretas de DOM hardcoded em português conectadas ao _t() em 5 arquivos. bracket-ui.js: 10 strings de scoring de sets/games (Enter games, Total deve ser N, Empate + tie-break completo/preencher, Jogador 1/2, vence, TB, Em andamento, Para o Set N, Auto-refresh). auth.js: 3 strings do fluxo de exclusão de conta. store.js: 2 strings de checkout Pro. main.js: 2 títulos do modal de criação. tournaments.js: 1 string de envio. 19 novas chaves: bui.* (10), auth.* (2), store.* (2), create.* (2), tourn.sending.v0.11.41-alpha (Abril 2026)i18n completo — botões de diálogo e labels — todos os confirmText/cancelText hardcoded em português conectados ao sistema _t() em 9 arquivos. 22 novas chaves btn.*: remove, merge, mergeFuse, unmerge, group, keepSeparate, undo, keepTeam, finishTourn, finishAndDraw, keepOpen, finishAnyway, removeAndContinue, directDraw, playoff, voteNow, later, waitMore, deleteReedit, dqSub. Corrigidos também: inline onclick de QR Code (tournaments-sharing.js), label "Participante sem partida" (tournaments-utils.js).v0.11.40-alpha (Abril 2026)i18n completo — diálogos — todas as strings hardcoded em português em showAlertDialog, showConfirmDialog e showInputDialog conectadas ao _t() em 7 arquivos: tournaments-draw.js (6 calls: sorteio já realizado, refazer, inscritos insuficientes, sem categoria, modo individual, agrupar), tournaments-draw-prep.js (5 calls: reabrir enquete, não permitido, reabrir/encerrar inscrições), create-tournament.js (4 calls: nome obrigatório/duplicado, datas/prazo inválido), tournaments-utils.js, pre-draw.js, dashboard.js e bracket-ui.js (8 calls: jogadores insuficientes, substituir W.O., resultado copiado, torneio não encontrado, confrontos, insuficiente). Novas chaves: draw.* (14), create.* (8), bui.* (8), predraw.* (3), utils.* (1), btn.back.v0.11.39-alpha (Abril 2026)i18n completo — zero strings hardcoded em português — últimos 6 arquivos conectados ao sistema _t(): tournaments-organizer.js (1 call, erro ao salvar template), tournaments-utils.js (2 calls, merge de participantes, correção de nomes), pre-draw.js (1 call, formato alterado), notifications.js (2 calls, FCM ativado/bloqueado), main.js (1 call, torneio criado), tournaments-draw-prep.js (1 call, torneio encerrado). Nenhuma string hardcoded em português restante em showNotification em todo o codebase.v0.11.38-alpha (Abril 2026)i18n completo — 10 arquivos em uma release — todas as strings hardcoded em português conectadas ao sistema _t() em: tournaments-enrollment.js (20 calls, incl. lista de espera, cancelamento, liga ativo/inativo), tournaments-categories.js (12 calls, merge/unmerge/atribuição), participants.js (9 calls, check-in, substituição, W.O.), tournaments-sharing.js (8 calls, copiar link, QR, CSV), tournaments-draw.js (8 calls, duplicatas, torneio iniciado, grupos, suíço, sorteio), tournaments.js (10 calls, amigos, convites, bots, onclicks inline), store.js (6 calls, login Pro, pagamento, sync error, notificações), bracket-logic.js (5 calls, torneio encerrado, classificatória, nova rodada), hints.js (6 calls, ativar/desativar/resetar dicas), enroll-modal.js (3 calls, copiar link). Variáveis locais redundantes _tFn/_tFn2/_tFn2a/_tFn3/_tFnRem/_tFnSeason removidas. ~30 novas chaves adicionadas em bui.*, enroll.*, cat.*, store.*, hints.*.v0.11.37-alpha (Abril 2026)i18n completo de Criação de Torneio e Bracket UI — todas as strings hardcoded em português de create-tournament.js (14 calls) e bracket-ui.js (13 calls) conectadas ao sistema _t(). Cobertura: logo, erros de local, torneio criado/salvo, auto-atribuição de categorias, template aplicado, substituição de jogadores, fase eliminatória, lançamento de resultado, leitura de QR code. Novos namespaces adicionados: sub.*, bui.*, share.*, tdraw.*, cat.*, tourn.*, store.*, enroll.* com ~90 novas chaves em pt/en.v0.11.36-alpha (Abril 2026)i18n completo da Preparação de Sorteio — todas as 25 strings hardcoded em português de tournaments-draw-prep.js conectadas ao sistema _t(). Cobertura: ajuste de times, reabertura de inscrições, BYE rotativo, exclusão de participante, restauração de inscrições, enquetes (criação, votação, encerramento, reabertura), remoção para potência de 2, reabrir torneio, encerrar inscrições. 53 novas chaves adicionadas no namespace draw.*. Variáveis locais redundantes _tFnFin/_tFnReopen/_tFnClose/_tFnClose2 removidas — substituídas pelo alias IIFE _t.v0.11.35-alpha (Abril 2026)i18n completo da Autenticação — todas as ~80 strings hardcoded em português das funções de login/perfil (auth.js) conectadas ao sistema _t(). Cobertura: login Google, vinculação de conta, link por e-mail, SMS/telefone, e-mail+senha, cadastro, redefinição de senha, auto-inscrição pós-login, logout, exclusão de conta, propagação de nome, locais de preferência e geolocalização, salvamento de perfil. 105 novas chaves adicionadas em i18n-pt.js e i18n-en.js no namespace auth.*.v0.11.34-alpha (Abril 2026)i18n completo da Partida Casual — todas as ~80 strings hardcoded em português da feature de partida casual (bracket-ui.js) conectadas ao sistema _t(). Cobertura: lobby setup, tela de espera, preview de times, status de ingresso, notificações de shuffle/ingresso/saída/início, telas de erro offline/not-found/closed, display de resultado final. 7 novas chaves adicionadas em i18n-pt.js e i18n-en.js: casual.draw, casual.offlineMsg, casual.notFoundMsg, casual.playerFallback, casual.someone, casual.liveTitle, casual.liveConnectedMsg.v0.11.33-alpha (Abril 2026)Limpeza de código — resultado-modal removido e console.log de produção eliminados — result-modal.js (marcado como deprecated desde v0.4.0, nunca chamado) removido de index.html e sw.js. Logs de debug console.log em host-transfer.js (6 chamadas de rastreamento de notificação), auth.js (AutoFixNames + PropageName, disparados a cada login), bracket-ui.js (save casual) e tournaments-utils.js (Merge/Dedup/FixOrphans) rebaixados para console.debug — visíveis apenas quando o nível de log do DevTools incluir Verbose.v0.11.32-alpha (Abril 2026)Correção: parseInt com radix e NaN guard no auto-encerramento de inscrições — parseInt(maxParticipants) sem radix podia interpretar valores com prefixo 0x como hexadecimal; sem NaN guard, um valor malformado como "unlimited" retornaria NaN e desabilitaria silenciosamente o auto-encerramento ao atingir capacidade. Agora usa parseInt(..., 10) com validação !isNaN e > 0.v0.11.31-alpha (Abril 2026)Auditoria de segurança — XSS em atributos data- dos cards de participante — Os atributos data-participant-name e data-merge-name nos cards de participante em tournaments.js usavam apenas replace(/"/g, '&quot;'), deixando &, < e > sem escape. Substituído por _safeHtml() para escape completo.v0.11.30-alpha (Abril 2026)Auditoria de segurança — XSS em nomes de jogadores na lista de participantes — Nomes de jogadores individuais e membros de equipe no participants.js agora passam por _safeHtml() antes de serem injetados em atributos title, data-player-name e no conteúdo do span. Corrige potencial XSS via nome contendo <, > ou ". Complementa a correção de escaping de onclick da v0.11.29.v0.11.29-alpha (Abril 2026)Auditoria de segurança — escaping completo em participants.js e host-transfer.js — Três variáveis de escape de nome de jogador em participants.js (_nmSafe, _pSafe, safeP) e o tId em host-transfer.js passaram a escapar barra invertida antes de aspas simples. Completa a varredura de todos os onclick handlers do codebase — agora todos os arquivos JS seguem o padrão correto: escapar \\ antes de '.v0.11.28-alpha (Abril 2026)Auditoria de segurança — correção de escaping em onclick handlers — (1) Ordem errada corrigida: pre-draw.js escapava aspas antes de barras invertidas, o que podia quebrar categorias com backslash. Corrigido para sempre escapar \ antes de '. (2) Backslash ausente: dashboard.js (filtros de esporte/local/formato e botão Estatísticas), bracket.js (nomes de jogadores nos cards e na classificação), bracket-ui.js (seletor de esporte e URL de partida casual) e tournaments-sharing.js (URL de cópia de link) — todos passaram a escapar também a barra invertida, não apenas aspas simples. (3) Memory leak do hamburger: handler de clique externo agora sempre remove listener anterior antes de adicionar novo, evitando acumulação em double-open rápido. (4) Null check: doc.data() validado antes de push em loadAllTournaments do Firestore.v0.11.27-alpha (Abril 2026)Modal de estatísticas do dashboard completamente reescrito com histórico persistente como dado primário — O modal "📊 Estatísticas" agora exibe diretamente as estatísticas ricas do users/{uid}/matchHistory como conteúdo principal (o mesmo formato da tela de resultado de partida casual): seções separadas para Partidas Casuais e Torneios com vitórias/derrotas/aproveitamento, sets, games, pontos, %saque, %recepção, killer points e quebras. Tabelas de Confrontos Diretos (H2H) e Parcerias com foto e winrate. Os números mostrados sempre refletem partidas reais registradas — não mais o scan do AppStore que podia retornar zeros. Fallback para stats do AppStore apenas quando uid não é resolvível.v0.11.26-alpha (Abril 2026)Foto + estatísticas detalhadas no modal de estatísticas do dashboard + botão Perfil do menu hambúrguer consertado — Ao clicar no botão "📊 Estatísticas" do dashboard, o modal agora: (1) carrega a foto real do perfil quando é você mesmo (via currentUser.photoURL) ou de um amigo conhecido (AppStore.friends); (2) resolve o uid do jogador e carrega o histórico persistente em users/{uid}/matchHistory; (3) renderiza seções separadas para Partidas Casuais e Torneios com estatísticas ricas (vitórias, derrotas, aproveitamento, sets/games/pontos, %saque, %recepção, killer points, quebras, duração média, tempo/ponto médio); (4) exibe tabelas de Confrontos Diretos (H2H) e Parcerias separadas para casuais e torneios — registro preservado mesmo se o torneio for apagado ou a sala casual encerrada. O botão de perfil dentro do menu hambúrguer agora abre o modal corretamente — antes o addEventListener era perdido quando o menu clonava o nav; agora usa inline onclick + funções globais (window._onProfileBtnClick e window._openMyProfileModal) que sobrevivem ao cloneNode.v0.11.25-alpha (Abril 2026)Cabeçalho do perfil blindado — O render do cabeçalho de avatar + nome + e-mail dentro do bloco de estatísticas foi envolvido em try/catch para garantir que nenhuma falha (photoURL inválida, nome ausente, etc.) impeça a abertura do modal de perfil ou o carregamento das estatísticas abaixo. Fallback da inicial usa charAt() seguro. Bump força auto-update client-side para usuários com cache antigo.v0.11.24-alpha (Abril 2026)Cabeçalho de usuário nas estatísticas do perfil — Ao abrir "Meu Desempenho" no perfil pelo dashboard, o conteúdo do bloco de estatísticas agora começa com avatar (foto real ou fallback com inicial colorida), nome e e-mail do usuário — mesmo estilo do cabeçalho de perfil. Fornece contexto imediato de que os dados exibidos são do próprio usuário.v0.11.23-alpha (Abril 2026)Tempo por ponto + dicas + manual atualizados — Cada ponto agora registra timestamp (t: Date.now()) no pointLog. Nova seção "⏱ Tempo" na tela de resultado exibe Duração, Tempo médio/ponto, Intervalo mais longo e Intervalo mais curto. Dados persistidos em matchHistory como timeStats (avgPointMs, longestPointMs, shortestPointMs) para análises futuras. Novas dicas contextuais cobrem: bolinha de saque travada, botão Sair libera vaga, Fechar partida, cards de jogador clicáveis, gráfico Momentum com Replay, seção Comparação, botão Jogar Novamente + toggle Re-sortear, tie-break 7 com 2 de margem, times visíveis no lobby, e seção de Estatísticas Detalhadas no perfil (H2H + parcerias). Manual de ajuda ganhou seção "📊 Estatísticas Detalhadas" e expandiu "Partida Casual" com as sub-seções Placar ao Vivo, Tela de Resultado, Lobby e Compartilhamento.v0.11.22-alpha (Abril 2026)Histórico persistente por usuário + estatísticas detalhadas no perfil — Toda partida (casual ou torneio) passa a gravar um registro detalhado (stats de time, serve %, killer points, quebras, sequência, vantagem, per-player serve stats) em users/{uid}/matchHistory para cada jogador registrado envolvido. Os dados sobrevivem mesmo se o torneio for apagado ou a partida casual terminada. Nova seção "📊 Estatísticas Detalhadas" no perfil carrega esse histórico e mostra agregações separadas para Partidas Casuais vs Torneios, tabelas de Confrontos Diretos (H2H) e de Parcerias para cada modalidade — com W-L-E e aproveitamento por oponente/parceiro.v0.11.21-alpha (Abril 2026)Momentum logo abaixo do vencedor + toggle elegante — Box "Momentum da Partida" movido para logo abaixo do box Vencedor na tela de resultado, de forma que a animação de desenho das linhas seja visível no momento de abertura. Botão "🔄 Jogar" ficou compacto para dar espaço ao toggle "Re-sortear duplas" que agora renderiza como switch pill elegante (toggle-switch toggle-sm) no lado direito — cabe sem espremer em viewports de 303px+.v0.11.20-alpha (Abril 2026)Gráfico Momentum redesenhado: linhas duplas animadas — Substituído o gráfico de diferença com preenchimento por duas linhas cumulativas distintas: azul para o Time 1 e vermelha para o Time 2, ambas crescendo da esquerda para a direita. Y-axis com gridlines e rótulos (0, 5, 10, ...). Ao abrir a tela, as linhas se desenham progressivamente ao longo de 2.8s via stroke-dashoffset + pathLength="100". Marcadores finais (círculos + pontuação) aparecem ao final da animação. Botão ↻ Replay re-executa a animação. Linhas tracejadas verticais marcam o fim de cada set (S1, S2...).v0.11.19-alpha (Abril 2026)Botões da tela de vitória sem cortes no navegador — Overlay agora usa 100dvh (altura dinâmica do viewport) para respeitar o URL bar que aparece/desaparece em Safari e Chrome mobile. O rodapé com Confirmar Resultado, Jogar Novamente e toggle Re-sortear duplas agora tem padding-bottom = 12px + env(safe-area-inset-bottom), garantindo que o home-indicator (iPhone X+) e a barra do navegador não cobrem os botões. Também removido o gate de "usuário envolvido" — os botões aparecem para todos os usuários na tela de resultado.v0.11.18-alpha (Abril 2026)Botão Sair do lobby agora funciona de verdade — Ao clicar Sair (ou Voltar ao Dashboard) no lobby da partida casual, o handler agora: (1) marca _hasLeft para bloquear auto-join concorrente, (2) para o interval de refresh, (3) libera a vaga no Firestore (fire-and-forget) e (4) navega imediatamente para o dashboard — o usuário não fica mais preso no lobby esperando Firestore responder.v0.11.17-alpha (Abril 2026)Times formados visíveis no lobby — Quando o organizador monta os times na tela de setup (via drag-and-drop ou renomeia jogadores), as mudanças são sincronizadas no Firestore em tempo real (debounced). Os outros usuários cadastrados que já estão na sala passam a ver "⚔ Times formados" com Time 1 vs Time 2 em vez de só "Aguardando jogador". Auto-refresh agora atualiza o snapshot completo da partida (não só participants).v0.11.16-alpha (Abril 2026)Abandonar partida libera a vaga — Ao clicar em Fechar e confirmar o abandono da partida casual, agora a vaga do jogador é efetivamente liberada (uid removido do slot em players, além de participants e playerUids). O jogador sai da tela e é redirecionado ao dashboard em vez de ficar preso na tela de lobby.v0.11.15-alpha (Abril 2026)Decisões de jogo restritas aos jogadores — Botão "Jogar Novamente" e toggle "Re-sortear duplas" (agora lado a lado) só aparecem para usuários cadastrados que estão jogando a partida. O mesmo vale para a escolha de prorrogar/tie-break e para o botão de ir pro tie-break durante prorrogação — não-jogadores veem "Aguardando decisão dos jogadores". Guard também no handler _liveResolveTie para impedir bypass via console. Tie-break continua a 7 pts com margem de 2 (se não houver 2 pts de vantagem, segue até ter).v0.11.14-alpha (Abril 2026)Dashboard sempre no topo — Ao navegar de volta para o dashboard, a página agora sempre pula instantaneamente para o topo (window + documentElement + body), cancelando qualquer smooth-scroll em andamento e cobrindo reflows pós-render.v0.11.13-alpha (Abril 2026)Analytics completa de partida + cards clicáveis — pointLog enriquecido com sacador, contexto do game e flag de tiebreak para cada ponto. Nova seção "Comparação dos Times" lado a lado com barras: Sets, Games, Pontos, % Pontos no Saque, % Pontos na Recepção, Games Mantidos (saque), Quebras de Saque, Killer Points (40-40), Maior Sequência, Maior Vantagem. Cards de jogador clicáveis abrem modal com estatísticas individuais detalhadas: saque por game (servidos, mantidos, aproveit., maior sequência) e por ponto (pts servidos, ganhos, % no saque).v0.11.12-alpha (Abril 2026)Gráfico Momentum ponto a ponto na tela de vitória — SVG do desenvolvimento da partida exibe a diferença cumulativa de pontos ao longo de todo o jogo. Área azul acima do zero indica vantagem do time 1, vermelha abaixo indica vantagem do time 2. Linha amarela suave sobre as áreas com pontos maiores nos extremos (maior vantagem de cada time) e marcador final. Linhas tracejadas verticais com rótulos S1, S2, ... marcam o final de cada set.v0.11.11-alpha (Abril 2026)Travamento do saque reforçado + UI — Após 2 jogos, ordem de saque fica travada em todos os canais (drag, _liveSetServer, _liveSwapServerInTeam) com guards explícitos. A bolinha de saque mostra um cadeado 🔒 quando travada, glow dimmer e tooltip "Ordem de saque travada". Campo "Sala de um amigo" agora tem mesma altura (44px) do botão Entrar.v0.11.10-alpha (Abril 2026)Tela de vitória com aproveitamento de saque por jogador — Estatísticas do vencedor em destaque no topo (troféu, nomes, placar, sets/games/pontos) e as do perdedor abaixo. Cada jogador mostra seu aproveitamento de saque (% de games mantidos como sacador) calculado a partir do histórico de saques. Tiebreaks não entram no cálculo.v0.11.9-alpha (Abril 2026)Layout da tela de resultado ajustado — Botões "Confirmar Resultado" e "Jogar Novamente" agora fixos no rodapé (não ficam mais cortados). Estatísticas em área com scroll interno quando necessário. Toggle "Sortear duplas" reposicionado abaixo do botão Jogar Novamente seguindo padrão toggle-switch do app.v0.11.3-alpha (Abril 2026)Games visíveis em portrait — Box de games movido para acima das placas de placar em portrait, garantindo visibilidade em qualquer tamanho de tela. Corrigido bug de variáveis leftTeam/rightTeam usadas antes da declaração (cores dos games ignoravam lado da quadra).v0.11.2-alpha (Abril 2026)Fix: partida de 1 set não encerrava — Partidas configuradas com 1 set (ex: Beach Tennis 1×6) não encerravam após o primeiro set, iniciando incorretamente um segundo set. Causa: _setsWon() excluía sempre o último set da contagem. Corrigido com parâmetro includeAll em _setsWon e _checkMatchWon. Tie-break agora aparece corretamente em prorrogação de 1 set.v0.11.1-alpha (Abril 2026)Games refletem lado da quadra — Cores dos games agora acompanham qual time está em cada lado (ao trocar lados, os números trocam também). Layout portrait sobe para caber tudo sem cortar o box de games. Gaps e paddings reduzidos para otimizar espaço vertical.v0.11.0-alpha (Abril 2026)Partida Casual v2 — Box unificado: QR code maior (88px), código da sala, Convidar, campo "Sala de um amigo" e botão Entrar em um único bloco compacto. Landscape otimizado. Sync em tempo real entre dispositivos (tema e sala casual via Firestore onSnapshot). Sem zoom/scroll nas telas de partida.v0.10.92-alpha (Abril 2026)Auto-update e sync completo — App detecta automaticamente novas versões e recarrega, limpando caches antigos. SW sem cache HTTP e check a cada 5 min. Sync em tempo real de todo o estado (placar, saque, lado de quadra) entre dispositivos.v0.10.72-alpha (Abril 2026)Partida casual: cores de time e ordem de saque — Cards de jogadores na tela de setup agora sempre mostram cores de time (azul para Time 1, vermelho para Time 2). Ordem de saque no picker alterna obrigatoriamente entre times (T1-T2-T1-T2); arrastar e soltar restrito a troca dentro do mesmo time para manter a alternância.v0.10.7-alpha (Abril 2026)Fix: email e WhatsApp nas notificações — Canais de email e WhatsApp estavam completamente inativos (função _dispatchChannels existia mas nunca era chamada). Agora, _sendUserNotification e _notifyTournamentParticipants auto-disparam email e WhatsApp automaticamente para TODAS as notificações. Novos métodos queueEmail e queueWhatsApp no FirestoreDB escrevem na collection mail (Firebase Extension) e whatsapp_queue. Flag _skipDispatch evita duplicação em broadcasts batch.v0.10.6-alpha (Abril 2026)Liga Rei/Rainha sem eliminatória — Painel "Classificados por grupo" (1 ou 2) agora escondido quando formato é Liga com rodada Rei/Rainha (pontos corridos, sem fase eliminatória). Guard extra impede auto-advance para eliminatória em torneios Liga.v0.10.5-alpha (Abril 2026)Notificações de co-organização completas — Ao aceitar ou recusar convite de co-organização ou transferência, ambos (convidante e convidado) recebem notificação. Notificação original de convite é marcada como lida automaticamente para ambos os lados.v0.10.4-alpha (Abril 2026)Fix: notificação ao deletar torneio — Callback de exclusão agora é async e aguarda (await) o envio de todas as notificações antes de remover o torneio do Firestore. Antes, a notificação era fire-and-forget e podia ser perdida na race condition com a exclusão.v0.10.3-alpha (Abril 2026)Fix: notificações do app — Notificações agora usam o uid do participante diretamente em vez de buscar por email no Firestore (mais rápido e confiável). Novo helper _resolveOrganizerUid usa creatorUid do torneio com fallback para email. Corrigido em: inscrição individual, inscrição de time, cancelamento de inscrição, auto-inscrição por convite, e broadcast para todos os participantes.v0.10.2-alpha (Abril 2026)Dicas e manual atualizados — Dica do toggle Liga corrigida: descreve participação nos sorteios e regras de pontuação (inativo = 0 pts, folga por falta de jogadores = média). Manual de ajuda atualizado nas seções Formatos, Resultados e Referência Rápida com detalhes do toggle ativo e pontuação diferenciada.v0.10.1-alpha (Abril 2026)Liga: pontuacao diferenciada para inativos — Jogador que desativa o toggle de participacao recebe 0 pontos na rodada (antes recebia media). Jogador que fica de fora por falta de participantes suficientes continua recebendo a media de seus pontos. Card de folga diferenciado: inativo com icone vermelho e 0 pts, remainder com icone amarelo e media.v0.10.0-alpha (Abril 2026)Sistema de notificações reescrito — Todos os eventos agora geram notificações classificadas em 3 níveis: fundamental, importante e geral. Novos eventos cobertos: torneio apagado, sorteio realizado (todos os formatos), torneio encerrado, inscrições encerradas/reabertas, participante removido, torneio criado (notifica amigos). Catálogo centralizado de notificações (notification-catalog.js). Resultado de partida agora classificado como fundamental. Validação de perfil: WhatsApp sem telefone ou email sem email cadastrado bloqueia o save com alerta. Novos templates de email para todos os tipos. View de notificações refatorada com ícones/cores do catálogo. Navegação inteligente: draw/resultado levam ao bracket, torneio apagado não mostra botão.v0.9.9-alpha (Abril 2026)Convites de co-organização corrigidos — Notificações de convite agora entregues corretamente via sistema unificado. Dashboard detecta convites pendentes e redireciona automaticamente para o torneio. Banner dourado pulsante com botões Aceitar/Recusar na página do torneio.v0.9.2-alpha (Abril 2026)Placares sempre visíveis na copa — Todas as partidas com ambos os jogadores definidos agora exibem campos de placar permanentes, inclusive partidas já decididas (pré-preenchidas com valores existentes para edição direta). Não é mais necessário clicar "Editar" para alterar um resultado.v0.9.1-alpha (Abril 2026)Liga com duplas aleatórias — Rodadas da Liga agora formam duplas aleatórias a cada sorteio e confrontam dupla vs dupla. Parceiros são sorteados a cada rodada para máxima variedade. Pontuação individual mantida (vitória = 3pts, empate = 1pt). Jogadores excedentes (quando não múltiplo de 4) recebem folga com pontuação média.v0.9.0-alpha (Abril 2026)Dicas do App no manual — Nova seção "Dicas do App" no manual de ajuda com todas as 144 dicas visuais do sistema organizadas por área (Barra Superior, Dashboard, Criar Torneio, Ferramentas do Organizador, Chaveamento, Perfil, etc.) em boxes coloridos para consulta rápida.v0.8.79-alpha (Abril 2026)Dicas visuais expandidas — Sistema de hints ampliado de 67 para 144 dicas contextuais cobrindo absolutamente todos os botões, toggles, campos e funcionalidades do app: formulário de criação (formato, esporte, modo de sorteio, inscrição, GSM, categorias, Liga, quadras, datas, W.O., desempate, templates), ferramentas do organizador (editar, comunicar, sortear, categorias, co-organização, encerrar, excluir), bracket (zoom, imprimir, fechar rodada, avançar eliminatória, placar inline, GSM overlay), perfil (gênero, idioma, notificações), check-in (filtros, W.O., substituição, ordenação) e explore (amizade, busca).Manual de ajuda reescrito — Todas as 20 seções do manual completamente reescritas com cobertura completa de cada funcionalidade. Nova seção "Chaveamento e Classificação" com documentação de zoom, navegação por grupos, Modo TV, standings, confrontos diretos, rodadas anteriores e exportação. Seções existentes expandidas com boxes visuais passo a passo cobrindo todos os campos do formulário, fluxo do organizador, formatos detalhados com descrições coloridas, check-in com W.O./substituição, resultados GSM, e co-organização.v0.8.58-alpha (Abril 2026)Configuração de Grupos — Formato "Fase de Grupos + Eliminatórias" agora exibe painel dedicado com todas as distribuições possíveis de grupos. Mostra grupos iguais e mistos (ex: 3 grupos de 4 + 1 grupo de 3), classificados por grupo configurável (1-4), e destaque para configurações com potência de 2 na eliminatória. BYE, Suíço e Lista de Espera não são permitidos neste formato.v0.8.50-alpha (Abril 2026)Voltar sempre fixo — Botão "Voltar" usa position: fixed para visibilidade permanente no topo. Desde v0.10.29, coexiste com o menu hamburger (ambos visíveis).Voltar no Explorar — Página "Explorar" agora inclui botão Voltar fixo no topo.Badge BYE compacto — Badge "BYE" no chaveamento posicionado acima do campo de placar para não aumentar a altura do card.v0.8.46-alpha (Abril 2026)BYE brackets consistentes — Chaves com BYE agora distribuem os byes intercalados com partidas reais, garantindo que a segunda rodada cruze vencedores reais com classificados por BYE. Corrige brackets onde BYE jogava contra BYE.Toasts sem duplicata — Inscrição e desinscrição não geram mais notificações duplicadas.Divulgação imediata — Sorteio sempre com divulgação pública imediata, sem diálogo de visibilidade.Header sticky corrigido — Botão Voltar e toggle "Só meus jogos" no chaveamento e na página de detalhes agora ficam fixos no topo ao rolar a página.Box Equipes — Cards do dashboard e detalhes do torneio mostram box "Equipes" com contagem de times formados (por sorteio, inscrição ou organizador), entre Inscritos e Espera.BYE limpo no chaveamento — R1 mostra apenas jogos reais (BYE matches ocultos). Na R2+, times que avançaram de BYE exibem badge verde "BYE" ao lado do nome.v0.8.32-alpha (Abril 2026)3º lugar com número do jogo — Card da disputa de 3º lugar agora exibe o número do jogo em azul (ex: "Jogo 15") como todas as outras partidas, em vez de repetir "3º LUGAR" no cabeçalho do card.Headers sticky — Botão Voltar + "Só meus jogos" fixos no topo do chaveamento. Voltar + filtros de check-in fixos nos Inscritos. Voltar/Confirmar fixos nos painéis de simulação.v0.8.30-alpha (Abril 2026)Repescagem com critérios de desempate — Classificação na repescagem agora usa todos os critérios configurados do torneio (saldo de pontos, vitórias, confronto direto, saldo de sets/games para GSM, etc.) em vez de apenas placar simples. Passam tantos quantos houverem vagas na rodada seguinte.Escopo do W.O. — Novo toggle na criação: "Individual" (substitui só o ausente, parceiro fica) ou "Time Inteiro" (time eliminado por W.O.). Configurável por torneio.Inscrições após encerramento — 3 modos: Fechadas (bloqueado), Lista de Espera (suplentes), Novos Confrontos (suplentes podem gerar jogos extras). Aplica-se a inscrição própria, times e adição pelo organizador.v0.8.27-alpha (Abril 2026)Check-in redesenhado — Toggle Presente/Ausente substitui botao na lista de chamada. Botao W.O. substitui Ausente. Lista de espera na pagina de inscritos com toggle+W.O. Substituicao automatica: marca W.O. e o proximo presente da lista de espera entra no lugar.Paineis de decisao com header sticky — Botoes cancelar/voltar ficam fixos no topo ao rolar paineis de potencia de 2 e times incompletos.Dashboard — Box lista de espera com contagem separada. Inscritos descontam lista de espera. Barra de progresso conta partidas de grupos Rei/Rainha. Nome do organizador exibido corretamente.Limpeza — Botao Clonar removido (templates o substituem). Lista de participantes inline oculta apos sorteio.v0.8.9-alpha (Abril 2026)Convite sem login obrigatorio — Visitantes podem ver o torneio sem fazer login. Se inscricoes abertas, scroll ate o botao "Inscrever-se" com destaque. Se inscricoes fechadas, mensagem explicativa e sugestao para criar proprio torneio. Login so e solicitado ao clicar em Inscrever-se.Add Bot corrigido — Bots agora persistem no Firestore (antes sync() ignorava participantes). Bots criados como objetos completos com nome, email e uid.v0.8.78-alpha (Abril 2026)Countdown excludente da Liga — Liga exibe apenas um countdown por vez, por prioridade: 🏁 Início da Liga (antes de começar) → 🎲 Próximo sorteio (quando há sorteio agendado dentro da temporada) → 🏁 Fim da temporada (quando não há mais sorteios). Tempo decorrido ("Em andamento") não aparece em Ligas. Aplicado tanto no dashboard quanto no detalhe do torneio.v0.8.75-alpha (Abril 2026)Botão Voltar hierárquico — Botão Voltar no detalhe do torneio agora navega por hierarquia (sempre volta ao dashboard) em vez de seguir o histórico do browser. Resolve loop infinito ao navegar nível 3 → nível 2 → nível 3.Testes 116/116 — Corrigidos 4 testes que falhavam: TBD conta como partida pendente, templates async com retorno string, runner suporta funções async.v0.8.74-alpha (Abril 2026)Auditoria v0.8.70-73 — Correções de segurança e lógica: atributo style duplicado no card de folga (bracket.js), ID de torneio escapado no toggle Liga ativo (XSS), progresso do torneio não conta mais folgas como partidas pendentes, guard contra 0 jogadores ativos na geração de rodadas (Liga), oninput→onchange nos campos de data/hora do sorteio Liga.v0.8.73-alpha (Abril 2026)Card de folga — Jogadores em folga (Liga) exibem card compacto com emoji, nome e pontuação média recebida, em vez de card de partida normal.Notificação pós-sorteio — Todos os participantes recebem notificação quando uma rodada é sorteada (Liga/Suíço), tanto na primeira rodada quanto nas seguintes.Folgas não bloqueiam rodada — Matches de folga (isSitOut) não contam como "partidas incompletas" ao encerrar rodada.v0.8.72-alpha (Abril 2026)Fase de Grupos com duplas — Formato Grupos + Eliminatórias agora forma duplas/times antes de distribuir nos grupos. Jogadores individuais são sorteados em times automaticamente.Botão Voltar corrigido — Botão Voltar no detalhe do torneio agora usa history.back() para retornar à tela anterior (dashboard, explorar, etc.) em vez de sempre ir ao dashboard.v0.8.71-alpha (Abril 2026)Liga: folga justa e toggle ativo — Jogadores que não completam grupo recebem folga com pontuação média (sem BYE/extra). Sistema distribui folgas de forma igualitária. Toggle "Participando dos sorteios" permite que o inscrito se desative temporariamente — recebe pontuação média e não entra no próximo sorteio. Histórico de folgas (sitOutHistory) garante rotação justa entre todos.v0.8.70-alpha (Abril 2026)Liga simplificada — Configurações da Liga enxutas: removidos duração da temporada e toggle duplicado de formato de rodada. Dropdowns substituídos por botões exclusivos. Data de início sincroniza com agendamento. Datas reposicionadas após agendamento de sorteios.v0.8.7-alpha (Abril 2026)Repescagem com melhor perdedor — Sem BYEs: melhores perdedores de R1 jogam repescagem, vencedores + melhor perdedor (por desempenho R1) classificam. Barra de progresso conta todas as partidas do torneio. Numeracao: final = ultimo jogo. Lista de espera visivel no card com contagem separada.Templates no Firestore — Templates de torneio migrados de localStorage para Firestore (sincroniza entre dispositivos). Botao "Carregar Template" no modal de criacao quando ha templates salvos.v0.8.62-alpha (Abril 2026)Navegacao por grupos — Botoes coloridos (A, B, C...) no cabecalho fixo do chaveamento para scroll direto ao grupo desejado em Fase de Grupos.Painel de configuracao de grupos — Ao sortear formato Fase de Grupos, painel dedicado exibe todas as distribuicoes possiveis de grupos com detalhes de classificados e fase eliminatoria.Badge BYE elegante — Partidas com BYE exibem badge compacto e sinalizado no area do placar, visivel mesmo com campo de resultado presente.Numeracao de final/3o lugar corrigida — Partidas ocultas com BYE nao contam na numeracao; final e 3o lugar sempre sequenciais apos ultima semifinal real.Menu hamburger com header fixo — Menu mobile empurra o cabecalho de voltar para baixo dinamicamente em vez de ficar oculto.v0.8.60-alpha (Abril 2026)Painel dedicado de resto — Quando sobram participantes que nao formam time, painel roxo exclusivo com 3 opcoes: reabrir inscricoes, lista de espera ou exclusao. Visualmente distinto do painel de potencia de 2.Sub-escolha de remocao — Organizador decide entre sorteio aleatorio ou ultimos inscritos para lista de espera/exclusao.Tipo de jogo e inscricao independentes — Trocar entre Simples/Duplas nao altera mais o modo de inscricao.Games fixos no Personalizado — Toggle para disputar N games fixos (quem vence mais ganha) em vez de melhor de N.v0.8.59-alpha (Abril 2026)Sortear direto — Tela intermediaria de pre-sorteio eliminada. Clicar em Sortear abre o painel de resolucao diretamente.Inscricao individual por padrao — Criacao rapida agora usa modo Individual como padrao.Descricoes dinamicas nos presets de pontuacao — As descricoes dos presets (1 Set, Melhor de 3, etc.) atualizam em tempo real conforme a configuracao.v0.8.58-alpha (Abril 2026)Inscricoes encerram automaticamente — Quando a data/hora limite e atingida, inscricoes sao encerradas sem input do organizador. Quando o maximo de participantes e atingido, tambem encerra automaticamente. Validacao server-side bloqueia inscricoes mesmo via convite.CRITICO: Race condition de inscricoes corrigida — Inscricoes nao somem mais. Sync do organizador nao sobrescreve participantes. Desinscricao e adicionar participante agora usam transacoes atomicas.Formato da Partida redesenhado — Presets visuais (1 Set, Melhor de 3, Melhor de 5, 4 Sets, Personalizado). Toggle de vantagem automatico por modalidade.v0.8.50-alpha (Abril 2026)Tipo de Jogo com toggles — "Simples" e "Duplas" agora sao toggles independentes com icones e descricoes. Ambos ligados = chaves paralelas. Sincroniza automaticamente com Modo de Inscricao.Modo de Inscricao com toggles — "Individual" e "Times Montados" como toggles independentes. Ambos ligados = aceita os dois tipos.v0.8.48-alpha (Abril 2026)Mesclar participantes com suporte mobile — Touch drag-and-drop (long press) na lista de inscritos para mesclar duplicatas.Lista de inscritos sempre visivel — Inscritos Confirmados exibido mesmo apos o sorteio.v0.8.47-alpha (Abril 2026)Mesclar participantes por arrastar e soltar — O organizador pode arrastar um participante sobre outro na lista de inscritos para mescla-los.Deteccao automatica por iniciais — Detecta que "C M" sao as iniciais de "Cica Mange" e corrige automaticamente.Historico de nomes no perfil e propagacao em team strings.v0.8.43-alpha (Abril 2026)Ordenação de inscritos — Botões A-Z e 🕐 no cabeçalho "Inscritos Confirmados" permitem alternar entre ordem alfabética e ordem cronológica de inscrição. Funciona tanto no modo normal quanto no modo check-in.Lista de inscritos sem duplicatas — Participantes que aparecem tanto como individual quanto em time agora são exibidos uma única vez (com parceiro e adversário). Deduplicação também remove entradas de nomes antigos que já existem dentro de equipes.Edição inline de nomes — Organizadores podem clicar diretamente no nome de qualquer participante para editá-lo. Enter ou Tab confirma, Escape cancela. A alteração é propagada em todos os dados do torneio (partidas, classificação, check-in).Propagação de nomes em times — Troca de nome no perfil agora atualiza corretamente nomes dentro de equipes (ex: "C M / Ana" → "Ciça / Ana").v0.8.41-alpha (Abril 2026)Deduplicação de participantes — Quando um participante troca o nome no perfil, o sistema agora detecta e remove automaticamente a entrada duplicada (nome antigo + nome novo), mantendo apenas o nome atual. Limpeza executada ao visualizar o torneio e antes do sorteio.v0.8.40-alpha (Abril 2026)Inscrições bloqueadas quando encerradas — Quando o organizador encerra as inscrições, ninguém mais pode se inscrever por nenhum caminho: link de convite, dashboard, +Participante, +Time. Validação adicionada em 5 pontos do código incluindo a transação do banco de dados.v0.8.39-alpha (Abril 2026)Placar inline consistente — Torneios com sistema Game-Set-Match agora usam campos de placar direto no card da partida (mesmo padrão dos jogos normais), em vez de botão separado que abria modal. Confirmar e Editar resultado funcionam de forma idêntica em todos os formatos.v0.8.38-alpha (Abril 2026)Chaveamento corrigido — Renderização do bracket falhava silenciosamente por referência a variável inexistente, impedindo qualquer chaveamento de aparecer.Repescagem: BYE automático — Quando a repescagem tem número ímpar de sobreviventes, o jogador excedente agora recebe BYE e avança automaticamente, garantindo o número correto de classificados para a R2.v0.8.31-alpha (Abril 2026)Repescagem real — Sistema de repescagem reescrito: todos os times jogam a 1a rodada, perdedores disputam mini-chave de repescagem, e os classificados se juntam aos vencedores na 2a rodada formando potência de 2. Antes a repescagem se comportava como BYE.W.O. na lista de presença — Na lista de inscritos de torneios em andamento, o label "Ausente" foi substituído por "W.O." nos cards individuais e no botão de filtro.v0.8.30-alpha (Abril 2026)Manual corrigido — Texto das notas de versão no manual não vaza mais como texto sem formatação. Aspas duplas no conteúdo quebravam o atributo de busca do HTML, fazendo o texto aparecer como bloco ilegível abaixo das seções do manual.Coroa do organizador — Ícone de coroa agora aparece corretamente ao lado direito do nome do organizador nos cards de participantes, em vez de abaixo do avatar.v0.8.25-alpha (Abril 2026)Botão Clonar removido — A função de clonar torneio foi substituída pelo sistema de Templates, que faz o mesmo com mais flexibilidade.Inscritos ocultos após sorteio — Na página de detalhes do torneio, a lista de inscritos e check-in não aparece mais quando o chaveamento já foi gerado. Acesse via botão 👥 Inscritos no bracket.v0.8.24-alpha (Abril 2026)Nome do organizador — Organizador agora exibe nome do perfil em vez do e-mail. Torneios antigos sem nome salvo resolvem automaticamente via lista de participantes.Lista de chamada movida — Banner de jogos prontos para chamar (check-in) foi removido do topo do chaveamento e movido para a página de Inscritos, acessível pelo botão 👥 Inscritos.v0.8.23-alpha (Abril 2026)Painéis de decisão — Botão Cancelar/Voltar agora fica em cabeçalho sticky no topo dos painéis de potência de 2, participantes restantes e sub-escolhas. Sempre visível ao rolar.Lista de espera no dashboard — Cards do dashboard agora mostram stat-box de lista de espera quando há jogadores em standby, e contagem de inscritos não inclui mais os jogadores na espera.Barra de progresso corrigida — Contagem de partidas agora inclui jogos dentro de grupos com rodadas (Rei/Rainha, Grupos + Eliminatórias).v0.8.28-alpha (Abril 2026)Login reordenado — Opções de login ordenadas da mais fácil para a mais complexa: Link Mágico (recomendado), SMS, E-mail/Senha, e Google por último. Seção Google inclui passo a passo inline.v0.8.27-alpha (Abril 2026)Login redesenhado — Tela de login sem abas: todas as opções visíveis. Manual com guia detalhado em 4 passos coloridos e índice clicável.v0.8.25-alpha (Abril 2026)Mapa no Local do Torneio — Ao criar ou editar torneio, o campo de local agora exibe mapa interativo com pin ao selecionar o local. Botão de geolocalização (📍) permite usar sua posição atual. Mesmo padrão visual do mapa de preferências do perfil.Comunicações do Perfil — Novo toggle "Todas" (verde) nas preferências de comunicação. Ativar "Todas" liga automaticamente Importantes e Fundamentais. Desativar "Fundamentais" exibe aviso de que nenhuma comunicação será recebida, com confirmação obrigatória.GSM Set Fixo — O toggle de tie-break agora permanece visível quando Set Fixo está ativo, permitindo ao organizador escolher se empates vão para tie-break ou se partidas podem terminar empatadas (útil em Liga e Suíço).v0.8.21-alpha (Abril 2026)Auto-amizade com quem convidou — Links de compartilhamento agora incluem referência de quem convidou (?ref=UID). A auto-amizade é criada apenas com quem compartilhou o link, não mais com o organizador.Correção de nomes desatualizados — Quando um usuário altera o nome no perfil, a mudança agora se propaga automaticamente para todos os torneios em que participa, sem necessidade de novo login. Funciona para todos os usuários e em todas as páginas do app.v0.8.17-alpha (Abril 2026)Atualizações em tempo real — Debounce de atualização reduzido para respostas mais rápidas. Retry automático quando modal ou input está aberto. Service Worker agora usa network-first para assets do app (sempre busca versão mais recente).v0.8.16-alpha (Abril 2026)i18n PT-BR — Acentuação corrigida em todo o app. Mapa de local do torneio nos detalhes. Toggle de acesso ao local (público/restrito). Correção de scroll ao salvar resultado. Correção de nomes desatualizados em inscrições.v0.8.17-alpha (Abril 2026)Toggle Público/Privado — Visibilidade do torneio agora usa toggle switch "Público" (padrão ativado). Desativar torna o torneio privado.Coroa do organizador — Ícone de coroa no card de detalhe reposicionado para canto inferior direito, igual ao card do dashboard.Templates acessíveis — Botão "Usar Template" agora aparece corretamente no modal de criação rápida. Corrigido MutationObserver que não detectava abertura do modal.v0.8.14-alpha (Abril 2026)Lista de Espera visível — Stat-box "Lista de Espera" agora aparece corretamente após mover participantes para espera no painel de resolução.Set Fixo — Novo modo de pontuação "Set Fixo" no GSM: disputa de N games fixos onde ganha quem vencer mais.Login por email e telefone — Abas de login: Email Link (passwordless) e Telefone (SMS). Removidos Apple e Facebook. Google Sign-In mantido.v0.8.9-alpha (Abril 2026)Notificações em tempo real — Listener Firestore onSnapshot para notificações instantâneas. Classificação de eliminatórias corrigida (posições únicas por jogador). Botão de organização movido para o card de detalhes. Busca de local no perfil corrigida.v0.8.7-alpha (Abril 2026)Correções diversas — Seção de organizador restaurada nos detalhes do torneio. Exclusão de torneio corrigida (conflito de variável com i18n). Organizadores não-competidores excluídos da contagem de participantes. Espaçamento entre cards de partida no bracket.v0.8.6-alpha (Abril 2026)Auditoria de segurança e correções — uid do participante agora salvo na inscrição (corrige notificações de co-organização). Escaping de backslash em onclick handlers. Escape de nomes em atributos data-player-name. Toggle switch adotado em todo o app. Dead code removido.v0.8.5-alpha (Abril 2026)Organização (compartilhar/transferir) — Novo botão "👑 Organização" nas ferramentas do organizador. Picker de participantes para compartilhar (co-organizador) ou transferir organização. Transferência agora concede privilégios completos de criador. Notificações de convite com aceite/recusa.i18n completo — Todas as strings hardcoded restantes em explore, notifications, rules, enrollment e organizer conectadas ao sistema _t(). ~35 novas chaves para host-transfer.v0.7.5-alpha (Abril 2026)Foto do Organizador — Foto/ícone de perfil do organizador agora aparece à esquerda do nome em todos os cards de organizador: seção ORGANIZAÇÃO, cabeçalho de detalhes do torneio e cards do dashboard. Fotos de organizadores e co-organizadores são pré-carregadas junto com as dos participantes.v0.5.0-alpha (Abril 2026)Landing Page — Página de apresentação para visitantes não logados com hero, features, "como funciona" e call-to-action. Funciona nos 4 temas.Internacionalização (i18n) — Sistema de tradução _t(key) com suporte a Português e Inglês. Seletor de idioma no perfil. Infraestrutura pronta para tradução gradual.Templates de Torneio — Salve configurações de torneio como template reutilizável. Botão "Salvar como Template" no detalhe do torneio. "Usar Template" na criação rápida. Limite de 10 no plano Free.Analytics do Organizador — Painel colapsável "Minhas Estatísticas" no dashboard: total de torneios, participantes únicos, média por torneio, gráficos por formato/esporte, mês mais ativo.Templates de Email — Templates HTML prontos para notificações por email (inscrição, resultado, lembrete, atualização). Preparação client-side para Cloud Function futura.Cleanup — Identificado e removido js/tournaments.js raiz (6.264 linhas de dead code). ~20 novos testes automatizados (total ~97).v0.4.12-alpha (Abril 2026)Painel Unificado de Resolução Numérica — Os 3 painéis de decisão (times incompletos, número ímpar, potência de 2) foram consolidados em um único painel com diagnóstico completo. Gauge visual mostra potência inferior/atual/superior com contagem de participantes. Cores Nash contínuas verde→vermelho com maior distinção visual. Botão ✕ para excluir opções temporariamente e recalcular Nash. Novas opções: Repescagem e Exclusão em todos os cenários.Simplificação de Esportes — Apenas modalidades derivadas do tênis: Beach Tennis, Pickleball, Tênis, Tênis de Mesa, Padel. Ícones de esporte limpos em todo o app.Formato como Botões — Dropdown de formato substituído por botões excludentes com descrição dinâmica.v0.4.5-alpha (Abril 2026)Sorteio de times corrigido — A verificação de potência de 2 agora conta times (não participantes individuais). Painéis de decisão exibem contagem correta de times quando teamSize > 1.Botão Convidar sem restrições — Botão "Convidar" visível e funcional para organizadores e participantes em qualquer estado do torneio.Botões de ação após sorteio — Grid de ações: Regras, Inscritos, QR Code, Imprimir, Exportar CSV, Modo TV. Layout 2 colunas no mobile.Iniciar Torneio no bracket — Re-renderiza o bracket corretamente após clique.v0.4.4-alpha (Abril 2026)Painéis de Decisão com Nash — Painéis de potência de 2 e times incompletos agora exibem indicador visual de equilíbrio de Nash em cada opção. Cores por temperatura: verde (melhor equilíbrio) → amarelo → laranja → azul (menor equilíbrio). Badge "Nash X%" em cada botão. Layout 3x2 com Enquete ao lado do Formato Suíço.v0.4.3-alpha (Abril 2026)Auditoria Completa v2 — ~68 issues identificadas e corrigidas em 30 arquivos (~24.600 linhas auditadas). 14 CRITICAL, 22 HIGH, 18 MEDIUM, 14 LOW.Segurança (XSS) — showNotification/showConfirmDialog/showAlertDialog/showInputDialog agora sanitizam título automaticamente. ~30 onclick/oninput handlers com IDs não-escapados corrigidos em bracket.js, bracket-ui.js, tournaments-draw-prep.js, tournaments-draw.js, tournaments-organizer.js, tournaments-categories.js, main.js, auth.js, pre-draw.js, create-tournament.js. Dados da Google Places API e OpenWeather API sanitizados.Bugs Corrigidos — firebase-db.js: substring matching (.includes) na verificação de duplicata de inscrição → comparação exata. dashboard.js: operador lógico sem parênteses fazia torneios Liga encerrados mostrarem "Inscrições Abertas". auth.js: race condition — flag de login limpa antes do auto-enroll executar. tournaments-categories.js: função _groupEligibleCategories estava ausente (perdida na refatoração v0.4.2). participants.js: variável isVip usada antes da declaração. tournaments.js: substring matching na detecção de participante → comparação exata. dashboard.js: displayName null causava crash.Memory Leaks — hints.js: event listeners nos botões de balloon agora usam {once:true}. Auto-dismiss timeout limpo ao descartar manualmente. Resize/scroll listeners removidos ao desativar hints.Melhorias — notifications-view.js: seletor DOM frágil substituído por classe CSS. rules.js: datas inválidas tratadas graciosamente. create-tournament.js: booleanos GSM salvos consistentemente como string. dashboard.js: detecção de times suporta formato objeto. store.js: fallback redundante removido.v0.4.2-alpha (Abril 2026)Auditoria de Segurança — ~25 vulnerabilidades XSS corrigidas em 8 arquivos (bracket.js, bracket-ui.js, explore.js, pre-draw.js, notifications-view.js, auth.js, rules.js). Todos os dados de usuário sanitizados com _safeHtml().Bug Fixes — firebase-db.js usava fromUid ao invés de toUid ao verificar pedidos de amizade mútuos (corrigido). dashboard.js truthy check em sorteioRealizado — arrays vazios não são mais tratados como sorteio realizado. dashboard.js substring matching na detecção de participante — agora usa comparação exata (email/uid/displayName). bracket-ui.js tiebreak com pontos iguais — agora valida margem e pontuação mínima.CSS — Removidos temas mortos (high-contrast, alternative). Overrides de hint corrigidos para sunset/ocean.v0.4.1-alpha (Abril 2026)Sistema Game-Set-Match (GSM) — Sistema completo de pontuação por sets, games e tiebreaks para torneios de raquete e similares. Configuração na criação/edição do torneio com padrões por esporte (Beach Tennis, Tênis, Padel, Pickleball, Tênis de Mesa, Vôlei). Contagem numérica ou estilo tênis (15-30-40). Regra de vantagem, tiebreak e super tiebreak configuráveis. Preferências do usuário salvas por esporte. No bracket, botão "Lançar Sets" abre overlay dedicado com validação em tempo real. Resultados exibidos como "6-4 3-6 7-6(5)". Novos critérios de desempate automáticos: saldo de sets (±S), saldo de games (±G), tiebreaks vencidos. Colunas extras na tabela de classificação.v0.4.0-alpha (Abril 2026)Auditoria Completa + Novos Temas — Revisão linha a linha de todo o codebase com ~34 bugs corrigidos. Correções críticas: "Reabrir Inscrição" restaurado, race condition de inscrições durante decisão de potência de 2, operador lógico sem parênteses, XSS em notificações e explorar, enroll-modal reescrito. 4 temas disponíveis: Noturno, Claro, Pôr do Sol e Oceano. CSS refatorado para variáveis por tema. Dashboard cards com gradientes adaptativos.v0.3.18-alpha (Abril 2026)Duração Estimada do Torneio — Quando a data/hora de término não está preenchida, a página de detalhes exibe simulação de duração para 8, 16, 32 e 64 participantes. Se houver inscritos, mostra também a estimativa com o número real. Cálculo considera formato (Eliminatórias, Dupla Elim., Grupos + Elim., Suíço, Liga), duração da partida, número de quadras e tempos de chamada/aquecimento. Mostra número de partidas e horário estimado de término quando há hora de início definida.v0.3.5-alpha (Abril 2026)Consistência Visual Total — Todos os botões sólidos e coloridos (sem cinza). Botões topbar (Apoie, Pro, Organizador) padronizados. Ferramentas do Organizador reordenadas: Editar, Comunicar, +Participantes, +Times, Add Bot, CSV, Clonar, Categorias, Encerrar Inscrições, Sortear, Encerrar Torneio, Apagar. Botão Visão simplificado para "Organizador"/"Participante". Info-pill, info-box e stat-box com opacidade otimizada.v0.3.3-alpha (Abril 2026)Padronização Visual de Botões — Sistema unificado de botões com classes CSS reutilizáveis (btn-primary, btn-success, btn-warning, btn-danger, btn-tool, etc). Todos os botões agora têm border-radius, font-size, padding e peso de fonte consistentes. Cores sólidas em todo o app (exceto Add Bot e Apagar que mantêm transparência). Efeito hover-lift implementado no CSS. Mais de 200 botões padronizados em 10+ arquivos.v0.2.42-alpha (Março 2026)Excluir Conta — Opção para o usuário excluir permanentemente sua conta e todos os dados associados (perfil, notificações, inscrições, torneios organizados). Disponível no modal de perfil com dupla confirmação (digitação de "EXCLUIR"). Conformidade LGPD.v0.2.41-alpha (Março 2026)Plano Pro + Apoio Voluntário — Modelo freemium: plano gratuito (3 torneios, 32 participantes) e plano Pro (R$19,90/mês — ilimitado, upload de logo, Modo TV sem marca). Pagamento automatizado via Stripe (cartão de crédito). Botão "Apoie" para contribuição voluntária via PIX (qualquer valor). Botões Pro e Apoie na barra de navegação.v0.2.40-alpha (Março 2026)Push Notifications — Notificações push via Firebase Cloud Messaging. Ao fazer login, o app solicita permissão e registra o token FCM no seu perfil. Notificações de novos rounds, inscrições e resultados chegam mesmo com o app fechado. Auto-draw para Liga/Ranking via Cloud Functions (rodadas geradas automaticamente a cada hora).v0.2.39-alpha (Março 2026)Previsão do Tempo — Ao criar/editar torneio, se o local e data de início estiverem definidos (até 5 dias no futuro), a previsão do tempo é exibida automaticamente. Integração com OpenWeatherMap (temperatura, descrição, ícone).v0.2.38-alpha (Março 2026)Paginação no Dashboard — Torneios carregam em lotes de 12. Botão "Carregar mais (N restantes)" aparece quando há mais de 12 torneios. Melhora performance para quem gerencia muitos torneios. Paginação reseta ao trocar de filtro.v0.2.37-alpha (Março 2026)Acessibilidade — Link "Pular para o conteúdo" para navegação por teclado. ARIA roles e labels na topbar, navegação e conteúdo principal. aria-expanded no menu hamburger. Focus trap em modais (Tab circula dentro do modal). Live region para leitores de tela (notificações anunciadas). Melhoria geral de acessibilidade WCAG 2.1.v0.2.36-alpha (Março 2026)Modo Compacto do Dashboard — Toggle "Cards/Lista" no dashboard para alternar entre visualização em cards (padrão) e lista compacta. Modo lista mostra nome, esporte, formato, data, participantes, progresso e status em uma linha por torneio. Ideal para quem gerencia muitos torneios. Preferência salva em localStorage.v0.2.35-alpha (Março 2026)Atalhos de Teclado Globais — Navegação rápida: D (Dashboard), E (Explorar), N (Novo Torneio), / (Busca), ? (Ajuda), ESC (Fechar modal). Atalhos desativados automaticamente quando digitando em campos de texto. Nova seção "⌨️ Atalhos de Teclado" no modal de Ajuda.v0.2.34-alpha (Março 2026)Histórico de Atividades — Seção "📜 Histórico de Atividades" na página de detalhes do torneio. Log visual cronológico com: criação, inscrições, sorteio, início, resultados de partidas e encerramento. Colapsável, mostra últimos 15 eventos com opção de expandir anteriores. Construído dinamicamente dos dados existentes sem necessidade de banco extra.v0.2.33-alpha (Março 2026)Estatísticas do Jogador — Clique no nome de qualquer jogador para ver suas estatísticas consolidadas. Modal com: torneios disputados, vitórias, derrotas, empates, partidas totais, % de aproveitamento, títulos. Lista de torneios disputados com links. Disponível no chaveamento, classificação e lista de inscritos.v0.2.32-alpha (Março 2026)QR Code do Torneio — Botão "📱 QR Code" na página do torneio e no chaveamento. Modal com QR code para compartilhar link. Ideal para projetar em eventos presenciais. Opções: copiar link, baixar PNG e imprimir. Suporta tema claro/escuro.v0.2.31-alpha (Março 2026)Busca Rápida (Ctrl+K) — Pressione Ctrl+K (ou Cmd+K no Mac) para abrir busca global. Encontre torneios por nome, esporte, formato ou local. Busque jogadores inscritos. Ações rápidas: Novo Torneio, Dashboard, Explorar, Notificações, Ajuda. Busca com debounce de 150ms.Torneios Encerrados — Separados em seção colapsável no dashboard.Compartilhar Resultado — Botão "📤" em partidas concluídas para WhatsApp/clipboard.v0.2.28-alpha (Março 2026)Tema Claro/Escuro — Botão 🌙/☀️ no header para alternar entre tema escuro e claro. Preferência salva em localStorage. Transição suave de 300ms. CSS com overrides específicos para o tema claro.Countdown de Início — Torneios com data futura mostram "Começa hoje/amanhã/em X dias" nos cards e detalhes.Navegação Suave — Scroll-to-top + fade-in ao navegar entre views.v0.2.25-alpha (Março 2026)Confrontos Diretos — Matriz head-to-head abaixo da classificação (Liga/Suíço) mostrando o retrospecto entre cada par de jogadores. Formato V-E-D com cores indicativas: verde para vantagem, vermelho para desvantagem. Seção expansível, suporta categorias. Ideal para análise de desempate.v0.2.24-alpha (Março 2026)Ordenação de Colunas — Clique nos cabeçalhos da tabela de classificação (Liga/Suíço) para ordenar por qualquer coluna: posição, nome, pontos, vitórias, empates, derrotas, saldo ou jogos. Setas indicam a direção da ordenação. Funciona em todas as categorias.v0.2.23-alpha (Março 2026)Modo TV — Botão "📺 Modo TV" na página do chaveamento abre exibição fullscreen otimizada para projetores e TVs no local do torneio. Mostra classificação/bracket em tela cheia com fundo escuro, relógio em tempo real e auto-refresh a cada 30 segundos. Saia com ESC ou botão Sair.v0.2.22-alpha (Março 2026)Favoritar Torneios — Clique na estrela (☆/★) ao lado do nome do torneio nos cards do dashboard ou na página de detalhes para marcar como favorito. Favoritos são salvos localmente por usuário e aparecem como filtro dedicado no dashboard quando há ao menos 1 favorito.v0.2.21-alpha (Março 2026)Imprimir Chaveamento — Botão "Imprimir" na página do chaveamento/classificação. Layout otimizado para impressão com fundo branco, tabelas com bordas, avatares ocultados e orientação paisagem automática. Ideal para exibir brackets em locais de torneio.v0.2.20-alpha (Março 2026)Testes Automatizados — 21 testes unitários cobrindo funções core: classificação, progresso de partidas, formatos de torneio, sanitização HTML e mais. Página de testes acessível em /tests.html._isLigaFormat global — Helper de formato Liga/Ranking agora disponível globalmente desde o carregamento do script (antes dependia da renderização da view).v0.2.19-alpha (Março 2026)Confrontos do Jogador — Clique no nome de qualquer jogador na classificação para ver seu histórico completo de partidas: adversários, placares, resultados e resumo de V/E/D.Notificação de Resultado — Participantes agora recebem notificação automática quando o resultado de sua partida é registrado.Última Atualização — A página de detalhes do torneio mostra quando foi a última modificação (resultado, inscrição, etc).v0.2.18-alpha (Março 2026)Rodadas Anteriores — Na classificação de Liga e Suíço, agora é possível expandir e ver todas as rodadas anteriores com os resultados de cada partida. Seção colapsada por padrão para não poluir a tela.Estatísticas do Torneio — Resumo com destaques: jogador com mais vitórias, maior sequência de vitórias consecutivas e total de partidas disputadas. Aparece automaticamente a partir da 2ª rodada.v0.2.17-alpha (Março 2026)Exportar Resultados (CSV) — Botão "Exportar CSV" na página do torneio e no chaveamento. Baixa um arquivo CSV com classificação (Liga/Suíço) ou resultados das partidas (Eliminatórias). Compatível com Excel.Clonar Torneio — Botão "Clonar" na página do torneio cria uma cópia com mesmas configurações (formato, local, categorias, regras) mas sem participantes nem resultados. Ideal para torneios recorrentes.v0.2.16-alpha (Março 2026)Compartilhar Torneio — Botão "Compartilhar" na página de detalhes, visível para todos. Usa compartilhamento nativo no mobile ou copia o link.Progresso do Torneio — Barra visual mostrando % de partidas concluídas nos cards e na página de detalhes.Countdown de Inscrições — Aviso "Inscrições encerram em X dias" quando o prazo está próximo.v0.2.15-alpha (Março 2026)Suas Próximas Partidas — O dashboard agora exibe um widget com suas partidas pendentes em torneios ativos. Mostra o oponente, torneio e esporte — clique para ir direto à partida.Modo Offline — Banner informativo quando a conexão cai e confirmação quando reconecta. Complemento do PWA para melhor experiência offline.v0.2.14-alpha (Março 2026)Filtro de Torneios — A lista de torneios agora possui barra de busca por nome, esporte ou formato, além de filtro por status (Inscrições Abertas, Em Andamento, Encerrados). Filtragem instantânea sem recarregar a página.v0.2.13-alpha (Março 2026)PWA — Instale no celular! — scoreplace.app agora pode ser instalado como app no seu dispositivo. Acesse pelo navegador e toque em "Adicionar à tela inicial". Carregamento mais rápido com cache inteligente (stale-while-revalidate).Histórico de Torneios — O perfil agora mostra a lista dos últimos torneios com posição final (🥇🥈🥉), formato e status. Clique para ir direto ao torneio.Temporada Liga — Auto-encerramento — Torneios Liga com duração de temporada definida agora são encerrados automaticamente quando o prazo expira. Standings finais são calculados e salvos. Aviso visual "⚠️ X dias restantes" quando faltam 7 dias ou menos.Segurança — Nomes de participantes são agora sanitizados contra XSS na lista de participantes. Utilitário global _safeHtml() disponível para uso em todo o app.v0.2.11-alpha (Março 2026)Meu Desempenho — O perfil do jogador agora exibe estatísticas pessoais: torneios participados, partidas jogadas, vitórias, derrotas, empates, aproveitamento (%) e títulos conquistados. Os dados são calculados em tempo real a partir de todos os torneios no sistema.v0.2.10-alpha (Março 2026)Validação de datas — Ao criar ou editar torneio, o sistema agora valida que a data de fim é posterior à de início e que o prazo de inscrição é anterior ao início.Inscrição automática — Se a inscrição automática após login falhar (conexão lenta), o usuário agora recebe um aviso para tentar manualmente.Migração Liga/Ranking — Ao salvar torneio no formato Liga, campos legados do formato Ranking são removidos automaticamente do banco de dados.v0.2.9-alpha (Março 2026)Fase de Grupos — empates — Empates agora são contabilizados corretamente na classificação dos grupos e no cross-seeding para a fase eliminatória (1 ponto por empate).Dupla Eliminatória — limpeza — Removido código morto na geração do lower bracket que poderia causar inconsistências.Notificações seguras — Mensagens de notificação agora são sanitizadas contra XSS. Convites de torneio exibem botão "Ver Torneio" direto na notificação.Exclusão de torneio — Feedback de erro melhorado quando a exclusão no servidor falha.v0.2.8-alpha (Março 2026)Botão Encerrar Torneio — O organizador agora pode encerrar qualquer torneio manualmente a qualquer momento. Confirmação com aviso de partidas pendentes.Pódio / Classificação Final — Torneios encerrados exibem pódio visual com 🥇🥈🥉 na página de detalhes. Eliminatórias mostram campeão, vice e 3º lugar. Suíço/Liga mostram top 3 por pontos.v0.2.7-alpha (Março 2026)Encerramento automático — Torneios Eliminatórias e Dupla Eliminatória agora são marcados como "Encerrado" automaticamente quando todas as partidas (incluindo disputa de 3º lugar) são concluídas. Status "🏆 Encerrado" exibido no dashboard e nos detalhes do torneio.Status padronizado — Corrigida inconsistência onde torneios Suíço encerrados não eram reconhecidos como finalizados pelo dashboard e outras telas. Inscrições bloqueadas em torneios encerrados.Dashboard corrigido — Detecção de sorteio no dashboard agora usa verificação correta para arrays vazios, evitando falsos positivos.v0.2.6-alpha (Março 2026)Liga unificada — Os formatos Liga e Ranking foram unificados em um único formato "Liga" com todas as opções combinadas: duração de temporada (indefinida, 3, 6, 12 meses ou personalizada), inscrições abertas configuráveis, agendamento de sorteios automáticos, regras de inatividade e pontuação de novos jogadores. Torneios existentes no formato Ranking continuam funcionando normalmente.Empate em Liga/Suíço — Empates agora são permitidos em partidas de Liga e Suíço (1 ponto para cada). Classificação atualizada com coluna "E" (empates). Cálculo de Buchholz e Sonneborn-Berger corrigido para considerar empates.Proteção contra re-sorteio — Refazer o sorteio agora pede confirmação. Se já houver resultados registrados, avisa que serão perdidos.Eliminatórias com categorias — Torneios Eliminatórias agora geram chaveamento separado por categoria (Masc, Fem, Misto, etc.).Validação pré-sorteio — Participantes sem categoria são identificados com aviso antes do sorteio.v0.2.4-alpha (Março 2026)Auto-inscrição com categorias — Ao aceitar convite, o participante agora é inscrito automaticamente na categoria correta com base no gênero do perfil. Organizador recebe notificação da nova inscrição.Cancelar inscrição seguro — Corrigido bug onde nomes parciais podiam causar remoção do participante errado (ex: "Ana" removendo "Ana Paula"). Agora usa comparação exata.Criar torneio — limpeza — Removida referência a campo de periodicidade de Liga que não existia mais no HTML, eliminando erros silenciosos na criação e edição.v0.2.3-alpha (Março 2026)Detecção de mesclagem aprimorada — O ícone de desmesclar agora aparece em qualquer categoria resultante de mesclagem: categorias com "/" no nome (ex: "Fem A/B"), prefixos puros quando há categorias de habilidade (ex: "Masc"), e categorias com histórico de mesclagem. Unmerge inferido para categorias sem mergeHistory.Cache-buster por versão — Todos os arquivos JS e CSS agora usam ?v=0.2.3-alpha em vez de numeração sequencial, facilitando o rastreamento de versão no cache do navegador.v0.2.2-alpha (Março 2026)Enquete entre participantes — Nova opção nos painéis de resolução de times incompletos e ajuste de potência de 2. O organizador cria uma enquete com prazo (padrão 48h), e os inscritos votam na solução preferida. Contagem regressiva ao vivo, notificação automática, voto secreto antes de votar e resultados revelados após o voto. A opção recomendada é calculada pelo equilíbrio de Nash. Organizador aplica o resultado com um clique.Desmesclar categorias — Categorias mescladas agora mostram um ícone de desmesclagem. Ao clicar, desfaz a mesclagem e reatribui participantes às categorias originais usando histórico de mesclagem.Remover participante da categoria — No detalhe da categoria, cada card de jogador tem botão para removê-lo, deixando-o como "sem categoria" para reatribuição.Simplificação Misto — "Misto Aleatório" e "Misto Obrigatório" são exibidos como "Misto" em cards, badges e inscrição. Nome completo apenas nas regras, card do torneio e detalhes.Multi-categoria — Participantes podem se inscrever em categorias não-excludentes (ex: Masc A + Misto A). Categorias Fem/Masc são mutuamente exclusivas (radio); Misto é aditivo (checkbox).Ordenação de mesclagem — Ao mesclar categorias, os sufixos são ordenados por força (A antes de B). Se todas as habilidades forem mescladas, simplifica para apenas o prefixo (ex: "Masc" ao invés de "Masc A/B/C/D").Handler de times incompletos — Implementada a função _handleIncompleteOption que estava ausente, habilitando todas as opções do painel de resolução.v0.2.1-alpha (Março 2026)Gerenciador de Categorias redesenhado — Categorias agora aparecem acima dos participantes sem categoria. Cards compactos (sem lista de nomes, apenas contagem). Categorias agrupadas por gênero na mesma linha (Fem, Masc, etc.). Clique em uma categoria para ver os inscritos em detalhe com avatar e e-mail.Navegação no gerenciador — Botão "Voltar" abaixo do título em ambas as telas (visão geral e detalhe da categoria). Botão × mantido no canto superior direito para fechar.Drag-and-drop corrigido — Arrastar e soltar participantes para categorias agora funciona de forma consistente para todos os participantes (não apenas o primeiro). Suporte a toque para dispositivos móveis.Atribuição automática de categorias — Quando o organizador cria ou edita categorias em um torneio com inscritos, participantes com gênero no perfil são atribuídos automaticamente à categoria correspondente. Badge "(perfil)" indica a origem da atribuição.Indicadores de categoria nos participantes — "(perfil)" para categorias atribuídas pelo perfil; "(sem cat.)" em vermelho para participantes sem categoria; "(sem cat.)" ao lado da categoria para quem foi alocado manualmente, preservando o histórico.Notificação de atribuição de categoria — Participantes recebem um alerta ao acessar o torneio informando sua categoria atribuída, com botão "Questionar Organizador" que abre e-mail pré-preenchido.Gênero salvo na inscrição — O gênero do perfil do participante é agora salvo no registro de inscrição, permitindo atribuição automática futura caso categorias sejam adicionadas depois.v0.2.0-alpha (Março 2026)Formato Ranking — Novo formato de torneio com temporada contínua (3, 6, 12 meses ou personalizado). Inscrições permanecem abertas durante toda a temporada. O botão "Encerrar Inscrições" não aparece. Estimativa de tempo é ocultada dos detalhes.Sorteios automáticos — Formatos Ranking e Suíço agora suportam sorteios periódicos. O organizador define data/hora do primeiro sorteio e intervalo em dias para os próximos. Contagem regressiva (dias, horas, minutos) é exibida tanto na view de detalhes quanto na classificação. Modo manual disponível via toggle.Sistema de Categorias — Funcionalidade transversal a todos os formatos de torneio. O organizador define categorias de gênero (Feminino, Masculino, Misto Aleatório, Misto Obrigatório) via botões toggle e categorias de habilidade (A, B, C, D...) via campo de texto. O sistema gera automaticamente as categorias combinadas (ex: Fem A, Fem B, Masc A, Masc B) com preview em tempo real.Inscrição com categoria — Torneios com categorias pedem ao participante que escolha sua categoria no ato da inscrição. Se o perfil já tiver gênero, as opções são filtradas automaticamente. Modal de seleção com botões estilizados para múltiplas opções; confirmação automática quando há apenas uma opção elegível.Sorteio e classificação por categoria — O algoritmo de emparelhamento Suíço agora gera confrontos separados por categoria. Cada categoria tem sua própria tabela de classificação com pontuação, vitórias, derrotas, saldo e desempates independentes.Gerenciador de Categorias — Botão "Categorias" na view de detalhes permite ao organizador: visualizar cards de cada categoria com contagem de inscritos e lista de nomes; mesclar categorias por arrastar e soltar (Fem A + Fem B → Fem A/B) com confirmação e renomeação inteligente; atribuir categoria a participantes sem categoria arrastando-os para o card desejado. Categoria original preservada no registro.Convite por QR Code — Painel de convite agora inclui QR Code exclusivo do torneio, gerado automaticamente. Basta apontar a câmera do celular para escanear e acessar a inscrição. Ideal para compartilhar em eventos presenciais.Dashboard — Texto alterado de "Inscrições Abertas" para "Inscrições Disponíveis" na saudação do dashboard.v0.1.6-alpha (Março 2026)Logo de Torneio — Geração automática de logo via Canvas com paletas temáticas por esporte. Botões para regerar, travar, baixar e upload de imagem própria.Sistema de Notificações — Notificações para inscrição/desinscrição, alterações, lembretes automáticos e torneios próximos ao CEP.Central de Ajuda — Manual completo com seções pesquisáveis.v0.1.5-alpha (Março 2026)Explorar e Comunidade — Nova aba para encontrar jogadores, enviar pedidos de amizade, ver conhecidos de torneios anteriores e buscar por nome, cidade ou esporte.Dashboard aprimorada — Cards de resumo clicáveis, filtros por modalidade/local/formato com pills coloridas, cards de torneio com foto do local como fundo.Notificações — View dedicada para visualizar notificações recebidas.v0.1.0-alpha (Março 2026)Lançamento Alpha — Primeira versão funcional com Firebase Auth (e-mail/senha, Google, Facebook, Apple), Cloud Firestore, 5 formatos de torneio, criação rápida, fluxo de convite por link/WhatsApp/e-mail, CSS responsivo completo, 5 temas visuais e busca de local via Google Places.scoreplace.app está em fase Alpha. Novas funcionalidades são adicionadas frequentemente!